中央研究院110年度決算評估報告目錄 　 頁次
中央研究院110年度決算評估報告
中央研究院(以下簡稱中研院)110年度歲入決算數1億2,359萬4千元，較預算數1億5,024萬9千元減少2,665萬5千元(達成率82.26%)，歲出決算數120億5,576萬1千元，較預算數126億971萬元減少5億5,394萬9千元(執行率95.61%)。
中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)110年度基金來源決算數39億5,458萬5千元較預算數37億2,644萬5千元增加2億2,814萬元，基金用途決算數38億2,108萬元，較預算數37億3,803萬6千元增加8,304萬4千元，本期決算賸餘1億3,350萬5千元，較預算數短絀1,159萬1千元增加賸餘1億4,509萬6千元。謹就中研院及科研基金110年度決算評估如下：
壹、中央研究院
一、南部院區計畫因缺工及物料上漲等因素致110年度保留數逾預算數5成，允宜加強管控工程進度，避免影響後續工程進行
中研院110年度「南部院區」計畫預算數8億2,776萬元，實現數3億8,729萬9千元，保留數4億2,546萬3千元，決算數合計8億1,276萬2千元，結餘1,499萬8千元，執行率98.19%(含保留數)。經查：
 (一)南部院區計畫因工程標案多次流標及缺工缺料問題，109年間修正計畫期程由110年度展延至111年度
行政院104年8月5日核定南部院區先期規劃報告，研究領域係依南部地區之發展特色及該院之願景進行規劃，並設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等四大研究主軸[1]。嗣後該院提報南部院區綜合規劃報告，除納入先期規劃之內容外，經考量學術發展及科學研究，遂將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，更可將該院既有之研究能量，在南、北院區進一步擴張、延伸[2]。
[1] 參閱中央研究院南部院區先期規劃報告，第3-1頁，104年8月。
[2] 參閱中研院南部院區綜合規劃報告，第1-2頁，106年7月。
南部院區計畫總經費55.45億元，包含用地取得15.45億元、先期規劃階段作業費1.12億元及建造工程費38.88億元，辦理公共工程及興建3棟研究大樓，採分階段開發，第一階段興建公共工程及研究大樓I，第二階段興建研究大樓II、III。原計畫期程係自105至110年度，惟因工程標案多次流標及施工期間有缺工缺料等情事，行政院爰於109年9月2日核定修正計畫，將計畫期程由110年展延至111年[3]。
[3] 行政院109年9月2日院臺科字第1090028379號函。
(二)110年度預算數逾5成辦理保留，鑒於國內缺工缺料情況尚未緩解，允宜持續管控工程進度，避免影響計畫執行
南部院區計畫總經費55億4,541萬7千元，截至110年度已編列預算數45億8,406萬1千元，累計執行數41億6,310萬9千元(計畫執行率90.82%)[4]。惟查110年度決算書，其中保留數4億2,546萬3千元，占110年度預算數8億2,776萬元比率約51.4%，當年度預算數逾5成辦理保留。據中研院說明110年度南部院區保留包含會議室視訊設備保留款59萬1千元，係設備製造商因全球疫情關係，無商品出貨，又適逢全球原物料、晶片供給及航運滿載等因素，致訂貨後等候期限較長所致；南部院區綜合規劃案保留款4億2,487萬1千元，係第一階段工程已於110年9月結案，其專案管理及監造單位廠商辦理結算作業中，第二階段工程於109年2月開工，預計111年底前竣工，而工程進度尚未達成契約給付條件所致。鑒於南部院區計畫第一階段興建工程，因缺工缺料問題造成計畫進度落後，致修正計畫展延期程，第二階段興建工程雖已決標開工，惟國內缺工缺料情況尚未緩解，中研院允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工。
[4] 參閱110年度中研院單位決算，第188至191頁。
綜上，南部院區計畫因工程標案發生流標及缺工缺料問題，109年修正計畫期程由110年度展延至111年度，惟國內缺工缺料情況尚未緩解，且110年度預算數逾5成辦理保留，允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工。

二、因申請獎助人數減少致110年度獎補助計畫執行未如預期，允宜研謀提高符合申請獎助對象者參與研究計畫之意願
中研院110年度「獎補助費」決算數14億3,241萬3千元，較流用後預算數15億2,659萬6千元減少9,418萬3千元(預算執行率93.83%)，經查：
(一)110年度「一般學術研究及評議」、「人文及社會科學研究」及「南部院區」計畫獎補助費之預算執行率未達8成
查110年度「一般學術研究及評議」、「人文及社會科學研究」及「南部院區」計畫之獎補助費預算執行率分別為77.6%、79.64%及39.4%，執行率均未達8成，而其賸餘數分別為8,650萬2千元、522萬4千元及121萬2千元(詳表1)，顯示110年度各該計畫之獎補助費執行成效不佳。
表1　110年度中研院獎補助費執行情形一覽表 單位：新臺幣千元；%
工作計畫	原預算數	流入(出)數	流用後 / 預算數(A)	決算數 / (B)	賸餘數	預算執行率(C=B/A×100%)
一般行政	432	0	432	356	76	82.41
一般學術研究及評議	386,206	0	386,206	299,704	86,502	77.60
數理科學研究	36,964	1,953	38,917	38,917	0	100.00
生命科學研究	62,500	0	62,500	61,331	1,169	98.13
人文及社會科學研究	25,662	0	25,662	20,438	5,224	79.64
南部院區	2,000	0	2,000	788	1,212	39.40
科學研究基金	1,010,879	0	1,010,879	1,010,879	0	100.00
合 計	1,524,643	1,953	1,526,596	1,432,413	94,183	93.83

資料來源：中研院提供。
 (二)因申請獎助人數減少致獎補助計畫執行未如預期，允宜加強宣傳，鼓勵學生參與研究計畫
據中研院說明，「一般學術研究及評議」、「人文及社會科學研究」及「南部院區」計畫均屬預算執行率不佳之原因如下：
1.「一般學術研究及評議」計畫之「年輕學者研究成果獎」依該獎項要點規定，得獎人獲頒之研究獎助費可使用2年，爰該研究獎助費可能於下年度始支用完成所致；「國內學人短期來院訪問」係獎勵國內大學院校、學術機構及各科技研發單位之相關學人進行學術交流，運用中研院之環境與設施進行專題研究或研發特定技術。107年度起獎勵金核給以首次來訪之申請人為優先考量，惟自110年度起，調整為申請人之服務機關位於北北基之學者不支給獎勵金，爰110年度來訪學人申請件數較往年少所致。
2.「人文及社會科學研究」計畫獎補助費執行不佳係博士生日漸減少、同質性獎助金申請管道眾多、未能徵選到合適之獎助對象，且受新冠肺炎疫情影響，致申請意願較低或計畫暫緩執行等因素所致。
3.「南部院區」計畫獎補助費執行不佳係博士生招收人數低，且其部份經費由院內合作學程及其就讀學校分攤支應所致。
爰此，各項計畫主要係申請獎助人數減少，致獎補助費預算執行不佳。中研院允宜研謀改善，積極招攬優秀博士及碩士獎助生人才，提高符合申請獎助對象之人員參與研究計畫之意願，建立國際交流平台媒介外籍學生來臺攻讀學位，並減少跨年度核銷之情形，以強化各獎項補助之執行成效。
綜上，中研院110年度「一般學術研究及評議」、「人文及社會科學研究」及「南部院區」計畫之獎補助費預算執行率未達8成，主要係申請獎助人數減少等因素所致，允宜研謀改善，加強宣導招攬優秀人才，以提高符合申請獎助對象者參與研究計畫之意願。

貳、中央研究院科學研究基金
三、精進防疫一體計畫之研究成果尚待完成技術移轉，允宜持續追蹤並促成廠商或產業團體投資，以有效利用研究成果
科研基金110年度「精進防疫一體傳染病智慧防治技術計畫(110-113年)」(以下簡稱精進防疫一體計畫)預算數1,687萬5千元，決算數1,623萬8千元，預算執行率96.23%。經查：
(一)中研院精進防疫一體計畫辦理成果概述
中研院於110年度辦理精進防疫一體係為因應新興病毒危害造成重大公共衛生事件及經濟損失，將透過科技研發促進我國防疫體制之分工合作，推動防疫一體之概念，期未來疫情發生時可迅速反應。近年辦理情形略述如下：
1.已完成禽流感及非洲豬瘟快篩試劑初始抗體選擇，快篩試劑目前正與廠商接洽製作中。
2.已製備禽流感專用醣晶片，可用於禽流感重組蛋白與滅毒病毒之安定性及使用濃度測試等。
3.已建立牛痘病毒系統。
4.已測得1株抗流感病毒之血球凝集素蛋白單株抗體。
5.完成利用噬菌體胜肽庫之資料分析，建立資料庫等。
6.已建立之登革病毒與茲卡病毒持續感染細胞株篩選出1株融合瘤抗體等。
(二)受新冠肺炎疫情影響致未能促成廠商或產業團體投資研發成果，允宜持續追蹤，俾使研究成果有效利用
為衡量科研基金精進防疫一體計畫研究成果能否有效利用，該院將促成1件廠商或產業團體投資列為「經濟產業促進」之關鍵績效指標，惟依其110年度決算書所列並未達預期目標。據中研院表示係受新冠肺炎疫情影響，無法達成原訂目標，目前刻正技轉相關研究成果，後續將持續洽詢廠商或產業團體投資。為將現有資源有效利用，中研院允宜儘速技轉相關成果，以促成廠商或產業團體投資並提升研發效能。
綜上，精進防疫一體計畫主要為整合防疫資源，於未來疫情發生時可迅速反應，然110年度未能促成廠商或產業團體投資，允宜積極洽詢相關廠商或產業團體，研謀儘速技轉相關成果，俾促研究成果有效利用。
 (分機：8659 黃鈞毅)