國家發展委員會及所屬110年度單位決算評估報告
國家發展委員會（以下稱國發會）110年度歲入決算數1,076萬3千元，較預算數增加234萬7千元（增幅27.88%）；歲出決算數273億4,927萬1千元，較預算數減少5,742萬2千元（執行率99.79%）。謹就國發會及所屬110年度單位決算評估如下：
二、「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」預算執行保留數過高，允宜檢討委辦計畫之規劃作業並加強控管，俾利計畫順利推動
國發會110年度決算書「重大計畫執行績效報告表」中「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」預算數8,400萬元，執行數5,351萬元，執行率63.70%。經查：
(一)110年度執行數占可支用預算數未達7成
依國發會決算書說明，該方案主要係因「亞洲．矽谷2.0-數位創新整合平臺計畫（第1期）」委託辦理案第3、4期款保留數2,622萬5千元、「亞洲．矽谷-物聯網數位教育平台計畫（第2期）」委託辦理案第3、4期款保留數426萬5千元，合計保留數3,049萬元（詳表1），因契約期程至111年度而跨年度執行，其保留比率分別為37.46%、50%，後續國發會將依契約加強控管相關計畫之執行進度及經費結報事宜。是以，該會辦理「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」計畫之執行數占可支用預算數未達7成，主要係委辦計畫保留比率偏高，預算執行情形仍待改善。
表1 「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」110年度辦理保留之委託辦理計畫明細表 單位：新臺幣千元
委託辦理計畫	合約金額	保留數	訂約日期	預定 / 完成時間
亞洲‧矽谷2.0-數位創新整合平臺計畫第1期(委託辦理)	70,005	26,225	110.6.4	111.6.3
亞洲‧矽谷－物聯網數位教育平台計畫第2期(委託辦理)	8,530	4,265	110.9.24	111.9.23
合計	78,535	30,490	-	-

說 明：1.「亞洲．矽谷2.0-數位創新整合平臺計畫(第1期)」委託辦理案合約金額1億2,746萬3千元（不含桃園市政府代辦費204萬7千元），其中110年度「促進產業發展」預算支應1億551萬元，包括「亞洲．矽谷創新應用整合平臺」分支計畫支應7,000萬5千元、「亞洲．矽谷新創鏈結計畫」分支計畫支應3,550萬5千元。因契約期程係跨年度執行，另由111年度「促進產業發展」預算支應2,195萬3千元。
2.「亞洲‧矽谷2.0-數位創新整合平臺計畫(第1期)」委託辦理案110年度保留數，包括「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」分支計畫保留2,622萬5千元及「亞洲‧矽谷新創鏈結計畫」分支計畫保留1,453萬元。
資料來源：國發會提供。
(二)部分委辦計畫於110年9月始完成簽約手續，致保留比率偏高
依各機關單位預算執行要點(109年12月16日修正)第3點規定：「各機關應依歲入、歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行，並適時以成果或產出達成情形，辦理計畫及預算執行績效評核作業，以作為考核施政成效，及核列以後年度預算之參據。」及第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：…(二)委託其他機關、人民團體、學術團體、教育文化事業機構等委辦事項，…；除特殊情形陳由機關首長核准外，應於年度開始6個月內完成簽約手續。」依前開規定，委辦計畫除特殊情況理應於年度開始6個月內完成簽約手續，惟110年度「亞洲‧矽谷－物聯網數位教育平台計畫(第2期)」委託辦理案係110年9月簽約，致保留比率偏高，其執行過程容有改善空間，允宜及早規劃並加強控管，避免影響預算執行進度。
綜上，國發會110年度「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」執行數占可支用預算數63.70%，保留比率逾3成，預算執行進度未如預期。為有效配置政府預算資源，允宜檢討委託辦理計畫之規劃作業並加強控管，俾利計畫順利推動。