        國家科學及技術委員會主管單位預算112年度預算評估報告
九、竹科園區交通壅塞問題日益嚴重，未來科學園區推動擴建或新設之籌設計畫宜為殷鑑，縝密規劃各園區內、外大眾運輸系統，俾減輕交通負荷量
竹科、中科及南科於112年度預算案「投資推廣」計畫分別編列1,462萬3千元、7,345萬5千元及5,156萬9千元，辦理吸引投資相關業務；竹科「地政及規劃」計畫編列614萬2千元，中科及南科於「建管行政」計畫分別編列353萬8千元及236萬元，辦理園區開發、不動產管理及使用規劃等業務。經查：
(一)竹科園區各期開發計畫欠缺交通系統之規劃，園區交通壅塞狀況迄未能有效改善
審計部110年度審核報告指出，竹科管理局於竹科園區各階段發展區(第1、2、3期、篤行營區及園區三、五路)及零星區塊計畫開發時，並未就園區交通系統作整體性之規劃，開發計畫多以廠商興建廠房為主，僅保留零星用地供道路及其他公共設施使用，肇致園區內部路幅狹小、聯接區外道路不足等情形，屢為竹科人詬病。復據107年10月核定之新竹科學園區整體交通調查及改善案規劃報告書列載，竹科因廠商提供員工免費停車，以及地方政府編列補貼公車之預算不足造成大眾運輸不發達，使園區呈現「園區內部停車便利、公共運輸不發達、以使用私有運具為主(比率達95%)」之交通特性。竹科管理局僅能透過調撥車道、交通號誌控管或鼓勵員工共乘、鼓勵調整上、下班彈性時間等方式因應，尚無有效抑園區車流量之對策。
(二)科學園區112年度辦理園區擴建及籌設計畫共計8項，允宜以竹科園區開發計畫作為殷鑑，縝密規劃園區內、外大眾運輸系統，避免對園區及周邊地區交通造成影響
為因應臺商回流所衍生之建廠用地需求，科學園區自107年起陸續辦理新設及擴建園區計畫，112年度園區擴建及籌設計畫共計8項(詳表1)，預計上述計畫完工後將因就業人口大量聚集，恐使交通壅塞情況日益嚴重。如竹科管理局推估寶山用地擴建計畫、寶山用地第2期擴建計畫及X基地籌設計畫，於113至115年陸續完工後約可增加就業人數7千餘人，中科管理局則預估臺中園區擴建二期籌設計畫於115年完工後，可增加就業人數4,500人。為避免園區擴建及籌設計畫完工後，加重園區及周邊地區交通負擔，允宜以竹科園區開發計畫作為殷鑑，縝密規劃園區內、外大眾運輸系統，並抑制園區車流量之增加。
綜上，竹科園區各期開發計畫欠缺交通系統之規劃，迄無有效抑制園區車流量之具體措施，致交通壅塞情況日益嚴重，長久以來為竹科人詬病。又科學園區刻正進行多項擴建或新設籌設計畫，各園區完工後預計將大量增加就業人口，恐使部分園區及周邊交通壅塞情形更為惡化，允宜以竹科園區開發計畫作為殷鑑，縝密規劃園區內、外大眾運輸系統，有效抑制園區車流量，俾減輕交通負荷量。
表1 科學園區112年度園區擴建及籌設一覽表 單位：公頃；新臺幣億元
項次	工程名稱	預計 / 總面積	主要產業	計畫期程(年)	總經費	土地
						權屬	取得方式
1	新竹科學園區寶山用地擴建計畫	32.73	半導體	107 / -113	81.33	大部分為私有	協議價購/徵收
2	新竹科學園區寶山用地第2期擴建計畫	91.02	半導體	109 / -115	392.23	大部分為私有	協議價購/徵收
3	新竹科學園區(X基地)籌設計畫	3.74	研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合、智慧應用相關產業	109 / -114	182.36	大部分為台灣肥料股份有限公司	暫定為設定地上權
4	南部科學園區臺南園區擴建計畫	84.51	半導體、智慧機械、精準健康、產業創新	109 / -115	74.39	大部分為台灣糖業股份有限公司所有	租用
5	南部科學園區高雄第2園區(橋頭)籌設計畫	262.39	半導體、航太、智慧機械、精準健康、產業創新	108 / -129	425.03	大部分為台灣糖業股份有限公司及私有土地(區段徵收以前)	租用(台糖)/專案讓售(營建署)
6	南部科學園區新設屏東園區籌設計畫	73.83	智慧農醫、綠色材料、太空科技	110 / -118	80.96	台灣糖業股份有限公司所有	租用
7	南部科學園區新設嘉義園區籌設計畫	88.00	精準健康、智慧載具、智慧農業	110 / -118	86.44	大部分為台灣糖業股份有限公司所有	租用
8	臺中園區擴建二期籌設計畫	93.94	半導體及其上中下游產業及其他科學事業	110 / -115	447.84	大部分為私有	協議價購/徵收

資料來源：彙總自國科會提供資料。