海洋委員會及所屬110年度單位決算評估報告
二、海巡署所轄公有建築物耐震補強及拆除工程，截至110年底尚有10處需補強及12處需拆除，允宜積極辦理
海巡署及所屬(簡稱海巡署)為配合內政部「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建方案」之執行，110年度「海巡工作」項下編列辦理「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」經費1,607萬2千元，辦理「艦隊分署所屬第十三（布袋）海巡隊廳舍等建築物耐震補強工程」，執行結果決算數1,607萬2千元(含實現數1,606萬3千元及賸餘數9千元)，執行率100%。
106至110年底該署已完成所轄公有建築物耐震能力之初步評估393處(完成率100%)、詳細評估289處(完成率100%)，已補強工程134處(完成率93%)，已拆除工程5處(完成率29%)，尚有10處需補強及12處需拆除，允宜賡續積極辦理(詳表1)。
表1 106至110年度海巡署各分署公有建築物耐震能力評估及補強方案辦理情形表 單位：處
單位	初步評估			詳細評估			補強工程			拆除
	列管	完成	完成率	列管	完成	完成率	需補強	已補強	完成率	需拆除	已拆除	完成率
艦隊分署	19	19	100%	18	18	100%	13	13	100%	0	0	-
北部分署	75	75	100%	68	68	100%	35	32	91%	10	2	20%
中部分署	68	68	100%	43	43	100%	19	19	100%	2	1	50%
南部分署	82	82	100%	53	53	100%	25	20	80%	5	2	40%
東部分署	49	49	100%	29	29	100%	29	28	97%	0	0	-
金馬澎分署	81	81	100%	63	63	100%	12	12	100%	0	0	-
東南沙分署	4	4	100%	0	0	-	0	0		0	0	-
偵防分署	10	10	100%	10	10	100%	6	5	83%	0	0	-
教育訓練測考中心	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	0	0	-
合計	393	393	100%	289	289	100%	144	134	93%	17	5	29%

說    明：資料統計至110年底。
資料來源：海巡署提供，本中心整理。
綜上，海巡署為配合內政部「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建方案」之執行，迄至110年底所轄公有建築物耐震補強工程，尚有10處需補強及12處需拆除。鑑於近來地震頻發生，造成部分地區建築物傾斜或倒塌，甚至橋樑斷裂引發社會關注潛在災害問題，為降低震災造成之危害，該署允宜積極辦理所轄公有建築物耐震補強工作，俾以改善海巡人員居住安全與品質。