國家運輸安全調查委員會、交通部鐵道局及所屬、交通作業基金之鐵道發展基金112年度預算評估報告
二、迄111年9月國家運安工程研究中心因計畫未核定致111年度預算尚未動支，允宜積極完備計畫核定等作業程序
運安會112年度預算案於「一般行政-基本行政工作維持」項下編列國家運安工程研究中心(以下簡稱運工中心)土地租金242萬2千元及管理費(用途別科目為一般事務費)33萬元，辦理籌建運工中心相關業務。經查：
(一)運工中心辦理內容，包括新建工程、土地租用及儀器設備
1.運工中心新建工程：本計畫規劃籌建運工中心實驗大樓，以提升運輸安全技術，成為國家黑盒子分析研究中心，並辦理運輸事故關鍵證物檢測，總經費12億5,025萬元(不含土地租金、管理費及儀器設備費)，分5年(111-115年)辦理，111年度編列2,937萬5千元，辦理工程專業單位(內政部營建署)代辦專案管理技術服務、工程委託設計監造等；112年度未編列相關預算，至以後年度經費需求將依行政院核定結果調整。
2.土地租金及管理費：運工中心目前規劃租用宜蘭科學園區專5-2用地西側宜科段35-8地號(使用面積約1公頃)，111及112年度每年均分別編列土地租金242萬2千元，係按109年宜蘭園區租地費用每月每平方公尺23.74元及政府機關減收租金15%估算；另111及112年度編列運工中心管理費33萬元，係依科學園區管理費收取辦法規定以每月每平方公尺2.75元估算。
3.儀器設備費：依據本計畫(草案)初步規劃，儀器設備採分期投入方式，總經費需求約5億2,840萬元，112年度尚未編列相關經費。
(二)截至111年9月23日止，本計畫尚未經行政院核定
該會於前身飛安會時期，平均每年航空事故調查案件數6件；改制為運安會後，每年調查案件數量近百件，現有實驗室與設備不敷使用，多數檢測工作係委外方式辦理，又為配合委外機構時程，致事故調查報告完成時程延宕。而本計畫完成後，除提升研究量能外，長期將可接受相關機關委託，並推動運輸國際合作調查技術，期打造運工中心為國際級運輸安全鑑識之交流平台。
惟據運安會說明，因該計畫截至111年9月23日尚未核定，爰截至該日止111年度編列之專案管理技術服務、工程委託設計監造等經費尚未動支，租金及管理費亦未支付。惟鑑於本計畫(草案)預計期程為「自計畫核定後約4.5年可興建完成」，允宜積極完成計畫核定相關作業，俾確立執行規模、方式及期程等，儘早達成計畫目標及預期效益。
綜上，運安會112年度預算案編列運工中心土地租金242萬2千元及管理費33萬元，辦理籌建運工中心相關業務，惟截至111年9月23日止，運工中心建置計畫尚未經行政院核定，允宜儘速完成相關作業程序，俾確定執行方式及期程等，暨早日達成計畫目標。