第6會期考察活動概況

| 項目 | 日期 | 召集委員 (領隊) | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考察 | 111年10月24日(星期一) | 鍾委員佳濱 | 考察屏東縣長治、麟洛、內埔地區中央政府補助預算執行情形 | 鍾召集委員佳濱領隊，行政院主計總處副主計長陳慧娟、審計部副審計長曾石明、交通部政務次長陳彥伯、公路總局副局長林聰利、內政部營建署副署長吳宏碩、屏東縣政府工務處秘書黃有成、長治鄉鄉長古佳川、麟洛鄉鄉長鍾慶平、內埔鄉鄉長鍾慶鎮等陪同，於屏東農業生物技術園區舉行簡報及座談，首先鍾召集委員說明此次考察目的，並由長治鄉公所就屏25、26線與台24線銜接路段提出改善及拓寬需求；麟洛鄉公所建請儘速規劃該鄉之聯外道路；內埔鄉公所就屏85、87、97線道路提出拓寬計畫等建議，會中進行雙向溝通及意見交流，並經交通部等相關部會予以回應及提供建議事項，以期未來地方建設順利推動完成。最後就本次考察相關紀錄及應辦理事項等，請各相關機關於2週內函送考察委員，並副知財政委員會。 |
| 考察 | 111年10月31日(星期一) | 林委員德福 | 考察新北市永和區永平國小停車場暨捷運環狀線中和成功路延伸公館路線（南北線）預算編列及相關規劃執行情形 | 林委員德福領隊，行政院主計總處副主計長陳慧娟、交通部政務次長陳彥伯、鐵道局長伍勝園、公路總局副局長林聰利、行政院環境保護署副署長沈志修、新北市政府捷運工程局局長李政安、臺北市政府捷運工程局副局長王偉及臺北自來水事業處工程總隊長范煥英等陪同。首先前往新北市永和區永平市民活動中心，隨後至秀朗市民活動中心，分別由新北市政府交通局及捷運工程局進行簡報後座談，委員及地方代表就永平國小停車場暨中和公館路廊規劃、推動辦理情形及執行問題等相關議題提出詢問，由交通部公路總局、鐵道局、行政院環境保護署、臺北市政府捷運局就相關問題回應。請相關單位加速推動捷運環狀線中和成功路延伸公館路線（南北線），並協助解決興建永平國小停車場所遭遇課題，期能儘速完成招標。最後就本次考察相關紀錄及應辦理事項等，請各相關機關於2週內函送考察委員，並副知財政委員會。 |
| 考察 | 111年11月7日 (星期一) | 郭委員國文 | 考察臺南市交通建設預算執行情形及後續經費規劃 | 郭委員國文領隊，委員林宜瑾同行，行政院主計總處副主計長蔡鴻坤、財政部政務次長莊翠雲、推動促參司司長李建賢、交通部政務次長胡湘麟、路政司副司長蔡書彬、鐵道局副局長楊正君、臺灣鐵路管理局副局長陳仕其、國家發展委員會國土區域離島發展處處長彭紹博、內政部營建署署長吳欣修、臺南市政府副市長戴謙、交通局局長王銘德、工務局局長蘇金安等陪同。首先前往臺南市政府進行關於永康鐵路地下化推動情形及先進運輸系統第一期藍線、藍延線、深綠線推動情形兩個議題之簡報。緊接著會勘台鐵大橋站與平實轉運站。之後主席做了以下結論:1.鐵路地下化交通部儘速於2個月內完成審查，呈報行政院。2.國家發展委員會儘速於2個月內完成審查報行政院，並爭取共4個月完成核定程序。3.儘速於2年內完成都市計畫、用地取得、基本工程細部設計等先期作業，以爭取報院核定後動工。4.大橋站如何與原地下化工程接軌，其用地取得、開發，應妥為規劃。並以捷運藍線共構站體設計為方向，一併考量施工、避免二次動工。5.相關計畫自籌經費比率向中央爭取調降。6.平實轉運站BOT營運、界面，地下停車場、周邊道路交通暢通問題，應為優先考量規劃，並納入TOD精神。7.捷運路網BOT精神，藍線東延積極考量綠線未完成前，應注意市內公車準時度，並請臺鐵局加開班次。下午會勘南科三期聯外道路，由臺南市政府進行簡報及補充說明。主席亦做了以下結論:南科三期聯外道路工程包括121線拓寬暨新闢道路銜接市道173線等3項工程，可大幅提升行車效率，地方需求殷切，營建署應儘速研議各種替代方案，依優先順序辦理，國家發展委員會應調整生活圈預算納入，市府應配合提案。最後主席重申就本次考察相關紀錄及應辦理事項等，請各相關機關於2週內函送考察委員，並副知財政委員會。 |
| 考察 | 111年11月17日（星期四） | 賴委員士葆 | 考察捷運環狀線南環段預算編列及相關規劃執行情形，並請交通部、臺北市政府捷運工程局針對多次流標之緣由與因應做專題報告 | 委員賴士葆領隊，委員羅明才同行，行政院主計總處副主計長陳慧娟、審計部副審計長曾石明、交通部鐵道局副局長溫代欣、國家發展委員會國土區域離島發展處參事黃文彥、行政院公共工程委員會企劃處處長羅天健、臺北市政府捷運工程局副局長陳耀維等陪同。於臺北市文山區公所7樓會議室辦理考察座談，就捷運環狀線南環段預算編列及相關規劃執行情形，請交通部、臺北市政府捷運工程局針對多次流標之緣由與因應做專題報告，並聽取地方代表之陳情及建議事項，復由各相關機關回應現行辦理情形與交換意見後，最後由委員賴士葆總結，本次考察相關紀錄及應辦理事項等，請各相關機關於2週內函送各考察委員，並副知立法院財政委員會。 |
| 考察 | 111年11月21日(星期一) | 鍾委員佳濱 | 考察屏東鄉鎮藝文展演設施升級（含活動推廣）暨公股行庫所屬文化資產（廳舍）活化運用 | 鍾召集委員佳濱領隊，財政部國庫署署長蕭家旗、臺灣銀行股份有限公司副總經理石哲宇、臺灣土地銀行股份有限公司副總經理游麗玲、兆豐國際商業銀行股份有限公司副總經理黃永貞、第一商業銀行股份有限公司副總經理施瑪莉、華南商業銀行股份有限公司副總經理許素蓉、合作金庫商業銀行股份有限公司副總經理張國浩、彰化商業銀行股份有限公司副總經理王淑芳、臺灣中小企業銀行股份有限公司副總經理欒家瑞、文化部政務次長蕭宗煌、教育部終身教育司司長李毓娟、屏東縣政府文化處專員張惠琄、屏東縣里港鄉鄉長徐國銘、屏東縣長治鄉鄉長古佳川、屏東縣鹽埔鄉圖書館館長張慶信陪同。於屏東縣里港鄉立圖書館進行簡報，首先鍾召集委員說明此次考察目的，後分別由里港鄉公所鄉長、長治鄉公所圖書館館長、鹽埔鄉公所圖書館館長報告其所管之三所圖書館並參觀里港圖書館，接著前往臺灣銀行中屏分行，由趙文俊執行長進行導覽。綜合座談會中邀請屏東縣屏北區社區大學林雅文校長、美粧音樂中心尤美粧創始人和社團法人屏東縣方舟全人關懷協會李清聖理事長進行藝文活動推廣的經驗分享，並經財政部國庫署、教育部終身教育司及文化部予以回應及提供建議事項，以期促進文化發展，並將文化產業投資納入公司治理 ESG 指標。最後就本次考察相關紀錄及應辦理事項等，請各相關機關於2週內函送考察委員，並副知財政委員會。 |