司法院主管112年度單位預算評估報告
司法院為國家最高司法機關，置大法官組成憲法法庭解釋憲法與統一解釋法令、審理總統副總統彈劾及政黨違憲解散案件；另掌理與民事、刑事、行政訴訟審判與公務員懲戒等有關之行政事項。112年度司法院主管預算案歲入編列66億7,376萬9千元，較111年度增列2,784萬8千元(增幅0.42%)；歲出編列262億4,251萬6千元，較111年度增列14億7,245萬4千元(增幅5.94%)。謹就112年度司法院主管預算案編列情形及施政計畫評估如下：
六、持續優化各項線上電子訴訟或聲請系統功能，惟間有部分類別使用者申請比率偏低，且部分起訴系統使用情形亦欠佳，均待賡續研謀改善
司法院112年度預算案於「一般行政」業務(工作)計畫項下之「辦理電腦資訊作業」分支計畫編列6億2,567萬9千元，其中電子訴訟文書服務平台再造計畫總經費2,700萬元，分2年辦理，111年度已編列1,250萬元，112年度續編列第2年經費1,450萬元，惟電子訴訟服務平台認證系統之部分類別使用者申請帳號比率偏低，且部分電子訴訟系統及線上聲請系統使用情形亦未臻理想，說明如下：
(一)為減輕法官工作負擔、提升司法透明度，司法院近年持續建置各項線上電子訴訟及聲請系統功能
為達訴訟ｅ化之目標，司法院自101年起陸續推動各項數位化措施，其中有關司法數位與開放政策部分，司法院已於107年7月31日提出未來五年之數位政策計畫，將以「重建司法系統和人民的關係」為目標，分四大方向進行，包括：「提升硬體環境及效能」、「升級資訊系統及服務」、「加強資訊及資料安全」、「邁向科技及智慧法庭」，持續推動科技法庭(E-court)政策[1]，以營造起訴及聲請線上化、卷證電子化及無紙化之訴訟環境，俾減輕法官工作負擔、提升司法透明度。
[1] 審計部，108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，109年7月。其內容略以：「電子訴訟系統係科技法庭(E-court)之重要環節，透過當事人或代理人以憑證或專業代理人資格申請帳號，於同意使用電子文件及電子簽章，並指定電子訴訟服務平台為收受電子文件之資訊系統後，該系統可提供兩造提出及交換書狀之功能，上傳之書狀及相關附件均即時傳送至法院，經分案後，各項電子檔案會自動匯入並整合為案件之電子卷證，…，以提升審理效率。」
此外，司法院已於102年間建置司法院電子訴訟文書服務平台(下稱電子訴訟服務平台），包括：智慧財產行政、稅務行政、民事等訴訟之線上起訴系統(下稱電子訴訟系統）、續予收容及延長收容聲請案件線上審理系統、民事強制執行線上聲請系統等，容待提升設備使用率，俾為司法數位化發展奠定堅實基礎。
(二)電子訴訟服務平台認證系統之部分類別使用者申請帳號比率偏低，亟待加強推廣使用
司法院於102年9月建置線上起訴暨律師單一登入系統，開放律師、會計師及專利師(含代理人)申請帳號；嗣於105年8月建置電子訴訟服務平台之認證系統，陸續開放MOICA自然人憑證、XCA組織及團體憑證、GCA政府機關憑證、MOEACA工商憑證等使用者申請帳號登入系統，提供庭期行事曆及其他一般查詢等服務，並可連結使用電子筆錄調閱系統、開庭進度查詢系統、電子訴訟系統等；另民事強制執行線上聲請系統於108年8月上線，主要使用者為透過MOEACA工商憑證登入系統之金融機構。惟據司法院統計，截至111年6月底止，電子訴訟服務平台認證系統各類別使用者申請帳號數計1萬4,812個，其中以律師申請帳號9,616個(占總申請數之64.92%，以下同)最多，其次依序為MOICA自然人憑證使用者申請帳號3,969個(26.80%)及當事人申請帳號736個(4.97%)等(詳表1)，其餘各類別使用者申請帳號數及比率仍低，仍待持續加強推廣，提升使用者之申請意願。
(三)部分電子訴訟系統及線上聲請系統運用成效欠佳，整體使用率仍待提升
另據司法院統計，104年至111年6月各項線上電子訴訟或聲請系統使用情形，其中除續予收容及延長收容聲請案件線上聲請比率持續成長(迄至111年6月已達95.85%)、智慧財產行政訴訟案件使用線上起訴比率近8成外，其餘民事訴訟、稅務行政訴訟及民事強制執行等3項系統，111年6月使用率偏低，僅分別為1.04%、10.85%及3.84%(詳表2)，顯示部分電子訴訟系統及線上聲請系統整體運用效能仍欠理想。
綜上，依106年全國司法改革會議決議[2]，司法院已於107年7月31日提出未來5年之數位政策計畫，並配合年度計畫逐步推動，期營造電子化及無紙化之訴訟環境。惟其中電子訴訟服務平台認證系統之部分類別使用者申請帳號數迄111年6月底仍偏低，部分線上電子訴訟及聲請系統運用成效亦欠佳，允待積極檢討改善。
[2] 106年全國司法改革會議決議：「建議司法院及法務部以『重建司法系統和人民的關係』為目標，制定一個五年數位與開放政策計畫，並編列相關預算與人力資源。每五年需檢討一次。…。」

表1 司法院102年度至111年6月電子訴訟服務平台之認證系統申請帳號數統計表
單位：個
項目 / 年度	申請帳號種類		MOICA自然人憑證	XCA組織及團體憑證	GCA政府機關憑證	MOEACA工商憑證	律師	會計師	專利師	專利師代理人	當事人	事務所管理者	承辦人
	開放申請日期		105.8.8	107.8.1	107.8.1	107.8.1	102.9.1	102.9.1	102.9.1	102.9.1	104.7.20	104.2.5	104.2.5
	年累計	合計	3,969	45	46	160	9,616	97	47	7	736	21	68
102年	3,352	3,352	-	0	0	0	3,352	0	0	0	0	0	0
103年	4,048	696	-	0	0	0	694	2	0	0	0	0	0
104年	4,579	531	-	0	0	0	460	44	12	1	0	14	0
105年	6,181	1,602	162	0	0	0	1,392	34	11	1	0	2	0
106年	7,842	1,661	605	0	0	0	653	4	9	2	370	1	17
107年	9,320	1,478	690	1	1	7	634	9	7	2	87	1	39
108年	10,630	1,310	459	34	33	37	671	1	2	0	59	2	12
109年	12,021	1,391	542	2	6	43	704	1	2	1	89	1	0
110年	13,712	1,691	816	3	1	53	732	2	2	0	82	0	0
111/6	14,812	1,100	695	5	5	20	324	0	2	0	49	0	0

資料來源：司法院提供。

表2　司法院104年度至111年6月各項線上電子訴訟及聲請系統使用情形表
單位：件；%
系統種類 (上線日期)		民事訴訟 (105.8.8)	稅務行政訴訟 / (104.9.30)	智慧財產行政 / (104.7.20)	續予收容及 / 延長收容聲請 / (107.7.11)	民事強制執行線上聲請 / (108.8.30)	聲請閱卷 / (105.6.14)
104 / 年度	件數	-	9	33	-	-	-
	占比(%)	-	0.04	10.54	-	-	-
105 / 年度	件數	83	15	80	-	-	-
	占比(%)	0.03	0.06	28.77	-	-	-
106 / 年度	件數	124	30	222	-	-	5,074
	占比(%)	0.07	2.2	55.36	-	-	2.24
107 / 年度	件數	135	67	257	2,744	-	8,781
	占比(%)	0.07	5.39	68.35	50.06	-	4.09
108 / 年度	件數	291	68	279	8,218	3,222	17,412
	占比(%)	0.14	6.67	79.26	59.92	0.5	8.19
109 / 年度	件數	1,583	69	233	10,906	18,033	28,598
	占比(%)	0.74	8.36	69.13	90.50	1.18	13.66
110 / 年度	件數	2,664	61	214	8,996	42,834	50,943
	占比(%)	1.33	8.54	81.37	95.11	2.81	20.78
111年 / 6月	件數	1,093	37	113	4,201	30,922	32,172
	占比(%)	1.04	10.85	78.47	95.85	3.84	23.35

說　　明：本表占比係指使用線上起訴（聲請）件數占總起訴(聲請)件數比率。
資料來源：司法院提供。