交通部所屬(民用航空局、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬)112年度單位預算評估報告目錄
頁次
交通部所屬(民用航空局、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬)112年度單位預算評估報告
壹、交通部民用航空局
交通部民用航空局(以下簡稱民航局)112年度預算案編列歲入4,460萬元，較111年度預算數增加1萬2千元(增幅0.03%)；歲出48億8,572萬8千元，較111年度預算數增加44億6,596萬7千元(增幅10.64倍)，主要係增列補助航空業、機場業者之降落費、使用費、權利金補貼等44億5,050萬元。謹就民航局112年度預算案評估如下：
一、112年度增列補助航空業者應繳還航空站經營人經費44.51億元，容待檢討其妥適性，並宜視政府邊境管制措施鬆綁情形，滾動檢討相關補助規定
民航局112年度預算案於「空運管理業務」業務計畫增列獎補助費44億5,050萬元，係「航空業、機場業者之降落費、土地、房屋、飛機修護棚廠、維護機庫使用費及權利金補貼等應繳還航空站經營人之經費。」[1]經查：
[1] 依據民航局112年度預算案歲出計畫提要及分支計畫概況表說明欄表達。
(一)交通部原運用特別預算補助航空業紓困相關經費，因延長部分補助項目致111年度經費不敷，改由民航局112年度單位預算編列回補
為因應嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情，我國採取邊境管制措施，航空業相關業者[2](以下簡稱航空業者)之營運在航班及旅客大幅減少下深受影響，交通部依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條第3項[3]授權，於109年間[4]訂定「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，於該辦法第8條明訂補助航空業者之項目及基準，並於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算「交通部主管-交通部」科目編列相關補助經費，由民航局及桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)執行。
[2] 依據現行「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」第8條規定，包括國籍及非國籍民用航空運輸業、普通航空業、航空站地勤業、空廚業、航空站內商業服務設施業者、承接各級航空器維修之航空產品與其各項裝備及零組件維修廠、民用航空人員訓練機構。
[3] 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條第3項規定：「前二項之產業、事業、醫療(事)機構之認定、紓困、補貼、補償、振興措施之項目、基準、金額及其他相關事項之辦法，由各中央目的事業主管機關擬訂，報行政院核定。」
[4] 該辦法於109年3月12日訂定發布，嗣於同年4月12日修正發布全文，並自109年1月15日施行。
隨疫情發展，交通部於109年至111年1月間已多次修訂前揭辦法相關規定，增加補助航空業者範圍及項目或延長補助期間；惟前揭特別條例及其特別預算原定於111年6月30日屆期，行政院於111年4月15日依該條例規定[5]，函請本院同意延長施行期間至112年6月30日[6]，交通部考量受邊境管制之海空運產業仍需持續給予協助，爰規劃延長部分原訂於111年6月30日屆期之補助項目至111年12月31日，並於111年5月間盤點111年度經費需求不敷情形，陳報行政院協助，除部分項目規劃由特別預算調整支應外，其中「對桃園機場及民航作業基金所轄機場因減免航空業、空廚業、地勤業之降落費、房地租金、權利金等所需資金缺口補助」89.01億元規劃由相關基金以舉借債務方式調度因應，後續由國庫於112年度起循預算程序撥補[7]。
[5] 依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第19條第1項及第2項分別規定：「本條例及其特別預算施行期間，自中華民國109年1月15日起至111年6月30日止。…。」、「本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。」
[6] 依據本院111年6月7日立法院台立院議字第 1110702641 號函說明二，本院111年5月27日第10屆第5會期第14次會議討論決議同意延長「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及其特別預算施行期間至112年6月30日。
[7] 資料來源：交通部111年5月13日交航(一)字第1119200051號函。
該案經行政院主計總處於111年5月31日核復略以，前述89.01億元部分請依實際執行情形，循112年度及以後年度預算程序辦理[8]；民航局爰據以於112年度單位預算編列相關經費，其編列項目之補助標準、屆滿日期等計算依據詳如表1。
[8] 資料來源：行政院主計總處111年5月31日主預字第1110101732號函說明二。
表1 民航局112年度編列航空業者應繳還航空站經營人經費之補助計算依據
補助對象	補助項目	補助屆滿 / 日期	補助標準 / (111年度計算方式)
1.民用航空運輸業及普通航空業
(1)國內航班	降落費、房屋使用費、土地使用費	111.12.31	依業者所在航空站客運量與108年同一月份相較之減少幅度。
	維護機庫使用費	111.06.30
	停留費	111.12.31	補貼50%
(2)國際及兩岸航班	降落費、房屋使用費、土地使用費	111.12.31	依業者所在航空站客運量與108年同一月份相較之減少幅度。
	維護機庫使用費、飛機修護棚廠使用費、貨運航班及僅載貨客運航班之降落費	111.06.30
	停留費 / (貨運航班及僅載貨客運航班)	111.12.31 / (111.06.30)	補貼50%
2.航空站地勤業	機坪使用費、房屋使用費、土地使用費	111.12.31	依業者所在航空站航機起降架次與108年同一月份相較之減少幅度。
	維護機庫使用費、飛機修護棚廠使用費	111.06.30
3.空廚業	機坪使用費、房屋使用費、土地使用費	111.12.31	依業者所在航空站客運量與108年同一月份相較之減少幅度。
4.航空站內之商業服務設施業者	房屋使用費、土地使用費、權利金	111.12.31	依業者所在航廈客運量較108年同一月份相較之減少幅度，分3種等級補貼(未滿50%者、50%以上未滿80%者、80%以上者)

說 明：本表僅表達民航局112年度單位預算編列回補之補助項目。
資料來源：整理自交通部111年8月5日修正發布「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」、民航局提供資料；本中心製表。
 (二)容宜檢討由民航局公務預算回編以前年度特別預算經費需求不敷數之合宜性，並滾動檢討相關補助規定
依據行政院111年4月15日函請本院同意延長嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例之說明三[9]指出，依該條例第11條[10]規定編列之中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算(含4次追加預算)，歲出規模8,393.39億元，執行期程與該條例施行期間相同，為配合該條例展延後持續推動各項防疫、紓困及振興等措施所需，特別預算須繼續支用，爰請本院同意實施期程一併延長。惟本項交通部因該條例施行期間延後1年而隨同延長辦理部分航空業紓困補助致經費不敷，宜由該特別預算支應辦理。
[9] 資料來源：行政院111年4月15日院臺衛字第1110010473號函。
[10] 依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第11條第1項規定：「本條例所需經費上限為新臺幣8,400億元，得視疫情狀況，分期編列特別預算，送請立法院審議；其預算編製及執行不受預算法第23條、第62條及第63條之限制。但經立法院審議刪除或刪減之預算項目不得流用。」
另詢據民航局說明，該局管理之民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)所轄航空站與機場公司於實際執行前揭補助時，均係由航空業者於繳納相關費用時，先行扣減補助款項[11]，故尚無延遲補助之情形，僅民航基金與機場公司因短收相關收入，致營運資金減少而需舉債支應其他支出。
[11] 詢據民航局說明，民航基金與機場公司於扣減時先帳列應收款相關科目。
鑑於交通部已於111年間修正發布相關補助規範，編列本項預算雖係政府信守其補助承諾之體現，惟截至111年8月底止，規劃由公務預算回補經費之執行數已達50億5,225萬7千元[12]，超逾民航局112年度公務預算編列回補經費44億5,050萬元(詳表2)，詢據該局說明，112年度編列不足經費，未來將由113年度公務預算再行編列回補，相關預算編列方式，似值妥慎檢討；此外，鑑於政府已考量逐步放鬆邊境管制，容宜考量其影響，滾動檢討相關補助規定之合宜性。
[12] 尚未包含機場公司111年7月至8月應補助航空業者降落費及停留費。

表2 民航局112年度編列航空業者應繳還航空站經營人經費項目之經費需求及來源概況 單位：新臺幣千元
執行機關	全部經費需求及來源				截至111年8月底 / (實際執行情形)
	經費需求	經費來源			經費需求	經費來源
		特別預算	公務預算			特別預算	公務預算
			112年度 / 預算案	未來年度
民航局(民航基金所轄航空站)	4,677,361	3,588,361	544,500	544,500	4,071,613	3,588,361	483,252
機場公司	22,343,850	14,531,850	3,906,000	3,906,000	19,100,855	14,531,850	4,569,005
合計	27,021,211	18,120,211	4,450,500	4,450,500	23,172,468	18,120,211	5,052,257

說 明：1.本表所稱航空業者應繳還航空站經營人經費項目包括降落費、停留費、機坪、房屋、土地、維護機庫與飛機修護棚廠使用費及權利金。
2.機場公司截至111年8月底之經費需求，尚未包含111年7月至8月之降落費及停留費，須俟該公司系統配合相關辦法修正後再予補貼。
資料來源：民航局111年9月29日提供資料。
綜上，民航局112年度預算案於「空運管理業務」下新增編列補助航空業者之降落費、相關資產使用費及權利金等應繳還航空站經營人之經費44億5,050萬元，係交通部延長受疫情影響航空業者之部分補助項目施行期間至111年12月31日，致相關特別預算不敷支應所需回補數，考量政府刻規劃逐步放鬆邊境管制措施，允宜妥為衡酌其影響，適時檢討相關補助規定之妥適性。

二、截至111年8月底，已發生多起因出現有礙飛安物體致機場關場之情形，考量飛機起降頻率將隨邊境管制逐步鬆綁而增加，允宜持續落實防制作業
民航局112年度預算案編列罰金罰鍰1,170萬元，係辦理違反民用航空法規定之罰鍰收入，其中包括違規於機場四周施放有礙飛航安全物體之裁罰收入450萬元。經查：
(一)111年迄至8月底止，因疑似遙控無人機有礙飛航安全，致機場關場之情形大幅增加
依據民航局提供資料顯示，109年至111年8月底止，我國機場四周出現有礙飛航安全物體致影響飛機起降與機場關場之次數達13次，其中111年迄至8月底，已發生7次，較109及110年度發生次數增加甚多，而影響飛航安全之物體均為遙控無人機或疑似遙控無人機(詳表1)。
表1 109年至111年8月底止，我國機場四周出現有礙飛航安全物體致影響飛機起降與機場關場情形一覽表
年度	次數	發生時間	影響飛安物體	影響情節
109	4	109.01.10	疑似遙控無人機	馬公機場關場5分鐘，受影響航機4架次
		109.07.05	疑似遙控無人機	臺中機場關場8分鐘，無航機受影響
		109.09.22	疑似遙控無人機	金門機場關場21分鐘，受影響航機1架次，受影響旅客人數179人
		109.12.20	遙控無人機	松山機場關場27分鐘，受影響航機5架次，受影響旅客人數223人
110	2	110.04.10	疑似遙控無人機	臺中機場關場46分鐘，無航機受影響
		110.04.24	疑似遙控無人機	臺中機場關場43分鐘，受影響航機1架次，受影響旅客人數28人
111 / (截至8月底)	7	111.01.27	遙控無人機	桃園機場關場34分鐘，受影響航機8架次，受影響旅客人數956人
		111.03.01	疑似遙控無人機	松山機場關場4分鐘，受影響航機2架次，受影響旅客人數534人
		111.04.01	疑似遙控無人機	臺中機場關場30分鐘，受影響航機1架次，受影響旅客人數61人
		111.07.22	疑似遙控無人機	桃園機場關場34分鐘，受影響航機17架次，受影響旅客人數1,097人
		111.07.26	疑似遙控無人機	臺中機場關場23分鐘，受影響航機6架次，受影響旅客人數63人
		111.07.26	疑似遙控無人機	高雄機場關場47分鐘，受影響航機2架次，受影響旅客人數327人
		111.08.18	遙控無人機	桃園機場關場30分鐘，受影響航機9架次，受影響旅客人數1,187人
合計	13

資料來源：整理自民航局111年9月14日提供資料；本中心製表。
(二)為保障飛航安全並維護旅客權益，仍待持續強化相關管理及防制作業
詢據民航局說明，該局為確保飛航安全，已明確規範機場四周出現有礙飛安物體時機場暫停起降時機，須俟航空站依標準作業流程查處後，再恢復機場之起降作業；又為改善遙控無人機干擾情形，該局業訂定機場受遙控無人機干擾應變暨查處作業程序，航空站與航警局、地方政府警察局及軍方建立區域聯防機制，並於航班起降量較高之機場購置干擾槍，暨於松山、高雄及桃園機場陸續建置無人機防制系統。
該局雖已規範相關應變程序並強化偵測與反制設備，惟111年迄至8月底發生機場四周出現有礙飛航安全物體致機場關場次數仍呈增加情形，鑑於政府刻正規劃逐步鬆綁邊境管制作業，未來各機場航機起降頻率勢隨同增加，為保障飛航安全並維旅客權益，允宜持續強化管理作業，落實提升防制成效。
綜上，隨遙控無人機之使用普及，對飛航安全之影響日趨重要，近年我國機場四周屢次發生疑似遙控無人機致影響飛機起降及關場情形，111年迄至8月底，已分別於松山、桃園、臺中及高雄機場發生7次，考量後疫情時代，飛機起降更趨頻仍，允待積極強化並落實相關管理及防制措施，俾維飛航安全及旅客權益。

貳、交通部中央氣象局
交通部中央氣象局(以下簡稱氣象局)112年度預算案編列歲入2,997萬元，較111年度預算數增加100萬元(增幅3.45%)；歲出19億6,201萬3千元，較111年度預算數減少1億6,661萬7千元(減幅7.83%)。謹就氣象局112年度預算案評估如下：
三、新增辦理「建構無縫隙氣象服務價值鏈-橋接農漁光電領域計畫」，允宜深化跨機關協作機制，並加速推動加值應用服務
氣象局112年度預算案於「氣象科技研究發展-氣象科技研究」工作計畫下，新增編列辦理「建構無縫隙氣象服務價值鏈-橋接農、漁、光電領域計畫」(以下簡稱本計畫)第1年經費2,000萬元。本計畫總經費8,600萬元，期程112至115年度，係辦理「高解析度衛星觀測與數值天氣預報在農漁業災害性極端氣候事件預警之應用」、「精進農漁業氣象應用效益與氣候服務推廣機制」及「建立短期太陽能發電量預測機制暨農電共生之微氣候影響評估」等3大主軸工作(詳表1)。經查：
(一)本計畫係整併前期2項計畫辦理
依據氣象局說明，該局配合國家科學及技術委員會計畫管理之整合協作規劃(鼓勵關鍵議題整合)，將「農漁健康環境形塑計畫(Ⅱ)-極端天氣預警與精緻多元服務及應用計畫」及「太陽能電網整合的創新天氣和電力預測計畫」整併為本計畫，原則係接續辦理前期計畫並精進相關工作項目，本計畫與前期2項計畫之辦理概況比較詳如表1。
 表1 「建構無縫隙氣象服務價值鏈-橋接農漁光電領域計畫」與前期2項計畫之辦理概況比較表
項目	(前期計畫1) / 農漁健康環境形塑計畫(Ⅱ)-極端天氣預警與精緻多元服務及應用計畫	(前期計畫2) / 太陽能電網整合的創新天氣和電力預測計畫	建構無縫隙氣象服務價值鏈-橋接農漁光電領域計畫
計畫期程	原訂111-114年	原訂110-113年	112-115年
總經費	5,200萬元	4,046萬4千元	8,600萬元
累計已編列預算數	1,300萬元 / (111)	1,947萬8千元 / (110-111)	2,000萬元 / (112)
辦理項目	高解析度衛星與預報模式在農漁業災害性極端氣候事件預警之應用。 / 精進農漁業氣象應用效益與氣候服務推廣機制。	建置全天空照相儀監測網。 / 建置高解析度網格化雲分析系統。 / 建置短期太陽能預測系統。	高解析度衛星觀測與數值天氣預報在農漁業災害性極端氣候事件預警之應用。 / 精進農漁業氣象應用效益與氣候服務推廣機制。 / 建立短期(3小時內)太陽能發電量預測機制暨農電共生之農業微氣候影響評估。

資料來源：整理自氣象局111年9月13日提供資料；本中心製表。
(二)植基於以前年度相關計畫之推動成果，允宜儘速推動產業加值服務，以期儘早發揮效益
本計畫雖已朝整併機關內關鍵議題辦理，仍宜積極辦理跨機關之協作，例如短期太陽能發電量預測機制，似可與經濟部電網整合開發相關工作部門深化合作機制。此外，氣象局甫於107至110年推動「農漁健康環境形塑-運用客製化天氣與氣候資訊計畫」，該計畫總經費1億2,266萬4千元，主要係辦理氣象與氣候資訊在新農業跨域應用之技術開發、建置農業氣候經濟效益評估與決策系統，及客製化臺灣長期氣候資料庫系統等。鑑於前述計畫已建立大量資料庫，本計畫亦將產生相關數據資料，允宜儘速結合以前年度相關計畫辦理成果，加速加值應用產品推廣時程，以及早透過產業加值服務產生經濟效益。
綜上，氣象局112年度新增編列辦理「建構無縫隙氣象服務價值鏈-橋接農漁光電領域計畫」經費2,000萬元，考量其部分辦理項目與農委會等機關工作具有高度關聯性，允宜持續強化協同合作機制；另該局甫於110年度完成「農漁健康環境形塑-運用客製化天氣與氣候資訊計畫」，允宜妥適運用其辦理成果，結合本計畫推廣應用服務，俾及早發揮相關經濟效益。

四、允宜儘速完成「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」修正作業，並研謀縮短既有觀測系統維修時程，俾發揮監測效果
氣象局112年度預算案於「氣象科技研究發展-地震測報」工作計畫下，賡續編列臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫(以下簡稱本計畫)第3年經費。本計畫前經行政院於109年8月3日核定，總經費26億6,600萬元，期程110至113年度，截至111年度已編列4億6,499萬9千元，112年度續編列3,450萬元，未來年度經費需求21億6,650萬1千元，係辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運，其經費需求詳如表1，而本計畫112年度預算編列項目均係維持既有海纜觀測系統設備及陸上站相關基本維運費用[13]。經查：
[13] 詢據氣象局說明，112年度執行建置南部海域海纜觀測系統所需經費，將由以前年度保留經費支應。
表1 「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」經費需求情形表 單位：新臺幣千元
工作項目	經費需求
1.建置南部海域海纜觀測系統	2,537,000
2.維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運	129,000
合計	2,666,000

資料來源：整理自臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫(核定本)；本中心製表。
(一)近年陸續建置東部及南部海域地震與海嘯海纜觀(監)測系統
為改善東部海域地震定位及即時監測海嘯，氣象局自96年度起陸續辦理「臺灣東部海域電纜式海底地震儀及海洋物理觀測系統建置計畫」(96-100年)與「地震及海嘯防災海纜觀測系統擴建計畫」(104-106年)，由宜蘭頭城陸上站往東南外海方向完成共計115公里之海纜系統；該局嗣於前瞻基礎建設計畫特別預算賡續編列預算辦理「建構民生公共物聯網-海陸地震聯合觀測網計畫」(106-109年)，擴建620公里之海纜系統及建置6處海底觀測站(詳表2)，至此東部海域之地震海嘯監測已大致完備。
氣象局復考量臺灣西南部有遭受馬尼拉海溝地震與海嘯威脅之可能性，爰辦理本計畫，原訂自110年至113年鋪設由屏東枋山至菲律賓呂宋島長度800公里之海纜，並設置6處觀測站，預期於建置完成後，對馬尼拉海溝之破壞性震波S波到達前，提供10至20秒之預警時間，並對遠地地震造成海嘯之測報預警應變時間由10分鐘增加為30至60分鐘(詳表2)。

表2 氣象局近年辦理地震與海嘯海纜觀(監)測系統情形表
期別	計畫名稱	預算 / 形式	建置 / 經費 / (新臺幣億元)	海纜 / 長度 / (公里)	相關配備	提供效能
1	臺灣東部海域電纜式海底地震儀及海洋物理觀測系統建置計畫 / (96-100年)	公務預算	4.23	45	地震海嘯與海洋觀測儀器數量各1套	地震觀測網地震偵測比率由52%提升為81%，35%地震記錄品質有效提升，11%地震係由海纜最先偵測到，其中50%地震事件之偵測速度較其他偵測站快1.5秒以上，有助於爭取預警時間。
2	地震及海嘯防災海纜觀測系統擴建計畫 / (104-106年)	公務預算	5.30	70	重建海底1處與新建2處觀測站，井下地震觀測站6座	氣象局之強震即時警報系統，約可在島內或近岸地震發生後10至15秒演算出震央資訊，預期可對距震央50公里以外地區提供數秒至數十秒之預警時間。
3	建構民生公共物聯網-海陸地震聯合觀測網計畫 / (106-109年)	前瞻基礎建設計畫特別預算	12.44	620	6處海底觀測站	強化臺灣東部與南部海域地震活動監測，提升對地震與海嘯之預警能力，爭取10至20秒之地震預警時間、20至30分鐘之海嘯應變時間，並提升東部與南部海域地震定位準確度40%、規模準確度30%等。
4	臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫 / (110-113年)	公務預算	25.37	約800	6處海底觀測站	即時監測馬尼拉海溝之地震與海嘯，預期強震即時警報系統對於台灣西南部地區，於破壞性震波S波到達前，提供10至20秒預警時間；海嘯測報預警效能，預期可由10分鐘增加為30至60分鐘。

說 明：本表建置經費欄僅包含建置系統相關經費，不含相關維運經費。
資料來源：整理自氣象局111年9月13日提供資料及相關計畫書；本中心製表。
(二)截至111年8月底，本計畫經多次流、廢標，刻辦理計畫修正作業，尚待積極完成
依據氣象局提供資料顯示(詳表3)，本計畫110年度預算執行率僅4.52%，係因南部海域海纜觀測系統建置採購案因無廠商投標或投標廠商未達3家，而流標4次，致影響預算執行而需辦理保留；惟截至111年8月底止，本計畫可支用預算執行率仍僅3.55%[14]，詢據說明，該局已於111年初辦理第5次開標，惟因廠商投標金額超出預算致廢標，經檢討流、廢標原因，主要係COVID-19疫情等造成建置材料、儀器、人力與工程施作費用飆漲，而影響廠商投標意願，爰辦理計畫修正作業，須俟行政院核定後，方能賡續辦理採購作業所致。為避免再次發生流、廢標情事，允宜妥慎規劃修正計畫，並儘速完成相關作業程序，俾利賡續推動執行。
[14] 詢據氣象局說明，本計畫截至111年8月底可支用分配預算執行率達99.13%，主要係因計畫需辦理修正作業，爰將海纜觀測系統採購之相關預算分配於年底，111年1月至8月主要僅分配行政及維運相關經費需求所致。
表3 110至111年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
總經費	110年度				111年度
							截至8月底
	預算數 / A	執行數 / B	保留數 / C	預算 / 執行率 / D＝B/A	預算數 / E	可支用預算數 / F＝C+E	可支用預算分配數 / G	執行數 / H	可支用分配預算執行率 / I=H/G	可支用預算執行率 / J＝H/F
2,666,000	230,600	10,428	220,172	4.52%	234,399	454,571	16,290	16,149	99.13%	3.55%

說 明：本表預算執行率＝執行數/預算數；可支用分配預算執行率＝執行數/可支用預算分配數；可支用預算執行率＝執行數/可支用預算數。
資料來源：整理自氣象局110年度單位決算書及111年9月13日提供資料；本中心製表。
(三)審計部指出既有東部海纜觀測系統維修耗時，允宜研謀改善
審計部於110年度審核報告指出，東部海纜觀測系統設備故障，觀測信號無法回傳臺北地震中心，耗時近1個月始完成修復[15]。依據氣象局提供資料，主要係因海纜觀測系統資料傳輸過程需經過眾多設備，系統繁雜等，致修復異常狀況所需時間不定[16]。考量海纜觀測系統故障期間恐影響地震與海嘯之預警時效，允宜積極研謀改善措施。
[15] 詳中華民國110年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)，丙-495頁。
[16] 資料來源：氣象局111年6月27日中象地字1110008604號函附件。
綜上，氣象局112年度預算案賡續編列辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」第3年經費3,450萬元，本計畫因南部海域海纜觀測系統建置採購案歷經5次流、廢標，致執行進度落後，需辦理計畫修正作業，允待積極完成；另審計部指出，既有東部海纜觀測系統維修耗時，容宜研謀改善，俾免影響海纜觀測系統之預警功能。

參、交通部運輸研究所
交通部運輸研究所(以下簡稱運研所)112年度預算案編列歲入234萬9千元，較111年度預算數增加5萬元(增幅2.17%)；歲出4億1,896萬9千元，較111年度預算數增加3,274萬8千元(增幅8.48%)。謹就運研所111年度預算案評估如下：
五、新增辦理「人本交通運輸研究發展計畫/第一期」，允宜強化整合相關計畫，並適時檢討橋梁與道路相關設計與預警機制
運研所112年度預算案於「運輸研究業務」業務計畫新增編列辦理「人本交通運輸研究發展計畫/第一期(112-115年)」(以下簡稱本計畫)第1年經費4,699萬7千元。本計畫總經費3億4,390萬元，分4年編列，係辦理整體運輸規劃與審議評估工具、提升海空運競爭力及前瞻發展等，其工作項目及經費需求情形詳如表1。經查：
表1 「人本交通運輸研究發展計畫/第一期(112-115年)」經費需求情形表 單位：新臺幣千元
工作項目		經費需求
1.辦理整體運輸規劃與審議評估工具	持續辦理區域及全國整體運輸規劃、整體運輸規劃方法論更新與檢討、精進並律定統一審議評估工具	131,100
2.提升海空運競爭力及前瞻發展	國際海空運資料維護及分析、海空運前瞻性議題分析	40,000
3.促進運輸業營運效率與服務轉型	提昇我國運輸業之營運效率、COVID-19疫情對運輸之衝擊影響與因應策略	36,000
4.強化人車路橋安全知能及管理	改造用路人道路交通安全知能與行為、提升道路機通安全工程設計及管理、建立車輛自動化駕駛安全管理制度、提升橋梁安全維護效能	126,800
5.減少交通空污排放與影響	研訂交通空污改善指引	10,000
合 計		343,900

說 明：112年度預算案未編列工作項目3。
資料來源：整理自本計畫(核定本)；本中心製表。
(一)本計畫與運研所目前辦理之多項計畫互為關聯，允宜強化整合協作規劃
依據運研所說明，為達成交通部2020運輸政策白皮書提升運輸效率、安全、品質及綠色之施政主軸，並協助跨機關相關交通建設計畫整合評估等，爰研提本計畫，其與前期計畫之辦理概況比較詳如表2。
該所112年度另新增辦理「海空運輸系統智慧化應用與效能提升科技研發計畫」、「運輸部門深度減碳與調適研究計畫」及「營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫」[17]，其部分辦理事項與本計畫「提升海空運競爭力及前瞻發展」、「減少交通空污排放與影響」相似，詢據運研所說明，該所辦理各新增計畫均有所區隔，惟考量各計畫間仍具有高度關聯性，部分計畫為上下游關係，部分計畫內容為接續其他計畫之前期計畫(例如本計畫內容包含辦理國際海空運資料庫維護與分析，而「海空運輸系統智慧化應用與效能提升科技研發計畫(112-115年)」之前期計畫「海空運輸系統營運效能與技術提升科技研發計畫(108-111年)」亦辦理相同業務)，仍宜持續強化計畫間之整合協作規劃。
[17] 前揭計畫辦理期程均為112-115年，其中「營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫」編列於中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，其餘計畫均編列於運研所112年度單位預算案。
表2 「人本交通運輸研究發展計畫/第一期(112-115年)」與前期相關計畫之辦理概況比較表
項目	(前期計畫1) / 中長程公共建設發展作業評估計畫	(前期計畫2) / 運輸系統規劃作業計畫	人本交通運輸研究發展計畫/第一期(112-115年)
計畫期程	110年	111年	112-115年
總經費	2,900萬元	2,340萬5千元	3億4,390萬元
辦理項目	南部區域陸路運輸系統發展策略研析。 / 應用鐵道容量分析方法進行營運改善規劃。 / 高齡者旅運需求分析方法與運輸策略方向之研究。 / 精進鐵道安全管理系統12要項實務作業指引之研析。 / 中臺區域整體運輸規劃系列研究。 / 運輸規劃支援系統維運技術服務。	中臺區域整體運輸規劃系列研究。 / 東臺區域整體運輸規劃系列研究。 / 臺灣地區整體運輸規劃-貨運區調查與模式建立方法之研究。 / 運輸規劃支援系統維運技術服務。	辦理整體運輸規劃與審議評估工具。 / 提升海空運競爭力及前瞻發展。 / 促進運輸業營運效率與服務轉型。 / 強化人車路橋安全知能及管理。 / 減少交通空污排放與影響。

資料來源：整理自運研所111年9月13日提供資料；本中心製表。
(二)允宜持續精進道路及橋梁相關安全設計及預警機制，俾降低發生事故之風險
本計畫辦理內容包括強化人車路橋安全知能及管理，依據說明，考量道路安全涉及重大公共利益，未來交通建設應導入交通安全設計理念，在道路規劃設計與營運階段即應導入安全檢核制度，允宜善用創新技術及風險管理概念及早推動應用；此外，國內橋梁橋齡偏高，近年因地震與橋梁檢測維護管理未盡周全等，發生多起斷橋事件，為確保通行安全，除持續精進橋梁檢測技術、系統化管理維護作業外，並宜會同相關機關，適時檢討相關設計、規範及預警機制，俾有效降低發生事故之風險，並維交通安全之基本人權。
綜上，運研所112年度預算案新增編列辦理人本交通運輸研究發展計畫/第一期(112-115年)經費4,699萬7千元，考量其與該所112年度辦理多項計畫具有關聯性，容宜強化計畫間之整合協作規劃，俾利資源發揮最大效益；另為提升道路與橋梁安全目標，允宜會同有關機關，適時滾動檢討相關設計、規範及預警機制之妥適性。
肆、交通部公路總局及所屬
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)112年度預算案編列歲入100億4,864萬元，較111年度預算數增加14億9,742萬元(增幅17.51%)，主要係增列罰金罰鍰14億241萬4千元所致；歲出451億4,879萬8千元，較111年度預算數增加65億9,585萬3千元(增幅17.11%)，主要係增列公路新建及養護計畫66億1,551萬9千元等所致。謹就公路總局112年度預算案評估如下：
六、允宜持續研謀提升汽車客運無障礙車輛數量與班次，並監督業者妥為公開相關資訊，俾維民眾乘車權益
公路總局112年度預算案於「公路及監理業務管理-06公路公共運輸服務升級計畫」分支計畫編列40億元，辦理各項改善公路公共運輸服務所需經費，包括完善無障礙乘車及候車環境(含補助購置通用無障礙設計車輛，以下簡稱無障礙車輛)1億元。經查：
(一)依法交通主管機關應規劃適當路線提供無障礙運輸服務，惟截至111年6月底，汽車客運無障礙車輛比率54.41%，仍有改善空間
依據身心障礙者權益保障法第53條[18]及發展大眾運輸條例第4條之1[19]規定，運輸營運業者與各級交通主管機關應規劃適當路線提供無障礙運輸服務，並應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備，近年來公路總局運用各期公路公共運輸計畫之補助，鼓勵使用無障礙車輛及推動場站無障礙設施等。
[18] 依據身心障礙者權益保障法第53條第1項與第3項分別規定：「運輸營運者應於所服務之路線、航線或區域內，規劃適當路線、航線、班次、客車(機船)箱(艙)，提供無障礙運輸服務。」、「大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。…。」
[19] 依據發展大眾運輸條例第4條之1規定：「各級交通主管機關應依實際需求，於運輸營運者所服務之路線、航線或區域內，規劃適當路線、航線、班次、客車(機船)箱(艙)，提供無障礙運輸服務，及規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。」
依據公路總局提供資料(詳表1)，截至111年6月底，全國汽車客運無障礙車輛之比率僅約54.41%，其中公路汽車客運比率僅13.28%；又市區汽車客運整體無障礙車輛比率雖達71.64%，惟部分縣市其比率未及3成顯著偏低，允宜持續深入瞭解原因，並研謀改善。
表1 111年6月底汽車客運無障礙車輛比率 單位：輛
公路汽車客運
無障礙車輛數		總車輛數	無障礙車輛比率
601		4,527	13.28%
市區汽車客運(縣市別)
縣市別	無障礙車輛數	總車輛數	無障礙車輛比率
新北市	1,713	2,481	69.04%
臺北市	3,111	3,498	88.94%
桃園市	373	802	46.51%
臺中市	1,287	1,604	80.24%
臺南市	223	445	50.11%
高雄市	625	1,023	61.09%
宜蘭縣	86	144	59.72%
新竹縣	13	42	30.95%
苗栗縣	4	17	23.53%
彰化縣	29	43	77.44%
南投縣	5	20	25.00%
雲林縣	24	34	70.59%
嘉義縣	19	42	45.24%
屏東縣	30	101	29.70%
臺東縣	2	26	7.69%
花蓮縣	22	41	53.66%
澎湖縣	20	60	33.33%
基隆市	83	167	49.70%
新竹市	20	84	23.81%
嘉義市	22	22	100.00%
金馬地區	33	113	29.20%
小計	7,744	10,809	71.64%
汽車客運合計
無障礙車輛數		總車輛數	無障礙車輛比率
8,345		15,336	54.41%

資料來源：公路總局111年9月21日提供資料。

(二)自111年11月1日起，公路汽車客運路線原則應提供並公告無障礙運輸服務班次，容待妥適監督
汽車客運業者於無障礙車輛數量未能迅速增加時，於每條路線提供適量之無障礙車輛班次服務對有使用需求之民眾至為重要。詢據公路總局說明，現行「國道客運路線繼續經營申請審議處理原則」及「地區汽車客運路線繼續經營申請審議處理原則」[20]，係以每條路線皆能提供基本之無障礙運輸服務為目標，要求業者申請路線繼續經營時，原則應至少配置1輛以上之無障礙車輛[21]。該總局業已定修正相關規定，將於111年11月1日生效，改以要求業者原則以提供預約或固定之無障礙班次為目標[22]，並規定業者於網站及公路汽車客運動態資訊系統公告預約服務資訊或無障礙班次發車時刻。為保障民眾搭乘權益，允宜視運輸發展情形，定期檢討規定班次之適足性，並妥適監督業者公開相關資訊之正確性與及時性。
[20] 公路總局111年5月5路運大字第1110051490號令修正發布名稱及全文10點，名稱由「國道客運路線繼續經營申請審議處理原則」修正為「公路汽車客運營運路線繼續經營申請審議處理原則」，廢止「地區汽車客運路線繼續經營申請審議處理原則」，均自111年11月1日生效。
[21] 依相關規定，符合特定條件者，無須配置該路線專用之無障礙車輛。
[22] 依據公路汽車客運營運路線繼續經營申請審議處理原則第7之1條第2項規定：「路線確實無法提供無障礙運輸服務者，經轄管監理所(站)依身心障礙者權益保障法第53條第2項規定，邀集相關身心障礙者團體代表、當地運輸營運者及該管社政主管機關研商同意後，得免提供無障礙班次。」
綜上，104年12月16日身心障礙者權益保障法修正第53條規定後，除少數例外狀況外，各運輸營運業者，於所服務路線提供適當之無障礙運輸服務成為必要措施，惟截至111年6月底止，公路汽車客運及部分縣市之市區汽車客運無障礙車輛比率仍屬偏低，尚待持續研謀改善；另公路總局甫於111年5月間修正發布「公路汽車客運營運路線繼續經營申請審議處理原則」，自111年11月1日起，業者申請路線繼續經營時，由原要求至少配置1輛以上之無障礙車輛，改為規定提供預約或定量之無障礙班次，並應公告相關服務資訊，允宜妥適監督執行成效，以確保民眾乘車權益。

七、近年預計核定補助電動大客車金額超逾預算數甚多，容待衡酌其妥適性；另宜視電動車產業及充電環境發展，滾動檢討相關補助
公路總局112年度預算案於「公路及監理業務管理-06公路公共運輸服務升級計畫」分支計畫編列40億元，辦理各項改善公路公共運輸服務所需經費，其中包括推動電動大客車(含推動電動大客車示範計畫及辦理電動大客車購車與維運補助計畫)、補助交通部主管之公路客運業推動公車限齡汰換及補助增購新車(含電動大客車)等新(汰)購車輛項目。經查：
(一)公路公共運輸計畫辦理推廣電動大客車相關計畫，惟同時亦補助客運業者汰購柴油車輛
為推廣綠色運輸及減少空氣污染，政府推動2030年市區公車全面電動化之政策目標，公路總局於近年度辦理各期公路公共運輸計畫[23](以下簡稱公運計畫)，99至110年度核定補助汽車客運業者(以下簡稱客運業者)購置電動大客車共計1,209輛，補助金額累計達54億4,050萬元[24]；惟該計畫同期間亦補助客運業者汰購柴油車輛，共計補助6,988輛，累計補助174億7,000萬元(詳表1)。
[23] 公路總局自99年起擴大公路公共運輸輔導，陸續推動「公路公共運輸發展計畫(99-101年)」、「公路公共運輸提昇計畫(102-105年)」、「公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)」及「公路公共運輸服務升級計畫(110-113年)」。
[24] 本處不含環保署補助部分。

表1 99至112年度公運計畫補助客運業者新(汰)購車輛情形表
單位：輛；新臺幣千元
年度	電動大客車		柴油大客車
	輛數	補助金額	輛數	補助金額
99	2	9,000	1,072	2,680,000
100	38	171,000	871	2,177,500
101	4	18,000	751	1,877,500
102	9	40,500	578	1,445,000
103	2	9,000	534	1,335,000
104	5	22,500	786	1,965,000
105	143	643,500	988	2,470,000
106	69	310,500	593	1,482,500
107	130	585,000	345	862,500
108	73	328,500	147	367,500
109	300	1,350,000	173	432,500
110	434	1,953,000	150	375,000
99-110合計	1,209	5,440,500	6,988	17,470,000
111	666	2,997,000	233	582,500
112	900	4,050,000	275	687,500

說 明：1.本表包含補助市區及公路客運業者。
2.本表99至110年度為實際核定數，111及112年度柴油大客車為預算(案)編列數，電動大客車為預計核定數。
3.112年度補助柴油大客車均係補助公路客運業者。
資料來源：公路總局111年9月21日提供資料。
(二)111及112年度電動大客車預計核定補助金額遠逾預算金額
觀諸近年公運計畫推廣電動大客車預算編列情形(詳表2)， 111與112年度公運計畫分別編列44億7,738萬3千元及40億元，其中分別包含推廣電動大客車4億7,812萬元及7億5,442萬元，惟由該總局提供資料顯示，111及112年度預計核定補助電動大客車金額分別達29億9,700萬元及40億5,000萬元，遠逾預算(案)編列數，其中112年度預計核定補助金額甚至較公運計畫預算數超出5,000萬元。詢據公路總局說明，補助電動大客車預計核定金額超逾當年度預算可支用部分，將運用未來年度公運計畫經費辦理，然為避免客運業者獲核定補助後卻無法如期收到補助款，允宜衡酌核定補助目標及執行方式之可行性與妥適性。
表2 111及112年度公運計畫推廣電動大客車預算編列情形
單位：新臺幣千元
項目		111年度	112年度
公路公共運輸服務升級計畫預算數		4,477,383	4,000,000
	推廣電動大客車預算數 A	478,120	754,420
預計核定補助電動大客車 B		2,997,000	4,050,000
差異數 C＝B-A		2,518,880	3,295,580

說 明：本表111年度預算數為法定預算數，112年度預算數為預算案數。
資料來源：111及112年度公路總局單位預算(案)歲出計畫提要及分支計畫概況表、公路總局111年9月21日提供資料；本中心製表。
(三)容宜持續滾動檢討補助客運業者汰購車輛之方式，俾利有效達成政府推動各項政策之目標
審計部於110年度審核報告指出，地方政府規範市區公車營運車輛車齡限制為8至12年，公路總局109至110年度分別核定補助業者購置70輛及129輛柴油大客車，其於2030年時，恐因車輛未屆使用年限而持續使用，或須提前辦理報廢認列損失，造成投資浪費[25]。
[25] 詳110年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)丙-365至丙366頁。
依據公路總局說明，該總局係考量過去電動大客車車輛性能不夠完善且較為昂貴，客運業者購置意願較低，爰循序推動電動大客車，致111年以前仍同時補助電動大客車及柴油大客車，該總局業於111年6月17日修正發布「交通部公路總局執行公路公共運輸服務計畫(110-113年)補助作業注意事項」，自112年起市區客運僅補助電動大客車，以加速電動大客車汰換。
惟由表1資料顯示，公路總局112年度仍編列補助公路客運業者汰購柴油大客車相關經費6億8,750萬元，詢據該總局說明，主要公路客運服務路線里程較長，目前電動大客車電池續航力、充電技術及環境等，尚無法因應其營運型態所致，鑑於政府刻積極推動淨零排放之政策目標，容宜視未來電動大客車產業與技術發展暨友善充電環境建置情形，適時滾動檢討相關補助之合宜性，避免再次產生審計部所指出悖離相關政策目標或產生資源浪費之情形。
綜上，公路總局112年度於「公路公共運輸服務升級計畫」編列40億元，其中包含補助汽車客運業者(汰)購置電動大客車與柴油大客車相關經費7億5,442萬元及6億8,750萬元，鑑於111與112年度電動大客車預計核定補助金額超逾預算數分別達25億1,888萬元及32億9,558萬元，容宜審酌核定補助目標與執行方式之妥適性；另考量政府刻推動淨零排放政策，允宜視電動車產業及充電環境發展，滾動檢討相關補助之合宜性，俾利資源有效配置。

八、台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫甫經核定修正增加經費56.48億元，並延長期程3年，允宜妥為檢討計畫提報及執行作業
公路總局112年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」工作計畫下，賡續編列台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(以下簡稱本計畫)第7年經費16億6,160萬元，係辦理台9線木瓜溪橋至花蓮臺東縣界(212K+800~319K+750)之道路拓寬改善工程。經查：
(一)本計畫甫經行政院於111年6月核定調整計畫經費及期程
本計畫原經行政院於105年10月18日核定，總經費94.7億元，計畫期程106至113年，嗣因執行期間遭遇工程物價上漲及缺工問題、需變更橋梁長度與型式、增加開挖擋土施工費用等，爰辦理第1次修正計畫，經行政院於111年6月15日核定修正，調整增加總經費為151.18億元，並將期程由113年延長至116年，其辦理內容、預期效益及修正情形等詳如表1。
表1 台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫修正情形
項目	原核定計畫	第1次修正計畫
核定日期	105年10月18日	111年6月15日
計畫期程	106-113年	106-116年
總經費	94.7億元	151.18億元
辦理內容	台9線為花東縱谷之主要運輸動脈，本計畫以道路景觀、交通安全及環境保護等面向，辦理拓寬改善作業。
預期效益	1.提升台9線花東公路舒適行車環境。 / 2.促進區域均衡發展。
主要修正 / 增加經費 / 原因	-	1.物價上漲及缺工問題增加25.73億元。 / 2.橋梁長度、型式變更增加16.80億元。 / 3.增加開挖擋土施工費用7.49億元。 / 4.配合法規量化編列3.48億元。

資料來源：台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫第1次修正計畫(核定本)；本中心製表。
(二)本計畫修正增加經費幅度達59.64%，允宜檢討改善
依據本(第1次)修正計畫說明，其總經費增加56.48億元(增幅59.64%)，主要係受工程物價上漲及缺工問題影響等，致部分標案一再流標，需配合調整相關預算，行政院於核定本修正計畫之說明(七)指出：「本計畫有部分修正內容，受到原計畫提報時規劃資料之精確度影響，以致計畫設計及執行階段之工程數量及工法，與原計畫間有較大幅度之修正，…公路總局爾後應提高計畫提報階段之資料精度，並依核定計畫之經費及內容，確實掌握設計方向及內容、經費。」[26]允宜妥按該院核定說明切實辦理。
[26] 資料來源：行政院111年6月15日院臺交字第1110088451號函。
(三)截至111年8月底止，本計畫尚有7個標段尚未發包
依據本修正計畫說明，本案分為11個標段執行，由表2資料顯示，僅1個標段能如期達成，其餘標段均需延期，其中甚至有需延長5至6年者，允宜妥為檢討；另詢據公路總局說明，截至111年8月底止，尚有4個標段尚在設計中，3個標段完成細部設計辦理發包作業中，僅4個標段已發包施工(詳表2)，允宜加強管考作業。
表2 本計畫各標案期程修正情形及執行進度概況表
段別	標段別		原計畫期程	修正計畫期程	延長時間	截至111年8月底 / 發包情形
花蓮-鳳林段	1.	212K+800-214K+685 / 木瓜溪橋	111年12月	114年7月	2年7個月	已發包施工
	2.	242K+592-243K+600 / 萬里溪橋	109年12月	112年1月	2年1個月	已發包施工
光復-玉里段	3.	250K+760-253K+680 / 光復大興段	110年12月	115年12月	5年	設計中
	4.	273K+980-280K+730 / 瑞祥三民段	113年12月	115年4月	1年4個月	已完成細部設計
	5.	280K+730-282K+100 / 三民聚落段	113年12月	115年6月	1年6個月	設計中
玉里-富里段	6.	287K+000-292K+625 / 大禹玉里段	113年12月	113年2月	-	已發包施工
	7.	293K+740-297K+100 / 玉里南通段	113年12月	116年12月	3年	已完成細部設計
	8.	297K+100-301K+280 / 南通東里段	113年12月	116年12月	3年	已完成細部設計
	9.	301K+280-308K+000 / 東里東竹段	113年12月	116年12月	3年	設計中
	10.	308K+000-313K+300 / 東竹富里段	110年12月	116年12月	6年	設計中
	11.	316K+575-319K+820 / 富里富南段	110年12月	113年3月	2年3個月	已發包施工

資料來源：整理自公路總局111年9月21日提供資料；本中心製表。
綜上，公路總局112年度預算案賡續編列台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫第7年經費16億6,160萬元，惟本計畫甫經行政院核定修正計畫，其經費及期程均有大幅修正，允宜妥依行政院核定意見，檢討計畫提報及執行作業，避免再度修正計畫，並加強管考作業，以期儘早達成計畫目標。

九、新增辦理橋頭科學園區聯外道路台39延伸線優先路段，允宜配合園區開發進程及台39線規劃情形，妥為擬訂相關細部作業流程
公路總局112年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」工作計畫下，新增編列「橋頭科學園區聯外交通整體計畫-台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段」(以下簡稱台39延伸線優先路段)經費3,750萬元，係配合行政院108年12月核定南部科學園區高雄第二園區(橋頭)籌設計畫，辦理橋科聯外道路優先路網中，台39延伸線優先路段(北起市道186線，南至橋科1-2號道路)部分。經查：
(一)整體計畫概述
為發展橋頭科學園區聯外道路，行政院於111年間陸續核定科技部提報「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」(以下簡稱本計畫)各辦理項目[27]，內容包括辦理台39延伸線優先路段、增設3座橋涵(配合1-1、1-2及1-3號道路)與橋科匝道及聯絡道等3項工程(詳圖1)，建設經費共計111.46億元，預計於114年至117年間陸續完工，其分工權責、經費需求等詳如表1。
[27] 行政院於111年3月23日核定橋頭科學園區聯外交通整體計畫，惟僅先同意「增設3座橋涵」及「增設國道1號橋科匝道及聯絡道」2項，另於111年6月7日核定台39延伸線採短方案辦理。
圖1 橋頭科學園區聯外道路交通規劃

資料來源：橋頭科學園區聯外交通整體計畫，1-4頁。
表1 橋頭科學園區聯外交通整體計畫辦理項目、權責分工及經費需求概況
項目	台39延伸線優先路段	3座橋涵	橋科匝道及聯絡道
權責分工	公路總局 / (由高雄市政府代辦，並於通車後暫代為管養)	工程：高速公路局代辦 / 管遷用地：營建署協助	工程：高速公路局 / 用地取得：高雄市政府
經費分攤 / 原則	由公路總局編列預算	納入新市鎮開發成本支應，再由南部科學園區管理局按開發總成本價購園區所需土地	工程費25.41億元由國道基金支應；用地費4.38億元由高雄市政府籌措
經費需求	30.61億元	51.06億元	29.79億元
完工期程	114年6月	115年5月	117年4月

資料來源：整理自行政院111年3月23日及6月7日核定函、橋頭科學園區聯外交通整體計畫；本中心製表。
(二)允宜妥善規劃用地取得作業與工程進度，並確保優先路段與未來預計辦理台39延伸線前後路段之銜接無礙
本計畫公路總局負責部分為台39延伸線優先路段之工程及用地取得，其規劃路線涉及都市計畫區非道路用地取得作業，原則將採協議價購或一般徵收方式辦理。鑑於道路建設屢有因用地取得延宕，而影響計畫期程及追加經費需求之情形，允宜強化與民眾溝通作業，以如期取得用地，並應配合園區開發需求，妥適規劃相關期程。
另公路總局西部濱海公路南區臨時工程處刻正辦理「台39線(高鐵橋下道路)延伸至仁武」之可行性研究案，預計於112年9月陳報行政院，後續規劃由該處辦理施工作業。鑑於本計畫先行辦理台39延伸線優先路段，且將委請高雄市政府代辦設計、用地取得、都市計畫變更及施工作業，考量其未來尚須與其餘台39線路段銜接，應妥為辦理細部規劃作業，俾確保相關設計與施工作業與未來預計銜接之路型、流量設計等相符。
綜上，公路總局112年度預算案新增編列橋頭科學園區聯外道路整體計畫-台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段第1年經費3,750萬元，考量本計畫係配合橋頭科學園區發展之環境基礎建置，允宜妥為管控用地取得及工程進度，並審慎規劃與台39線其餘路段銜接之細部作業流程，俾利本計畫與相關計畫執行順遂。

一０、金門大橋建設計畫甫於111年9月辦理第4次修正計畫，允宜於兼顧工安前提下，加強管控施工進度
公路總局112年度於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」工作計畫下，賡續編列金門大橋建設計畫(以下簡稱本計畫)經費3億205萬8千元，係補助金門縣政府辦理金門大橋工程施作及監造等，該府並委託交通部高速公路局[28]代辦。本計畫西起烈嶼(小金門)后頭地區，跨越金烈水道，東迄大金門金寧鄉湖下地區，大橋路線長度約5.4公里，其中跨海部分約4.7公里，預計完工後可建立大小金門間便捷之陸運交通。經查：
[28] 本計畫原係委託交通部臺灣區國道新建工程局(以下簡稱國工局)代辦，該局嗣因應組織改造，與交通部臺灣區國道高速公路局整併，自106年6月14日成立交通部高速公路局。
(一)金門大橋建設計畫屢因流標、重新發包等，致增加經費並展延工期
本計畫係於82年提出建橋構想，歷經規劃推動作業，至99年3月始經行政院核定，總經費57.05億元[29]，原則係由中央負擔2/3，金門縣政府負擔1/3，惟100年即因該府變更計畫需求，辦理第1次修正計畫；嗣經多次流標、終止契約重新發包、施工期間遭遇政策、天候、地質與疫情影響採購及施工進度等，陸續於107年與110年辦理第2次及第3次修正計畫。
[29] 本處總經費不含由台電負擔之電纜附掛成本1億元。
惟110年5月受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情擴大，政府提升防疫警戒，邊境管制及防疫措施影響人工引進及調派，又遭遇天候影響等，致施工進度未如預期，承包商依據行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)函示意見[30]與契約相關規定申請工期展延；另受疫情及國際戰爭影響，近期營建物價總指數漲幅遠高於預估值，且工期延長造成工程支出增加，致需增加總經費。考量前開情形，交通部爰辦理第4次修正計畫，將計畫期程由111年10月展延至112年6月(展延8個月)，並修正增加總經費，由91.67億元增為96.62億元(增加4.95億元，其中中央負擔部分增加3.02億元)，案經行政院於111年9月7日核定修正，其歷次修正情形詳如表1。
[30] 資料來源：工程會110年1月25日工程訴字第1101100058號函有關「金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程」履約爭議調解案（調1090126）調解建議。
表1 金門大橋建設計畫歷次修正情形表 單位：新臺幣千元
項次	核定計畫	核准日期	計畫期程	總經費	修正原因
1	原始計畫	99.03.19	99-104	5,705,238 / (詳說明2)
2	第1次修正	100.05.03	99-105/3	7,384,666 / (中央補助 3,957,000)	因工程項目需求改變(金門港道最大可通過船型由800噸提升至5,000噸)、環境因素改變、提高工程品質等。
3	(詳說明1)	104.11.12	99-107/6	7,384,666 / (中央補助 3,957,000)	配合接續工程重新發包及履約執行實際狀況調整期程。
4	第2次修正(詳說明1)	107.02.06	99-110/6	9,166,549 / (中央補助 4,327,811)	因第2期(CJ02-C標)工程花崗岩地質堅硬及海象不佳等因素，施工期間發生多起工安意外，且承商履約能力不足，爰於105年6月29日再度終止契約。配合接續工程重新發包及履約執行實際狀況，重新檢討經費與期程。
5	第3次修正	110.04.12	99-111/10	9,166,549 / (中央補助 4,511,330) / (詳說明3)	執行過程遇一例一休政策、前承攬廠商施工瑕疵須辦理改善、受天候(颱風、大浪濃霧)及地質影響、受COVID-19疫情影響致原規劃由國外引進外籍營造工及自國外採購物料無法順利輸入、配合金門大橋交控系統工程完工及系統運轉調校驗收進度等，期程展延至111年10月。
6	第4次修正	111.09.07	99-112/6	9,662,100 / (中央補助4,813,388)	110年5月COVID-19疫情擴大提升防疫警戒，邊境管制影響人工引進及調派等，並遇天候影響施工進度，承包商依據工程會函示意見及契約相關規定申請工期展延；另受疫情及戰爭影響等，近期營建物價總指數漲幅遠高於預估值，且工期延長造成工程經費支出增加，致需增加總經費。

說 明：1.交通部原陳報3次修正計畫，惟行政院104年11月12日僅同意展延期程，未核定整體修正計畫，爰於107年2月6日核定函將該部陳報第3次修正計畫更名為「金門大橋建設計畫第2次修正計畫」。
2.為一致性比較，本表原始計畫總經費不含由台電負擔之電纜附掛成本1億元。
3.中央應負擔之補助經費受承包商解約之履約保證金訴訟經法院判決確定，隨同調增。
資料來源：整理自公路總局111年9月21日提供資料及金門大橋建設計畫第4次修正計畫；本中心製表。
(二)截至111年8月底止，執行進度仍略微落後0.29%，允宜持續加強管控施工進度
詢據公路總局說明，本計畫111年8月底之累計預定進度 99.51%，累計實際進度99.31%，略微落後0.2個百分點，該總局已督促承包商增加人力，並延長工時趲趕工進。鑑於本計畫自99年核定迄今已逾12年，且歷經多次展延期程，容宜強化管考機制，惟同時仍須重視工安作為，期使本計畫如期如質完成。
綜上，行政院於99年間即核定補助金門縣政府辦理「金門大橋建設計畫」，惟該計畫因變更工程設計、履約過程遭遇困難等，多次辦理變更計畫，修正增加經費並展延期程。行政院甫於111年9月7日核定第4次修正計畫，增加計畫總經費4.95億元為96.62億元，並展延計畫期程8個月至112年6月。惟截至111年8月底止，本計畫進度仍略微落後0.2個百分點，允宜於兼顧工安前提下，加強管控施工進度，以期儘早達成計畫預定效益。

一一、112年度公路養護計畫經費增加10.04億元，允宜整合相關資源，妥慎擬訂各項養護業務辦理之優先順序，俾發揮最大效益
公路總局112年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫-02公路養護計畫」分支計畫編列77億1,317萬1千元，係辦理省道公路養護、改善與規劃、道路交通安全工程與災害工程等。經查：
(一)109至112年度公路養護計畫預算編列及執行情形
1.所需辦理養護業務量概呈成長趨勢：依據公路總局提供資料，該總局近年度辦理養護之道路長度、橋梁與隧道數量，大致均呈現逐年成長之趨勢(詳表1)。
表1 109至112年度公路總局辦理養護業務概況 單位：公里、座
項目	109年度	110年度	111年度	112年度
道路長度	5,005	5,045	5,012	5,076
橋梁	3,388	3,443	3,488	3,528
隧道	327	330	349	362

資料來源：公路總局111年9月21日提供資料。
2.109及110年度預決算差異數均逾30億元：由公路總局近年年度公路養護計畫之預決算資料顯示，109與110年度預決算差異數分別為33.41億元及31.45億元(詳表2)，預算編列與執行情形容有落差。
表2 109至112年度公路養護計畫預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
項目	109年度		110年度		111年度	112年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	預算案數
1.省道公路養護	4,677,925	8,152,530	4,757,399	7,994,920	4,806,399	5,815,322
(1)重點養護費	207,166	1,138,334	207,166	92,732	207,166	207,166
(2)一般養護費	1,740,566	2,125,407	1,740,566	2,389,667	1,760,566	1,760,566
(3)公路工程災害準備費	601,177	2,908,477	751,177	3,428,045	751,177	1,623,431
(4)道路交通安全工程費	837,880	822,858	855,554	930,212	915,554	1,050,554
(5)公路改善費	1,284,818	1,135,326	1,199,050	1,145,295	1,168,050	1,168,050
(7)機械設備費	3,618	18,747	3,256	2,776	3,256	4,930
(8)資訊軟硬體設備費	2,700	3,381	630	6,193	630	625
2.公路規劃	43,437	23,949	14,462	14,462	25,675	35,520
3.業務費	1,790,260	1,675,891	1,873,657	1,780,927	1,876,617	1,862,329
合計	6,511,622	9,852,370	6,645,518	9,790,309	6,708,691	7,713,171
預決算差異數	3,340,740		3,144,791		-	-

說 明：本表預算數為原預算數，預決算差異數＝決算數-預算數。
資料來源：整理自109至112年度公路總局單位預算(案)及該總局提供資料；本中心製表。
3.112年度公路養護計畫增列經費10.04億元：公路總局112年度公路養護計畫編列77.13億元，較111年度增加10.04億元(增幅14.97%)，詢據公路總局說明，主要係因應極端氣候帶來之天然災害，為確保公路運輸通暢及安全，爰增列公路工程災害準備費8.72億元。
(二)107至110年度公路養護計畫平均調整後預算數達90.23億元，省道改善計畫辦理內容亦包含公路養護相關事項
1.近年公路養護計畫之預算調整情形：由近年公路養護計畫預算調整情形表顯示(詳表3)，107至110年度公路養護計畫平均調整後預算數達90.23億元，其原預算編列不足部分，係運用流用、移緩濟急移入及動支預備金等方式調整支應。
表3 107至110年度公路養護計畫預算調整情形表 單位：新臺幣千元
項目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 / (截至8月)	107-110 / 平均數
原預算數	6,316,948	6,174,090	6,511,622	6,645,518	6,708,691	6,412,045
流用	89,505	138,117	1,125,004	468,894	-	455,380
移緩濟急移入數	2,280,390	1,450,611	2,215,856	1,640,111	-	1,896,742
動支預備金	-	-	-	1,036,000	-	259,000
調整後預算數	8,686,843	7,762,818	9,852,482	9,790,309	6,708,691	9,023,113

說 明：本表調整後預算數＝原預算數+流用+移緩濟急移入數+動支預備金。
資料來源：整理自公路總局111年9月21日提供資料；本中心製表。
2.省道改善計畫亦辦理公路養護事宜：公路總局近年持續辦理省道改善計畫，其內容包括省道公路設施改善、橋梁耐震補強、道路品質路面或路基改善、路口及路段交通安全改善等，部分項目與公路養護計畫類似，允宜妥為整合相關資源，擬訂各項公路養護辦理之優先順序，俾利資源有效運用。
綜上，公路總局112年度預算案編列「公路養護計畫」77億1,317萬1千元，係辦理維護省道道路品質、增進行車安全之相關養護及工程經費，考量107至110年度該計畫平均調整後預算數達90.23億元，且「省道改善計畫」亦有道路品質路面或路基改善、路口及路段交通安全改善等省道養護與改善業務，容宜秉持整合資源之精神辦理。

一二、西濱快速公路曾文溪橋段新建工程於計畫核定後，始修正功能定位致增加經費，允宜引以為鑑；另宜善用發包策略，以利工進
公路總局112年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」工作計畫下，賡續編列西濱快速公路曾文溪橋段新建工程計畫(以下簡稱本計畫)第3年經費1億2,540萬元，係辦理西濱快速公路高架終點(305k+210)跨越曾文溪後銜接臺南市2-7號道路之路段。經查：
(一)本計畫甫經行政院於111年8月核定調整計畫經費及期程
本計畫原經行政院於109年5月1日核定，總經費66.36億元，計畫期程110至115年，嗣因改變道路功能定位、相關工程數量增加、又執行期間遭遇工程物價上漲及缺工問題，工程無法順利發包等，爰辦理第1次修正計畫，經行政院於111年8月19日核定修正，調整增加總經費為96.27億元，並將期程由115年延長至117年，其辦理內容、預期效益及修正情形等詳如表1。
表1 西濱快速公路曾文溪橋段新建工程計畫修正情形
項目	原核定計畫	第1次修正計畫
核定日期	109年5月1日	111年8月19日
計畫期程	109-115年	109-117年
總經費	66.36億元	96.27億元
辦理內容	起點為西濱快速公路高架終點(305k+210)，路線沿臺南大學七股校區西側往南延伸，跨越曾文溪後銜接臺南市2-7號道路之路段。
主要修正 / 增加經費 / 原因	-	1.近年營建物價上漲、市場缺工，致相關工程單價提高。 / 2.設計階段依據最新地質探查資料重新分析及提高用路人安全下，增加相關工程量。

資料來源：西濱快速公路曾文溪橋段新建工程建設計畫(第1次修正)(核定本)；本中心製表。
(二)允宜避免再度發生計畫核定後始修正道路功能定位之情形，以避免資源錯置
本計畫之功能定位由連絡道提升為省道，並預留變更西濱快速道路往南延伸之準備，致設計速率改變，進而調整部分工程項目、配置、計畫經費及期程[31]，容待檢討並引以為鑑，以免成資源錯置或遲滯計畫期程與效益。
[31] 資料來源：行政院111年8月19日院臺交字第1110091577號函說明二。
(三)截至111年9月止，本計畫已歷經5次流標，允宜賡續積極辦理
詢據公路總局說明，本計畫於110年底至111年初歷經3次流標後，該總局於111年5月4日擬訂修正計畫陳報行政院，該院係於111年8月19日核定；惟其於修正計畫核定前，即已經行政院同意以修正計畫(草案)所報經費規模及期程先行辦理招標作業[32]，爰於111年7月18日公告招標，惟仍無廠商投標而流標；俟修正計畫核定後，該總局復於111年8月22日再次公告招標，並於9月21日開標，惟仍流標。允宜檢視是否均已妥依工程會「工程採購流標主因及工程招標前各階段機關應注意重點及說明」辦理，並善用採購發包策略，賡續積極辦理，俾利計畫推動。
[32] 依據公路總局提供說明，行政院於111年6月17日召開「行政院加速重大公共建設計畫進行專案小組第2次會議」，同意以修正計畫所報增加之經費規模及展延期程先行辦理招標，另修正計畫依程序同步併行作業。
綜上，公路總局112年度預算案賡續編列西濱快速公路曾文溪橋段新建工程計畫第3年經費1億2,540萬元。本計畫甫經行政院於111年8月19日核定修正計畫，調整增加總經費並延長期程，考量其於109年核定計畫後，始調整本計畫道路功能定位，致調整部分工程配置等，允宜妥為檢討改善；另截至111年9月底止，本計畫工程已歷經5次流標，容待持續檢討並積極辦理。
(分機：1937叢宏安)