行政法人國家住宅及都市更新中心112年度預算評估報告
國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）為行政法人，依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心，並制定本條例。」之規定，於107年8月1日設立。
住都中心112年度預算案編列收入31億2,608萬6千元，較111年度預算數增加8億9,919萬9千元(增幅40.38%)；支出編列20億6,868萬元，較111年度預算數增加8億8,114萬1千元(增幅74.20%)；收支相抵後預計稅前賸餘10億5,740萬6千元，較111年度預算數增加1,805萬8千元(增幅1.74%)；扣除所得稅費用2億1,148萬1千元後預計稅後賸餘8億4,592萬5千元，較111年度預算數增加1,444萬7千元(增幅1.74%)。謹就住都中心112年度預算案相關問題評估如下：
一、為參與直接興建社會住宅，擬進行4,119億元鉅額聯貸案，允宜研謀提升營運狀況，周妥長期財務規劃，俾提供未來足夠之還款財源
住都中心112年度預算案為辦理社會住宅興建及土地購置，預計舉借長期債務各為117億95萬8千元及18億6,101萬2千元。經查：
(一)為參與直接興辦社會住宅約6成之戶數，於111年7月間完成4,119億元社會住宅興建聯貸案之簽約
為增加社會住宅之提供量能，106年推動之「社會住宅興辦計畫」於111年4月經行政院核定第2次修正計畫，預計8年推動20萬戶社會住宅計畫，其中包括直接興建12萬戶、包租代管8萬戶，除各地方政府主導直接興建社會住宅，中央係透過住都中心參與直接興建，截至111年9月底預計總直接興建戶數為12萬2,537戶，其中住都中心擬興建7萬2,931戶、占比59.52%，約6成之社會住宅由住都中心直接興建(詳表1)。
住都中心承辦中央政府直接興建社會住宅任務，所需之興建經費龐大，除中央既有之相關補助支持外，部分經費須自行籌措。住都中心爰於111年5月間經董事會通過，委託臺灣銀行統籌辦理4,119億元社會住宅興建聯貸案，已於同年7月22日舉行簽約儀式，以支應社宅興建所需資金[1]。
[1] 住都中心新聞稿「國家住都中心社宅聯貸案完成簽約儀式 協力金融界落實安居政策」2022年7月22日。
表1 111年9月底直接興建社會住宅情形表　 單位：戶數
項目		既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待 / 開工(D)	達成數E / (A+B+C+D)	規劃中 / (F)	總興辦戶數 / (E+F)
臺北市	中央	0	0	460	0	460	7,557	8,017
	地方	5,647	5,044	8,491	214	19,396	1,077	20,473
	小計	5,647	5,044	8,951	214	19,856	8,634	28,490
新北市	中央	0	2,907	1,899	4,674	9,480	18,338	27,818
	地方	418	3,805	2,714	0	6,937	736	7,673
	小計	418	6,712	4,613	4,674	16,417	19,074	35,491
桃園市	中央	0	0	438	0	438	4,340	4,778
	地方	0	3,293	1,096	75	4,464	4,111	8,575
	小計	0	3,293	1,534	75	4,902	8,451	13,353
臺中市	中央	0	0	0	1,307	1,307	5,036	6,343
	地方	0	1,411	4,559	0	5,970	1,462	7,432
	小計	0	1,411	4,559	1,307	7,277	6,498	13,775
臺南市	中央	0	0	621	1,426	2,047	3,663	5,710
	地方	0	0	564	845	1,409	450	1,859
	小計	0	0	1,185	2,271	3,456	4,113	7,569
高雄市	中央	0	0	2,054	2,594	4,648	3,580	8,228
	地方	241	122	359	1,007	1,729	1,474	3,203
	小計	241	122	2,413	3,601	6,377	5,054	11,431
其他 / 縣市	中央	0	0	300	3,930	4,230	7,807	12,037
	地方	6	43	20	0	69	322	391
	小計	6	43	320	3,930	4,299	8,129	12,428
合計	中央	0	2,907	5,772	13,931	22,610	50,321	72,931
	地方	6,312	13,718	17,803	2,141	39,974	9,632	49,606
	合計	6,312	16,625	23,575	16,072	62,584	59,953	122,537
占達成數%		10.09%	26.56%	37.67%	25.68%	-	-	-

說　　明：欄位之「中央」係由國家住宅及都市更新中心參與興建社會住宅。
資料來源：營建署。
(二)興建社會住宅產生之不足財務缺口恐日益擴大
依社會住宅興辦計畫(第2次修正），由住都中心直接建之社會住宅，自120年起評估財務現況，中央政府視情形減少撥付住都中心非自償性經費捐助金額；另110年起決標案件維持以主計總處共同性費用編列基準之每建坪成本設算自償率，計算捐助住都中心非自償性經費捐助款，不足之財務缺口由住都中心都更收入等自有財源優先挹注，暫不調整以實際成本設算自償率計算捐助款。住都中心仍需自籌實際發包成本高於自償率對照表每建坪成本編列標準之差額[2]。惟近期營建工程物價總指數2021年平均121.72%，2022年截至9月平均上漲至130.55%，營建成本持續上升，前開差額恐日益加大，不足之財務缺口將隨之擴大。
[2] 摘自行政院111年4月間核定之社會住宅興辦計畫(第二次修正）第39頁及40頁。
(三)110年決算為短絀，且111年度截至9月底自結賸餘僅達全年預計賸餘之4.93%，容待提升營運狀況，充裕還款財源
該聯貸案所籌措之4,119億元，規劃114億元用以購置社宅基地，餘4,005億元之興建費用，其中2,805億元投入住宅單元、400億元用於社福空間或商鋪等附屬設施、800億元則為停車設施[3]，動撥時間及額度將適實際狀況調整，截至111年9月底尚未動用額度，另據住都中心112年度預算書，該中心擬於112年各舉借117億95萬8千元、18億6,101萬2千元，以支應社會住宅興建及土地購置之資金需求[4]。
[3] 同註1。
[4] 住都中心112年度預算書第51頁長期債務舉借、償還及餘額明細表。
住都中心之還款來源除中央對社會住宅相關補捐助款外，尚包括辦理社會住宅營運及都更案件而來之自有資金挹注，惟據住都中心110年度收支狀況可悉，110年度原預計賸餘1億408萬4千元，因社會住宅營運狀況及都更效益未如預期，故決算數轉為短絀1億3,714萬4千元；111年度預算數本期賸餘8億3,147萬8千元，然截至9月底自結賸餘4,095萬3千元，僅達全年預計賸餘之4.93%，尚待積極提升營運績效，以創造穩定之還款財源。
綜上，截至111年9月底中央政府將委由住都中心直接興建 7萬餘戶社會住宅，占直接興建社會住宅總戶數約6成，為社會住宅量能之重要來源，而興建社會住宅不足之資金缺口，由該中心自有財源優先挹注，為此，該中心辦理4,119億元社會住宅興建聯貸案，籌措興建社會住宅所需資金，貸款金額龐大，惟110年度由預計賸餘轉為短絀、111年度截至9月底自結賸餘僅為全年預計賸餘之4.93%，營運狀況未如預期，允宜提升改善，俾提供穩定及適時之現金流量及還款財源。