行政法人國家住宅及都市更新中心112年度預算評估報告
國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）為行政法人，依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心，並制定本條例。」之規定，於107年8月1日設立。
住都中心112年度預算案編列收入31億2,608萬6千元，較111年度預算數增加8億9,919萬9千元(增幅40.38%)；支出編列20億6,868萬元，較111年度預算數增加8億8,114萬1千元(增幅74.20%)；收支相抵後預計稅前賸餘10億5,740萬6千元，較111年度預算數增加1,805萬8千元(增幅1.74%)；扣除所得稅費用2億1,148萬1千元後預計稅後賸餘8億4,592萬5千元，較111年度預算數增加1,444萬7千元(增幅1.74%)。謹就住都中心112年度預算案相關問題評估如下：
三、受託辦理「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，截至111年9月底僅300戶正式投入社會出宅出租，允宜瞭解業者之實際需求，並參酌各界意見研謀解決善策
住都中心為辦理「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，112年度預算案「其他業務收入-其他補助收入」編列8億6,043萬7千元之住宅基金補助款收入；另於「業務費用-服務費」編列改裝修繕費及公證費各3億9,360萬元、4,800萬元；「業務費用-租金與利息」編列租金差額支出3億8,683萬7千元。住都中心於111年起辦理該計畫，因住宅基金未及編列預算，擬採併決算方式補助住都中心。經查：
(一)住都中心受託辦理「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」
自嚴重特殊傳染性肺炎疫情(以下簡稱新冠疫情)以來，旅宿業面臨嚴峻之經營處境，另亦有部分公私有房舍閒置，為引導上開閒置居住空間妥善應用，內政部與相關部會、全國各地租賃公會及旅館公會研商後訂定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，並經行政院110年12月間核定。該計畫規劃2年內(111年及112年)將2萬戶旅館及公私有房舍轉型為社會住宅，透過減免稅賦、補助費用、輔導轉型與貸款協助等誘因，鼓勵旅館業者及租賃業者申請，提供青年及弱勢族群更多元且優惠之居住協助，並委託由住都中心辦理。
該計畫期間111至115年，所需總經費31億2,088萬元，由住宅基金補助住都中心辦理，111年度住宅基金未及編列預算部分採超支併決算方式辦理，112年度後循預算程序辦理。另訂有下列配套措施[1]：
[1] 摘述自營建署新聞稿，運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫，2022年1月12日。
1.建築防火避難及消防安全設備安全審查機制。
2.比照社會住宅享有免地價稅及房屋稅，以及居住租金收入免徵營業稅之優惠。
3.補助業者改裝修繕每戶4萬元(停業旅館額外增加1萬元)、補助租金差額、補助簽訂租賃契約之公證費最高3千元。
(二)旅館及公私有房舍轉型社會住宅仍於推動初期，截至111年9月底僅300戶正式投入社會住宅出租，尚待瞭解業者之實際需求
營建署係以交通部統計一般旅館3,300家、逾 16萬房間數之10%為1.6萬戶，加上公私有房舍約4千戶，設定2萬戶為參與轉型社會住宅之計畫戶數，並由住都中心以下列3種模式受理申請：
1.模式1：由住都中心承租國(公)有、國營事業及公股銀行房舍後，委託租賃業者管理。
2.模式2：由旅館業者擔任申辦者，研擬計畫向住都中心申請補助，得自營或委託租賃業者管理。
3.模式3：由租賃業者擔任申辦者，包租旅館或公私有房舍等合適物件，研擬計畫向住都中心申請補助。
住都中心擬定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅整體興辦事業計畫」，並訂定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫執行要點」自111年1月10日開始受理申請，申請案件係採模式2及模式3型態送件，截至111年9月底初審通過6案602戶，其中2案(162戶)申請撤案、3案(140戶)刻正改裝修繕中[2]，僅1案（300戶）於111年8月投入包租代管(詳表1)。鑑於既有旅館及公私有房舍與社會住宅之設計與定位存有差異，各旅館及公私有房舍條件各不相同，因而是否轉型為社會住宅之考慮條件亦有差異，仍待於推動過程瞭解業者或公私房舍持有者面臨問題，俾符實況所需。
[2] 住都中心初審通過案件須經修繕完成並經審查通過，與住都中心簽訂補助契約後才可正式作為社會住宅營運。
表1 截至111年9月底運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫申請情形表
模式	住都中心初審通過				目前辦理情形
	名稱	縣市別	類型	戶數
模式2 / 由旅館業者擔任申辦者	A飯店	新北市	旅館	60	修繕辦理中
模式3 / 由租賃業者擔任申辦者	B飯店	臺北市	旅館	112	申請撤案
	C飯店	臺北市	旅館	300	已於111年8月投入社會住宅包租代管
	D飯店	花蓮縣	旅館	50	申請撤案
	E宅	彰化縣	私有房舍	65	修繕辦理中
	F宅	新竹縣	私有房舍	15	修繕辦理中
	小計			542
戶數總計				602

說 明：住都中心初審通過之案件，須經修繕完成並經審查通過並與住都中心簽訂補助契約後，始可正式作為社會住宅營運。
資料來源：營建署及住都中心。
綜上，為協助旅館業者因應新冠疫情影響及活化低度利用之公私有房舍，爰由內政部等相關單位共同推動「既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，並由住宅基金補助住都中心辦理。住都中心自111年1月開始受理申請，惟截至同年9月底僅初審通過6案602戶，其中2案申請撤案、3案刻正改裝修繕中，僅1案(300戶）於111年8月投入包租代管，鑑於該計畫尚於推動初期，允宜瞭解旅館與租賃等業者之實際需求，並參酌各界意見研謀調整修正，以提升計畫成效。