行政法人國家住宅及都市更新中心112年度預算評估報告
國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）為行政法人，依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心，並制定本條例。」之規定，於107年8月1日設立。
住都中心112年度預算案編列收入31億2,608萬6千元，較111年度預算數增加8億9,919萬9千元(增幅40.38%)；支出編列20億6,868萬元，較111年度預算數增加8億8,114萬1千元(增幅74.20%)；收支相抵後預計稅前賸餘10億5,740萬6千元，較111年度預算數增加1,805萬8千元(增幅1.74%)；扣除所得稅費用2億1,148萬1千元後預計稅後賸餘8億4,592萬5千元，較111年度預算數增加1,444萬7千元(增幅1.74%)。謹就住都中心112年度預算案相關問題評估如下：
六、截至111年9月底僅推動主辦型危老案1件及危老協參案9件，容待積極開發案源，並研謀活化運用其他公有或國營事業土地之可行作法
住都中心112年度預算案「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」編列價購國有房地參與危險老舊建築物加速重建案1億2,102萬元及危老重建先期規劃案3億5,304萬7千元。經查：
(一)採主辦型危老及危老協參案雙軌並進方式推動國有非公用土地及建築物參與危老重建
為推動國有非公用土地及建築物採用都市危險及老舊建築物加速重建條例之方式辦理重建，住都中心依國家住宅及都市更新中心設置條例第5條第3項規定[1]訂定「國家住宅及都市更新中心參與都市危險及老舊建築物重建作業辦法」，協助財政部國有財產署(以下簡稱國產署)管有之國有非公用土地及建築物參與危老重建，該中心以主辦型危老及危老協參案雙軌並進方式推動：
[1] 國家住宅及都市更新中心設置條例第5條第3項規定：「本中心就其執行之公共事務，在不牴觸有關法律或法規命令之範圍內，得訂定規章，並提經董事會通過後，報請監督機關備查。」
1.主辦型危老案：國產署提供國有土地及建築物予住都中心，評估辦理危老重建。
2.危老協參案：受理民間申請，住都中心協助參與危老重建，申請基地範圍內須有國產署管有之國有土地及建築物，且申請人應取得危老協參案基地範圍內全體私有土地及合法建築物所有權人之同意。
(二)截至111年9月底僅推動主辦型危老案1件及危老協參案9件，容待積極開發案源，並參考審計部意見研謀活化其他公有或國營事業土地之可行作法
住都中心自108年度辦理參與危老重建，截至111年9月底僅推動主辦型危老案1件（臺北市信義區雅祥段三小段231地號危老重建案），現正進行先期評估作業；危老協參案9件，各處於經董事會通過、重建計畫由主管機關審查中、申請人申請建築執照或施工中、初審及評估作業、輔導等階段(詳表1)。惟因參與危老重建案件甚少，致109及110年度、111年截至9月底危老重建相關預算執行率僅各為16.79%、18.61%及5.04%(詳表2)。另住都中心現行推動危老重建案，主要以國產署管有之國有非公用土地及建築物為對象，容可參考審計部意見[2]衡酌檢討改善，研謀活化其他公有或國營事業土地之可行作法。
[2] 審計部於110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(非營業部分)第戊-31至32頁之意見如下：「國家住都中心積極推動都市危老建築物重建作業，並建立國有非公用土地參與危老重建機制，以促進整體都市土地再開發利用，惟其他公有或國營事業土地未能一體適用，不利畸零細分之公有及國營事業土地有效活化運用，亟待督促檢討改善。並列示待改善事項： 1.未整體評估各類公有土地存有畸零細分無法開發或建築使用情形，僅規範國有非公用土地得依循協參機制參與危老重建，其餘直轄市、縣(市)或鄉(鎮、市)有之土地卻未能適用，不利都市危老重建案件整體性規劃。 2.中央主管機關所屬國營事業機構近年面臨經營型態調整與組織轉型，致國營事業土地多有閒置低度利用情形，其中不乏都市計畫區內畸零細分之菁華土地，卻未借鏡協參機制之規劃與推動經驗，偕同國營事業機構共同規劃運用，不利促進都市土地再開發利用等情事，經函請內政部督促國家住都中心研謀改善。
綜上，住都中心以國產署管有之國有非公用土地及建築物為對象，自108年度辦理參與危老重建，惟截至自111年9月底僅推動主辦型危老案1件及危老協參案9件，仍屬有限，允宜持續積極開發案源，並參考審計部意見尋求活化運用其他公有或國營事業土地之可行作法，以發揮帶動效益。
表1 截至111年9月底住都中心危老協參案辦理情形表
項目	個案名稱	預計期程	辦理進度
1	新北市永和區信義段1135等30筆地號土地重建計畫	108~115年	1.109年8月24日董事會通過，重建計畫已核准、建築執照已核發。 / 2.申請人施工中。
2	臺北市中正區南海段三小段359地號等6筆土地重建計畫	109~116年	2.110年4月27日董事會通過，重建計畫已核准。 / 2.申請人申請建築執照中。
3	新北市板橋區江子翠段第三崁小段75-2地號等7筆土地重建計畫	110~116年	1.111年1月21日董事會通過。 / 2.重建計畫由主管機關審查中。
4	臺北市中正區河堤段六小段417地號等4筆土地重建計畫	111~116年	1.111年5月25日董事會通過。 / 2.重建計畫由主管機關審查中。
5	臺北市萬華區直興段二小段268地號等3筆土地重建計畫	111~116年	1.111年6月22日董事會通過。 / 2.重建計畫由主管機關審查中。
6	臺北市士林區至善段五小段402地號等12筆土地重建計畫	111~117年	初審及評估作業。
7	臺北市士林區蘭雅段三小段359地號等19筆土地重建計畫	111~117年	輔導階段。
8	臺北市萬華區萬華段二小段512地號等10筆土地重建計畫	111~117年
9	臺北市文山區萬芳段四小段80地號等7筆土地重建計畫	111~117年

資料來源：住都中心。本中心整理。
表2 109至111年度住都中心危老重建相關預算達成情形表
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率(%)
109	318,000	53,386	16.79
110	136,800	25,455	18.61
111	121,020	6,095	5.04

說 明：1.111年度決算數為截至9月底執行數，尚無預算分配數。
2.108年度為推動初期，尚未編列預算，亦無執行數。
資料來源：住都中心。
（分機：8667楊慧敏）