經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)112年度預算評估報告
三、近年辦理定置型燃料電池發電系統示範計畫未達預期目標，允宜審慎檢討並研擬妥適執行策略，以增進計畫成效
石油基金112年度預算案於「政府儲油、石油開發及技術研究計畫-捐助、補助與獎助」項下賡續編列定置型燃料電池發電系統示範計畫4,000萬元，較111年度預算案2,500萬元增加1,500萬元(增幅60%)。經查：
(一)計畫概述
據能源局表示，目前國內燃料電池供應鏈已具相當量能，本補助措施設置燃料電池發電系統於進行連續72小時試運轉、通過第三方機構現場查驗後，續進行發電系統連續3,000小時或累積達3,500小時以上之長時間運轉，以驗證發電系統之耐久性、可靠度及發電性能，協助朝商業化應用發展，並提供分散式電力來源[1]。
[1] 參經濟部能源局111年4月7日公告新聞「經濟部能源局補助燃料電池發電系統設置．開跑囉！」 https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=41&news_id=26047
能源局自98年起開始進行燃料電池應用產品示範運轉計畫，嗣為導入定置型燃料電池發電系統之發電應用，進行系統長時間運轉，以瞭解其耐久性、可靠度及發電性能，作為本系統分散式電源之商業化規劃，於107年公告實施「經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點[2]」。
[2] 原名稱為「經濟部定置型燃料電池發電系統補助要點」，111年1月4日修正要點內容，同時變更名稱為「經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點」。
該補助要點規定，依我國法令設立登記或立案之法人、公私立醫療機構及學校設置500瓩以下之燃料電池發電系統，每案每瓩補助7萬元，包含燃料電池發電系統新品、周邊設備及3,000小時運轉燃料費等安裝設置費用，最高補助金額以總設置費用之50%為限。自該要點生效日起至114年10月31日止，每年分2批次受理申請，第一批次收件期間為每年度4月1日起至4月30日止，第二批次收件期間為每年度10月1日起至10月31日止。
(二)雖業界普遍認為本計畫對產業發展有助益，惟以前年度計畫實際執行成果與預期目標差異甚巨，允宜探究原因並妥慎研訂本期執行方案，俾增進計畫推動成效
據能源局提供資料，於107年7月9日至109年12月31日依「經濟部定置型燃料電池發電系統補助要點」辦理補助計畫，期協助業界廠商實場運轉、測試及驗證，以取得3,500小時長時間運轉穩定性、可靠度之實測數據，作為系統商業化之參考；結合國內在地氫料源應用於定置型燃料電池發電系統，提供國內分散式電力來源。107至109年度預期補助設置燃料電池發電系統容量目標依序為：171瓩、171瓩及200瓩(詳表1)。
據統計執行結果，107至109年度累計受理申請補助案件8件[3]，其中109年度無申請補助案件，107及108年度核定補助瓩數依序為171瓩及70瓩。惟因107年度核定補助之案件中，其中2案之申請廠商撤案、2案未辦理後續簽約事宜，合計4案之容量規模163瓩，致107年度實際僅達成8瓩(詳表1)。
[3] 110年度僅繼續執行以前年度核定補助案件，未受理新申請案件。
按能源局提供資料，針對經濟部定置型燃料電池發電系統補助部分，廠商普遍認為政府立意良善，對於產業發展有相當程度之助益。惟因國內系統設置成本仍未達市場自由化階段，加上受限於場域設置規範、缺乏實際案例，以及使用端初期投入成本較大等因素，影響廠商申請意願。
綜上，能源局107至109年度辦理定置型燃料電池發電系統示範計畫未達預期目標，允宜探究申請及實際執行案件未達標之原因，並參酌市場反應意見及以前年度計畫執行經驗，妥慎研訂並滾動檢討本計畫執行方案，俾促進業者參與意願，以增進計畫推動成效。
表1 107至109年度定置型燃料電池發電系統補助計畫執行情形一覽表
     單位：新臺幣萬元；瓩；件
年度	預算數	規劃目標(瓩)	執行情形
			決算數	申請案件數	核定補助案件	核定補助金額	核定補助瓩數	實際達成瓩數
107	1,200	171	(說明)0	6	6	1,193.4	171	8
108	1,200	171	27.2	2	2	461.0	70	70
109	1,500	200	27.2	0	0	0	0	0
合計	3,900	542	54.4	8	8	1,654.4	241	78

說 明：2件計畫審查通過日期為107年12月28日，簽約日期為108年2月14日，其須於4~6個月內完成建造發電系統並通過第3方機構現場查驗後始可請領第1期補助款，爰未能於107年度撥款。
資料來源：能源局提供。