經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)112年度預算評估報告
五、新增「住宅能效提升計畫」允宜參酌以前相關計畫之執行經驗，妥慎規劃執行策略與績效目標，俾增進計畫執行成效
石油基金112年度預算案於政府儲油、石油開發及技術研究計畫編列「住宅能效提升計畫」20億元(主要經費用途包含「專業服務費」7,900萬元及「捐助、補助與獎助」19億2,000萬元)。經查：
(一)計畫內容及績效指標概述
本計畫係以住宅用戶為實施對象，預定全程4年(112至115年)，總經費80億元(每年20億元)，工作項目包括：「辦理家電汰舊換新補助受理、審核及撥付等行政作業」及「民眾凡汰換老舊冷氣及冰箱，並選購能源效率1級產品者，可申請補助3,000元/台」。預計全期汰換256萬台，分年績效指標如附表1。
表1 住宅能效提升計畫分年及全期績效指標一覽表
績效指標	現況	分年績效指標				全期衡量標準
		112年	113年	114年	115年
節電量(億度)	-	3.83	3.83	3.83	3.83	15.32
減碳(萬噸)	-	19.48	19.48	19.48	19.48	77.92

資料來源：摘錄「自住宅能效提升計畫」表1各績效指標全期目標值及表2各績效指標年度目標值。
(二)允宜參酌往年類似計畫執行成果及相關經驗，妥善規劃執行策略並妥定績效目標，俾發揮績效指標督促與考核之功能
按住宅能效提升計畫(核定本[1])揭示，為達能源轉型目標，行政院於106年7月26日核定「新節電運動方案」，針對住商部門結合縣市107至109年推展「縣市共推住商節電行動」，藉以協助提升能源治理能力，並加速汰換住商部門老舊家電設備，總經費上限75.06億元，低於本計畫(總經費80億元)，另依107-109年執行結果，住商部門累計汰換老舊家電(冷氣機、電冰箱)86.6萬台，總計促進節電約4.93億度/年[2]。揆諸本計畫預定各年節電目標3.83億度，似偏屬保守，允宜參酌以前相關計畫執行成果與經驗，妥定績效目標，俾發揮績效指標督促與考核之功能，並增進計畫推動成效。
[1] 行政院111年9月7日院臺綠能字第1110026413號函核定。
[2] 參住宅能效提升計畫第8頁。
(三)允宜審酌以前類似計畫未臻完善之處，研謀加強改善方案，以提升計畫執行成效
據能源局統計，107至109年縣市共推住商節電行動計畫雖達整體節電目標，惟其中部分縣市節電度數未如預期，且部分補助品項汰換數量未達規劃目標，顯示節電計畫執行成效仍有改善空間(詳本報告第2題表3、表4)，允宜審酌以前類似計畫之經驗，研謀加強及改善方案，以提升計畫執行成效。
綜上，112年度新增「住宅能效提升計畫」，預定全程4年，總經費80億元(每年20億元)，提供民眾家電汰舊換新誘因，提升家庭能源效率，符合我國淨零轉型政策，允宜審酌以前類似計畫執行成果與經驗，妥慎規劃執行策略與績效目標，俾增進計畫執行成效。