榮民醫療作業基金112年度預算評估報告目錄 頁次

榮民醫療作業基金112年度預算評估報告
榮民醫療作業基金112年度預算案編列業務收入703億9,629萬元，業務成本與費用699億6,835萬3千元，業務外收入26億804萬7千元，業務外費用6億8,843萬4千元，收支相抵後預計賸餘23億4,755萬元，較111年度預算案減少1億4,791萬6千元（減幅5.93%）。謹就榮民醫療作業基金112年度預算案評估如下：
一、部分醫院照顧服務員勞務委外採購之履約管理未盡周延，且有人力未及時補足情形，允待研謀善策
國軍退除役官兵輔導委員會（以下簡稱輔導會）為辦理照顧服務員（以下簡稱照服員）勞務委外業務，訂定「榮民總醫院各分院及榮譽國民之家照顧服務員勞務委外作業規範」，規範內容包括廠商及照服務各項資格及應遵守之義務等，然該基金所屬各醫院仍有履約管理欠周妥或人力不足之情事。經查：
(一)截至111年8月底止該基金所屬醫院陸續發生委外廠商違約並經各醫院裁罰之情事
輔導會自94年12月起採分區方式辦理各榮民總醫院分院及榮譽國民之家(以下簡稱榮家)照服員勞務委外採購，依上開作業規範規定[1]，以榮民總醫院所屬分院及榮家為招標機關，為其及責任區內之分院及榮家辦理招標作業，決標後則分由各機構與得標廠商簽訂契約。茲因審計部前於108年度辦理輔導會安養及醫療機構榮民長照措施情形專案調查時，針對各榮總分院照服員勞務委外案之履約管理情形發現有部分榮總分院有未依契約規定辦理驗收、查核出勤與未遵循勞動基準法規定，致照服員超時工作及督導考核未盡周妥等情事，經洽請榮民醫療作業基金提供108年度至111年8月底止各分院病房及護理之家照服員勞務委外案之履約管理情形，該期間有桃園分院等12家醫院發生照服員遲到、早退、缺班、未落實照顧工作、照護技能不足造成病人或住民身體傷害，及缺員未及時補足、超時工作等違約情事，並經各該醫院依契約規定裁罰合計45萬7千元(詳附表1)。新竹及埔里分院亦發生廠商拒絕勞動檢查、未依規定加倍發給工資予休假日工作者等違反勞動基準法規定情事，分別遭新竹縣政府及南投縣政府處以罰鍰5 萬元（新竹分院計發生2 案，分別遭罰鍰2萬元及3 萬元）及2 萬元。
[1] 國軍退除役官兵輔導委員會「榮民總醫院各分院及榮譽國民之家照顧服務員勞 務委外作業規範」第1條規定：「採購機關：國軍退除役官兵輔導委員會（以下簡稱本會）為辦理照顧服務員（以下簡稱照服員）勞務委外業務，以榮民總醫院所屬分院(以下簡稱分院)及榮譽國民之家(以下簡稱榮家)為招標機關，分院及榮家(以下合稱機關)為履約機關。但情形特殊，經本會同意者，機關得自行辦理招標。」
表1 108年度至111年8月底止榮民醫療作業基金所屬各分院病房及護理之家照服員勞務委外案廠商違約情形表 單位：件；新臺幣千元
醫院名稱	違約			違反法令
	違約內容	件數	罰款金額	違反法條	罰款金額
桃園分院	照服員未落實照顧工作、缺員未及時補足、未遵守護理人員指導、值班時睡覺、未參加消防演練、未遵守隔離措施等事項。	25	38	-	-
新竹分院	延長工時違反契約、缺員未及時補足等事項。	8	42	勞動基準法第39條及第80條	50
蘇澳分院	擅離工作崗位。	2	2	-	-
員山分院	照服員照顧不當，造成病人身體傷害事件。	2	2	-	-
玉里分院	照服員情緒不穩，照顧不當，造成病人身體傷害事件、未依規定提供病人飯菜、未依規定提供住民點心，造成住民異物哽塞等事項。	7	12	-	-
鳳林分院	未遵守防疫規定。	2	4	-	-
臺東分院	遲到、缺員未及時補足、工作態度不佳等事項。	7	13	-	-
埔里分院	缺員未及時補足、非執登人員上班、未依工作規範顧住民、照顧缺失、服務態度不佳、無故離開工作單位、超時工作、人力不足等事項。	108	112	勞動基準法32條第2項	20
嘉義分院	照服員情緒管理欠佳、工作態度不佳、病人或住民未請假，私下將其帶出院區、服勤管理有待教育訓練、缺員未及時補足、照護能力待加強等事項。	26	29	-	-
灣橋分院		22	40	-	-
臺南分院	未提供足額人力、工作疏失、擅離職守、超時工作等事項。	73	128	-	-
屏東分院	照顧不當，造成病人身體傷害事件、缺員未及時補足、未遵守防疫規定等事項。	28	35	-	-
罰款金額合計		457		70

說 明：埔里及新竹分院分別自110年5月1日及111年7月1日起改為自僱辦理。
資料來源：榮民醫療作業基金提供。
 (二)部分醫院有照服人力未及時補足，需由現有照服員以加班方式補足所需人力之情形
洽據該基金說明，各醫院病房照服人力係由病患實際提出需求後加以媒和，至護理之家照服員人力，則依護理之家設置標準之規定[2]，一般護理之家以1位照服員照顧5位住民，精神護理之家以1位照服員照顧10位住民為原則，再依各護理之家占床率推估需求人數。截至111年8月底止，該基金所屬12家榮總分院中，除埔里及新竹分院照服員人力係採自僱辦理外，餘各分院皆賡續以勞務委外採購方式取得照服員人力，其中埔里分院因考量該院地處偏遠，廠商未能提供足額之照服員人力，經輔導會同意自110 年5 月起改以自僱方式辦理；新竹分院則於111年7月1日起由原勞務委外採購方式改採自僱方式辦理。
[2] 護理機構分類設置標準第3條規定：「護理機構之設置基準如下：．．．二、護理之家設置基準如附表二。」復據護理機構分類設置標準第三條附表二修正規定，護理之家設置基準，照顧服務員在一般護理之家每五床應有一人；未滿五床者，以五床計。在精神護理之家每十床應有一人；未滿十床者，以十床計。
復據該基金提供資料，埔里醫院自110年5月改以自僱方式取得照服員人力起至該年12月底止，護理之家照服員人力需求為86人，實際僅募得78人，照服員人力有不足情形。據該院說明，主要係該院非位處市區、受新冠肺炎疫情影響等因素，致影響人員招募，該院已在不違反勞動基準法之原則下，請照服員加班因應。至111年8月底止，埔里分院依占床率推估照服員人力需求為88人，亦僅募得80人，仍需以延長現有照服員工作時數因應不敷之人力。另桃園、新竹及臺南等3家分院截至111年8月底止，亦因照服員人力少於需求人數，而採2班制或以延長工時提供所需照服員人力（詳表2）。
表2 108年度至111年8月底止榮民醫療作業基金所屬各分院護理之家照服員人力不足情形表 單位：人
醫院名稱	年度	公務補助部分			基金自籌部分
		需求	實際	不足	需求	實際	不足
桃園分院	108	19	19	-	14	14	-
	109	19	19	-	20	20	-
	110	23	21	2	14	14	-
	111/8	20	19	1	23	23	-
新竹分院	108	74	74	-	58	58	-
	109	70	70	-	57	57	-
	110	60	60	-	61	61	-
	111/8	64	58	6	51	51	-
埔里分院	108	40	39	1	26	23	3
	109	90	79	11	暫未開放
	110	86	78	8
	111/8	88	80	8
臺南分院	108	42	39	3	42	39	3
	109	40	36	4	44	37	7
	110	36	32	4	45	44	1
	111/8	33	30	3	50	46	4

資料來源：榮民醫療作業基金提供。
綜上，榮民總醫院各分院照服員多採勞務委外採購方式辦理，然近年部分醫院有廠商違約或違反勞動法令情事，履約管理情形欠佳，另部分醫院有照服員人力未及時補足情形，允宜督促各該醫院檢討改善，俾確保病患及住民之照護品質。

二、近年臺北榮總玉里分院及高雄榮總臺南分院附設精神護理之家營運結果皆產生業務短絀，且臺南分院精神護理之家占床率呈逐年下降，有待研謀善策
榮民醫療作業基金112年度預算案編列「精神護理之家」業務收入3億8,510萬元，業務成本與費用4億2,575萬6千元，預計業務短絀4,065萬6千元，較111年度預計之業務短絀數3,930萬8千元增加134萬8千元（增幅3.43%）。為鼓勵與引導精神病患運用自發性力量維持生活，該基金於部分所屬醫院設有精神護理之家，然近年整體營運結果均產生業務短絀。說明如下：
(一)近年臺北榮總玉里分院及高雄榮總臺南分院附設精神護理之家營運結果皆產生業務短絀
揆該基金107年度至110年度精神護理之家營運收支狀況（詳表1），整體營運結果年年產生業務短絀，短絀數介於3,255萬8千元至8,213萬4千元之間，其中臺北榮總蘇澳分院及臺中榮總嘉義分院皆自109年度起由盈餘轉為短絀，且短絀數於110年度持續增加；至臺北榮總玉里分院及高雄榮總臺南分院所設精神護理之家更年年皆產生業務短絀，並以臺北榮總玉里分院所產生業務短絀數最高，由107年度之短絀3,527萬3千元增加至110年度之4,496萬5千元， 112年度預計短絀數將持續攀升至4,686萬元。
據該基金說明，臺北榮總玉里分院收治大量縣市政府托育養護個案，然因中央主管機關所定之養護服務收費標準及地方政府補助額度已多年未隨物價指數調漲或調漲幅度較低（每床每月1萬1,760元至2萬6,750元不等)，不足支應照顧成本，致該院精神護理之家長期產生營運短絀。另高雄榮總臺南分院所設精神護理之家則因聘用照服員費用提高並攤提該院各項整建及設備費用，致營運結果產生短絀。
表1 107年度至112年度榮民醫療作業基金所屬各醫院附設精神護理之家營運情形表 單位：新臺幣千元
醫院名稱	科目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
臺北榮總新竹分院	業務收入	-	25,133	26,986	26,852	26,312	26,717
	業務成本與費用	-	21,419	24,065	23,864	24,282	24,426
	業務賸餘（短絀）	-	3,714	2,921	2,988	2,030	2,291
臺北榮總蘇澳分院	業務收入	14,774	15,053	15,738	16,789	17,745	16,857
	業務成本與費用	13,763	13,195	16,196	17,280	17,035	16,351
	業務賸餘（短絀）	1,011	1,858	（458）	(491)	710	506
臺北榮總玉里分院	業務收入	123,237	266,586	269,730	275,195	283,199	292,076
	業務成本與費用	158,510	356,607	312,282	320,160	328,364	338,936
	業務賸餘（短絀）	（35,273）	(90,021)	(42,552)	(44,965)	(45,165)	(46,860)
臺中榮總埔里分院	業務收入	-	8,643	19,094	22,214	22,732	22,889
	業務成本與費用	-	7,907	13,788	17,666	20,873	21,027
	業務賸餘（短絀）	-	736	5,306	4,548	1,859	1,862
臺中榮總嘉義分院	業務收入	9,811	9,819	9,834	10,440	8,728	12,300
	業務成本與費用	7,942	7,569	10,784	11,660	7,688	11,200
	業務賸餘（短絀）	1,869	2,250	(950)	(1,220)	1,040	1,100
高雄榮總臺南分院	業務收入	10,191	12,017	12,222	12,782	12,884	14,261
	業務成本與費用	10,192	12,914	12,641	13,191	12,666	13,816
	業務賸餘（短絀）	（1）	(897)	(419)	(409)	218	445
高雄榮總屏東分院	業務收入	7,071	6,936	7,446	26,852	26,312	26,717
	業務成本與費用	7,235	6,710	8,362	-	-	-
	業務賸餘（短絀）	（164）	226	（916）	-	-	-
總計	業務收入	165,084	344,187	361,050	364,272	371,600	385,100
	業務成本與費用	197,642	426,321	398,118	403,821	410,908	425,756
	業務賸餘（短絀）	(32,558)	(82,134)	(37,068)	(39,549)	(39,308)	(40,656)

說 明：1.107年度至110年度為決算數，111年度及112年度為預算案數。
2.臺北榮總新竹分院及臺中榮總埔里分院分別於108年6月4日及同年5月10日開業。另高雄榮總屏東分院自110年度起停業。
資料來源：榮民醫療作業基金。
(二)近年高雄榮總臺南分院附設精神護理之家營運結果，占床率有逐漸下滑趨勢
據該基金提供107年度至111年度各醫院所設精神護理之家床位使用情形，107年度至110年度平均占床率未達9成者僅有臺北榮總新竹分院、玉里分院及臺中榮總埔里分院，分別為85.0%、84.7%及79.9%。惟高雄榮總臺南分院占床率自107年度之97.6%逐年下滑至110年度之89.0%，111年度截至8月底止，更持續下滑至76.8%，已未及8成（詳表2）。
表2 榮民醫療作業基金所屬各醫院附設護理之家占床率概況表
 單位：%
護理之家種類	醫院名稱		107 / 年度	108 / 年度	109 / 年度	110 / 年度	107年度至110年度平均	111 / 年度
精神護理之家	臺北榮總	新竹	-	81.5	86.8	86.7	85.0	90.4
		蘇澳	98.4	96.2	97.5	96.0	97.0	96.4
		玉里	73.2	74.3	92.5	98.9	84.7	97.4
	臺中榮總	埔里	-	77.5	74.9	87.3	79.9	87.8
		嘉義	98.4	97.2	95.5	97.1	97.0	93.9
	高雄榮總	臺南	97.6	96.7	94.6	89.0	94.5	76.8
		屏東	100.0	100.0	81.2	-	-	-

說 明：1.111年度係為截至8月底止之實際情形。
2.臺北榮總新竹分院之精神護理之家於108年6月4日開業、臺中榮總埔里醫院之精神護理之家於108年5月10日開業，另高雄榮總屏東分院之精神護理之家於110年度歇業。
資料來源：榮民醫療作業基金。
綜上，臺北榮總玉里分院所設精神護理之家基於社會責任收治大量縣市政府托育養護個案，然因中央及地方政府補助額度不敷支應照顧成本，致近年均產生業務短絀，該院允宜賡續與衛福部及各地方政府協調合理調整托育養護個案補助費用，以維該護理之家永續經營。另高雄榮總臺南分院亦宜研謀提升占床率並開源節流，俾改善營運短絀情形。

三、部分醫院有正職醫師空缺率偏高或仰賴約聘契僱醫師程度偏高情形，允待研謀改善，俾提供病患適切之醫療照護
榮民醫療作業基金112年度於「醫療成本」、「管理及總務費用」及「研究發展及訓練費用」科目項下編列專技人員酬金74億4,610萬3千元，其中16億4,460萬7千元係用以支付約聘契僱醫師之用人費用。惟該基金所屬各醫院醫師有預算員額待補實或進用約聘契僱比率偏高之情形。說明如下：
(一)近年該基金所屬各醫院整體醫師空缺率呈逐年上升趨勢
行政院人事行政總處（以下簡稱人事總處）於104年6月8日函請輔導會督導其所屬醫院確實執行該總處簽奉行政院同意之「104年起公立醫療機構人力配置改善後續管控機制及措施」，由主管機關採總量控管方式，要求職員預算員額空缺比率，在扣除一級單位以上主管、依法規保留職缺、考試分發列管、機要缺、遴補中、借調他機關等6類缺額後，調降至4%以下。行政院嗣於106年5月15日函請各公立醫院主管機關賡續辦理控管機制及措施並於每年1月底前函送人事總處審查。
據該基金提供資料，108年底至110年底其所屬醫療機構之編制醫事人員（含醫師、護理人員及其他醫事人員）職缺空缺比率分別為0.45%、0.46%及0.62%，雖均達上開4%以下之目標，然呈逐年上升趨勢。其中有關各醫院醫師之進用情形（詳表1），各醫院醫師預算總員額自108 年度之1,879 人，逐年增加至110年度之1,888人，惟實際進用人數，自108年底之1,555人減少至110年底之1,544人，致整體空缺率自108年底之17.24%上升至110年底之18.22%，111年截至8月底止，更攀升至21.24%。如以各醫院正職醫師進用情形觀之，臺北榮總本院、桃園分院、臺中榮總埔里分院、嘉義及灣橋分院、高雄榮總本院及屏東分院等6 家醫院之正職醫師空缺率分別由108年度之15.52%、30.65%、15.56%、32.20%、10.09%及20.93%上升至111年8月底止之21.12%、38.71%、22.22%、45.13%、17.29%及38.46%，其中臺北榮總本院、桃園分院、臺中榮總嘉義及灣橋分院及高雄榮總本院呈逐年上升趨勢。又截至111年8月底止，臺北榮總桃園分院等5家醫院之空缺率已逾3成，各該醫院空缺之醫師預算員額，皆有待補實。
表1 108年度至111年8月底止榮民醫療作業基金所屬各醫院正職醫師預算員額空缺情形表 單位：人；%
醫院名稱	年度	預算員額	實際進用	空缺額	空缺率
臺北榮總本院	108	625	528	-97	-15.52
	109	625	516	-109	-17.44
	110	625	513	-112	-17.92
	111/8	625	493	-132	-21.12
桃園分院	108	62	43	-19	-30.65
	109	62	43	-19	-30.65
	110	62	39	-23	-37.10
	111/8	62	38	-24	-38.71
新竹分院	108	50	35	-15	-30.00
	109	50	33	-17	-34.00
	110	50	35	-15	-30.00
	111/8	50	34	-16	-32.00
蘇澳及員山分院	108	60	34	-26	-43.33
	109	60	36	-24	-40.00
	110	60	36	-24	-40.00
	111/8	60	36	-24	-40.00
玉里、鳳林及臺東分院	108	85	59	-26	-30.59
	109	85	66	-19	-22.35
	110	85	67	-18	-21.18
	111/8	81	64	-17	-20.99
臺中榮總本院	108	395	358	-37	-9.37
	109	395	368	-27	-6.84
	110	395	376	-19	-4.81
	111/8	395	363	-32	-8.10
埔里分院	108	45	38	-7	-15.56
	109	45	39	-6	-13.33
	110	45	36	-9	-20.00
	111/8	45	35	-10	-22.22
嘉義分院及灣橋分院	108	118	80	-38	-32.20
	109	118	80	-38	-32.20
	110	118	68	-50	-42.37
	111/8	113	62	-51	-45.13
高雄榮總本院	108	347	312	-35	-10.09
	109	347	305	-42	-12.10
	110	347	299	-48	-13.83
	111/8	347	287	-60	-17.29
臺南分院	108	49	34	-15	-30.61
	109	50	44	-6	-12.00
	110	50	43	-7	-14.00
	111/8	50	39	-11	-22.00
屏東分院	108	43	34	-9	-20.93
	109	43	26	-17	-39.53
	110	51	32	-19	-37.25
	111/8	65	40	-25	-38.46
總計	108	1,879	1,555	-324	-17.24
	109	1,880	1,556	-324	-17.23
	110	1,888	1,544	-344	-18.22
	111/8	1,893	1,491	-402	-21.24

資料來源：榮民醫療作業基金提供。
(二)近年該基金所屬醫療機構仰賴約聘契僱醫師之程度呈增加趨勢
因「104年起公立醫療機構人力配置改善後續管控機制及措施」除要求控管職員預算員額空缺比率外，亦要求由主管機關審酌各公立醫療機構人力進用需求後，於各該作業基金上限控管契僱醫事人員進用比率，並定期檢討之，輔導會爰於「國軍退除役官兵輔導委員會各醫療機構運用醫療作業基金進用醫務人員作業要點」中，以各榮總本院及各分院當年度僱用醫務人員所需人事經費不超過上年度醫療作業基金總收入一定比率為原則[3]，管控該會所屬醫療機構契僱人員進用比率。
[3] 「國軍退除役官兵輔導委員會各醫療機構運用醫療作業基金進用醫務人員作業要點」第3點第2款規定：「各榮民總醫院當年度僱用醫務人員，所需人事經費，除情況特殊報會同意外，不得超過上年度醫療作業基金總收入之百分之十五。」，另同點第3款規定：「各榮民總醫院所屬分院當年度僱用醫務人員，所需人事經費，除情況特殊報會同意外，不得超過上年度醫療作業基金總收入之百分之二十五。」。
據該基金提供資料，108年度至110年度其所屬醫療機構之契僱人事經費雖均符合上開作業要點之規定，然揆諸各醫院進用約聘契僱醫師情形，各醫院進用約聘契僱醫師總人數由108年度之1,452人逐年增加至111年8月底止之1,627人，其占總醫師人數之比率則由108年度之48.29%逐年上升至111年8月底止之52.18%，醫師總人數中逾半以約聘契僱方式進用，其中以臺北、臺中及高雄3家榮總本院醫師契僱比率均逾5成為最高，臺北及高雄榮總本院更為逐年上升趨勢（詳表2）。
表2 108年度至111年8月底止榮民醫療作業基金所屬各醫院醫師約聘契僱情形表 單位：人；%
醫院名稱	年度	編制正職	約聘契僱	總人數	契僱比率
臺北榮總本院	108	528	658	1,186	55.48
	109	516	691	1,207	57.25
	110	513	708	1,221	57.99
	111/8	493	716	1,209	59.22
桃園分院	108	43	9	52	17.31
	109	43	9	52	17.31
	110	39	4	43	9.30
	111/8	38	7	45	15.56
新竹分院	108	35	4	39	10.26
	109	33	10	43	23.26
	110	35	8	43	18.60
	111/8	34	7	41	17.07
蘇澳及員山分院	108	34	6	40	15.00
	109	36	4	40	10.00
	110	36	4	40	10.00
	111/8	36	2	38	5.26
玉里、鳳林及臺東分院	108	59	11	70	15.71
	109	66	24	90	26.67
	110	67	25	92	27.17
	111/8	64	25	89	28.09
臺中榮總本院	108	358	386	744	51.88
	109	368	383	751	51.00
	110	376	379	755	50.20
	111/8	363	383	746	51.34
埔里分院	108	38	2	40	5.00
	109	39	1	40	2.50
	110	36	1	37	2.70
	111/8	35	1	36	2.78
嘉義及灣橋分院	108	80	2	82	2.44
	109	80	6	86	6.98
	110	68	11	79	13.92
	111/8	62	14	76	18.42
高雄榮總本院	108	312	364	676	53.85
	109	305	410	715	57.34
	110	299	431	730	59.04
	111/8	287	462	749	61.68
臺南分院	108	34	9	43	20.93
	109	44	4	48	8.33
	110	43	3	46	6.52
	111/8	39	6	45	13.33
屏東分院	108	34	1	35	2.86
	109	26	2	28	7.14
	110	32	4	36	11.11
	111/8	40	4	44	9.09
總計	108	1,555	1,452	3,007	48.29
	109	1,556	1,544	3,100	49.81
	110	1,544	1,578	3,122	50.54
	111/8	1,491	1,627	3,118	52.18

資料來源：榮民醫療作業基金提供。
綜上，該基金所屬各醫院醫師之預算員額尚有空缺待補實，且近年部分醫院仰賴約聘契僱醫師偏高，允宜適切補足各醫院正職醫師之預算員額，降低空缺率，俾建立穩定之醫病關係，提升病患醫療照護品質。

四、部分醫院112年度公共關係費及員工慰勞費之編列與相關規範未符，允待檢討
榮民醫療作業基金112年度預算案於「業務成本與費用-管理及總務費用」科目項下編列「公關慰勞費」1,950萬7千元，包括公共關係費1,506萬9千元及員工慰勞費443萬8千元，其中部分醫院預算案編列數有與相關規定未符之情形。說明如下：
(一)公共關係費及員工慰勞費應依力求節約及避免浮濫之原則編列
112年總預算附屬單位預算編製作業手冊之「附屬單位預算共同項目編列作業規範」中，對中央政府各非營業特種基金所編列之成本及費用訂有多項抑制成長之原則性規定，以力求各基金節約各項費用支出，其中有關公共關係費於上開作業規範中，由原科目拆為公共關係費及員工慰勞費2項，編列原則為：
1.公共關係費：除行政院專案核定有標準外，各基金應按業務需要核實編列，力求節約，非有具體理由，以不超過111 年度預算數為原則。
2.員工慰勞費：應確依「中央政府非營業特種基金員工慰勞費處理方案」規定辦理，以獨立組織運作之基金，以不超過111 年度預算數為原則；無獨立組織之基金，不得編列員工慰勞費。
復據行政院110年6月18日函頒之「中央政府非營業特種基金員工慰勞費處理方案」，考量非營業基金非以營利為目的，其「員工慰勞費」應確依標準編列，不得以任何理由增加，以避免浮濫。
(二)該基金112年度預算案部分醫院公共關係費及員工慰勞費之編列與相關之規定未符
榮民醫療作業基金112年度預算案於「業務成本與費用-管理及總務費用」科目項下編列「公關慰勞費」1,950萬7千元，包括公共關係費1,506萬9千元及員工慰勞費443萬8千元，其中公共關係費較111年度預算案1,377萬6千元增加129萬3千元，增加部分係因臺中榮總本院、高雄榮總本院及屏東分院等3家醫院112年預算編列數較111年度增加所致，據洽該基金表示，除屏東分院因屏東大武分院將於112年度啟用增列外，餘皆係醫療業務推動所需；至員工慰勞費則有高雄榮總屏東分院於112年度所編預算案30萬8千元超逾111年度預算案15萬4千元之情形（詳表1），與上開規定未符。
表1 110年度至112年度榮民醫療作業基金各醫院公共關係費及員工慰勞費預算編列情形表 單位：新臺幣千元
醫院名稱	110年	111年			112年
	公共關係費	公共關係費	員工慰勞費	合計	公共關係費	員工慰勞費	合計
臺北榮總本院	3,653	2,292	1,361	3,653	2,292	1,361	3,653
桃園分院	1,442	1,294	148	1,442	1,294	148	1,442
新竹分院	1,198	1,083	115	1,198	1,083	115	1,198
蘇澳分院	1,178	1,036	142	1,178	1,036	142	1,178
玉里分院	1,380	1,146	234	1,380	1,146	234	1,380
臺中榮總本院	2,351	1,256	1,095	2,351	1,351	1,000	2,351
埔里分院	1,207	1,067	140	1,207	1,067	140	1,207
嘉義分院	2,060	1,795	265	2,060	1,795	265	2,060
高雄榮總本院	1,647	1,226	1,000	2,226	1,647	579	2,226
臺南分院	950	804	146	950	804	146	950
屏東分院	931	777	154	931	1,554	308	1,862
合計	17,997	13,776	4,800	18,576	15,069	4,438	19,507

資料來源：榮民醫療作業基金，本中心整理。
綜上，榮民醫療作業基金係依預算法第4條第1項第2款：「凡經付出仍可收回，而非用於營業者」成立之作業基金，各項成本及費用應依附屬單位預算共同項目編列作業規範編列，112年度預算案中部分醫院之公共關係費及員工慰勞費有超逾111年度預算案編列之情形，允待檢討後依實需核實編列。

五、臺中榮總嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫截至111年9月底止仍未完成最終審議，致各年度已編列預算多未執行，允待積極辦理計畫修正，俾利工程推動
榮民醫療作業基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」項下之「專案計畫」共編列31億8,287萬1千元，辦理各醫院醫療大樓之興建，其中由臺中榮總灣橋分院辦理[4]之鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫於計畫尚未完備前即編列預算，致難以執行。說明如下：
[4] 據該基金說明，本案獎助由灣橋分院向衛生福利部申請，惟該分院年度預算編列執行、政府採購、工程管制等業務，依臺中榮民總醫院嘉義分院辦事細則第2條第2項規定，由嘉義分院人員派充辦理，爰本計畫以嘉義分院名義編列預算。
(一)臺中榮總嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫連續2年編列預算多未執行
臺中榮總灣橋分院依衛生福利部（以下簡稱衛福部）於108年5月公告之「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」擬訂鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫申請書，於108年11月19日函報衛福部，預計於嘉義縣竹崎鄉設立公共化住宿式長照機構，獲該部於109年1月31日函復審查結果為計畫修正後通過，嗣於同年7月29日函復原則同意核定補助該計畫200床，共計3億元，惟請嘉義分院先行向該部申請計畫書複審通過後，始得向地方政府申請機構籌設許可，辦理後續機構籌設及工程發包作業等程序。
嗣灣橋分院依衛福部核定補助金額時所提之附帶條件修正計畫，於109年11月17日將修正後計畫書函送衛福部複審，因衛福部複審時間費時，於110年5月6日始函復灣橋分院修正計畫複核通過並同意核備，並由該部於同年10月1日依政府公共工程計畫與經費審議作業要點之規定[5]，將基本設計階段之必要圖說、總工程建造經費概算等函轉行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）辦理工程專業審議，然該分院於修正後計畫書函送衛福部複審前即先行編列110年度預算8,466萬1千元用以支應計畫所需之規劃費用，未依計畫實際辦理期程妥為編列預算，致該年度實際執行數267萬3千元，執行率僅3.16%，所編預算多未執行。111年度預算案復編列1億7,328萬4千元，截至111年8月底止，實際執行數22萬2千元，執行率更僅0.09%（詳表1），預算編列與計畫執行進度難謂已適切配合。
[5] 政府公共工程計畫與經費審議作業要點第7點規定：「依前點規定應送工程會辦理基本設計階段審議之公共工程計畫內個案工程，應依下列各款規定辦理：（一）主辦機關應及早提出基本設計階段之必要圖說、總工程建造經費概算，函送主管機關本於權責審查同意後，由主管機關函送工程會辦理工程專業審議。．．．。」
表1 臺中榮總嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫110年度及111年度預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	累計編列預算數	可支用預數			本期執行數	累計執行數	本期執行數/可支用預數	累計執行數/累計編列預算數
		以前年度	本年度	合計
110	84,661	-	84,661	84,661	2,673	2,673	3.16	3.16
111	257,945	81,988	173,284	255,272	222	2,895	0.09	1.12

資料來源：榮民醫療作業基金。
(二)該計畫之綜合規劃報告書截至111年9月底止尚未經工程會核定通過，致無法進行後續工程採購招標作業
據衛福部於108年度公告之「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」申請作業須知，其中有關新建案之計畫執行期程係自計畫核定日起至112年止，臺中榮總灣橋分院所申請鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫經衛福部於109年7月29日核定補助金額為3億元後，該分院即於同年9月28日申請將計畫期程展延至113年度，經衛福部於10月8日函復同意。另因該計畫於工程會審議後，經該會以計畫空間配置規劃包含長照機構床位及護理站，與一般辦公室不同，且計畫自111年度辦理工程，逕依據110年辦公室單價予以編列似不合理等為由，請衛福部檢討相關報告書圖後，再函報該會審議。該分院參採上開工程會意見及考量計畫執行期間受新冠肺炎疫情影響推升之營造物價成本，請技術服務廠商重新計算所需經費後，修正計畫函報衛福部請增經費1億1,035萬4千元，經該部函復同意核定修正計畫總經費為4億1,035萬4千元（不含設備費），並再次函轉工程會審議，然經工程會於111年8月22日函復衛福部請依相關意見再次檢討相關報告書圖。該計畫自109年度提出申請，遲至111年9月底止其綜合規劃報告書內容尚未能經工程會核定（詳表2），致無法進行後續工程採購招標作業。

表2 臺中榮總嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫之推動過程
日期	推動情形
108.11.19	灣橋分院函送衛福部本案計畫申請書。
108.12.26	衛福部召開本案審查會議。
109.1.31	衛福部復該院核定108年度計畫申請書「計畫修正後通過」。
109.2.12	該院依衛福部109年1月31日函，檢送衛福部修正後計畫申請書。
109.7.29	衛福部函復「原則同意核定」該院申請之108年度「新建案」，補助200床，共計3億元整。
109.8.10	該院依衛福部109年7月29日函，檢送第1期款申請資料予該部。
109.10.13	衛福部復該院109年8月10日函，檢送契約書、通知第1期款撥付時程及依附帶條件修正後申請複審。
109.11.17	該院依衛福部109年10月13日函，檢送衛福部修正後計畫申請書。
110.4.20	該院函送綜合規劃報告書予衛福部。
110.5.6	衛福部函復複審該院修正計畫結果評定為「計畫通過」並同意核備。
110.7.26	衛福部檢還該院110年4月20日所報綜合規劃報告書，請該院依基本設計審議要項修正。
110.7.29	該院依衛福部110年7月26日函，檢送衛福部修正後綜合規劃報告書。
110.9.28	該院因期程變動及受疫情影響，工期受原物料調漲等原因致期程延宕，向衛福部申請展延計畫期程至113年。
110.10.1	該院110年7月29日函報本案綜合規劃報告書，衛福部審查後核轉工程會審議。
110.10.8	衛福部函復同意該院申請108年度計畫期程展延至113年12月31日。
110.10.13	衛福部函轉工程會110年10月8日有關本案綜合規劃報告書意見。
110.11.5	該院依衛福部110年10月13日函，檢送衛福部修正後綜合規劃報告書。
110.11.12	衛福部審查本案修正後綜合規劃報告書後核轉工程會審議。
110.11.25	衛福部函轉工程會110年11月22日有關本案修正後綜合規劃報告書意見。
111.1.14	該院依衛福部110年11月25日函送衛福部修正後綜合規劃暨基本設計報告書。
111.6.2	衛福部函復同意該院請增經費1億1,035萬4,607元，總核定經費為4億1,035萬4,607元(不含設備費)。
111.6.23	依衛福部111年6月2日函送修正後計畫申請書。
111.7.5	依衛福部111年6月2日函送該部修正後綜合規劃報告書。
111.8.11	該院111年7月5日函送本案請增經費後綜合規劃報告書，衛福部審查後核轉工程會審議。
111.8.12	衛福部函復複審該院請增經費後修正計畫，結果評定為「計畫通過」並同意核備。
111.8.29	衛福部函轉工程會111年8月22日函有關本案請增經費後修正綜合規劃報告書意見。

資料來源：榮民醫療作業基金，本中心整理。
綜上，臺中榮總灣橋分院辦理之鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫於計畫尚未完備前即連年編列高額預算，致預算執行率偏低，且截至111年9月底止因綜合規劃報告書尚未經工程會核定，影響後續工程相關作業之推動，允依工程會所提意見儘速辦理修正，俾利計畫之推動。

六、新增辦理臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫允依以往辦理經驗合理估列預算並核實編列，俾利計畫之遂行
為提供國家級癌症醫療服務與研究、提供病患最先進之治療方法與技術以增加癌症控制率，並提升臺中榮民總醫院醫療競爭力及臺灣國際醫療地位，該院擬訂「臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫」於111年6月10日函報行政院，並奉該院於同年8月26日函復同意，計畫總經費27億3,200萬元，包括工程經費13億3,200萬元、醫療儀器及相關設備費14億元，預計於114年完工。榮民醫療作業基金112年度預算案「固定資產建設改良擴充」項下「專案計畫」編列所需經費6億2,804萬3千元。
榮民醫療作業基金轄下各醫院為完善醫療照護、塑造優質與精緻之醫療服務空間，陸續研擬多項固定資產建設改良擴充專案計畫，然各項專案計畫屢有因營造工程物價上漲，需提高總經費而辦理計畫修正之情事，111年度1月至8月類此修正計畫共有4案，包括臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫、臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫、臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫及高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫，計畫總經費調增比率介於3.24%至29.83%之間（詳表1）。台中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫亦經行政院審議後提出計畫期程過度樂觀及建議檢討物價調整費之合理性，避免估編未符需求等意見。
表1 近年榮民醫療作業基金各醫院醫療大樓興建計畫截至111年8月底止修正情形表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	核定年度	修正年度	期程		總經費			修正原因
			修正前	修正後	修正前	修正後	增幅
臺北榮民總醫院新建醫療大樓計畫	104	106	104 / 至 / 110	104 / 至 / 110	2,550,394	2,742,195	7.52	因物價指數上漲及廠商對細部設計提出建議等因素，106年5月至9月流標6次，致招標作業時程延遲。故修正計畫及預算時程與總金額。
		108	104 / 至 / 110	104 / 至 / 111	2,742,195	2,742,195	-	統包決標後因都審核定延遲，展延醫療大樓工期184天。
		110	104 / 至 / 111	104 / 至 / 111	2,742,195	2,963,807	8.08	計畫經費因配合使用需求變更(增加直接工程費與統包設計費)、受全台營建物價大幅上漲(影響本案物價調整費)、及因工期展延衍生專案管理及監造費用。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	107	108	108 / 至 / 110	108 / 至 / 110	582,236	704,633	21.02	辦理工程細部設計時發現預算不足及工期太短，經該院多次會議研議，總經費調增，總期程延165天。
		109	108 / 至 / 110	108 / 至 / 112	704,632	816,178	15.83	因機電及醫療設備，占工程費比例極高、工資及原物料價格節節上漲等因素，招標多次無廠商投標而流標，經採減項重新辦理招標，並重新評估經費，增列工程預備費等，並展延期程至112年2月。
		111	108 / 至 / 112	108 / 至 / 112	816,177	878,442	7.63	因應營造工程物價上漲調增計畫總經費。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	105	105	105 / 至 / 107	105 / 至 / 108	2,700,000	2,700,000	-	因重粒子設備預算執行須依重粒子設備採購契約及實際業務執行進度分期付款，導致預算執行期程不如預期。另儀器須於建築物大樓完工後始能安裝及 交貨，故調整至112年完成付款。
		108	105 / 至 / 108	106 / 至 / 112	2,700,000	2,700,000	-	建築設計變更總樓板面積由11,525平方米修正為12,537.1平方米並更新期程為6年。
		108	106 / 至 / 112	106 / 至 / 112	2,700,000	2,700,000	-	因應潤泰集團於108年7月17日申請建造執照第二次變更設計。
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	108	110	107 / 至 / 119	107 / 至 / 119	5,800,000	7,280,178	25.52	依醫療單位需求完成規劃設計報告書後，發現有經費不足之情形產生，致需調整計畫。
		111	107 / 至 / 119	107 / 至 / 119	7,280,178	8,500,000	16.76	因營建物價及人工調增，致採購金額不足以吸引廠商投標，2次招標流標，爰辦理計畫變更，增加計畫總經費。
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	109	111	109 / 至 / 112	109 / 至 / 113	370,000	480,354	29.83	因原估列物價調整款經費不足，爰辦理修正計畫，調增計畫總經費。
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	106	108	107至110	107至111	855,105	1,210,595	41.57	因基本設計核定時之需求差異及連續物價波動造成，經上網辦理二次公告招標皆無廠商投標而流標，故辦理本次修正計畫調整經費及期程。
		109	107至111	107至112	1,210,595	1,507,699	24.54	開挖時遇石綿瓦等廢棄物，需清運處理，處理費用需增加2億9,000萬餘元。
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	107	111	107至112	107至112	9,463,105	9,769,659	3.24	因原估列物價調整款經費不足，爰辦理修正計畫，調增計畫總經費。

資料來源；榮民醫療作業基金提供，本中心整理。
綜上，據工程會111年6月9日於行政院第3806次會議所提「公共建設流標情形分析及機關應有作為」報告，並分析工程流標情形歸納出3大原因，包括「預算不符實際」、「工期不符實際」及「契約內容條件不合理」。該基金辦理多項固定資產建設改良擴充專案計畫，111年1月至8月即有4案因物價飆漲造成經費不足問題而辦理修正計畫，112年度新增之臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫允依過往辦理經驗妥為估列合理預算並核實編列，俾利工程如期如質完成。

七、近年該基金整體催收款項期末結欠數已逐年減少，然部分醫院應收醫療欠費收回情形仍欠佳，允宜加強清理
榮民醫療作業基金112年度預計平衡表「其他資產」項下之「什項資產」科目編列69億2,955萬4千元，其中含催收款項1億2,369萬8千元。該基金考量或有門診、住院、急診病患之醫療相關費用一時無法繳清，同意於完備相關程序後緩期或分期繳納，然近年該基金所屬部分醫院應收醫療帳款收回情形欠佳。謹說明如次：
(一)近年該基金所屬部分醫院催收款年底餘額呈逐年增加趨勢
輔導會為使所屬醫療機構妥善處理應收醫療帳款，特訂定「國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫療機構應收醫療帳款處理注意事項」 (以下簡稱應收醫療帳款處理注意事項)，據該注意事項之規定，門診、住院、急診病患醫療費用之欠費及長期照護病患積欠之照護費及伙食費，得於病患本人、家屬或殷實保證人簽具切結書或本票後，同意緩期或分期繳納，惟如其中一期遲延繳付或不履行繳付義務者，視為全部到期，醫院應即辦理催討[6]，並應於清償期屆滿6個月內轉入「催收款項」[7]後繼續依規定催繳。
[6] 國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫療機構應收醫療帳款處理注意事項第3點規定：「病人出、離院時，應繳清自行負擔或自費部分之帳款，如遇費用過鉅或家境清寒貧困，一時無法繳清者，醫院得於病患本人、家屬或殷實保證人簽具切結書或本票後，同意緩期或分期繳納。一次繳付者，展期不得超過三個月，分期繳付者，以十二期（個月）為原則，其中一期遲延繳付或不履行繳付義務者，視為全部到期，醫院應即辦理催討。」
[7] 國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫療機構應收醫療帳款處理注意事項第8點規定：「應收帳款應於清償期屆滿六個月內轉入『催收款項』。」
該基金各年度整體催收款項於107年度至110年度間雖概呈減少趨勢，惟仍有部分醫院對醫療欠費之催收情形欠佳，致各年底催收款項餘額未能穩定下降，如臺北榮總桃園分院、新竹分院、台中榮總埔里分院、髙雄榮總本院、臺南分院及屏東分院等6家醫院110年底催收款項餘額皆高於107年底，其中臺北榮總新竹分院及高雄榮總屏東分院更分別由107年度之283萬4千元及107萬4千元逐年增加至110年底之443萬2千元及157萬7千元。另111年度截至8月底止，催收款項餘額高逾110年底者則有臺北榮總桃園分院等6家醫院（詳表1）。
(二)近年該基金所屬部分醫院催收款項中轉銷呆帳占比逾5成
據上開應收醫療帳款處理注意事項規定，部分如病人擅自離院，經追討無法取得連絡者、逾清償期2年，經催收未能收回者，或經依法訴追，並取得債權憑證者等應收醫療欠款，依該注意事項第9點規定，經醫務行政室或計價單位取得適切之證明，提交醫療基金績效評估委員會或稽核小組審議，認定已盡善良管理人應有之注意，得於年度終了一個月內列表函報該管榮民總醫院核轉輔導會，再由該會核轉審計部，經該部同意備查後，始得轉銷呆帳[8]。
[8] 依國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫療機構應收醫療帳款處理注意事項第9點規定，得函報轉銷呆帳之應收帳款包括：（一）病人擅自離院，經追討無法取得連絡者。（二）逾清償期二年，經催收未能收回者。（三）經依法訴追，並取得債權憑證者。（四）醫療欠款發生糾紛向法院起訴，經和解而捨棄債權一部分或全部者。（五）欠費案件因遇特殊情形如應催繳之欠款不足以抵付再催繳所耗成本之虞等，經醫務行政室或計價單位詳述理由個案簽請院長同意停止追償者。
輔導會前曾於106年4月5日及同年8月1日函請各級榮總提報強化應收帳款控管措施，復於107年2月13日再度函請各榮總積極辦理應收帳款催收作業，加強清理及轉銷呆帳。揆該基金轄下各醫院對應收醫療帳款之清理情形，近年有部分醫院催收款之清理多係轉銷為呆帳，如臺北榮總新竹分院及臺中榮總本院，107年度至110年度轉銷呆帳數額占當年度清理數之比率皆逾5成；又111年度1月至8月該基金整體催收款項之清理，逾6成係轉銷為呆帳，至各醫院轉銷呆帳數額占清理數比率逾6成者，則有臺北榮總本院等7家醫院，其中臺北榮總桃園分院更全數轉銷為呆帳。
表1 107年度至111年8月底止榮民醫療作業基金各醫療機構催收款分析表 單位：新臺幣千元；%
醫院別	年度	期初金額(A)	當年度轉入(B)	當年度清理(C)	期末餘額 / (D=A＋B－C)	當年度轉銷呆帳(E)	當年度轉銷呆帳占清理數比率（F=E/C）
臺北榮總本院	107	50,226	21,882	17,440	54,668	6,334	36.32
	108	54,668	32,901	44,928	42,641	35,831	79.75
	109	42,641	18,895	12,627	48,909	8,275	65.53
	110	48,909	17,985	23,906	42,988	9,308	38.94
	111.08	42,988	7,716	14,376	36,328	11,522	80.15
臺北榮總桃園分院	107	2,284	2,422	2,011	2,695	1,046	52.01
	108	2,695	2,712	2,929	2,478	394	13.45
	109	2,478	1,628	1,944	2,161		0.00
	110	2,161	1,907	1,119	2,950	712	63.63
	111.08	2,950	1,775	1,646	3,079	1,646	100.00
臺北榮總新竹分院	107	3,083	911	1,160	2,834	665	57.33
	108	2,834	1,513	1,340	3,007	835	62.31
	109	3,007	2,652	1,881	3,778	1,223	65.02
	110	3,778	2,265	1,611	4,432	952	59.09
	111.08	4,432	2,627	2,260	4,799	1,374	60.80
臺北榮總蘇澳及員山分院	107	16,671	5,425	15,309	6,787	12,414	81.09
	108	6,787	4,172	4,888	6,071	1,374	28.11
	109	6,071	3,594	4,394	5,272	1,824	41.51
	110	5,272	3,417	4,621	4,067	1,542	33.37
	111.08	4,067	1,703	2,717	3,053	1,757	64.67
臺北榮總玉里、鳳林及臺東分院	107	42,934	6,819	22,621	27,132	6,137	27.13
	108	27,132	3,861	20,626	10,367	13,037	63.21
	109	10,367	4,006	7,106	7,266	4,342	61.10
	110	7,266	6,366	7,773	5,859	1,957	25.18
	111.08	5,859	4,420	4,594	5,685	1,429	31.11
臺中榮總本院	107	50,346	5,700	22,948	33,098	20,949	91.29
	108	33,098	10,820	31,593	12,325	25,597	81.02
	109	12,325	5,489	5,939	11,875	4,183	70.43
	110	11,875	7,721	8,655	10,941	4,805	55.52
	111.08	10,941	7,055	4,070	13,926	2,613	64.20
臺中榮總嘉義及灣橋分院	107	10,906	9,326	10,718	9,514	1,999	18.65
	108	9,514	4,122	5,977	7,659	1,434	23.99
	109	7,659	6,390	5,961	8,088	1,446	24.26
	110	8,088	7,149	5,934	9,303	1,933	32.57
	111.08	9,303	1,625	1,995	8,933	1,358	68.07
臺中榮總埔里分院	107	1,817	371	506	1,682	392	77.47
	108	1,682	1,239	959	1,962	959	100.00
	109	1,962	4,282	1,999	4,245	326	16.31
	110	4,245	1,344	1,369	4,220	596	43.54
	111.08	4,220	2,716	854	6,082	0	0.00
高雄榮總本院	107	25,604	16,673	23,278	18,999	14,862	63.85
	108	18,999	15,085	15,062	19,022	5,184	34.42
	109	19,022	17,465	15,336	21,150	6,316	41.18
	110	21,150	17,580	18,496	20,234	6,638	35.89
	111.08	20,234	11,247	11,211	20,270	5,701	50.85
高雄榮總臺南分院	107	1,638	1,714	2,168	1,184	828	38.19
	108	1,184	807	789	1,202	193	24.46
	109	1,202	2,261	1,654	1,809	248	14.99
	110	1,809	661	1,193	1,277	648	54.32
	111.08	1,277	319	628	968	384	61.15
高雄榮總屏東分院	107	1,258	748	932	1,074	513	55.04
	108	1,074	1,163	978	1,259	442	45.19
	109	1,259	676	571	1,364	202	35.38
	110	1,364	1,093	880	1,577	378	42.95
	111.08	1,577	288	120	1,745	0	0.00
總計	107	206,767	71,991	119,091	159,667	66,139	55.54
	108	159,667	78,395	130,069	107,993	85,280	65.57
	109	107,993	67,338	59,412	115,917	28,385	47.78
	110	115,917	67,488	75,557	107,848	29,469	39.00
	111.08	107,848	41,491	44,471	104,868	27,784	62.48

資料來源：榮民醫療作業基金提供。
綜上，榮民醫療作業基金應力求基金財務之健全，然該基金部分醫院應收醫療欠費餘額仍呈逐年上升趨勢，且催收款之清理多係轉銷為呆帳，允宜賡續強化催收款項之清理，俾利醫療欠費收回，以維該基金之財務健全。

八、截至111年8月底止該基金所屬醫院尚有部分經管之國有公用土地遭占用多時仍未完成清理，允宜依相關規定儘速妥處
榮民醫療作業基金112年度預算案預計平衡表中不動產、廠房及設備預計數為618億5,658萬元，其中包含土地175億7,647萬8千元、土地改良物3,507萬3千元及房屋與建築272億4,075萬8千元等。該基金所屬醫院有部分經管國有公用土地遭占用多時然迄仍尚未清理之情形。經查：
(一)各機關經管國有公用不動產如有被占用之情事，不論是否仍有公用需要或是否為其主管目的事業需用者，皆需依相關規定辦理收回
有關國有財產之取得、保管、使用、收益及處分，依財政部所訂之國有財產法辦理：
1. 第11條規定：「公用財產以各直接使用機關為管理機關，直接管理之。」
2. 第32條第1項規定：「公用財產應依預定計畫及規定用途或事業目的使用；其事業用財產，仍適用營業預算程序。」
為利國有公用被占用不動產之處理，財政部國有財產署於89年6月22日發布（最近一次修正為106年4月25日）「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」，相關規定如下：
1. 第3點規定國有公用不動產被機關以外之占用者（以下簡稱私人）占用時，管理機關應有之作為[9]。
  [9] 各機關經管國有公用被占用不動產處理原則	第3點規定略以，「國有公用不動產被機關以外之占用者（以下簡稱私人）占用，管理機關經審慎評估有公用需要或為其主管目的事業需用者，應瞭解占用成因，分類處理，妥為評估收回方式，以利依預定計畫、規定用途或事業目的使用，並避免紛爭。收回方式包括：1.協調占用者騰空返還。2.違反相關法律或使用管制者，通知或協調目的事業主管機關依法處理。3.以民事訴訟排除。4.依中華民國刑法第320條、第349條規定移請地方警察機關偵辦或逕向檢察機關告訴。占用情形影響國土保安或公共安全者，優先移送。5.其他得排除占用之適當處理方式。」
2. 第4點規定：「國有公用不動產被私人占用，管理機關已無公用需要且非其主管目的事業需用者，應依前點規定之處理方式騰空後，循序申請變更為非公用財產，移交國產署接管。」
是以，各機關經管國有公用被占用之不動產不論是否仍有公用需要或是否為其主管目的事業需用者，皆需依上開規定辦理收回。
(二)該會所屬醫院部分經管國有公用土地被占用多時，惟尚未完成清理
據榮民醫療作業基金所提供資料，截至111年8月底止，臺北榮總本院、桃園分院、高雄榮總臺南分院及屏東分院有部分經管國有公用土地被占用，其中除臺北榮總本院所管臺北市北投區崇仰段三小段227-7地號（持分面積31.08平方公尺）於101年7月2日發現被占用，該院預計可於111年度返還外，餘仍持續與占用戶溝通協調土地返還事宜，其中高雄榮總臺南分院所管有507-2、367及368-2等3筆土地（持分面積共1萬1,483.51平方公尺）於84年1月1日即發現被占用，臺北榮總桃園分院所管110及111等2筆土地更於80年撥交時即已被占用，然迄今仍尚未完成清理（詳表1）。
表1 榮民醫療作業基金所屬醫院經管被占用土地截至111年8月底止處理情形表
土地標示	地號	持分面積(平方公尺)	發現被占用日期	截至111年8月底處理情形
臺北市北投區崇仰段三小段	227-7	31.08	101.07.23	1.臺灣士林地方法院106年5月23日105年度訴字第1052號民事判決騰空返還土地履行期間5年，於111年5月23日屆滿，預計今年可返還。 / 2.收取土地使用補償金自110年至111年8月合計5萬1,880元。
桃園區三元段	110	0.42	80年1月撥交期間已占用(43年以前或更早)	1.該院列管占用土地經查均為醫療用地，需經都市計劃審議變更，108年12月16日函文向桃園市政府辦理變更為一般用地，110年4月13日桃園市政府召開會議決議不同意變更。 / 2.占用戶共計3戶，持續與占用戶溝通排占方式中(符合國產法42條及82721條款)。 / 3.收取土地使用補償金自110年至111年8月合計5萬1,988元。
	111	85.08
臺南市永康區永中段	507-2	56.82	84.01.01	1.110年9月7日與國產署臺南辦事處完成現地會勘；12月16日該署函復變更非公用審查結果請該院補正資料重新送件；經內部評估除保留部分土地，就占建物地理環境無法活化使用，111年3月3日向地政單位申請永中段507-1地號土地分割，並就分割出永中段507-2地號重新申辦變更非公用，5月31日會同國產署臺南辦事處完成場勘，8月18日該署函復同意接管變更非公用土地，111年9月6日變更管理機關為財政部國有財產署。 2.收取土地使用補償金自110年至111年8月合計2萬7,789元。
	367	10,430.41	84.01.01	1.110年12月8日該院委任律師向法院訴請占用戶拆屋還地；111年1月11日律師向法院寄發民事訴訟起訴狀，2月24日臺南地院裁定囑託永康地政於3月21日勘測占用土地範圍，4月20日臺南地院函復勘測占用面積為356.45平方公尺，7月27日法院判決該院勝訴，上訴期限為111年8月30日。 / 2.占用戶共7戶於111年5月31日前回復該院調查是否符合拆屋還地前安置資格，調查結果僅1戶符合榮家安置資格；6月8日該院內部討論除2戶採拆屋還地方式排占，餘占用戶擬召開協調會，討論變更非公用事宜；8月18日於該院召開協調會，會中主席裁示協助占用戶向國產署申辦變更非公用事宜。 / 3.收取土地使用補償金自110年至111年8月共2萬7,789元。
	368-2	996.28	84.01.01	1.111年6月8日內部討論倘要求占用戶限期拆屋還地恐致流離失所，引起強烈抗爭，遂於8月18日召開協調會，協助占用戶向國產署申辦變更非公用事宜。 / 2.收取土地使用補償金自110年至111年8月共13萬4,986元。
屏東縣內埔鄉龍潭段	1050	315.47	109.12.28	1.111年3月2日於鄉公所召開調解委員會，無法達成共識。 / 2.3月22日已委請律師辦理訴訟，5月30日律師已向屏東地方法院遞訴狀，9月14日第一次開庭。
	1056、 1057	6.2	109.12.28	1.111年3月2日於鄉公所召開調解委員會，惟因原占用人已過世，待其親屬備齊文件，擇期再持續召開。 / 2.111年6月占用戶表示願意繳納補償金，該院刻正辦理繳納補償金與簽訂同意書程序。
合計		11,921.76

資料來源：榮民醫療作業基金。
綜上，該基金所屬臺北榮總本院、桃園分院、高雄榮總臺南分院及屏東分院部分經管國有公用土地有被占用情事，截至111年8月底止尚有9筆土地、面積1萬1,921.76平方公尺尚未完成清理，允宜儘速依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」等規定妥處。
（分機：1939陳燕玲）