金融監督管理基金及保險業務發展基金112年度預算評估報告目錄
頁次
金融監督管理基金及保險業務發展基金112年度預算評估報告
壹、金融監督管理基金
金融監督管理基金(以下簡稱金管基金)112年度預算案編列基金來源288億8,931萬8千元，基金用途278億4,312萬2千元，基金來源及用途相抵後賸餘10億4,619萬6千元，較111年度預算案減少賸餘6,808萬8千元(減幅6.11%)。謹就金管基金112年度預算案評估如下：
一、允宜審慎控管銀行局辦公廳舍搬遷計畫執行進度及其成本，俾利如期如質完工，以強化監理機關合署辦公效能
金管基金112年度預算案「推動保護金融消費者權益計畫」項下編列銀行局辦公廳舍搬遷所需經費共計8,971萬2千元，並列有6,279萬6千元補辦預算案，該搬遷計畫所需總經費為1億5,798萬5千元，其中111年度所需經費6,827萬3千元[1]已報經行政院同意先行辦理。經查：
[1] 111年奉准先行辦理之科目包含專業服務費547萬7千元及購建固定資產6,279萬6千元，其中購建固定資產部分已依預算法及附屬單位預算執行要點規定於112年度預算案補辦預算。
(一)為強化金融監理機關合署辦公效能，銀行局刻正進行辦公廳舍搬遷計畫
銀行局現係向交通部臺灣鐵路管理局承租板橋車站辦公大樓之7、8樓為辦公空間，為應金管會及所屬機關集中辦公，已獲行政院同意無償撥用交通部鐵道局經管同大樓第19樓全部及第20、21、22樓部分空間作為自有辦公廳舍使用。詢據銀行局表示，預計搬遷計畫完成後，該局除每年可節省租金費用約3,744萬元並增加約46萬元歲入[2]外，亦可進一步強化監理機關合署辦公之效能，有利規劃與各國金融監理機關間進行經驗交流與國際合作等業務。該計畫辦理期程為111年度至112年度，所需總經費為1億5,798萬5千元，因計畫核定時已逾111年度預算之籌編期限[3]，為縮短搬遷時程，爰報經行政院同意先行辦理6,827萬3千元，111年度截至9月底止，累計分配數為工程管理費2萬4千元，尚無發生相關支出(詳表1)。
[2] 據銀行局表示，因取得該棟大樓產權而增加板橋車站辦公大樓電信機房、板橋車站2樓商場與餐廳間人行穿越步道等租金收入。
[3] 據銀行局表示，銀行局搬遷案係依行政院蘇院長110年7月21日聽取「臺北郵局公辦都巿更新案」會議結論辦理，因搬遷計畫奉准辦理及後續計畫核定時，已逾111年度總預算附屬單位預算之籌編期限，爰未及納編該年度預算。
表1　銀行局辦公房舍搬遷計畫預算編列與執行情形一覽表
        單位：新臺幣千元
年度	年度可支用數				累計分配數	經費執行情形
	以前年度保留數	本年度 / 預算(案)數	奉准先行辦理數	合計		累計實支數	應付數	合計
111	-	-	68,273	68,273	24	-	-	-
112	-	89,712	-	89,712	-	-	-	-

說 明：累計分配數與經費執行情形為截至111年度9月底止之數額。
資料來源：銀行局。
(二)允宜積極控管計畫進度並注意成本管理，俾利如期如質完工
檢視該計畫預計辦理室內裝修委託規劃設計監造技術服務及室內裝修工程、光纖骨幹與無線網路建置、會議室設備及影音系統之建置、原有辦公設備之搬遷及新址辦公所需設備之採購等項目(詳表2)，據銀行局於111年10月13日提供資料，項次1及項次2之工作項目已分別於111年7月27日及9月28日決標，會議室設備及影音系統建置之得標廠商刻正協助建築師辦理細部設計作業，俟細部設計審查核定後，將據以辦理項次3室內裝修工程之招標作業；項次4光纖骨幹與無線網路建置則預計於111年11月30日前辦理最有利標評選與決標作業；另有關工作項目項次5及項次6則分別預計於112年上半年及室內裝修工程驗收完成後方辦理相關作業。鑒於近年因受疫情及通膨等因素影響，原物料及工資成本上漲，允宜積極控管計畫進度並注意成本管理，俾利如期如質完工。
表2　銀行局辦公房舍搬遷計畫內容概要表 單位：新臺幣千元
項次	工作項目	辦理內容	經費編列		預計完工進度
			111年	112年	111年	112年
1	室內裝修委託規劃設計監造技術服務	委託建築師辦理辦公空間規劃設計及後續裝修工程監造事宜	3,021	2,921	55%	100%
2	會議室設備及影音系統建置	銀行局搬遷新址之會議室設備及影音系統等設備更新，擬配合施工進度逐步完成相關建置作業	15,906	15,906	5%	100%
3	辦公室室內裝修工程	辦理新址辦公空間室內裝修	44,965	44,965	5%	100%
4	光纖骨幹與無線網路建置	辦理新址辦公室有線網路及無線網路佈建	4,381	3,919	30%	100%
5	辦公設備、用品及電話系統等採購	採購新址辦公室所需設備及用品，包括辦公室OA屏風及門禁設備、活動櫃、公文櫃、數位話機、電話系統及電話錄音設備更新、汰換LED燈及鐵窗維護等	-	20,130	-	100%
6	辦公設備搬遷	於室內裝修施工驗收完成後，辦理留用辦公設備之搬遷及原有辦公室復原及廢棄物清理	-	1,871	-	100%

資料來源：銀行局，本中心彙製。
綜上，為強化監理機關合署辦公之效能，銀行局刻正進行辦公廳舍搬遷計畫，允宜積極控管計畫進度並注意成本管理，俾利如期如質完工。

二、允應持續推動相關措施以增進電子支付帳戶應用，並促進非現金支付交易之發展，俾達施政目標
金管基金112年度預算案「施政重點」之(一)推動金融科技，建構友善創新監理法治環境項下第6點列有持續滾動檢討電子支付機構管理條例相關法規，以營造適合電子支付發展及便利民眾支付之友善法規環境；並於「施政重點」之(三)推動普惠金融，保障經濟安全，強化投資人及金融消費者教育項下第5點列有推動非現金支付交易之發展，並協助及鼓勵金融機構推展各項行動支付服務，例如：行動信用卡、行動金融卡、行動儲值卡、電子支付帳戶等。經查：
(一)因應科技發展趨勢，修正「電子支付機構管理條例」，以整合法規、擴大業務範圍、開放跨機構間互通金流服務等
金管會為促進非現金支付交易之發展，於110年3月4日成立「提升非現金支付交易推動工作小組」推動措施，並以109年度為基期，預計達到「2023年非現金支付交易筆數成長50%，交易金額達到新臺幣6兆元」的目標[4]。另考量隨著科技發展，電子支付帳戶與電子票證使用場域及運用技術之界線已日趨模糊，為擴大業者之業務發展空間並避免法規套利，爰修正「電子支付機構管理條例」，整合電子支付機構及電子票證發行機構管理法制、擴大電子支付機構之業務範圍、開放跨機構間互通金流服務、增加民眾使用便利性並健全產業經營環境等措施，該修正條例已於110年7月1日施行。
[4] 資料來源，綜整自金管會110年3月4日新聞稿及該會提供資料。
(二)透過電子支付帳戶之交易雖大幅成長，惟其交易筆數及金額占非現金支付交易之比率皆偏低，尚有成長空間
1.111年截至6月底止非現金支付交易筆數與金額較110年同期成長：就近期非現金支付交易情形分析，110年底非現金支付交易筆數較109年度減少4.96億筆(減幅9.5%)，而非現金支付交易金額則較109年度增加4,688.14億(增幅9.42%)；111年截至6月底止，非現金支付交易筆數與金額分別較110年同期成長1.78億筆(增幅7.62%)及2,806.03億(增幅11.03%；詳表1)。
2.110年以電子支付帳戶交易之成長幅度最高，惟其占非現金支付之比率仍偏低：復就各統計項目觀之，110年度僅儲值卡交易筆數與金額較109年度減少，餘各類非現金支付交易方式之筆數及金額皆較109年度增加，其中以透過電子支付帳戶交易之成長幅度最高，其交易筆數及金額增幅分別為47.97%及74.26%，而該項目於109年至111年截至6月底止間之各年交易筆數與金額占非現金支付交易筆數與金額之比率，則分別介於2.83%至5.53%及1.54%至3.68%間，雖呈成長趨勢，惟占比仍低，容有成長空間(詳表1)。
詢據金管會表示，已核准財金公司建置「電子支付跨機構共用平臺」，推動電子支付帳戶可跨機構轉帳、繳費及繳稅等服務功能，以增電子支付帳戶應用情形，該平臺轉帳及繳稅功能現已上線。
表1　我國近期非現金支付交易情形表 單位：億筆；新臺幣百萬元
年度 / 項目		109年		110年		110年 / 截至6月底		111年 / 截至6月底
		數額	比率	數額	比率	數額	比率	數額	比率
交易筆數	ATM轉帳購物	0.57	1.09%	0.64	1.35%	0.3	1.28%	0.38	1.51%
	信用卡	17.08	32.71%	19.44	41.13%	9.2	39.38%	10.58	42.08%
	儲值卡	30.22	57.87%	21.11	44.67%	11.16	47.77%	10.28	40.89%
	電子支付帳戶	1.48	2.83%	2.19	4.63%	1	4.28%	1.39	5.53%
	民眾透過全國繳費網與台灣票據交換所繳費及轉帳卡購物消費	2.86	5.48%	3.88	8.21%	1.7	7.28%	2.52	10.02%
	合計	52.22	100%	47.26	100%	23.36	100%	25.14	100%
交易金額	ATM轉帳購物	1,090,668	21.92%	1,398,133	25.68%	668,091	26.26%	772,541	27.35%
	信用卡	3,019,607	60.69%	3,107,706	57.08%	1,435,972	56.44%	1,544,327	54.67%
	儲值卡	83,711	1.68%	69,301	1.27%	35,548	1.40%	33,070	1.17%
	電子支付帳戶	76,788	1.54%	133,808	2.46%	60,387	2.37%	103,860	3.68%
	民眾透過全國繳費網與台灣票據交換所繳費及轉帳卡購物消費	704,796	14.17%	735,434	13.51%	344,301	13.53%	371,102	13.14%
	合計	4,975,569	100%	5,444,383	100%	2,544,298	100%	2,824,901	100%

資料來源：金管會，本中心彙製。
綜上，為因應非現金支付之國際潮流，金管會已成立「提升非現金支付交易推動工作小組」推動措施，111年非現金支付交易筆數與金額已較110年同期成長，惟電子支付帳戶交易占非現金支付交易之占比仍偏低，鑒於電子支付具有刺激民間消費帶動經濟成長、縮小地下經濟規模及提高金融透明度等優勢，並有助於透過支付科技之實際應用，加速普惠金融之發展[5]，允應持續積極推動相關措施，以促進我國電子交易之發展。
[5] 資料來源，審計部110年度中央政府總決算審核報告。

三、ISSB刻正研擬整合現行多種永續資訊揭露架構，允宜掌握國際發展趨勢，適時研修相關規定，以強化我國ESG資訊品質
金管基金112年度預算案於「推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫」項下編列代辦費1,300萬元，係為辦理永續金融評鑑、永續金融業務相關資料蒐集等所需費用。金管會自2017年起推動綠色金融，已陸續採行多項措施，期引導金融市場及整體產業重視永續發展及氣候變遷，而ESG[6]資訊揭露為永續金融市場運作之重要基礎，我國及國際上皆陸續推動相關政策以強化企業ESG資訊之品質。經查：
[6] 指環境(Environmental）、社會(Social)以及治理(Governance)。
(一)我國已參酌TCFD及SASB之揭露規範，公告修訂相關作業辦法，以強化ESG資訊揭露內容並與國際接軌
為符合國際日漸重視企業ESG資訊之趨勢，證交所及櫃買中心分別於103年發布上市/上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法(以下簡稱作業辦法)，要求符合規定之上市櫃公司每年應參考全球永續性報告協會（Global Reporting Initiatives，GRI）發布之最新版準則，編製前一年度之永續報告書[7]。為強化企業ESG資訊揭露內容，提升資訊之品質與一致性，金管會於109年所提出之「綠色金融行動方案2.0」及「公司治理3.0-永續發展藍圖」中，規劃將氣候相關財務揭露小組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD)及永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board，SASB）之揭露規範納入永續報告書，證交所及櫃買中心已參酌前揭規範並分別於111年9月22日及26日公告修正作業辦法，符合規定之上市櫃公司於112年編製申報111年度永續報告書時將適用上述規範。
[7] 前揭作業辦法原名稱為上市/上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法，證交所及櫃買中心已分別於110年12月7日及同年12月28日公告修正該作業辦法，並將企業社會責任報告書更名為永續報告書。
(二)ISSB刻正整合現行多種永續資訊揭露架構，允宜掌握國際發展趨勢，適時研修相關規定，以提升ESG資訊品質
隨著永續發展議題備受重視，國際上現有多種永續資訊揭露框架或準則，其揭露目的及架構等不盡相同，為求資訊之一致性與可比較性，國際財務報導準則基金會（IFRS Foundation）於110年11月宣布正式成立「國際永續準則委員會」（International Sustainability Standards Board，ISSB），該機構規劃整合現行多種永續資訊揭露架構，建置一套國際一致且高品質之永續揭露規範。ISSB已於111年3月公布IFRS S1「永續相關財務資訊之一般性揭露規範」及IFRS S2「氣候相關揭露」草案，該2號永續揭露準則草案皆採用TCFD之四大核心內容（治理、策略、風險管理及指標與目標）訂定揭露架構，IFRS S2亦採用SASB所訂之產業揭露指標。詢據金管會表示，將密切關注國際證券主管機關對IFRS永續揭露準則之認可及採用情形，適時評估國內採用方式。
綜上，國際日漸重視企業ESG資訊，ISSB刻正研擬整合現行多種永續資訊揭露架構，我國已將國際準則規範TCFD及SASB納入上市櫃公司永續報告書，允宜持續掌握國際發展趨勢，適時研修相關規定，俾利提升企業ESG資訊之揭露品質。

四、為推動監理科技，已陸續規劃導入人工智慧及金融監理資料倉儲等，允宜按規劃期程如期執行，以提升監理作業之效率及有效性
金管基金112年度預算案「推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫」項下編列用途別科目「購置電腦軟體」1,350萬元，係為推動監理科技，規劃導入人工智慧模擬應答系統以協助人民陳情案件處理及導入金融監理資料倉儲之系統開發等所需經費。經查：
(一)監理科技可有效提升監理作業之效率及有效性
金融監理機關為促進金融穩定、降低風險，需要大量、即時的數據資料作為監理參考，透過新興科技之運用，可有效提升監理作業之效率及有效性。據國際清算銀行報告，監理科技所運用之技術主要分為「資料蒐集」與「資料分析」兩大項目，其中「資料蒐集」技術包括應用程式介面(Application Programming Interface, API)、資料輸入法、雲端計算及聊天機器人等，而「資料分析」部分則包含大數據、自然語言學習、機器學習等技術，是項科技之運用已蔚為國際趨勢且應用層面廣泛，不僅於先進國家，於發展中國家主管機關亦有相當程度之應用[8]。
[8] 資料來源，部分摘錄自林志潔、林盟翔、徐珮菱及陳肇鴻等(111)，監理科技與法遵科技之發展應用及其對金融穩定之影響，財團法人台北外匯市場發展基金會委託研究。
(二)規劃陸續導入人工智慧與金融監理資料倉儲以提升監理作業之效率及品質，允宜按規劃期程如期執行，俾利優化監理效能
參考國際發展趨勢及衡酌我國實際需要，金管會已將監理科技列為「金融科技發展路徑圖」之推動面向之一，除採分階段推動數位監理申報機制[9]外，亦規劃依評估監理自動化、數位化及智慧化之需求結果，逐步導入數位監理機制。該會自111年度起陸續導入人工智慧之自然語言及機器學習等新興科技技術，以優化現行作業程序，並預計於112年度導入金融監理資料倉儲，以供後續資料之深度分析及運用，為導入人工智慧、大數據等資料治理奠立基礎。據金管會提供資料，「推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫」111年度已編列1,150萬元，112年度續編列1,350萬元，111年度截至9月底止，累計執行數為115萬5千元，累計分配數執行率為100%[10]，其中「運用人工智慧協助董監事會議紀錄核閱」已委由財團法人金融聯合徵信中心辦理，爰111年度無相關支出亦未於112年度續編預算，(詳表1)，鑒於應用監理科技可有效強化監理作業之效率及有效性，允宜按規劃期程如期導入，俾利優化監理效能。
[9] 有關數位監理申報機制請參金融監督管理委員會及所屬112年度單位預算評估報告第15題。
[10] 111年度截至9月底止，全年度預算執行率為33%，詢據該基金表示付款集中於下半年，預計在12月將完成支付。

表1　金管基金111年度至112年度監理科技相關系統開發一覽表
單位：新臺幣千元
項目	辦理內容	預算編列		經費 / 執行
		111 / 年度	112 / 年度
運用人工智慧協助董監事會議紀錄核閱	規劃將董監事會議紀錄資料內容格式進行分析及資料結構化設計，並建立業者申報平臺，導入人工智慧之自然語言處理及機器學習等技術，優化資料分析模型，產出有用的監理資訊以供分析決策之用。	8,000	-	委由財團法人金融聯合徵信中心辦理
運用人工智慧協助人民陳情案件處理	利用機器深度學習技術，優化人民陳情案件回覆內容，可更精準回應民眾訴求，減少人工作業重複耗費之人力與時間，提升案件分案率及回復內容準確率。	3,500	3,800	1,155
導入金融監理資料倉儲之系統開發	擬導入金融監理資料倉儲，包括建置整合資料平台，導入資料萃取、載入和轉置儲存解決方案，並透過資料標準化建立資料關聯及資料整合分析機制，以供後續金融監理資料之深度分析及運用，為導入人工智慧、大數據等資料治理奠立基礎。	-	9,700	-

說 明：經費執行係截至111年度9月底止之實際支用數，同期間累計分配數為1,155千元，爰執行率為100%。
資料來源：金管會歷年提供資料，本中心彙製。
綜上，金管會為推動監理科技，除採分階段推動數位監理申報機制外，亦規劃陸續導入人工智慧與資料倉儲等新興科技技術以提升監理作業之效率及品質，允宜按規劃期程如期執行並持續研蒐國際趨勢，俾利優化監理效能。

五、為促進我國金融科技發展，持續推動創新實驗及業務試辦雙軌機制，111年截至8月底止雖達目標值，惟110年及111年截至8月底止均無創新實驗申請案，允宜持續積極推動
金管基金112年度預算案「施政重點」之(一)推動金融科技，建構友善創新監理法治環境項下第1點列有促進我國金融科技發展，持續推動創新實驗及業務試辦雙軌機制，並於「推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫」項下編列金融科技創新實驗之審查及評估會議，以及金融科技相關溝通聯繫會議所需出席費、審查費及餐費32萬5千元。經查：
(一)為加速金融科技創新動能，我國採創新實驗及業務試辦雙軌機制
為推動金融科技創新，我國於107年4月30日施行「金融科技發展與創新實驗條例」，以專法方式推動監理沙盒，據該條例規定，不分國內外之金融機構及非金融機構（含自然人、法人）均可申請辦理創新實驗，申請人在實驗期間依其計畫書所載實驗內容，豁免其取得相關金融執照、核准或遵循相關金融法令，可於實驗場域中測試新技術或新商業模式，如實驗成果具效益佳，金管會亦將修正相關法令，使該項實驗出監理沙盒後能落實於金融市場，為社會大眾提供便利之金融服務；另金管會自108年6月起，陸續訂定銀行、證券期貨及保險業之申請業務試辦作業要點，凡金融業從事之創新業務未涉及法律、法規命令禁止事項，即可申請業務試辦。詢據該會表示，自111年起每年以受理10件創新實驗及業務試辦申請為目標。
(二)111年截至8月底止，申請案件數已達目標值，惟110年及111年截至8月底止均無創新實驗之申請，允宜持續鼓勵業者利用新興科技發展多元數位金融服務
檢視近年我國金融科技創新推動情形，創新實驗申請案件數自109年起下降，業務試辦申請案件數於108年至110年間，概呈增加趨勢，111年截至8月底止，該年度創新實驗及業務試辦申請案分別為0件及14件，合計數已達該年度目標值(詳表1)，而累計案件數則分別為15件及53件，其中分別有9件及45件已經核准進行實驗或試辦(詳表2)。詢據金管會表示，為積極促進我國金融創新，刻正辦理「數位身分認證及授權」之主題式監理沙盒及業務試辦，鼓勵業者發展及利用最新技術提出應用方案，並透過主動對外徵求案件，持續推動金融創新，進一步提升創新實驗及業務試辦之執行成效，111年截至8月底止，共計16家機構提出22件輔導請求，其中已有1案正式提出申請並獲准進行業務試辦，目前仍持續受理相關案件。
表1　近年創新實驗與業務試辦申請案件數統計表 單位：件
年度 / 項目	107年	108年	109年	110年	111年截至8月底止	總計
創新實驗	6	6	3	0	0	15
業務試辦	0	13	9	17	14	53
小計	6	19	12	17	14	68

資料來源：金管會，本中心彙製。
表2　111年截至8月底止創新實驗及業務試辦案件辦理情形一覽表
        單位：件
辦理情況項目	審核中	核准	否准	業者自 / 行撤回	總計
創新實驗	0	9	2	4	15
業務試辦	3	45	1	4	53
小計	3	54	3	8	68

資料來源：金管會，本中心彙製。
綜上，為推動金融科技創新，我國採創新實驗及業務試辦雙軌機制，自111年起以每年受理10件創新實驗及業務試辦申請為目標，111年截至8月底止，已達該年之目標值，惟110年及111年截至8月底止均無創新實驗申請案件，允宜持續鼓勵金融機構及金融科技業者利用科技結合創新，發展多元數位金融服務，並依政策推動情形，適時研議相關因應措施，俾利我國金融科技之發展，以提升金融競爭力。
六、LIBOR已逐步退場，允宜持續掌握銀行業者因應情形，俾利完成LIBOR轉換工作
金管基金112年度預算案「施政重點」之(二)推動金融體制與國際接軌，布局新南向政策據點項下第1點列有為提升我國銀行業之風險承擔能力與國際競爭力，將持續關注國際監理改革趨勢與國際經濟及金融情勢變化，並參酌國際規範採行相關措施，以維持金融韌性與國際接軌。據英國金融行為監理總署(Financial Conduct Authority, FCA)宣布，倫敦銀行同業拆款利率(London Interbank Offered Rate, LIBOR)已自2022年起逐步退場，市場面臨指標利率轉換問題。茲說明如下：
(一)LIBOR已逐步退場，市場面臨指標利率轉換問題
LIBOR係依報價銀行提供同業間無擔保拆借利率報價編製而成，廣泛應用於衍生性金融商品、浮動利率債券及貸款等各類金融商品之訂價基準，惟形成機制存有易受人為操縱且拆款市場持續萎縮等因素致其代表性及可靠性備受質疑，爰FCA於2017年宣布自2022年1月1日起，不再要求銀行提供LIBOR報價，致採用該指標訂價之金融商品，須重新訂定指標利率及修改合約，金融機構相對應之業務流程、會計及稅務作業、風險性資產與資本計提模型、資訊系統等亦須配合調整。為降低金融機構契約轉換負擔，FCA復於2021年宣布部分天期之美元LIBOR將延後至2023年6月退場[11]。
[11] FCA於2021年3月5日宣布1週及2個月期美元LIBOR，以及各天期英鎊、歐元、瑞士法郎及日圓LIBOR，於2021年底後停止發布，其他天期的美元LIBOR (隔夜、1、3、6及12個月)延後於2023年6月底後停止發布。
(二)允宜持續掌握業者因應情形，確保銀行妥善應對LIBOR退場可能引發之各項風險，俾利完成LIBOR轉換工作
目前LIBOR 5種報價幣別(美元、英鎊、歐元、瑞士法郎及日圓)之各貨幣主管機關，已提出可供轉換之基準指標(詳表1)，詢據金管會表示，已與中央銀行共同發布新聞稿，籲請銀行妥善因應，並已函請銀行公會組成工作小組，除調查我國銀行業受影響情形、因應情況及了解國際上利率改革之最新趨勢外，業已完成「LIBOR轉換因應措施建議方向報告書」，並按季更新，供業者參考，另自110年第2季起，每半年調查銀行針對LIBOR轉換因應情形，並函報該會調查結果，於110年12月8日已請銀行儘速停止訂定新LIBOR合約。金管會亦於111年1月請LIBOR暴險較大之銀行至銀行局簡報轉換工作進度規劃，將持續掌握業者LIBOR轉換工作執行進度，以確保銀行妥善應對LIBOR退場風險。
表1　主要國家LIBOR替代利率指標一覽表
國家別 / 項目	美國	英國	歐元區	瑞士	日本
替代利率指標名稱	SOFR / 擔保隔夜融資利率	SONIA / 英鎊隔夜拆款平均利率	€STR / 歐元短期利率	SARON / 瑞士隔夜平均利率	TONA / 東京隔夜平均利率
性質	隔夜公債附買回利率(擔保)	隔夜拆款利率(無擔保)	隔夜批發性融資利率(無擔保)	隔夜附買回利率(擔保)	隔夜拆款利率(無擔保)

資料來源：金管會109年2月5日新聞稿。
綜上，LIBOR已逐步退場，鑒於其廣泛應用於各類金融商品之訂價及評價，允宜持續掌握業者因應情形，以確保銀行妥善應對LIBOR退場可能引發之各項風險，順利完成LIBOR轉換工作。

七、自願參與開放銀行之金融機構數已有成長，惟參與第2階段家數仍未若第1階段，允宜持續積極推廣，俾利金融創新發展及提升服務效率
金管基金112年度預算案「施政重點」之(一)推動金融科技，建構友善創新監理法治環境項下第4點列有在兼顧個人資料保護、資訊安全控管及消費者權益保障之前提下，持續推動銀行辦理開放銀行相關服務，以滿足民眾對多元金融服務的需求。經查：
(一)我國規劃分3階段推動「開放銀行」，並將加速推動開放銀行列為金融科技發展路徑圖之推動措施
開放銀行係指金融機構在取得消費者授權同意後，透過應用程式介面(Application Programming Interface, API)將消費者帳戶資訊提供與第三方服務業者(Third-Party Service Providers，下稱TSP業者)，並與其合作開發相關之應用程式，以提供消費者更多元的金融服務。我國目前係採自願自律方式推動開放銀行，並規劃以「公開資料查詢」、「消費者資訊查詢」、「交易面資訊」3階段逐步推動[12]，並於109年將加速推動開放銀行列為金融科技發展路徑圖「資料共享」項下之推動措施之一。
[12] 我國目前係採自願自律方式推動開放銀行，3階段開放內容分述如下：(1)第1階段「公開資料查詢」以查詢非交易面金融資訊為主；(2)第2階段「消費者資訊查詢」服務，內容為查詢個人金融往來資訊及申請相關金融產品與服務；(3)第3階段「交易面資訊」則係擬透過開放API做實質交易。
(二)自願參與第2階段之銀行數相對較少，允宜持續積極推廣，俾利金融創新發展及提升服務效率
據金管會提供資料，開放銀行第1階段已於108年9月上線，111年截至7月底止，已有5家TSP業者及23家金融機構合作並提供金融商品比較、試算保險商品價格並適時推介合適金融商品等服務，參與第1階段之銀行數較110年同期增加3家；第2階段則於110年1月上線，111年截至7月底止，共有遠傳電信及臺灣集中保管結算所2家TSP業者，提供證券、基金、使用者帳戶、信用卡交易明細等資訊及數位服務，合作金融機構累計共16家，較110年同期增加7家，惟自願參與第2階段之金融機構仍較第1階段減少7家(詳表1)。
詢據金管會略以，因第2階段涉及客戶資料，銀行對於選擇TSP業者合作之要求較為嚴謹，且銀行公會自律規範及財金公司資安標準等規定涵蓋範圍亦較第1階段為廣，業者須規劃調整相關資訊系統及設備，爰參與第2階段之銀行數係業者就本身業務綜合考量之結果；該會為簡化第2階段申請或審核程序，已採行若干措施，如銀行同時與多家TSP業者合作，可併案申請等。
表1　我國開放銀行推動現況表
階段	實際發展成果
	上線 / 時間	TSP業者	服務內容	合作之金融機構
1	108年9月	金尉股份有限公司 / (CWMoney理財筆記)	提供金融商品比較(台外幣存款利率、匯率等)、依資產狀況推介金融產品線上數位申辦(貸款商品、信用卡)	凱基銀行、板信銀行、第一銀行、元大銀行、新光銀行、臺灣中小企業銀行
	108年9月	睿元國際股份有限公司 / (Moneybook麻布記帳)	提供金融商品比較(台外幣存款利率、匯率等)	臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、台北富邦、高雄銀行、兆豐銀行、農業金庫、台中商銀、新光銀行、板信銀行、中華郵政、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、台新銀行
	108年9月	百商數位科技股份有限公司 / (保險小存摺/保險管家)	提供試算保險產品價格，並適時推薦適合繳保費之信用卡資訊	元大銀行
	109年11月	遠傳電信股份有限公司 / (friDay理財+)	提供數位存錢計畫及理財等生活便利服務，並提供金融商品比較(台外幣存款利率、匯率等)	第一銀行、元大銀行、凱基銀行、上海銀行、京城銀行、臺灣中小企業銀行
	110年9月	群益金鼎證券股份有限公司	提供銀行外匯資訊	國泰銀行
2	110年1月	遠傳電信股份有限公司 / (friDay理財+)	提供使用者查詢帳戶餘額及信用卡帳單等資訊	遠東銀行、台新銀行、中信銀行、元大銀行、第一銀行、合庫銀行、兆豐銀行
	110年4月	臺灣集中保管結算所 / (集保e存摺)	提供使用者查詢帳戶餘額、交易明細、證券及基金等資產之資訊及數位服務	第一銀行、華南銀行、國泰銀行、兆豐銀行、元大銀行、中信銀行、合庫銀行、玉山銀行、彰化銀行、永豐銀行、富邦銀行、台新銀行、土地銀行、中華郵政、臺灣中小企業銀行

說 明：資料基準日為111年度7月底。
資料來源：金管會。
綜上，金管會為尊重市場機制與發展，鼓勵金融機構基於策略與業務需求，以自願自律方式推動「開放銀行」服務，111年截至7月底止，自願參與開放銀行之金融機構數已較110年同期成長，惟參與第2階段家數仍未若第1階段，允宜持續積極推廣，並視市場需求滾動式檢討相關政策，俾利金融創新發展及提升服務效率。

八、金管會擬定數位轉型計畫，規劃建置行動化辦公室，允宜衡酌考量將屬公務機關常態運作之經費由公務預算支應，以符本院預算審查決議之意旨
金管基金112年度預算案「推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫」項下編列用途別科目「電腦軟體服務費」1,550萬元，係為因應監理科技需求，推動數位監理行動應用計畫所需經費。經查：
(一)為推動金融科技發展所需之經費宜於金管基金編列，惟若涉及公務機關常態運作之資訊經費則宜於公務預算編列，以符本院預算案決議將金管基金用於發展金融市場之意旨
據本院審議金融監督管理委員會主管102年度預算案決議(1)：「金融監督管理委員會應將金融監督管理基金用於發展金融市場，並檢討將基金預算所編列之出國經費、差旅費、委託研究費、教育訓練費、資訊經費之公務機關常態運作經費，民國103年度改由公務預算編列。」，復依本院審議金融監督管理委員會107年度預算案新增決議(5)：「為應『金融科技發展與創新實驗條例』之施行，推動金融科技發展，執行金融科技創新實驗機制及建置金融科技創新園區等新增業務，依條例規定，應有專責單位辦理相關事宜，爰建請金融監督管理委員會應將推動金融科技發展所需相關經費，自108年度起納入金融監督管理基金預算編列。」，基此，為推動金融科技發展所需之經費宜編列於金管基金，惟若涉及公務機關常態運作之資訊經費則宜於公務預算中編列，以符上述決議將金管基金用於發展金融市場之意旨。
(二)金管會規劃建置行動化辦公室，倘其中存有與公務機關常態運作之相關經費，允宜參照本院預算審查決議之意旨，由公務預算支應
金管會為推動監理科技，已分階段推動數位監理申報並規劃導入人工智慧及金融資料倉儲[13]等新興科技技術，另擬定數位轉型計畫，預計建置行動化辦公室，包含建立行動監理模式及強化安全性管理，以因應同仁公出差、異地或居家辦公等需求，提升辦公效率及行動力。據該會提供資料，該計畫預計採購雲端服務租賃(含辦公套裝軟體、雲端郵件及協同作業平臺)、行動通訊設施升級及資安防護機制等項目，由於現行採用之微軟OFFICE文件編輯及郵件系統係採一次買斷制，因應原廠終止支援及行動辦公室於行動裝置之使用需求，故規劃導入軟體授權訂閱制並以使用者數計價，另其他資安防護機制之授權亦屬每年付費授權制，爰預計自112年度起每年編列1,550萬元以支付軟體授權等費用(如表1)。檢視其中部分採購項目，例如辦公軟體或郵件系統等，或因行動辦公室於行動裝置使用之需求而致軟體授權費增加或衍生資訊安全強化之必要，惟其亦兼具公務機關常態運作經費之性質，允宜衡酌考量將其中屬常態運作所必要支出編列於公務預算，以符前揭本院預算審查決議之意旨。
[13] 詳金融監督管理基金及保險業務發展基金112年度預算評估報告第4題。
表1　數位監理行動應用計畫規劃執行內容一覽表 單位：新臺幣千元
採購項目	功用或 / 預期效益	預算編列
		112 / 年度	預計 / 以後年度
建立行動監理模式，包含金管會暨所屬四局雲端服務租賃(含辦公套裝軟體、雲端郵件及協同作業平臺)、行動通訊設施升級(提升本會及各局VPN連線容量及優化遠端連線管理機制)	因應金管會及四局同仁公出差、異地或居家辦公等需求，提升辦公效率及行動力	7,750	7,750/年
行動設備資安防護機制(強化設備安全管理、磁碟資料加密及因應設備遺失之遠端資料抹除機制)	增強安全性與合規性工具	7,750	7,750/年

說 明：據金管會提供資料，該計畫預計採購行動辦公軟體授權及雲端服務等項目，其中現行採用之微軟OFFICE文件編輯及郵件系統係採一次買斷制，因原廠終止支援，重購經費龐大，且因應行動辦公室於行動裝置使用需求，軟體授權費增加，預計導入軟體授權訂閱制，以使用者數計價，增加授權使用並轉化一次性購置成本分攤為每年固定支出，另其他資安防護機制之授權亦屬每年付費授權制，爰預計未來年度編列經費約為1,550萬元/年。
資料來源：金管會，本中心彙製。
綜上，金管會參考國際金融監理科技之應用，擬定數位轉型計畫，規劃推動行動化辦公室，惟其中部分採購項目亦兼具公務機關常態運作經費之性質，允宜衡酌考量將屬常態運作所必要之經費編列於公務預算，以符前揭本院預算審查決議之意旨。

貳、保險業務發展基金
保險業務發展基金(以下簡稱保發基金)112年度預算案編列總收入1,879萬4千元，總支出1億2,620萬元，收支相抵後短絀1億740萬6千元，較111年度預算案短絀減少103萬5千元(減幅0.95%)。謹就保發基金112年度預算案評估如下：
九、我國將於115年實施國際財務報導準則第17號公報，允宜督促業者依評估標準試算，並促其逐步落實調整，俾順利完成接軌工作
保發基金112年度預算案編列「業務發展支出」1億1,470萬元，主要用於辦理補助保險調查統計、研究發展、諮詢及業務發展工作等。經查：
(一)我國預計於115年實施IFRS 17，其係以類似公允價值方式衡量保險負債，與現行規定存有相當差異
據金管會109年9月30日新聞稿，國際會計準則理事會已於109年6月發布國際財務報導準則第17號公報(IFRS 17)正式準則且訂於112年生效，為利觀察國外實施情況，配合我國國情適度調整因應，並予業者充裕準備時間，爰金管會宣布以國際生效後至少3年(即115年)再實施為原則。詢據金管會表示，IFRS 17係規範保險合約之認列、衡量與表達，主要影響部分為保險負債，其係以類似公允價值方式衡量，與現行以類似攤銷後成本之方式衡量存有相當差異，觀諸保險業者自102年至110年各年底及111年8月底帳上所列保險負債，壽險業及產險業之保險負債皆概呈逐年攀升之趨勢，截至111年8月底止，保險業保險負債總計28兆8,465.64億元(詳表1)，金額甚鉅；此外，IFRS 17規定之衡量方式需運用大量經驗統計資料並於資訊系統保留各期數據等，將大幅提高業者對精算資訊系統之依賴，爰須投入相當資源準備因應。
表1　保險業近年度保險負債一覽表 單位：新臺幣百萬元
時點	壽險業	產險業
102年底	14,134,176	166,261
103年底	15,445,141	172,563
104年底	16,744,627	178,419
105年底	18,950,369	200,534
106年底	20,790,907	193,063
107年底	22,765,420	197,645
108年底	24,447,618	206,078
109年底	25,976,448	223,603
110年底	27,232,647	243,001
111年8月底	28,534,857	311,707

資料來源：保險市場重要指標(111年8月)。
(二)已組成專案小組並研擬各項措施以協助業者導入，允宜持續促其逐步落實調整，俾順利接軌IFRS 17
據金管會提供資料，壽險業因合約期間較長，影響一般較產險業顯著，該會已要求壽險業每年依所訂評估標準進行有效契約負債公允價值之評估作業，並應將評估結果送至主管機關，而評估標準係該會依市場利率趨勢、IFRS17等國際標準及壽險業者評估結果逐年調整，如公司評估結果需強化時，應函報準備金補強計畫及定期檢討該計畫有無調整必要，並積極預留各種準備金，以減少未來接軌可能之衝擊。另金管會為協助業者解決接軌問題，業於106年8月責成財團法人保險事業發展中心邀集有關單位籌組專案平台，並請各保險公司成立專案小組，按季提報董事會接軌準備進度，據金管會表示，目前各業者均依該會規劃接軌準備工作進度辦理系統建置及相關內部程序之調整；又關於近期各國央行陸續調升利率，而我國係於115年實施IFRS17，利率上升於資產負債存有不一致情形，爰將綜合考量資產負債財務報告表達不一致、利率上升對於壽險業清償能力之正面效益等因素，採取適當措施[14]，允宜持續依規劃時程控管進度，並視業者評估結果情形適時溝通或提供必要協助。
[14] 據金管會111年9月22日新聞稿，若業者於111年底之財務比率有低於法定標準情形，該會除依規定要求業者提具增資、財務及業務改善計畫外，將綜合考量資產負債財務報告表達不一致、利率上升對於壽險業清償能力之正面效益，以及個別壽險業淨值下降之原因等，審慎檢視對壽險業清償能力之影響，如清償能力未弱化，例如保險負債改以公允價值衡量時，如其財務比率達法定標準者，將以督促其落實所提增資、財業務改善計畫之方式辦理。
綜上，IFRS 17將影響保險負債之衡量、資訊系統修改及商品策略調整等工作，允宜持續督促業者依評估標準試算，並促其逐步落實調整及預為估列準備金提存數，俾順利接軌，降低衝擊。

一０、近年專案支出項下之捐助、補助與獎助執行率皆未及7成，允宜本節約原則切實依計畫執行，俾達計畫目標
保發基金112年度預算案「專案支出」編列882萬元，較111年度預算案增加157萬(增幅21.66%)，較110年度決算數增加190萬4千元(增幅27.53%)，係辦理保險業務統計、研究、訓練等經費。經查：
(一)近年收入概呈遞減之態勢，支出宜以儉約原則辦理
保發基金為壽險業及產險業儲存基金成立，主要支出為辦理保險調查統計、保險訓練、保險諮詢及保險研究發展等事宜，雖有收入挹注，惟收入概呈遞減之態勢，110年度總收入決算數為1,817萬4千元，較106年度減少1,206萬7元(減幅為39.9%)，據保發基金112年度預算書，總收入預算案數為1,879萬4千元，雖較111年度預算案數及110年度決算數微幅增加(增幅分別為4.2%及3.41%)，惟仍較106年度至109年度決算數為低，爰支出應秉儉約原則覈實辦理為宜(詳表1)。
表1　106年度至112年度總收入一覽表 單位：新臺幣千元
年度 / 項目	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年
總收入	30,241	29,361	29,714	24,441	18,174	18,036	18,794

說 明：106年度至110年度為決算數，111年度至112年度為預算案數。
資料來源：保發基金各年度預、決算書。
(二)近年捐助、補助與獎助之預算執行率皆未及7成，允宜本節約原則切實依計畫執行，俾達計畫目標
檢視106年度至110年度專案支出執行率介於54.3%至97.28%間，概呈上升趨勢，而是項科目項下可概分為服務費用與捐助、補助與獎助2大類，其中服務費用於上開期間之執行率概呈增加趨勢，自108年度起，執行率皆逾100%；惟捐助、補助與獎助於106至110年度間之執行率皆未逾66.2%，且決算數自107年起逐年下降，109年度至110年度間皆無動支，111年度截至8月底止，經費亦尚未動支(詳表2)。據保發基金112年度預算書，是項科目主要係編列捐助國內團體辦理國際人才培訓及各項國際、兩岸或其他保險相關學術研討會等所需經費，詢據金管會表示，因受新冠肺炎疫情等因素影響，致相關機構申請補助案件未如預期，經衡酌實需於112年度專案支出項下減列捐助、補助與獎助100萬元等，另併同增編服務費用257萬以辦理保險教育及消費者權益宣導[15]。鑒於捐助、補助與獎助之歷年執行率偏低，112年度預算案編列100萬元，雖已較111年度預算案數大幅減少，惟仍高於108年度至110年度決算數，且服務費用於112年度預算案編列782萬元，其亦較111年度預算案數及106至110年度決算數增加，允宜本節約原則切實依計畫執行，俾達計畫目標。
[15] 據金管會表示，保發基金112年預算案於「專案支出-服務費用」增編257萬元以辦理保險教育及消費者權益宣導，另衡酌實務需求併同減編「專案支出-捐助、補助與獎助」100萬元及「行政管理支出」157萬元，共計減編257萬元，爰整體支出預算並無增加。
表2　106年至112年專案支出預決算數對照表 單位：新臺幣千元
年度 / 項目		106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年
專案支出	預算數(A)	13,800	7,100	6,750	7,250	7,250	7,250	8,820
	決算數(B)	7,494	5,638	5,718	7,053	6,916	2,876	-
	執行率(B)/(A)	54.3%	79.41%	84.71%	97.28%	95.39%	39.67%	-
服務費用	預算數(A)	8,300	4,100	2,900	3,250	5,250	5,250	7,820
	決算數(B)	5,198	3,652	4,822	7,053	6,916	2,876	-
	執行率(B)/(A)	62.63%	89.07%	166.28%	217.02%	131.73%	54.78%	-
捐助、補助與獎助	預算數(A)	5,500	3,000	3,850	4,000	2,000	2,000	1,000
	決算數(B)	2,296	1,986	896	0	0	0	-
	執行率(B)/(A)	41.75%	66.2%	23.27%	0%	0%	0%	-

說　　明：111及112年度預算數為預算案數，111年度決算數為截至8月底止累計執行數。
資料來源：金管會及保發基金各年度預、決算書與會計報告，本中心彙製。
綜上，鑒於該基金近年度收入漸減，支出應依112年度中央及地方政府預算籌編原則第2點第3款規定覈實節約辦理[16]，而專案支出項下捐助、補助與獎助於106至110年度間預算執行率皆未逾66.2%，允宜本節約原則切實依計畫執行，俾達計畫目標。
[16] 112年度中央及地方政府預算籌編原則第2點第3款規定：「審度總資源供需估測結果，財政健全與經濟成長應兼籌並顧。政府各項消費支出應力求節約，本緊縮及節能原則確實檢討，…。」
(分機：8660翁珮珊)