經濟部所屬工業局、國際貿易局、標準檢驗局及智慧財產局112年度單位預算評估報告
一五、配合「電綠能科技產業推動方案」，新增辦理太陽能光電模組檢測驗證能量建置及測風塔場域評估，允宜詳實評估並審慎規劃，以利太陽能及風能產業發展
標檢局112年度於「建立度量衡及標準檢測驗證」項下新增「綠能科技產業標準檢測驗證」，辦理「電動載具關鍵次系統與再生能源檢測技術暨工業能效提升計畫」有關「創能」領域之大尺寸太陽光電模組及零組件標準檢測驗證、150米測風塔及氣象式光達校驗場域發展等業務，112年度編列3,939萬7千元。經查：
(一)計畫內容及經費需求[1]
[1] 計畫內容及經費需求僅包含標檢局部分。
1.計畫內容：配合「綠能科技產業推動方案」，推動項目包含(1)因應太陽能電池晶圓大尺寸化，建置太陽光電大尺寸、新型式檢測驗證能量，以及模組及支撐結構戶外環境之酸性鹽霧乾溼循環測試能量；(2)因離岸風電開發商評估採15至16MW新世代風力機其輪毂約150米，期透過建置光達校驗場及150米測風塔提供國內氣象光達進行量測數據之校驗比對。
2.預計效益：(1)提供大尺寸雙面型PV電池檢測驗證能量[2]；(2)提供PV系統支撐架老化試驗能量，提升國內業者產品競爭力，淘汰品質不良進口產品；(3)制訂國內水面型系統設計指引，提供系統商設計依據；(4)標準測風塔長期擷取數據，利於擴充風能資料庫完整度；(5)光達比對將使風能評估數據更精確，確保風能評估與產出；(6)提高後報及預報能量，加強再生能源占比高時，評估與調度準確度。
[2] 配合VPC政策及躉購電價6%措施，提升太陽光電模組產品登陸累計至1GW/年，GW為百萬瓩。
3.期程及經費需求：計畫期程為112至115年度，總經費為14億7,439萬2千元[3]，其中創能領域(標檢局負責)為1億5,758萬8千元，包含大尺寸太陽光電模組及零組件標準檢測驗證1億1,458萬8千元、150米測風塔及氣象式光達校驗場域發展4,300萬元。
[3] 「電動載具關鍵次系統與再生能源檢測技術暨工業能效提升計畫」尚包含經濟部技術處、工業局及工研院電光所、金屬中心負責，分別負擔9億6,115萬2千元、1億741萬2千元及2億4,824萬元。
4.112年度經費用途：包括大尺寸太陽光電模組及零組件標準檢測驗證3,389萬7千元、及150米測風塔及氣象式光達校驗場域發展550萬元，共計3,939萬7千元。
表1 「電動載具關鍵次系統與再生能源檢測技術暨工業能效提升計畫」有關標檢局相關經費需求 單位：新臺幣千元
分項	經費需求					112年預計成效
	112年度	113年度	114年度	115年度	小計
大尺寸太陽光電模組及零組件標準檢測驗證	33,897	23,397	24,897	36,397	114,588	1.完成M(G)12雙面型太陽光電電池檢測能量。 / 2.完成太陽光電金屬構材酸性鹽霧式驗規劃方案。
150米測風塔及氣象式光達校驗場域發展	5,500	16,000	14,500	3,000	43,000	1.完成氣象式光達校驗場域評估作業。 / 2.完成測風塔基本設計及所需設備盤點。
合計	39,397	39,397	39,397	39,397	157,588

資料來源：標檢局提供及「電動載具關鍵次系統與再生能源檢測技術暨工業能效提升計畫」核定計畫書。
(二)允宜妥善評估國內太陽能光電模組所需之檢測技術及能量，並審慎氣象式光達校驗場之選址規劃，以利太陽能及風能產業發展
截至110年底國內太陽能電池測試能量均未符合雙面型電池檢測驗證要求，且僅有臺灣大電力研究試驗中心及工研院量測中心能提供單面發電電池之性能量測[4]，惟因大尺寸及雙面型太陽能電池已陸續開發推動，預計後續將成為市場主流，又臺灣地形氣候特殊，需國內系統金屬支撐架鹽霧腐蝕試驗，允宜詳實評估國內目前檢測技術及能量不足之處，審慎規劃及加強計畫進度之控管。
[4] 資料來源，「電動載具關鍵次系統與再生能源檢測技術暨工業能效提升計畫」核定計畫書。
另為利風場開發及產業發展，經標檢局盤點現有風速風向比對之校驗場，除缺乏檢測準確度較高氣象光達之校驗場，目前建置之測風塔(高度於32至120米)風能量測與新時代風力機輪轂高度(初估輪轂高度將近150米)仍有差距，量測之風能恐無法對應其高度風速狀況，故於「電動載具關鍵次系統與再生能源檢測技術暨工業能效提升計畫」研擬辦理光達校驗場及150米測風塔之評估規劃作業，然為利後續校驗場之建置，允宜詳實辦理候選場域之調查及審慎評估施工可行性。
綜上，標檢局112年度新增「綠能科技產業標準檢測驗證」3,939萬7千元，辦理大尺寸太陽光電模組及零組件標準檢測驗證、150米測風塔及氣象式光達校驗場域發展，為利太陽能及風能產業後續發展，允宜詳實評估產業所需檢測量能及辦理測風塔場域調查，並審慎規劃及強化進度之控管，以利我國綠能技科產業之推動。