交通作業基金之國道公路建設管理基金112年度預算評估報告
交通作業基金-國道公路建設管理基金分預算(以下簡稱國道基金)112年度預算案編列業務收入344億6,145萬5千元，業務成本與費用152億2,039萬7千元，業務外收入4億2,164萬8千元，業務外費用21億1,517萬9千元，收支相抵後賸餘175億4,752萬7千元，較111年度預算案賸餘增加1億5,812萬4千元(增幅0.91%)。謹就國道基金112年度預算案評估如下：
二、近年持續辦理多項不具個案自償性之建設計畫，允宜妥適揭露財務影響，俾供審議參考
國道基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」(以下簡稱購建固定資產)編列160億5,824萬8千元，包括「專案計畫」105億5,531萬3千元[1]與「一般建築及設備計畫」55億293萬5千元。經查：
[1] 依據附屬單位預算共同項目編列作業規範規定，購建固定資產應按「專案計畫」與「一般建築及設備計畫」劃分，凡屬建設新廠、重大改良及更新、擴充生產設備可衡量效益者列為專案計畫；其他零星購置或汰換設備，列為一般建築及設備計畫。
(一)國道基金近年辦理多項購建固定資產專案計畫，且多不具有個別計畫自償性
國道基金112年度辦理購建固定資產專案計畫之投資總額達1,475.31億元，截至112年度已編列預算672.23億元，未來年度經費需求803.08億元(詳表1)。
該基金近年辦理多項交流道新(改)建等不具相對應收入之計畫，以110年7月核定之「國道1號林口交流道改善工程」建設計畫為例，其財務計畫僅指出，該計畫無獨立財務收入部分，故建設不具有個別計畫自償性，經費來源由國道基金支應，而該基金每年有150至170億元之年度賸餘，可作為投入國道路網建設經費，並為償債財源，且在維持行政院暫核自償率78%之目標下，財務目標採取滾動式檢討機制，在使用者付費之管理架構下，基金財務可於一定年期達到財務平衡[2]。
[2] 資料來源：國道1號林口交流道改善工程建設計畫(定稿本)第189頁至第190頁。

表1 107至112年度國道基金辦理購建固定資產專案計畫概況
單位：新臺幣千元
項次	計畫名稱	期程 / (進度起迄年月)	投資總額 / A	截至112年度 / 累計編列預算數 / B	未來年度 / 經費需求 / C＝A-B
1	國道7號高雄路段計畫	100.01-111.12	61,549,570	176,470	61,373,100
2	國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	107.05-113.12	4,297,800	2,785,544	1,512,256
3	國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	102.11-113.01	30,487,000	29,027,404	1,459,596
4	國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	104.09-112.12	4,606,700	4,599,500	7,200
5	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	105.01-114.06	33,716,890	24,429,341	9,287,549
6	國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	108.03-113.02	5,471,340	4,738,513	732,827
7	國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	109.06-115.10	1,973,540	288,399	1,685,141
8	國道1號中豐交流道新建工程	109.08-114.12	1,269,010	479,911	789,099
9	國道1號林口交流道改善工程	110.07-114.05	2,641,760	576,424	2,065,336
10	國道1號臺南路段增設北外環交流道工程	110.09-115.12	1,517,626	121,826	1,395,800
合 計			147,531,236	67,223,332	80,307,904

說 明：1.本表僅包括國道基金112年度預算案「固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表」所列之專案計畫，且僅統計中央政府負擔部分。
2.本表未來年度經費需求＝投資總額-截至112年度累計編列預算數。
資料來源：國道基金112年度預算案；本中心製表。
(二)該基金近年賸餘多用於撥充基金，允宜強化揭露基金達財務平衡之時點
國道基金102至111年度本期賸餘平均數雖達155.51億元，惟其103至112年度賸餘撥充基金平均數152.96億元[3]，占前開賸餘平均數之98.36%(詳表2)，顯示國道基金近年賸餘實際多運用於撥充基金。而該基金購建固定之專案計畫核定內容及相關預算書表，尚未能說明部分不具個案自償性之建設計畫在無相對應收入之情形下，其對行政院「自償率維持78%」目標之財務影響，亦無法得知所稱可於「一定年期達到財務平衡」之時間點，允當強化揭露。
[3] 因「賸餘撥充基金」係由以前年度未分配賸餘撥充，故本報告計算「賸餘撥充基金」(10年度)平均數占「本期賸餘」(10年度)平均數所計之年度不同。
表2 102至112年度國道基金「本期賸餘」及「賸餘撥充基金」情形表 單位：新臺幣千元
年度	本期賸餘	賸餘撥充基金
102	14,017,495	17,709,848
103	10,186,879	11,971,395
104	16,893,372	10,123,388
105	15,984,426	11,705,151
106	15,438,907	16,146,957
107	14,310,374	16,410,403
108	17,118,713	16,356,704
109	18,264,051	14,962,838
110	15,908,246	18,174,596
111	17,389,403	19,506,824
112	17,547,527	17,597,363
102-111本期賸餘(10年度)平均數A	15,551,187	-
103-112賸餘撥充基金(10年度)平均數B	-	15,295,562
B/A比率	98.36%

說 明：本表102至110年度為審定決算數，111至112年度為預算案數。
資料來源：國道基金103至112年度預決算書；本中心製表。
綜上，國道基金預計至112年底尚有長短期債務1,440億元[4]，且近年辦理多項交流道新(改)建等不具自償性之建設計畫，投入鉅額工程成本，卻無相關收入回收挹注，恐降低國道基金整體自償率並延緩基金財務收支平衡之年限，然相關計畫內容與預算書表均未適當說明其影響，允宜研謀改善。
[4] 國道基金112年度預算案「預計平衡表」之短期借款及應付債券合計數。