國家通訊傳播委員會、國家運輸安全調查委員會暨行政院公共工程委員會110年度單位決算評估報告
二、允宜提升鐵道列車事件紀錄器解讀能力，俾利調查時及早研判事故發生肇因
運安會110年度「精進運輸事故調查技術與預防研究」工作計畫決算3,257萬1千元，係辦理「建立多模組運輸事故調查能量計畫(2/4)」，包括5項重點：建立多模組運具紀錄器解讀能量、發展事故現場快速測繪技術、建立運具工程失效分析能量、建置整合式安全調查方法與分析系統，以及建置多模組人為因素分析技術等項目。經查：
(一)建立多模組運具紀錄器解讀能量之預期成果，係維持航空器、船舶及鐵道等運具紀錄器之解讀率至一定水準
運安會109-112年度辦理「建立多模組運輸事故調查能量計畫」，其中子計畫「建立多模組運具紀錄器解讀能量」110年度預期成果，包括：國籍航空器飛航記錄器解讀率保持100%，以及船舶與鐵道運具記錄裝置解讀率達80%等[1]；依表1資料並觀諸運安會110年度決算中重要施政計畫執行成果，該會具備國籍飛航記錄器100%解讀能量，船舶航行資料紀錄器近85%解讀能力，以及鐵道列車紀錄裝置84%之解讀能力，並持續提升中。
[1] 運安會110年度預算總說明第6頁。
(二)宜持續提升高鐵及捷運等列車紀錄器之解讀能量，俾利調查時及早判讀肇因
該會110年度對於鐵道列車紀錄裝置解讀能力84%之計算基準，係因普查之50款鐵道列車中，該會具備當中42款列車之資料解讀能力，另8款列車包括桃捷、新北捷、高捷、高鐵700T以及林鐵動力列車等，須由業者協助方能取得資料，或因安裝國外製造之事件紀錄器，需原廠解讀軟體方能轉譯原始資料，因此該會尚缺乏解讀能力[2]。為促進我國運輸安全，確保運輸事故安全調查之品質與效率，允宜持續規劃提升高鐵及捷運等列車事件紀錄器解讀能量，俾利調查時得以及早研判事故發生肇因。
[2] 運安會110年鐵道列車紀錄裝置普查報告第12頁。
表1　運安會各項運具記錄器解讀率 單位：%
類別	108年度實際數	109年度預計數	109年度實際數	110年度預計數	110年度實際數
國籍航空器飛航紀錄器解讀率	100	100	100.00	100.00	100.00
船舶紀錄器解讀率	N/A	N/A	74.00	80.00	84.63
鐵道運具紀錄器解讀率	N/A	N/A	44.00	80.00	84.00

說　　明：1.108年因甫自飛安會改制為運安會，僅執行飛航紀錄器普查；109年首次執行船舶紀錄器及鐵道運具紀錄器普查，無預設解讀率目標；另109年未執行汽車運輸業行車紀錄器普查。
2.船舶紀錄器部分僅統計國籍船公司所轄船舶，無法統計來台靠港之外籍船舶安裝情形。
3.汽車運輸業行車紀錄之樣本數不足，故不予列計。
資料來源：運安會及110年國籍船舶之水路記錄器普查報告。
綜上，運安會辦理「建立多模組運輸事故調查能量計畫」之預期成果及實施內容，係持續保持及提升各類運具紀錄器之解讀能量及解讀率，觀諸該會110年度對於8款鐵道列車缺乏解讀能力，為利於運輸事故發生後，得以及時解讀紀錄資料，允宜持續提升高鐵及捷運等列車之事件紀錄器解讀能量，以利事故調查作業。
(分機：1911 劉雲霞)