海洋委員會及所屬112年度單位預算評估報告
海洋委員會(下稱海委會)主管112年度預算案編列歲入9,776萬7千元，較111年度預算數9,624萬9千元增加151萬8千元(增幅1.58%）；歲出296億74萬6千元，較111年度預算數240億7,496萬1千元增加55億2,578萬5千元(增幅22.95%）。謹就海洋委員會及所屬112年度預算案評估如下：
八、國家船模實驗室多功能水槽建置計畫預算執行率偏低，允宜檢討加強辦理
國海院112年度預算案「海洋研究業務-國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」編列3億元，較111年度預算數增加2億元，增加2倍。經查：
(一)「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」概述
為提升國內海洋造船產業競爭力，培植我國船艦自製率，推動我國國防船艦產業政策，並達成「船艦建造與維護成本低、造船能量自主在地化」為目標，國海院爰辦理「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」[1]，總經費31億3,740萬2千元，計畫期程111至114年，預計完成包含耐海性能方形水槽1座、迴旋臂水槽1座、國家船模實驗室建築1座(含軟硬體)及相關重要裝備及儀器採購，於船模實驗室完成後可提供包含耐海性能試驗、操縱性能試驗、平面運動結構試驗（PMM）及迴旋臂試驗等各項試驗服務，以補足我國船艦運動性能試驗能量，進而精進我國船艦、水下無人載具與相關裝備之設計研發等相關技術，提升造船產業核心競爭力。112年預算案編列3億元，預計辦理包括 1.船模實驗室籌建委託專業服務案(含專業營建管理PCM）、實驗室興建工程施作、設計與監造等所需經費2億500萬元；2.國家船模實驗室裝備與實驗儀器採購經費9,500萬元。
[1] 國海院「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」業於110年8月3日經行政院院臺交字第1100021233號核定。
(二)111年度迄至8月底，「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」預算執行率偏低，僅24.22%
參據該院提供之「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」預算編列及執行情形，111年度預算數1億元，迄至8月底執行數2,422萬2千元，佔全年預算數之比率為24.22%，詢據國海院說明，該計畫依核定計畫書規劃為5.89億元，經國發會、主計總處與工程會等單位審議下修為3億元，為該案能順利推動，避免因預算不足導致後續時程延宕，該院將再調整設備、工程之期程與付款條件因應。
綜上，國家海洋研究院辦理「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」，111年度迄至8月底，預算執行率偏低，鑑於111年度執行期間僅剩4個月，容待積極辦理。