海洋委員會及所屬112年度單位預算評估報告
海洋委員會(下稱海委會)主管112年度預算案編列歲入9,776萬7千元，較111年度預算數9,624萬9千元增加151萬8千元(增幅1.58%）；歲出296億74萬6千元，較111年度預算數240億7,496萬1千元增加55億2,578萬5千元(增幅22.95%）。謹就海洋委員會及所屬112年度預算案評估如下：
一四、岸際雷達系統近年度系統妥善率雖均逾9成，仍宜注意運作狀況加強維修保養工作，並就雷達操作員更迭頻仍等問題，積極研議改善
海巡署112年度預算案「海巡規劃及管理-通信資訊管理作業」項下編列「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」第2年經費3億2,890萬2千元，較111年度預算數1億6,445萬2千元增加1億6,445萬元(增幅100.00%)，預計汰換屏東、臺東及南沙等地區雷達系統與設施、整合光電設備並建置龜山島雷達站鋼筋混凝土建物。經查：
(一)112年預算案編列及111年度迄至8月底預算執行情形
海巡署為強化海域、岸際之偵蒐及監控能量，辦理「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」[1]，期程111 至113年，總經費9億1,795萬5千元，該署112年度預算案編列3億2,890萬2千元，預計辦理1.汰換屏東、臺東及南沙等地區雷達系統與設施、整合光電設備；2.建置龜山島雷達站鋼筋混凝土建物（含設備遷架）。
[1] 海巡署「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」業於110年7月16日奉行政院院臺交字第1100016524號核定。
參據該署提供之「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」111及112年度預算編列及執行情形(詳表1)，111年度預算數1億6,445萬2千元，迄至8月底止尚無執行數。詢據該署說明，111年度截至8月底已完成施工計畫書、教育訓練實施計畫書及2階段驗測計畫書等資料核定，承商刻辦理各站臺系統設備安裝作業，符合計畫期程（執行進度70%），將於年度內完成結案付款。
表1 海巡署「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」111及112年度預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度/項目	111年		112年
	預算數	決算數	預算數
岸際雷達站、雷達站整合光電設備、雷達操作系統	164,452	0	319,531
龜山島雷達站鋼筋混凝土建物(現檢測為海砂屋)	-	-	9,371
區域彌補雷達站、24浬偵蒐雷達站、機動雷達車、教學雷達天線機組、船舶自動辨識系統	-	-	-
合計	164,452	0	328,902

說 明：111年度決算為截至8月31日止執行數。
資料來源：海巡署提供。
(二)近年系統妥善率雖均逾9成，惟維修保養費用呈增加之勢
1.維修保養費用情形：以108至112年度岸際雷達系統維修保養費預、決算及海巡岸際雷達站妥善率資料觀之(詳表2)，海巡岸際雷達系統維修保養費決算數由108年度1,268萬6千元增至109年度4,908萬元為最高，而110年度則略減至4,182萬元。又112年預算案編列5,276萬4千元，雖較111年度減少，惟仍居109年度以來次高。詢據該署說明，因109年度後海巡岸際雷達系統保固期設備陸續進入維護期，致維修保養費用升高。
2.妥善率情形：另觀108至110年度海巡岸際雷達站各年度妥善情形(詳表2)，總故障天數介於18天至28天間，妥善率則維持在99.55%至99.93%間，且111年度截至8月底總故障天數及妥善率分別為5天及99.98%，各年度妥善率均逾9成，惟為利海巡勤(任)務之遂行，該署仍宜賡續注意各區海巡岸際雷達站運作狀況加強維修保養工作，以維持設備妥善率。
表2 108至112年度岸際雷達系統維修保養費預、決算及海巡岸際雷達站妥善率一覽表 單位：新臺幣千元；天
項目	預算數	決算數	執行率	總故障天數	妥善率
108年度	12,617	說明112,686	100.55%	26	99.90%
109年度	47,441	49,080	103.45%	18	99.55%
110年度	42,199	41,820	99.10%	28	99.93%
111年度	56,872	9,911	17.43%	5	99.98%
112年度	52,764	-		-	-

說 明：1.108年度囿於預算數額不足，決算數調整其他經費支應6萬9千元。
2.故障天數係以每1雷達站每次設備故障至修復時間累計，未滿1天亦以1天計算。
資料來源，海巡署提供，本中心整理。
(三)審計部於110年度決算提出雷達操作員更迭頻仍之審核意見
審計部於110年度中央政府總決算審查報告提出意見略以：「海巡署為遂行查緝走私、防止非法入出國、安全檢查等海岸巡防工作，設置雷達、守望、岸際巡邏等三層架構監偵網，惟雷達操作員更迭頻仍，…，均待檢討改善…。」
綜上，海巡署岸際雷達系統近年度系統妥善率雖均逾9成，惟維修保養費用日益增加，仍宜注意海巡岸際雷達站運作狀況並加強維修保養工作，並就審計部所提雷達操作員更迭頻仍等問題，研議加強雷達操作員教育訓練及妥為配置人力，以有效支援海巡勤(任)務。