221121【劉櫂豪 造好新台東】新聞稿

劉櫂豪督促台東-花蓮鐵路全力修復 台鐵局提早12月28日通車

劉櫂豪立委督促交通部全力修復玉里-富里段的新秀姑巒溪橋，經台鐵局同仁全力搶修，原定明年1月18日通車期程，預估在安全無虞下可提前至12月28日通車，也讓到台東過跨年元旦的旅客，可以有方便的鐵路運輸搭乘，盼能盡速恢復台東的觀光遊客人潮，同時方便鄉親返鄉。

劉櫂豪說明917、918台東強震，造成台鐵橋梁結構受損，台東-花蓮間鐵路中斷，經台鐵局緊急搶修以及重新檢測橋樑結構，玉里-富里段的新秀姑巒溪橋因受損較嚴重，粗估需至明年1月18日方能完成修復通車。劉櫂豪要求交通部盡速啟動替代疏運方案，台鐵局及公路總局立即以公路替代方式疏運，目前台東-台北間的交通即以鐵路-公路-鐵路接駁方式，而台東-富里間以每半小時一班區間車疏運，以解決鄉親返鄉之需求，劉櫂豪更要求交通部，在鐵路橋樑修復前台東往返台北的航空票價以8折票價優惠台東居民，以維護台東交通權益。

劉櫂豪督促交通部盡全力修復台東-花蓮間的鐵路，經台鐵局同仁努力，新秀姑巒溪橋預計在安全無虞情形下可提早至12月28日通車，屆時可疏運元旦跨年鄉親及旅客需求，盼鐵路修復後，可以加速台東觀光產業的復甦，提升產業發展。