勞動部主管112年度單位預算評估報告
勞動部及所屬112年度預算案編列歲入9億8,663萬4千元，較111年度預算數增加7,921萬3千元（增幅8.73%）；歲出1,999億9,455萬2千元，較111年度預算數增加191億831萬3千元（增幅10.56%）；勞動部所屬包括勞工保險局、勞動力發展署及所屬、職業安全衛生署、勞動基金運用局、勞動及職業安全衛生研究所。謹就勞動部及所屬112年度預算案評估如下：
一０、有關監察院111年7月對於勞保局辦理「電腦主機系統採購暨應用系統移轉計畫」所提調查意見，允宜確實檢討改進，俾利未來資訊系統建置及規劃案等順利進行
勞保局112年度預算案「一般行政-資訊業務」項下，編列勞動保障暨年金服務躍升計畫(以下簡稱服務躍升計畫)第4年經費 3億6,781萬4千元，另新增「電腦主機暨應用系統服務精進計畫委託顧問服務費」，編列業務費122萬3千元，預計辦理「數位轉型及永續發展計畫委託專業服務案」。經查：
(一)服務躍升計畫為解決目前系統問題及服務缺口問題，允宜積極辦理，以提供更精準完善服務
勞保局辦理多項跨機關業務，包括推動勞工保險、勞工退休金提繳、就業保險、國民年金保險及農民健康保險等業務，資料量十分龐大，為使核心業務順利運行，定期以大型資訊系統建置案進行核心業務之系統移轉及更新。勞保局自109年度起辦理服務躍升計畫，該計畫係經行政院於108年1月核定，計畫總經費為34.91億元，由勞保局、農業委員會(以下簡稱農委會)及衛生福利部(下稱衛福部)共同出資，期程為109年至114年(詳表1)。勞保局負責部分之總經費20.72億元，109至111年度已編列10.26億元，截至111年7月底止，實現數8.64億元，112年度編列第4年經費3.68億元，預計辦理核心系統整合再造案、資安治理精進案、資料加值與智慧服務規劃及建置案之多項子計畫；本系統涉及軟硬體環境之建置與更新，為使各項保險相關業務能正確及迅速推展，允宜積極辦理，以解決目前系統問題及服務缺口，提供更精準完善服務。
表2 109-112年度服務躍升計畫預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
財源	109年度 / 決算數	110年度 / 決算數	111年度 / 預算數	111年7月底 / 實現(支)數	112年度 / 預算數
勞保局單位預算	381,801	333,582	310,641	148,140	367,814
農委會老農津貼	5,106	6,133	5,870	2,625	5,870
衛福部國民年金	123,653	261,080	249,884	111,755	249,884
合計	510,560	600,795	566,395	262,520	623,568

資料來源：勞保局提供。
(二)勞保局辦理「電腦主機系統採購暨應用系統移轉計畫」之相關人員核有重大違失情事，經監察院提出調查報告促請檢討改進
服務躍升計畫係於109年度接續「電腦主機系統採購暨應用系統移轉計畫(102-109年)」，該計畫由勞保局、農委會及衛福部共同出資，投入經費約21.43億元，惟經審計部派員抽查該計畫，發現部分項目之設備短少，疑涉驗收不實，相關人員核有重大違失情事，如經營管理決策系統之新開發項目，無預先明列於需求說明書中，而未納入驗收項目，然實際上卻有新增開發項目，核其履約管理顯有欠當等缺失，經監察院於111年7月對勞動部提出調查報告[1]促請檢討改進。
[1] 監察院111年7月29日之111社調第0019號調查報告。
(三)112年度預計辦理「數位轉型及永續發展計畫委託專業服務案」，期使核心計畫114年度順利移轉及營運
服務躍升計畫相關契約將於114年12月31日到期，為利核心業務系統可於114年底順利移轉及建置新系統，以及確保相關系統可持續營運，勞保局112年度預計辦理「數位轉型及永續發展計畫委託專業服務案」，主要係分析現有系統架構、營運環境及評估整體服務框架，以數位轉型及永續發展之中長程策略與推動為目標，協助撰寫中長程計畫書，並作為勞保局核心業務系統後續年度發展之依據。有鑑於勞保局業務量龐大，涉及廣大勞工權益甚鉅，相關資訊系統需定期維護、更新及移轉等，為避免以前年度系統開發案疏失再發生，允宜依監察院所提供調查意見，定期加強資訊人員採購法規訓練及相關內部控制與稽核，俾利相關資訊系統建置、移轉及維護均能順利進行。
綜上，勞保局112年度編列「服務躍升計畫(109-114年)」第4年經費 3億6,781萬4千元，另新增「數位轉型及永續發展計畫委託專業服務案」122萬3千元，以因應服務躍升計畫相關契約於114年12月31日到期後，核心業務系統可於114年底順利移轉及建置新系統之相關前置作業；有關監察院111年7月對於勞保局辦理「電腦主機系統採購暨應用系統移轉計畫」所提調查意見，允宜確實檢討改進，俾利未來資訊系統建置及規劃案等順利進行。