台灣自來水股份有限公司112年度營業預算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，112年度編列營業收入328億6,126萬9千元、營業成本286億1,650萬9千元、營業費用37億8,813萬3千元，營業收支相抵後營業利益4億5,662萬7千元，減除營業外損失11億8,678萬2千元後，本期預計虧損7億3,015萬5千元，較111年度預算案虧損1億6,577萬9千元，虧損增加5億6,437萬6千元。謹就該公司112年度預算案評估如下：
九、112年度新增「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「伏流水開發工程計畫第二期」，為穩定中部區域供水，並維護烏溪生態環境，允宜加強工程進度控管及落實保育工作
台水公司112年度於固定資產建設專案計畫編列4,950萬元，辦理「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「伏流水開發工程計畫第二期」2項新興計畫。經查：
(一)計畫內容概要及預算編列情形
台水公司112年度新增辦理「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「伏流水開發工程計畫第二期」，共編列4,950萬元(詳表1)，其計畫內容摘要說明如下：
1.「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」：(1)辦理臺中-彰化及彰化-雲林雙向送水管線，使大安溪鯉魚潭淨水場、大甲溪豐原淨水場、濁水溪湖山淨水場等供水樞紐得相互調度；(2)預計中彰地區及彰雲地區水源調度能力分別提高至每日20萬噸及12萬噸；(3)投資總額[1]為40億7,950萬元；(4)計畫期程111至115年；(5)112年度編列4,450萬元，辦理工程設計及發包作業等。
[1] 「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」總經費為40.8億元，水利署及台水公司各分擔22.44億元18.36億元。
2.「伏流水開發工程計畫第二期」：(1)辦理辦理烏溪伏流水三期工程(工區1)；(2)預計烏溪伏流水設計取水量每日1萬噸作為備援供水；(3)投資總額[2]為1億5,300萬元；(4)計畫期程111至115年；(5)112年度編列500萬元，辦理工程用地取得及設計事宜。
[2] 「伏流水開發工程計畫第二期」總經費28.95億元，水利署分擔28.65億元(含投資台水公司1.53億元)及水資源作業基金0.3億元。
表1 2項新增固定資產建設專案計畫內容摘要(與台水公司相關)
項目		臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	伏流水開發工程計畫第二期
計畫內容		臺中-彰化雙向調度管線改善工程：預計埋設管線20公里及新建2萬m3配水池。 / 彰化-雲林雙向調度管線改善工程：預計埋設管線約8公里，另於西螺大橋旁既有水管橋上增設管線約2.6公里。	辦理烏溪伏流水三期工程(工區1)。
預計成效		中彰地區及彰雲地區水源調度能力預計分別提高至每日20萬噸及12萬噸。	烏溪伏流水設計取水量每日1萬噸作為備援供水。
投資總額		40億7,950萬元	1億5,300萬元
期程		111至115年	111至115年
112年度	預算數	4,450萬元	500萬元
	辦理 / 事項	工程設計及發包作業，並洽辦教育部承租烏日2萬噸配水池之學產用地。	辦理工程用地取得及設計。

說 明：該2計畫中由台水公司所轄部分係自112年度開始辦理。
資料來源：台水公司提供。
(二)為穩定中部區域供水及維護生態環境，允宜加強工程進度之控管，並審慎規劃施工方式及落實生態保育工作
台水公司112年度之新興計畫「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「伏流水開發工程計畫第二期-烏溪伏流水三期工程」，主要係辦理中部地區水源「調度」及「備援」相關工程，因按「臺灣各區水資源經理基本計畫」指出，中部區域目前水源調度為單向跨區域支援供水[3]，且彰化地區多為獨立供水系統，系統間尚無聯通及輸水管徑不足等，又據該計畫推估中部區域125年用水需求(每日267.09萬噸)預計較108年上升(每日250.35萬噸)，倘在不推動任何水資源強化措施情境下，以108年供水能力(每日268.30萬噸)，包含苗栗、臺中及彰化可能發生供水缺口約每日共9.99萬噸[4]，為穩定中部地區供水，允宜加強工程進度之控管，以利計畫如期如質完成。
[3] 單向誇區域支援用水如臺中北送苗栗及南送彰化，雲林北送彰化及及南送嘉義。
[4] 據「臺灣各區水資源經理基本計畫」指出，108年供水能力：苗栗、臺中及彰化分別為每日24.10、153.80、39.80萬噸；108年用水需求：苗栗、臺中及彰化分別為每日23.06、141.37、39.72萬噸；125年用水需求：苗栗、臺中及彰化分別為每日28.69、157.80、41.20萬噸；125年可能供水缺口：苗栗、臺中及彰化分別為每日4.59、4.00、1.40萬噸。
復據「伏流水開發工程計畫第二期」計畫書，該計畫共辦理「油羅溪伏流水工程」、「大安溪伏流水工程」、「烏溪伏流水三期工程」及「荖濃溪伏流水工程」等4項工程[5]，其中「烏溪伏流水三期工程」(工區1)由台水公司負責，主要係烏溪伏流水一期之擴充。詢據台水公司說明，「烏溪伏流水三期工程」原規劃之堤內公有地因無取得之可能，修正後地點係民眾甚少活動之處，至有關巴氏銀鮈生態保育，該公司於111年8月間分別參與臺中市野生動物保育學會及林務局相關會議，已取得初步共識，將於計畫分別編列生態維護及監測費用共400萬元。鑑於巴氏銀鮈已屬極度瀕危等級，且僅侷限分布於烏溪流域[6]，為於兼顧生態保育情形下，提高備援供水能力，允宜審慎規劃工程施作方式，並落實生態維護及監測工作。
[5] 依據「伏流水開發工程計畫第二期」，「油羅溪伏流水工程」、「大安溪伏流水工程」、「烏溪伏流水三期工程」(工區2)及「荖濃溪伏流水工程」由水利署辦理。
[6] 資料來源，臺灣魚類資料庫。
綜上，台水公司112年度於固定資產建設專案計畫之新興計畫編列4,950萬元，辦理「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「伏流水開發工程計畫第二期」2項水源調度及備援工程，鑑於中部區域水源尚未能雙向調度，且推估於125年部分地區將有供水缺口，為穩定其供水，允宜強化各項工程進度控管，另烏溪尚存保育極危等級之巴氏銀鮈棲息，允宜審慎規劃工程施作方式及落實生態保育工作，以維護生態環境。