台灣中油股份有限公司110年度營業決算評估報告
台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)110年度決算審定(以下同)淨損392億8,442萬3千元，較預算淨利93億1,495萬7千元，減少485億9,938萬元，主要係因進口原油暨凝結油成本增加及提列存貨跌價損失致銷貨成本增加所致。有關台灣中油公司110年度營業預算執行狀況評析如下：
三、110年度遷建管線預算執行率僅18.74%，且連續3年執行率均低於3成，允宜確實檢討原因落實改善
台灣中油公司為辦理油氣等各類輸送管線遷建工程之需，110年度預算賡續編列遷建管線經費11億6,243萬3千元，決算數2億1,779萬3千元，執行率僅18.74%。
又台灣中油公司108至110年度遷建管線經費各年度之決算數均未逾3億元，其預算執行率分別為27.17%、23.25%及18.74%，均未達3成，且呈遞減趨勢，亟待積極檢討預算執行率偏低之成因(如：預算是否寬列、工程款估算是否確實、遷建管線之需求評估與施工計畫期程規劃能否精進、與相關政府部門暨當地民眾之溝通協調有無困難、遷建管線執行能量是否足敷等)，妥擬改善措施並落實執行，以維管線安全，避免公安意外之發生。
綜上，台灣中油公司108至110年度遷建管線之預算執行率均未達3成，110年度執行率並降至18.74%，為近3年最低，亟待積極檢討改善，俾有效利用預算資源。
表1 108至110年度遷建管線經費預決算彙整表
單位：新臺幣千元；%
年度	108	109	110
預算數	802,089	808,308	1,162,433
決算數	217,932	187,925	217,793
執行率	27.17	23.25	18.74

資料來源：台灣中油公司提供。