本報告僅供委員參考 編號：第112－086號

內政部主管非營業基金
110年度決算評估報告

立法院預算中心
中華民國112年4月
內政部主管非營業基金110年度決算評估報告目錄
頁次

內政部主管非營業基金110年度決算評估報告
一、住宅基金辦理社會住宅興辦計畫，截至110年度止，已連續3年預算執行率偏低，允宜持續研謀改善
住宅基金110年度辦理社會住宅興辦計畫，預算數34億3,719萬4千元、決算數15億3,238萬3千元、執行率44.58%。經查：
(一)社會住宅興辦計畫因進度未如預期等因素，已辦理2次計畫修正
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院前於106年3月核定社會住宅興辦計畫，採直接興建及包租代管兩種方式辦理，預計於113年底完成直接興建12萬戶及包租代管8萬戶，合計20萬戶社會住宅之目標。後因進度未如預期等因素，經行政院於110年1月及111年4月兩度核定修正計畫，修正後106至110年底以實際興辦戶數列計，111至113年度預定累計興辦戶數各為14萬戶、17萬戶及20萬戶(詳表1)。
表1　社會住宅興辦計畫各年度累計興辦戶數達成情形表
年底	106	107	108	109	110	111	112	113
累計直接興建戶數（A）	19,631	25,424	31,952	40,708	54,554	80,000	100,000	120,000
累計包租代管戶數（B）	19	3,014	5,753	13,451	30,158	60,000	70,000	80,000
累計興辦戶數（C=A+B）	19,650	28,438	37,705	54,159	84,712	140,000	170,000	200,000

說　　明：1.直接興建戶數：既有戶數(105年10月31日前已完工出租)+新完工戶數(105年11月1日後完工出租)+興建中戶數(已開工)+待開工戶數(已完成工程發包尚未開工)。
2.106至110年底為實際戶數，111至113年底為預計戶數。
資料來源：營建署。
(二)108至110年度預算執行率未及5成，且110年度部分項目預算執行率未及3成
營建署係於住宅基金編列預算辦理社會住宅興辦計畫，惟108至110年度預算執行率均未及5成(詳表2)，主要係因部分項目之預算執行率偏低所致。以110年度各項目之實際執行情形觀之，包租代管計畫預算數24億5,700萬元、決算數7億1,751萬元，預算執行率僅29.20%，另尚有社會住宅政策等宣導費、興辦社會住宅業務推動費之預算執行率亦各僅為0.74%及26.64%(詳表3)。
表2　108至110年度社會住宅興辦計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率
108	2,978,547	1,386,520	46.55%
109	2,670,324	1,251,386	46.86%
110	3,437,194	1,532,383	44.58%

資料來源：營建署。

表3　110年度社會住宅興辦計畫預算執行率低於3成之項目表
新臺幣千元
項目	預算數	決算數	預算執行率
包租代管計畫	2,457,000	717,510	29.20%
社會住宅政策等宣導費	6,100	45	0.74%
興辦社會住宅業務推動費	50,948	13,572	26.64%

資料來源：營建署建設基金110年度決算書第1-44至1-47頁。
綜上，為提供青年及弱勢多元之居住選擇，住宅基金持續編列預算辦理社會住宅興辦計畫，惟截至110年度止，已連續3年預算執行率均未及5成，另110年度包租代管計畫、社會住宅政策等宣導費及興辦社會住宅業務推動費等項目預算執行率未及3成，容待持續研謀改善。

二、新市鎮開發基金短期內尚難由業務活動獲得現金挹注，且未來仍有投入開發新市鎮之資金需求，惟110年度貸款予中央都市更新基金3.5億元，允宜審慎考量後續資金融通事宜
新市鎮開發基金110年度決算長期貸款予中央都市更新基金3.5億元。經查：
(一)近5年度多為短絀，且業務活動均產生現金流出，短期內尚難由此獲得現金挹注
該基金106年度尚有決算賸餘5.20億餘元，107及108年度因各補助國家住宅及都市更新中心8億元及108年度業務收入大幅減少，故連續2年短絀，雖109年度決算賸餘1.29億元，然110年度又轉為短絀1.06億元，近5年度營運結果多為短絀，且業務活動均產生現金流出，額度介於9.1億元至25.97億元之間(詳表1），是以，短期內尚難藉以獲得現金挹注。
表1　106至110年度新市鎮開發基金業務狀況表 單位：新臺幣千元
項目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
業務收入	1,892,332	2,049,474	304,748	214,854	-
業務外收入	94,224	68,066	54,563	72.156	24,365
收入合計	1,986,556	2,177,540	359,311	287,010	24,365
業務成本與費用	1,466,455	2,837,553	2,062,224	157,559	130,327
業務外費用	572	6,562	8,963	754	491
支出合計	1,467,027	2,844,115	2,071,187	158,313	130,818
本期餘絀	519,529	-726,575	-1,711,876	128,697	-106,453
由業務活動之現金流出	-1,290,375	-1,229,122	-2,597,469	-909,766	-2,529,573

說　　明：106至110年度為決算數。
資料來源：營建建設基金。
(二)仍待審慎評估日後借款中央都更基金之妥適性
依營建建設基金收支保管及運用辦法第10條之1規定：「本基金下設各基金之資金，得於各基金[1]間以計息方式互相融通。」中央都市更新基金因110年度現金餘額不足，爰依上開規定於110年2月間向新市鎮開發基金申借13億元，新市鎮開發基金經提報營建基金管理會審議同意後借款，至110年底貸出3.5億元。如前所述，該基金短期內尚難藉以獲得現金挹注，且淡海、高雄及林口新市鎮開發計畫尚有後續開發之資金需求[2]，仍待就整體財務規劃審慎衡酌與中央都更基金之資金融通事宜。
[1] 營建建設基金下設3個分基金，包含住宅基金、新市鎮開發基金及中央都市更新基金。
[2] 111年度及112年度預算新市鎮開發基金擬舉借長期借款各49億元及85億元以支應開發新市鎮之資金需求。
綜上，新市鎮開發基金近5年度業務活動均產生現金流出，短期內尚難藉以獲得現金挹注，加以後續仍需投入資金續予進行淡海、高雄及林口新市鎮開發計畫，惟110年底該基金已貸出3.5億元予中央都更基金，允宜審慎處理與中央都更基金之資金融通事宜，以維基金財務健全。

三、中央都市更新基金補助政府機關(構)主導辦理公辦都更案件連續4年預算執行率未及4成，且110年度僅23.47%，允宜鼓勵政府機關(構)主導辦理投資公辦都更案件
中央都市更新基金110年度「其他業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列補助政府機關(構)辦理更新地區之先期規劃、都市更新計畫擬定、都市計畫變更、都市更新整體計畫擬定、招商委外規劃及關聯性公共工程等費用預算數1億元、決算數2,347萬2千元、執行率23.47%。經查：
(一)內政部補助各地方政府及中央機關(構)主導辦理公辦都更案件
為促進各地方政府及中央機關(構)透過主導與投資公辦都更案件，充實公共設施，引導民間投資開發並創造公共利益，爰訂定內政部都市更新委外規劃與關聯性公共工程經費補助及執行管考要點，各地方政府及中央機關(構)可就都市更新整體計畫、政府主導都市更新個案規劃、政府推動都市更新專案辦公室及都市更新地區關聯性公共工程等4類型案件提出申請，由營建署召開會審查會評定補助順序及建議補助額度，再由內政部核定補助案件及額度。當申請補助計畫之總費用超過執行機關年度編列預算時，優先補助順序為經行政院或內政部指示優先辦理者；完成都市更新先期規劃計畫，且經內政部都市更新推動小組確認開發策略者；都市更新事業由主管機關自行實施者[3]。
[3] 依據內政部都市更新委外規劃與關聯性公共工程經費補助及執行管考要點第5至7點。
(二)106至110年度預算執行率均未盡理想，且110年度僅23.47%
據營建署表示，由於都市更新先期規劃受限於土地權屬機關整合不易、都市計畫變更回饋之條件之接受度、招商計畫擬定意見不一及民眾抗爭等因素，導致106至110年度中央都市更新基金補助辦理都市更新委外規劃及關聯性公共工程等費用之執行情形難謂理想，106年度預算執行率54.38%，其後各年度更未及4成，且110年度僅23.47%(詳附表1)，容待檢討改善。
表1 106-110年度補助都市更新委外規劃與關聯性公共工程經費執行情形表 　單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率
106	100,000	54,378	54.38%
107	100,000	31,450	31.45%
108	286,000	28,747	10.05%
109	286,000	53,920	18.85%
110	100,000	23,472	23.47%

資料來源：營建署提供。
綜上，中央都市更新基金近年來補政府機關(構)主導辦理公辦都更案件，惟截至110年度止，已連續4年度預算執行率未及4成，且110年度僅23.47%，允宜持續鼓勵各地方政府及中央機關(構)主導辦理投資公辦都更案件，俾提高計畫成效，並帶動民間共同參與。

四、新住民基金連續3年度業務計畫之辦理案件決算數量均超過預算數量，且110年度4項業務計畫中仍有3項差異達5成以上，允宜適度提高績效目標，以促進對新住民之照顧與輔導
為協助新住民適應臺灣社會，並推動整體新住民與其子女及家庭照顧輔導服務，人力資源培訓及發展，建構多元文化社會，有效整合政府及民間資源，新住民發展基金108至110年度基金用途辦理「新住民社會安全網絡服務計畫」、「新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫」、「家庭服務中心計畫」及「新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫」4項業務計畫，各年度並將案件數做為各業務計畫之績效目標。
惟觀察新住民發展基金108至110年度各業務計畫辦理案件決算數量均超過預算數量，且108年度及109年度各有1項及3項業務計畫之差異率逾5成，110年度仍有「新住民社會安全網絡服務計畫」、「家庭服務中心計畫」及「新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫」差異率甚大，分別達51.35%、122.73%及50%，所訂辦理案件量之績效目標似嫌寬鬆。
表1 新住民基金108至110年度各業務計畫辦理案件量情形表
單位：件；%
年度	項目	新住民社會安全網絡服務計畫	新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	家庭服務中心計畫	新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫
108	預算數量	32	107	22	60
	決算數量	45	138	37	81
	差異數	13	31	15	21
	差異率	40.63	28.97	68.18	35.00
109	預算數量	40	89	22	55
	決算數量	46	159	41	84
	差異數	6	70	19	29
	差異率	15.00	78.65	86.36	52.73
110	預算數量	37	102	22	56
	決算數量	56	140	49	84
	差異數	19	38	27	28
	差異率	51.35	37.25	122.73	50.00

說 明：實際辦理案件數差異率=(決算數量-預算數量)/預算數量*100%。
資料來源：新住民發展基金108-110年度決算書主要業務計畫執行績效摘要表。
綜上，新住民基金108至110年度透過4個業務計畫執行照顧新住民各項政策，惟各年度各項業務計畫辦理案件決算數量均超過預算數量，且110年度仍有3項業務計畫差異率逾5成，允宜適度提高績效目標，俾發揮激勵作用，促進對新住民之照顧與輔導。
（分機：8667楊慧敏）

五、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金持續辦理「執行勤務受傷人員醫療計畫」，惟110年度警察人員因公傷殘人數仍多，允宜積極改善並強化後續醫療與生活照護
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金(以下簡稱警民基金)110年度執行勤務受傷人員醫療計畫預算數338萬6千元，決算數201萬8千元，執行率59.60%。經查：
(一)執行勤務受傷人員醫療計畫相關規定
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金設置管理條例第4條規定：「本基金之運用範圍如下：一、執行勤務死亡其遺族生活之安全金。二、執行勤務受傷、失能醫療、住院及復健之安全金。三、執行勤務之其他生活、急難救助安全金。」、「前項各款安全金額、申請及其他相關事項之辦法，由主管機關擬訂，報行政院核定。第1項因同一事由，已申請其他同性質濟助金者，應予抵充，僅發給差額；已達本基金所定給與標準者，不再發給。」110年度執行勤務受傷人員醫療計畫核發金額201萬8千元。
(二)110年度警察消防海巡移民空勤及協勤民力等各類人員因公傷殘人數雖已較108及109年度減少，惟警察因公傷殘人數仍多
據警政署統計110年度警察消防海巡移民空勤及協勤民力等各類人員因公傷殘人數計61人，較108及109年度減少11人及32人，主要係警察人員因公傷殘人數減少所致；而因公傷殘人員中，以警察居多，110年度占比81.97%，雖已較108及109年度減少，惟仍逾8成(詳表1)。
綜上，警民基金辦理執行勤務受傷人員醫療計畫110年度決算數201萬8千元，鑒於警察人員因公傷殘人數仍多，允宜積極改善，並強化後續相關醫療及生活照護。
表1 108至110年度各類人員因公傷殘人數統計表 單位：人；%
類別	108年度		109年度		110年度
	人數	比率	人數	比率	人數	比率
警察	66	91.67	83	89.25	50	81.97
消防	2	2.78	8	8.60	7	11.48
海巡	4	5.56	2	2.15	4	6.56
移民	0	0.00	0	0.00	0	0.00
空勤	0	0.00	0	0.00	0	0.00
協勤民力	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	72	100.00	93	100.00	61	100.00

說 明：表中比率係各類別人數占各該年度總數之比率。
資料來源：警政署提供，本中心彙整。

六、研發及產業訓儲替代役役男人力配置集中於高科技產業，允宜積極與相關機關研謀提升其他產業占比之對策，以促進各產業均衡發展
研發及產業訓儲替代役基金110度辦理員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫預算數610萬9千元，決算數529萬6千元，執行率86.69%；役男需求3,191人，核配3,140人，核配比率98.40%。經查：
(一)110年度得申請研發替代役廠商之產業類別
按替代役實施條例第3條：「本條例所稱替代役，指役齡男子於需用機關擔任輔助性工作，履行政府公共事務或其他社會服務；或於經主管機關認可之政府機關、公立研究機關（構）、大學校院、行政法人或財團法人研究機構及民間產業機構（以下簡稱用人單位）從事科技、產業研究發展或技術工作。」另研發及產業訓儲替代役甄選訓練服役實施辦法第3條第2項：「前項科技或產業研究發展工作之適用範圍，由主管機關公告，並刊登政府公報。」據內政部役政署110年度公告，研發及產業訓儲替代役役男從事科技或產業研究發展工作之適用範圍，包括半導體、石化、生醫及保健、光電、金屬、通訊、資訊、電子、電機、機械、航太工業、材料技術、運輸工具、綠色能源、紡織、其他製造業、農林漁牧業、食品業、數位內容、資訊服務、技術服務及其他服務等類別。
(二)近年研發及產業訓儲替代役人力資源集中分配予高科技產業
研發及產業訓儲替代役役男110年度核配3,140人，獲得分配之廠商（機構），以半導體、光電、通訊、資訊、電子及機械等產業居多，其他非高科技產業核配人數之占比僅18.31%，且較108年度之25.36%及109年度之23.32%為低（詳表1），顯示相關人力資源集中於高科技產業。
綜上，近年研發及產業訓儲替代役役男人力配置集中於高科技產業，110年度其他非高科技產業核配人數之占比僅18.31%，為近3年最低，役政署允宜持續積極與相關機關研謀提升其他產業研發動能之策略，以促進各產業均衡發展。
表1 108至110年度研發及產業訓儲替代役役男產業別核配情形表
 單位：人；%
產業別	108年度		109年度		110年度
	核配數	比率	核配數	比率	核配數	比率
公立研究機關(構)	71	2.00	66	3.14	48	1.53
半導體	1,050	29.62	619	29.46	1,374	43.76
光電	294	8.29	187	8.90	274	8.73
通訊	181	5.11	96	4.57	87	2.77
資訊	372	10.49	244	11.61	285	9.08
電子	396	11.17	238	11.33	311	9.90
機械	282	7.95	161	7.66	186	5.92
其他	899	25.36	490	23.32	575	18.31
總計	3,545	100.00%	2,101	100.00	3,140	100.00

說 明：表中比率係各產業核配數占各該年度總核配數之比率。
資料來源：研發及產業訓儲替代役基金提供，本中心彙整。
（分機：1918 魏安國）

七、國土永續發展基金110年度補(協)助政府機關(構)經費決算超支，宜加強管控經費運用；另迄至110年底尚有9項國土計畫應訂子法待完成，允宜積極辦理
國土永續發展基金補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區圖劃設作業，110年度預算數4,800萬元，執行結果決算數8,205萬7千元，較預算超支0.71倍。經查：
(一)配合國土計畫法修法延長辦理期限，致110年度補(協)助政府機關(構)經費決算超支
參據營建署提供之國土計畫補(協)助政府機關(構)經費編列與執行情形(詳表1)，雖預算執行率由108年度68.95%升至110年度170.95%，惟110年度決算超支3,405萬7千元。詢據該署說明，國土計畫補(協)助政府機關(構)經費係配合「國土計畫法」修法延長辦理期限，國土功能分區圖劃設作業辦理期程2年，爰各直轄市、縣（市）政府配合順延辦理進度，陸續於110年間向內政部營建署申請補助經費，因該項經費未納編於110年度預算，經該署檢討該項年度補助按實際執行情形，並經行政院110年12月1日同意併決算辦理。
表1 108至110年度國土計畫補(協)助政府機關(構)經費編列與執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	執行率	超支數
108	47,500	32,749	68.95%	-
109	54,156	47,092	86.96%	-
110	48,000	82,057	170.95%	34,057

說 明：106至110年度決算為審定決算數。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
(二)迄110年底尚有9項國土計畫應訂子法待完成訂定程序
依據國土計畫法第45條第2項規定：「直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後4年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。」全國國土計畫於107年4月30日實施，內政部爰依上開規定於110年4月30日公告實施直轄市、縣（市）國土計畫。雖各該直轄市、縣（市）國土計畫皆於法定期程內完成公告，惟據營建署資料，國土計畫法應訂子法共計22項，迄110年底尚有9項仍待完成，其中「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」、「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」、「屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準」、「使用許可審查程序辦法」及「國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法」等5項原規劃於109及110年度完成，惟詢據該署說明，因國土計畫法相關子法應規範之內容涉及新、舊制度銜接，並涉及有關部會、事業機構、直轄市、縣（市）政府業務推動及民眾土地使用權利，相關細節尚需與地方政府及相關部會溝通協商，致辦理期程延後(詳表2)。是以，為達成國土永續發展之目標，主管機關內政部允宜儘速完成相關子法之法制作業，以利國土計畫相關業務推動。
表2 迄110年底尚未完成之國土計畫子法概況表
序號	名稱	依據 / 條文	原規劃時程	迄110年底辦理情形	修正後預計完成時程
1	國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法	第40條第1項	109年度	內政部法規會已審竣。	111年度
2	國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法	第22條	109年度	內政部法規會已審竣。
3	屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準	第24條	109年度	該部已完成機關研商會議(111年7月14日起預告60日)。
4	使用許可審查程序辦法	第24條	110年度	草案條文研擬中。	112年度
5	國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法	第44條第1項	109年度	草案條文研擬中。
6	使用許可國土保育費及影響費收支保管運用辦法	第28條	111年度	草案條文研擬中。
7	使用許可審議規則	第26條	111年度	草案條文研擬中。
8	使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法	第24條	111年度	草案條文研擬中。
9	國土計畫土地使用管制規則	第23條	113年度	草案條文研擬中。	113年度

說 明：資料統計至110年底。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
綜上，國土永續發展基金配合「國土計畫法」修法延長辦理期限，致該基金110年度決算超支，為免該基金日後預算資源配置短絀影響國土計畫相關工作之推動，內政部營建署允宜加強管控基金經費運用。另迄至110年底國土計畫應訂22項子法仍有9項待完成，該署允宜積極辦理相關法制作業，以利國土計畫相關業務推動。

八、國土永續發展基金110年度補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃經費，預算執行率未及7成，允宜積極輔導
國土永續發展基金110年度「國土永續發展相關計畫-補(協)助政府機關(構)」項下編列補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃經費預算數3,500萬元，執行結果決算數2,350萬2千元，執行率67.15%。
為改善鄉村地區公共設施、居住、產業等發展問題，內政部107年4月30日公告實施之「全國國土計畫」，將「鄉村地區整體規劃」作為國土空間發展之重要策略，該基金自109年度起編列預算補助地方政府辦理相關規劃經費。
參據營建署提供之補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃經費執行情形(詳表1)，109年度編列預算5,415萬6千元，因計畫尚未核定故均未執行；110年度核定補助款5,900萬元，預算數3,500萬元，實際撥付金額2,350萬2千元，占已核定補助款之比率39.83%。詢據該署說明，有關補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業，係依「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業須知」[4]之規定辦理，採競爭型方式補助，補助對象為18個直轄市、縣（市）政府，截至110年底共計核定13個直轄市、縣（市）政府，尚有5個直轄市、縣（市）政府未提出申請[5]。該署將於後續年度持續督促直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業，並鼓勵及輔導直轄市、縣(市)政府提出補助申請。
[4] 內政部前以109年9月11日內授營綜字第1090815114號函頒「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業須知」(110年12月24日內授營綜字第1100819089號函修正)，並以110年2月17日台內營字第1100801067號函核定補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業經費，共計核定19案。
[5] 尚有新北市、彰化市、南投縣、新竹市及基隆市等5個直轄市、縣（市）未提出申請。
表1 截至110年底補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃經費執行情形表 單位：新臺幣千元
市縣別	案 名	109年度			110年度
		預算數	核定補助款	實際撥付金額	預算數	核定補助款	實際撥付金額
桃園市	新屋區鄉村地區整體規劃	54,156	0	0	35,000	3,000	-
臺中市	新社區鄉村地區整體規劃		0	0		3,000	1,500
臺南市	學甲區鄉村地區整體規劃		0	0		3,000	600
高雄市	六龜區鄉村地區整體規劃		0	0		3,000	1,500
新竹縣	新豐鄉鄉村地區整體規劃		0	0		3,000	-
苗栗縣	西湖鄉鄉村地區整體規劃		0	0		3,000	1,500
雲林縣	麥寮鄉鄉村地區整體規劃		0	0		3,000	1,424
嘉義縣	阿里山鄉、竹崎鄉及番路鄉鄉村地區整體規劃		0	0		8,600	4,275
屏東縣	三地門及霧臺鄉鄉村地區整體規劃		0	0		6,600	2,925
臺東縣	池上鄉鄉村地區整體規劃		0	0		6,600	3,300
	卑南鄉鄉村地區整體規劃
花蓮縣	光復鄉鄉村地區整體規劃		0	0		3,000	-
宜蘭縣	員山鄉及三星鄉鄉村地區整體規劃		0	0		6,000	2,941
澎湖縣	馬公市及湖西鄉鄉村地區整體規劃		0	0		7,200	3,537
合計		54,156	0	0	35,000	59,000	23,502

說 明：1.內政部於110 年2 月17日核定補助13個直轄市、縣（市）辦理鄉村地區整體規劃經費共計5,900萬元。
2.資料統計至110年12月底止。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
綜上，110年度補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃經費，預算執行率未及7成，且迄當年底尚有部分直轄市、縣（市）未提出申請，主管機關內政部允宜督促地方政府積極辦理，以利鄉村地區整體規劃作業之進行。
(分機：8664 高振源)