國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金112年度預算評估報告目錄
        頁次
國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金112年度預算評估報告
國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱台大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）112年度預算案共編列業務收入664億7,338萬9千元，業務成本與費用657億6,209萬5千元，業務外收入24億8,462萬元，業務外費用6億2,552萬9千元，收支相抵後賸餘25億7,038萬5千元，較111年度預算案賸餘27億4,430萬1千元減少1億7,391萬6千元（減幅6.34%）。謹就台大醫院、成大醫院及陽大醫院112年度預算案評估如下：
一、台大醫院近年度進行之分院改制作業略有成效，允宜賡續強化業務整合及資源共享，俾利永續經營
台大醫院近年度發生多次分院改制情形，其中國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金(以下稱癌醫中心)於111年度改編列台大醫院分預算，112年度預算案編列收支賸餘4,633萬1千元，而國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金（以下稱新竹台大分院）於110年度合併改制，112年度預算案編列收支賸餘7,003萬6千元。經查：
(一)癌醫中心併入台大醫院後已轉絀為餘，惟待填補短絀仍鉅，允宜賡續強化資源共享機制，俾利永續經營
1.癌醫中心之成立旨在提供國人高品質、全方位與人性化之癌症醫療照護，107年設立後至110年5月底係編列台灣大學校務基金之分預算；茲為強化台大醫療體系之業務整合、資源共享及人員調度彈性，於110年6月辦理改制，110年先以內部作業單位併入台大醫院，111年度起再改以分基金型態編列「國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院作業基金」。
2.癌醫中心營運初期醫療收入不敷支應醫療及行政成本，致本業發生短絀，其中107及108年度仰賴受贈收入以彌平虧損，109年度本業短絀續增，惟民間捐款之受贈收入未如預期，致決算收支短絀1.34億餘元。110年度癌醫中心辦理改制，該年度決算短絀再增為2.22億餘元，主要係認列籌備期間由台灣大學校務基金代墊之成本及費用，惟其於110年5月辦理結束決算結轉短絀4.18億餘元至累積短絀後，該年度6月至12月產生賸餘1.96億元，且迄111年8月底賸餘亦達2.6億元，其中業務短絀數減少為0.4億元(詳表1)。
3.癌醫中心營運初期因醫療業務量未達經濟規模而發生短絀，110年6月併入台大醫院迄今已轉絀為餘，而癌醫中心業務收支規模雖逐漸擴增，惟尚有鉅額之待填補短絀，爰總院預計於110至114年度共補助5億元之維運經費，而112年度預算案獲補助0.8億元始有賸餘0.46億元用以填補短絀；鑒於癌醫中心業務及財務尚待改善，允宜賡續提升各項醫療業務服務質量，強化教學、研究等共享資源及增進人員調度彈性，俾達自給自足及永續經營。
表1 癌醫中心107至111年度營運概況表 單位：新臺幣千元
科目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
業務收入	2	60,419	897,082	2,551,955	2,205,848
業務成本與費用	92,921	653,718	1,515,305	2,674,440	2,246,491
業務短絀	-92,919	-593,299	-618,223	-122,485	-40,643
業務外收入	92,921	594,066	497,530	281,397	307,941
業務外費用	0	766	13,517	381,678	7,092
業務外賸餘	92,921	593,300	484,013	-100,281	300,849
本期賸餘(短絀)	2	1	-134,210	-222,766	260,206

說 明：107至110年度為決算數，111年度係迄8月底執行數。
資料來源：台大醫院提供。
(二)新竹台大分院改制後急診滯留比率略為降低，惟住院醫療成本率上升且賸餘亦減少，允宜賡續檢討以提升合併經營成效
1.醫療藥品作業基金之新竹分院及竹東分院於101年度改制並編列台大醫院分預算，109年度台大醫院生醫園區分院設立且亦編列分預算；鑒於台大醫院於新竹地區有3家分院，為整合醫療資源及人力調度，整併為1分院，並自110年度合併改制為新竹台大分院(包括新竹醫院及生醫醫院竹北院區、竹東院區)。其中新竹醫院係新竹地區重度級急救責任醫院，竹北院區主要任務係臨床轉譯研究，並提供新竹縣民急重症醫療服務，而竹東院區主要提供社區及偏鄉之醫療服務。
2.據台大醫院提供資料顯示，新竹臺大分院110年度急診滯留24小時及48小時比率為1.9%及0.15%，較新竹分院歷年急診滯留比率已略降，且該年度急診滯留24小時及48小時人數1,449人及112人，亦較109年度新竹分院、竹東分院、生醫園區分院3分院合計人數1,463人及179人減少；然111年迄8月底急診滯留24小時及48小時比率雖較新竹分院107至109年度滯留比率低，惟較110年度略攀升，且急診滯留48小時之人數已較110全年度多。另3分院合併後，新竹台大分院110年度決算賸餘2.19億餘元較3分院109年度賸餘合計數2.65億餘元減少，且住院醫療成本率不僅較新竹分院歷年比率增加，111年迄8月更較110年度大幅增加近10個百分點(詳表2)。
3.新竹台大分院合併改制後，110年度急診醫療服務雖略有提升，惟迄111年8月服務績效有趨劣化跡象，允宜賡續透過業務整合及資源共享，俾達成提供醫學中心級完整醫療服務之目標。另改制後仍沿襲補助生醫園區分院之模式，112年度獲總院補助0.5億元，然該分院住院醫療成本率快速上升且賸餘減少，允宜研謀善策合理管控，俾提升合併經營成效。
表2 近年度台大醫院新竹地區各分院餘絀及住院、急診概況表
單位：新臺幣千元；%
年度及項目				新竹分院	竹東分院	生醫園區分院	新竹臺大分院
106年度	年度餘絀			397,956	6,999	-	-
	住院醫療成本率			83.75	107.08	-	-
	急診滯留比率		24小時	1.86	0.18	-	-
			48小時	0.19	0.01	-	-
107年度	年度餘絀			449,335	33,513	-	-
	住院醫療成本率			80.59	99.06	-	-
	急診滯留比率		24小時	2.68	0.18	-	-
			48小時	0.58	0.01	-	-
108年度	年度餘絀			433,492	15,543	-	-
	住院醫療成本率			79.25	100.13	-	-
	急診滯留比率		24小時	2.97	0.25	-	-
			48小時	0.62	0	-	-
109年度	年度餘絀			362,431	11,945	-109,251	-
	住院醫療成本率			79.55	99.59	144.08	-
	急診滯留比率		24小時	2.69	0.19	0	-
			48小時	0.33	0	0	-
110年度	年度餘絀			-	-	-	219,736
	住院醫療成本率			-	-	-	84.25
	急診滯留比率		24小時	-	-	-	1.9
			48小時	-	-	-	0.15
111年度	年度餘絀			-	-	-	140,285
	住院醫療成本率			-	-	-	94.01
	急診滯留比率	24小時		-	-	-	2.08
		48小時		-	-	-	0.27

說 明：1.年度餘絀106至110年度為決算數，111年度係迄8月底執行數。
        2.住院醫療成本率=住院醫療成本/住院醫療收入。
        3.急診滯留比率=滯留24小時或48小時人數/急診病患總人數
資料來源：台大醫院提供。
綜上，近年度台大醫院進行數次分院改制作業，其中癌醫中心營運初期因醫療業務量未達經濟規模而發生短絀，惟110年6月併入後已轉絀為餘，允宜賡續強化共享資源運用機制，俾利永續經營；另新竹台大分院改制後急診滯留比率雖略為降低，惟賸餘減少且住院醫療成本率快速上升，宜檢討合理管控成本俾提升合併經營成效。
二、台大醫院金山分院112年度獲補助1.7億元始轉絀為餘，允宜整合醫療體系資源及提供多元化服務，俾利永續經營
台大醫院金山分院112年度預算案編列收支賸餘1億3,795萬4千元，較111年度預算案短絀3,285萬5千元轉絀為餘，主要係獲總院補助1億7,000萬元所致。經查：
(一)金山分院連年短絀，住院醫療成本率均超過100%，恐潛藏不利永續經營之風險
1.據台大醫院提供金山分院107年度至111年8月業務及財務狀況，其中門診服務實際人次均達預計目標，醫療成本率歷年變動不甚明顯；至住院服務實際人日109及110年度未達預計目標且呈遞減狀態，歷年成本率則均超過100%，並於109及110年度大幅上升；另金山分院醫療收入不敷成本，即使獲其他機關(構)補助仍連年業務短絀，且110年度本期短絀更趨擴大，主要係住院人日減少、住院醫療成本率增加所致(詳表1)。
2.關於金山分院短絀原因，據台大醫院表示該分院係北海岸唯一提供全年無休24小時急診及住診服務之醫療機構，惟招募醫護人力不易且未達地區醫院經濟規模，致連年發生短絀，109年度起配合政府設置新冠肺炎專責病房，致實際住院服務量低於預計目標，住院收入減少亦致短絀增加。由於該分院連年短絀且營運欠佳，審計部亦指出其潛藏不利永續經營之風險[1]。
[1] 詳110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(非營業部分)乙-101頁。
(二)112年度預算案獲總院補助1.7億元始轉絀為餘，允宜整合醫療體系資源及提供多元化服務，俾達自給自足
1.金山分院112預算案其他補助收入編列1.8億元，包括總院補助1.7億元及新北市政府補助0.1億元，據台大醫院表示，1.7億元之補助款中，1.5億元係用以轉銷該分院以前年度借款，而0.2億元係辦理「提升金山分院醫療品質改善計畫」以協助財務穩定。爰金山分院112年度預算案獲總院補助1.7億元後始轉絀為餘1億3,795萬4千元。
2.金山分院連年短絀，由總院挹注資金雖可暫解除可用資金不足疑慮，惟仍宜整合醫療體系資源及提供多元化服務，提升醫療業務產值及效能，俾達自給自足。
表1 台大醫院金山分院107至111年度醫療業務及餘絀概況表
單位：新臺幣千元；人次(日)；%
項目			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
門診	人次	預計	82,000	83,000	84,000	88,000	88,100
		實際	83,012	87,688	86,348	90,538	69,729
	醫療成本率		89.67	89.58	88.29	88.93	89.05
住院	人日	預計	8,000	8,200	8,400	9,400	9,250
		實際	9,009	9,295	7,362	5,472	4,258
	醫療成本率		134.41	119.11	142.19	180.75	164.79
餘絀	業務餘絀		-26,896	-26,060	-29,358	-38,275	-30,859
	業務外餘絀		14,299	14,373	16,874	11,246	11,214
	本期餘絀		-12,597	-11,687	-12,484	-27,029	-19,645

說 明：111年度迄8月底。
資料來源：台大醫院提供。
綜上，台大醫院金山分院未達地區醫院經濟規模，醫療收入不敷成本致連年短絀，潛藏不利永續經營之風險；112年度預算案獲總院挹注資金1.7億元後雖轉絀為餘，惟僅暫解可用資金不足之疑慮，允宜整合醫療體系資源及提供多元化服務，提升醫療業務產值及效能，俾達自給自足。

三、台大醫院新竹生醫園區分院新建工程興建進度未如預期，另虎尾醫院新建工程尚未發包即調增總經費，允宜妥適規劃加強推動並確實管控工程進度，俾如期完工啟用
台大醫院112年度預算案固定資產建設、改良、擴充計編列43億7,620萬元，其中專案計畫部分編列19億1,725萬1千元，包括健康大樓新建工程7億6,000萬元、新竹生醫園區分院新建工程5億5,725萬1千元、東址外牆更新工程3億元、雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫3億元；惟部分工程進度未如預期，經查：
(一)新竹生醫園區分院新建工程多次流標，第2期工程經費及期程調整業已完成修正，允宜儘速辦理後續招標作業
1.新竹生醫園區分院新建工程係配合政府五加二產業創新計畫，預計設置急性一般病床475床、急性精神病床25床、特殊病床228床，共728床，第1期先開設380床。該工程分2期施工，第1期係興建地下2層、地上8層總樓地板面積逾7.6萬平方公尺之醫療大樓，工程期間102至109年度[2]，已於109年1月1日正式營運；第2期係興建地下2層、地上9層總樓地板面積逾3.7萬平方公尺之研究大樓(含宿舍及國際醫療中心)，預計115年底完工驗收。
[2] 原工程期間為102年11月至107年4月。
2.該工程總經費原列54.98億餘元，108年度修正增為66.96億餘元，111年度6月再修正增加總經費為81億3,414萬4千元，其中衛生福利部及教育部分別補助14億元及28億5,521萬2千元，其餘經費由總院及新竹台大分院分別支應19億9,454萬4千元及18億8,438萬8千元；而第2期經費亦由26.65億元增為41.03億元，均係增加工程經費(詳表1)，而計畫期限則由112年度延至115年度。111年度所辦計畫修正未有重大變動，惟受新冠肺炎疫情及原物料、工資上漲影響多次招標無廠商投標，總經費增加14.38億餘元，增幅達21.48%。
3.自102年度辦理新竹生醫園區分院新建工程以來，已多次調增經費及展延工期，其中第1期工程原預計於107年4月啟用，惟實際營運延至109年1月，而第2期工程原預計112年完工驗收，亦因原物料及工資上漲而多次流標，工期將再延至115年，且總經費亦再增為81.34億元。鑒於該工程涉及新竹地區急重症照護能量之提升，且涉及臨床轉譯研究及產學合作等效益之落實，允宜儘速辦理第2期工程招標作業，俾如期如質啟用。
表1 新竹生醫園區分院新建工程總經費修正概況表 單位：新臺幣千元
項目及期別		111年度修正版	108年度修正版	差異數
工程經費	第1期	2,624,373	2,624,373	-
	第2期	3,234,671	1,796,595	1,438,076
	小計	5,859,044	4,420,968	1,438,076
儀器設備	第1期	1,406,700	1,406,700	-
	第2期	868,400	868,400	-
	小計	2,275,100	2,275,100	-
工程及儀器設備總經費	第1期	4,031,073	4,031,073	-
	第2期	4,103,071	2,664,995	1,438,076
	小計	8,134,144	6,696,068	1,438,076

資料來源：111年6月新竹生物醫學園區計畫(核定本)第64頁摘錄。
(二)虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫尚未發包即修正調增總經費，允宜完成計畫修正後儘速辦理後續招標作業及確實管控工程進度
1.為提升雲林地區醫療服務品質，減少民眾跨區就醫，滿足在地醫療需求，行政院110年6月核定「虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫」，主要係興建虎尾醫院醫療大樓1棟、綜合大樓1棟、醫護宿舍6棟及購置醫療儀器設備。該計畫期程自110至113年度，總經費76.48億元，包括工程經費65億元及醫療儀器設備費11.48億元，而工程經費中由教育部補助19.5億元，其餘45.5億元由台大醫院自籌，且若能於113年以前完工啟用，醫療儀器設備購置費11.48億元由公共建設經費全額補助(詳表2)。
表2 雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫辦理情形及經費需求概況表 單位：新臺幣千元
項目	辦理概況	經費來源	110年	111年	112年	以後年度	合計
醫療 / 大樓	地上10層、地下3層，約78,000平方公尺	自籌	63,806	1,877,034	300,000	1,354,941	3,595,781
		政府補助	-	-	-	1,950,000	1,950,000
		小計	63,806	1,877,034	300,000	3,304,941	5,545,781
綜合 / 大樓	地上2層、地下1層，約4,500平方公尺	自籌	-	73,218	-	143,109	216,327
		政府補助	-	-	-	-	-
		小計	-	73,218	-	143,109	216,327
醫護 / 宿舍	地上5層、地下1層，約20,000平方公尺	自籌	-	249,748	-	488,144	737,892
		政府補助	-	-	-	-	-
		小計	-	249,748	-	488,144	737,892
醫療 / 儀器		自籌	-	-	-	-	-
		政府補助	-	-	-	1,148,000	1,148,000
		小計	-	-	-	1,148,000	1,148,000
總計		自籌	63,806	2,200,000	300,000	1,986,194	4,550,000
		政府補助				3,098,000	3,098,000
		小計	63,806	2,200,000	300,000	5,084,194	7,648,000

說 明：110年度以補辧預算方式辦理，其餘年度編列年度預算。
資料來源：台大醫院提供。
2.台大醫院112年度預算案賡續編列3億元辦理虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫，惟據該院提供資料顯示，迄111年8月該工程之基本設計規劃書尚未完成審查，致111年度編列之22億元預算均未執行；且據112年度預算書列示，為因應虎尾醫院功能擴充，已於111年6月函報行政院修正計畫，該工程將再增加建築量體，並考量疫情及建築原物料價格等因素，工程經費由65億元增為99.6億元，總經費則調增為111.08億元，惟尚未發包總經費即調增34.6億元、增幅45.24%，恐係原計畫項目未盡周延所致。鑒於該工程涉及雲林地區急重症照護能量之提升，允宜完成修正計畫後儘速辦理後續招標作業並審慎管控工程進度，俾如期如質完工。
綜上，新竹生醫園區分院第2期工程經費及期程調整業已完成修正，鑒於其涉及新竹地區急重症照護能量之提升，允宜儘速辦理後續招標作業；另虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫未發包即修正調增總經費，鑒於其亦攸關雲林地區醫療水準之提升，允宜完成計畫修正後儘速辦理後續招標作業及確實管控工程進度，俾如期完工啟用。

四、部分大學附設醫院門診或住院醫療成本相對偏高，部分分院甚有醫療收入不敷成本者，允宜於兼顧醫療品質及適法前提下，強化成本控管機制
教育部所屬台大醫院、成大醫院及陽大醫院辦理醫療服務主要包括門診醫療及住院醫療2部分。經查：
(一)陽大醫院門診醫療成本率及台大醫院住院醫療成本率相對偏高，允宜研謀改善
1.近5年度門診醫療成本率說明如下(詳表1)：
(1)台大醫院112年度預算案編列門診醫療成本率74.86%，該院108至110年度決算門診醫療成本率由70.72%大幅增至77.12%，主要係發展及學習新醫療技術以照護急難重症與罕見疾病病患，用人費、藥品及醫材、儀器折舊增加所致。
(2)成大醫院112年度預算案編列門診醫療成本率75.30%，該院108至110年度決算門診醫療成本率介於72.49%至74.16%之間，變動狀況相較不明顯。
(3)陽大醫院112年度預算案編列門診醫療成本率87.06%，該院108至110年度決算門診醫療成本率由84.9%遞增為89.87%，增加近5個百分點，主要係門診醫療病患人次未如預期且逐年遞減所致。
(4)陽大醫院門診醫療成本率相較其他醫院高，108至110年度決算又連年增加，且迄111年8月底成本率再續增至90.16%，允宜確實檢討成本偏高原因，俾予改善；另台大醫院門診醫療成本率108至110年度增加逾6個百分點，111年迄8月底成本率雖稍降至73.58%，仍宜檢討成本增加原因並予改善。
2.近5年度住院醫療成本率說明如下(詳表2)：
(1)台大醫院112年度預算案編列住院醫療成本率84.94%，108至110年度決算醫療收入維持於181億餘元至188億餘元間，然醫療成本由153億餘元大幅增加為173億餘元，致成本率由84.41%陡增為92.79%。
(2)成大醫院112年度預算案編列住院醫療成本率79.43%，該院108至110年度決算住院醫療成本率介於77.16%至77.58%之間，變動狀況相較不明顯。
(3)陽大醫院112年度預算案編列住院醫療成本率77.05%，該院108至110年度住院人日雖由18.2萬遞減為16.5萬，致住院醫療成本率由74.44%遞增為76.26%，然變動狀況亦相較不明顯。
(4)台大醫院為我國主要醫學中心，需投入大量資源購置硬體設施及醫療儀器，亦負有照顧偏鄉醫療之責，故住院醫療成本率相較其他醫院高；108至110年度受新冠肺炎疫情影響住院服務量減少，惟醫護人力、衛材及藥品成本增加，致成本率陡增8.38個百分點，且111年迄8月底成本率再續增至93.61%，允宜在兼顧醫療服務品質及適法前提下，強化成本控管機制。
表1 教育部所屬3所大學附設醫院近5年度門診醫療成本率比較表
單位：新臺幣千元；%
醫院	項目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
台大	醫療收入	22,813,210	23,103,242	24,497,111	26,570,197	28,267,155
	醫療成本	16,133,306	17,176,687	18,891,298	19,634,502	21,162,027
	成本率	70.72	74.35	77.12	73.90	74.86
成大	醫療收入	7,860,599	8,006,251	8,797,665	8,277,074	8,988,817
	醫療成本	5,767,666	5,937,152	6,377,720	6,115,768	6,768,443
	成本率	73.37	74.16	72.49	73.89	75.30
陽大	醫療收入	1,758,727	1,808,807	1,907,964	1,973,516	2,006,033
	醫療成本	1,493,204	1,591,270	1,714,608	1,675,567	1,746,435
	成本率	84.90	87.97	89.87	84.90	87.06

說 明：1.108至110年度為決算數，111及112年度為預算案數。
2.門診醫療成本率=門診醫療成本/門診醫療收入*100%。
3.111年迄8月底台大醫院、成大醫院及陽大醫院成本率分別為73.58%、71.15%、90.16%
資料來源：台大醫院、成大醫院及陽大醫院提供。
表2 教育部所屬3所大學附設醫院近5年度住院醫療成本率比較表
單位：新臺幣千元；%
醫院	項目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
台大	醫療收入	18,180,156	18,870,646	18,677,734	21,941,879	22,893,644
	醫療成本	15,345,955	16,147,405	17,331,550	18,828,396	19,445,114
	成本率	84.41	85.87	92.79	85.81	84.94
成大	醫療收入	6,602,678	6,670,768	6,883,421	6,794,040	7,029,966
	醫療成本	5,094,335	5,175,262	5,326,465	5,302,697	5,583,934
	成本率	77.16	77.58	77.38	78.05	79.43
陽大	醫療收入	1,415,386	1,468,079	1,542,869	1,499,386	1,627,727
	醫療成本	1,053,620	1,104,065	1,176,531	1,116,149	1,254,159
	成本率	74.44	75.20	76.26	74.44	77.05

說 明：1.108至110年度為決算數，111及112年度為預算案數。
2.住院醫療成本率=住院醫療成本/住院醫療收入*100%。
3.111年迄8月底台大醫院、成大醫院及陽大醫院成本率分別為93.61%、79.28%、79.16%
資料來源：台大醫院、成大醫院及陽大醫院提供。
(二)迄111年8月台大醫院金山分院及北護分院住院醫療收入仍不敷成本，允宜檢討並強化成本控管機制
1.觀察教育部所屬3所大學附設醫院總院及各分院107年度至111年8月底之住院醫療收入及成本狀況，其中台大醫院北護分院、金山分院及癌醫中心分院曾發生收入不敷成本情形(詳表3)，原因說明如下：
(1)北護分院因護理之家住院民眾特性為高年齡層、功能狀況較差、失智程度高，照護人力成本較其他醫院高，且受新冠肺炎疫情影響住院服務量減少，致住院醫療成本率逐年增加。
(2)金山分院因在地人口少，致住院服務量未達地區醫院經濟規模，且109及110年配合政府政策設置新冠肺炎病患專責病房，住院服務量又再減少，亦致住院醫療成本率大幅增加。
(3)癌醫中心分院於107年設立，開辦初期需投入醫療人力、設備等，住院服務量亦無法於短時間快速提升，致108至110年度收入不敷支應成本，惟110年6月改制後，住院服務量已有提升，111年迄8月底成本率已降為83.19%。
2.111年迄8月底，除癌醫中心分院住院醫療成本率已降至未達100%外，北護分院及金山分院住院醫療收入仍不敷成本，允宜檢討並強化成本控管機制，俾達自給自足目標。
表3 台大醫院北護分院、金山分院及癌醫中心分院住院醫療收入、成本預決算數一覽表 單位：新臺幣千元；%
年度	北護分院			金山分院			癌醫中心分院
	醫療 / 成本	醫療 / 收入	成本率	醫療 / 成本	醫療 / 收入	成本率	醫療 / 成本	醫療 / 收入	成本率
107	62,188	54,186	114.77	67,426	50,164	134.41	73,708	-	-
108	69,322	60,113	115.32	75,647	63,509	119.11	448,546	32,641	1,374.18
109	73,039	58,718	124.39	83,873	58,985	142.19	803,827	535,387	150.14
110	72,320	49,673	145.59	80,833	44,720	180.75	1,340,703	1,274,572	105.19
111	50,017	33,905	147.52	59,592	36,163	164.79	937,337	1,126,677	83.19

說 明：1.107至110年度為決算數，111年度係迄8月底執行數。
        2.台大醫院竹東分院108年度成本率100.13%，生醫園區分院109年度成本率144.08%，該2分院110年度併入新竹台大分院後成本率低於100%，爰本表未予列示。
資料來源：台大醫院提供。
綜上，基於公立醫院提供醫療服務之公益性，固不宜以追求利潤為唯一績效目標，惟仍應達到自給自足，各醫院除應積極增拓多元醫療收入外，亦應在兼顧醫療服務品質及適法前提下，強化成本控管機制，以提升營運效能。

五、陽大醫院醫事人員契僱比率近九成，第2期擴建計畫進度亦未如預期，允宜研謀善策並積極檢討辦理
陽大醫院112年度預算案編列預算員額167人、預計進用契僱人力1,210人；而固定資產建設、改良、擴充編列3億666萬8千元，其中專案計畫部分編列2億元，用以辦理陽大醫院第2期擴建計畫。經查：
(一)正職醫事人員空缺率逾1成，契僱比率卻近九成，恐影響持續性醫療服務提供之穩定程度
1.陽大醫院112年度預算案編列預算員額167人、預計進用契僱人力1,210人，2者合計共編列用人費14億7,898萬1千元。而據陽大醫院提供108年度至111年8月底醫事人員進用情形，該院醫事人員以契僱方式進用之比率甚高且呈增加趨勢，迄111年8月底契僱比率88.01%，接近九成，惟正職醫事人員空缺率歷年均逾一成，111年迄8月底達13.67%(詳表1)。復據審計部調查，陽大醫院正職醫師進用人員由108年之47人減少至110年之44人，而契僱醫師則由108年之57人增加至110年之69人，且110年度契僱醫師離職率8.7%，高於正職醫師2.27%[3]。
[3] 詳審計部110年度中央政總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(非營業部分)乙-114頁。
2.關於醫事人員空缺率據陽大醫院表示，該院係宜蘭之區域及教學醫院，部分醫療科別醫師職缺因醫院位置及薪資緣故，徵才較為不易，而其餘如藥師等醫事人員，因就業機會多元，民間職場環境彈性較高，招聘亦不易；該院將於第2期擴建計畫職務宿舍完工後，優先配住外縣市醫事人員，以提高招聘誘因。鑒於第2期擴建計畫職務宿舍預計於115年度完工，而迄111年8月該院正職醫事人員空缺率及醫事人員契僱比率均係近年以來最高，恐影響持續性醫療服務提供之穩定程度，允宜積極檢討研謀善策。
表1 陽大醫院108至111年度醫事人員進用概況表 單位：人；%
年度	正職人員		契僱人力 / 進用人數	醫事人員
	進用人數	空缺率		合計人數	契僱比率
108	124	12.90	862	986	87.42
109	122	13.66	886	1,008	87.90
110	122	12.23	889	1,011	87.93
111	120	13.67	881	1,001	88.01

說 明：1.111年度迄8月底。
2.醫事人員合計人數係職員及契僱人力進用人數之合計數。
3.契僱比率係契僱人力進用人數/醫事人員合計人數。
資料來源：陽大醫院提供。
(二)第2期擴建計畫業已辦理修正，惟迄111年8月底累計執行比率56.18%，進度未如預期，允宜儘速辦理
1.第2期擴建計畫預計興建醫療大樓1棟、總樓地板面積4.36萬平方公尺，職務宿舍1棟、總樓地板面積1.18萬平方公尺，及第1期醫療大樓整修、整修面積0.24萬平方公尺；該工程總經費原列30億元，由該院支應2.03億元，其餘由國庫補助，計畫期程109年至117年1月。惟為因應環境變遷及原物料、工資上漲影響，111年6月修正增加總經費至41億8,559萬5千元，國庫負擔部分增為38.83億元，其他挹注1億元，該院仍維持支應2.03億元，計畫期程則提前至115年2月完工。
2.據陽大醫院提供第2期擴建計畫執行情形，迄111年8月仍在辦理細部設計且尚未核定，累計執行數5,300餘萬元，占累計可支用數9,400餘萬元之比率56.18%，執行進度未如預期。鑒於該工程涉及蘭陽地區醫療照護網之完整建構，且增加之總經費多由國庫負擔，並與該院醫事人員之招募亦有關聯，允宜儘速完成細部設計之核定事宜並據以辦理後續招標作業，俾如期於115年度啟用。
綜上，111年迄8月陽大醫院正職醫事人員空缺率及醫事人員契僱比率均係自108年以來最高，恐影響持續性醫療服務提供之穩定程度，允宜積極檢討研謀善策；另第2期擴建計畫業已辦理修正，惟執行進度未如預期，鑒於該工程涉及蘭陽地區醫療照護網之完整建構，與醫事人員之招募亦有關聯，允宜儘速完成細部設計之核定事宜並據以辦理後續招標作業，俾如期啟用。
六、成大醫院斗六分院門診及住院醫療成本率陡增，且醫師短期支援狀況未獲明顯改善，允宜合理管控成本並檢討醫事人員招攬、培育機制
成大醫院112年度預算案編列收支賸餘1億995萬8千元，另為維持雲林地區民眾醫療不中斷，94年7月承接國軍斗六醫院並改制為該院內部單位斗六分院。經查：
(一)斗六分院人力均以契約聘用方式辦理，且由總院及其他醫療院所醫師短期支援狀況未明顯改善，允宜檢討俾建立穩定醫病關係
1.為落實公立醫院多元化經營方案及維持雲林地區民眾醫療不中斷，成大醫院於94年7月承接國軍斗六醫院並改制為內部單位斗六分院，該分院未編列分預算亦無獨立編制員額，而以契約方式聘用醫事人員及行政人員；據成大醫院提供斗六分院近年度契僱人員情形，107至110年度決算聘用人數雖由513人減少為493人，惟111年迄8月底契僱人員再增為532人，係近年以來最多(詳表1)。
2.斗六分院醫師除以契約方式聘用外，並由成大醫院總院及其他醫療院所之醫師支援；據審計部109年度審核報告指出，該分院專任醫師平均年資約5年，惟異動頻仍，有留任不易情形，且107至109年度由總院及其他醫療院所醫師支援狀況中僅支援1個月占比約17%，而支援1年以下之占比更達79%，顯示多為短期支援。復據斗六分院提供111年迄8月底支援情形，支援人數較110年度減少25人，其中支援未達1年者占比53.99%，雖較以往改善，惟支援未達1個月占比17.18%，反較以往略增，且支援3年以上人數由110年之44人減為111年8月之31人，短期支援狀況未明顯改善(詳表2)。
3.斗六分院以契約聘用之醫師留任不易，而由總院及其他醫療院所醫師亦多為短期支援，恐影響民眾就醫信心，允宜檢討醫事人員招攬及培育機制，俾建立穩定醫病關係。
表1 107至111年度斗六分院以契約方式聘用人員概況表 單位：人
年度	醫事人員	行政人員	合計
107	306	207	513
108	315	195	510
109	324	178	502
110	305	188	493
111	320	212	532

說 明：各年度均為決算數，111年度迄8月底。
資料來源：成大醫院提供。
表2 斗六分院110及111年度由總院或其他醫療院所醫師支援概況表
單位：人；%
支援期間		110年度		111年度
		人數	比率	人數	比率
未 / 達 / 1 / 年	未達1個月	31	16.49	28	17.18
	1個月以上未達3個月	39	20.74	33	20.25
	3個月以上未達6個月	15	7.98	14	8.59
	6個月以上未達9個月	5	2.66	7	4.29
	9個月以上未達1年	19	10.11	6	3.68
1年以上未達3年		35	18.62	44	26.99
3年以上未達5年		30	15.96	19	11.66
5年以上未達10年		14	7.44	12	7.36
10年以上		0	0	0	0
合計		188	100.00	163	100.00

說 明：比率係各期間支援人數/各年度支援總人數，111年度迄8月底。
資料來源：成大醫院提供。
(二)斗六分院本業多為短絀，且近年度門診及住院醫療成本率均陡增，允宜於兼顧醫療服務品質及適法前提下合理管控成本
1.據成大醫院提供斗六分院近年度收支賸餘及門診、住院醫療成本率狀況顯示，106至110年度決算及111年8月底雖均為賸餘，惟僅108年度本業為賸餘，其餘年度均短絀，需賴健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓等過期帳收入挹注，始轉絀為餘；至門診及住院醫療成本率109年度均較108年度陡增，分別由82.51%增為88.69%、由77.56%增為83.88%，而111年迄8月底比率仍均呈續增趨勢(詳表3)，主要係自109年度起績效獎勵金數額增加所致[4]。
[4] 斗六分院績效獎勵金108至110年度決算數為4,644萬9千元、8,181萬6千元及1億728萬6千元。
2.斗六分院訂有深耕社區健康促進、整合高齡醫療服務、建構優質地區教學醫院等醫療服務目標，而基於公立醫院提供醫療服務之公益性，雖不宜以追求利潤為唯一績效目標，惟仍宜積極增拓多元醫療收入，及在兼顧醫療服務品質及適法前提下合理管控成本。
表3 近年度斗六分院賸餘及門診醫療成本率、住院醫療成本率概況表
單位：新臺幣千元；%
年度	本期賸餘(短絀-)	業務賸餘(短絀-)	門診醫療成本率	住院醫療成本率
106	20,638	-9,953	82.41	86.64
107	34,942	-6,238	84.28	80.51
108	84,174	33,074	82.51	77.56
109	18,397	-48,995	88.69	83.88
110	81,424	-31,829	90.96	88.89
111	44,179	-21,588	90.23	90.76

說 明：111年度迄8月底。
資料來源：成大醫院提供。
綜上，近年斗六分院人員均以契約聘用方式辦理，且由總院及其他醫療院所醫師短期支援比率甚高，允宜檢討醫事人員招攬及培育機制，俾建立穩定醫病關係；另近年該分院本業多為短絀，而109年度起因績效獎勵金數額增加，致門診及住院醫療成本率陡增，允宜於兼顧醫療服務品質及適法前提下合理管控成本。
（分機：8655 歐婉如）