近年對國外軍(商)購案預算編列、執行及相關值得關注議題之探討
二、允宜檢討於年度預算書中明確列示各軍購案規劃交運年度及數量，俾利外界後續監督
國防部於112年5月4日及8日本院外交及國防委員會第15次[1]及第16次[2]全體委員會議中，就委員質詢業已概略說明多項軍購案主要裝備規劃之交運期程，諸如海軍「魚叉海岸防衛系統[3]」及「長程潛射重型魚雷[4]」、空軍「愛二性能提升及採購愛三」[5]及「高高空無人機系統[6]」等案，該等軍購案主要裝備預劃交運進度既已公開說明，當宜檢討於113年度預算書中明確列示分年籌獲項量，俾利外界後續監督。
[1] 開會事由：「邀請國防部部長報告「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」，並備質詢。」
[2] 開會事由：「一、繼續審查本院委員王定宇等29人及委員呂玉玲等18人分別擬具「軍人撫卹條例第十三條、第二十一條及第四十條條文修正草案」案。…。八、審查及處理院會交付112年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等116案。」
[3] 「蔡委員適應：好，那我想請教一下，能不能請我們國防部說明一下，原來2020年10月陸射型魚叉飛彈，我們簽約的時候，原來所訂的供貨期間是哪一年到哪一年？也就是簽約當下談的內容為何？李司長世強：跟委員報告，這分二段，第一個階段是在2026年前交32套128枚，但是第二階段增加到100套400枚的時候，我們整個供貨時間延長到2028年。」資料來源：立法院公報第112卷第50期委員會紀錄，P514-515。
[4] 「蔡委員適應：MK48重型魚雷的交貨時間從何時到何時？李司長世強：108年至114年。蔡委員適應：目前進度是否延宕？李司長世強：有，延後半年。」資料來源：立法院公報第112卷第50期委員會紀錄，P516。
[5] 「李司長世強：它是愛三增程型彈……。江委員啟臣：所以我們現在沒有嘛？李司長世強：我們會配合加購的時候，系統再更新。江委員啟臣：好，什麼時候來？李司長世強：要到 2027 年以後。」資料來源：立法院公報第112卷第51期委員會紀錄，P193。
[6] 國防部戰規司李司長就MQ-9B無人機交機說明略以：「預計2025年…從年初到年底是2架、2架。」資料來源：立法院公報第112卷第50期委員會紀錄，P479-480。