政府推動促參案件相關議題之探討目次 頁次
政府推動促參案件相關議題之探討
壹、前言
促進民間參與公共建設法(以下簡稱促參法)自89年施行迄今(112年8月)23年，已有1,583件促參案件簽約，引進民間資金超過9,454億元投入公共建設，分別在食、醫、住、行、育、樂等各領域提供公共服務。最近一次促參法部分條文修正案係於111年12月2日三讀通過，並於同年月21日經總統公布施行，促參2.0正式啟航，開啟我國促參領域新紀元，對於臺灣促參之推動，係一重要里程碑。
鑑於民間參與公共建設雖可彌補政府效能缺口並挹注財政收入，惟促參法實施20餘年來，民間機構依促參法參與公共建設案件之投資金額占整體公共建設預算規模之比率未及1成，引進民間資源之成效未見彰顯。爰本報告擬就促參案是否偏重交通及文教設施、長照機構等公益性設施需求缺口、能否有效引入保險業資金參與及履約爭議機制良窳等問題加以探討，期瞭解促參政策之實施成效並研提建議事項，俾提升政府引進民間資金參與公共建設之成效。

貳、促進民間參與公共建設推動現況及成效
一、國內推動民間參與公共建設環境及促參法本次修正概況
公共建設為改善生活品質，帶動經濟成長重要基礎。在政府資源有限下，運用政府與民間合作公私協力(PublicPrivate Partnership,PPP)完成公共建設及提供公共服務，已成為全球趨勢。促參法為當前我國民間參與公共建設最重要法源，自89年2月9日公布施行後，歷經4次修正，最近1次修正公布日期為111年12月21日。茲將國內推動民間參與公共建設環境相關情形及最近1次促參法修正概況摘整如下：
 (一)國內推動民間參與公共建設環境
我國目前已有多元法律允許民間參與公共建設，例如獎勵民間參與交通建設條例、大眾捷運法、都市更新條例、國有財產法、地方公產管理條例、商港法等，89年促參法公布施行，以通案立法擴大民間參與公共建設範圍，從以公益性為主之社會勞工設施至商業性強之商業設施，規範政府機關與民間機構權利義務、甄審及監督程序，放寬土地、籌資等法令限制，提供融資、租稅減免等誘因，為當前我國民間參與公共建設最重要法源。
近年因COVID-19 疫情、俄烏戰爭及通膨等因素，導致原物料供不應求，進而有價格大漲之情況，近期營造工程物價指數即呈逐年攀升情形，然就我國近10年促參推動情形(詳圖2-1-1)觀之，近2 年促參簽約件數及民間投資金額呈增長趨勢，可見推動促參受到國際經濟環境變動之影響有限，惟因基礎建設實為國家經濟發展所必須，可達到擴大內需、活絡產業、帶動經濟成長及提升國民生活品質的目的，且引進民間參與可加速公共服務之提供，爰仍應積極因應，提升推動量能，另我國財政預算法律義務支出逐年攀升，在政府財政資源有限下，公共建設預算增長不易，為確保公共建設之提供及服務不中斷，促參為各級政府可採行之方向。
圖2-1-1 近10年促參案推動成效表

資料來源：財政部提供。
 (二)促參法本次(111年12月)修正概況
促參法實施迄今20餘年，期間歷經3次修正，雖具有彌補政府效能缺口及挹注財政收入之效，惟現行條文迭有新興產業類別無法適用、政府得否有償取得公共服務的執行疑義及促進履約爭議程序的效率等實務問題，為優化民間參與公共建設投資環境，並鼓勵民間企業投入公共建設興辦，本院於111年12月2日三讀通過促參法修正案（修正概況詳表2-1-1）。以期促參案件辦理過程符合公正、公平及公開原則，政府與民間亦可順利合作完成公共建設及提供公共服務，本次修正重點摘要如下表2-1-1。
表2-1-1 促參法111年12月21日修正概況表
重要修正事項	修正說明摘要
擴大促參法公共建設類別，新增影視音設施、綠能設施、農業資源循環再利用設施及數位建設（第3條）	配合行政院組織改造，修正衛生福利及醫療設施；因應前瞻基礎建設政策，新增綠能設施及數位建設類別，及公共建設之中央目的事業主管機關認定有疑義之處理方式。
修正主管機關掌理事項，納入履約爭議調解。（第6條）	配合修正條文第48條之1有關主管機關組成履約爭議調解會之規定，將履約爭議調解納入主管機關掌理事項。
修正政府規劃案件應辦理先期規劃，及經依本法辦理可行性評估及先期規劃之公共建設得不重複辦理之要件。（第6條之1）	將本法施行細則有關先期規劃之規定提升至法律位階。 / 經依本法辦理、已執行過可行性評估及先期規劃並簽訂投資契約之公共建設計畫，再依本法辦理者，因已踐行民眾參與及資訊公開程序，主辦機關得依實際需要評估是否再行辦理可行性評估及先期規劃。
修正民間機構參與公共建設之方式。（第8條、第9條）	將「新建」修正為「興建」，以涵蓋新建、增建、改建或修建方式。
增訂政府有償取得公共服務機制（第9條之1）	參考各國辦理民間參與公共建設作法及現行污水下水道、焚化廠、海水淡化廠及高速公路電子收費系統(ETC)等促參案民間參與模式，增訂主辦機關得於營運期間有償取得民間機構提供公共服務機制。 / 明定公共建設經政策評估具必要性、優先性及迫切性之前提下，且確認較政府自行興建、營運具效益，主辦機關始得採行本機制。
增訂政府有償取得公共服務案件計畫報核及預算編列方式。（第10條）	配合修正條文第9條之1規定，增訂其計畫報核及預算編列事宜。 / 考量預算作業已於預算法或其他有關法律規定，爰刪除相關規定。
修正出售公地機關於投資契約簽訂前讓售零星公有土地予經評定之最優申請人機制。（第15條）	增定最優申請人未能與主辦機關簽訂投資契約時，出售公地機關得以投資契約未於一定期間內簽訂作為解除條件，以維護政府權益。
配合已修正條文或刪除之條文修正。(第19條、第32條)	本法已於104年12月30日修正刪除第27條，爰第19條第4項配合修正。 / 107年11月1日施行之公司法已廢除外國公司認許制度，爰第19條配合修正
刪除條文。(第29條)	現行規定公共建設經甄審委員會評定未具完全自償能力者得給予補貼，實務上難以運作，因甄審委員會任務未包含促參計畫自償能力之評定，且主辦機關亦無辦理本條所定相關補貼案件，經檢討無續行必要，爰予刪除。
修正甄審委員會為甄審會。（第44條）	配合行政院組織改造之法制作業事項修正文字。
修正納入議約、籌辦及簽約程序規定，並增訂主辦機關不予議約或簽約之處理方式。（第45條）	為臻明確，修正納入議約、籌辦及簽約程序規定；增訂主辦機關於簽約前因政策變更或公益考量，不予議約或簽約之處理方式。
修正民間自行規劃申請案件作業程序及增訂主辦機關得給予提供土地、設施案件初審通過者優惠條件。（第46條）	參照修正條文第6條之1規定，明定主辦機關徵求民間提出可行性評估報告方式。另考量民間亦得主動提出規劃構想書，爰增訂主辦機關參考運用及駁回該構想書規定。 / 為確保嚴謹及公平性，增訂主辦機關辦理初審，確認申請案件具可行性，並組成甄審會辦理後續審核；為維護公益，增訂公告徵求申請人之規定，並為促進民間自行規劃申請參與意願，及尊重其提出創意及參與後續公開競爭之努力，增訂審核時得給予初審通過者優惠條件規定。
增訂參與公共建設申請及審核程序之異議及申訴程序及處理方式，不採用準用政府採購法相關規定之方式。（第47條）	為使規定明確，爰修正第1項，刪除準用政府採購法有關規定，並明定參與公共建設之申請人向主辦機關提出異議期限。 / 為規範主辦機關對於異議之處理、異議人對異議處理結果不服之救濟方式及提出申訴應繳納費用，增訂參與公共建設申請及審核程序之異議及申訴程序及處理方式。
增訂外國廠商參與依本法辦理之公共建設，應依我國締結之條約或協定規定辦理。（第48條）	依本法辦理案件不得違反我國締結之條約或協定，爰增訂外國廠商參與依本法辦理之公共建設應依前述條約或協定規定辦理。
新增履約爭議調解機制（第48條之1、第48條之2）	促參案具高度公益性、民間機構投資著重效率，民間機構與主辦機關於履約期間如有爭議宜儘速解決，為提升訴訟外之履約爭議解決機制效率，除現有依個案由甲乙雙方成立協調會、雙方於投資契約中合意協調不成時提付仲裁，或於履約爭議發生且協調不成後雙方另行合意提付仲裁外，為增訂履約爭議調解機制，由主管機關成立調解會，協助提供調解建議方案，以加速爭議解決。
修正營運績效評估作業辦理頻率。（第51條之1）	促參案規模、民間投資金額及契約期間差異甚大，為兼顧作業效率及營運績效監督管理成效，並參依實務運作，財務績效為重要評定項目並以完整年度為評定基礎，修正營運績效評估作業辦理頻率。

資料來源：本中心整理自立法院公報第111卷第110期院會紀錄。
二、促參案件辦理方式、流程及其監督管理
(一)促進民間參與公共建設投資之方式
我國促參法採明文列舉配合概括條款之立法方式，於該法第8條規定民間機構參與公共建設之方式，包括BOT等7種，詳如表2-2-1。
表2-2-1 我國促進民間參與公共建設投資之方式彙總表
名稱		參與方式	說明	案例
BOT（Build-Operate-Transfer）		民間機構投資新建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府，	104年度將興建修正為新建。	台北車站特定專用區交九用地開發案。
BTO（Build-Transfer-Operate）	無償	民間機構投資興建完成後，政府無償取得所有權，並由該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。		桃園北區水資源回收中心再生水興建、移轉、營運(BTO)案
	有償	民間機構投資興建完成後，政府一次或分期給付建設經費以取得所有權，並由該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。		彰化農場委託經營台北縣淡水鎮望高樓段762、763及758號等土地BTO(無償)案
ROT（Rehabilitate-Operate-Transfer）		民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。	104年度依據行政院公共工程委員會96年3月8日工程技字第09600076530號函，本款之「擴建、整建」係屬建築法第9條之「增建、改建及修建」，爰予修正，以資明確。	國際航廈管制區內設置綜合免稅商店民間參與經營管理招商計畫。
OT（Operate- / Transfer）		民間機構營運政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府。		國立傳統藝術中心園區。
BOO（Build-Own-Operate）		配合政府政策，由民間機構自行備具私有土地投資興建，擁有所有權，並自為營運或委託第三人營運。	104年度將原條文「為配合國家政策，由民間機構投資新建，擁有所有權，並自為營運或委託第3人營運。」進行修正，並於107年度將配合國家政策修正為配合政府政策。	民間自行規劃參與興建暨營運日月潭至九族文化村纜車系統。
其他經主管機關核定之方式

資料來源：財政部提供，本中心整理。
(二)促進民間參與公共建設投資之流程
我國民間參與公共建設之途徑於促參法第4章申請及審核中有相關規範，包括由民間自行規劃申請參與[1]及由政府規劃後公告徵求民間參與[2]2種，辦理流程則依不同途徑各有所異，詳如圖2-2-1及圖2-2-2。
[1] 促參法第46條第1項規定：「民間自行規劃申請參與公共建設案件，其所需之土地、設施，得由申請人自行備具，或由主辦機關提供。」
[2] 促參法第42條第1項規定：「經主辦機關評估得由民間參與政府規劃之公共建設，主辦機關應將該建設之興建、營運規劃內容及申請人之資格條件等相關事項，公告徵求民間參與。」
圖2-2-1 民間自提之促參案件簡要辦理流程

資料來源：財政部促進民間參與公共建設資訊網https://ppp.mof.gov.tw/WWW/about3.aspx
圖2-2-2 政府規劃之促參案件簡要辦理流程

資料來源：財政部促進民間參與公共建設資訊網https://ppp.mof.gov.tw/WWW/about3.aspx
(三)促進民間參與公共建設投資之監督管理
茲因促參案件推動之最終目的係公共建設得以如期興建完成並符合品質要求及營運能順利運作，爰投資案之監督管理甚為重要，我國民間參與公共建設案件相關監督及管理機制亦於促參法設有專章予以規範，詳如表2-2-2：
表2-2-2 我國促進民間參與公共建設投資之監督及管理相關規定
項目	規範內容	法規條號
減價優惠之限制	依本法營運之公共建設，政府非依法律不得要求提供減價之優惠。除投資契約另有約定者外，應由各該法律之主管機關編列預算補貼之。	促參法第 50條
興建、營運權利不得轉讓	民間機構依投資契約所取得之權利，除為第52條規定之改善計畫或第53條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。	促參法第 51條
	民間機構因興建、營運所取得之營運資產、設備，非經主辦機關同意，不得轉讓、出租、設定負擔。
營運資產、設備之轉讓	營運資產、設備，於不影響公共建設正常運作，並符合相關規定[3]，主辦機關得同意其轉讓、出租或設定負擔。	促參法第 51條、促參法施行細則第64條
營運績效評定	重大公共建設案件有完整營運年度起每年度至少辦理1次營運績效評定；非重大公共建設或無完整營運年度之案件則自行約定。	促參法第 51條之1、促參法施行細則第65條
	營運績效評估項目、基準、程序、績效良好之評定方式等作業辦法應於投資契約明定之[4]。
契約營運期滿之優先定約	1.經主辦機關評定為營運績效良好之民間機構主辦機關得於營運期限屆滿前與其優先定約，由其繼續營運。 / 2.優先定約以一次為限且延長期限不得逾原投資契約期限。	促參法第 51條之1
民間機構興建或經營不善之處理	民間機構於興建或營運期間，如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，主辦機關依投資契約應為相關處理[5]，並以書面通知民間機構。	促參法第52條
	主辦機關依前項規定辦理時，應通知融資機構、保證人及政府有關機關。
	主辦機關依第1項第3款規定終止投資契約並完成結算後，融資機構、保證人得經主辦機關同意，自行或擇定符合法令規定之其他機構，與主辦機關簽訂投資契約，繼續辦理興建或營運。
強制接管營運機制	公共建設之興建、營運如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，於情況緊急，遲延即有損害重大公共利益或造成緊急危難之虞時，中央目的事業主管機關得令民間機構停止興建或營運之一部或全部，並通知政府有關機關。	促參法第53條
	依前條第1項中止及前項停止其營運一部、全部或終止投資契約時，主辦機關得採取適當措施，繼續維持該公共建設之營運。必要時，並得予以強制接管營運。
	其接管營運方式、範圍、執行、終止及其相關事項之辦法，由中央目的事業主管機關定之。
移轉、歸還	民間機構應於營運期限屆滿後，移轉公共建設予政府者，應將現存所有之營運資產或營運權，依投資契約有償或無償移轉、歸還予主辦機關。	促參法第54條
	現存所有營運資產指民間機構於營運期間屆滿時所有為繼續經營公共建設所必要之全部資產。 / •其範圍、期滿移轉有關之條件、價金決定方法、給付方式及時間等相關事項應於投資契約明定。	促參法施行細則第79條
	民間機構於營運期限屆滿應移轉資產者應於期滿前一定期限辦理資產總檢查。 / •一定期限與資產總檢查之檢查機構、檢查方式、程序、標準及費用負擔應於投資契約明定。	促參法施行細則第80條
[3] 促進民間參與公共建設法施行細則第64條規定第2項規定：「前項營運資產、設備，於不影響公共建設之正常運作，並符合下列規定之一，主辦機關得同意其轉讓、出租或設定負擔：一、依投資契約規定，無需移轉予政府者。二、依投資契約規定，需於營運期間屆滿後移轉予政府者，得依投資契約規定於移轉期限屆滿前，在不影響期滿移轉下，附條件准予轉讓；其出租或設定負擔之期間，以經營許可期限為限；其設定負擔，應訂有償債計畫或設立償債基金辦法。」
[4] 促進民間參與公共建設法施行細則第65條第1項規定：「主辦機關依本法第51條之1第1項規定辦理營運績效評定，應成立評估委員會辦理之。」同條第2項規定：「主辦機關應將營運績效評定結果，以書面通知民間機構，並公開於主辦機關資訊網路，期間不少於10日。」
[5] 促參法第52條第1項規定：「民間機構於興建或營運期間，如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，主辦機關依投資契約應為下列處理，並以書面通知民間機構：一、要求定期改善。二、屆期不改善或改善無效者，中止其興建、營運一部或全部。但經主辦機關同意融資機構、保證人自行或擇定符合法令規定之其他機構，於一定期限內暫時接管該公共建設繼續辦理興建或營運者，不在此限。三、因前款中止興建或營運，或經融資機構、保證人或其指定之其他機構暫時接管後，持續相當期間仍未改善者，終止投資契約。」

資料來源：本中心整理自促參法及其施行細則。

三、近年促參案件推動情形
茲就歷年簽約成果、辦理方式、公共建設類別等分述促參案件推動情形：
(一)歷年簽約成果
據財政部提供資料，截至112年4月底止民間參與公共建設投資案件辦理件數計2,179件，民間投資金額為2兆2,083億元，契約期間所減少財政支出達1兆9,433億元，相對增加之財政收入為1兆2,949億元，並創造逾41萬個就業機會（詳表2-3-1）。
表2-3-1 91年度至112年4月底止民間參與公共建設投資件數及相關效益表 單位：件；新臺幣億元；個
年度	簽約件數	民間投資金額	契約期間減少政府財政支出	契約期間增加政府收入	創造就業機會
91	8	6	2	1	290
92	36	625	334	46	19,928
93	82	1,307	2,230	380	12,597
94	152	626	580	237	19,118
95	185	683	776	1,073	14,465
96	123	372	255	842	7,864
97	70	180	10	10	8,455
98	79	530	832	598	16,750
99	73	2,241	858	266	5,613
100	78	401	217	135	6,813
101	99	1,437	409	722	15,233
102	103	775	619	281	13,723
103	130	1,201	3,681	1,185	22,892
104	138	1,135	422	853	49,635
105	94	606	3,066	264	11,132
106	114	271	519	253	19,802
107	83	1,375	1,097	1,375	22,144
108	95	1,260	498	1,056	25,788
109	94	1,449	687	470	20,392
110	172	1,888	991	827	31,855
111	139	2,828	1,113	1,663	61,031
小計	2,147	21,196	19,197	12,536	405,520
112/4	32	886	236	413	11,172
合計	2,179	22,083	19,433	12,949	416,692

資料來源：財政部提供。
(二)歷年依各種民間參與方式辦理各類公共建設投資情形
1.簽約件數：歷年依促參法辦理案件以文教設施類別簽約件數458件居冠，占總簽約件數之28.93%，其中以OT方式參與占82.75%為最高，ROT及BOT分居第二及第三，合計占總簽約件數之 17.25%（詳表2-3-2）。
表2-3-2 91年度至112年4月底止依促參法辦理民間參與公共建設投資方式及公共建設類別簽約件數統計表 單位：件
類別	BOT	BOO	OT	ROT	BTO	其他經主管機關核定之方式	合計
交通建設	40	0	331	23	0	6	400
環境污染防治設施	4	14	6	10	0	1	35
污水下水道	10	0	0	5	4	0	19
自來水設施	0	0	0	1	0	0	1
水利設施	1	0	0	0	4	0	5
衛生醫療設施	11	1	42	105	0	0	159
社會福利設施	3	4	33	3	0	0	43
勞工福利設施	0	0	9	4	0	0	13
文教設施	29	0	379	50	0	0	458
觀光遊憩設施	38	9	61	21	1	0	130
電業設施	2	0	0	1	0	0	3
運動設施	2	1	140	10	0	0	153
公園綠地設施	1	0	20	16	0	0	37
工業設施	0	1	4	10	0	0	15
商業設施	13	26	9	3	0	2	53
科技設施	3	0	8	0	0	0	11
農業設施	10	2	24	12	0	0	48
合計	167	58	1,066	274	9	9	1,583

資料來源：財政部提供，本中心整理。
2.民間投資金額：91年度至112年4月底止依促參法辦理案件之簽約金額以交通建設類4,122億元為主，占總民間投資金額9,454億元之43.60%，其中以BOT方式參與所占簽約金額最高達79.65%（詳表2-3-3）。
表2-3-3 91年度至112年4月底止依促參法辦理民間參與公共建設投資方式及公共建設類別簽約金額統計表
單位：新臺幣億元
類別	BOT	BOO	OT	ROT	BTO	其他經主管機關核定之方式	合計
交通建設	3,283	0	66	81	0	691	4,122
環境污染防治設施	193	113	11	59	0	14	391
污水下水道	759	0	0	13	114	0	887
自來水設施	0	0	0	10	0	0	10
水利設施	8	0	0	0	49	0	57
衛生醫療設施	500	65	10	63	0	0	638
社會福利設施	171	34	2	0	0	0	208
勞工福利設施	0	0	3	3	0	0	5
文教設施	526	0	57	50	0	0	633
觀光遊憩設施	584	141	10	19	1	0	756
電業設施	11	0	0	2	0	0	13
運動設施	266	19	23	15	0	0	323
公園綠地設施	1	0	1	2	0	0	4
工業設施	0	104	7	16	0	0	127
商業設施	155	751	23	5	0	10	943
科技設施	197	0	2	0	0	0	199
農業設施	120	6	7	7	0	0	140
合計	6,774	1,233	223	344	164	716	9,454

資料來源：財政部提供，本中心整理。
(三)歷年依其他法令辦理民參方式簽約成效
同期間非依促參法辦理之促參案共596件，其中以出租或都市更新權利變換方式397件占總案件量之66.61%，占比最高，民間投資金額亦最多，共7,084億元（詳表2-3-4）。
表2-3-4 91年度至112年4月底止依其他法令辦理民參方式簽約成效統計表 單位：件；新臺幣億元
民參方式	件數	民間投資金額
設定地上權	169	4,447
出租或都市更新權利變換	397	7,084
無公開招標	30	1,097
總計	596	12,629

資料來源：財政部提供，本中心整理。

參、促參案件辦理方式及執行成效之檢討
一、近年民間機構依促參法參與公共建設案件之投資金額占整體公共建設經費比率多未及1成，促參成效似未能提升
為減輕國家財政負擔，政府於經濟建設過程，引進民間資金投入公共建設，結合政府與民間資源合作推動基礎建設，並期藉由民間企業經營績效與活力，提升公共建設服務水準。然自促參法施行以來，歷年依促參法辦理之案件，民間投資金額占公共建設預算規模之比率多未及1成。說明如下：
(一)我國訂定促參法為優先適用之通則法令並推行多年，惟近年民間投資金額中依該法辦理之比率未見提升
依前所述，我國民間參與公共建設法源依據多元，然89年促參法公布施行，將我國民間參與公共建設之公私協力制度自交通建設帶往更廣泛之環境及污染防治設施、污水下水道、衛生醫療設施、工業、商業及科技設施等面向[6]後，符合要件之民間投資公共建設案件即優先適用促參法[7]。另為避免促參案件之甄審程序於興建營運等事項與較早公布施行之政府採購法相衝突及發生適用法規之爭議，促參法並規定依促參程序由民間興建及營運之公共建設不適用政府採購法之規定[8]。爰促參法自公布施行後即為我國民間參與公共建設之通則法令而優先適用，餘民間參與公共建設之方式或案件類型，則適用如政府採購法及其他法令規定，促參法為當前我國民間參與公共建設最重要法源。
[6] 促參法第3條第1項規定：「本法所稱公共建設，指下列供公眾使用且促進公共利益之建設及服務：一、交通建設及共同管道。二、環境污染防治設施。三、污水下水道、自來水及水利設施。四、衛生福利及醫療設施。五、社會及勞工福利設施。六、文教及影視音設施。七、觀光遊憩設施。八、電業、綠能設施及公用氣體燃料設施。九、運動設施。十、公園綠地設施。十一、工業、商業及科技設施。十二、新市鎮開發。十三、農業及資源循環再利用設施。十四、政府廳舍設施。十五、數位建設。」
[7] 促參法第2條規定：「促進民間參與公共建設，依本法之規定。本法未規定者，適用其他有關法律之規定。」
[8] 促參法第48條規定：「依本法核准民間機構興建、營運之公共建設，不適用政府採購法之規定；外國廠商參與依本法辦理之公共建設，應依我國締結之條約或協定之規定辦理。」
我國促參業務於102年度由行政院公共工程委員會移撥至財政部，為期促參業務之推動得以順利引進民間資金，該部研擬中程計畫並依執行成效滾動檢討，據以編列計畫每年所需之建構促參作業機制、獎補助及各項行政費用。然計畫執行迄今，隨社會、經濟及產業發展，促參法之推動因面臨政策面（如投資障礙跨部會協調不易）、法令面（如行政程序繁瑣）及執行面（如主辦機關專業能力不足）等問題，致成效未能如期。以102年度至112年4月底止民間參與公共建設民間投資情形觀之，公共建設累計簽約案共1,194件，民間投資金額共1兆3,674億元，其中依促參法辦理案件共796件，民間投資金額為3,390億元，占整體民間投資金額之24.79%。該比率於107年度至110年度介於9.37%至24.84%之間，皆未及3成（詳表3-1-1）。
嗣財政部為完備民間投資環境，擬定「協助各機關推動民間參與公共建設計畫（111年-114年）」陳報行政院，並經該院於110年7月15日函復同意，計畫期程自111年度至114年度，總經費5億1,710萬元，經執行後111年度民間投資金額占整體民間投資金額之比率為20.01%，較110年度之14.99%雖略為上升，然較105年度之84.65%及106年度之76.01%仍低（詳表3-1-1），促參法之推動成效仍有精進空間。
表3-1-1 102年度至112年度民間參與公共建設之投資情形表
單位：件；新臺幣億元；%
年度	促參法		其他法令		合計		依促參法民間投資金額占總民間投資金額比率
	簽約件數	民間投資金額	簽約件數	民間投資金額	簽約件數	民間投資金額
102	87	279	16	496	103	775	36.00
103	104	296	26	905	130	1,201	24.65
104	106	344	32	791	138	1,135	30.31
105	84	513	10	93	94	606	84.65
106	67	206	47	65	114	271	76.01
107	51	318	32	1,057	83	1,375	23.13
108	56	118	39	1,142	95	1,260	9.37
109	50	360	44	1,089	94	1,449	24.84
110	86	283	86	1,605	172	1,888	14.99
111	87	566	52	2,262	139	2,828	20.01
112	18	107	14	780	32	886	12.08
合計	796	3,390	398	10,285	1,194	13,674	24.79

說 明：1.各年度金額加總與合計數略有出入，係四捨五入關係。
2.112年度係截至4月底止之數據。
資料來源：財政部提供，本中心整理。
(二)近年民間機構依促參法參與公共建設案件之投資金額未隨公共建設預算規模之增加而有顯著增長
促參法於89年度公布施行後，行政院嗣於92年6月2日核定鼓勵各機關積極辦理民間參與公共建設方案，透過補助及鼓勵措施，包括補助機關辦理民間參與公共建設前置作業經費、核發地方政府辦理促參案件獎勵金、頒發民間參與公共建設金擘獎等，提高主辦機關辦理促參誘因。該院亦自106年9月27日起不定期召開「行政院加速投資臺灣專案會議（自108年5月起改稱「推動經濟發展專案會議」)，為落實政府帶頭公私協力加速投資臺灣，責成各部會盤點前瞻基礎建設計畫改採促參機制更能達成效益之案源後，由財政部專案協助及推動；另請該部善用「民間參與公共建設投資平臺」，協助各機關開發潛在案源，就未如期推動案件啟動預警及追蹤機制，以提升推動成效。
然檢視101年度至112年度整體公共建設預算規模及民間參與公共建設投資情形，109年度公共建設預算規模於首度超逾4,000億元，110年度更突破5,000億元，然依促參法辦理之民間投資金額占其比率未升反由109年度之8.22%下降至5.65%；111年度整體民間投資金額占公共建設預算規模雖大幅成長至65.49%，然依促參法辦理之案件，民間投資金額所占比率13.11%，仍未及2成，促參法引進民間之效益似未見彰顯。至112年度公共建設預算規模增加至5,853億元，截至112年4月底止，依促參法辦理之民間投資金額僅107億元，占整體公共建設預算規模之比率為1.83%(詳表3-1-2)，促參法之推動成效容待持續檢討策進。
表3-1-2 101年度至112年度民間參與公共建設之投資金額占公共建設預算規模比率明細表 單位：新臺幣億元；%
年度	民間投資金額			公共建設預算規模	民間投資金額占公共建設預算規模比率	依促參法辦理之民間投資金額占公共建設預算規模比率
	依促參法	非依促參法	合計
101	326	1,111	1,437	3,709	38.74	8.79
102	279	496	775	3,629	21.36	7.69
103	296	905	1,201	3,360	35.74	8.81
104	344	791	1,135	3,179	35.70	10.82
105	513	93	606	3,363	18.02	15.25
106	206	65	271	3,239	8.37	6.36
107	318	1,057	1,375	3,547	38.77	8.97
108	118	1,142	1,260	3,650	34.52	3.23
109	360	1,089	1,449	4,378	33.10	8.22
110	283	1,605	1,888	5,012	37.67	5.65
111	566	2,262	2,828	4,318	65.49	13.11
112	107	780	886	5,853	15.14	1.83

說 明：1.公共建設規模含總預算、特別預算、追加預算、營業基金及非營業基金。
2.表列公共建設規模中102年度營業及非營業基金預算因尚未審竣，其公共建設計畫數據為預算案數，其餘年度為法定預算數。
資料來源：財政部及主計總處提供，本中心整理。

二、我國促參案件以文教及交通建設類為主，長照機構等具公益性之社會福利設施因較難具可預期之良好自償性，致辦理案件量未能有效提升
我國面臨人口逐漸老化所帶來之失能人口增加問題，需擴增長期照顧服務機構規模，始得滿足民眾需求。為落實長照社會福利政策，促參法施行細則於107年6月8日修正，將長照機構納入社會福利設施範圍，期積極結合民間力量布建相關服務資源，然執行以來，因該等案件受社會性高於營利性，規劃內容及商業模式難以符合資金管理機構之需求及期待，且其收費費率須受地方政府管制等因素影響，致完成簽約案件量難以有所成長。說明如下：
(一)促參法施行以來，民間參與公共建設投資類別以改善既有文教、影音設施及交通建設類為主
促參業務之推動自89年度起至111年底已邁入第22年，截至112年4月底止民間參與公共建設案件累計簽約件數共 2,179件，民間投資金額共2兆2,083億元，其中1,583件依促參法辦理之案件涵蓋交通建設、文教及影視音設施、衛生醫療設施等17類公共建設，民間投資金額共9,454億元。據財政部提供資料，歷年依促參法辦理案件以文教及影視音設施類別簽約件數最高達458件，占總簽約件數之28.93%（詳表3-2-1），簽約金額則以交通建設類別最高達4,122億元，占總民間投資金額之43.60%（詳表3-2-2）；復以民間參與模式觀之，以OT案件數占67.34%，共1,066件為最高，惟投資金額223億元，占整體民間投資金額僅2.36%，其次為ROT案共274件，投資金額344億元，占整體民間投資金額3.64%，2者簽約件數合計達1,340件，占整體簽約件數比率高達84.65%(詳表2-3-2及表2-3-3)，多數為政府機關所屬既有設施活化或委託經營，以停車場（交通建設）、文教設施、游泳池或運動中心（運動設施）經營管理為主，我國促參案件實質內容偏重改善既有設施之服務品質，然民間投資金額合計567億元，占整體投資金額僅6%，對引進民間資金挹注公共建設量能實為有限。
表3-2-1 89年度開辦至112年度依促參法辦理民間參與公共建設案件量明細表
單位：件
年度	公共建設類別
	交通建設	環境污染防治措施	汙水下水道	水利 / 設施	自來水設施	衛生福利及醫療設施	社會福利設	勞工福利設施	文教及影視音設施	觀光遊憩設施	電業 / 設施	運動 / 設施	公園綠地設施	工業 / 設施	商業 / 設施	科技 / 設施	農業設施
101	30	0	2	0	0	0	1	1	25	4	1	16	2	1	1	0	2
102	36	0	0	0	0	3	2	0	21	9	0	8	3	2	3	0	0
103	38	0	0	0	0	2	3	0	30	9	0	12	2	1	3	1	3
104	47	1	0	0	0	7	2	1	23	7	0	10	0	3	3	0	2
105	22	2	3	0	0	4	0	0	27	9	0	9	1	2	4	0	1
106	8	1	0	0	0	3	1	0	22	10	1	12	2	0	3	2	2
107	15	1	1	0	0	1	2	1	16	0	0	10	1	1	0	1	1
108	15	0	0	0	0	1	2	0	17	3	0	11	1	0	4	1	1
109	7	4	1	0	0	0	1	0	20	3	0	9	0	0	2	0	3
110	9	7	0	0	0	0	0	1	30	5	0	17	1	0	10	3	3
111	11	2	4	1	0	4	2	1	31	8	1	14	1	1	4	1	1
112	3	1	2	0	0	0	1	0	3	1	0	6	0	0	1	0	0
小計	241	19	13	1	0	25	17	5	265	68	3	134	14	11	38	9	19
總計	400	35	19	1	5	159	43	13	458	130	3	153	37	15	53	11	48

說 明：總計係促參法自89年度開辦以來至112年4月底止之總數。
資料來源：財政部提供。
表3-2-2 89年度開辦至112年度依促參法辦理民間參與公共建設投資金額明細表 單位：新臺幣億元
年度	公共建設類別
	交通建設	環境污染防治措施	汙水下水道	水利 / 設施	自來水設施	衛生福利及醫療設施	社會福利設	勞工福利設施	文教及影視音設施	觀光遊憩設施	電業 / 設施	運動 / 設施	公園綠地設施	工業 / 設施	商業 / 設施	科技 / 設施	農業設施
101	6	0	253	0	0	0	0.1	0.4	30	9	2	3	1	2	19	0	0.4
102	19	0	0	0	0	0.5	80	0	21	111	0	2	0.5	7	38	0	0
103	117	0	0	0	0	104	0.5	0	22	20	0	2	0.2	1	27	0.03	1.3
104	156	1	0	0	0	6	0.1	2	124	12	0	5	0	5	32	0	0.2
105	2	10	200	0	0	54	0	0	7	95	0	2	0	5	103	0	36
106	10	5	0	0	0	83	0.04	0	3	24	1	3	0.01	0	8	68	1
107	140	58	39	0	0	3	5	0.1	3	0	0	1	0.2	1	0	67	0.5
108	14	0	0	0	0	0.1	0.1	0	1	22	0	1	0.3	0	78	0	2
109	74	133	3	0	0	0	0.2	0	100	1	0	1	0	0	49	0	0.2
110	63	43	0	0	0	0	0	0.2	46	4	0	2	0.02	0	60	63	1
111	91	15	49	0	40	166	0.2	0.8	70	22	9	2	0.01	0.03	91	1	9
112	1	73	8	0	0	0	1	0	0.2	0.4	0	1	0	0	22	0	0
小計	693	338	551	0	40	417	87	3	426	321	13	25	3	21	528	199	52
總計	4,122	391	887	10	57	638	208	5	633	756	13	323	4	127	943	199	140

說 明：總計係促參法自89年度開辦以來至112年4月底止之總數。
資料來源：財政部提供。
 (二)長照機構等具公益性質之社會福利設施因較難具可預期之良好自償性，降低民間投資意願
考量我國少子化、工作年齡人口減少、高齡化等變遷速度均較西方國家為急促，對未來發展之挑戰亦將更為嚴峻，亟須及早籌謀因應對策，行政院於58年度即發布中華民國人口政策綱領，並提供人口統計資料，作為相關部門研擬各項政策之參考。據國家發展委員會於111年8月提出之「中華民國人口推估（2022年至2070年）」資料，就中推估結果觀之，我國老年人口占總人口比率自1993年達7%，進入高齡化社會後，2018年進一步超過14%，轉為高齡社會；預估於2025年，老年人口占比將再超過20%，成為超高齡社會之一員[9]。未來65歲以上人口占總人口比率將逐年攀升，預估由2022年17.5%，上升至2070年之43.6%，85歲以上人口占總人口比率同樣呈上升趨勢，由2022年之1.8%，上升至2070年之13.6%，亦即至2070年約每10人中即有超過4名為65歲以上之老年人，而此4名中則有1名是85歲以上之超高齡老人（詳表3-2-3），其衍生之社會問題與長照需求，將日益加劇。
[9] 依世界衛生組織 (World Health Organization,WHO) 定義，一個社會人口結構中65歲以上人口占率達7%即為高齡化社會，占率達14%為高齡社會，占率達20%為超高齡化社會。
表3-2-3 人口高齡化主要指標-中推估 單位：%
年度	老年人口占總人口比率		老化指數
	65歲以上	85歲以上
2022	17.5	1.8	144.7
2030	24.1	2.5	227.1
2040	30.6	5.0	323.4
2050	37.5	8.2	408.0
2060	41.4	10.2	470.1
2070	43.6	13.6	511.3

說 明：老化指數＝（ 65歲以上人口÷ ÷0-14歲人口）× ×100 老年人口 ÷ 幼年人口） ××100。
資料來源：國發會「中華民國人口推估（2022年至2070年）」。
為滿足民眾對長期照顧需求，促參法施行細則於107年6月8日修正，將長照機構納入社會福利設施範圍，然住宿式長照機構期初投資成本高，即使未有土地取得成本，卻仍因建設成本日益提高，且為提供一定水準之照顧品質及住宿環境，機構設施營運維護及照顧人力成本亦顯沈重，致既有可經營住宿式長照機構之相關法人組織因資本有限而難以投入新設住宿式長照機構；另依「長期照顧服務機構法人條例」立法意旨，長照機構社會性仍高於營利性[10]，為公益性事業，個案規劃內容及商業模式恐難符合多元資金管理機構之需求及期待；又長照機構收費項目及其金額之設定及變更，均需依長期照顧服務法第35條第2項之規定報請提供服務所在地之主管機關核定，換言之，住宿式長照機構收費費率須受地方政府管制，費率有其上限，較難具可預期之良好自償性。上開因素皆影響民間產業投入長照事業意願。
[10] 長期照顧服務法第22條第1項及第4項規定：「設有機構住宿式服務的長照機構，應以長照機構法人設立，其設立、組織、管理及其他應遵行事項，另以法律定之。」爰衛福部另擬具長期照顧服務機構法人條例，以維護接受長期照顧服務者的權益。
(三)截至112年4月底止，已成功完成簽約之長照機構促參案件僅有3案，議約中亦僅2案，推動成效尚待精進
為推動長照促參案，財政部除於促參資訊網頁建置長照促參案專區，並與衛生福利部合作共同完成長照促參案規劃作業手冊，提供相關資訊以利機關得以快速參考運用外，並持續協助機關審查長照促參案前置作業、辦理「長照促參案前置作業及投資營運模式介紹」促參專題講座、就長照促參案申請前置作業給予補助等，亦於民間參與公共建設招商大會規劃長照專區、舉辦醫療及長照設施促參商機座談會，期擴大行銷並協助媒合商機。然截至112年4月底止該部協助推動之長照促參案共19案，其中完成簽約者僅3案，進入議約程序者亦僅2案（詳表3-2-4），占推動中之促參案比率未及3成，推動成效仍待精進。
表3-2-4 截至112年4月底止衛生福利部推動之長照促參案辦理情形表
單位：床；新臺幣億元
項次	案件名稱	促參類型	主辦機關執行機關	長照服務內容	住宿式床位數	民間投資金額	辦理階段
1	臺中市立老人復健綜合醫院BOT案	BOT	臺中市政府	醫院附設住宿式長照機構，綜合式長照服務	300	157.05	111/5/6已簽約
2	衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心OT案	OT	臺南市政府	住宿式及社區式長照服務	87	0.1	111/6/6已簽約
3	新北市瑞芳區醫療長照設施大樓BOT+BTO案	BOT+有償BTO	新北市政府	醫療設施及住宿式長照服務	135	10.67	111/8/4已簽約
4	屏東縣多層級樂活照顧服務園區OT案	OT	屏東縣政府	住宿式、社區式長照服務及失智研究中心等	76	0.24	議約中
5	桃園市蘆竹區銀髮長照園區ROT+BOT案	ROT+BOT	桃園市政府	住宿式、社區式及居家式長照服務	200	1.8	議約中
6	屏東縣里港鄉住宿式長照機構OT案	OT	屏東縣政府(長期照護管理中心)	住宿式、社區式、居家式長照服務、長照培訓	200	0.8	公告準備中
7	屏東縣車城鄉住宿式長照機構OT案	OT	屏東縣政府(長期照護管理中心)	住宿式、社區式、居家式長照服務、長照培訓	150	0.6	公告準備中
8	臺南市六甲區住宿式長照機構有償BTO案	有償BTO	臺南市政府(社會局)	住宿式及社區式長照服務	100	0.3	公告準備中
9	彰化縣埤頭鄉綜合式長照機構暨復健中心OT案	OT	彰化縣政府(衛生局)	住宿式、社區式長照服務及復健中心	150	0.34	公告準備中
10	新北市銀新未來城BOT案	BOT	新北市政府(衛生局)	出租住宅、住宿式及社區式長照服務等	200	75	公告準備中
11	雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地BOT案	BOT	雲林縣政府	住宿式及社區式長照服務	187	9	公告準備中
12	新竹縣新埔長照社福、產創共融園區ROT案	ROT	新竹縣政府	居家式、社區式及住宿式長照服務	-	2	可行評估中
13	彰化縣田中鎮綜合式長照機構暨復健中心促參案	BTO	彰化縣政府	住宿式、社區式長照服務及復健中心	150	0.8	可行評估中
14	衛福部頤苑銀髮長照園區BOT案	BOT	衛生福利部	住宿式、社區式、居家式長照服務及家庭照顧者支持服務	200	8	可行評估中
15	高雄市鼓山區長期照顧服務園區ROT+BOT案	ROT+BOT	高雄市政府	綜合式長照機構	219	6	先期規劃階段
16	衛生福利部長照銀髮特色園區BOT案	BOT	衛生福利部	住宿式及社區式長照服務	200	7.24	先期規劃階段
17	嘉義縣布袋住宿式長照機構營運移轉案	OT	嘉義縣政府	住宿式長照服務	200	-	啟案階段
18	基隆市長照福利服務園區BOT案	BOT	基隆市政府	住宿式、社區式、居家式長照服務及身障住宿服務	600	19.17	研議中
19	高雄市前鎮社區複合式健康長照機構BOT案	BOT	高雄市政府	綜合活動中心、社區式長照服務及輔具中心等	-	1.5	研議中

資料來源：財政部提供，本中心整理。

三、長期照顧設施將納入促參法重大公共建設範圍，主辦機關允積極規劃促成符合要件之促參案，俾提高我國長照建設量能
長期照顧服務法自106年6月3日施行，衛生福利部即積極鼓勵地方政府以促參機制結合民間資源發展在地住宿式資源，並與財政部攜手推動長照促參案，以跨部會、跨縣市及公私協力合作，加速長照機構布建，盼引入民間資金，惟長照機構之公益性多高於營利性，案件提供之投資誘因往往不足以吸引致民間機構投入興建長照機構，致推動成效有限。說明如下：
(一)112年為推動長照2.0編列之長照基金預算較105年度推動長照1.0之預算成長逾11倍，惟面對長照需求大幅增加及民間投資不足之情況，長照設施仍供不應求
長期照顧十年計畫2.0(以下簡稱長照2.0)執行至今已6年餘，推動重點包含逐步布建住宿式服務資源及辦理機構住民補助，提升居家式、社區式及機構住宿式服務量能，為因應長照2.0服務涵蓋率及服務人數持續增加，長照基金112年業編列603.7億元，與105年推動長照1.0時編列之49.5億元，成長逾11倍。
按住宿式服務類長照機構指全天候提供醫療、護理、復健、住宿等綜合性居住服務，不但提供完整且專業的服務予需要照護者，且可減輕家屬體力與精神上的負擔[11]。因此，身心功能障礙、日常生活依賴度高、缺乏或無家庭照顧資源、無法以社區或居家方式照顧者，均為機構住宿式服務類長照機構主要服務對象[12]。由於住宿型長照機構包含醫療、個人生活起居、社會支持與住宿服務等服務，在所有長照服務中為耗費資源最大者[13]，因此，觀察失能人口對於住宿式機構床位需求(詳表3-3-1)，10年推估數由109年13萬2,480床，114年增加至15萬4,815床，119年則為17萬5,874床。年成長率約介於2.22%至3.45%(詳表3-3-2)，顯示近年及未來數年長照需求均呈遞增趨勢。
[11] 梁亞文，2020，長期照顧機構籌劃與管理實務，洪葉文化事業，第一版。
[12] 中華民國長期照護專業協會，2003，九十一年度護理之家區域輔導計畫，長期照顧雜誌，7：180。
[13] 簡國維，2021，在長照2.0及長服法的規範下，住宿型長照機構經營發展與困境，臺北醫學大學管理學院生物科技高階管理碩士在職專班碩士論文。
表3-3-1 109年至119年10年推估機構床位需求 單位:床
年底	109年	110年	111年	112年	113年	114年
床位需求數	132,480	137,054	141,321	145,789	150,340	154,815
年底	115年	116年	117年	118年	119年	-
床位需求數	159,279	163,601	167,946	172,048	175,874	-

資料來源：衛生福利部提供。

表3-3-2 110年至119年10年推估機構床位需求成長率
年	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
成長率	3.45%	3.11%	3.16%	3.12%	2.98%
年	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度
成長率	2.88%	2.71%	2.66%	2.44%	2.22%

資料來源：衛生福利部提供。
 (二)長照機構服務多屬公益性服務，致長照促參案招商不易，仍需政府提供租稅優惠等誘因以協助民間機構投入長照建設
近年我國政府財政狀況益趨嚴峻，需要民間投入資源，協助政府興建並營運長照相關公共建設，以完善長期照顧制度，惟長照機構服務多屬公益性服務，較無法吸引以利益為優先之民間機構投資意願，依據財政部統計資料，截至112年4月底止該部協助推動之長照促參案共19案（詳表3-2-3），其中基隆市長照福利服務園區興建營運移轉案是我國第一件長照BOT案，109年10月28日即公開招商，迄今仍苦無最優申請人，爰此，為擴增長照機構服務規模，落實社會福利措施，衛生福利部宜增訂促參與法中，屬社會福利設施之長期照顧機構重大公共設施範圍，符合該規定之長照機構，即可享有五年免徵營利事業所得稅、營利事業所得稅投資支出抵減、進口機具設備關稅優惠、減免地價稅房屋稅及契稅、營利事業股東投資抵減等五項租稅優惠，以增加民間投資誘因。
依衛生福利部111年11月提出之長期照顧服務機構之重大公共建設範圍及相關稅賦稅式支出評估報告，就符合「投資總額不含土地達新臺幣3.5億元以上」、「提供住宿式長照服務且設立規模達100人以上」、「機構總樓地板面積達2,700平方公尺以上，且每人配置面積不得少於27平方公尺」、「提供達30%以上比率床位予經濟或社會弱勢者」等4項要件之長照機構納入重大公共設施範圍後，進行可能稅收損失金額及成本效益分析，其評估結果顯示，長照納入促參重大公建範圍，可望帶動24.63億元稅收，以及4.96億元的減稅利益，即淨稅增達19.67億元。爰此，宜儘速推動將長照設施納入促參法重大公共建設範圍，並檢視現行推動中之長照促參案（詳表3-2-3）符合要件，積極規劃辦理招商，以加速長照機構布建。

四、促參案件履約期限長，履約爭議處理機制是否健全恐影響公共服務品質
促參案件履約管理最重要之目的在於確保公共建設如期如質完成、維持公共服務不中斷及提升公共服務水準，其履約項目涉及專業範圍廣、履約期限長，致造成履約期間內主辦機關及民間機構產生爭議之機率增加，惟履約發生爭議時，是否能即時且有效處理，在個案上仍有執行困境亟待主管機關財政部協助。說明如下：
(一)促參爭議可透過協商或組成協調會處理，惟常無法終局解決，而須進行後續救濟程序，曠日廢時又耗費大量行政成本
促參案件履約期限長，甚有案件契約期間逾30年(如市政府轉運站獎勵民間投資興建營運案51年、高雄市楠梓污水下水道系統BOT案35年)，且促參案件履約項目涉及專業範圍廣，除法令、財務及工程，亦可能包含環評辦理、投資規劃變更及營運資產點交等投資契約規定事項之執行，在漫長履約期間，隨著案件各階段進行，主辦機關及民間機構在履約過程產生類型各異之爭議在所難免。
依促參法第48條之1第1項規定：「投資契約應明定組成協調會，以協調履約爭議；並得明定協調不成時，提付仲裁。」，另按憲法第16條[14]規定，訴訟為該條明定之人民基本權利，故除促參法規定之履約爭議處理機制外，主辦機關與民間機構自得行使其受憲法保障之訴訟權，爰此，促參案件之履約爭議處理機制，有協商、協調、仲裁及訴訟等方式，主辦機關與民間機構依促參法簽訂投資契約時，得明定由雙方組成協調會，案件發生履約爭議時，依投資契約藉由協商或召開協調會處理契約履行及其爭議事項，若雙方協商或協調不成立時，實務上常見依投資契約中約定合意以仲裁方式或逕送訴訟處理。
[14] 中華民國憲法第16條:「人民有請願、訴願及訴訟之權」。
法院訴訟多著重於法律面之解決，惟促參爭議往往涉及不同專業面向，如財務、工程、技術等專業判斷事項，其複雜之工期計算、物調款、工程範圍變更等，皆需要靈活之解決方案滿足契約雙方之需要，此外，促參爭議較常涉及商業決定，如開發量體之調整等，亦非法院熟稔之法律爭議事項，且訴訟程序曠日廢時又耗費大量行政成本，爰促參爭議倘進行後續救濟程序，即難以實現民間機構利益最大化及主辦機關公益最大化之目標。
(二)為提升訴訟外之履約機制解決效率，新增促參履約爭議調解機制之成效待評估
財政部110年10月19日訂定發布「財政部辦理促進民間參與公共建設案件督導及考核作業要點」，並依據該作業要點辦理履約案件督導，截至112年5月底已辦理7件，其督導情形如下表3-4-1，據財政部說明，除序號2「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運(ETC)案」，其餘均可視為履約爭議案件，其中序號1「臺灣三部曲歷史文化園區計畫興建暨營運移轉案」已於111年11月終止契約，序號4「斗六市雲中街日式宿舍整建營運移轉案」則將於112年10月完成解約，由此可見，促參案件產生爭議如未能有效解決，恐致案件提前終止契約。
促參案投資契約所產生之爭議相較於一般行政法契約爭議具有其獨特性，主要係因民間機構參與公共建設之興建營運以盈利為目的，涉及商業利益之掌握，同時，促參案件皆具有必須履行之公益目標，爰促參案件爭議有即時解決之需求。另考量促參案件涉及層面廣泛，當履約爭議牽涉到主辦機關難以決定的重要事項，例如契約雙方的權利金、土地租金或履約期限等重要權利義務之爭議，雖可透過協商或協調會處理，惟其結論非主管機關作成，常無法終局解決，爰財政部於111年12月21日修正促參法，新增履約爭議調解機制，並於112年5月11日配合訂定「促進民間參與公共建設案件履約爭議調解會組織準則」、「促進民間參與公共建設案件履約爭議調解收費辦法」及「促進民間參與公共建設案件履約爭議調解規則」，112年7月1日設立履約爭議調解會，供主辦機關和民間機構申請調解，期透過主管機關及專家學者組成之調解會保障民間機構權益、加速履約爭議處理時程、維持公共服務穩定性並降低促參案件提前終止契約比例，惟其成效需再進一步關注。
表3-4-1 財政部督導促參案件爭議辦理情形表
序號	案名	主辦機關/執行機關	民間 / 機構	督導重點/爭議說明	歷次辦理情形摘要
1	臺灣三部曲歷史文化園區計畫興建暨營運移轉案	臺南市政府	熱蘭遮股份有限公司	民間機構籌資困難協處，無法繼續經營	1.110.10.12召開督導會議。 / 2.主辦機關與民間機構再協商結果，民間機構對本案續辦意願不高，各項作業均已暫停執行。 / 3.110.11.29民間機構以不可抗力為由提終止契約，主辦機關研議終止契約條件及其效果等事宜。 / 4.111.11.2雙方同意終止契約。
2	民間參與高速公路電子收費系統建置及營運(ETC)案	交通部高公局	遠東電子收費股份有限公司	優先定約程序疑義	1.110.11.3召開督導會議，主要諮詢優先定約及資產總檢查程序。 / 2.主辦機關表示民間機構符合優先定約，並依限提出投資執行計畫書。 / 3.112.5.9主辦機關召開第1次投資執行計畫書審查會，審定投資計畫書及確認繼續營運條件。
3	行政院衛生署甄選民間機構投資興建經營雙和醫院	衛生福利部	臺北醫學大學	民間機構臺北醫學大學爭取於基地內設立雙和校區疑義	1.111.3.10召開督導會議。 / 2.主辦機關續依契約約定就民間機構111年2月9日所提雙和醫院興建執行修訂計畫書及經營執行計畫書內容予以審查。
4	斗六市雲中街日式宿舍整建營運移轉案	雲林縣政府	柳杉生活創意股份有限公司	大環境影響及先期規劃不周全，目前僅OT案營運中，BOT及ROT案部分尚未履約	1.111.4.27召開督導會議。 / 2.111.11主辦機關朝解約方式進行內部討論。 / 3.112.1刻正辦理解約程序中。 / 4.預計於112.10完成解約。
5	外銷農產品蒸熱檢疫處理設施委託民間參與營運管理案	農委會防檢局	福爾摩沙物產國際股份有限公司	OT案優先定約期間，主辦機關要求民間機構配合政策增加投資，並代為申請農委會補助興建相關設備	1.111.4.15召開督導會議。 / 2.111.11民間機構表示營運資產不敷使用，惟契約內無相關增購或重置費用；經協調結果，114年營運期滿移交後，再進行設備更新作業。 / 3.112.1主辦機關與民間機構達成協議，繼續使用原資產營運。
6	民間參與名間水力電廠開發案	經濟部	名間電力股份有限公司	民間機構發電效益與原招商文件要求落差，且履約爭議機制未盡完善，且消極不配合等	1.111.12.15召開督導會議。 / 2.民間機構其發電轉供其他公司之行為已逾越興建營運合約，主辦機關爰請能源局及標準檢驗局就權責範圍，考量撤銷發電轉供許可及停發再生能源憑證之可行性。 / 3.111.3主辦機關將朝向開立契約缺失，並向能源局協調禁止轉供方式處理。
7	台中市霧峰國立交響樂團學員宿舍案	國立臺灣交響樂團	音樂世界旅邸股份有限公司	民間機構擅自將營運範圍外主辦機關土地提供旅客停車、拒絕主辦機關提出保留房間需求及設備遲未修繕等事項	1.112.3.9召開督導會議。 / 2.民間機構擅自將營運範圍外主辦機關土地提供旅客停車，且消極不配合主辦機關提出改善需求。 / 3.112.4主辦機關與民間機構已達成共識，將配合主辦機關意見改善。

資料來源：財政部提供。

五、政府雖已逐步放寬保險業資金投入之限制，然近3年保險業資金參與促參案件比率仍呈逐年下降趨勢
政府以開放特許經營權方式，促使民間機構攜其專業技術及資金投入促參案，與民間機構共同開發並經營公共建設，期解決政府須舉債興建公共建設所致財政負擔加重之情形，惟在推動大型公共投資方面，因資金門檻較高，民間機構恐有短期無法調動大量資金以執行促參案之情形，爰政府提出引導保險業資金投入公共建設政策，期解決促參案資金短缺之困境，然執行成效仍有精進空間。說明如下：
(一)近年保險業資金投入專案運用及公共建設金額相較於整體保險業可運用資金而言，尚有相當之餘裕空間
為引導保險業資金投入國內公共及社會福利事業投資，保險法於90年7月9日公布修正時，於第146 條之5中授權由主管機關訂定保險業資金辦理專案運用及公共投資之審核辦法，使保險業資金辦理專案運用及公共投資，能有明確審核規範，同年12月26日並訂定發布「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」（以下簡稱專案運用辦法）。依該辦法第3條規定，保險業可透過直接投資、與第3人共同成立專案公司方式開發及營運方式參與配合政府政策之相關公共投資標的[15]。
[15] 「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第3條第1項規定：「保險業資金為配合政策辦理公共投資，以下列事項之投資為限：一、公路、鐵路、港灣、停車場及機場等交通運輸之設施。二、水力、電力、電信等公用事業之設施。三、社會住宅及老人住宅之興建。四、河川、下水道之整治，垃圾、廢棄物處理等環境保護之設施，以及殯葬設施。但前述殯葬設施不包括公墓及骨灰（骸）存放設施。五、國民休閒等公眾福利之設施。六、其他配合政府獎勵及建設之公共事業。」
另保險業參與公共建設投資之限額於專案運用辦法中亦有總額部分及同一對象之限額等相關規範，其中在總額方面，於該辦法第7條第1項中規定：「保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業投資之限額如下：一、投資總額不得超過該保險業資金百分之十。二、除第五條第二項所列被投資對象外，對於同一對象投資之總額，合計不得超過該保險業資金百分之五。」依金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）提供資料，101年底至111年底保險業實際投入專案運用及公共建設之金額占整體保險可運用資金之比率介於0.13%至0.32%之間，與上開辦法規定之10%限額存有相當之差距；整體保險業尚可投入公共建設資金，則由101年度之1兆2,996億元，逐年上升至111年底之2兆9,431億元；截至112年4月底止，保險業實際投入專案運用及公共建設之金額共1,251億元，占整體保險可運用資金31兆0,640億元之0.4%，相較於上開辦法規定之10%限額3兆1,064億元，尚有2兆9,813億元可投入公共建設（詳表3-5-1），仍有相當程度之餘裕空間。
表3-5-1 101年底至112年2月底保險業資金投入專案運用及公共建設情形表 單位：新臺幣億元；%
年度	整體保險 / 可運用資金	規範 / 上限	實際投入金額	實際投入金額占整體保險可運用資金比率	尚可投入公共建設之金額
101	131,843	13,184	188	0.14	12,996
102	152,016	15,202	196	0.13	15,005
103	167,500	16,750	250	0.15	16,500
104	180,186	18,019	507	0.28	17,512
105	203,753	20,375	560	0.27	19,816
106	224,655	22,466	621	0.28	21,844
107	241,697	24,170	686	0.28	23,483
108	267,646	26,765	671	0.25	26,093
109	288,593	28,859	843	0.29	28,017
110	303,586	30,359	952	0.31	29,407
111	304,239	30,404	973	0.32	29,431
112/4	310,640	31,064	1,251	0.40	29,813

說 明：表列各項數據包含人身保險業及財產保險業。
資料來源：財團法人保險事業發展中心網站保險財務業務統計表16-1及表17-1 https://www.tii.org.tw/tii/information/information1/000001.html，本中心整理。
(二)近3年來促參案成功引入保險業資金之比率逐年下降
保險業之資金運用範圍規定於保險法中，81年2月26日保險法公布修正，即將經主管機關核准之專案運用及公共投資列入保險資金可運用範圍之一。嗣行政院於102年度推出提振景氣措施重大政策，宣示引進保險業資金參與公共建設投資為重點推動事項後，近年來政府持續積極引導保險業以其龐大資金挹注公共建設，期減少政府之財政負擔。
為有效引導保險業資金投入公共建設，保險法第146條之5 自制定以來多次修法，逐漸開放保險業資金運用比例及放寬出任董事及監察人之席次，而依保險法授權訂定之專案運用辦法更在保險業公共投資之資金運用比例及主管機關審核程序上有進一步鬆綁（詳表3-5-2），以呼應行政院宣示將保險業資金導入公共建設之政策目標。然保險業資金主要來自於保戶，運用上需兼顧安全、收益及流動性，公共建設案源多寡、費率是否具有長期穩定收益、相關案件設計能否符合保險業風險考量及經營特性等，均為業者評估是否參與公共投資之重要考量因素。

表3-5-2 106年度至112年4月底止政府放寬保險業資金投入公共建設情形表
法令名稱	修法時間	修法原因	修法內容
保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法	106.12. / 29	為配合政府政策鼓勵及引導保險業資金投入國內長期照顧、公共建設與綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等產業，增加保險業資金運用之多元投資管道，提升保險業資金運用之效率及簡化作業程序，並為兼顧保戶權益保障及保險業投資風險，爰修正專案運用辦法。	第5條：為配合開放保險業資金投入國內長期照顧事業之型態，開放保險業得出資依法設立之長期照顧服務機構，及開放保險業得以有限合夥人身分投資其他符合主管機關規定之有限合夥事業。 / 第7條：為配合第五條修正開放保險業得出資依法設立之長期照顧服務機構及以有限合夥人身分投資其他符合主管機關規定之有限合夥被投資對象，爰明定保險業投資該等被投資對象之投資限額相關規範。 / 第10條：為提升保險業資金辦理專案運用及公共投資之效率，簡化作業程序，爰明定主管機關得另規定保險業資金運用得採事後查核之情形，及開放保險業投資第五條第二項所列有限合夥被投資事業得採事後查核方式辦理之情形與應符合之條件及明定其適用門檻金額，並放寬保險業投資創業投資事業得採事後查核之適用門檻金額【「由新臺幣2億元及該保險業業主權益5%以下」放寬至「新臺幣5億元及該保險業業主權益5%以下」】。
保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法	108.12. / 31	為加速引導保險業資金投資國內公共建設，提升保險業資金運用之效率及簡化作業程序，並為避免保險業透過投資創業投資事業規避保險法相關規定，爰修正專案運用辦法。	第10條：為簡化作業程序並引導保險業資金投入國內公共建設，提升保險業資金辦理該等公共投資之效率，爰放寬保險業資金投資非依促進民間參與公共建設法辦理之公共投資案件得採事後查核之適用門檻金額【「新臺幣5千萬元及該保險業業主權益2%以下」放寬為「新臺幣5億元及該保險業業主權益5%以下」】，並放寬保險業資金投資依促進民間參與公共建設法辦理且民間機構為有限合夥被投資事業之案件得採事後查核方式辦理。
保險法	110.5.26	為加速引導保險業資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資，並增加保險業參與投資意願及強化保險業對被投資對象之監督管理機制。	第146條之5：為加速引導保險業資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資，增訂保險業資金辦理前揭投資得採備供主管機關事後查核方式，及放寬保險業得派任被投資公共及社會福利事業董事、監察人之席次比例限制【由1/3放寬至2/3，且保險業派任席次超過1/2時，應設置至少1席具獨立性之董事】，並得指派人員擔任該事業經理人，惟不得指派保險業人員兼任之。

資料來源：金管會提供，本中心整理。
據金管會提供資料，現行保險業參與公共建設投資之項目類別，包括再生能源發電及儲能之電力設施、汙水下水道及廢棄物處理、政府公辦都市更新案等；參與開發方式則包括直接投資、與第三人共同成立專案公司(SPV)方式開發及營運、設定地上權等，截至112年3月底止保險業參與公共建設之投資金額約3,056.2億元，其中地上權開發案因屬自償性較佳之項目，投資金額2,631.7億元，占整體投資金額之比率達86.11%，其他類型公共建設如水利設施、廢棄物處理、交通基礎建設、休閒遊憩等，業者則視案源多寡、是否具長期穩定收益等，依其資產配置需要及風險管理考量評估後參與投資，金額較少，至未具長期穩定收益之案件，不分行業別業者參與意願皆較低（詳表3-5-3）。復據財政部於政府資訊開放平臺公開之保險業資金參與促參案統計情形表，101年度至111年度保險業資金投入促參案之金額介於1億元至718億元之間，占整體民間投資金額之比率則介於0.37%至52.87%之間，占比自109年度之34.71%逐年降低至111年度之15.63%，112年度截至3月底止則尚未有資金投入（詳表3-5-4）。
表3-5-3 截至112年3月底保險業參與公共建設投資項目表
單位：新臺幣億元
項目	投資金額
依保險法第146條之5及專案運用辦法第3條，辦理配合政策之公共投資	424.6
依保險法第146條之2及不動產管理辦法，辦理地上權形式之公共投資	2,631.7
合計	3,056.2

資料來源：金管會提供，本中心整理。
表3-5-4 101年度至112年度保險業資金參與促參案統計情形表
單位：新臺幣億元；%
年度	保險業投資					整體民間投資金額	保險業投資金額占整體民間投資金額比率
	依促參法辦理		依其他法令辦理		總金額
	件數	金額	件數	金額
101	1	19	5	699	718	1,437	49.97
102	0	0	4	74	74	775	9.55
103	0	0	8	635	635	1,201	52.87
104	1	37	3	557	594	1,135	52.33
105	2	109	0	0	109	606	17.99
106	1	1	0	0	1	271	0.37
107	0	0	2	302	302	1,375	21.96
108	1	55	1	54	109	1,260	8.65
109	1	40	3	463	503	1,449	34.71
110	1	40	4	315	355	1,888	18.80
111	1	33	2	409	442	2,828	15.63
112	0	0	0	0	0	886	-

說 明：112年度係截至3月底止之數據。
資料來源：財政部及政府資訊開放平臺https://data.gov.tw/en/datasets/155898「保險業資金參與促參案統計情形」，本中心整理。

六、政府有償取得公共服務涉政府繼續預算之編列，宜就個案之前置評估作業及後續監督管理事項詳盡規劃，俾降低政府財務風險
依促參法第9條之1第1項規定，政府有償取得公共服務(以下簡稱有償PPP)個案須符合必要性、優先性及迫切性，且依促參法辦理較政府自行興建、營運更具效益始得辦理。政府有償PPP模式涉及政府預算之籌編，為求審慎，財政部或中央目的事業主管機關及主辦機關宜就個案之前置評估作業及後續監督管理事項詳盡規劃，俾降低政府財務風險。說明如下：
(一)現行促參案已有採有償PPP模式辦理之案例，惟其他公共建設類別是否得比照辦理，仍待主管機關進一步評估
有償PPP個案係由民間機構提供公共服務給民眾使用，主辦機關依其履約績效及服務品質是否達契約約定之要求給付費用，此模式可確保民間機構長期維持穩定公共服務品質，國外已行之有年，如英國及日本推行之英國及日本辦理之PFI (Private Finance Initiative，PFI)模式，為引進多元民間參與模式與國際接軌，促參法111年12月21日修法增訂政府有償取得公共服務機制，並於112年6月20日配合訂定「政府有償取得公共服務政策評估作業辦法」，依該辦法第1條規定，公共建設類別經政策評估通過者，主辦機關始得就通過該類別之個案，規劃採行有償取得公共服務模式辦理。
據財政部統計，迄112年6月底我國已完成簽約之促參案件中，污水下水道、垃圾焚化廠及高速公路ETC等公共建設類別係已採付費模式辦理之實例，計有23件，民間投資金額951.2億元，契約期間減少政府支出613.3億元，相對增加之財政收入為274.7億元，並創造就業機會逾4萬名(詳表3-4-1)，實具紓解財政負擔之效，爰財政部或中央目的事業主管機關宜優先依前開辦法辦理前已完成簽約之污水下水道、垃圾焚化廠及高速公路ETC等3類別之政策評估(含定性評估及定量評估)，再就其他較具必要性、優先性及迫切性之公共建設類別(如長期照護設施及社會主宅)進行評估，以利機關得就符合前開公共建設類別之個案進行後續預評估、可行性評估及先期規劃等前置作業。
污水下水道、垃圾焚化廠及高速公路ETC等係屬自償率較低之公共建設，惟該3類別公共建設均屬政府施政重點、當前國內經濟或環境亟需提升或加強之建設，且考量機關若自行辦理該項公共建設，往往無法一次編列足夠辦理龐大公共建設項目之預算，爰採有償PPP模式辦理；行政院推動促進民間參與污水下水道建設計畫，將平均日污水處理量超過1萬噸之系統，以BOT模式推動，並擇定高雄市楠梓污水下水道系統BOT案及淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫2案為示範系統，爰此，後續公共建設類別經政策評估通過者，亦可選定示範案例，供其他潛在案件參考其財務假設參數及試算原則，分析個案工程在符合基本規劃原則下財務試算之可行性結果。
表3-4-1截至112年6月採有償PPP模式辦理之促參案件表
單位:新臺幣億元；個
案件名稱	主辦 / 機關	民間投資金額	契約期間減少政府財政支出	契約期間增加政府財政收入	創造就 / 業機會
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	高雄市政府	51.6	65	38.2	2,170
淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫	新北市政府	35.4	22.4	9.4	1,400
羅東地區污水下水道系統	宜蘭縣政府	32.5	21.4	7.5	700
苗栗縣竹南頭份包括高速公路頭份交流道污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫	苗栗縣政府	44.3	1	3	6,300
促進民間參與鹽水污水下水道系統之興建營運移轉計畫	臺南市政府	58.9	0	0	680
促進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫	桃園市政府	194	0	3.2	350
桃園科技工業園區工業用水供水系統及污水下水道系統營運移轉（OT）案	桃園市政府	2.1	13	0.4	240
促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉（BOT）計畫	桃園市政府	152.8	0	1.5	0
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運	高雄市政府	29.2	29.7	5	816
促進民間參與桃園市埔頂計畫區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫	桃園市政府	152.8	8.1	2.9	735
民間參與高雄市臨海污水廠暨放流水回收再利用BTO計畫	高雄市政府	39	0	2.2	630
鼓勵公民營機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場設置計畫	基隆市政府	2.1	6.5	12	225
宜蘭縣利澤垃圾資源回收（焚化）廠委託操作	宜蘭縣政府	3.6	0	0	860
新北市新店、樹林垃圾焚化廠整建營運轉移案	新北市政府	9.1	9.8	4.9	2,289
高雄市岡山垃圾焚化廠修建營運移轉ROT案	高雄市政府	9	0	15.1	150
高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠修建營運移轉ROT案	高雄市政府	8.7	0	17.9	150
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠升級整備工程案	嘉義縣政府	14.4	86.2	45.4	1,140
屏東縣崁頂垃圾焚化廠整建營運移轉ROT案	屏東縣政府	9.7	43.9	17.3	1,320
新北市政府八里垃圾焚化廠整建營運移轉案	新北市政府	14.7	99.2	41.6	19,000
臺南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案	臺南市政府	7.3	81.3	34.5	1,450
民間參與高速公路電子收費系統建置及營運	交通部	72.7	113.9	0	3,162
台北縣八里垃圾焚化廠委託營運操作管理(契約期滿)	新北市政府	6.5	11.9	12.1	915
促進民間參與平鎮工業區污水下水道系統建設之整建、營運及移轉(ROT)計畫(契約期滿)	經濟部	0.8	0	0.6	156
合計		951.2	613.3	274.7	44,838

資料來源：財政部提供。
(二)有償PPP涉政府繼續經費預算之編列，允宜依預算法規定充分揭露未來年度政府應負擔經費
採用有償PPP 模式辦理之公共建設項目，政府須於民間機構開始提供公共服務時起，依契約約定每年給付費用予民間機構購買服務，給付期間往往長達20、30年，此涉及政府長期預算安排以因應日後付款義務。依促參法第10條規定，主辦機關辦理有償PPP個案應循預算程序編列相關預算，並應於預算書中列表說明其因辦理有償PPP個案未來年度經費支出；次依預算法第 9 條有關因契約可能造成未來會計年度內支出者之規定，「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出者，應於預算書中列表說明；其對國庫有重大影響者，並應向立法院報告」；再按預算法第39條有關繼續經費之規定，「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算」。
爰此，有償PPP個案涉中央政府預算，中央目的事業主管機關應按前述規定，於單位預算書之附屬表「促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表」揭露未來年度政府應負擔經費，並依據當年度經費需求及事實情形於總預算「歲出機關別預算表」與單位概﹙預﹚算書列明計畫名稱、經費總額、辦理內容及預算編列情形。

肆、結論與建議
隨著時代演進，民眾對公共建設服務之需求與期待日益增加，在政府資源有限情形下，促進民間參與公共建設制度爰隨之建立並發展。如何使民間機構取代部分政府角色，將民間活力與創意注入，使主辦機關除能在特許期間分享營運獲利外，更能提供貼進民眾需求之優質公共建設服務實為重要之課題。爰本報告就近年政府推動促參案件情形，提出相關建議如下：
一、擬定與民間機構合作之上位指導原則，引導各機關規劃公共建設計畫時優先以民間參與方式辦理
政府為鼓勵民間機構投入公共建設之興辦，除持續優化促參投資環境外，在政府規劃方面，雖於「中央政府中程計畫預算編製辦法」明訂中程國家發展計畫應妥善應用民間資源參與公共事務及建設；亦於「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」及「政府公共建設計畫先期作業實施要點」明訂各機關應檢討民間參與計畫之可行性，並優先以民間參與方式辦理等建議性規定，然未有明確可資遵循之合作策略。爰建議透過制度化及專業化機制，擬定與民間機構合作發展策略，做為各機關著手公共建設先期規劃時之上位指導原則，俾提升引進民間資金參與公共建設之可行性。

二、協助傳統長照服務業者透過提升跨域合作能力，結合異業建立多元產業發展模式，俾提升業者參與長照促參案之意願
我國人口逐漸老化，失能人口逐漸增加，據衛生福利部於111年11月所提「長期照顧服務機構之重大公共建設範圍及相關稅賦稅式支出評估報告」中指出，失能人口對於住宿式機構床位需求，10年推估數由109年度之13萬2,480床，將分別增加至114年度之15萬4,815床及119年度之17萬5,874床，在長照資源分配仍有未足，而政府資源有限情形下，引進民間資金投入長照建設實有其需，然民間機構參與長照促參案面臨投資門檻高、投資報酬率低之問題，影響其投入意願，除修法將長照機構納入重大公共設施範圍外，建議亦可朝協助長照業者結合異業，與保險業及科技業等具龐大資金及技術之業者跨領域合作，建立多元新型產業發展模式，俾順利引進民間資金及經營資源，為長者提供更好之生活品質。

三、長照設施納入促參法重大公共建設範圍後，將享最長5年免營所稅等租稅優惠，亦可考量配合採有償PPP模式辦理，俾提高民間參與意願
考量長照機構公益性多大於營利性，採促參方式規劃辦理通常不具完全自償性，長照設施若納入促參法重大公共建設範圍後，雖可享最長5年免營所稅等租稅優惠，惟就自償性較低部分，亦可考量搭配有償PPP機制辦理，由主辦機關於營運期間購買公共服務，以降低投資風險，俾提高民間投入具大量迫切需求卻建構不易之長照住宿機構投資意願。

四、儘速建立已簽約之促參案件追蹤標準作業流程，俾加速履約爭議處理時程
主管機關允宜就已簽約之促參案件建立後續追蹤標準作業流程，定期檢視主辦機關與民間機構之履約過程，俾及時掌握其履約狀況，若有履約爭議發生，方可提前產生預警作用，以加速履約爭議處理時程。進行爭議處理程序中，應評估可能因此衍生之其他爭議一併解決，以節省相關程序、人力及費用之耗費，俾利促參案件之執行。

五、針對保險業者對現行促參案機制面臨之問題加以研議並改善，俾助引導保險業資金投入具長期穩定收益特性之公共建設
保險業資金龐大，透過專案投資方式參與公共建設，允可產生增加保險業資金運用管道、分散投資風險及提昇社會公益形象等效益，然保險業資金主要來自保戶，其資金之運用需兼顧安全性、收益性及流動性，為提高保險業參與促參案之意願，政府允就增加公共建設之案源、降低長期促參案因後續市場供需、政策或外在環境改變，進而影響其收益之風險等業者面臨之問題予以研議並改善，俾助引導保險業資金投入具長期穩定收益特性之公共建設，達到政府引進民間資金參與公共建設及有利保險業資金運用之雙贏局面。

六、允宜加強政府有償取得公共服務之計畫評估、個別案件監督管理及長期債務管控機制，以降低政府財務風險，並研擬有償PPP標準作業手冊供各機關參考運用
主辦機關就適用有償PPP機制之公共建設類別，選定個案依促參法相關規定辦理預評估、可行性評估、公聽會等作業，爰建議主管機關可研擬有償PPP標準作業手冊供各機關參考運用，以加強有償PPP於規劃階段之計畫評估作業；另主辦機關應依民間機構履約績效及服務品質是否達契約約定之要求給付費用，爰建議主辦機關宜加強個別案件之監督管理及有效控管政府長期債務負擔，以確保民間機構長期維持穩定公共服務品質。
（分機：1919 傅勤文、1939 陳燕玲）

伍、參考文獻
一、李建賢、洪美菁，我國推動促參政策修法方向及相關議題簡析，110年1月財稅研究第50卷第1期。
二、黃鑑今、李建賢，運用促參模式辦理長照機構之議題探討，110年7月財稅研究第50卷第1期。
三、陳佳宜，促參案之爭議類型與解決機制，117年5月財稅研究第47卷第3期。
四、邱莉婷，引導保險業資金投入公共建設之探討，102年3月第13期。
五、陳建安，保險業資金投入公共建設-以促進民間參與公共建設制度為中心，國立政治大學商學院風險管理與保險學系碩士論文，109年1月。
六、王服清，『「論訴訟外紛爭解決機制」在環境法領域之運用』，中正大學法學集刊，104年。