中央政府推動智慧防災相關計畫執行成效之研析
三、經濟部主管
經濟部水利署辦理「水災智慧防災計畫」，係經行政院於108年10月18日核定，期程109至113年度，總經費30億5,768萬元，截至112年5月之預算執行及計畫推動情形如下：
(一)預算執行情形
109至111年度執行率介於94.12%至96.54%之間；112年度編列4億5,960萬元，截至5月底累計分配數1億3,937萬元，實現數5,012萬4千元，分配預算執行率為35.96%，年度預算執行率為10.91%(詳表2-3)，主要係部分委辦計畫工作尚未完成請款作業、部分設備採購已完成尚未核銷、水工大樓建置案已完成尚未核銷，及部分補助市縣政府辦理計畫已執行尚未核銷所致。
(二)計畫推動情形
截至112年5月底止業務辦理情形包括：1.完成520場大雨、216場豪雨事件、5場水災事件及15場颱風事件等水風災應變作業。2.補助市縣完成新設水位站205站、新設影像監視器396站、新設淹水感測器704站；推動水患自主防災社區151處。3.完成各河川局轄區洪水預警及防汛整合作業、移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險、防汛護水志工、災害應變服務、全民防災能力提升輔導及精進、水利防災知識深耕及增能培訓等計畫。
表2-3 近年辦理「水災智慧防災計畫」經費概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算(估)數(A)	決算數(B)	執行率(C=B/A)
109	243,075	232,585	95.68%
110	461,950	445,948	96.54%
111	482,000	453,664	94.12%
112	459,600	50,124	10.91%
113	432,200	-	-
合計	2,078,825	-	-

說 明：1.112年度決算數為截至5月底之實現數，累計分配數1億3,937萬元，分配預算執行率為35.96%。
2.109-112年度為預算編列數，113年度為計畫預估數。
3.水災智慧防災計畫(109-113年)總經費與計畫書總經費之差異主要係行政院每年核列數不足所致。
資料來源：經濟部水利署提供，本中心彙整。