近年中央政府補助都會區推動捷運建設之預算執行及相關問題探討
一、近年中央政府編列捷運建設預算概況
自106年9月推動8年期之前瞻計畫後，中央政府捷運建設預算分列於中央政府總預算之交通部、鐵道局及所屬(以下簡稱鐵道局)公務預算及前瞻特別預算中，而自109年起捷運建設之前瞻特別預算編列數均超過公務預算。中央政府捷運建設預算於106年度編列233.34億元[1]，107至110年度間介於104.62億元至118.85億元間，配合各捷運建設工程進度所需，111、112年度增至165.93億元、147.56億元，而113年度未計入公務預算下，前瞻特別預算編列133.24億元(詳表2-1)。
[1] 中央政府捷運建設預算106年度編列較高之原因，主要係機場捷運線原於106年屆期，相關經費皆於該年度編列，後續雖再辦理修正計畫，惟未編列相關預算，及106年係臺中捷運烏日文心北屯線(綠線)之土建工程高峰所致。
表2-1 106至113年度中央政府捷運建設預算編列情形
截止期間：112年6月底 單位：新臺幣億元
年度	公務預算			前瞻特別預算			合計
	交通部	鐵道局	小計	交通部	鐵道局	小計
106	233.28	-	233.28	0.06	-	0.06	233.34
107	73.35	-	73.35	43.38	-	43.38	116.74
108	52.37	19.00	71.37	31.09	2.16	33.25	104.62
109	24.10	20.79	44.89	66.93	4.07	71.00	115.90
110	30.02	17.52	47.54	69.23	2.08	71.31	118.85
111	37.09	26.64	63.73	97.71	4.49	102.21	165.93
112	28.47	20.71	49.18	95.06	3.33	98.38	147.56
113				126.39	6.85	133.24	133.24

說 明：1.交通部鐵道局組織法於107年6月施行，原列於交通部(係指交通部本部之預算，以下同)之部分捷運建設預算自108年度起移由鐵道局編列。
2.前瞻特別預算自106年度起每2年度為1期編列，已編列至第4期(112至113年度)。
3.細數之和與總數或略有出入，係四捨五入之故。以下各表同。
資料來源：交通部；本中心整理。