道路安全及都市道路相關計畫實施成效之探討目錄 頁次

道路安全及都市道路相關計畫實施成效之探討

二、道路安全及都市道路相關計畫預算執行情形
道安會為提升道路安全，自71年起每3年定期開會檢討修正院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，107年底已完成第1-12期方案，至108年起改為每4年修訂一次，108-111年度已完成第13期方案，執行率95.25%，刻正進行第14期方案、預算數26.98億元，較第13期方案預算數11.63億元倍增。
其次，中央政府為建構都市道路交通系統，近年持續進行相關計畫，依道路屬市區道路或公路系統分別由營建署及公路總局主責推動。「生活圈道路交通系統建設計畫」(104-110年)屬市區道路及公路系統決算數各365.34億元、284.14億元；刻正接續辦理期程111-116年之計畫，預算數分別為420億元及330億元；另於前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)各期特別預算辦理「提升道路品質計畫」，其中營建署共編列418.52億元、公路總局共編列201.54億元，營建署第1-3期特別預算執行率各為99.07%、98.76%及99.41%，公路總局執行率均為100%，刻正執行第4期特別預算(112-113年)。此外，推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」(111-112年)，將由中央特別統籌分配款支應，市區道路及公路系統預算數分別為46.5億元及3.5億元(詳表6)。
表6 104年度起截至112年4月底中央政府道路安全及都市道路相關計畫執行表 單位：新臺幣千元、%
預算編列	項目	期程(年)	預算數	決算數	執行率
道路交通秩序與交通安全改進方案
交通部單位預算	第13期	108-111	1,163,418	1,108,196	95.25
	第14期	112-115	2,697,919	22,338	-
生活圈道路交通系統建設計畫
營建署單位預算	市區道路	104-110	37,485,091	36,533,628	97.46%
		111-116	42,000,000	7,159,164	-
公路總局單位預算	公路系統	104-110	29,649,470	28,414,350	95.83%
		111-116	33,000,000	5,502,471	-
提升道路品質計畫
營建署前瞻特別預算	第1期	106-107	8,200,000	8,123,813	99.07
	第2期	108-109	12,740,000	12,582,496	98.76
	第3期	110-111	10,000,000	9,941,371	99.41
	第4期	112-113	10,912,200	1,273,980	-
	1-4期合計		41,852,200
公路總局前瞻特別預算	第1期	106-107	3,923,000	3,923,000	100
	第2期	108-109	7,969,200	7,969,200	100
	第3期	110-111	3,500,000	3,500,000	100
	第4期	112-113	4,762,000	540,659	-
	1-4期合計		20,154,200
校園周邊暨行車安全道路改善計畫
中央特別統籌分配款(營建署負責部分)	市區道路	111-112	4,650,000	-	-
中央特別統籌分配款(公路總局負責部分)	公路系統	111-112	350,000	-	-

說 明：1.第14期道路交通秩序與交通安全改進方案(112-115年)、生活圈道路交通系統建設計畫(111-116年)預算數係計畫書之預計總經費。
2.校園周邊暨行車安全道路改善計畫111年度尚無案件、112年度須俟年度結束始有最終核定數。
資料來源：交通部、營建署及公路總局，本報告整理。