本報告僅供委員參考 編號：第112－121號

客家及原住民族文化園區(館)維運暨補助地方相關文化館舍經費執行成效之探討

立法院預算中心
中華民國112年8月
客家及原住民族文化園區(館)維運暨補助地方相關文化館舍經費執行成效之探討專題報告目錄
頁次
# 參考文獻
附錄
客家及原住民族文化園區(館)維運暨補助地方相關文化館舍經費執行成效之探討
壹、前言
文化園區(館)為展示多元文化及傳統文化之重要場所，旨在向國人展示各族群之歷史、傳統、習俗及藝術。客家委員會(下稱客委會)及原住民族委員會(下稱原民會)設有「六堆客家文化園區」、「臺灣客家文化館」及「臺灣原住民文化園區」等三大園區做為客家及原住民族群文化保存與發展基地，兼具典藏、研究、展示、產業推廣及觀光旅遊功能，兩會每年投入相關運作經費平均計逾6億元。
另為輔導地方政府辦理客家及原住民族相關文化館舍營運工作，客委會、原民會及文化部等3部會，108至112年3月止補助地方文化(物)館經費計逾9億元，期促進地方館舍之活化及經營，推廣客家及原住民族相關多元知識及文化。本文擬先探詢中央政府轄管之客家及原住民族文化園區(館)維運概況及經費執行情形，並就3部會近年補助地方文化(物)館舍活化及經營相關計畫之執行成效進行探討。

貳、客家及原住民族文化園區(館)暨地方相關文化館舍經費概況
一、中央政府轄管客家及原住民族文化園區(館)概況及經費執行情形
(一)客家及原住民族文化園區(館)概況
客委會為展現多元客家文化強化在地連結、跨域整合協作，分別設置六堆客家文化園區及臺灣客家文化館並於100年10月22日及101年5月12日正式啟用。其中，六堆客家文化園區以臺灣客家文化展示、客庄生活體驗為主軸，兼具文化傳習、休閒遊憩、產業推廣等功能；臺灣客家文化館則以「全球客家文化及產業之交流與研究中心」為目標，蒐整展現客家主體文明，鏈結客家學術發展為核心任務，並以「客家文明博物館」為定位，作為客家族群文化保存與發展基地，兼具典藏、研究、展示、產業推廣及觀光旅遊功能。
又原民會為保存、維護原住民固有文化，提供學術研究及交流，發展社會教育暨配合觀光事業之發展，在族群領袖及各界建議下，原住民戶外博物館之文化園區(臺灣原住民文化園區)自76年設置於屏東縣瑪家鄉，為南部地區重要之原住民文化體驗、教育推展及旅遊景點。該園區主要展現臺灣原住民聚落之生活原貌，深具原住民文化特質，並不定期舉辦各項民俗活動，如豐年祭、打耳祭、成年祭等。
(二)近年客家及原住民族文化園區(館)歲入達成及經費執行情形
依客委會及原民會提供之108 至 112年度轄管文化園區(館)資料，其主要收支如下：
1.客委會客家文化發展中心收支情形
客委會客家文化發展中心(下稱客發中心)108至111年度歲入介於0.16億元至0.20億元間，歲出介於3.39億元至3.86億元間，均呈入不敷出情形，歲入歲出差額介於-3.46億元至-3.70億元間(詳表2-1-1)。該中心轄管之客家文化園區(館)主要收入包括園區場地設施使用收入(演藝廳)及園區相關場域(餐飲供應區及商品販售區等)之租金收入，受冠肺炎疫情影響，109至111年度場地設施使用費收入較108年度各減幅22.61%、52.17%及11.27%，且租金收入較108年度各減幅31.66%、23.93%及12.16%。
表2-1-1 108至112年度客委會客發中心歲入歲出預決算表 單位：新臺幣千元
項 目	決算數					預算數
	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
賠償收入-一般賠償收入	478	1,707	1,146	355	-
使用規費收入-資料使用費	-	-	-	26	-
使用規費收入-場地設施使用費	2,609	2,019	1,248	2,315	2,500
財產孳息-租金收入	13,542	9,255	10,302	11,895	15,765
廢舊物資售價	0	105	72	77	-
雜項收入-收回以前年度歲出	467	423	520	52	-
雜項收入-其他雜項收入	3,184	2,605	4,697	4,994	700
歲入合計A	20,280	16,115	17,985	19,716	18,965
歲出合計B	374,811	386,382	363,923	338,619	386,147
歲入歲出差額A-B	-354,531	-370,267	-345,938	-318,903	-367,182
場地設施使用費增減之比率	基期	-22.61%	-52.17%	-11.27%	-
租金收入增減之之比率	基期	-31.66%	-23.93%	-12.16%	-

說 明：1.108至110年度為審定決算數，111年度為自編決算數。
2.表內數據，尾差係四捨五入所致。
資料來源：客發中心提供，本中心整理。
2.原民會原住民族文化發展中心收支情形
原民會原住民族文化發展中心(下稱原發中心)108至111年度歲入介於0.10億元至0.16億元間，歲出介於1.62億元至3.33億元間，均呈入不敷出情形，歲入歲出差額介於-1.48億元至-3.23億元間(詳表2-1-2)。該中心轄管之原住民族文化兩園區主要收入包括園區場地設施使用費(園區門票、停車場及場地收入等)及園區相關場域(旅館、餐廳、遊客中心、文化市集等)之租金收入，受冠肺炎疫情影響，109至111年度場地設施使用費收入，較108年度各減幅16.95%、29.72%及35.45%。且租金收入又較108年度則各減幅52.56%、73.11%及28.05%。
表2-1-2 108年至112年3月原民會原發中心歲入歲出預決算表
單位：新臺幣千元
項 目	決算數				預算數
	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
賠償收入-一般賠償收入	163	765	170	114	150
使用規費收入-資料使用費	75	56	69	91	31
使用規費收入-場地設施使用費	13,477	11,192	9,472	8,699	27,272
財產孳息-租金收入	1,640	778	441	1,180	1,260
財產孳息-利息收入	-	0	-	-	-
廢舊物資售價	109	0	0	0	-
雜項收入-收回以前年度歲出	250	185	0	0	260
雜項收入-其他雜項收入	113	315	142	112	109
歲入合計A	15,827	13,292	10,293	10,195	29,082
歲出合計B	236,395	161,626	273,824	332,968	413,658
歲入歲出差額A-B	-220,568	-148,334	-263,531	-322,773	-384,576
場地設施使用費增減之比率	基期	-16.95%	-29.72%	-35.45%	-
租金收入增減之比率	基期	-52.56%	-73.11%	-28.05%	-

說 明：1.108至110年度為審定決算數，111年度為自編決算數。
2.表內數據，尾差係四捨五入所致。
資料來源：原發中心提供，本中心整理。
3.客家及原住民族文化園區(館)主要收入分析
另觀客家及原住民族文化園區(館)108至112年度主要收入情形(詳表2-1-3)，客發中心轄管之六堆客家文化園區及臺灣客家文化館合計由108年度1,933萬5千元減至111年度1,920萬4千元，減少13萬1千元(減幅0.68%)。而原發中心轄管之臺灣原住民文化園區主要收入合計，則由108年度1,582萬7千元減至111年度1,019萬5千元，減少563萬2千元(減幅35.58%)。
詢據兩中心說明，109至110年期間因疫情影響各園區(館)配合政府政策休園，且原住民文化園區為優化園區體驗設施，施工期間關閉部分館所，致收入銳減。鑑於，客家及原住民族文化園區(館)維運經費主要仰賴政府支應，前揭主要收入減少部分除疫情不可控制因素外，其餘部分仍宜適切檢討成因及改進，並逐年增裕園區收入(如權利金、資料使用費)，以維收支平衡。
表2-1-3 108年至112年3月客家及原住民族文化園區(館)主要收入情形表 單位：新臺幣千元
項 目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年1-3月
客發中心-六堆客家文化園區及臺灣客家文化館主要收入合計	19,335	13,879	16,247	19,204	6,080
權利金-園區餐飲供應區及商品販售區等場地權利金收入	0	0	0	0	0
場地設施使用費-客家文化園區演藝聽場地設施使用收入	2,609	2,019	1,248	2,315	204
租金-園區餐飲供應區及商品販售區等場地租金收入	13,542	9,255	10,302	11,895	4,884
其他收入	3,184	2,605	4,697	4,994	992
原發中心-臺灣原住民文化園區主要收入合計	15,827	13,292	10,293	10,195	4,330
資料使用費-工程圖說費及代售出版品等收入	75	56	68	91	0
權利金-園區旅館、餐廳、遊客中心及文化市集等場地權利金收入	0	0	0	0	0
場地設施使用費-園區門票、停車場及場地收入	13,477	11,192	9,472	8,699	3,863
租金-園區旅館、餐廳、遊客中心、文化市集等場地租金收入	1,640	778	441	1,179	181
其他收入-以前年度補助款	635	1,266	312	226	286

說 明：1.108至110年度為審定決算數，111年度為自編決算數，112年度為截至3月底執行數。
2.表內數據，尾差係四捨五入所致。
資料來源：客發中心及原發中心提供，本中心整理。

二、補助地方客家及原住民族文化(物)館舍營運、活化相關經費情形
客委會為發展客家文化館舍地方化、特色化經營模式，近年輔導地方客家文化(物)館舍營運、活化相關計畫包括「客家文化生活環境營造計畫(103至108年)」、「客庄創生及環境營造計畫(109至114年)」、「前瞻基礎建設-城鄉建設-客家浪漫臺三線計畫(106至109年)」及「前瞻基礎建設-城鄉建設-客庄369幸福計畫」等4項計畫，期以輔導地方有效利用既有客家文化館舍資源，達成自主營運為目標多元化發展。
另原民會為輔導升級地方原住民族文化館(簡稱原文館)發展，近年輔導地方原住民族文化(物)館舍營運、活化相關計畫包括「原住民族文化館改善計畫」、「補助地方政府僱用原住民族地方文化館策展規劃解說員執行計畫」、「全國原住民族地方文化(物)館研究及文物保存維護專業人力計畫」及「原住民文化館田野調查補助計畫」等4項計畫，該會每年均編列相關預算以輔導29個地方原文館，期將原文館培力為具有文化潛力與產值之原住民族文化發展基地。
又文化部為擴大及加速輔導博物館、地方文化館發展及效益[1]，在地方文化館第1、2期計畫成果之基礎上，配合行政院推動「前瞻基礎建設」計畫，自107年起納入「文化生活圈建設計畫」[2]，計畫期程107至114年，該計畫區分文化保存、重建臺灣藝術史、地方館舍升級及地方文化特色活動等4大工作項目，係以文化生活圈為核心概念，藉由保存文化、發展地方知識及重建藝術史，深耕地方文化，確保文化多樣性，並以閒置空間再利用，持續完善文化設施與展現在地文化活動，提升文化生活圈優質文化服務。
[1] 據文化部統計資料，截至112年3月底全國各縣市共計79個法定博物館，260個地方文化館。
[2] 文化部「博物館地方文化館協力發展計畫」自107年起配合行政院政策轉入「前瞻基礎建設－城鄉建設－文化生活圈建設計畫－博物館及地方文化館升級計畫」。
參據中央政府近年補助地方客家及原住民族文化(物)館舍營運、活化相關經費情形(詳表2-2-1)，108年至112年3月底止客委會、原民及文化部等3部會共計核定補助計畫件數613件，計畫總經費計10億8,465萬3千元，其中補助地方政府金額9億3,694萬6千元，占計畫總經費之比率為86.38%，其餘為地方配合款。
表2-2-1 108年至112年3月底中央政府補助地方客家及原住民族文化(物)館舍營運、活化相關經費情形表 單位：件；新臺幣千元
項目/機關別		客委會	原民會	文化部	合計
核定補助計畫總件數	公務	24	485	0	509
	前瞻	3	0	101	104
	小計	27	485	101	613
核定補助計畫總經費(a)	公務	452,609	186,299	0	638,908
	前瞻	147,435	0	298,310	445,745
	小計	600,044	186,299	298,310	1,084,653
補助地方政府金額(b)	公務	387,506	186,299	0	573,805
	前瞻	146,173	0	216,969	363,142
	小計	533,678	186,299	216,969	936,946
占比% (b/a)		88.94%	100.0%	72.73%	86.38%

說 明：1.客委會所列補助地方客家文化(物)館舍營運、活化相關計畫包括「客家文化生活環境營造計畫(103至108年)」、「客庄創生及環境營造計畫(109至114年)」、「前瞻基礎建設-城鄉建設-客家浪漫臺三線計畫(106至109年)」、「前瞻基礎建設-城鄉建設-客庄369幸福計畫」等；表內數據係補助地方客家文化(物)館舍之新修建、活動及研習之經資門合計經費。
2.原民會所列輔導地方原住民族文化(物)館舍營運、活化相關計畫包括原民會「原住民族文化館改善計畫」、「補助地方政府僱用原住民族地方文化館策展規劃解說員執行計畫」、「全國原住民族文化(物)館研究及文物保存維護專業人力計畫」及「原住民文化館田野調查補助計畫」等。
3.文化部所列補助地方客家及原住民族文化(物)館舍營運、活化相關計畫包括「前瞻基礎建設-城鄉建設-文化生活圈建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」。
4.資料統計至112年3月底止。
資料來源：客委會、原民會及文化部提供，本中心整理。

參、相關議題之探討
一、近年客家及原住民族文化園區(館)因疫情影響遊客入園意願，且部分園區勞務承攬人力成本頗高，允宜妥為運用現有人力
為厚植客家及原住民族文化，強化服務推廣及文化加值，政府近年推動客家及原住民文化園區(館)之藝術展演、文化推廣、數位服務等工作，期以現代科技再造傳統設施、典藏保存文物、建置友善觀光設施及重現客原傳統生活風貌，全面提升客原文化、藝術、工藝、保存、典藏之能量。經查：
(一)109年至112年3月客原文化園區(館)主要業務服務情形
參據客原文化園區(館)主要業務之服務成效資料(詳附錄)，109年至112年3月底止藝術展演部分客家文化園區(館)共計辦理展示15檔次，觀展人數196萬3,549人，各類客家傳統節慶活動10檔次，計民眾28萬77人參加，園區內劇場及園區巡迴演出計54場，計民眾5萬323人參加。而原住民族文化園區則辦理主題展覽18場，原住民藝術家特展3屆，推動文化藝術國際交流與澳洲北領地藝術育成中心簽訂MOU等。
另觀文化推廣部分，109年至112年3月底客家文化園區(館)間已累計南北導覽團次計4,635團，參與文化體驗計3萬6,873人及拍攝線上導覽影片計191部。而原住民族文化園區已累計預約導覽解說11萬5,830人及參與文化體驗36萬4,448人。
又數位服務部分客委會之「客家文化發展中心全球資訊網」、「客家文化資產數位務網」及「圖書資料中心網」等3網站，截至112年3月底統計，使用(瀏覽)人數共計2,173萬1,201人次，數位後設資料計6萬8,070筆，數位化圖片計27萬5,168筆。而原民會「尋路‧循路 臺灣原住民族古道空間資訊網」、「原展群博-全國原住民族文化館主題網」、「原住民族委員會原住民族文化發展中心全球資訊網」等3網站，截至112年3月底統計，使用(瀏覽)人數共計180萬2,244人次，且業導入5,253筆素材至文化部國家文化記憶庫網站。
(二)近3年客家南北兩園區勞務承攬人力成本增加近1成
由客原園區近年運用勞務承攬人力及預決算資料觀之(詳表3-1-1)，109至111年度客家南北兩園區實際進用人數介於131人至134人間，人事費用由109年度之6,565萬7千元增至111年度之7,173萬1千元，增加607萬4千元(增幅9.25%)。而原住民族園區園區109至111年度實際進用人數均為6人並無增減，人事費用由109年度之311萬9千元增至111年度之334萬3千元，增加22萬4千元(增幅7.18%)，上開資料顯示客家南北兩園區109至111年運用勞務承攬人力成本增加近1成，客委會允宜妥為運用現有園區人力，適度檢討非必要之勞務承攬人力，以減少支出。
表3-1-1 109年至112年3月底止客原園區運用勞務承攬人力及預決算情形表 單位：人；新臺幣千元
園區別/年度	109	110	111	112
客家南北兩園區(六堆客家文化園區及臺灣客家文化館)
預算數(A)	62,980	62,980	72,000	72,500
決算數(B)	65,657	69,144	71,731	15,544
執行率(A/B)	104.2%	109.8%	99.6%	21.4%
預算進用人數	133	133	134	134
實際進用人數	131	134	134	134
原住民族園區(臺灣原住民文化園區)
預算數(C)	2,910	2,910	2,910	2,910
決算數(D)	3,119	3,172	3,343	583
執行率(C/D)	107.2%	109%	114.9%	30.1%
預算進用人數	7	7	7	7
實際進用人數	6	6	6	6

說 明：1.109及110年度為審定決算數，111年度為自編決算數，112年度為截至3月底執行數。
2.據原發中心說明，該中心為維持園區24小時安全維護勤務，採早晚輪班制且每班2名保全服勤，因此至少需有6名保全人力派駐園區，由於常年預算無法編足且需辦理經費統删，台銀警衛勤務共同供應契約價格又每年調漲，致各年度之經費有超支情形。
3.據客發中心說明，受基本薪資及勞健保等調漲，導致部分決算數高於預算數。
資料來源：客委會及原民會提供，本中心整理。
(三)客原園區因疫情影響遊客入園意願，致收入減少
客原園區近年因疫情影響遊客入園意願，致園區收入減少(例如：門票、旅館、客家商品展售、餐飲設施等收入)(詳表2-1-3)，觀客原園區近年之入園(館)人數(詳表3-1-2)，客委會轄管之南北園區入園人次由108年之180.01萬人次，逐年遞減至110年之92.34萬人次，減少87.67萬人次(減幅48.70%)，雖111年度112.11萬人次較110年92.34萬人次增加19.77萬人次(增幅21.41%)，較108年疫前之人次仍頗有差距。又原民會轄管之臺灣原住民文化園區入園人次由108年之40.51萬人次，逐年遞減至110年之15.43萬人次，雖111年21.26萬人次較110年增加5.83萬人次(增幅37.78%)，惟仍較108年最高點差距不少。兩會允宜研謀善策提高入園人次及收入，並適度檢討勞務承攬人力成本，以維園區(館)正常運作。
表3-1-2 108年至112年3月底止客原園區入園(館)人數表單位:人次；%
年度	客委會南北園區			原民會
	臺灣客家文化館	六堆客家文化園區	合計	臺灣原住民文化園區
108	821,033	979,100	1,800,133	405,131
109	665,913	823,714	1,489,627	191,311
110	418,614	504,821	923,435	154,265
111	490,864	630,228	1,121,092	212,611
112	118,990	212,599	331,589	58,012

資料來源：客委會及原民會提供，本中心整理。

二、客家及原住民族文化園區(館)部分計畫績效目標及工程預算執行未如預期，允宜妥適規劃並落實工程管理
為強化民眾對客家及原住民族文化園區(館)形象，政府近年持續提升客原園區軟硬體公共設施環境及社會服務推展，期以累積園區基礎能量，俾提供民眾更完善休閒、遊憩之優質人文環境，經查：
(一)原民會綠珠再造部分工作計畫，迄112年3月底分配預算執行率未及4成
客原文化園區(館)公共建設及服務推展相關計畫係包括客委會「客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計畫(105至109年) (簡稱客家文化雙燈塔計畫)」、「強化服務推廣及文化加值，建立客家博物館品牌計畫(109至114年) (簡稱客家博物館品牌計畫)」及原民會「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造7年計畫(106至112年) (簡稱綠珠再造計畫)」等3項計畫。
參據上開計畫預算編列及執行情形(詳表3-2-1)，迄112年3月底止客委會「客家文化雙燈塔計畫」、「客家博物館品牌計畫」2項計畫，預算累計分配數分別為5億470萬元及5億392萬元，累計執行數5億468萬7千元及5億387萬3千元，2項計畫分配預算執行率均100%。然原民會「綠珠再造計畫」預算累計分配數9億2,319萬4千元，累計執行數6億5,611萬7千元，分配預算執行率71.1%，其中子計畫「樂舞展演館改善計畫」預算累計分配數1億8,797萬4千元，累計執行數5,848萬5千元，分配預算執行率31.1%，未及4成，且計畫總累計執行進度落後逾31個百分點，容待積極辦理(詳表3-2-2)。
表 3-2-1 截至112年3月底客原文化園區(館)公共建設及服務推展相關計畫預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
機關別/計畫名稱	期程(年)	總經費	迄112年度累計編列數	迄112年3月累計分配數(1)	迄112年3月累計執行數(2)	分配預算執行率(2)/(1)
客委會-客家文化雙燈塔計畫	105-109	504,700	504,700	504,700	504,687	100.0%
客委會-客家博物館品牌計畫	109-114	978,897	636,639	503,920	503,873	100.0%
原民會-綠珠再造計畫	106-112	1,211,400	1,189,095	923,194	656,117	71.1%

資料來源：客委會及原民會提供，本中心整理。
表 3-2-2截至112年3月底原民會「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造7年計畫(106至112年)」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
子計畫名稱	總經費	預算編列及執行情形				計畫總累計執行進度%
		迄112年度累計編列數	迄112年3月累計分配數(1)	迄112年3月累計執行數(2)	分配預算執行率(2)/(1)	預定	實際
1.重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫	91,209	91,209	91,209	86,735	95.1%	100	95
2.娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫	56,500	56,500	56,500	36,659	64.9%	100	93
3.園區遊客載運設備提升計畫	58,000	58,000	58,000	53,304	91.9%	100	92
4.樂舞展演館改善計畫	347,772	347,772	187,974	58,485	31.1%	45	14
5.文物館整體展示空間改善計畫	233,600	143,668	136,643	106,349	77.8%	93	73
6.原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫	171,400	154,292	80,633	50,673	62.8%	67	42
7.園區整體鋪面環境改善計畫	25,130	25,130	25,130	25,130	100.0%	100	100
8.文化園區服務設備環境改善計畫	31,789	31,789	31,789	28,138	88.5%	100	89
9.園區戶外民族劇場空間建置計畫	196,000	170,151	149,102	141,463	94.9%	100	95
10.計畫行政業務費		110,584	85,165	69,181	81.2%	77	63
合計	1,211,400	1,189,095	923,194	656,117	71.1%	-	-

說 明：行政院核定1-9項計畫，第10項為前9項計畫之整體規劃經費。
資料來源：原民會原發中心提供，本中心整理。

(二)111年度原住民族文化園區相關工程案件預算保留款逾7成
另為維持客原文化園區(館)之公共建築物、設施(設備)正常運作，提供入園遊客安全友善之遊憩環境，達到文化推廣目的，客委會客發中心及原民會原發中心109至112年度均編列轄管文化園區(館)之設施美化及改善相關工程預算。
參據近年客原文化園區(館)相關工程案件預算編列及執行情形(詳表3-2-3)，109至112年客家文化園區(館)工程案件核定3案及原住民族文化園區8案，合計11案。其中109至111年度客家文化園區(館)工程案件均無保留款；而原住民族文化園區工程案件保留款由109年度之3,883萬7千元增加至111年度之2億41萬3千元，增幅達4.16倍，且111年度保留款占該年度預算數之比率高達7成，容有偏高。
詢據原發中心說明，該中心辦理之「園區館舍再利用統包工程」[3]於108年10月發包，為跨年度工程，期程至112年底，迄至111年底該中心已趕辦完成1棟新建館舍工程、4棟館舍改善工程及2區水保工程，施工期間因受疫情影響，部分工程依契約規定展延工期，111年度保留款2億41萬3千元。
[3] 原民會原發中心之「園區館舍再利用統包工程」係於108年10月30日發包，該案執行綠珠再造計畫項下「娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫」、「樂舞展演館改善計畫」、「文物館整體展示空間改善計畫」、「原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫」及「園區戶外民族劇場空間建置計畫」等5項子計畫，預定期程至112年底。
表3-2-3 近年客原文化園區(館)相關工程案件預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元；案
年度/項目	109	110	111	112
客發中心轄管之客家文化兩園區(臺灣客家文化館、六堆客家文化園區)
工程案件申請數	2	0	1	0
工程案件核定數	2	0	1	0
法定預算數	18,811	說明2867	2,627	說明218,353
實支數	18,811	867	2,627	9,081
應付數	0	0	0	0
保留數	0	0	0	-
應付保留數占該年度預算之比率(%）	0%	0%	0%	-
原發中心轄管之臺灣原住民文化園區
工程案件申請數	4	2	1	1
工程案件核定數	4	2	1	1
法定預算數	88,980	204,543	262,714	341,903
實支數	50,143	155,358	62,301	33,423
應付數	0	0	0	-
保留數	38,837	49,185	200,413	-
保留款占該年度預算之比率(%）	43.65%	24.05%	76.29%	-

說 明：1.原發中心辦理原住民族文化園區相關工程案件包括：「園區館舍再利用計畫統包工程」、「塔瑪麓灣區休憩廣場設施改善工程」、「109年度園區內塔瑪麓灣區傳統建築展示屋修繕工程」、「109年度園區內富谷灣區傳統建築展示屋修繕工程」、「109年度園區內傳統建築展示屋災修工程」、「園區安全服務設施修繕工程」、「110年度園區內傳統建築展示屋修繕工程」、「110年度園區內傳統建築展示屋災修工程」等。
2.客發中心辦理客家文化園區(館)相關工程案件包括：「六堆園區演藝廳及多媒體館空調系統改善暨機房整合工程」、「六堆園區中軸景觀池木棧道等設施改善工程」採購案暨規劃設計及監造技術服務採購案」、「六堆園區傘架結構安全及美化改善」工程採購案暨規劃設計及監造技術服務採購案等3案。
3.據客發中心說明，該中心因長期預算編列不足，部分工程執行期程為跨年度辦理，爰前開第2點所列「六堆園區中軸景觀池木棧道等設施改善工程」採購案暨規劃設計及監造技術服務採購案，由109及110年度預算支應，「六堆園區傘架結構安全及美化改善」工程採購案暨規劃設計及監造技術服務採購案，由111至112年度支應。
4.資料統計至112年3月底止。
資料來源：客發中心及原發中心提供，本中心整理。
(三)原民會綠珠再造計畫部分績效目標未達預期，且績效目標預設值偏低，恐難以窺知計畫目標整體達成度
另觀近年客家博物館品牌計畫及綠珠再造計畫績效目標達成情形(詳表3-2-4)，客委會「客家博物館品牌計畫」所訂之「推展生態博物館概念，辦理園區與在地連結合作次數成長率」等2項績效目標，109至111年均達目標值。然原民會「綠珠再造計畫」所訂之「國內外觀光客參訪團數」等7項績效目標，其中績效目標「園區參觀人次」及「提升文化園區創新財務收益產值」，109至111年因疫情影響及園區施工等因素皆未達預期目標；且「原住民數位典藏平台使用人次」111年實際值為0及「國內外觀光客參訪團數」109至111年實際值均遠高於所預設目標值。據原發中心說明，數位典藏平台系統web server傳輸安全協定未符合安全協定及現行資安要求，因預算不足，無法進行新系統建置及資料轉移，故無法對外開法使用平台系統，該中心未來將改以各資料主題方式單獨建置網站；另「國內外觀光客參訪團數」，原訂目標只有計算「國外參訪團數」，惟因山川琉璃吊橋熱度退燒、部分場館整修，再加上自108年新冠肺炎疫情全球延燒，致國外參訪團數無法達標，該中心109年後之績效實際值係加上國內參訪團數。是以，該計畫部分績效目標未達預期，恐難以窺知其欲達成推展原住民族文化目標及數位典藏永續運用計畫之整體達成度，允宜檢討研究妥適之績效目標。
表3-2-4 109至111年「客家博物館品牌計畫」及「綠珠再造計畫」績效目標達成情形表
績效目標	單位	109年		110年		111年
		目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值
客委會-客家博物館品牌計畫
推展生態博物館概念，辦理園區與在地連結合作次數成長率	場次件數	22	22	24	33	26	31
南北園區提供導覽服務人次成長率	%	1%	說明1 / 69,503	1%	1.4%	1%	1%
原民會-綠珠再造計畫
遊客滿意度達成率	%	92.5%	97.1%	95.0%	95.4%	95.0%	97.1%
園區參觀人次說明1	人次	200,000	191,311	400,000	154,265	400,000	212,611
國內外觀光客參訪團數	團	60	605	60	452	60	498
提升文化教育內容及參與人次	場次	20	20	25	25	25	25
提升文化園區創新財務收益產值說明2	萬元	1,800	1,197	1,300	991	1,300	988
原住民數位典藏平台使用人次	人次	17,000	645,210	20,000	753,951	20,000	0
辦理原住民樂舞展演與藝文研習推廣場次	場次	3	8	3	7	3	12

說 明：1.據客發中心說明，南北園區提供導覽服務人次成長率係以109年提供導覽服務人數為基礎，每年成長1%；109年度提供導覽服務人數為6萬9,503人次。
2.據原發中心說明，109-111年期間新冠疫情衝擊全球影響國民旅遊，致園區參觀人次驟減；且為優化園區體驗設施，施工期間關閉部分館所，民眾入園意願低落。
3.綠珠再造計畫之績效目標「提升文化園區創新財務收益產值」原規劃係結合「山川琉璃吊橋」景點，與屏縣府合作發展文化旅遊套票，惟因琉璃吊橋熱度退燒，該中心多座館舍整修興建，再加上108年底新型冠狀肺炎疫情延燒，致原訂目標值無法達標。
資料來源：客發中心及原發中心提供，本中心整理。

三、辦理客原園區(館)之徵集、典藏、保存及維護等事項，允宜落實相關文物審議工作並完善典藏制度，以提升族群能見度及文化價值
為厚植客家及原住民族文化園區(館)文化內涵及文化詮釋能量，政府近年辦理客原園區(館)之文物研究蒐集、典藏、保存、維護及活用等工作，期以建構客原文化資產網絡，提升族群能見度及文化價值。經查：
(一)客家及原住民族文物典藏、保存及維護等相關規範
客發中心依其組織法、處務規程等相關規定設有館藏審查小組辦理館藏品入藏、註銷之審查業務[4]；原發中心依其處務規程之規定辦理原住民族文物典藏、保存及維護等事項[5]，並依「中央各機關珍貴動產、不動產管理要點」規定成立鑑定委員會，於93年2月19日召開珍貴動產鑑定會議，會議決議依具有原住民族傳統代表性、完整性、歷史性、稀有性及價值性等原則[6]，篩選珍貴動產為文物館典藏品。
[4] 客家委員會客家文化發展中心組織法第2條規定，該中心掌理下列事項包括客家文物之典藏、保存及維護。 客家委員會客家文化發展中心處務規程第6條規定：客家委員會客家文化發展中心處務規程第6條規定，該中心文資典藏組掌理各園區典藏品之調查、徵集、鑑價、保存、管理、維護及加值運用等事項。 客家委員會客家文化發展中心典藏品徵集作業要點第2點規定，典藏品徵集來源，包括田野採集、購買、捐贈、移撥、交換、複製等；第4點規定擬典藏之物件，須經典藏審議委員會審議通過。 客家委員會客家文化發展中心館藏審查小組設置要點第2點規定：「本小組之任務如下：本中心『館藏審查小組設置要點』之訂定與修正。(二）館藏品入藏、註銷之審查。…。」
[5] 原住民族委員會原住民族文化發展中心處務規程第6條規定，該中心文化推廣組掌理原住民族文物研究蒐集、典藏、保存、維護、活用及執行等事項。
[6] 結存報表內數額新臺幣10萬元以上者。
(二)部分已徵集之客家文物審議工作及原住民族文物典藏制度，仍待完成
1.客發中心：該中心蒐藏策略係以優先豐富入藏數量為主，再由入藏之館藏品中篩選具重要價值者，提送審議(通過)後列為典藏品，惟參據兩中心近年辦理典藏品入藏審議作業成效資料(詳表3-3-1)，截至112年3月底止客發中心累計已入藏物件1萬5,892件(包含審議通過典藏品915件及館藏品1萬4,977件)，尚有164件已徵集物件待審議。
2.原發中心：為落實典藏管理制度，該中心截至112年3月底，累計已入藏物件1,385件(包含典藏品88件及館藏品1,297件)[7]，惟尚無原住民族文物之徵集、典藏、保存及維護等相關作業規範[8]
[7] 原民會原發中心統計納藏文物計1,379件(包含前珍貴動產鑑定會議所議定之88件典藏品)，後於104年再加入6件，計1,385件。
[8] 詢據原發中心說明，截至112年3月止該中心尚無制定有關原住民族文物之徵集、典藏、保存及維護等相關作業規範，惟配合未來國立原住民族博物館(簡稱原博)之籌建，該中心館藏文物及文物館業務亦不排除移撥予原博可能性，並發展以樂舞、藝術及建築為主軸之當代原住民藝術中心，爰相關文物典藏(針對文物徵集項目)，目前尚不適用未來發展核心業務。
3.是以，為確保具珍貴客原歷史文物得以妥善保存維護及管理，允宜儘速完成已徵集之客家文物審議工作並完善原住民族文物典藏制度。
表3-3-1截至112年3月底客委會客發中心及原民會原發中心辦理典藏品入藏審議作業成效表 單位：件
年度	客委會				原民會
	已徵集物件	已入藏物件			已徵集物件	已入藏物件
		典藏品	館藏品	小計		典藏品	館藏品	小計
105年以前	0	0	245	245	0	88	1,297	1,385
106年	0	301	3,413	3,714	0	0	0	0
107年	0	14	10,578	10,592	0	0	0	0
108年	0	329	155	484	0	0	0	0
109年	0	225	說明3-10	215	0	0	0	0
110年	0	38	361	399	0	0	0	0
111年	0	8	229	237	0	0	0	0
112年3月	164	0	6	6	0	0	0	0
累計	164	915	14,977	15,892	0	88	1,297	1,385

說 明：1.「已徵集物件」係指尚在進行基本價值評估中，尚未入藏之物件。
2.「已入藏物件」包含館藏品及典藏品，館藏品係指完成基本價值評估報告並簽辦首長同意後入藏之館藏品；典藏品係指館藏品再提經典藏審議委員會審議通過之典藏品。
3.年度館藏品入藏數量為負值，係因當年度入藏數量低於館藏品轉列典藏品之數量。
4.資料迄至112年3月底止。
資料來源：客發中心及原發中心提供，本中心整理。
(三)原住民族文化資產相關工作，仍待精進
另觀兩中心近年辦理客原文化資產調查及數位化成效資料(詳表3-3-2)，108至112年3月底止客發中心及原發中心辦理「中西文圖書、論文及報告及族譜」分別計為626冊及4冊，「視聽資料」各計為22件及0件，「藏品數位化」各計為8,311筆及1,385筆、「後設資料」各計為8萬8,248筆及3,868筆，「入藏實體文物」各計為1,043件及0件，其中數位化資料「藏品數位化」及「後設資料」兩項合計逾10萬筆，顯示近年兩中心積極推動客原文化資產調查數位化工作。惟原發中心辦理之「視聽資料」、「入藏實體文物」，108年至112年3月累計值均為0，顯示該中心辦理原住民族文化資產調查相關工作，仍有待精進之處。
表3-3-2 108年至112年3月底辦理客原文化資產調查及數位化成效表
項目/年度	中西文圖書、論文及報告及族譜(冊)		視聽資料(件)		藏品數位化(筆)		後設資料(筆)		入藏實體文物(件)
	客委會	原民會	客委會	原民會	客委會	原民會	客委會	原民會	客委會	原民會
108	0	0	0	0	1,150	345	1,150	0	0	0
109	0	1	0	0	890	345	3,499	2,068	0	0
110	0	1	0	0	4,422	345	79,094	0	800	0
111	480	2	6	0	1,183	345	2,600	1,800	237	0
112年3 月	146	0	16	0	666	5	1,905	0	6	0
小計	626	4	22	0	8,311	1,385	88,248	3,868	1,043	0
合計	630		22		9,696		92,116		1,043

說 明：藏品數位化含客家及原住民族「影像」、「文獻史料」等數位典藏物件。
資料來源：客發中心及原發中心提供，本中心整理
(四)原住民數位典藏平台未符合資安要求，自111年起暫停使用
又觀客委會「客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫」(簡稱客家亮點計畫)之子計畫「厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究與運用計畫」所訂關鍵績效指標，其中「辦理客家歷史事件、重要歷史文物文獻蒐整、常民文化調查與典藏徵集計畫，執行實體典（館）藏等數量」等2項關鍵指標，109至111年實際值分別為440件及400件、552件及550件、352件及202件(詳表3-3-3)，執行結果均達預設目標。
而原民會「綠珠再造計畫」之子計畫「推展文化數位典藏與永續運用計畫」所訂關鍵績效指標，其中「擴充1個資料庫，增加圖片至少100張影音10小時」等2項關鍵指標之目標值，除111年「原住民數位典藏平台使用人次」實際執行結果為0，未達預設目標外，109及110年均達預設目標(詳表3-3-3)。原住民數位典藏平台包括原民會於108年向文化部申請國家文化記憶庫資料，至112年初計完成導入5,253筆素材資料(包含1,385件藏品數位化作業及3,868筆古道、傳統建築、文身文化及原文館成果資料)，據原發中心說明，該平台因未符合安全協定及現行資安要求，暫無法對外開法使用，該中心將積極爭取及運用現有經費，建置符合資通安全之系統平台，逐步轉移舊有資料庫或以主題網站方式呈現典藏資料，提供研究者及民眾進行查詢服務，以發揚原住民文化。
表3-3-3 109年至112年3月底客家亮點計畫及綠珠再造計畫之關鍵指標達成情形表
年度/關鍵指標	客委會客發中心-客家亮點計畫-厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究與運用計畫				原民會原發中心-綠珠再造計畫(社會發展部分)-推展文化數位典藏與永續運用計畫
	辦理客家歷史事件、重要歷史文物獻蒐整、常民文化調查與典藏徵集計畫，執行實體典（館）藏等數量(件數)		強化六堆生態博物館功能，辦理六堆地區客庄文物獻數位典藏量成長(件數)		擴充1 個資料庫，增加圖片至少100張影音10 小時(張)		原住民數位典藏平台使用人次(萬人次)
	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值
109	250	440	150	400	100	345	1.7	64.5
110	250	552	150	550	100	345	2	75.4
111	250	352	182	202	100	345	2	0
112	250	30	201	200	100	345	2	0

資料來源：客委會客發中心提供，本中心整理。

四、部分地方客家及原住民族文化(物)館未訂自主營運目標值，且館舍自營達成率偏低，允宜提升地方館自主營運目標，並落實輔導及考評工作
為整合地方資源，深耕客家及原住民族文化內涵及動能，政府近年積極輔導地方客原文化(物)館舍營運、活化等工作，優化地方館舍之文化設施及充實其軟硬體設備，期以提升地方館營運功能及服務能量，建構永續經營之文化據點。經查：
(一)截至112年3月底，部分機關補助地方政府經費待執行之保留數逾2成
參據近年中央政府補助地方客原文化(物)館舍營運、活化相關經費執行情形(詳表3-4-1)，108至112年3月底止補助地方政府金額及件數分別為文化部2.17億元及101件，原民會1.86億元及485件，客委會5.34億元及27件，3機關補助地方政府金額及件數共計9.37億元及613件。截至112年3月底止累計實現數計8.20億元，占總金額比率為87.5%；截至同日止待執行之保留數共0.9億元，各該機關待執行之保留數占其補助地方政府經費之比率，最高為文化部23.8%，原民會20.3%次之，均逾2成，顯示上開機關預算執行效益仍待提升。
表3-4-1 108年至112年3月底補助地方客原文化(物)館舍營運、活化相關經費執行情形 單位：件；新臺幣千元
機關別	核定補助計畫總件數	核定補助計畫經費A	補助地方政府金額B	累計實現數		待執行之保留數
				金額C	% / C/B	金額D	% / D/B
文化部	101	298,310	216,969	138,487	63.8%	51,534	23.8%
原民會	485	186,299	186,299	148,546	79.7%	37,753	20.3%
客委會	27	600,044	533,678	532,861	99.8%	817	0.2%
合計	613	1,084,653	936,946	819,894	87.5%	90,104	9.6%

說 明：資料統計至112年3月底止。
資料來源：文化部、客委會及原民會提供，本中心整理
(二)部分地方客家及原住民族文化(物)館未訂自主營運目標值，且訂有自償率或OT(營運移轉)之館舍自營達成率低於3成
另觀近年中央政府輔導地方客家及原住民族文化(物)館營運、活化之執行成效資料(詳表3-4-2)，客委會等3部會108至112年3月底止每年輔導地方客家及原住民族文化(物)館約 31至68個館所，共辦理策展(展覽)計932場次、活動推廣計4,927場次(檔次)、研習課程及教育訓練計3,900場次(檔次)。可知，政府近年為強化在地連結，深耕地方，建立地方館舍永續經營機制並提升服務民眾量能，挹注不少資源。
依「客家委員會推動客家文化及產業設施活化經營補助作業要點」、「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫補助作業要點」及「111年度輔導全國原住民族文化館整合計畫考評作業須知」等[9]，均訂有提升設施自償率或增加設施收益、永續經營及考核與訪視等相關規定。然由客委會、原民會及文化部等3部會近年輔導地方客家及原住民族文化(物)館舍自主營運成效情形觀之(詳表3-4-3)，108至112年3月底客委會輔導地方客家文化(物)館舍計15個，訂有自償率或OT(營運移轉)計8個，符合預期目標值2個，館舍自營達成率為25%。惟原民會輔導地方原住民族文化(物)館舍計29個，文化部輔導地方客家及原住民族文化(物)館舍計39個，該兩機關皆未訂有自償率或OT(營運移轉)之目標值[10]。
[9] 客家委員會推動客家文化及產業設施活化經營補助作業要點：「六、補助原則：（一）計畫執行對於提升設施自償率或增加設施收益之效益顯著者，優先補助。」；另文化部推動博物館與地方文化館發展計畫補助作業要點：「六、受本計畫補助之館所，應提具整體構想及財務規劃，以永續經營為目標，評估合理營運年期。…八、輔導評核：…(二)為瞭解計畫執行情形，各直轄市、縣(市)政府應配合本部辦理考核與訪視。」；又原住民族委員會原住民族文化發展中心111年度輔導全國原住民族文化館整合計畫考評作業規定：「二、受評對象：原住民族文化館…五、本中心按受評對象於受評期間之成果，依據考評原則進行考評作業…。」
[10] 詢據原發中心說明，該中心自100年起由原民會承接全國原住民族文化館輔導業務，歷經不同階段目標與發展方式連結不同單位資源、經費與方案，藉此提高各館專業能力與能見度，促進原文館之能見度，以全面性優化各館所於軟硬體、人才職能與文化專業項度等面向，爰現階段主要輔導工作係以館所營運及場域活化為首要任務，未對各館設定館舍自償率或OT(營運移轉)目標值。
表3-4-2 108年至112年3月底止輔導地方客家及原住民族文化(物)館營運、活化之執行成效表 單位：個；場次；檔次
年度	輔導地方客家及原住民族文化(物)館數			策展(展覽)			活動推廣			研習課程及教育訓練
	客委會	原民會	文化部	客委會	原民會	文化部	客委會	原民會	文化部	客委會	原民會	文化部
108	15	29	22	79	113	69	113	1,394	153	280	1,367	159
109	14	29	18	42	113	41	128	1,446	519	300	1,027	74
110	2	29	37	3	143	170	12	(檔次) / 152	739	14	(檔次) / 117	350
111	2	29	0	0	120	0	0	(檔次) / 137	0	0	(檔次) / 118	0
112	0	29	25	0	22	17	0	(檔次) / 27	107	0	(檔次) / 說明1	94
小計	33	145	102	124	511	297	253	3,156	1,518	594	2,629	677
合計	-			932			4,927			3,900

說 明：1.原民會112年度迄3月底辦理活動推廣、研習課程及教育訓練等活動27檔次。
2.資料統計至112年3 月底止。
資料來源：客委會、原民會及文化部提供，本中心整理。
表3-4-3 108年至112年3月底止輔導地方客家及原住民族文化(物)館舍自主營運成效表 單位：新臺幣千元；個
項目/機關別	客委會	原民會	文化部	合計
輔導館舍數	說明115	29	39	83
累計補助金額	524,361	186,299	189,323	899,983
訂有自償率或OT(營運移轉)之館舍數a	8	0	0	8
符合預期目標值之館舍數b	2	0	0	2
館舍自營達成率b/a	25%	0%	0%	25%

說 明：1.客委會原輔導16個地方客家文化(物)館，其中「鹿野客家學堂及創生基地」業已撤案故不列入本表計算。
2.資料統計至112年3 月底止。
資料來源：客委會、原民會及文化部，本中心整理。

肆、結論
為達成客家及原住民族文化推廣目的，政府近年積極優化客家及原住民族文化園區(館)相關(設施)設備效能，提供入園遊客安全友善之遊憩環境。另推動客家及原住民族文化資產典藏、保存、維護與數位化等工作，活化及運用文化資產，整合地方文化資源，並加強地方客原文化(物)館營運能量及服務品質，以提升展示、典藏、研究與教育功能，落實文化平權。然仍有待檢討精進事項如下：
一、為厚植客家及原住民族文化，強化服務推廣及文化加值，政府近年推動客原文化園區(館)之藝術展演、文化推廣、數位服務等工作。惟各文化園區(館)因疫情影響遊客入園意願，且部分園區(館)勞務承攬人力成本頗高，主管機關允宜評估園區(館)現有人力配置並妥為運用，研謀節約維運成本及創新營收來源方案，縮減維維運收支短絀，以提高維運效率。
二、為強化民眾對客家及原住民族文化園區(館)形象，政府近年持續提升各園區軟硬體公共設施環境及社會服務推展，惟「原住民族綠珠再造計畫」部分績效目標未達預期，且「園區館舍再利用統包相關工程」預算保留款偏高，主管機關允宜妥適規劃績效目標並落實工程管理，以確保計畫如質如期如預算完成。
三、為建構客家及原住民族文化資產網絡，近年我國辦理各項客原文物徵集、典藏、保存及維護等事項，惟原住民族文物典藏制度尚未完備，且相關文化資產調查工作，仍待加強；另尚有部分客家文物待審議，主管機關允宜賡續檢討精進，落實相關文物審議工作並完善典藏制度，以提升族群能見度及文化價值。
四、為整合地方資源，深耕客家及原住民族文化內涵及動能，108至112年3月中央政府補助地方客家及原住民族文化(物)館舍相關經費近10億元，惟部分機關存有補助地方經費保留款偏高情形，主管機關允宜加強對地方政府補助案件計畫進度督導評核，以避免預算滯留地方。另為增進地方客原文化(物)館補助款之執行效益，宜合理分配補助經費，對受補助單位訂立具體自主營運目標值，提升地方館舍營運功能及服務能量，以吸引更多的遊客及提供更好文化體驗，俾建構永續經營之文化據點。
(分機:8664 高振源)

參考文獻
中文部分
客家委員會(2021)。《109至114年中長程個案計畫-客家-文化傳薪接軌國際亮點計畫》(修正核定版)，2021年10月。
客家委員會(2019)。《109至114年中長程個案計畫-客庄創生及環境營造計畫》(修正核定版)，2019年6月。
客家委員會(2016)。《103至108年度公共建設中長程個案計畫-客家文化生活環境營造計畫》(修正核定版)，2016年2月。
客家委員會(2020)。《前瞻基礎建設-城鄉建設-客庄369幸福計畫》(核定版)，2020年8月。
客家委員會(2017)。《前瞻基礎建設-城鄉建設-客家浪漫臺三線計畫》(核定版)，2017年7月。
原住民族委員會(2022)。《臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造7年(106年至112年)中長程計畫修正計畫》(修正核定版)，2022年4月。
原住民族委員會原住民族文化發展中心(2022)。《112年度原住民族文化館改善計畫》(公告版)，2022年11月。
文化部(2016)。《文化部推動博物館與地方文化館發展計畫》，2015年12月。
文化部(2021)。《前瞻基礎建設-城鄉建設-文化生活圈建設計畫》(修正版），2021年3月，頁26。
網站部分
客家委員會網站，https://www.hakka.gov.tw/index.html。
客家文化發展中心網站，https://thcdc.hakka.gov.tw/。
原住民族委員會網站，https://www.cip.gov.tw/zh-tw/index.html。
原住民族發展中心網站，https://www.tacp.gov.tw/。
文化部網站，https://www.moc.gov.tw/。

附錄109年至112年3月底止客原文化園區(館)主要業務之服務成效表
服務項目	服務人力	迄至112年3月底各園區主要業務之服務成效
藝術展演	客委會辦理部分：
	9人(編制人員)	1.辦理展示15檔次，總計民眾入場觀展人數達196萬3,549人。 / 2.辦理六堆園區演藝廳及展場/臺灣客家文化館展場管理及維護。 / 3.辦理六堆秋收祭、六堆新年福活動、六堆300紀念大會及伯公生等客家傳統節慶活動共10檔次活動，總計民眾28萬77人參加。 / 4.辦理生態博物館列車、大獅兄人偶劇及黑光劇演出，共計辦理園區內劇場及園區巡迴演出共計54場，總計民眾5萬323人參加。
	原民會辦理部分：
	7人(編制人員)	1.推動主題展覽：自109年至112年3月止培育藝術人才辦理18場展覽參展藝術家62人次。 / 2.推動文化藝術國際交流：與澳洲北領地藝術育成中心簽訂MOU；110年參與澳洲布里斯本(APT10)亞太當代藝術3年展。 / 3.培植藝術新秀：自109年起爭取文化部、原民會經費推動參與「Art Taipei台北國際藝術博覽會」辦理原住民藝術家特展，媒合藝術家畫廊、作品交易及經紀等事宜，迄今辦理3屆，藝術經濟產值已達1千萬元。 / 4.109-112年推動「南島當代藝術展四年計畫」(跨部會業務合作)： / (1)109-110年辦理我們與未來的距離-台灣原住民當代藝術展，30位藝術家307件作品展出。 / (2)111-112年辦理第一屆臺灣南島藝術三年展，25位藝術家(含國外南島語族5位藝術家)，預定112年10月28日開幕。 / 5.完成建置原發中心樂舞影音資料共52件、原住民族藝術工作者電子公開閱覽資訊52位及線上展廳資料5場次。 / 6.執行公益彩券回饋金計畫，培育原住民族文化藝術行政人員8名、策劃20場展覽。藝術典藏作品整飭維護實務操作課程224小時、培育藝術品維護人員22名，培育藝術創作人才45名，藝術家開放工作室講座及體驗16場共700人次參與，培育表演藝術人才課程80小時、完成34場次樂舞交流演出及製作3支創作舞碼。 / 7.導入ISMS資通安全管理系統，賡續推動資通安全維護計畫，取得資通安全專業證照 1張、資通安全職能評量證書3張。 / 8.辦理資通安全內、外部稽核6次，教育訓練4場次，主要系統災難復原演練3次。 / 9.政府資料開放(OpenData)共54個資料集，3個白金標章。 / 10.109年至111年修復完成8棟原住民族傳統建築。 / 11.109年至112年3月配合改建完成之八角樓、生態館、民族劇場(後改名為演藝廳)等場館，作後續策展使用或歌舞展演等維運管理相關工作。 / 12.112年1-3月演藝廳展演172場次，入館觀賞人次共計2萬8,876人。 / 13.112年已辦理2次祭儀田調觀察(特富野鄒族戰祭、拉阿魯哇族聖貝祭)。 / 14.112年度籌製新樂舞劇1齣。
文化推廣	客委會辦理部分：
	34人(承攬人員)	109年： / 預約導覽解說：導覽團次總計1,096團，導覽人次總計6萬9,503人。 / 參與環境教育課程，總計：6,913人。 / 參與文化體驗，總計：8,010人。 / 110年：(5月16日至7月12日因防疫規定休園) / 預約導覽解說：導覽團次總計839團，導覽人次總計4萬6,828人。 / 導覽推廣影片：總計123部(110年3月起執行)。 / 參與環境教育課程，總計：2,603人。 / 參與文化體驗，總計:6,329人。 / 111年： / 預約導覽解說：導覽團次總計2,096團，導覽人次總計7萬5,720人。 / 導覽推廣影片：總計60部。 / 參與環境教育課程，總計：6,446人。 / 參與文化體驗，總計：1萬6,880人。 / 112年1-3月： / 預約導覽解說：導覽團次總計604團，導覽人次總計2萬1,373人。 / 導覽推廣影片：總計8部。 / 參與環境教育課程，總計：2,881人。 / 參與文化體驗，總計：5,654人。
	原民會辦理部分：
	21人(包含正式編制人員5名、文化導覽解說員8名、文化生活體驗8名)。	109年： / 預約導覽解說，總計：5萬53人。 / 參與文化體驗，總計：6萬4,317人。 / 110年： / 預約導覽解說(因疫情關係6、7月暫停對外開放服務)，總計：2萬2,176人。 / 參與文化體驗(因疫情關係6、7月暫停對外開放服務)，總計：7萬6,085人。 / 111年： / 預約導覽解說，總計：2萬8,128人。 / 參與文化體驗，總計：16萬6,915人。 / 112年1-3月： / 預約導覽解說，總計：1萬5,473人。 / 參與文化體驗，總計：5萬7,131人。
數位服務	客委會辦理部分：
	6人(含3名編制人員及3名承攬人員)	客委會客家文化發展中心全球資訊網： / 1.網站上線至今112年3月底瀏覽人數：1,994萬9,785人次。 / 2.臺灣客家文化館臉書總粉絲人數2萬6,176人次。 / 3.六堆客家文化園區臉書總粉絲人數4萬4,137人次。
		客家文化資產數位務網： / 1.網站於109年1月完成整合啟用 / 2.截至112/3/31統計，數位後設資料共6萬8,070筆，數位化圖片共27萬5,168筆。 / 3.網站瀏覽人次截至112/03/31統計，瀏覽人次90萬2,208人。
		圖書資料中心網： / 1.系統經升版、改版、整合作業於111年5月份完成網站改版，並於111年5月份正式上線及維運。 / 2.截至112/03/31統計，圖資中心網站使用人數：87萬9,208人。
	原民會辦理部分：
	6人(計畫人員)	尋路‧循路 臺灣原住民族古道空間資訊網： / 1.該網站業於110年7月完成資料彙整並委託專業團隊執行古道專屬網站建置作業，並於111年8月上線。 / 2.截至112/03/31統計，網站使用人數及瀏覽人數：5萬7,618人次。
		介接至國家文化記憶庫網站： / 1.該網站業於111年12月份完成資料彙整並導入至文化部國家文化記憶庫網站。 / 2.截112/03/31統計業導入5,253筆素材。
		原展群博-全國原住民族文化館主題網： / 1.該網站業於112年1月份完成網站改版，並於112年3月份正式上線及維運。 / 2.截至112/03/31統計，網站使用人數：18萬4,991人次。
		原住民族委員會原住民族文化發展中心全球資訊網：該網站自109-112年3月瀏覽人數：155萬9,635人次。
志工	客委會辦理部分：
	341人	1.108年起至今六堆園區志工獲得衛生福利部志願服務獎勵共計8名；屏東縣志願服務獎勵共計15名。 / 2.108年起至今共有30名志工獲得苗栗縣政府績優志工獎勵，17名志工受頒衛生福利部志願服務獎。
	原民會辦理部分：
	85人(娜麓灣志工)	預約團體統計： / 109年：93團。 / 110年：87團。 / 111年：48團。 / 112年：11團。

資料來源：客委會及原民會提供，本中心整理。