國立政治大學校務基金112年度預算評估報告目錄
  頁次

國立政治大學校務基金112年度預算評估報告
國立政治大學校務基金(以下簡稱政治大學校務基金)112年度預算案(含研究學院及附小)共編列業務收入43億1,236萬元、業務成本與費用46億4,661萬4千元、業務外收入5億9,080萬1千元及業務外費用2億7,595萬9千元，業務總收支相抵後本期預計短絀1,941萬2千元。謹就政治大學校務基金112年度預算案評析如下：
一、「指南山莊校區學生宿舍」招標案多次流標，致工程未如預期；另「山下校區生活服務中心」截至111年8月止尚有逾6成預算待執行，容待積極辦理
政治大學校務基金112年度預算案編列固定資產建設改良擴充預算5億4,073萬元(專案計畫部分8,000萬元，一般建築及設備計畫部分4億6,073萬元)，較111年度預算4億4,766萬4千元增加9,306萬6千元(增幅20.79%)。
(一)專案計畫「指南山莊校區學生宿舍」招標未順多次流標
據該校之資料，專案計畫之「指南山莊校區學生宿舍」工程，截至111年8月底累計已編列預算數1億1,000萬元，累計執行數1,972萬5千元，累計預算執行率17.93%(詳表1)，據該校說明辦理「指南山莊校區學生宿舍工程」情形如下：
1.111年2月17日至3月2日辦理第3次工程招標因無人投標流標，3月17日該校召開流標檢討會議，因應疫情缺工影響，並參考鄰近區域市場行情，預計調整計畫增加預算後再行發包。
2.經該校111年6月9日校基會審議通過增加7億8,827萬元，預定111年9月將修正計畫陳報教育部並同步進行工程發包作業。
3.111年8月31日教育部邀專家學者至該校進行訪視，該校續參酌委員建議積極辦理檢討招標書圖，以利後續招標作業。
表1 政治大學「指南山莊校區學生宿舍」預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/ 可支用預算數	累計執行數/截至本年度已編列預算
		以前年度保留數	本年度	合計
108	10,000	-	10,000	10,000	291	291	2.91%	2.91%
109	10,000	9,709	0	9,709	6,868	7,159	70.74%	71.59%
110	60,000	2,841	50,000	52,841	12,152	19,311	23.00%	32.19%
111	110,000	40,689	50,000	90,689	414	19,725	0.46%	17.93%
112	190,000	-	80,000	-	-	-	-	-

說 明：1.據該校說明，該案 108年11月委託○○建築師事務所辦理設計監造，目前已完成可行性評估、細部設計、都市設計審議、水土保持審查，執行數為委託規劃設計勞務技術服務費用、委託鑽探費用、工程管理費用等。
2.111年度執行數為截至8月底止之實支數；112年度為預算案數。
資料來源：政治大學提供，本中心整理。
(二)截至111年8月底止一般建築及設備計畫「山下校區生活服務中心」尚有逾6成預算待執行
依據附屬單位預算執行要點第12點規定：「購建固定資產之執行，應依下列規定辦理：（一）一般執行原則：2.購建固定資產內，房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋 及宿舍，應依預算切實執行。…。」準此，政治大學112年度編列一般建築及設備計畫工程等2項，應依預算擬定期程確實執行。該校一般建築及設備計畫之「法學院館興建工程」及「山下校區生活服務中心」等工程，截至111年8月底止累計分配數分別為1億3,000萬元及148萬元，累計執行數各為1億3,995萬8千元及283萬4千元，執行率各為107.7%及191.5%，實際工程進度各為17.28%及0.96%(詳表2)。上開2項計畫進度及預算執行率雖達預設目標，惟「山下校區生活服務中心」之預算累計執行數占累計編列數之比率僅37.89%，尚有逾6成預算待執行，容待積極辦理。
表2 政治大學一般建築及設備計畫相關工程預算執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫別/期間	迄111年度累計編列數	迄111年8月底累計分配數	累計分配數占累計編列數之比率%	迄111年8月底累計執行數	執行率%	計畫執行進度%
						預定	實際
法學院館興建工程(104-113)說明1	170,000	130,000	76.47	139,958	107.7	12.77	17.28
山下校區生活服務中心(110-113)	7,480	1,480	19.79	2,834	191.5	0.96	0.96

說 明：法學院館興建工程經行政院103年10月21日院授主基作字第1030201003號函同意興建，嗣經教育部109年5月28日臺教高(三)字第1090059214號函同意總工程經費調整為5億9,782萬6千元，其中含受贈實體資產4,782萬6千元。
資料來源：政治大學提供，本中心整理。
綜上，政治大學辦理專案計畫、一般建築及設備計畫等工程，迄至111年8月底止專案計畫「指南山莊校區學生宿舍」招標未順多次流標；另一般建築及設備計畫「山下校區生活服務中心」迄至111年8月底尚有逾6成預算待執行，容待積極辦理。

二、近3年度計時與計件人員酬金經費決算均超支，且112年度較上年度預算數增加逾1成，允宜秉撙節原則加強控管
政治大學112年度預算案於一般服務費編列「計時與計件人員酬金」7億1,353萬1千元，包含進用講座教授23人、博士级硏究員28人、客座教授5 人、專任（约用）助理908人、兼任助理492人及臨時工75人，計7億206萬元；附小聘用人員6人，計153萬2千元，用以協助教學研究、行政業務及各類計畫推展；硏究學院進用專任（约用）助理6人、兼任助理36人，以協助教學研究、行政業務及計畫推展，計993萬9千元。謹說明如次：
(一)112年度預算案編列「計時與計件人員酬金」較111年度增加6,867萬5千元，與相關規定未盡相符
依112年度中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範之作業基金服務費用中一般事務費規定略以：「包括棧儲、…計時與計件人員酬金及體育活動費等…以不超過111年度預算數為原則：(1)中央政府各基金計時與計件人員應依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」等規定辦理。」惟前開人員酬金112年度預算案編列7億1,353萬1千元，較111年度預算數6億4,485萬6千元增加6,867萬5千元(增幅10.65%)，與前開規定未盡相符。
(二)近3年度(108至110年度)編列「計時與計件人員酬金」經費決算均超支，且112年度預算案較前3年度決算平均數增加9.42%
參據該校提供之近年度計時與計件人員酬金預算執行情形(詳表1)，108至110年度決算之計時與計件人員酬金與用人費用合計數為由24億1,034萬7千元增至24億9,544萬3千元，計時與計件人員酬金占上開合計數之比率則由24.90%升至27.22%，增加2.32個百分點，而112年度預算案編列26億9,093萬7千元，又較前3年度決算平均數24億5,933萬1千元增加2億3,160萬6千元，增幅9.42%。
另觀該校近3年度(108至110年度)計時與計件人員酬金決算數均逾法定預算，超支比率介於11.10%至20.43%間(詳表2)。
表1國立政治大學108至112年度用人費用及計時與計件人員酬金預算執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	用人費用(A)	比率 / (D=A/C)	計時與計件人員酬金(B)	比率 / (E=B/C)	合計數 / (C=A=+B)
108	1,810,147	75.10%	600,200	24.90%	2,410,347
109	1,830,600	74.05%	641,604	25.95%	2,472,204
110	1,816,112	72.78%	679,331	27.22%	2,495,443
111	1,262,839	72.09%	488,948	27.91%	1,751,787
112	1,977,406	73.48%	713,531	26.52%	2,690,937

說 明：108至110年度為決算數；111年為截至8 月底止之實支數；112預算案數。
資料來源：政治大學提供，本中心整理。
表2 政治大學近5年度計時與計件人員酬金預、決算比較表
單位：新臺幣千元
年度	預算數(A)	決算數(B)	比較增減
			金額(C) / (B)-(A)	百分比 / (C)/(A)%
108	498,392	600,200	101,808	20.43%
109	567,232	641,604	74,372	13.11%
110	611,462	679,331	67,869	11.10%
111	644,856	488,948	-	-
112	713,531	-	-	-

說 明：108至110年度為決算數；111年為截至8 月底止之實支數；112預算案數。
資料來源：政治大學提供，本中心整理。
綜上，政治大學近3年度(108至110年度)計時與計件人員酬金經費決算均超支，而112年度預算案計時與計件人員酬金高於111年度預算數，與相關規定未盡相符，且較前3年度決算平均數增加近1成，允宜秉撙節原則加強控管編制，以提升校務基金營運績效。

三、高等教育深耕計畫111年迄至8月底部分績效指標達成情形尚待加強，允宜賡續進行人才培育並加強學術研究，俾達年度績效目標
政治大學校務基金112年度預算案「其他補助收入」編列高等教育深耕計畫補助收入2億9,847萬3千元，用以支應該計畫所需教學研究訓輔、研究發展、學生公費及獎勵金等成本費用、固定資產等用途。
(一)自107年起政治大學接受教育部深耕計畫補助累計核撥金額逾13.84億元
教育部以「發展大學多元特色，培育新世代優質人才」為願景，研擬「高等教育深耕計畫」，以協助大學針對社會趨勢及需求進行教學方法之創新，提升學生自主學習能力，培育優質人才並協助各大學依其定位發展多元特色。
該校自107年起獲教育部深耕計畫補助經費，迄至111年8月止累計核定補助金額15億9,016萬6千元，累計實際核撥金額13億8,445萬8千元，累計實現數11億8,364萬9千元，累計實現數占累計核撥金額之比率85.50%(詳表1)。
表1 107年度至111年8月底止政治大學獲教育部深耕計畫補助經費情形表 單位：新臺幣千元
年度	教育部核定補助金額	實際核撥金額	各年度實現數	獲考評等第
107年	285,790	285,790	240,514	教育部未評等第
108年	337,005	337,005	264,283	教育部未評等第
109年	329,931	329,931	252,937	教育部未評等第
110年	321,648	321,648	281,180	教育部未評等第
111年	315,792	110,084	144,735	-
合 計	1,590,166	1,384,458	1,183,649	-

資料來源：政治大學提供，本中心整理。
(二)部分績效指標與所訂目標達成率未如預期
為達落實教學創新、提升高教公共性、發展學校特色及善盡社會責任等目標，教育部分年補助各大學，並由教育部及各校訂定各項績效指標及分年目標值，希冀受補助學校達成預期目標。惟近年該校部分績效指標與所訂目標(詳表2)，因受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，以致部分績效指標達成率未如預期，諸如：
1.主冊計畫部分：該計畫之「學生閱讀寫作能力提升及成效(中文)」1項，111年度迄至8月底達成率為46.43%。
2.特色領域研究中心計畫部分(華人文化主體性研究中心)：「邀請國際優秀人才至中心進行交流情形」及「培養年輕學者或博士生具國際研究經驗之情形-補助博士生參與國際事務」及「培養年輕學者或博士生具國際研究經驗之情形-研究生或研究成員帶領組織讀書會團隊數」，111年度迄至8月底績效指標達成率分別為0%、0%及20%。
3.特色領域研究中心計畫部分(台灣政經傳播研究中心)：「研究中心成員具影響力之論文數及影響力之成長情形」及「邀請國際優秀人才至中心進行交流情形」績效指標達成率各為30%及0%。
表2 政治大學執行「高等教育深耕計畫」111年(1-8月）尚待加強指標之達成情形
第一部分主冊計畫
績效指標項目			110目標值	110達成值	110達成率	111目標值	111年至8月底達成值	111年至8月底達成率
學生閱讀寫作能力提升及成效(中文)(人次)			2,000	1,880	91.7%	2,000	975	46.43%
第二部分特色領域研究中心計畫
A.華人文化主體性研究中心			110目標值	110達成值	110達成率%	111目標值	111年至8月底達成值	111年至8月底達成率%
面向	績效指標項目	衡量方式
人才培育	邀請國際優秀人才至中心進行交流情形(第2年起，國外研究水準相當之研究中心派員進行3個月以上交流)	邀請學者來台訪問三個月，期間並開設一門短期密集課程，以達培育人才與學術研究與交流之效。	1	0	0%	1	0	0%
	培養年輕學者或博士生具國際研究經驗之情形	補助博士生參與國際事務	2	7	350%	2	0	0%
		研究生或研究成員帶領組織讀書會團隊數	10	10	100%	10	2	20%
B.台灣政經傳播研究中心			110目標值	110達成值	110達成率%	111目標值	111年至8月底達成值	111年至8月底達成率%
面向	績效指標項目	衡量方式
學術研究	研究中心成員具影響力之論文數及影響力之成長情形	團隊成員於Scopus資料庫發表論文，發表在排名該領域前50%期刊的論文篇數應佔總發表數一半以上	20	21	>100%	20	6	30%
人才培育	邀請國際優秀人才至中心進行交流情形(第2年起，國外研究水準相當之研究中心派員進行3個月以上交流)	第二年起，每年邀請國際合作單位一位研究人員，至中心訪問研究三個月以上	1	0	0	1	說明1	0

說 明：據該校說明，111年受疫情影響，各國旅遊禁令皆有限制，3個月訪問學者實難達標，該中心仍與外國學者保持聯繫，如111年5月18日邀請美國德州大學奧斯汀分校政府系副教授Amy Liu發表演講，進行短期交流。
資料來源：政治大學提供，本中心整理。
綜上，政治大學受COVID-19疫情影響，「高等教育深耕計畫」111年度迄至8月底部分績效指標達成情形未如預期，允宜視疫情狀況賡續進行人才培育並加強學術研究，俾達年度績效目標。

四、政治大學112年度預計7成以上之建教合作收入係來自政府補助或委辦計畫，允宜強化跨領域合作，以提高學校競爭力
政治大學112年度編列建教合作收入8億2,086萬2千元，較111年度預算數6億8,913萬4千元及110年度決算數6億6,014萬9千元，分別增加1億3,172萬8千元(增幅19.12%)及1億6,071萬3千元(增幅24.34%)。經查：
(一)108至111年度建教合作收入8成以上源自政府科研補助或委辦計畫之收入
政治大學之建教合作收入主要為產學合作、政府科研補助計畫及政府委託辦理之收入。由政治大學108至112年度建教合作收入明細觀之(詳表1)，該校建教合作收入由108年度6億6,015萬4千元增至111年度6億8,913萬4千元，概呈上升趨勢，且112年度預算案編列8億2,086萬2千元，較111年度預算6億8,913萬4千元及110年度決算6億6,014萬9千元，分別增加1億3,172萬8千元(增幅19.12%)及1億6,071萬3千元(24.34%)，為近年最高者。
然該校108至111年度建教合作收入8成以上源自政府科研補助或委辦計畫之收入，112年度預算案仍預計76.65%之建教合作收入將來自政府之補助或委辦計畫，較111年度預算之89.08%低約12.43個百分點，惟112年度預算案產學合作收入1億9,163萬5千元(含民間資助1億8,163萬5千元及政府補助1,000萬元)，其中民間資助占產學合作收入之比率為94.78%，均較前4年度(108至111年度）之100%為低，容有調升空間。
表1 政治大學108至112年度建教合作收入明細表 單位：新臺幣千元
年度	產學合作收入	政府科研補助收入	政府委託辦理收入	合計	政府科研或委辦收入之占比
108決算	72,159	448,961	139,034	660,154	89.07%
109決算	76,353	446,466	117,803	640,622	88.08%
110決算	106,270	428,651	125,228	660,149	83.90%
111預算案	75,253	468,749	145,132	689,134	89.08%
111決算(迄8月底自結數)	87,164	259,451	104,873	451,488	80.69%
112預算案	191,635	480,467	148,760	820,862	76.65%
合計

資料來源：政治大學提供，本中心整理。
(二)宜參據學校研發目標，強化跨領域合作，發展一流研究中心，以提高學校競爭力並增裕基金收入
政治大學學術範圍涵蓋人文科學、社會科學、商業管理、資訊科學、金融及法學等領域共設有11個學院。另為利各學院建教合作及實習、實驗等需要，校內設有國際關係、選舉、第三部門、創新與創造力、台灣、人文、心智大腦與學習、原住民族、華人宗教等9個研究中心，其中「創新與創造力研究中心」用以推動「創新」與「創造力」之研究，以成為產官學跨域創新平台為目標。該校112年度預算案有關基金宗旨及研發目標亦闡明：「本校積極開源節流，除廣納社會資源挹注學校建設，減輕政府負擔，…。5.強化跨領域合作，發展一流研究中心…。」基此，允宜依據所訂之研發目標，強化跨領域產學合作，以提高學校之競爭力並增裕基金自籌收入。
綜上，政治大學近年度(108至111年度)建教合作收入8成以上源自政府科研補助或委辦計畫之收入，112年度編列建教合作收入8.21億元，預計7成以上之建教合作收入係來自政府補助或委辦計畫，該校允宜強化跨領域合作，發展一流研究中心，並藉由產學合作之研發優勢，以提高學校競爭力，增裕基金自籌收入。
（分機：8664 高振源）