六九、允宜賡續檢討精進水庫清淤方式，並研謀新興水源之推進措施，俾維水庫永續經營及穩定供水
為確保水資源永續運用，行政院105年召開之全國水論壇，有關議題二「水與發展-涓滴珍惜、水源永續」結論提出：持續推動水庫延壽及水庫集水區保育與治理，加強既有水庫整體防淤工作，維持供水功能；持續推動多元水源開發，強化水源調蓄能力，並致力於再生水開發利用，於供水吃緊地區優先以再生水作為新增產業用水來源等建議。經查：
(一)水庫淤積問題未明顯改善，亟待籌謀更精進且有效之延壽及清(防)淤方案，俾維水庫永續經營
揆諸我國目前水庫供水量約占總供水量25%(詳表1)，據水利署統計，全臺共有95座水庫，設計庫容共為29億2,149萬立方公尺。惟近年氣候變遷造成降雨集中，加以臺灣地質較為破碎，造成水庫淤積加劇，又水庫地點多屬偏遠山區，交通不便，使清淤更加困難。為減少水庫淤積、延長水庫壽命及提升供水穩定，經濟部前於105年8月間核定「水庫庫容有效維持綱要計畫」，針對主要供水且淤積率超過6%之13座水庫(詳表2)列為重點追蹤改善標的，長期以水庫泥沙進出平衡，維持水庫有效庫容為目標，113年度賡續編列12.49億元，辦理水庫清淤等工作。說明如下：
1.13座主要水庫迄111年底淤積率為36.1%，包含石門、南化、霧社、日月潭、仁義潭及阿公店等6座水庫淤積率較104年底統計資料(按前述計畫資料)增加，其中以霧社水庫淤積率達75.2%為最高，據水利署說明，近5年13座水庫淤積率均維持於約36%。
2.110及111年共已投入30億1,407萬6千元辦理清淤，部分水庫庫區清淤量未達預計值[1]，主要係因清淤深受水庫水位及氣候等影響，110年多數水庫因旱象水位偏低，水利署即擴大辦理水庫清淤作業。迄111年底13座主要水庫平均年淤積量仍達1,471.7萬立方公尺，未達前述計畫所訂短、中期目標。
[1] 詢據水利署說明，倘有陸挖及抽泥量因氣候等因素致無法達成管控目標，其前年度未達目標之差值則累計至次1年度目標量執行。
3.112年1至7月底，13座主要水庫清淤量已達489.49萬立方公尺，至其餘水庫清淤量則為398.78萬立方公尺，投入經費5億9,001萬1千元(13座水庫及其他水庫分別為4億3,716萬1千元及1億5,285萬元)。
4.為辦理水庫清淤等工作，113年度水利署賡續辦理「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」、「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」及「加強水庫集水區保育治理計畫」等計畫，共編列12億4,870萬元。
近年極端氣候造成短延時強降雨事件頻仍，加速集水區沖蝕，水庫淤積持續增加，迄111年底全臺水庫淤積率已達29.5%(較104年底增加)，又庫區清淤易受水庫水位及天候等影響，僅仰賴清淤恐難有效達到維持庫容效果，尚需配合完善防淤對策以減少水庫淤積情形。為維水庫永續經營，允宜賡續籌謀更精進之清淤及防淤方式，以提高成效。
表1 近年全國年總供水量分配概況 　 　　 單位：億立方公尺；%
年度	106		107		108		109		110
	數量	占比	數量	占比	數量	占比	數量	占比	數量	占比
地面水	112.00	67.29	112.81	67.50	113.64	67.89	113.06	67.80	92.76	64.66
1.河川引水	69.66	41.85	70.27	42.05	72.63	43.39	71.87	43.10	56.08	39.09
2.水庫供水	42.34	25.44	42.54	25.45	41.00	24.49	41.19	24.70	36.68	25.57
地下水	54.37	32.66	54.23	32.45	53.63	32.04	53.55	32.11	50.53	35.22
其他	0.07	0.04	0.09	0.05	0.13	0.08	0.15	0.09	0.17	0.12
合計	166.45		167.13		167.39		166.76		143.46

說 明：1.111年度水資源供需概況仍在統計中(依據水利署公務統計規範，各管理單位應於次次年2月底前填報該署完成彙編)。
2.「年總供水量-其他」含海淡水及境外引水。
資料來源：水利署網站/各年度水利統計書刊及公務統計報表。
表2 13座主要水庫近年清淤概況 單位：%；萬立方公尺
水庫 / 名稱	水庫庫容有效維持綱要計畫內容					近年清淤概況
	淤積率	長期預計清淤量	年淤積量			淤積率	平均年淤積量	庫區清淤量
			短期(105-106年)	中期 / (107-110年)	長期 / (111-120年)			110年	111年
石門	32.8	353	135	71	0	33.6	182.1	491.35	473.19
曾文	37.5	560	264	139	0	36.8	603.2	470.49	355.88
南化	37.3	248	213	119	17	43.4	236.4	115.91	145.45
烏山頭	49.2	23	16	9	0	48.6	81.5	15.60	12.00
牡丹	15.3	27	12.54	7.24	0	15.0	17.3	21.73	20.17
白河	61.3	61	24.6	7.6	0	44.7	19.7	130.35	80.51
霧社	69.7	13	164	164	164	75.2	180.3	52.11	39.35
明德	30.2	3.7	15.8	15.8	15.8	29.8	10.2	35.66	0.43
德基	25.8	93	121	113	93	18.7	88.4	14.32	6.96
澄清湖	25.8	15.5	0	0	0	11.7	0.7	28.52	0.80
日月潭	16.9	68.8	32.9	28.9	0	19.1	37.7	6.29	0.00
仁義潭	9.5	1.5	0	0	0	11.7	9.7	7.02	0.00
阿公店	11.3	20	5.8	0	0	17.3	4.5	62.18	24.06
小計	36.0	1,487.5	1,004.64	674.54	289.8	36.1	1,471.7	1,451.53	1,158.80
其他	-	-	-	-	-	12.7	246.9	588.15	460.95
合計	29.2	-	-	-	-	29.5	1,718.6	2,039.68	1,619.75

說 明：「平均年淤積量」為各水庫完工後迄111年底每年淤積量之平均值。
資料來源：整理自「水庫庫容有效維持綱要計畫」及水利署提供。
(二)政府規劃開發再生水及海淡水等多元水源，惟仍有待精進檢討之處，允宜研謀改善
為因應氣候劇烈變遷未來可能造成之嚴重旱象，經濟部前於110年6月間提出[2]，將強化推動不受降雨影響之水源，113年預計分別投入再生水工程推動計畫40億元及新增海淡廠建置5億7,880萬元[3](包含新竹及臺南海淡廠分別為2億4,940萬元及3億2,940萬元)，說明如下：
[2] 資料來源，經濟部110年6月間「水資源建設及制度建立」專案簡報。
[3] 再生水工程推動計畫由內政部辦理，計畫總經費為140億元，計畫期程為110至115年；另新增海淡廠建置經費係包含水利署5億1,880萬元及水資源作業基金6,000萬元。
1.再生水廠：行政院已核定11座再生水廠，迄112年4月底，包含鳳山、安平及臨海再生水廠現已供水中，另竹北、豐原及楠梓再生水廠仍規劃中，所有工程完成後預計可提供每日28.9萬噸再生水。
2.海水淡化廠(以下簡稱海淡廠)：目前實際運作之海淡廠共有24座，近3年平均實際造水量為966.26萬噸。刻正興建或業經行政院核定之海淡廠共有3座[4]，除麥寮海淡廠為台塑公司自建，新竹及臺南海淡廠由政府出資建造，各預計可供水達每日10萬噸；桃園、嘉義、高雄及屏東海淡廠仍於規劃階段，預計供水量共可達每日55萬噸。
[4] 麥寮、新竹及臺南海淡廠興建經費分別為68億元、120億元及160億元，預計啟用時間分別為112年10月、117年底及118年底。
污水回收處理及海水淡化技術均已相當成熟，且目前已有再生水廠及海淡廠供應部分地區產業用水或民生用水等，惟仍有待精進及研謀之處，說明如下：
1.111年臺灣各區域再生水多用於製程用水及次級用水，其占公共用水量比為0.05%至5.13%[5]，相較109年增加有限，主要係再生水開發案不易，須具開發效益後始能進行，且供需兩端對於水量、水價及水質等協商易影響推動進度，為利再生水得以加速開發、提升其使用效益，允宜積極媒合與協助溝通協調，並謹慎評估增加再生水其他用途之可能性。
[5] 111年及109年臺灣各區域再生水占公共用水量比率分別為：北部1.57%及1.47%、中部1.98%及1.85%、南部2.69%及2.52%、東部0.05%及0.05%、離島5.13%及4.8%。
2.目前我國運行之海淡廠雖有24座，惟其供水量未及全國年總供水量1%(詳表1)，因海淡水製程中需耗費大量能源[6]，以臺南及新竹海淡廠為例，產出每公噸(度)海淡水所需電費10.69元，每年相關電費(含海淡產水及輸水)分別占其總營運成本比37.91%及38.94%[7]，對海淡廠之營運屬極大之挑戰。另淡化海水過程中將產生鹵水，亦可能造成生態破壞，為兼顧供水穩定及生態平衡，允宜加強辦理監測事宜，以避免影響鄰近海域生態及居民生計。
[6] 資料來源，水利署105年7月間「政府推動海淡廠之現況與面臨之課題」簡報檔。
[7] 依據「新竹海水淡化廠工程計畫」及「臺南海水淡化廠工程計畫」(112年4月間核定)說明，於夏季降載至20%之情形下計算，每年所需電費各達2億8,264萬4千元，且此項電費計算尚無包含契約容量1萬8,300千瓦之基本電力費(固定成本)3,941萬8千元。
3.復經比較海淡水及其他水源成本估算結果(詳表3)，海淡水單位成本每噸46.4元，遠高於其他現有水源之成本，雖新竹及臺南海淡廠後續部分營運管理成本將由既有廠商或新增產業等認購，及由台水公司收取之水費支應[8]，惟其每噸單位營運成本高達27.45元，恐影響廠商認購意願，且現行台水公司收取之水費(約11.5元/噸)低於海淡廠維運費用，亦可能造成該公司營運負擔[9]；為利海淡廠之興建及後續經營，允宜加速進行認購機制及收費方式之研訂，並積極研謀善策因應。
[8] 依新竹及臺南海淡廠工程計畫書說明，營運費用預計分4大方向籌款支應：1.由既有用水廠商自願認購；2.於審查用水時要求新增產業用水認購海淡水；3.由台水公司收取之水費支應；4.其餘不足部分，參照「109年節水獎勵經費分攤原則」「110年第一期稻作停灌補償經費分攤」原則，由水利署、台水公司及國科會依區域用水比例分攤。
[9] 據新竹及臺南海淡廠計畫核定函說明略以：未來海淡廠營運費用應朝優先推動企業認購由廠商負擔，相關認購機制與收費方式須妥為研訂，經濟部應與認購企業完成簽訂契約後，始得動工為原則。
綜上，105年「水庫庫容有效維持綱要計畫」實施後，雖政府已加強水庫清淤，惟部分水庫近年淤積率仍高，允宜持續檢討精進更有效之清、防淤對策，並研謀多元水源之開發推進措施，俾確保供水穩定。
表3 各項水源單位成本估算概況 單位：新臺幣元/噸(度)
水源別	原始開發成本 / (單位建造成本)	營運維護及 / 處理成本 / (單位營運成本)	小計	估列計算說明
水庫	7.30	8.40	15.70	以90年1月行政院核定湖山水庫工程費214.5億元，年供水量約為8,000萬噸，經濟年限採用50年、年利率3%計算。
人工湖	9.96	0.66	10.62	以鳥嘴潭總工程費219.5億元，年供水量為8,566萬噸，經濟年限採用50年、年利率3%計算。
伏流水	7.42	7.00	14.42	依前瞻計畫-伏流水開發工程辦理通霄溪、濁水溪及高屏溪伏流水工程估列計算。
海淡水	18.95	27.45	46.40	以行政院核定10萬噸新竹海淡廠計畫書所評估，營運期25年，計息利率2.0%，建造成本估計約為125.23億元，年營運成本181.15億元，年產水量2,644萬噸計算。

資料來源：水利署提供。
 (分機：1922 羅玉姍)