環境部主管113年度單位預算評估報告
112年5月24日總統公布「環境部組織法」，並自同年8月22日施行，原行政院環境保護署自始改制為環境部。該部設置4個三級行政機關(含氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署)及1個三級機構(國家環境研究院)。113年度環境部主管預算案歲入編列1億6,609萬9千元，較112年度預算數增加169萬6千元（增幅1.03%）；歲出編列80億5,470萬3千元，較112年度預算數減少8億3,495萬3千元(減幅9.39%）(詳表1)，主要係減列「老舊機車淘汰及柴油車多元改善」補助預算；增列淨零排放、減量回收資源循環及多元化垃圾處理預算。謹就環境部主管113年度單位預算評估如下：
表1 113年度環境部主管歲出預算編列情形表-按機關(構)別
單位：新臺幣千元
機關(構)名稱	113年度 / 預算案數	112年度 / 法定預算數	增減數
			增減金額	增減幅
環境部	1,339,879	4,016,030	-2,676,151	-66.64%
氣候變遷署	630,852	219,219	411,633	187.77%
資源循環署	1,596,249	923,544	672,705	72.84%
化學物質管理署	1,011,623	957,534	54,089	5.65%
環境管理署	2,950,359	2,419,039	531,320	21.96%
國家環境研究院	525,741	354,290	171,451	48.39%
合計	8,054,703	8,889,656	-834,953	-9.39%

資料來源：113年度環境部主管預算案。本中心整理。
四、允宜借鑑過往水質淨化成效未如預期，及氨氮污染改善成效尚不明顯等情事，加強追蹤督導永續水質推動計畫之淨化水質效益，俾達預期目標
環境部113年度預算案「水質保護－01水污染防治」分支計畫新增編列「永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫(113至116年，以下稱本計畫，中央公務預算總經費需求為26.89億元)」之「業務費」3,750萬元及­「獎補助費」1億9,250萬元[1]，合計2億3,000萬元，用以辦理補助計畫督導查核、研擬地面水體污染物削減及補助地方政府設置友善污水處理設施。經查：
[1] 參113年度環境部單位預算案，第72頁說明5.。
(一)陸續補助地方政府設置水質淨化設施，惟部分設施水質淨化成效未如預期，且有暫停操作情事，均影響水質淨化成效
為改善全國水環境問題，環境部陸續補助地方政府設置水質改善之現地處理設施，以第1至3期(106至111年度)前瞻基礎建設計畫為例，該計畫補助設置污水截流、人工濕地、礫間淨化暨接觸曝氣等設施，惟渠等現地處理設施運轉以來，容有水質淨化設施之日處理水量及(或)污染削減量不及設計值，且有暫停操作情事[2]，例如：該部補助桃園市「老街溪水環境改善計畫-龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」1億9,058萬9千元，設置水質淨化設施，惟其日處理水量、削減生化需氧量(BOD)及氨氮污染削減量(NH3-N)均未及設計值[3]；另補助高雄市「愛河水環境改善計畫-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理」計1億920萬元，卻因北屋排水之懸浮固體(Suspended solids,SS)過高，致水質淨化設施甫於110年1月完工，即於111年2至6月暫停操作等，均影響水質淨化成效。
[2] 參立法院預算中心「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案評估報告」第271-274頁。
[3] 該計畫日處理水量設計值為1萬8,000公噸(CMD)，實際處理水量僅1萬3,000公噸；削減生化需氧量(BOD) 設計值為81kg/d，實際僅削減63kg/d；氨氮污染削減量(NH3-N)設計值為22.5kg/d，實際值僅12.06kg/d。
(二)部分河川之氨氮污染改善成效尚不明顯，甚有氨氮含量不減反增情形
按環境部自100年起實施放流水氨氮排放管制措施以來，105年度氨氮含量為嚴重污染程度之河川已較100年度之11條下降為5條，然110年度復上升為10條(詳表1)，該年度除朴子溪、二仁溪、阿公店溪之氨氮含量較109年度略有下降外，其餘7條河川(包括：北港溪、急水溪、鹽水溪、南崁溪、老街溪、新虎尾溪、社子溪)之氨氮含量不減反增，其中急水溪、新虎尾溪、社子溪之氨氮含量且高於100年度，爰部分河川之氨氮污染改善成效尚不明顯。
表1 100-110年度氨氮含量為嚴重污染程度河川情形表
        單位: mg/L(毫克/公升)
年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
1.北港溪	6.90	6.64	5.28	3.88	3.98	-	-		-	-	3.13
2.朴子溪	5.13	5.19	6.75	5.73	4.30	3.30	3.64	3.47	3.22	3.40	3.19
3.急水溪	3.40	3.64	3.44	3.85	4.25	-	3.64	5.45	4.33	5.23	5.99
4.鹽水溪	8.45	6.70	4.38	5.03	5.05	4.77	4.11	3.88	3.77	3.83	4.21
5.二仁溪	18.36	12.32	11.06	10.00	9.63	6.03	10.47	9.09	10.02	9.97	9.54
6.東港溪	3.43	3.07	-	3.62	3.71	-	3.09	3.04	-	-
7.中港溪	5.72	-	-	-	-	-	4.03	-	-	-
8.阿公店溪	28.14	24.38	24.51	18.95	10.69	8.42	9.57	7.72	7.46	8.93	7.03
9.南崁溪	14.73	11.89	11.69	9.21	8.01	5.91	6.12	6.36	6.30	7.33	8.79
10.老街溪	6.11	5.17	5.39	4.49	3.67	-	-	-	-	3.39	3.80
11.新虎尾溪	3.43	-	-	-	-	-	-	-	-	4.08	4.62
12.社子溪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40	3.46
氨氮含量為嚴重污染程度者	11條	9條	8條	9條	9條	5條	8條	7條	6條	9條	10條

說 明：氨氮(NH3-N)≦0.50mg/L(毫克/公升)為未(稍)受污染；0.50＜NH3-N≦0.99為輕度污染；1.00≦NH3-N≦3.00為中度污染；NH3-N＞3.00為嚴重污染。截至查詢日之最新公開數據為110年度。
資料來源：環境部環保統計查詢網(查詢日：112/9/25)。
綜上，為維護及提升河川水質，本計畫期透過設置環境友善污水處理設施等措施，減少污染排放至河川，以降低水體污染及提升水體品質。惟環境部陸續補助地方政府設置水質淨化設施，其部分設施水質淨化成效未如預期，且有暫停操作情事；另該部自100年起實施放流水氨氮排放管制措施以來，部分河川之氨氮污染改善成效尚不明顯，甚有氨氮含量不減反增情形，允宜借鑒過往，加強追蹤督導永續水質推動計畫之淨化水質效益，俾達成本計畫之消除污染河段、優化水源水質及提升近水體驗目標。