交通部及交通部航港局113年度單位預算評估報告目錄
頁次
交通部及交通部航港局[1]113年度單位預算評估報告
[1] 交通部組織法及交通部航港局組織法已分別於112年6月7日修正及制定公布，施行日期經行政院定自同年9月15日施行。交通部航港局預算112年度以前係編列於交通部單位預算內，113年度起自交通部單位預算移出並編列單位預算，所列112年度以前數據，業已配合113年度預算案編列情形調整，以利比較。
壹、交通部
交通部113年度預算案編列歲入574億5,581萬1千元，較112年度預算數減少50億6,114萬1千元[2](減幅8.1%)；歲出486億463萬2千元，較112年度預算數增加111億2,820萬4千元[3](增幅29.69%)。謹就交通部113年度預算案評估如下：
[2] 主要係「營業盈餘及事業收入-投資收益」項下陽明海運股份有限公司現金股利減列60億7,987萬1千元所致。
[3] 主要係「營業基金-國營臺灣鐵路股份有限公司」增加50億5,504萬7千元及新增「交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付」75億1,725萬1千元所致。
一、近5年汽燃費收入決算數均超逾預算數且概呈增加趨勢，允宜覈實編列並賡續檢討徵收方式
交通部113年度「規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費」(以下簡稱汽燃費收入)編列275億8,803萬2千元，與112年度預算數相同。經查：
(一)交通部107至113年度汽燃費收入預算編列及達成情形
交通部近5年度(107至111年度)汽燃費收入之預算數介於247億3,803萬2千元至255億3,803萬2千元間，同期間決算數介於276億3,007萬8千元至293億3,032萬1千元間；決算數連年超逾預算數，且差異數概呈增加趨勢，由107年度之28億9,204萬6千元增至111年度之37億9,228萬9千元。惟交通部汽燃費收入113年度編列275億8,803萬2千元，與112年度預算數相同，較111年度決算數293億3,032萬1千元減少17億4,228萬9千元(減幅5.94%)(詳表1)。
詢據交通部表示，汽燃費收入近年超收係因嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情期間歷經油價下跌，自用車輛增加所致；另考量免徵汽燃費之電動車輛持續發展對徵收總額之影響效果，及112年度預算數已較111年度預算數增加20.5億元，113年度預算案數仍維持與112年度預算數相同。
表1 交通部107至113年度汽燃費收入預算編列及達成情形
單位:新臺幣千元
年度	預算數(A)	決算數(B)	差異數(B)-(A)
107	24,738,032	27,630,078	2,892,046
108	24,938,032	28,044,646	3,106,614
109	24,938,032	28,122,586	3,184,554
110	25,038,032	28,045,457	3,007,425
111	25,538,032	29,330,321	3,792,289
112	27,588,032
113	27,588,032

說 明：預算數除113年度為預算案數外，其餘各年度預算數為法定預算數；決算數為審定決算數。
資料來源：交通部；本中心整理。
(二)汽燃費徵收用途及方式
公路法第27條第1項：「公路主管機關，為公路養護、修建及安全管理所需經費，得徵收汽車燃料使用費；…。」爰汽車燃料費之徵收，隱含道路使用者付費之精神。依前條第2項[4]所訂定之汽車燃料使用費徵收及分配辦法第3條[5]規定，汽燃費計算方式係依各型汽車之汽缸總排氣量、使用燃料類別(汽、柴油)及耗油量計算表所估計每月平均耗油量徵收，採隨車徵收，尚無法完全反映實際使用燃料及道路情形；另截至112年6月底，我國機動車輛[6]登記2,298萬8千輛，其中電能機動車輛共71萬2千輛(占3.1%)免徵汽燃費，而電能汽車及電能機車自107年起均成長顯著(詳表2)，預期未來汽燃費之稅基將減少，爰立法院近年多次決議請交通部檢討汽燃費現行徵收方式是否符合使用者付費及公平原則，並研議相關配套措施[7]。
[4] 公路法第27條第2項：「汽車燃料使用費之徵收及分配辦法，由交通部會商財政部定之；…。」
[5] 汽車燃料使用費徵收及分配辦法第3條第1項：「汽車燃料使用費按附表（一）及附表（二）之各型汽車每月耗油量及費額，由交通部委任公路總局或委託直轄市政府及其他指定之機關分別代徵之，其費率如下：一、汽油每公升新臺幣二點五元。二、柴油每公升新臺幣一點五元。」、同條第2項：「前項耗油量，按各型汽車之汽缸總排氣量、行駛里程及使用效率計算之。」
[6] 公路法第2條：「本法用詞，定義如下：…十、汽車：指非依軌道或電力架設，而以原動機行駛之車輛。…。」
[7] 例如：112年度中央政府總預算案審查交通部決議(一三九)、公路總局及所屬決議(十八)、111年度中央政府總預算案審查交通部決議(三十六)、110年度中央政府總預算案審查交通部決議(三十六)、公路總局及所屬決議(二十七)等。
詢據交通部說明略以，因應國家當前淨零排放政策推動運具電動化及現行電動車產業發展趨勢，車輛用油多寡與對道路養護成本與安全管理之關聯性已非必然，且依車輛行駛里程作為徵收汽燃費依據之改制行政成本高且執法不易，將視國外徵收研究及試辦情形，暨國內電動汽機車發展趨勢，再研議依車輛行駛里程作為徵收依據及徵收電動車輛汽燃費之時機。
表2 我國107至112年6月電能機動車占比及成長情形 單位:輛
項目		107年	108年	109年	110年	111年	112年6月
汽車	總計	8,035,720	8,118,885	8,193,237	8,330,774	8,453,420	8,524,252
	電能	2,363	5,672	11,876	19,080	35,532	48,545
	電能占比	0.03%	0.07%	0.14%	0.23%	0.42%	0.57%
	電能成長率	51.77%	140.03%	109.38%	60.66%	86.23%
機車	總計	13,835,520	13,992,922	14,103,763	14,266,920	14,390,626	14,463,407
	電能	194,633	359,934	455,764	546,438	630,223	663,899
	電能占比	1.41%	2.57%	3.23%	3.83%	4.38%	4.59%
	電能成長率	70.71%	84.93%	26.62%	19.89%	15.33%
機動車輛	總計	21,871,240	22,111,807	22,297,000	22,597,694	22,844,046	22,987,659
	電能	196,996	365,606	467,640	565,518	665,755	712,444
	電能占比	0.90%	1.65%	2.10%	2.50%	2.91%	3.10%
	電能成長率	70.46%	85.59%	27.91%	20.93%	17.72%

說 明：電能成長率係較上年增減率。
資料來源：交通部。
綜上，交通部汽燃費收入107至111年度決算數均超逾預算數且概呈增加趨勢，至111年度預、決算差異數逾37億元；惟113年度仍依112年度預算數編列，且較111年度決算數減少5.94%，允宜衡酌以前年度實收情形覈實編列預算。另汽燃費隨車徵收，電能車市占率逐漸成長，現行徵收方式允宜賡續檢討，以符合使用者付費及公平原則。

二、部分派任交通國營事業之機關代表考核結果欠佳，獲繼續派任後亦未改進，允宜妥適處置，以維政府權益
交通部113年度「營業盈餘及事業收入」編列296億4,365萬4千元，包括「營業基金盈餘繳庫」111億2,362萬4千元及「投資收益」185億2,003萬元(詳表1)。經查：
表1 交通部113年度「營業盈餘及事業收入」預算編列情形
單位：新臺幣千元
歲入項目	被投資基金 / 或事業	113年度 / 預算案數
營業基金盈餘繳庫	1.中華郵政股份有限公司	8,575,411
	2.臺灣港務股份有限公司	2,548,213
	3.桃園國際機場股份有限公司	-
	4.國營臺灣鐵路股份有限公司	-
	小計	11,123,624
投資收益	1.中華電信股份有限公司	13,688,595
	2.台灣航業股份有限公司	154,611
	3.陽明海運股份有限公司	4,676,824
	4.桃園航勤股份有限公司	-
	5.臺北大眾捷運股份有限公司	-
	小計	18,520,030
營業盈餘及事業收入合計		29,643,654

資料來源：交通部；本中心整理。
(一)交通部對派任公民營事業機構機關代表之考核規定
為保障政府投資權益，交通部訂有「交通部與所屬事業機構派任公民營事業機構及財團法人機關代表遴選管理及考核要點」，以參與事業經營或重大決策。依交通部資料，董事係依出席次數、重大事項之參與、對事業單位之參與與貢獻度、對交通部交付之政策性特定任務達成度及其他具體事蹟等5項考核指標進行考評；監察人係依出席次數、對董事會表冊之查核、對事業機構業務之檢查及其他具體事蹟等4項考核指標進行考評；考核總分80分以上(含)屬「適任」，79分至61分間屬「待加強及改進」，60分以下(含)則屬「不適任」。
(二)部分派任交通國營事業之機關代表考核結果屬「待加強及改進」及「不適任」，獲繼續派任後亦未改進
經洽請交通部提供109至111年度對派任公民營事業之機關代表考核結果，除派任桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱桃機公司)及臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)之董事、監察人受評有「待加強及改進」及「不適任」外，其餘均屬「適任」。復檢視派任桃機公司及港務公司之機關代表，其中A君於109年受評「不適任」後，110、111年仍續派任，且受評分別為「待加強及改進」及「不適任」；B君於109年受評「待加強及改進」後，111年復受評「待加強及改進」；C君則連續3年受評「待加強及改進」(詳表2)。
表2 交通部對109至111年度派任桃機公司及港務公司機關代表之考核結果 單位：人
年度	桃機公司			港務公司
	適任	待加強 / 與改進	不適任	適任	待加強 / 與改進	不適任
109	13	1 / (B君)	0	20	2 / (C君、D君)	1 / (A君)
110	15	0	0	20	3 / (A君、C君、E君)	0
111	13	2 / (B君、F君)	0	21	1 / (C君)	1 / (A君)

說 明：1.派任機關代表包括董事及監察人。
2.所列「待加強及改進」及「不適任」之機關代表，除E君擔任監察人外，其餘擔任董事。
資料來源：交通部；本中心整理。
(三)交通部對派任公民營事業機構機關代表考核不佳之處置情形
「交通部與所屬事業機構派任公民營事業機構及財團法人機關代表遴選管理及考核要點」第10點規定：「機關代表之考核，除工會推派之董事者外，其餘應於每年年終時，依附表之規定辦理，考核結果並作為繼續派任之重要參考。」、第11點第1項規定：「機關代表除工會推派之董事者外，其餘有下列情形之一者，應予解職：…(五)其他不適任情形者。」詢據交通部表示，為請相關機關加強其推薦董事、監察人代表之管理，該部於112年5月15日將111年度受考核結果為「不適任」或「待加強及改進」董事之考核結果，分繕函知渠等人員之任職機關，以協助敦促其推薦代表提高董事會出席率並提供建議，俾利部屬公民營事業業務推動。
綜上，109至111年度部分派任交通國營事業之機關代表經交通部考核為「待加強及改進」及「不適任」，惟獲繼續派任後亦未改進，允宜妥適處置，以維政府權益。

三、考量整合技術門檻、計畫剩餘期程及廠商參與情形，「大型車輛裝設主動預警輔助系統」修正計畫降低裝設試運行車輛數，允宜積極辦理並確實評估成效
交通部113年度「交通科技研究發展」項下編列「大型車輛裝設主動預警輔助系統」最後1年經費995萬元，該計畫總經費3億3,000萬元，由交通部負擔3億元，行政院國家科學技術發展基金(以下簡稱科發基金)負擔3,000萬元，期程自110至113年度，截至112年度交通部已編列2億6,232萬5千元[8]。經查：
[8] 「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫總經費及負擔情形係依交通部113年度預算案說明。惟該計畫於112年7月31日修正，總經費需求調降為1億3,304萬2千元。
(一)預算執行情形
為降低大型車輛事故，交通部於110年提出「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，以110至113年4年為期規劃完成8項主被動預警輔助系統之個別功能、3項整合系統[9]之認驗證標準，協助國內業者整合為1套完整系統，原預期於2,400輛高風險大型車輛裝設試運行，並評估成效，以帶動ADAS(先進駕駛輔助系統)產業發展。
[9] 8項個別功能包括具駕駛人身份識別之數位式行車紀錄、環景(全週)顯示系統(行車視野輔助系統)、車前防撞警示輔助系統、車道偏離警示輔助系統、盲點警示系統、胎壓偵測系統、酒精鎖、疲勞偵測系統(防瞌睡系統)，3項整合系統包括完整系統、駕駛人狀態偵測次系統及車輛狀態偵測次系統。
該計畫110年度經科發基金管理會核定補助3,000萬元，執行至111年底實現數為819萬2千元，未執行數已繳回科發基金；111年度交通部預算編列1億1,000萬元，因執行合約期程跨年度及研發團隊之徵求尚在辦理等因素[10]，預算並未執行；112年度可支用預算數為2億5,942萬5千元(預算數加計111年度保留數)，112年度截至7月可支用預算分配數600萬元，同期間實現數為256萬元，實現率42.67%，惟其中科技研發及成效評估項目尚未執行(詳表1)。
[10] 資料來源，交通部111年度單位決算。
表1 「大型車輛裝設主動預警輔助系統」之預算編列及執行情形
單位:新臺幣千元
項目			科技研發	認驗證標準制定及維護	成效評估	合計
110年度	科發基金核定數		21,900	6,400	1,700	30,000
	實現數(執行至111年底)		2,800	3,840	1,552	8,192
111年度	預算數		101,600	4,900	3,500	110,000
	實現數		0	0	0	0
112年度	預算數		145,825	3,000	3,500	152,325
	可支用預算數		253,425	3,000	3,000	259,425
	可支用預算數	1-7月分配數	0	3,000	3,000	6,000
		1-7月實現數	0	2,560	0	2,560
		1-7月實現率	-	85.33%	0%	42.67%
113年度預算案數			0	5,650	4,300	9,950
執行單位			經評選之合格申請人	財團法人車輛安全審驗中心	運輸研究所、公路局

資料來源：交通部；本中心整理。
(二)計畫辦理情形
詢據交通部說明，研發團隊於111年10月3日與該部簽約後即進行開發，112年1月5日完成原型機開發，112年7月14日完成個別功能所有測試項目，截至112年7月底持續執行整合系統及先導測試。該計畫辦理進度未如預期，主要係因：
1.合格之研發團隊數量不足，評選合格及正式參與者僅有1家廠商。
2.為達成國際間新興標準之盲點警示系統(BSIS)要求，相關測試時遭遇瓶頸，修正時間過長造成整體計畫時程延宕。
3.將8項主被動安全設備單品整合為1套完整系統，實務推行後發現確有門檻。
(三)112年7月計畫修正，裝設試運行之車輛數由2,400輛調降至800輛，經費需求隨之調整
據交通部表示，有鑑於「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫進度落後，且考量整合技術門檻、計畫剩餘期程及廠商參與情形，經國家科學及技術委員會於112年7月31日同意計畫修正，將裝設系統車輛數由2,400輛調降至800輛，於113年底前完成車輛裝設、試運行及成效評估，總經費由原核定之3億3,000萬元隨之調降為1億3,304萬2千元；113年度編列995萬元業務費辦理認驗證標準制定維護及成效評估，至補助廠商科技研發(含裝設系統等)經費則由111年度保留數支應，112年度預算未能執行部分將繳回國庫(詳表2)。
表2 「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫之預算編列及修正後經費需求情形 單位:新臺幣千元
項目	110年度	111年度	112年度	113年度	合計
預算(案)數	30,000	110,000	152,325	9,950	302,275
變更後經費需求數	8,192	107,100	7,800	9,950	133,042
差異數	21,808	2,900	144,525	-	169,233

說 明：110年度預算數為科發基金核定數，該年度變更後經費需求數為實現數；111年度變更後經費需求數為保留數，差異數為賸餘數。
資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，交通部自110年起開辦「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，原預計於風險較高之2,400輛大型車輛裝設主動預警系統及試運行，因合格之研發團隊數量不足、測試遭遇瓶頸，及技術門檻偏高等因素，計畫及預算執行落後，於112年7月修正計畫，將裝設試運行車輛調降為800輛，預計於113年底前完成裝設試運行及成效評估，允宜積極辦理及確實評估成效，俾作為嗣後研議推廣應用之依據。

四、預算員額淨增73人，允宜確實配合業務推動進程及消長情形逐步補實人力
交通部113年度「一般行政」項下「人員維持」編列6億553萬2千元，包括職員449人、駐警2人、聘用人員30人、約僱人員13人、技工7人、駕駛5人及工友8人，合計514人之人事費，較112年度預算數5億7,540萬7千元、員額441人各增加3,012萬5千元(增幅5.24%)、73人(增幅16.55%)。經查：
(一)組織調整前後交通部各司處人力配置情形
交通部組織法於112年6月7日修正公布，施行日期經行政院定自同年9月15日施行。交通部組織調整後部內設置6司6處，職員員額增為449人，較調整前增加82人，各單位因整併原任務編組或配合新增業務等，職員員額均較組織調整前增加(詳表1)。
表1 交通部各單位組織調整前後之職員員額配置(規劃)情形 單位:人
組織調整前		組織調整後(112年9月15日後)		職員員額增減數(B)-(A)
單位	職員員額(A)	單位	職員員額(B)
部本部	4	部本部	37	12
技監室	3
參事室	18
秘書室	32	綜合規劃司	49	13
交通動員委員會(任務編組)	4
道路交通安全督導委員會(任務編組)	11	路政及道安司	39	19
路政司	47	公共運輸及監理司	38
航政司	41	航政司	44	3
郵電司	26	交通產業發展及國際事務司	38	12
科技顧問室(任務編組)	8	交通科技及資訊司	25	10
管理資訊中心(任務編組)	7
總務司	34	秘書處	50	16
人事處	27	人事處	30	3
政風處	16	政風處	21	5
會計處	44	會計處	48	4
統計處	16	統計處	17	1
法規委員會(任務編組)	4	法制處	13	4
訴願審議委員會(任務編組)	5
交通事業管理小組(任務編組)	20	(解編人力拆至各司處)	-	-20
合計	367	合計	449	82

說 明：1.組織調整包括原秘書室、交通動員委員會等單位整併成立「綜合規劃司」，原路政司、道路交通安全督導委員會劃分為「路政及道安司」及「公共運輸及監理司」，原郵電司納入交通產業發展及國際事務業務後成立「交通產業發展及國際事務司」，原管理資訊中心、科技顧問室整併成立「交通科技及資訊司」等。
2.本表係依取得資料呈現交通部各單位組織調整前後職員員額配置(規劃)之大致對應概況，未必能精確呈現調整情形。
3.112年8月31日在職職員人數為339人。
資料來源：交通部提供資料及112年9月5日新聞稿「交通部組織調整後一級單位主管及部分所屬機關(構)首長人選，業奉行政院同意核派。」；本中心整理。
(二)交通部113年度預算員額較112年度淨增73人
交通部113年度預算員額514人，較112年度之441人增加73人，其中113年度職員編列449人，較112年度367人增編82人(詳表1)，惟減列行政院列管出缺不補之超額預算員額7人(包括駐警1人、駕駛1人、聘用2人、約僱3人)及非超額工友出缺屆滿4個月未補實2人，爰淨增73人[11]。
[11] 整理自交通部113年度預算案預算員額明細表說明。
(三)交通部113年度人事費較112年度淨增之估列情形
詢據交通部說明，113年度人事費預算案數較112年度預算數淨增3,012萬5千元之各項估列情形如下：
1.該部113年度職員預算員額增加82人，新增員額之經費4,561萬元，係依進用方式及時程編列[12]。
[12] 新增員額之經費4,561萬元，包括： 1.112年度組織調整前任務編組部分人力係由部屬機關支援，組織調整後預計有意願轉任依現職改派7人，以薦任七職等本俸1級估列全年人事費643萬8千元。 2.112年提報高普考增額錄取及113年度考試分發估計32人，其中增額錄取16人預計於113年2月底報到，以10個月薪資及其他人事費估列，113年高普考分發16人預計於113年11月底報到，以2個月薪資及其他人事費估列，係以薦任六職等本俸1級估列1,212萬5千元。 3.其餘43人分階段遴補(考量遴補面試及過調約3至6個月不等)，以薦任七職等本俸1級估列2,704萬7千元。
2.在職人員因超額出缺不補及依規定逾期未補實(9人)減列人事費588萬4千元，暨預估人員異動遞補時間差減列1,296萬9千元，共減列1,885萬3千元。
3.預估113年度全年晉級差額增列336萬8千元。
綜上，交通部組織調整於112年9月15日生效，組織調整後各單位因整併原任務編組或配合新增業務等，人力均較組織調整前增加。交通部113年度預算員額較112年度淨增73人，配合增編之人事費係考量進用方式及時程、人員遞補時間差，及參酌歷年預算執行情形等編列，允宜確實配合業務推動進程及消長情形逐步補實人力。

五、道路交通事故傷亡未能有效減少，允宜強化跨部會及跨中央地方政府合作，落實相關措施之推動，俾建構安全交通環境
交通部113年度「交通運輸規劃及產業發展」項下「道路交通安全」編列6億4,400萬元辦理第14期行政院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」(以下簡稱改進方案)等業務，較112年度預算數6億732萬9千元增加3,667萬1千元(增幅6.04%)。經查：
(一)交通事故改善目標及達成情形
行政院自71年9月起實施交通改善方案，每3至4年為1期，至111年已實施13期改進方案，第14期改進方案經行政院於112年4月核定，期程自112至115年度。第13期(108-111年)設定交通事故短期(4年期)死亡目標以30日死亡人數「脫10」(每10萬人死亡人數應低於10人)，即由108年2,500人降至111年2,300人以下；交通部經滾動調整，108至110年以降至2,500人為目標，111年以降至2,813人為目標。惟108至111年道路交通事故30日死亡人數分別為2,865人、2,972人、2,962人及3,064人，並未達成第13期改進方案預設目標，亦未達成交通部滾動調整後目標(詳表1)
第14期改進方案以每年道路交通事故30日死亡人數下降5%為目標，惟倘實際死亡人數高於目標值，次年度目標值之設定可能較以前年度上升，例如112年度目標值2,931人即較111年度目標值2,813人上升。另112年1至6月之死亡人數為1,569人(詳表1)，較111年同期之1,475人增加94人(增幅6.37%)。
表1 道路交通秩序與交通安全改進方案108至113年度目標及達成情形
單位：人數
項目		第13期改進方案				第14期改進方案
		108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
道路交通事故30日死亡人數目標	行政院頒方案	2,500	至111年降為2,300以下			每年下降5%為目標
	滾動調整	2,500	2,500	2,500	2,813	2,931	2,784
實際數		2,865	2,972	2,962	3,064	(1-6月) / 1,569人

說 明：1.死亡人數，係指交通事故造成人員當場或30日內死亡之人數。
2.111年上半年實際數為1,475人。
資料來源：交通統計查詢網(查詢日期：112年9月23日)及交通部提供資料；本中心整理。
(二)部分防制重點成效有待提升
交通部各年檢討交通事故特性，擇定特定族群納為道路交通事故防制重點，自108年起防制重點包括18-24歲年輕族群、酒駕、高齡者、路口安全及行人安全等。以111年度與108年度相較，高齡者及路口之死亡、受傷人數均增加，行人死亡人數雖減少，受傷人數卻略增；112年1至6月除18-24歲年輕族群及酒駕死亡人數各略減3人及2人外，其餘前揭防制重點之死亡及受傷人數均較111年同期增加(詳表2)，防制成效有待提升。
表2 108年至112年6月道路交通安全防制重點之事故傷亡概況
單位：人數
防制重點(族群)		108年度	109年度	110年度	111年度	111年度較108年度增減	112年 / 1-6月	111年 / 1-6月	112年1-6月較111年同期增減
		1.18-24歲年輕族群 / 2.高齡者 / 3.酒駕	1.18-24歲年輕族群 / 2.高齡者 / 3.酒駕 / 4.路口安全 / 5.行人安全	1.路口安全 / 2.高齡者 / 3.行人安全	1.高齡者 / 2.路口安全		1.高齡者 / 2.路口安全 / 3.行人安全	1.高齡者 / 2.路口安全
18-24歲年輕族群	死亡	339	349	315	307	-32	168	171	-3
	受傷	127,072	130,081	120,137	122,879	-4,193	64,572	58,076	6,496
酒駕者	死亡	294	289	311	268	-26	131	133	-2
	受傷	11,607	11,225	10,891	9,875	-1,732	5,031	4,696	335
高齡者(65歲以上)	死亡	1,158	1,235	1,148	1,283	125	628	574	54
	受傷	53,641	58,592	60,235	63,767	10,126	35,537	29,854	5,683
路口	死亡	1,250	1,333	1,319	1,405	155	695	667	28
	受傷	263,012	276,529	274,709	288,255	25,243	156,293	136,476	19,817
行人	死亡	458	432	410	394	-64	173	162	11
	受傷	16,718	16,945	15,589	16,763	45	8,811	8,139	672

說 明：死亡人數，係指交通事故造成人員當場或30日內死亡之人數。
資料來源：交通部；本中心整理。
(三)行政院及交通部改善道路交通安全之相關措施
為改善道路交通安全，詢據交通部表示，該部持續透過事故特性分析、參考先進國家道安改善作法(鄰近國家日韓)，訂定第14期改進方案；有關機車、高齡、年輕人事故嚴重，交通部於112年1月訂定高齡者事故防制具體作為及機車事故防制具體作為；另行政院於112年5月25日通過「行人優先交通安全行動綱領」，將透過中央各部會政策法令完善建構、地方政府落實執行，及公私協力，其中跨部會合作由工程(內政部國土管理署)、教育(教育部)、監理(交通部公路局)及執法(內政部警政署)等4大面向共19項行動方案辦理；嗣行政院於112年8月17日通過「行人交通安全政策綱領」及「道路交通安全基本法(草案)」，並於同年8月18日函送立法院審議，期使相關行人保護作為更臻完備，全力落實行人優先交通安全政策。
(四)108至113年度道路交通安全預算編列及執行情形
交通部辦理第13期改進方案(108-111年)各年度預算執行率均逾9成；自112年起辦理第14期改進方案，112年度預算數6億732萬9千元，較111年度預算數倍增，截至112年7月底執行數6,969萬3千元，僅占同期間分配數54.38%(詳表3)，據交通部表示係因市縣政府尚未辦理交通安全計畫之結報，爰執行率較低，而結報日期集中於10至12月，預期112年至12月底預算執行將達目標。
113年度道路交通安全編列6億4,400萬元，較112年度預算數增加3,667萬千1千元(增幅6.04%)。據交通部資料，道安改革將著重於「改善人行車行空間」、「形塑優質交安文化」及「強化交通安全執法」三大構面，爰該部將113年度經費依前述三大構面分類，相關辦理事項詳表4。
表3 交通部108至113年度道路交通安全預算編列及執行情形
單位：新臺幣千元
改進方案	年度	預算(案)數/分配數	決算數/執行數	執行率
第13期	108	279,545	259,423	92.80%
	109	276,790	265,582	95.95%
	110	298,340	286,043	95.88%
	111	308,743	297,148	96.24%
第14期	112	607,329
	112年1-7月	128,155	69,693	54.38%
	113	644,000

資料來源：交通部；本中心整理。
表4 交通部113年度道路交通安全預算編列項目概況 單位：新臺幣千元
構面	112年度預算數	113年度預算案數	113較112年度增減數	113年度主要辦理項目
改善人行車行空間	208,557	230,400	21,843	1.人行及車行空間改善2億100萬元。 / 2.推動行人及高齡友善區2,940萬元。
形塑優質交安文化	270,546	283,842	13,296	1.推廣停讓文化1億2,725萬元。 / 2.精進機車訓考作為6,365萬元。 / 3.辦理社區交安宣導8,944萬2千元。 / 4.推動交安教育課程模組350萬元。
強化交通安全執法	128,226	129,758	1,532	1.加強重點項目執法8,802萬5千元。 / 2.行政經費4,173萬3千元。
合計	607,329	644,000	36,671

資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，為降低道路交通事故造成之傷亡，交通部於108至111年辦理第13期改進方案，惟至111年各年度均未達成降低死亡人數目標，112年上半年道路交通事故死亡人數亦較111年同期增加，且部分防制重點成效有待提升。交通部於112年起辦理第14期改進方案(112-115年)，除賡續推動相關措施外，行政院亦通過「行人交通安全政策綱領」及「道路交通安全基本法(草案)」；113年度道路交通安全預算較112年度增加6.04%，著重於「改善人行車行空間」、「形塑優質交安文化」及「強化交通安全執法」三大構面，允宜強化跨部會及跨中央地方政府合作，落實相關措施之推動，俾建構安全交通環境。

六、新增「臺灣新車安全評等精進計畫」以持續及精進辦理臺灣新車安全評等，允宜審慎執行以建立公信力，並研議相關措施以增進評等效益
交通部113年度「交通運輸規劃及產業發展」項下新增編列「臺灣新車安全評等精進計畫」(以下簡稱TNCAP精進計畫)首年經費9,600萬元，該計畫總經費22億5,340萬元，期程自113至117年度，113年度預計辦理臺灣新車安全評等制度(以下簡稱TNCAP)之購車及測試，及委託國內車輛專業機構執行TNCAP之運作管理等事項。經查：
(一)TNCAP相關計畫預算編列及執行情形
1.TNCAP計畫(107-112年)：為提升民眾用車安全及新車安全資訊透明度，交通部推動TNCAP，由政府編列經費建置，原計畫期程為107至110年，110年1月基於原計畫總經費不變且撙節經費為前提下修正計畫，以實際執行與現況進行規劃與修正，同時引入更先進之檢測技術，修正後期程自107至112年度，共編列6億1,870萬元。據交通部提供資料，截至112年7月底止，累計實現數為5億5,808萬3千元，占同期間累計分配數5億6,549萬8千元之98.69%。
2.TNCAP精進計畫(113-117年)：詢據交通部表示，TNCAP計畫至112年度結束，該計畫經費最多僅能執行8車型安全評等，無法顯見其效益，爰續予推動TNCAP精進計畫：
(1)為使TNCAP制度持續穩定運作，交通部於TNCAP執行初期自籌經費不足情況下提報TNCAP精進計畫，以持續辦理市售車輛之新車安全評等，並參考最新版(2023年版)Euro NCAP(歐洲新車安全評等)規章及國內在地化評等項目研議新版新車安全評等制度、建置TNCAP所需檢測能量等，經行政院於112年7月核定，併請該部檢討修訂相關法令，要求業者負擔TNCAP評等相關費用，俾使TNCAP制度儘早自給自足運作，降低政府財務支出[13]。
[13] 整理自交通部提供資料、「臺灣新車安全評等精進計畫」(112年7月核定本)及行政院112年7月20日核定函。
(2)TNCAP精進計畫總經費22億5,340萬元，期程自113至117年度(詳表1)，113年度編列之維運費9,600萬元包括運作管理2,000萬元、購車費及測試費7,600萬元。

表1 TNCAP精進計畫之分年需求經費表 單位:新臺幣億元
項目	經費種類	113年	114年	115年	116年	117年	合計
TNCAP檢測能量建置	資本門	2.187	3.147	5.077	2.027	0.687	13.125
TNCAP制度規章改版	經常門	-	0.150	0.150	-	-	0.300
運作管理費用		0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	1.000
購車及測試費用		2.061	1.369	1.560	1.560	1.560	8.109
合計		4.448	4.866	6.987	3.787	2.447	22.534

說 明：本表係TNCAP精進計畫核定之各年經費需求，惟113年度預算案數與需求數並不相同。
資料來源：「臺灣新車安全評等精進計畫」(核定本)，112年7月。
(二)TNCAP評等結果
現行TNCAP評等涵蓋四大安全領域，包括成人保護、兒童保護、行人保護及安全輔助，各安全領域所對應不同類型之試驗項目，係用於評估交通意外事故發生前及過程中，受評車型能提供車內乘員及車外行人之安全防護能力；執行機構將試驗結果/數據轉換為容易判讀之0至5顆星等，星等數越高表示該車型相較於其他相似車型可提供相對較高之安全防護。
交通部原則上每季依新車銷售名次排序辦理2車型試驗，於下一季進行評等與公布結果。該部於111年第4季執行首批2車型相關試驗後，於112年3月底於TNCAP網站公布第1批評等結果，同年6月底及9月底續公布第2批及第3批評等結果 (詳表2)。
表2 截至112年第3季公布之TNCAP評等結果
批次	廠牌及車型	安全配備	星級評等	成人 / 保護	兒童 / 保護	行人 / 保護	安全 / 輔助
第1批	TOYOTA Corolla Cross	標準配備車型評等	☆☆☆☆☆	85%	80%	82%	68%
	TOYOTA RAV4	標準配備車型評等	☆☆☆☆☆	87%	85%	84%	69%
第2批	HONDA / CR-V	標準配備車型評等	☆☆☆	73%	52%	72%	40%
	TOYOTA COROLLA ALTIS	標準配備車型評等	☆☆☆☆☆	91%	82%	84%	68%
第3批	FORD FOCUS	標準配備車型評等	☆☆☆☆☆	94%	89%	82%	93%
	FORD KUGA	標準配備車型評等	☆☆☆	87%	48%	76%	57%

資料來源：TNCAP網站。
(三)首批評等之保密作業引發爭議
首批2車型之試驗及評等，於購車流程、執行測試、測試結果之保密作業引發爭議[14]。經媒體問卷調查[15]，TNCAP購車流程與測試結果產生洩漏疑慮，恐損及TNCAP之公信力，略以：參與問卷之網友有81%「覺得有失公正性」；有94%認為購車流程「應該更為嚴謹」，提升一般消費者購車擬真程度；有91%認為測試當下之「測試流程應調整」，車廠單位需退出參與並與消費者相同等待TNCAP公布測試結果。TNCAP執行機構財團法人車輛安全審驗中心針對該項疑慮表示仍滾動檢討優化購車流程，各階段均有縝密之作業流程以確保TNCAP制度之公正性及穩定有效運作[16]。
[14] 資料來源，立法院第10屆第7會期交通委員會第4次全體委員會議紀錄(立法院公報第112卷第33期委員會紀錄)，112年3月22日。
[15] 資料來源，U-CAR網站，「TNCAP公信力陷危機 『購車流程』與『測試結果』洩密疑慮將失公正性」，112年3月27日，https://feature.u-car.com.tw/feature/article/74394。
[16] 請參閱TNCAP 112年6月9日新聞稿「公開臺灣新車安全評等運作流程並深化交流，期完善TNCAP制度朝永續發展目標邁進」。
(四)允宜研議相關措施以增進評等效益
Euro NCAP於2022年11月公布2030年願景，因應科技發展，歐洲車輛安全評等之關鍵領域將調整為安全駕駛、碰撞避免、碰撞保護與碰撞後安全等四階段，預計2026年起生效，且每3年更新測試內容；逐步進行虛擬測試，增進弱勢道路使用者保護及提供駕駛監控系統之評等誘因；另為降低道路交通事故，將進行測試摩托車及貨車之安全測試等[17]。我國現行TNCAP係以2017年版Euro NCAP評等項目與方法作為標準建立之參考，預計運作3年(112至114年)後接續第二版TNCAP制度規章[18]，允宜視國內車輛產業發展情況滾動調整及研議相關措施，增進試驗評等之效益，以提升車輛之安全性。
[17] 資料來源，Euro NCAP網站，「Euro NCAP Vision 2030: a Safer Future for Mobility」，2022年11月9日，https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/euro-ncap-vision-2030-a-safer-future-for-mobility/。
[18] 主要參考2022年版Euro NCAP規章，提高新車安全評等標準，並導入適合國內在地化評等項目，優先將電動車納入評等，確保電動車輛行車安全。
綜上，交通部為發揮TNCAP之效益，於112年度TNCAP建置計畫(含執行8車型安全評等)結束後，擬由政府編列預算支應運作初期維運經費，自113年起辦理TNCAP精進計畫。TNCAP自112年起公布評等結果，惟首批2車型之試驗及評等，於購車流程、執行測試、測試結果之保密作業引發爭議，允宜持續檢討優化相關作業細節，審慎執行以建立評等制度公信力；另隨科技發展，TNCAP允宜視國內車輛產業發展情況滾動調整及研議相關措施，以增進評等之效益，提升民眾用車安全。

七、智慧運輸計畫生活環境貢獻方面之部分績效指標達成未如預期，允宜積極統整相關試辦計畫經驗，以降低運輸碳排，並整合相關資源，協助改善偏鄉交通問題
交通部113年度「交通運輸規劃及產業發展」項下賡續編列「智慧運輸系統發展建設計畫」〔以下簡稱智慧運輸計畫(110-113年)〕5億9,740萬元，該計畫總經費46億1,600萬元，中央公務預算負擔42億8,700萬元(交通部35億200萬元、公路局6億2,500萬元、中央氣象署8,000萬元及運輸研究所8,000萬元)，地方政府負擔3億2,900萬元，期程自110至113年度，其中交通部截至112年度已編列18億5,760萬8千元。經查：
(一)智慧運輸計畫(110-113年)之預算執行情形
交通部智慧運輸計畫(110-113年)主要辦理建置整合性交通行動服務、應用車聯網技術於機車安全提升、推動偏鄉在地共享運輸及擴展交通資訊匯流平臺、運輸資料整合流通服務等。另補助各地方政府執行各項子計畫，包含：交通控制系統之功能升級與區域交通整合管理、偏鄉運輸服務改善及自駕巴士道路測試等，以提升車輛與路口交通安全等。
自110年起執行至111年度之累計實現率為96.17%，而截至112年7月之累計實現率為93.78%，係因交通部補助地方政府計畫於112年4月才陸續完成核定作業，另部分委辦計畫截至112年7月底仍辦理招標採購作業中所致(詳表1)。
表1 智慧運輸計畫(110-113年)交通部負擔之預算編列及執行概況
單位:新臺幣千元
年度	項目	業務費	設備及投資	獎補助費	交通部(本部)合計
110-113年度	經費需求	3,502,000
截至111年度	累計預算數	325,717	90,865	868,738	1,285,320
	累計實現數	305,252	90,235	840,551	1,236,038
	累計實現率	93.72%	99.31%	96.76%	96.17%
截至112年度累計預算數		499,217	124,865	1,233,526	1,857,608
截至112年7月	累計分配數	414,516	92,365	944,926	1,451,807
	累計實現數	367,756	92,365	901,449	1,361,570
	累計實現率	88.72%	100.00%	95.40%	93.78%
113年度預算案數		130,280	36,500	430,620	597,400

資料來源：交通部；本中心整理。
(二)110及111年度生活環境貢獻方面之部分績效指標達成未如預期
智慧運輸計畫(110-113年)為4年期計畫，各年委辦及補助計畫多採跨年期方式辦理，依交通部統計[19]，110及111年之生活環境貢獻方面，部分績效指標達成未如預期：
[19] 智慧運輸計畫(110-113年)於績效指標達成情形之統計有時間上之落差，據交通部說明，以110年為例，智慧運輸計畫(110-113年)項下各計畫核定時間為110年4月至5月間，各計畫自核定後開始執行，視計畫內容不同，產生績效之時間約自110年12月至111年不等；而統計110年績效達成情形之期間為110年12月至111年7月，若有計畫未能於111年7月底前產生績效，則納入下年(111年)績效統計。
1.減少溫室氣體排放與空氣污染改善：110年目標值為10萬噸，實際達成值為2.9萬噸。
2.改善道路服務減少旅行時間：111年目標值為200萬人分鐘，實際達成值為158萬人分鐘。
3.填補偏鄉公共運輸空白地帶：110年目標值為20萬人次，實際達成值為16萬人次；111年目標值為40萬人次，實際達成值為26萬人次。
表2 智慧運輸計畫(110-113年)110及111年績效指標達成情形
年期 / 績效指標項目		單位	110年		111年
			目標值	達成值	目標值	達成值
創新施政	省道快速道路資訊蒐集覆蓋率	%	60	60	65	65
	促進資料開放應用	%	5	14.6	5	16.67
	資料加值應用	新臺幣億元	1	1	1.5	1.25
產業發展	引進民間投資	累計新臺幣億元	5	5	10	10
	智慧運輸相關產業年產值	新臺幣億元	190	200	210	210
生活環境貢獻	減少溫室氣體排放與空氣污染改善	萬噸	10	2.9	15	20
	改善道路服務減少旅行時間	萬人分鐘	100	131	200	158
	填補偏鄉公共運輸空白地帶	萬人次	20	16	40	26
	提升公共運輸使用率	%	1	4-10	2	1-25
	提升道路交通安全	%	3	18-50	6	81
智慧運輸培力	關鍵技術投資	累計新臺幣億元	6	6	12	12
	學術研究與發展	累計篇（項）數	20	19	40	35

資料來源：交通部。
(三)允宜積極統整相關試辦計畫經驗，營造友善公共運輸交通環境，以降低運輸碳排
為逐步實現2050淨零排放之永續社會，我國運輸部門將推動公路車輛低碳或零碳化為運輸淨零排放之首要路徑，除運具朝以電動車取代傳統燃油車之能源轉型外，亦需減少車輛之使用，爰營造友善公共運輸交通環境，亦為運輸部門淨零排放之重要策略[20]。智慧運輸計畫(110-113年)110及111年補助部分市縣導入智慧化公共運輸交通系統與創新交通服務，相關計畫績效指標包括溫室氣體排放與空氣污染改善、改善道路服務減少旅行時間等，惟整體計畫之前揭績效指標達成情形未盡理想(詳表2)，允宜積極統整相關試辦計畫經驗，輔導執行成果未如預期市縣，以營造友善公共運輸交通環境，逐步降低運輸碳排。
[20] 參閱國家發展委員會等「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，2022年3月30日。
(四)允宜整合相關資源，協助改善偏鄉交通問題
智慧運輸計畫(110-113年)110及111年推動偏鄉在地共享運輸等計畫，填補偏鄉公共運輸空白地帶，惟受惠人數較預期為少(詳表2)。以智慧運輸計畫自107年起委辦之噗噗共乘試辦計畫為例[21]，由在地人服務在地人，透過共乘，解決部分偏鄉學生接送及長輩就醫之交通問題，惟據媒體報導服務範圍及車次不足，載客量仍屬有限[22]；另據審計部111年度對交通部之審核意見[23]，交通部110至113年間延續噗噗共乘之成果及經驗，辦理偏鄉準公共運輸服務模式擴散示範計畫，結合在地資源發展共享運輸服務，惟未盤點計畫可推動地區，鎖定交通需求尚未滿足者投入必要資源，爰允宜深入瞭解偏鄉在地之多元彈性需求，整合相關資源，協助輔導改善偏鄉交通問題。
[21] 智慧運輸計畫自106年起推動，迄今已核定二期計畫，包括106至109年，及110至113年。據交通部說明，噗噗共乘為多年期辦理計畫，涵蓋「花東地區智慧交通便捷經營輔導計畫(107~108)」1,945萬元、「花東地區在地多元運輸共享服務經營輔導計畫(109~111)」1,865萬元及「花東在地共享運輸輔導及偏鄉交通資源整合服務平台推動計畫(111~113)」2,760萬元。
[22] 參考資料，聯合報願景工程、政大新聞合作計畫「噗噗共乘來了(下)：太遠開不到 太擠坐不到 司機心裡苦」，2021年4月12日。
[23] 審計部111年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)丙-382至383頁。
綜上，交通部智慧運輸計畫(110-113年)主要辦理建置整合性交通行動服務等及補助各地方政府執行各項智慧運輸計畫，惟該計畫110及111年度生活環境貢獻方面之部分績效指標達成未如預期，允宜積極統整智慧化公共運輸交通系統與創新交通服務相關試辦計畫經驗，輔導執行成果未如預期之市縣，以降低運輸碳排，並整合相關資源，協助改善偏鄉交通問題。

八、臺鐵將於113年起改制為公司，允宜釐清政府與該公司各應負擔之項目，並督導該公司妥善規劃未來營運所需重大支出，以減輕財務負擔
交通部113年度「營業基金-國營臺灣鐵路股份有限公司」編列233億1,898萬8千元，較112年度預算數182億6,394萬1千元增加50億5,504萬7千元(增幅27.68%)；113年度編列項目包括投資「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」等7項計畫共221億4,745萬元，及「臺鐵服務性路線與小站營運虧損及提升行車安全作為之補貼」11億7,153萬8千元(詳表1)。經查：
表1 交通部111至113年度「國營臺灣鐵路股份有限公司」計畫之預、決算概況 單位:新臺幣千元
年度 / 項目(分支計畫)	111	111	112	113
	預算數	決算數	預算數	預算案數
1.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	8,164,500	8,164,500	9,220,352	10,000,000
2.鐵路行車安全改善計畫	2,947,400	2,947,400	2,373,000	4,136,088
3.臺鐵軌道結構安全提升計畫	620,000	620,000	1,000,000	615,000
4.高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	13,470	13,470	200,000	1,801,000
5.臺鐵舊制退撫金(及其衍生債務利息)	4,728,190	4,728,190	4,337,615	3,830,362
6.臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修計畫	-	-	-	685,000
7.臺鐵公司營業所需車輛維修計畫	-	-	-	1,080,000
小計	16,473,560	16,473,560	17,130,967	22,147,450
8.臺鐵服務性路線與小站營運虧損之補貼	1,052,804	1,066,311	1,132,974	1,066,311
9.提升行車安全作為之補貼	-	-	-	105,227
小計	1,052,804	1,066,311	1,132,974	1,171,538
合計	17,526,364	17,539,871	18,263,941	23,318,988

說 明：1.交通部113年度預算案所列補貼臺鐵之分支計畫係「臺鐵服務性路線與小站營運虧損及提升行車安全作為之補貼」11億7,153萬8千元，其中提升行車安全作為之補貼為113年度新增，爰拆分列示，以利比較。
2.「臺鐵舊制退撫金」分支計畫於112年度以前係含其衍生債務利息，因113年度將新設「臺鐵局撥入資產及債務管理基金」處理臺鐵局既存短期債務，於113年度起移由鐵道局編列預算補貼該基金債務利息。
3.「國營臺灣鐵路股份有限公司」112年度以前工作計畫名稱為「臺灣鐵路管理局」。
資料來源：交通部113年度預算案及提供資料；本中心整理。
(一)臺鐵公司成立後政府支應及補貼該公司之相關規定
國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例(以下簡稱臺鐵設置條例)於111年6月22日制定公布，定自113年1月1日施行，爰臺灣鐵路管理局自113年起改制為國營臺灣鐵路股份有限公司(以下臺灣鐵路管理局、國營臺灣鐵路股份有限公司均簡稱臺鐵)。依臺鐵設置條例規定，由政府支應及補貼臺鐵者包括短期債務、員工舊制退撫金、鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費，及配合政府政策任務所造成之營運虧損等，截至112年9月22日止，交通部配合該條例訂定或修訂相關辦法等辦理進度說明如下(詳表2)：
1.交通部於111年11月3日修正發布「交通作業基金收支保管及運用辦法」，於113年起新增「臺鐵局撥入資產及債務管理基金」，以清償臺鐵局既存之短期債務。
2.交通部於112年6月17日訂定發布「執行國營臺灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」。
3.「政府對臺灣鐵路股份有限公司配合政府政策任務造成營運虧損補貼辦法」仍於行政院審查中。
表2 臺鐵設置條例有關由政府支應及補貼之相關規定及配合辦理進度
項目	條次	條文內容	配合辦理進度
短期債務	第10條	政府應移撥臺灣鐵路管理局及所屬機構(以下簡稱原機構)經管之適足資產，由交通部設立基金，處理原機構既存之短期債務。 / 前項所定基金，應由交通部編製附屬單位預算。後續年度基金來源包括資產開發收益、政府循預算程序之撥款、基金孳息、人民或團體捐助及其他收入。	交通部於111年11月3日修正發布交通作業基金收支保管及運用辦法，新增臺鐵局撥入資產及債務管理基金，以清償臺鐵局既存之短期債務，自臺鐵設置條例施行之日施行。
員工舊制退撫金	第17條第2項	…原機構已辦理退休、撫卹人員及繼續任用人員具有參加退撫新制施行前任職年資者，其尚未支付之員工舊制退撫金，由交通部逐年編列預算支應。	交通部自111年起即以預算年度之前2年度決算為基礎編列預算補貼。
鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費	第19條第1項至第3項	臺鐵公司營業所需鐵路基礎設施之建設、重置，及營業與維修車輛之購置，由交通部編列預算支應。 / 前項具有自償性經費，且可歸屬臺鐵公司部分，由臺鐵公司負擔之。 / 臺鐵公司為維護鐵路基礎設施及車輛以確保鐵路行車安全，其能延長資產耐用年限、提升服務能量及效率之維修所需費用，應由交通部編列預算支應。	交通部於112年6月17日訂定發布「執行國營臺灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」，自113年1月1日施行。
配合政府政策任務所造成之營運虧損	第21條	臺鐵公司因配合政府政策任務所造成之營運虧損，由政府負責補貼之。 / 前項補貼事項之辦法，由交通部擬訂，報請行政院核定。	截至112年9月22日止，「政府對臺灣鐵路股份有限公司配合政府政策任務造成營運虧損補貼辦法」(草案)仍於行政院審查中。

資料來源：全國法規資料庫及交通部提供資料；本中心整理。
(二)交通部近年投資及補助臺鐵之預算編列情形
交通部往年循公共建設編審程序編列預算專案支應臺鐵部分重大計畫，例如「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」、「鐵路行車安全改善計畫」等，109年起及111年起參酌預算年度之前2年度決算數分別編列預算補貼服務性路線與小站營運虧損、暨臺鐵舊制退撫金及其衍生債務利息補貼(參閱表1)。
113年度新增項目如下(詳表1)：
1.「臺鐵營業所需基礎設施重製維修計畫」及「臺鐵營業所需車輛維修計畫」：係依臺鐵設置條例及「執行國營臺灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」規定編列，「臺鐵營業所需基礎設施重製維修計畫」及「臺鐵營業所需車輛維修計畫」113年度各編列6.85億元及10.8億元，預計總經費各為80.49億元及132.18億元，期程均自113至116年度(詳表3)，惟前揭計畫截至112年9月22日止均尚未經行政院核定。
2.提升行車安全作為之補貼：113年度編列1.05億元補貼臺鐵提升行車安全作為。詢據交通部及臺鐵表示，交通部於113年預算籌編時，經覈實檢討各單位需求並撙節支出，將所剩預算額度1.05億元留予臺鐵作為預備財源；該部考量臺鐵於113年1月1日改制公司，人員優惠退離、公司組織、業務轉換，於過渡期間人力、作業等銜接，存有經營潛在風險，為協助臺鐵處理突發未預見之行車安全相關業務所需，亦代表政策支持之態度，惟臺鐵有需求時應專案報交通部同意後再予補貼。
表3 交通部113年度新增投資「國營臺灣鐵路股份有限公司」之計畫概況 單位:新臺幣千元
分支計畫名稱	期程	計畫總經費			113年度交通預算案數
		合計	中央政府 / 負擔	臺鐵負擔
1.臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修計畫	113-116	8,048,646	7,924,728	123.918	685,000
2.臺鐵公司營業所需車輛維修計畫	113-116	13,218,250	13,218,250	-	1,080,000

資料來源：交通部113年度預算案；本中心整理。
綜上，交通部113年度除編列原已支應及補貼臺鐵項目外，尚新增編列「臺鐵營業所需基礎設施重製維修計畫」及「臺鐵營業所需車輛維修計畫」，暨編列提升行車安全作為補貼作為公司化首年之預備財源，迄112年9月22日止，前揭2計畫尚未經行政院核定，且依臺鐵設置條例所訂政府應補貼臺鐵配合政府政策任務所造成營運虧損之相關辦法仍於行政院審查中。鑒於政府支應及補貼金額龐大，臺鐵營業所需基礎設施重製維修與政府已負擔之部分計畫屬性相關[24]，且營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修、配合政府政策任務所造成營運虧損之認定及劃分基礎或尚有爭議，允宜確實釐清政府與臺鐵公司各應負擔之項目，並督導其就未來營運所需重大支出妥善規劃，以減輕臺鐵及政府之財務負擔。
[24] 如鐵路行車安全改善計畫、臺鐵軌道結構安全提升計畫等。

九、國際航空市場疫後復甦強勁，允宜督導桃機公司藉此契機改善疫情所造成之財務虧損，以維財務健全及減輕政府財政負擔
交通部113年度「營業基金-國際機場園區股份有限公司」編列125億1,900萬元，由國庫增資桃機公司，以維持桃機公司財務健全，落實第三航廈及第三跑道建設之推展，而112年度已編列國庫增資141億元。經查：
(一)桃園機場旅運量受COVID-19疫情影響驟減，惟111年後已漸回升
桃機公司108年旅客為4,868萬9千人次，108年底COVID-19引發全球大流行，為防疫之需，各國紛紛採取邊境管制、入境檢疫及境內公共場域之人流管制等措施，嚴重衝擊航空業，致機場旅客人數減少，109年驟降為743萬8千人次，110年續降為90萬9千人次，分別較108年減少84.72%及98.13%。隨各國及境內管制措施之逐漸放寬，桃園國際機場111年之旅客增為534萬2千人次，較110年增加487.72%，惟與108年相較，仍減少89.03%；112年1至7月桃園機場旅客已逾1,800萬人次，旅運量回升之跡象明顯，惟仍較108年同期減少35.2%(詳表1)。
表1 近年桃園機場旅運量概況
年	旅客人數 / (千人次)	較上年同期增減數(千人次)	較上年同期 / 增減率(%)	較108年同期增減率(%)
107	46,535	1,656	3.69
108	48,689	2,154	4.63
109	7,438	-41,251	-84.72	-84.72
110	909	-6,529	-87.78	-98.13
111	5,342	4,433	487.72	-89.03
112年1月至7月	18,493	17,403	1,596.55	-35.20

說 明：108年1至7月之旅客人數為2,853萬7千人。
資料來源：交通統計查詢網(查詢日期：112年9月23日)；本中心整理。
(二)桃機公司營運隨機場旅運量變動而於109年由盈轉虧，112年虧損情形趨緩
桃機公司之收入主要為機場服務費、降落費及相關設施使用費等，支出主要為用人、服務、租金、折舊及攤銷等費用。受旅運量減少影響所及，109至111年度總收入均較108年度大減5成以上，惟支出多為固定性質，未隨同收入減少反而略增，致109年度起由盈轉虧，該3年度之稅前損失介於19.08億元至31.62億元間(詳表2)，截至111年底累積虧損為73.09億元。該公司112年1至7月合計仍虧損0.54億元，惟隨旅運人次逐漸提升，虧損情形趨緩(詳表2)。
鑒於桃機公司受COVID-19疫情影響，客運量及收入大幅減少，為因應該公司之營運支出及第三航廈、第三跑道之資金缺口，行政院於111年5月31日同意政府112年度增資桃機公司，並函示113年度以後各年增資額度，將視該公司財務及政府財政狀況逐年滾動檢討；交通部於112年編列141億元增資該公司，113年續編125.19億元。
表2 107年度至112年7月桃機公司營運概況 單位：新臺幣千元
年度	總收入	較108年同期增減率(%)	不含所得稅費用總支出	較108年同期增減率(%)	稅前損益	較108年同期增減率(%)
107	21,813,201		12,752,264		9,060,937
108	23,516,186		13,418,463		10,097,723
109	11,686,304	-50.31%	13,594,570	1.31%	-1,908,266	-118.90%
110	10,483,615	-55.42%	13,645,748	1.69%	-3,162,133	-131.32%
111	11,136,521	-52.64%	13,447,802	0.22%	-2,311,281	-122.89%
112年1-7月	7,930,542	-42.02%	7,984,708	7.89%	-54,166	-100.86%
108年1-7月	13,678,031		7,400,559		6,277,472

說 明：各年收支損益資料為審定決算數，108年1-7月及112年1-7月為實際數。
資料來源：桃機公司111年度決算書、108年7月及112年7月會計月報；本中心整理。
(三)112年國際航空業財務表現超出預期
112年國際航空市場復甦強勁，依國際航空運輸協會(IATA)112年6月5日推估，112年航空業財務表現超出預期，淨利將達到98億美元，為111年12月所預測47億美元之2倍多，112年預計將有43.5億人次搭機旅行，接近108年之45.4億人次[25]。另據桃機公司推估，112年桃園機場客運量可達3,000萬人次以上，與108年之4,868萬9千人次相較，年度客運量可恢復至62%以上，依此預估桃園機場客運量可望在114年至115年間恢復到疫情前水準。
[25] 資料來源，IATA新聞稿「國際航協：航空業盈利能力增强 2023年行業淨利潤將達98億美元」，112年6月5日。
綜上，受COVID-19疫情影響，桃園機場自109年度起由盈轉虧，惟隨各國及境內管制措施之逐漸放寬，112年至7月桃園機場旅運量回升之跡象明顯，虧損情形略為緩和。交通部112及113年度分別編列預算141億元及125.19億元增資桃機公司以彌補因疫情營運受創及第三航廈、第三跑道之資金缺口，惟依IATA最新推估，112年航空市場復甦程度超出預期，交通部允宜督導桃機公司藉此契機積極提升營運效能並開源節流，改善疫情所造成之財務虧損，以維財務健全及減輕政府財政負擔。

一０、部分捷運建設計畫執行進度落後，刻正申請展延期程，允宜積極辦理，俾及早完工
交通部113年度「都市大眾捷運系統建設計畫」編列29億7,680萬元，其中屬112年度以前已編列預算之捷運建設計畫(既有計畫)包括「臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫」等4項計畫共18億5,480萬元，起始年度介於79至99年間，前揭各計畫之總經費、期程、經費負擔及交通部113年度編列數詳表1。
表1交通部113年度捷運建設計畫經費概況表-既有計畫部分
單位：新臺幣千元
編號	捷運建設計畫 / /簡稱	期程(年)		計畫總經費				交通部113年度預算案數
		起	迄	合計	中央政府 / 負擔	地方政府 / 負擔
1	臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫/信義東延線	99	113	9,369,800	1,513,600	臺北市	7,856,200	124,000
2	臺北捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫/萬大線(第1期)	99	116	74,178,000	20,307,000	臺北市	24,263,000	1,593,600
						新北市	29,608,000
						小計	53,871,000
3	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	92	114	21,116,000	7,013,000	高雄市	14,103,000	17,400
4	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	79	114	183,963,000	120,175,000	高雄市	63,788,000	119,800
合計				288,626,800	149,008,600		139,618,200	1,854,800

說 明：本表係交通部113年度編列之捷運建設計畫中，屬112年度以前即編列預算之既有計畫，不包括113年度新增計畫。
資料來源：交通部113年度預算案及提供資料；本中心整理。
截至112年7月底，前揭捷運建設計畫之累計預算執行率(累計執行數/累計分配數)皆逾98%，惟其中2計畫執行進度有落後情形(詳表2)，據交通部說明如下：
(一)信義東延線：累計預算執行率為98.47%，惟該計畫施工中因機具噪音、震動遭居民抗議及岩盤障礙影響施工，致執行進度落後(預定84.16%、實際78.22%)。交通部於112年8月函請行政院核定臺北市政府所報信義東延線第3次修正計畫，擬展延該計畫期程，實質完工由111年9月底展延至114年底，計畫期程由113年底展延至116年6月底[26]。
[26] 交通部112年8月11日交路(一)字第1127900620號函。
(二)萬大線(第1期)：累計預算執行率為98.35%，惟該計畫施工期間因潛盾機鑽掘過程遇障礙物，影響鑽掘速度，致部分工程進度延遲(預定73.66%、實際73.30%)。臺北市政府於112年9月函請交通部核轉行政院萬大線(第1期)第3次修正計畫，擬展延該計畫期程，實質完工由114年12月展延至116年12月，計畫期程由116年12月展延至118年12月，並調高計畫總經費[27]。
[27] 臺北市政府112年9月4日府授捷規字第1123016938號函。
表2 截至112年7月底交通部捷運建設計畫預算執行情形
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	迄112年度 / 交通部累計編列預算數	迄112年7月執行情形
		累計分配數(1)	累計執行數(2)	執行率(2)/(1)	計畫總累計 / 執行進度
					預定	實際
1.臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫/信義東延線	894,237	782,637	770,637	98.47	84.16	78.22
2.臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫/萬大線(第1期)	12,676,078	11,162,351	10,978,242	98.35	73.66	73.30
3.高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	6,059,949	4,981,562	4,981,562	100.00	93.59	94.56
4.高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	119,611,556	119,572,156	119,572,156	100.00	55.00	55.00

說 明：1.本表係交通部113年度編列之捷運建設計畫中，屬112年度以前即編列預算之既有計畫執行情形。
2.本表累計執行數均為實現數。
資料來源：交通部。
綜上，交通部113年度編列之捷運建設計畫中，截至112年7月底，信義東延線及萬大線(第1期)皆因施工遇到障礙等因素執行進度落後，前揭計畫自99年起已執行10餘年，截至112年9月23日止，刻正申請修正計畫展延期程，允宜積極辦理，俾及早完工。

一一、新增3項捷運建設計畫經費龐鉅，允宜積極控管計畫之執行期程、研擬增加收益措施並強化成本控管
交通部113年度「都市大眾捷運系統建設計畫」項下新增「臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發計畫」(以下簡稱環狀線東環段)5,000萬元、「捷運汐止東湖線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫」(以下簡稱汐東線)2億2,350萬元及「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫」(以下簡稱小港林園線)8億4,850萬元等3項捷運建設計畫，合計11億2,200萬元。經查：
(一)113年度新增之捷運建設計畫概況
交通部113年度新增環狀線東環段、汐東線及小港林園線等3項捷運建設計畫，各計畫總經費、期程及經費負擔等詳表1；前揭計畫均於112年3月以前經行政院核定並開辦，因未及於112年度中央政府總預算編列預算，相關經費先由地方政府支應，謹說明計畫概況及截至112年7月底之辦理情形如下[28]：
[28] 路線說明整理自台北市、新北市及高雄市政府捷運工程局網站；辦理進度整理自交通部提供資料。
1.環狀線東環段：於112年3月經行政院核定，總經費1,024.86億元，中央政府負擔202.56億元，期程自112至123年，規劃路線行經臺北市中山、內湖、松山、信義及文山等行政區，與捷運文湖線、松山線、板南線及信義線，並計畫與興建中之環狀線北環段、南環段及已通車之環狀線第一階段路線銜接，提供轉乘服務。截至112年7月底進行細部設計作業中。
2.汐東線：於112年1月經行政院核定[29]，總經費376.93億元，中央政府負擔57.96億元，期程自112至121年，規劃路線由東湖至汐止，並與基隆捷運整合。截至112年7月底，已進行都市計畫變更作業及部分工程之招標作業。
[29] 汐東線原屬於臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線之一部分，據交通部說明，臺北市政府預計於112年下半年啟動規劃另案報核東湖至大稻埕段之臺北市區段路線。
3.小港林園線：於111年9月經行政院核定，總經費533.11億元，中央政府負擔313.14億元，期程自111至120年，路線起於高雄捷運紅線R3小港車站，止於林園工業區。截至112年7月底已先行辦理基本設計作業及都市計畫相關前置作業，刻正辦理土建發包招標相關作業。
表1交通部113年度捷運建設計畫經費概況表-新增計畫部分
單位：新臺幣千元
編號	捷運建設計畫/簡稱	起始年度	完工年度	計畫總經費				交通部113年度預算案數
				合計	中央政府 / 負擔	地方政府 / 負擔
1	臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發計畫/環狀線東環段	112	123	102,485,770	20,256,000	臺北市政府	82,229,770	50,000
2	捷運汐止東湖線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫/汐東線	112	121	37,692,576	5,796,364	新北市政府、臺北市政府、基隆市政府	31,896,212	223,500
3	高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫/小港林園線	111	120	53,311,000	31,314,000	高雄市政府	21,997,000	848,500
合計				193,489,346	57,366,364		136,122,982	1,122,000

說 明：本表係交通部113年度新增編列之捷運建設計畫。
資料來源：交通部113年度單位預算案及提供資料；本中心整理。
(二)營造工程物價於110年起上漲，至112年8月仍處於相對高檔，致新建捷運建設計畫招標不順，影響執行效率
依行政院統計資訊網，營造工程物價總指數以110年為基期(110年=100)，於106年為84.13，此後逐漸上升，106至109年之年增率介於1.42%至3.35%間，110及111年物價飆漲，至111年物價總指數達107.36，而110及111年營造工程物價總指數之年增率分別為10.94%及7.36%，其中材料類年增率分別為13.74%及8.51%，勞務類年增率分別為6.36%及5.36%；112年起總指數漲幅逐漸趨緩，惟112年8月總指數為109.04，仍處於相對高檔[30]。
[30] 整理自中華民國統計資訊網-物價統計資料庫(查詢日期：112年9月23日)。
因營造工程物價上漲，110年以後招標之捷運建設計畫多次流標，雖辦理機關以提高招標預算、調整招標策略或拆標減項等措施因應，然截至112年7月底部分公告招標之工程仍無法順利決標，影響執行效率，如「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫」、「臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）」等計畫[31]。
[31] 整理自交通部提供資料。自107年起捷運建設可立即加速執行之計畫原則由前瞻基礎建設計畫特別預算編列，爰所舉110年以後招標之捷運建設計畫經費均由前瞻特別預算編列： 1.「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫」：CF670標於110年1月首次公告招標後歷經4次流標，拆分出之CF670A標歷經4次流標並提高預算才於112年3月決標；又CF690A標於110年3月首次公告招標，提高預算又拆出CF690C標，惟CF690A及CF690C標分別流標3次及4次仍均未決標；另CF690B標於110年3月首次公告招標，已流標8次，招標預算分別由最初之90.15億元，大幅提高至151.52億元，仍未決標。 2.「臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）」：CQ880標於110年2月首次公告招標，招標4次仍無廠商投標，因招標預算提高致經費不足，爰拆分為CQ880A標及CQ880B標，優先辦理CQ880A標，惟CQ880A標仍流標3次未決標。
(三)行政院就113年度新增捷運建設計畫之部分核示意見
關於行政院就交通部113年度新增3項捷運建設計畫之部分核示意見[32]略以：
[32] 資料來源，行政院112年3月29日院臺交字第1121005828號函、112年1月13日院臺交字第1125000974號函及111年9月23日院臺交字第1110093850號函。
1.環狀線東環段：環狀線全環跨越臺北、新北2直轄市，鑒於2直轄市政府已各自成立捷運公司，且共識採全環一車到底之營運模式，應於東環段通車前3年協商確認環狀線全環營運機構。另近期捷運工程之營造市場胃納量已飽和，請注意執行期程，又請臺北市政府積極增加票箱及附屬事業收益、實現相關外部收益，以維持營運期間財務健全。
2.汐東線：汐東線核定總經費376.93億元，其中尚有部分路段由另案計畫協助分擔之98.47億元經費來源未確定，倘於汐東線核定後2年內未核定另案計畫協助分擔之經費，應由新北市政府提報修正計畫。另請新北市政府強化成本控管，並研擬增加運量措施。
3.小港林園線：定位為供給型導向之捷運建設，確切經費請高雄市政府本撙節、經濟實用與管線安全等原則送行政院公共工程委員會審議，並參酌營造市場供需審慎評估招標策略與後續建設推動時機。另持續研擬與實施提升運量與財務之有效措施，以提升計畫財務可行性。
綜上，交通部113年度新增環狀線東環段、汐東線及小港林園線等3項捷運建設計畫，惟營造工程物價於110年起上漲，至112年8月仍處於相對高檔，且近期捷運工程之營造市場胃納量亦已飽和，允宜積極控管計畫之執行期程。又新增之各計畫總經費介於376.93億元至1,024.86億元間，經費龐鉅，允宜研擬增加收益措施，並強化成本控管，以維持營運期間財務健全。

一二、「交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付」自113年起移由交通部編列預算，允宜賡續落實相關請款及支付作業之審核機制
交通部113年度新增編列「交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付」75億1,725萬1千元。經查：
(一)編列緣由
交通部主管民營化事業機構民營化前及原電信總局組織條例修正施行前退休(撫卹)人員各項退休撫卹照護費用，均屬應由政府負擔之支出項目[33]，包括月退休(撫卹)金、殮葬補助費、三節及年終慰問金、早期退休人員生活困難濟助金等，原由交通部報請行政院公營事業民營化基金(以下簡稱民營化基金)支應；因民營化基金預計於113年1月1日起裁撤，爰前揭退撫照護費用自113年度起移由交通部編列公務預算辦理[34]。
[33] 依公營事業移轉民營條例第15條第2項規定，民營化基金用途包括支應政府負擔之民營化所需支出，其施行細則第28條之1規定：「本條例第十五條第二項第一款所定政府負擔之民營化所需支出如下：…二、民營化前已退休員工支領之月退休金。三、遺族年（月）撫慰金。四、民營化前在職死亡員工遺族年（月）撫卹金。五、殮葬補助費。…。九、其他報經行政院專案核准之相關費用。」
[34] 整理自交通部113年度預算案及提供資料。
(二)民營化基金以往預算編列及支付情形
經洽請交通部提供110年起支付「交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付」情形，民營化基金110及111年度分別支付75億1,086萬9千元及76億1,437萬3千元，預算執行率均逾98%，112年度預算編列76億792萬6千元，預計支付1萬8,265人(詳表1)；交通部於113年度編列75億1,725萬1千元、預計支付1萬8,101人，其中以中華電信股份有限公司62億9,871萬9千元、1萬3,852人最多，臺灣汽車客運股份有限公司10億3,040萬9千元、3,890人次之(詳表2)。另據交通部委託管理顧問公司出具之精算評估報告書(以111年12月31日為衡量日)，預估至141年支付數將降為3億4,161萬4千元。

表1 民營化基金110至112年度支應「交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付」之預、決算概況 單位：新臺幣千元；人
年度 / 事業單位	110		111		112
	預算	決算	預算	決算	預算	預計人數
臺灣汽車客運股份有限公司	1,110,819	1,072,957	1,070,184	1,040,966	1,069,352	3,933
臺灣鐵路貨物搬運股份有限公司	1,054	1,054	1,054	1,065	1,075	4
中華電信股份有限公司	6,250,680	6,201,988	6,418,894	6,365,521	6,339,921	13,950
原電信總局	236,831	220,262	217,835	192,796	181,470	340
台灣航業股份有限公司	10,408	8,500	10,216	7,840	9,906	27
陽明海運股份有限公司	7,012	6,108	6,691	6,185	6,202	11
合計	7,616,804	7,510,869	7,724,874	7,614,373	7,607,926	18,265
預算執行率	98.61%		98.57%

資料來源：交通部；本中心整理。
表2 交通部113年度「交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付」之經費估算表 單位：人；新臺幣千元
事業單位	支出項目	估算基準
		人數	預計經費
臺灣汽車客運股份有限公司	月退休金、遺屬年金、遺屬一次金、退撫基金收支結算、年終慰問金、三節慰問(照護)金	3,890	1,030,409
臺灣鐵路貨物搬運股份有限公司	月退休金、遺屬年金	4	1,075
中華電信股份有限公司	月退(撫)金、殮葬補助費、三節及年終慰問金	13,852	6,298,719
原電信總局	月退休金、殮葬補助費	325	173,294
台灣航業股份有限公司	月退休金、遺屬年金	21	7,552
陽明海運股份有限公司	月退休金、殮葬補助費	9	6,202
合計		18,101	7,517,251

說 明：1.交通部於112年2月請所屬民營化事業參酌近年支付情形，提供退撫人員相關資料及經費，據以編列113年預算。
2.交通部113年度預算案說明係將本表所揭中華電信股份有限公司及原電信總局之預計經費各62億9,871萬9千元及1億7,329萬4千元，併計列為中華電信股份有限公司之64億7,201萬3千元。
資料來源：交通部。
(三)請款及支付作業，將續依現行審(檢)核機制辦理
詢據交通部表示，112年度以前，「交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付」由民營化基金撥付交通部辦理；因各民營化交通事業機構民營化前及原電信總局等退休撫卹人員眾多且遍及全臺，相關人事資料極為龐雜，爰渠等退撫經費等之核撥，除臺灣汽車客運股份有限公司、臺灣鐵路貨物搬運股份有限公司因公司解散由交通部核撥外，其餘委由各該已民營化公司執行，參照公務人員定期退撫給與查驗及發放辦法等相關法令按月辦理查驗作業。113年度移由交通部編列預算及撥付，前揭退撫照護費用之請款及支付等作業，將續依現行審(檢)核機制辦理。
綜上，因民營化基金將於113年1月1日裁撤，「交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付」自113年起移由交通部編列預算支應，允宜賡續落實相關請款及支付作業之審核機制，確實掌控退休(撫卹)人數並適時給予渠等關懷協助。

貳、交通部航港局
交通部航港局(以下簡稱航港局)113年度預算案編列歲入20億7,477萬7千元，較112年度預算數減少9億8,293萬9千元[35](減幅32.15%)；歲出33億1,854萬6千元，較112年度預算數減少4億5,413萬元[36](減幅12.04%)。謹就航港局113年度預算案評估如下：
[35] 主要係「營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫」項下航港建設基金賸餘繳庫數減列9億8,371萬9千元所致。
[36] 主要係「偏遠地區交通建設」項下「新臺澎輪營運及國造案」減列2億9,699萬8千元，及112年度「購建新臺馬輪計畫」預算業已編竣，所列3億651萬4千元如數減列所致。
一三、新增「交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫」，允宜統籌規劃及整合資源，俾提升國內海運客運設施之安全性及服務品質
航港局113年度「航港業務管理及發展」項下編列補助縣市政府辦理交通船碼頭規劃設計、設施改善及疏濬工程等1,400萬元，另「偏遠地區交通建設」項下新增編列「交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫」(以下簡稱交通船碼頭優化計畫)3,341萬6千元。經查：
(一)交通船碼頭補助經費之預算編列及執行情形
航港局113年度編列交通船碼頭之補助經費包括例行性補助修繕等經費、新增編列之交通船碼頭優化計畫，另前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)特別預算編列交通船碼頭及候船室改善工程，詢據航港局說明前揭各項目110年起預算編列及執行情形如下(詳表1)：
1.例行性補助修繕等經費：針對往返臺灣本島與離島固定海運客運航線停泊碼頭，航港局每年固定編列1,400萬元補助相關地方政府辦理立即性、局部之改善，如防舷材、碰墊、風雨走廊等，項目多為規模較小、當年度可完成之修繕為主，110及111年度預算執行率均達98%以上。
2.交通船碼頭及候船室改善工程等：航港局於前瞻第3期(110至111年度)及第4期(112至113年度)特別預算海洋觀光計畫項下分別編列交通船碼頭及候船室改善工程等9,600萬元及9,120萬元，以投資小、效益大、工期短、啟動快之原則，優先補助地方政府辦理觀光熱區或主要航線之交通船場站相關設施改善或部分港區改善先期評估規劃；因執行進度超前，第3期特別預算經費不足數由同計畫其他項目經費先行勻支。
3.交通船碼頭優化計畫：囿於海洋觀光計畫經費有限，航港局規劃交通船碼頭優化升級計畫，總經費10億3,600萬元，由中央政府負擔9億5,153萬6千元(航港局6億1,113萬6千元、觀光局3億4,040萬元)，期程自113至116年，辦理提升水域泊地與碼頭設施安全性、優化升級交通港埠服務設施品質，及整合動線分流暨資訊與指引系統等項目，以期整體提升交通船碼頭旅運服務設施之安全性及服務品質。
表1 航港局交通船碼頭補助經費預算編列及執行情形 單位:新臺幣千元
計畫	補助縣市政府辦理交通船碼頭規劃設計、設施改善及疏浚工程等(例行性補助修繕等經費)		海洋觀光計畫-交通船碼頭及候船室改善工程等		交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫
預算/決算	公務預算		前瞻特別預算		公務預算
	預算(案)	決算	預算	決算	預算(案)	決算
110年度	14,000	13,982	25,000	10,915	-	-
111年度	14,000	13,774	71,000	127,880	-	-
112年度	14,000		78,200		-
113年度	14,000		13,000		33,416

資料來源：航港局。
(二)交通船碼頭尚未有整體規劃
交通部(航港局)對國際及國內商港訂有5年整體規劃及發展計畫，惟我國位於漁港範圍內之交通船碼頭，由地方政府主管或由中央主管機關委託地方政府管理[37]，未如商港有整體規劃；漁港以漁業發展為主，交通船客貨運碼頭及營運所需後線腹地非漁港主要考量，且地方政府無持續性經費挹注改善相關交通船碼頭及相關旅運設施，致海運交通運輸服務品質無法提升[38]。
[37] 漁港法第2條：「本法所稱主管機關：在中央為行政院農業委員會；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」、同法第4條：「漁港分為第一類漁港及第二類漁港，分別由中央主管機關，及直轄市、縣（市）主管機關管理；其類別由中央主管機關會商漁港所在地直轄市、縣（市）政府，依漁業發展需要及使用目的指定之。」
[38] 摘錄自交通部「交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫」，112年6月。
綜上，航港局113年度除例行性補助位於漁港範圍內之交通船碼頭修繕等經費外，復新增交通船碼頭優化計畫，允宜盤點各交通船碼頭設施現況，統籌擬定整體規劃，整合公務預算及前瞻特別預算相關計畫資源，以協助地方政府提升國內海運客運設施之安全性及服務品質。

一四、編列3項補助地方政府漁港旅運或客貨運改善計畫，允宜協助地方政府妥善規劃設計並落實控管，以保障基本民行需求及兼顧地方觀光發展
航港局113年度「偏遠地區交通建設」項下新增編列「後壁湖漁港交通旅運設施改善建設計畫」2,676萬元，及賡續編列「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」5,316萬7千元及「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」2,270萬元，合計1億262萬7千元。經查：
(一)113年度3項漁港旅運或客貨運改善計畫之經費概況
航港局113年度編列3項補助地方政府漁港旅運或客貨運改善之個案計畫，謹將各計畫截至112年8月底之最新核定計畫經費、期程(詳表1)，及113年度預計辦理事項說明如下：
1.「後壁湖漁港交通旅運設施改善建設計畫」：係113年度新增計畫，總經費1億9,300萬元，由中央政府負擔1億6,861萬元，期程自113至115年，113年度編列2,676萬元，補助屏東縣政府辦理候船室新建工程、製冰冷凍廠工程及漁業突堤碼頭工程前置規劃設計作業。
2.「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」：總經費4億3,111萬元，由中央政府負擔3億6,424萬5千元，期程自109至113年，截至112年度止中央公務預算已累計編列3億1,107萬8千元，113年度賡續編列5,316萬7千元，預計辦理跳港遊憩轉運站1樓室內裝修及室外公共廁所工程。
3.「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」：總經費8億411萬元，由中央政府負擔6億1,514萬4千元，期程自105至114年，截至112年度止中央公務預算已累計編列3億1,339萬1千元，113年度賡續編列2,270萬元，預計辦理環境監測、客運中心專案管理、客運中心委託技術服務及客運中心第1期興建工程。
表1 航港局113年度編列3項漁港旅運或客貨運改善個案計畫之經費及期程概況(含歷次修正情形) 單位：新臺幣千元
計畫名稱		行政院核定 / 年月	計畫經費負擔			期程		113年度預算案數
			中央 / 政府	地方 / 政府	合計	起	訖
後壁湖漁港交通旅運設施改善建設計畫	原計畫	112.02	168,610	24,390	193,000	113	115	26,760
鹽埔漁港客貨運專區建設計畫	原計畫	109.07	229,700	39,800	269,500	109	111	53,167
	第一次修正	110.09	311,078	57,097	368,175	109	112
	第二次修正	112.06	364,245	66,865	431,110	109	113
臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	原計畫	105.03	548,528	168,502	717,030	105	109	22,700
	第一次修正	108.11	548,528	168,502	717,030	105	112
	第二次修正	111.06	615,144	188,966	804,110	105	114

資料來源：航港局113年度預算案及提供資料；本中心整理。
(二)「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」及「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」預算執行情形
截至112年7月底，航港局「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」及「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」之累計預算執行率(累計實現數/累計分配數)分別為71.19%及80.81%(詳表2)，詢據航港局表示，「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」係因屏東縣政府辦理變更設計作業致執行落後，已於112年6月26日完成變更設計作業及復工；另「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」工程進度皆符預期，已請臺東縣府儘速辦理款項核銷事宜；以上2計畫均預計112年度預算可執行完畢。
表2 截至112年7月底航港局「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」及「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」之預算執行情形
單位：新臺幣千元
計畫名稱	中央政府負擔經費	迄112年度累計預算數	迄112年7月預算執行情形
			累計分配數(1)	累計實現數(2)	累計預算執行率(2)/(1)
鹽埔漁港客貨運專區建設計畫	364,245	311,078	304,514	216,781	71.19%
臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	615,144	313,391	313,391	253,252	80.81%

資料來源：航港局。
(三)「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」及「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」均2次修正計畫，展延期程及增加經費
據航港局資料，「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」及「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」均2次修正計畫(詳表1)，說明如下：
1.「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」：於109年7月經行政院核定計畫後，於110年9月因受COVID-19疫情、缺工及營建成本上漲等影響第1次修正計畫，追加預算及展延期程；復於112年6月因新增室內裝修及室外公共廁所工程2度修正計畫，第2次修正計畫後總經費4億3,111萬元較原計畫之2億6,950萬元增加1億6,161萬元(增幅59.97%)，完工期程113年較原計畫之111年展延2年。
2.「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」：於105年3月經行政院核定計畫後，於108年11月因水域工程7次流標，且配合東堤災修復建工程等第1次修正計畫展延期程；復於111年6月因配合他案工程(東堤災修復建工程、東56線道路工程)、受110年2次颱風侵襲、國際市場行情上漲及缺工，暨增加辦理「水域設施改善規劃暨平面遮蔽水工模型試驗」及「海事工程專案管理」等項目再度修正計畫，第2次修正計畫後總經費8億411萬元，較原計畫之7億1,703萬元增加8,708萬元(增幅12.14%)，完工期程114年較原計畫之109年展延5年。
綜上，航港局113年度編列3項補助地方政府漁港旅運或客貨運改善之個案計畫，其中「後壁湖漁港交通旅運設施改善建設計畫」係新增計畫，另2項「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」及「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」因成本上漲及增加項目等因素2次修正計畫，展延期程及增加經費，允宜協助地方政府妥善規劃設計並落實控管，確保工程如期如質辦理，俾改善漁港旅運或客貨運設施，保障基本民行需求及兼顧地方觀光發展。

一五、首次補助民船汰舊換新，允宜督導地方政府確實控管船舶購建時程，以提升離島運輸安全
航港局113年度「航港業務管理及發展」項下新增編列「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」8,820萬元，另「偏遠地區交通建設」項下編列「澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫」4,573萬8千元。經查：
(一)首次補助離島縣政府辦理民船汰舊換新計畫
詢據航港局表示，「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」為該局首次補助民船業者之計畫，該計畫係臺東縣政府110年10月於該縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案內提報，經行政院於111年12月核定，補助民營業者汰換東部航線船齡25年以上之5艘老舊交通船，並課予業者無償負擔[39]受補助船舶6年淡季(冬季)基本航務之責任，以確保臺灣離島與本島間、離島島際間連結之完整性及運輸安全；該計畫擬同時改善準點率及開航率，並鼓勵引進較新型低汙染、低油耗之船舶[40]。
[39] 即該期間不能享有基本航次補貼。
[40] 整理自臺東縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案。
(二)「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」經費需求及辦理情形
「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」之辦理方式係由臺東縣政府受理民營業者之申請，再函請航港局補助。該計畫總經費2億9,000萬元，由中央政府負擔90%、計2億6,100萬元，臺東縣政府負擔10%、計2,900萬元，期程自112至115年；航港局因未及於112年度編列預算，爰於113年度編列8,820萬元(含112年度2,070萬元)，該計畫之各年度各船經費需求情形詳表1。截至112年7月底，臺東縣政府刻進行相關補助規範之制定，俟公告後即能受理航商申請。
表1 「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」經費需求情形
單位:新臺幣千元
船名	船齡	航線	補助上限	112年(10%)	113年(30%)	114年(30%)	115年(30%)
凱旋1號(帆利)	29	富岡-綠島	60,000	6,000	18,000	18,000	18,000
凱旋2號(帆利)	32	富岡-綠島	60,000	6,000	18,000	18,000	18,000
金星3號(大發)	26	富岡-綠島	50,000	5,000	15,000	15,000	15,000
天王星(長杰)	31	富岡-蘭嶼	60,000	6,000	18,000	18,000	18,000
綠島之星2號(龍鴻)	32	富岡-蘭嶼	60,000	-	6,000	18,000	36,000
需求數合計			290,000	23,000	75,000	87,000	105,000
中央政府負擔			261,000	20,700	67,500	78,300	94,500
地方政府負擔			29,000	2,300	7,500	8,700	10,500

說 明：中央政府負擔之112年經費需求未及於112年度編列預算，爰113年度預算案數係112及113年度之經費需求合計數。
資料來源：航港局；本中心整理。
(三)近年公營交通船汰舊換新計畫屢有修正計畫情事
航港局自109年起補助離島縣政府辦理公營交通船之汰舊換新，計有「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫」及「澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫」2項計畫，惟均於行政院核定後2年內修正。「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫」因受COVID-19疫情影響，致延遲船舶零件抵臺期程，爰將結案期程由110年展延至111年；「澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫」亦因COVID-19疫情致原物料調漲及國內船廠缺工，暨變更船舶設計等因素修正計畫，將結案期程由111年展延至113年，並將總經費由7,500萬元增至1億322萬8千元(詳表2)。
表2 航港局109年起補助離島縣政府公營交通船汰舊換新之計畫概況
單位：新臺幣千元
計畫名稱		行政院 / 核定 / 年月	計畫經費負擔			期程
			中央 / 政府	地方 / 政府	合計	起	訖
澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫	原計畫	108.05.	124,227	29,773	154,000	109	110
	修正計畫	110.03	124,227	29,773	154,000	109	111
澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫	原計畫	110.01	60,575	14,425	75,000	110	111
	修正計畫	111.11	83,550	19,678	103,228	110	113

資料來源：航港局。
綜上，航港局113年度新增編列「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」，補助民營業者汰換東部航線船齡25年以上之5艘老舊交通船，以提升民眾乘船服務品質與安全性。惟近年補助離島公營交通船汰舊換新計畫如「澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫」等屢有修正計畫展延情事，允宜督導地方政府確實控管船舶購建時程，以確保航行安全及提升離島交通品質。
（分機：1916 黃怡娟）