國家運輸安全調查委員會、交通部鐵道局及所屬、交通作業基金之鐵道發展基金、臺鐵局撥入資產及債務管理基金113年度預算評估報告
一０、收回高鐵車站特定區五站事業發展用地截至112年8月底已近8年，仍有4.14公頃土地尚待開發，允宜賡續積極辦理，俾增裕基金收益
鐵道基金113年度辦理高鐵永續經營投資計畫，本計畫113年度預算案「業務收入」編列29億2,126萬2千元，包括土地租金收入1億6,602萬3千元、權利金收入4,425萬元、投資業務收入27億515萬4千元及雜項業務收入583萬5千元。經查：
(一)高鐵公司於104年10月底已將高鐵車站特定區五站站區事業發展用地返還交通部
依行政院104年7月核定之高鐵投資計畫，由鐵道(原高鐵)基金參與高鐵公司之增資，自償收入主要為高鐵公司每年分配股利，及該公司返還高鐵車站特定區(桃園、新竹、臺中、嘉義及臺南)五站站區事業發展用地之未來開發所得效益[1]。據交通部說明，高鐵公司已於104年10月底將前開事業發展用地之地上權悉數返還該部，該部並於105年11月14日核定「高速鐵路車站特定區五站發展用地及新竹專二招商計畫」，規劃以設定地上權及出租等方式執行開發作業。
[1] 高鐵公司返還高鐵車站特定區五站事業發展用地地上權，並依協議折減該公司原依興建營運合約約定應繳納之回饋金297億8,485萬餘元，未來五站事業發展用地之開發效益納為高鐵永續經營投資計畫之收入來源。
(二)截至112年8月底止，五站站區事業發展用地尚有8.62%未完成開發利用
依據鐵道局提供資料顯示(詳表1)，高鐵公司返還五站站區事業發展用地面積48.05公頃，截至112年8月底止，已開發(含出租)土地面積43.91公頃(占91.38%)，尚待開發土地面積4.14公頃(占8.62%)。其中桃園站、新竹站、臺中站及臺南站事業發展用地已完成開發經營案簽約或已開幕營運；嘉義站於111年7月20日辦理招商公告，惟無申請人投標，鐵道局表示係因公告期間總體社會經濟情勢變化大，潛在投資人投資策略趨向保守，又中央銀行自111年連續升息，影響投資資金成本與投資報酬率，另周邊與本案規模相當之土地類型多元，外部競爭強烈等因素致無人申請而流標。該局檢討後表示將儘量創造投資誘因，並開發潛在投資人投資意願，爰維持原招商條件，並調整權利金計收方式，預計112年10月辦理第2次招商作業。
表1 截至112年8月底止高鐵公司返還五站站區事業發展用地之開發(含出租)情形表 單位：公頃
站別	高鐵公司返還事業發展用地面積	已開發(含出租) / 面積	尚待開發土地
			面積	比率
桃園	10.72	10.72	0	0.00%
新竹	6.77	6.77	0	0.00%
臺中	17.27	17.27	0	0.00%
嘉義	5.42	1.28	4.14	76.38%
臺南	7.87	7.87	0	0.00%
合計	48.05	43.91	4.14	8.62%

資料來源：鐵道局。
綜上，交通部自104年10月底由高鐵公司收回高鐵車站特定區五站事業發展用地至112年8月底已近8年，已完成開發經營案簽約或已開幕營運者計43.91公頃，惟尚有4.14公頃(占比8.62%)之土地待開發。鑑於高鐵站區事業發展用地位居車站核心區，肩負帶動周邊經濟發展之任務，且其開發收益係高鐵投資計畫中，除高鐵公司配發股息紅利外之重要自償性收入來源，允待賡續積極辦理，以收土地開發推動經濟之效，並增裕基金財務收益。