國防部主管113年度單位預算評估報告目錄
頁次
國防部主管113年度單位預算評估報告
國防部主管113年度預算案編列歲入83億9,914萬3千元，較112年度預算數66億8,073萬6千元增加17億1,840萬7千元（增幅25.72%）；歲出4,405億8,905萬8千元，較112年度預算數4,092億86萬7千元增加313億8,819萬1千元(增幅7.67%)。謹就國防部主管113年度預算案評估如下：
壹、綜合
一、國防部主管預算額度再創歷年新高，允宜加強管控預算配置及執行情形，俾發揮預期效益
113年度中央政府總預算案有關國防部主管部分，歲出預算計編列4,405億8,905萬8千元，續創近年新高。國防部辦理國防業務涉及各項軍事專業，鉅額預算除優先考量人員維持法律義務支出外，尚需滿足作業維持基本需求並籌購所需新式武器裝備，爰各年度預算配賦施政項目能否依原訂計畫執行並適時發揮國防戰備預期效能，對維護國民生命財產安全至關重要。惟近年國防部各項施政屢經審計部查報涉有未盡職責或效能過低之情事；111年度部分財務(物)、採購作業內部審核及管理，亦經審計部指陳有欠嚴謹。國防部於所配賦年度預算創高之際，允應引以為鑑並確實檢討改善。謹說明如下：
(一)各機關執行歲出分配預算，依規定應建立考(評)核機制
按預算法第1條第3項及第61條前段分別規定：「預算之編製及執行應以財務管理為基礎，…。」、「各機關執行歲出分配預算，應按月或分期實施計畫之完成進度與經費支用之實際狀況逐級考核之，並由中央主計機關將重要事項考核報告送立法院備查；…。」同法第66條且規定：「中央主計機關對於各機關執行預算之情形，得視事實需要，隨時派員調查之。」另行政院訂有「各機關單位預算執行要點」，其第3點亦規定：「各機關應依歲入、歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行，並適時以成果或產出達成情形，辦理計畫及預算執行績效評核作業，以作為考核施政成效，及核列以後年度預算之參據。」可悉各機關執行歲出分配預算，依規定應建立施政成效之考(評)核機制，國防部掌理涉及國家安全之國防事務，近年執行之法定預算均高達3,000億元以上，金額龐鉅，對於各項業務(工作)計畫執行成效之考(評)核尤不容忽視。
(二)近年施政屢有經審計部查報涉有未盡職責或效能過低之情事
前揭法令所規範之預算執行考(評)核機制，旨在使各機關於執行施政計畫預算時得以達成內部控制及評核之效，如能確實執行，將有助於避免類如事倍功半、損耗經費，或曠日廢時無法如期、如質完成原訂計畫目標等情事發生。查審計部於109及110年度中央政府總決算審核報告中，指陳該部多項施政計畫涉有未盡職責或效能過低情事，依審計法第69條第1項前段規定通知其上級長官機關，並報告監察院者分有「海軍司令部辦理特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案」等6件及「國防部陸海空軍司令部及憲兵指揮部辦理化生放核威脅預測與防護預警系統使用管理」等7件(詳表1)。111年度審計部續查報該類案件共40件，其中屬國防部主管者有「國防部空軍司令部及所屬辦理水溪靶場綜合大樓新建工程」等7件，為該年度該類查報案件所涉主管部會中最多者。
表1 109年度及111年度中央政府總決算審核報告指陳國防部施政涉有未盡職責或效能過低之案件情形表
年度	施政計畫名稱
109	1.海軍司令部辦理特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案
	2.國防部軍醫局及國軍高雄總醫院辦理影像導引放射治療系統整建營運移轉
	3.陸軍後勤指揮部及所屬辦理國軍油料管理
	4.國防部海軍司令部辦理艦艇系統精進案
	5.國防部海軍司令部暨所屬左營後勤支援指揮部辦理左營港東五至東七碼頭修建工程
	6.國防部陸軍司令部太平營區新建工程
110	1.國防部陸海空軍司令部及憲兵指揮部辦理化生放核威脅預測與防護預警系統使用管理
	2.國防部陸軍司令部、國防部軍備局、生產製造中心及第202廠辦理105公厘輪型戰砲甲車研製案(獵豹專案)
	3.國防部空軍司令部及所屬辦理空軍基地塔臺整建
	4.國防部政務辦公室辦理國家軍事博物館新建工程計畫
	5.國軍高雄總醫院辦理鳳翔營區營產之規劃及運用
	6.國防部空軍司令部辦理福興營區營舍新建工程
	7.國防部海軍司令部辦理承海計畫(機密案件)
111	1.國防部空軍司令部及所屬辦理水溪靶場綜合大樓新建工程
	2.國防部海軍司令部及所屬辦理水上特種作戰訓練場新建工程計畫
	3.國防部參謀本部訓練參謀次長室建置國軍訓練管理暨戰力整備系統
	4.國防部依陸海空軍軍官士官服役條例執行情形(機密案件)
	5.國防部海軍司令部辦理遊龍專案執行情形(機密案件)
	6.國防部陸軍司令部辦理C4ISR系統先導生產階段執行情形(機密案件)
	7.國防部空軍司令部辦理國軍長程飛彈防禦系統規劃及執行情形暨國軍數據鏈路整合情形(機密案件)

資料來源：109年度中央政府總決算審核報告「總述、重要施政議題之查核及最終審定數額表」(第1冊)第甲-70頁至72頁；110年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告第甲-66頁至77頁。111年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告第甲-67頁至81頁。
(三)111年度部分財務(物)、採購作業內部審核及管理，亦經審計部指陳有欠嚴謹
國防部及所屬為發揮內部控制功能，提升財務效能及避免浪費或不經濟支出，防杜違法情事，依國防部內部審核作業規定，於年度開始前訂有年度內部審核工作計畫，以執行內部審核工作。然審計部於111年度中央政府總決算審核報告仍指陳多項管理缺失，諸如「海軍接連發生軍械遺失案件，顯示軍械管理機制未臻周延，…。」、「國軍醫院辦理醫療衛材及裝備採購，間有驗收不實，浮報採購金額，或為規格綁標，意圖特定廠商得標等情事。」、「陸、海、空軍軍官學校及國防大學鐘點費核發逾越規定時數。」、「陸軍辦理物資委商附搭民輪運輸作業管理未盡妥善…。」等4項。
綜上，國防部歷年均編列暨執行鉅額國防預算，113年度逾4,405億元之預算案數為歷年來新高，惟該部近年施政計畫執行亦迭經審計部查報涉有未盡職責或效能過低情事；111年度部分財務(物)、採購作業內部審核及管理，亦經審計部指陳有欠嚴謹。國防部於所配賦年度預算創高之際，允宜引以為鑑，切實檢討相關缺失。

二、近年國軍志願役人力人數逐漸降低，仍有眾多戰鬥部隊編現比不及8成，國防部於編列高額軍事投資預算之際，亦宜就志願役人力逐漸降低現況，妥謀因應對策
113年度國防部主管預算案編列歲出4,405億8,905萬8千元，較112年度之4,092億86萬7千元增加313億8,819萬1千元(增幅7.67%)，並以軍事投資預算增幅34.65%最高。按國軍多項對美軍購計畫及因應國防武器需求而提出之2項特別預算[1]均將於近年內陸續結案，所籌獲武器裝備需搭配足額且訓練精良軍士官兵操作始能發揮其預期效益，然揆近年國軍志願役人力人數已逐漸降低，112年6月底人數15萬5,218人更為107年度以來新低，且仍有眾多戰鬥部隊編現比[2]不及8成，國防部於編列高額軍事投資預算之際，亦宜就志願役人力逐漸降低現況，妥謀因應對策。經查：
[1] 為「中央政府新式戰機採購特別預算」及「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」，執行期程分別為109-115年度及111-115年度。
[2] 現員數占編制數比率。
(一)113年度國防部主管預算額度再創歷年新高，並以軍事投資預算增幅34.65%為最多
103年度至113年度國防部主管預算總額均逾 3,100億元，並自108年度起每年以3%以上之幅度增長(詳表1)。113年度該部主管預算4,405億8,905萬8千元除再創歷年新高外，亦較112年度之4,092億86萬7千元增加313億8,819萬1千元(增幅7.67%)；若依國防預算結構觀之，113年度人員維持及作業維持費分別編列1,790億370萬2千元及1,310億2,233萬9千元，占該部主管預算比例降至40.64%及29.73%，而113年度軍事投資預算1,305億6,301萬7千元，除占比提升為29.63%外，其編列數亦較112年度之969億6,707萬2千元增加335億9,594萬5千元，增幅達34.65%。
表1 103至113年度國防部主管預算配置表 單位：新臺幣百萬元；%
項目 / 年度	人員維持		作業維持		軍事投資		國防部主管預算
	金額	占比	金 額	占比	金額	占比	金額	增減幅
103	152,256	48.94	72,934	23.44	85,910	27.61	311,100	-0.51
104	141,458	45.23	75,090	24.01	96,219	30.76	312,767	0.54
105	145,723	45.53	77,252	24.13	97,110	30.34	320,085	2.34
106	147,714	46.27	85,865	26.89	85,696	26.84	319,275	-0.25
107	158,508	48.37	88,001	26.85	81,191	24.78	327,700	2.64
108	156,483	45.96	94,210	27.67	89,785	26.37	340,478	3.90
109	166,014	47.27	95,610	27.22	89,593	25.51	351,217	3.15
110	169,592	46.88	99,304	27.45	92,876	25.67	361,772	3.01
111	177,170	47.37	106,633	28.51	90,218	24.12	374,021	3.39
112	178,652	43.66	133,582	32.64	96,967	23.70	409,201	9.41
113	179,004	40.64	131,022	29.73	130,563	29.63	440,589	7.67

說 明：1.103-112年度均為法定預算數，113年度為預算案數。
        2.107年度及111年度人員維持費包括該年度因軍公教調薪而由行政院統籌編列之45.57億元及64.18億元。
資料來源：國防部主計局，本中心整理。
(二)近年提出多項軍事投資計畫均將於數年內陸續結案，而所籌獲武器裝備需訓練精良之軍士官兵操作，始能達原預期效益
依110年度國防報告書第四章、第二節揭櫫之建軍規劃略以：「面對中共軍力快速增長及威脅加劇，國軍在不與其軍備競賽下，運用創新不對稱思維，積極規劃及建構符合防衛作戰構想之武器裝備…。」在上揭規劃原則下，各軍種除藉國內廠商研發及產製能量，持續推動各項國防自主軍事投資建案外，近年更透過軍(商)購管道陸續向美國籌購多項高性能武器裝備。113年度國防部所屬公開預算案中，持續辦理中之軍(商)購計畫共18案，其中12案預計將於116年度前結案(詳表2)；另近年因應國防武器採購需求而提出之「中央政府新式戰機採購特別預算」及「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」亦均將於115年度執行期滿；該等眾多新式武器裝備籌獲後是否能發揮原預期效益，端有賴各級部隊對相關操作軍士官兵之長期培訓。
表2 113年度國防部所屬公開預算案所載預計將於116年度前結案之軍(商)購計畫彙總表 單位：新臺幣千元
軍種	投資建案名稱	執行期間	計畫總金額
陸軍司令部	新型戰車	108-116	40,524,159
	高效能反裝甲飛彈	107-114	11,815,164
	人攜式短程防空飛彈	108-114	7,265,287
	中程反裝甲飛彈	108-113	3,427,269
	國軍輪型(航空)油罐車籌購案	108-113	85,407
	遠程精準火力打擊系統	109-116	32,523,547
	空降作戰傘具裝備	112-116	716,181
	第三代陸區系統	109-116	450,391
海軍司令部	新購BLOCK 1B方陣快砲	106-114	10,159,362
	人攜式短程防空飛彈	106-114	6,109,983
	國軍輪型(航空)油罐車籌購案	108-113	49,821
空軍司令部	愛二性能提升及採購愛三	96-116	179,139,737
	F-16A/B型機性能提升	101-115	140,204,045
	國軍輪型(航空)油罐車籌購案	108-113	508,086
	TPS/FPS-117雷達性能提升案	109-115	1,487,757
資通電軍指揮部	第三代陸區系統	109-116	7,367,479

說 明：除空軍司令部「TPS/FPS-117雷達性能提升案」為商購案外，其餘均為軍購案。
      資料來源：113年度國防部所屬單位預算書，本中心整理。
(三)近年國軍志願役人力人數逐漸降低，亦有眾多支領戰鬥加給(第1類型)部隊編現比不及8成
鑑於未來戰爭決勝關鍵在於軍隊之質而非量，武器愈精密科技，愈需高素質長役期人力之投入，行政院爰於101年1月2日核定「募兵制實施計畫」，期透過兵役轉型朝向募兵制，藉由招募及培訓役期長、意願強、經驗熟之志願役人力，結合先進武器裝備更新換裝，打造「小而精、小而強、小而巧」之專業化常備部隊。復國防部為因應防衛作戰兵力需求，於111年12月29日公告，94年次以後出生之役男自113年起回復徵集服常備兵現役，為期1年，依國防部112年8月31日檢送本院「五年兵力整建及施政計畫報告」內容，其就「五年兵力結構調整說明」略以：「…國軍兵力結構組成，將以志願役與義務役雙軌併行之戰力組成，志願役維持現行規模，並視敵情威脅及防衛任務實需檢討員額，擔任國軍主要作戰任務，並持續依新式武器獲得，加強現代化、實戰化作戰訓練…。」容顯志願役人力仍為作戰部隊構成主力，規模需求亦不因恢復義務役徵集而有所降低。惟觀近年國軍志願役人數變化狀況，其人數於110年底達近年最高之16萬4,884人後，111年底人數降為15萬9,392人(較110年底減少5,492人，減幅3.33%)，而112年6月底志願役人數更降至15萬5,218人(較111年底減少4,174人，減幅2.62%)(詳表3)，除為107年度以來新低外，亦有眾多第1類型戰鬥部隊編現比不及8成(詳表4)，均恐不利新式武器裝備籌獲後，部隊操作人力之培訓與長流久用。
表3 106年度至112年6月底國軍總人數、志願役人數及比率變化情形 單位：人
項目 / 年度	國軍總人數	志願役人力
		人數	占國軍總人數比率	各年度增加人數	各年度增加人數比率
106	150,906	146,785	97.27%	2,094	1.45%
107	155,421	155,412	99.99%	8,627	5.88%
108	162,044	162,039	100.00%	6,627	4.26%
109	164,064	164,063	100.00%	2,024	1.25%
110	164,884	164,884	100.00%	820	0.50%
111	159,392	159,392	100.00%	(5,492)	(3.33%)
112(6月底實際數)	155,218	155,218	100.00%	(4,174)	(2.62%)

說 明:107至109年度國軍總人數與志願役人數之差異，係因該等年度仍有部分義務役人力所致。
資料來源：參謀本部人事參謀次長室。
表4 截至112年6月底編現比仍低於八成之第1類型戰鬥部隊
軍種	部隊別
陸軍	1.外島步兵部隊 / 2.機步部隊 / 3.砲兵部隊 / 4.裝騎部隊 / 5.戰車部隊 / 6.防空部隊 / 7.狙擊部隊 / 8.火箭部隊 / 9.守備部隊
海軍	1.陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、飛彈連 / 2.各艦隊部隊 / 3.海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊及其所屬 / 4.海鋒大隊
空軍	防空暨飛彈部隊
陸軍、海軍、憲兵	特勤

資料來源：參謀本部人事參謀次長室。
綜上，國軍多項對美軍(商)購計畫及因應國防武器採購需求而提出2項特別預算均將於近年內陸續結案，所籌獲武器裝備均需足額且訓練精良之人力操作，惟近年國軍志願役人力人數卻逐漸降低，112年6月底人數更為107年度以來新低，且仍有眾多第1類型戰鬥部隊編現比不及8成；國防部雖規劃自113年起回復徵集服常備兵現役，惟志願役人力仍為作戰部隊構成主力，國防部於編列高額軍事投資預算之際，亦宜就志願役人力不足現況妥思因應對策。
三、修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，並增列得報經行政院核准以第一預備金支應已逾預算編列期程之迫切性建案，妥適性宜再酌
113年度國防部所屬單位預算案中，主計局於「第一預備金」業務計畫編列28億元，較112年度之8億元增加20億元。按國防部於112年5月15日修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，增列國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程之新增迫切性建案，惟國軍軍事投資計畫多為經費龐鉅之跨年期計畫，其新增計畫內容及預算額度既未經本院審議通過，逕規定具迫切性新增建案得以第一預備金支應，妥適性恐有待商榷。經查：
(一)國防部於112年5月15日修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，明定得以第一預備金支應逾預算編列時程之新增迫切建案
國軍年度施政工作計畫與預算編制作業手冊第伍、三點就軍事投資建案計畫納編年度預算規定：「國防部各機關…，應本『計畫等預算』之精神，遵循五年施政計畫作為，其中有關軍事投資建案，應依國防部…『國軍軍事投資建案作業規定』辦理，於完成建案程序後，始得納編目標年度預算：…。」、「新增個案無論金額大小，整體獲得規劃書均應管制於行政院預算審議程序前核定，完成建案程序，未完成者，不予檢討納案。」揆國防部於112年5月15日修訂「國軍軍事投資建案作業規定」部分條文，除原規定迫切性建案須於D-1[3]年5月31日[4]前完成建案程序外，另增訂「若新增迫切性建案已逾D-1年5月31日，完備建案程序報請行政院核准後，得以預備金支應。」其修正條文對照表說明欄內容略以：「為有效滿足戰備急需，快速形成戰力，將逾預算編列時程之迫切性建案於完備相關程序後，由本部第一預備金支應，縮短預算等待空窗期…。」
[3] D年係指預算編列目標年度，D-1年為預算編列之前一年度。
[4] 國防部109年10月30日令頒「國軍軍事投資建案作業規定」就迫切性建案納入五年兵力整建計畫」之原則係規定：「需於目標年度7個月前完成建案程序。」
(二)第一預備金係「歲出分配預算遇經費不足」方可動支，未經本院審議通過之投資建案，是否符合動支條件，不無疑慮
預算法第25條第1項規定：「政府不得於預算所定外，動用公款、處分公有財物或為投資之行為。」同法第22條第1項及第64條分別規定：「…第一預備金於公務機關單位預算中設定之，其數額不得超過經常支出總額1%。…。」、「各機關執行歲出分配預算遇經費有不足時，應報請上級主管機關核定，轉請中央主計機關備案，始得支用第一預備金…。」依主計月報社編印「預算法研析與實務」乙書就預算法第64條解析說明略以：「…歲出分配預算係指在法定歲出預算範圍內，由各機關依法分配實施之計畫。…本條明定各機關執行歲出分配預算遇經費有不足為動支條件，即各機關在符合法定預算動支目的及用途範圍內實際歲出分配預算，遇有經費不敷時始得支用第一預備金…。」爰「歲出分配預算遇經費不足」為第一預備金動支條件，國防部已逾預算編列時程之新增投資建案既未列入年度預算，當不屬法定歲出預算範疇，自無歲出分配預算，故是否符合第一預備金支應條件，不無疑慮。
(三)軍事投資計畫所涉經費龐大且多以分年計畫方式編列，以第一預備金支應首年經費，本院難本權責，就其計畫及經費妥適性進行事前審議
司法院釋字第520號解釋理由說明略以：「…預算制度乃行政部門實現其施政方針並經立法部門參與決策之憲法建制，對預算之審議及執行之監督，屬立法機關之權限與職責。…。」國軍軍事投資建案所涉經費龐大且執行期程長，年度預算多以分年計畫方式編列，首年納編預算之計畫內容，歷年均為本院預算審議重點項目，國防部於「國軍軍事投資建案作業規定」明訂得動支第一預備金支應迫切性建案，除與其「計畫等預算」之精神有違外，本院亦難本權責，於事前就其計畫妥適性進行審議。另雖國防部於112年8月31日檢送本院「五年兵力整建及施政計畫報告」就迫切性建案動支第一預備金程序說明略以：「…得於完備建案程序並報請行政院核定及大院備查後動支…。」惟此本院亦僅能事後「備查」，無法事前進行審議。另預算法第83條亦有「國防緊急設施或戰爭」得提出特別預算之彈性預算規定，國防部規劃動支第一預備金支應迫切性建案之作法，容有妥適性疑慮。
綜上，國防部於112年5月15日修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，增列該部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程之新增迫切性建案，惟軍事投資計畫所涉經費龐大且多以分年計畫方式編列，逕以第一預備金支應首年經費，本院難事前就其計畫及經費進行審議，妥適性恐有待商榷。

四、94年次以後出生役男將自113年度起回復徵集服1年期常備兵役，然迄仍有部分配套措施尚未完備，國防部允宜加速溝通協調作業
為因應防衛作戰兵力需求，國防部除於111年12月29日公告，94年次以後出生役男自113年起將回復徵集服常備兵現役外，並分別提出多項役期調整配套措施[5]，包括參照勞工退休制度，就義務役服役期間之退休金提撥制度訂定專法，參謀本部113年度並於「軍事人員」業務計畫之「薪餉-退休離職儲金」分支計畫中，就義務役服役人員提繳退休金編列1億4,692萬8千元。揆國防部雖已於112年6月26日預告「義務役服役期間提繳退休金條例」草案，8月9日將草案陳報行政院審查，案經同年9月21日行政院院會核議通過，將送請本院審議，惟此距113年1月1日常備兵役回復徵集僅餘約3個月作業時間，爰國防部允宜加速與本院溝通與協調，俾利配套措施之法制作業儘早完備。經查：
[5] 依行政院111年12月29日核定「強化全民國防兵力結構調整方案」所提配套措施包括：提高役男薪資、推動服役年資銜接勞退制度及研議彈性教育制度。復依中華民國112年國防報告書第五章第三篇「役期調整配套措施」包括薪資調整、退休金提撥制度、彈性修業、專長分發運用、預備軍、士官考選、後勤整備工作等項。
(一) 94年次以後出生役男將自113年度起回復徵集服1年期常備兵役，國防部並提出多項配套措施
考量全球戰略態勢變化、區域安全衝突升高、全民國防實務需要及人口結構改變，並參酌先進國家實戰訓練經驗與實施徵兵制之民主國家服役年限，經各部會研討及蒐整社會各界建言後，國防部業陳報行政院核定回復1 年期義務役，並依法定程序於113年12 月29 日與內政部共同會銜，函送立法院查照後刊登行政院公報公告，將自113年1月1日起，94年次以後出生之役男回復徵集服1年期常備兵現役。依112年國防報告書第五章第三篇「役期調整配套措施」所陳，因應義務役役期由4個月調整為1年，該部業研議「義務役薪資調整」、「義務役服役期間退休金提撥制度」、「彈性修業」、「結合專長分發運用」、「義務役預備軍、士官考選」及「後勤整備工作」等多項配套措施。
(二)行政院院會雖於112年9月21日通過「義務役服役期間提繳退休金條例」草案並將送請本院審議，惟距常備兵役回復徵集僅餘約3個月作業時間
鑑於目前義務役年資只能併計軍公教年資，未有與勞工退休年資併計之規定，國防部爰規劃參照勞工退休制度訂定專法，由政府提撥1 年期義務役役男退休金，以及明訂專戶之請領條件、資格與期限，可使役男退伍後於各職域任職時均得銜接退休金制度。揆行政院於111年12月29日核定強化全民國防兵力結構調整方案即將「推動服役年資銜接勞退制度」列為配套措施之一，然國防部遲至112年6月26日始辦理「義務役服役期間提繳退休金條例」草案預告，同年8月9日將草案陳報行政院，雖行政院院會業於112年9月21日通過並將函送立法院審議，惟距113年1月1日常備兵役回復徵集僅餘約3個月作業時間，而本院9月開議後，又以113年度中央政府總預算案為最主要審議項目，爰上開條例能否於常備兵役回復徵集前完備法制作業程序，端賴國防部之積極溝通與協調。
綜上，94年次以後出生役男將自113年度起回復徵集服1年期常備兵役，行政院111年12月29日核定強化全民國防兵力結構調整方案即將「推動服役年資銜接勞退制度」列為配套措施之一，然揆「義務役服役期間提繳退休金條例」迄未完成立法程序，爰國防部允宜積極加強與本院溝通協調，俾利儘早完備配套措施。

五、國軍主要油品採購預算已連續3(109-111)年度不敷支用，112年度亦恐有不足，國防部於依需求增編預算之際，亦宜督導各軍種加強油料經費管控事宜
按國軍油料預算係由陸軍司令部統籌編列。陸軍司令部113年度於「後勤及通資業務-後勤補給支援」分支計畫之「物品」科目中，就辦理國軍戰、演訓、專案戰備整備任務及災害防救等所需主要油品採購編列108億6,652萬1千元，較112年度之70億9,762萬3千元增加37億6,889萬8千元(增幅53.1%)。受近年共機艦擾台頻次加劇，戰備油料提升及油價浮動調整等因素影響，國軍主要油品採購預算已連續3(109-111)年度不敷支用，112年度採購預算雖提高至70.97億元，然截至112年8月底執行率已達95.54%，112年度預算恐仍有不足，雖國防部考量實需並於所屬113年度單位預算案持續增編主要油品採購預算，仍宜督導各軍種加強油料經費管控事宜。經查：
(一)近年中共軍機繞臺暨侵擾我空域次數頻繁，國防部自109年9月起於官網每日公布臺海周邊海空域偵獲共機(艦)動態
110年度國防白皮書指陳：「中共近年…對台策略與手段越趨多元，同時以各種軍事侵擾行動試探我預警能力與應處作為，持續對我軍事威懾與施壓，侵擾手段包括(一)侵入我防空識別區：中共藉各型機常態化侵入我西南防空識別區活動，企圖強化其監偵力度，測試及疲擾我空防警戒應處，壓縮我預警反應時間及活動空域，威脅臺海空防安全。(二)加大我周邊海域演訓力度：中共海、空軍編組遠海訓練編隊或航艦編隊於我周邊及西太平洋等海空從事聯戰訓練及跨區行訓活動…。」為讓國人及國際瞭解中國武嚇作為，國防部自109年9月起在官網設置「即時軍事動態」並每日公布臺海周邊海空域偵獲共機(艦)動態。據國防部統計資料，112年度截至8月底發布偵獲共機3,147架次及共艦1,236艘次(詳表1)。
表1 109年度至112年8月底國防部於網站發布偵獲共機(艦)於臺灣周邊海空域活動之統計資料
年度	109	110	111	112
共機架次	自9月16日起發布偵獲共機架次計380架次	972架次	3,324架次	3,147架次
共艦艘次	無發布偵獲艘次	無發布偵獲艘次	自8月6日起發布偵獲共艦計654艘次	1,236艘次

資料來源：國防部情報次長室。
(二)近年國軍雖已逐漸增編油料採購預算，惟仍連續3(109-111)年度不敷支用，且超支比率逐年增加
面對中共軍機艦擾台或侵入我防空識別區活動次數逐漸增加，我方需派遣艦艇或空中巡邏兵力應對、進行廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。而為因應海、空軍頻繁之應處作為，國防部近年不斷提高主要油品採購預算，113年度預算案數108億6,652萬1千元已為109年度法定預算數47億1,149萬6千元之2.31倍。雖國軍主要油品採購預算已逐年增加，然揆109至111年度決算數仍均高於預算數(詳表2)，各年度預算不敷數分別為2億6,830萬2千元、8億5,138萬元及29億5,826萬5千元(各年度超支比率分別為5.69%、15.37%及49.95%)，超支金額及比率均有逐年擴大現象。而依國防部提供資料，112年度截至8月底國軍主要油品採購分配預算55億元，執行數67億8,074萬2千元，不足數12億8,074萬2千元(超支比率23.29%)。
表2 109年度至113年度國軍主要油品採購預算編列及執行情形
        單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數	比較增減
			金額	比率
109	4,711,496	4,979,798	268,302	5.69
110	5,540,411	6,391,791	851,380	15.37
111	5,922,327	8,880,592	2,958,265	49.95
112	7,097,623	6,780,742	-	-
113	10,866,521	-	-	-

      說 明：112年度決算數為截至8月底實支數。
      資料來源：國防部後勤參謀次長室。
(三)112年度主要油品採購預算已增列11.75億元，113年度預計再續增37.69億元
112年度國軍主要油品採購預算70.97億元，雖已較111年度增加11.75億元(增幅19.85%)，惟截至112年8月底執行數為67.81億元，執行率已達95.54%，112年度採購預算恐仍將有不足現況。113年度國防部所屬單位預算案中，雖多項油品採購預算編列基準均較112年有所調降，然在「JP-8航油」及「普通柴油」[6]等多項油品預計採購數量均較112年度大幅增加下[7](詳表3)，113年度主要油品採購預算仍將續增37.69億元，鑑於國防資源有限，國防部於依需求編列高額油品採購預算之際，亦宜督導各軍種加強油料經費管控事宜。
[6] 113年度預算案中「JP-8航油」及「普通柴油」採購預算分為61億3,821萬4千元及41億4,909萬7千元，占主要油品採購預算比率分為56.49%及38.18%。
[7] 113年度預算案中「JP-8航油」及「普通柴油」預計採購數量分為7,984萬2千加侖及4,707萬4千加侖，分較112年度增加4,433萬6千加侖及1,992萬9千加侖，增幅124.87%及73.42%。
表3 112及113年度國軍主要油品採購計畫之預算編列概況表
品項	112年度			113年度
	數量 / (加侖)	編列基準(元)	總價 / (千元)	數量 / (加侖)	編列基準(元)	總價 / (千元)
JP-5航油	50,000	129.23	6,462	600,000	76.5	45,900
JP-8航油	35,505,060	129.23	4,588,319	79,841,500	76.88	6,138,214
JET A-1航油	30,000	129.08	3,872	298,440	76.73	22,899
超級材油	500,000	93.82	46,910	3,736,114	92.31	344,881
普通材油	27,145,151	89.28	2,423,519	47,073,937	88.14	4,149,097
92無鉛汽油	200,000	92.47	18,494	1,284,527	89.44	114,888
95無鉛汽油	100,000	98.15	9,815	531,725	95.12	50,578
98無鉛汽油	1,810	105.72	191	623	102.69	64
100LL航油	200	206	41	-	-	-
小計	-	-	7,097,623	-	-	10,866,521

說 明：112年度為法定預算數，113年度為預算案數。
資料來源：112及113年度國防部所屬單位預算書，本中心整理。
綜上，受中共擾台行為不斷，戰備油料提升及油價浮動調整等因素影響，國軍109至111年度主要油品採購預算均有不敷支用狀況，112年度主要油品採購預算雖已較111年度增列11.75億元，然截至112年8月底預算執行率已達95.54%，112年度採購預算恐仍將有不足現況；而113年度在「JP-8航油」及「普通柴油」等主要油品預計採購數量均較112年度大幅增加下，採購預算仍將續增37.69億元，國防部於依需求編列高額主要油品採購預算之際，亦宜督導各軍種加強油料經費管控事宜。
六、各軍事院校退學、開除學生及未服滿現役最少年限應收賠償款與土地占用人應繳訴訟費及不當得利應收款累積頗鉅，宜儘速追償
113年度國防部所屬單位預算案歲入部分於「賠償收入—一般賠償收入」科目編列「學生退學賠款」、「志願士兵不適服現役」及「軍官士官未服滿年限退伍賠款」等3項收入來源，分別為8,877萬7千元、1億9,054萬5千元及8,163萬4千元。另於「雜項收入-其他雜項收入」科目編列民人占用營地法院裁判索回不當得利等款1,079萬6千元。前揭收入之產生係就已發生之事實依法追償或依法院裁判索討，惟近年來國防部對該等應收款項之收回似欠積極，致累積頗鉅，且逾5年之應收款項占比已超過3成，允宜就債權清理及管控機制妥謀善策。經查：
(一)向各軍事院校退學、開除學生或未服滿現役最少年限人員索償，為法所明定
軍事教育條例第17條第1項規定：「軍事學校及預備學校之學員生，除自費學生外，享有公費待遇及津貼。」同法第18條第1項則規定：「前條第1項受領公費待遇及津貼之學員生，違反應履行義務及應遵行事項規定時，應予賠償。」另志願士兵服役條例第5條之1第2項規定：「前項不適服志願士兵人員，未服滿現役最少年限者，應予賠償；…。」爰國防部所屬各軍事院校各年度如有軍費生在學期間因故退學或遭開除，或畢業後任官未服滿招生簡章所定之現役最少年限者，均應依規定向其索償於就學期間所受領之公費待遇及津貼[8]。另不適服志願士兵人員，未服滿現役最少年限者，亦應依比例向其求償自核定起役之日起所受領之3個月待遇[9]。
[8] 依軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼賠償辦法第4條第1項至第5項分別規定：「軍事學校軍費生未依招生簡章所定修業期限完成學業者，賠償義務人應賠償軍事學校及預備學校就讀期間所受領之公費待遇及津貼。」、「預備學校軍費生經停止發給公費待遇及津貼，或畢業時未考入預備學校高中部或軍事學校專科班、正期班，賠償義務人應賠償預備學校就讀期間所受領之公費待遇及津貼。」、「預備學校軍費生考入預備學校高中部或軍事學校專科班、正期班，未依招生簡章所定修業期限完成學業者，賠償義務人應賠償軍事學校及預備學校就讀期間所受領之公費待遇及津貼。」、「軍事學校軍費生退學、軍事學校及預備學校軍費生輔導轉學後，並轉服志願士官或士兵，服役未滿4年者，賠償義務人應依尚未服滿役期年限之比率，賠償所受領原就讀軍事學校及預備學校之公費待遇及津貼。」、「軍事學校軍費生退學、軍事學校及預備學校軍費生輔導轉學後，再就讀軍事學校，未依修業期限完成學業者，賠償義務人應賠償原向就讀學校申請免予賠償分期賠償之未到期金額及重新錄取就讀軍事學校所受領之公費待遇及津貼。」
[9] 志願士兵不適服現役賠償辦法第3條第1項規定：「前條第一項人員之本人或其法定代理人、保證人…，應依尚未服滿現役最少年限之比例，賠償自核定起役之日起，所受領之志願士兵3個月本俸及加給；服役未滿3個月者，應賠償自核定起役之日起，實際受領之本俸及加給。」
(二)近年國防部應收軍事院校退學、開除學生、未服滿現役最少年限人員賠款與土地占用人應繳訴訟費及不當得利保留數累積頗鉅
按各軍事院校軍費生未依招生簡章所定修業期限完成學業者、畢業後任官未服滿招生簡章所定現役最少年限者，以及不適服志願士兵人員未服滿現役最少年限者，其應賠償乃係法所明定事項，國防部為維護自身權益，自應積極對該等人員辦理追償作業。惟依國防部提供資料，截至111年底「應收各軍事院校退學、開除學生賠償款」及「未服滿現役最少年限提前退伍人員賠償款」累計應收保留數分別達3億9,367萬4千元及2億9,522萬3千元（詳表1），兩類賠償均累計頗鉅之應收款。另國防部就部分被民間人士占用之國軍營地，雖透過訴訟程序獲判取回，並基於自身權益之維護，依據法院裁判向非法土地占用人索討其應繳付之訴訟費及不當得利，惟該等應收款項近年亦多索討無著，111年底累計應收保留數亦達6,755萬1千元。
(三)逾5年之應收債權占比達32.42%，審計部業多次要求國防部就其債權清理、管控機制及規範妥謀改善對策
行政執行法第 7 條第 1 項規定，行政執行，自處分、裁定確定之日或其他依法令負有義務經通知限期履行之文書所定期間屆滿之日起，5年內未經執行者，不再執行。另依中央政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定第 2 點規定，各機關對其經管之各項債權，應積極收繳，不得積壓延誤。審計部於106至110年度中央政府總決算審核報告中[10]，亦連續5年均提出檢討意見並要求國防部應督促所屬確實辦理追償作業，並注意債權請求權時效。然揆截至 111年底止，國防部所屬應收款項餘額10億8,789萬1千元中，逾 5 年[11]之應收債權3億5,268萬2千元，占比仍達32.42%。
[10] 106年度至110年度中央政府總決算審核報告中，重要審核意見分為：「國防部已訂頒軍費生退學及未服滿年限退伍官兵賠償機制作業規定，惟其追償作業、帳務處理等未臻完善，允應檢討精進，避免債權逾請求權時效。」、「國防部業訂定相關規定並積極清理催繳應收未收款項，惟其債權催繳及管控作業規定及帳務處理等未臻完善，允應研謀改善…。」、「國防部就各軍事院校學生退學暨未滿服役期年限退伍人員之賠款…惟作業流程及管理仍有未臻周全情事…。」、「國防部訂定相關規定並清理催繳其列管軍費生退學暨未服滿最少服役年限退伍人員之賠款…，惟其債權清理、管控機制及規範尚欠完備…。」「國防部辦理志願士兵未服滿現役最少年限之賠償作業…未針對賠償義務人異常繳款律定各級權責單位明確督導作為…。」
[11] 106(含)年度以前之應收保留數。
綜上，近年國防部應收各軍事院校退學、開除學生及未服滿現役最少年限賠償款與土地占用人應繳訴訟費及不當得利應收款累積頗鉅，且逾5年之應收債權占比已超過3成，為免損及政府權益，該部允宜儘速辦理追償作業。
表1 國防部所屬近年各軍事院校退學、開除學生及未服滿現役最少年限應收賠償款與土地占用人應繳訴訟費及不當得利應收保留數情形表 單位：新臺幣千元
項目 / 年度	各軍事院校應收退學、開除學生賠償款	未服滿現役最少年限人員賠償款	應由土地占用人繳付之訴訟費及不當得利應收款	其他	合計
92	54,579				54,579
93	6,035			5,009	11,044
94	7,356			30,937	38,293
95	13,330			1,060	14,390
96	8,619			5,269	13,888
97	4,366			16,505	20,871
98	606	2,062		481	3,149
99	1,630	1,319		2,284	5,233
100	1,509	2,013		100,258	103,780
101	2,754	2,723		1,412	6,889
102	4,068	2,212	11,225		17,506
103	8,475	708			9,183
104	3,251	1,456	919	5,363	10,989
105	3,622	6,444	7,297	7,019	24,382
106	5,249	8,336	314	4,607	18,506
107	3,096	22,080	65	6,234	31,475
108	10,735	22,300	27,969	39,206	100,210
109	22,284	58,743	4,938	14,036	100,001
110	63,581	58,506	5,479	19,559	147,125
111	168,529	106,321	9,345	72,203	356,398
合計	393,674	295,223	67,551	331,442	1,087,891

資料來源：國防部主計局帳務中心。

七、國防部所屬108至111年度「水電供應」科目實支數逐年增長，且連續4年均逾預算數，允宜加強水電經費管控並本撙節原則節約使用
113年度國防部所屬單位預算案於「後勤及通資業務」業務計畫項下「水電供應」科目編列33億4,919萬5千元，較112年度之31億7,879萬2千元增加1億7,040萬3千元(增幅5.36%)。按節能減碳為世界趨勢亦為國家重要政策，國防部為杜絕能源浪費並配合政府節能減碳政策，亦訂頒「國軍節約能源管制作業規定」供各級部隊遵照辦理，然該部所屬108至111年度「水電供應」科目實支數除逐年增加外，亦連續4年度均有超出預算情事，致需申請管制預算支應其不足，國防部允宜督導所屬加強水電經費管控並本撙節原則節約使用。經查：
(一)各機關應切實控制預算之執行，並本撙節原則節約使用水電
行政院為執行節約能源目標，除藉由推動「政府機關及學校四省專案計畫(100年度至104年度)」、「新節電運動方案（106年至109年）」等方案外，亦陸續訂定加強政府機關及學校節約能源措施執行成效考核作業要點、政府機關及學校節約能源行動計畫（105至108年）、政府機關及學校用電效率管理計畫（109至112年）等計畫，督導各機關確實落實節約能源相關作法。112年度中央政府各機關單位預算執行要點第16點亦規定：「各機關應切實控制預算之執行，並本撙節原則支用經費，…節約使用水電、油料、紙張及通訊費，…。」
(二)國防部雖訂有水電節約管制指導措施，惟所屬水電費實支數已連續4年逾預算數
為杜絕能源浪費，國防部配合政府節能減碳政策，於97年6月修頒「國軍節約能源管制作業規定」供各級部隊遵照辦理，秉持「當用則用、當省則省、節約使用」原則，加強水電管制工作。然108年度至111年度國防部所屬「水電供應」科目決算數除連續4年均有逾預算數之情事外(詳表1)，超支比率亦由108年度之0.16%逐年增加至111年度之9.28%，難謂已本撙節原則審慎管控水電費用。而連續4(108-111)年度「水電供應」科目決算數均逾預算數之單位包括陸軍司令部及軍醫局(詳表2)，管控作業亦有待檢討精進。
表1 國防部所屬108年度至113年度「水電供應」科目預、決算數情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數	決算數與預算數之差異
			差異數	差異比率
108	3,004,243	3,008,906	4,663	0.16
109	3,004,243	3,096,749	92,506	3.08
110	3,004,243	3,177,910	173,667	5.78
111	3,110,350	3,398,979	288,629	9.28
112	3,178,792	1,772,915	-	-
113	3,349,195	-	-	-

       說 明：112年度為截至8月底資料。
       資料來源：國防部參謀本部後勤參謀次長室，本報告整理。
表2 陸軍司令部及軍醫局108年度至111年度「水電供應」科目預、決算數情形表 單位：新臺幣千元；%
單位	年度	預算數	決算數	決算數與預算數之差異
				差異數	差異比率
陸軍司令部	108	886,052	946,825	60,773	6.86
	109	933,825	1,013,077	79,252	8.49
	110	933,825	1,053,770	119,945	12.84
	111	1,013,825	1,198,333	184,508	18.20
軍醫局	108	188,939	198,924	9,985	5.28
	109	188,939	198,919	9,980	5.28
	110	188,939	198,919	9,980	5.28
	111	198,939	208,919	9,980	5.02

      資料來源：國防部參謀本部後勤參謀次長室，本報告整理。
(三)近年國防部電費年年上升，監察院調查報告亦要求該部宜持續督促所屬定期追蹤及評估各項節電措施之管控作為
審計部於110年度中央政府總決算審核報告指陳：「國軍近3(108-110)年度實支電費呈現年年上升趨勢，由108年度之27億餘元上升至110年度之30億餘元。實支電費增加9.21%…核有1.國防部為落實能源管制政策，已訂定相關管制作業規定，惟節電管制會議未能發揮積極管控功能，亟待強化提升國軍整體節電效應。…2.國軍部分單位間有未落實執行節約能源管制作業規定，即時檢討用電最適契約容量等情事，亟待檢討改進。…。」監察院於112年8月17日亦提出調查報告指陳：「…三、國防部先是節電管制會議未能發揮積極管控功能，復未落實定期檢核契約容量之合理性，亦未定期盤點功率因數低於80%之原因，並按月檢視相關電費單上功率因數及現場電力設備使用情形，均造成電費增加之原因。…。」容顯國防部在節電措施方面仍有待改善之處。
綜上，近年政府積極推動節能減碳措施，惟國防部所屬「水電供應」科目決算數已連續4(108-111)年度均逾預算數，且超逾比率有逐年上升情事，水電費管控作業有待檢討精進。

貳、國防部本部
八、國防部本部文職人員迄未依規定足額進用，且薦送軍事教育之中高階文官多年不足訓額，均恐不利國防文官之培育養成
依113年度國防部(本部)單位預算案「人事費彙計表」所載，該年度人事費合計3億645萬6千元，其中文職人員預算員額191人所需經費2億6,490萬3千元[12]。國防部為我國國防事務之最高主管機關，負責國防政策之研擬、推動及各項備戰任務。89年修正公布並自91年3月1日實施之國防部組織法第15條第2項[13]即明定，國防部文職人員之任用，不得少於編制員額1/3。國防部雖透過各類公務人員考試及公開徵選等方式，進用文職公務人員與軍職人員共同參與國防事務，惟文職人員長年未依預算員額足額進用，另雖自106年度起薦送中高階文官參加國防大學戰略及指參教育，惟薦送參訓人數多年不足訓額，均恐不利國防文官之培育與養成。經查：
[12] 包括文職人員加班費5,158千元及不休假加班費8,095千元。
[13] 該條項於101年12月12日再次修正，並移列為同法第11條規定。
(一)國防部組織法明定，國防部本部文職人員任用，不得少於預算員額3分之1
為配合國防法草案及國軍精實案推動，並期藉由公開考試制度篩選，廣納優秀文官，為軍中注入新活力、新思維，輔佐異動頻繁之軍事主管，改變軍中舊有文化及習性，以強化國防部國防政策運籌擘劃能力。91年3月1日施行之國防部組織法第14條第2項規定：「 本法修正公布後3年，文職人員之任用，不得少於編制員額三分之一。但必要時，得延長一年。」 嗣101年12月12日再次修正並自102年1月1日施行之國防部組織法第11條規定：「本部各職稱之官等（階）職等及員額，另以編制表定之；其中文職人員任用，不得少於預算員額三分之一。」
(二)國防部本部文職人員長年未依法足額進用
國防部組織法於101年12月12日修正公布後，該部103至110年度軍文職編制員額均為609人，依規定文職人員之任用均不得少於203人，惟查該等年度國防部本部文職人員進用已有不足（詳表1），111年1月1日全民防衛動員署成立並由本部移撥部分人力後，112年度國防部本部文職人員任用依規定不得少於191人，然截至112年8月底之實際人數僅167人，距最低法定進用員額仍不足24人。
表1 103至113年度國防部本部文職人員進用、預算編列及執行情形
    單位：人；新臺幣千元
項目 / 年度	依規定最低應進用人數	預算 / 員額數	至當年底實際進用人數	進用 / 不足數	人事費預算編列數	人事費預算實支數	人事費預算賸餘數

103	203	203	173	30	231,880	218,233	13,647
104	203	203	180	23	228,270	220,535	7,735
105	203	203	181	22	229,803	220,236	9,567
106	203	203	184	19	226,325	221,380	4,945
107	203	203	188	15	231,698	234,605	(2,907)
108	203	203	186	17	257,012	246,975	10,037
109	203	203	187	16	261,195	251,678	9,517
110	203	203	186	17	258,116	255,344	2,772
111	191	191	175	19	247,341	237,533	9,808
112	191	191	167	24	262,352	168,890	-
113	191	191	-	-	264,903	-	-

說 明：1.112年度為截至8月底資料。
        2.表內資料不含技工及工友。
資料來源：國防部人事室。
(三)中高階文官錄取戰略在職班及指參在職班之人數多年不足訓額，不利專業國防文官培育工作
國防人才包括軍職軍官、士官、士兵及國防專業文官，共同構成國軍戰力之基礎。106年度國防白皮書於第十章「人才傳承」中，就深化國防部文官軍事知能說明略以：「自106年起，依職務層級與到部服務年資，比照相當層級之軍職人員，薦送中、高階公務人員[14]參加國防大學戰爭學院、陸軍指參學院之在職班，培植具備軍事專業知能，並增進軍文職人員互動交流，…。」查106年度至112年度戰略在職班及指參在職班分配國防部文官之訓額人數合計分別為15人及23人(詳表2)，惟在多年薦送人數不足下，截至112年度錄取該二類在職班之文職人員分僅9人及8人，110至112年度指參在職班甚至均無人報名，致錄取人數為0。
[14] 依國軍軍官深造教育112年班考選規定，薦送戰略在職班之文官為「簡任第10職等以上之專門委員、秘書、編纂、技正，且具碩士學位，到部服務滿 1 年以上者。」薦送指參在職班之文官為「薦任7職等至9職等之科長、編纂、秘書、技正、專員、科員，到部服務滿 1 年以上者。」
表2 106年度至112年度國防部薦送中高階文職人員參加戰略及指參教育之人數概況 單位：人
班別	年度	訓額 / 人數	薦送 / 人數	實際錄取人數	畢業 / 人數	因故退訓或未完成學業者	尚在就學人數
戰略 / 在職班	106	3	4	3	3	0	0
	107	3	3	3	2	1	0
	108	3	1	1	1	0	0
	109	3	1	1	1	0	0
	110	1	0	0	0	0	0
	111	1	1	1	0	0	1
	112	1	0	0	0	0	0
	小計	15	10	9	7	1	1
指參 / 在職班	106	5	3	2	2	0	0
	107	3	6	2	2	0	0
	108	3	2	2	2	0	0
	109	3	2	2	2	0	0
	110	3	0	0	0	0	0
	111	3	0	0	0	0	0
	112	3	0	0	0	0	0
	小計	23	13	8	8	0	0

資料來源：國防部人事室。
綜上，國防部組織法明定本部文職人員進用不得少於預算員額三分之一之用意，在期藉由公開考試制度篩選，廣納優秀文官，改變軍中舊有文化及習性，強化國防部國防政策運籌擘劃能力，然查國防部文職人員長年均未依法足額進用，且近年薦送參加國防大學戰略在職班及指參在職班之中高階文官人數多不足訓額，均不利專業國防文官之培育工作。按國防事務繁雜且與一般政務特性迥然不同，為利招募更多文官並使其具備足夠專業知能，且能長留久用，國防部除宜依法積極進用文職人員外，亦宜落實所規劃之專業培訓計畫，俾利文官之長留久用。

九、國防產業發展條例施行迄今，民間申請列管軍品廠商資格級別認證情形欠佳，亦仍有部分行政規則尚未訂頒，均待研議改善
國防部(本部)113年度於「國防政策規劃與督導」業務(工作)計畫項下之「國防資源管理」分支計畫中，為辦理「列管軍品級別認證評鑑」及「列管軍品合格廠商獎勵作業」分別編列委辦費1,000萬元及700萬元，另為「補助列管軍品合格廠商研發(提升)軍品(製程)」編列對國內團體之捐助3,000萬元。上揭對列管軍品之級別認證評鑑、合格廠商獎勵及補助，皆係國防部依國防產業發展條例及其授權訂定之各項辦法相關規定辦理，其目的係期能促進民間廠商加入國防產業供應鏈，結合政府與民間力量共同發展國防產業。國防產業發展條例自110年6月18日施行，截至112年7月24日，國防部公告列管軍品清單717項中，迄仍有逾8成品項尚未有廠商提出申請，廠商參與評鑑意願有待設法提高；另「資金、技術投資或授權」既係國防產業發展條例第12條第2項明定得獎勵措施之一，國防部仍宜儘早完備其授權子法之訂頒，俾利提高廠商申請級別認證意願。經查：
(一)國防部自110年8月1日開始受理廠商申請級別認證，評鑑事宜則委請國防工業基金會辦理
為有效結合政府與民間力量發展國防產業，達成國內研發、產製武器裝備及後勤支援為優先之目標，以落實國防獨立自主之基本方針，我國於108年6月19日制定公布國防產業發展條例，自110年6月18日施行[15]。主管機關國防部於110年4月9日宣布將級別認證之評鑑事宜委請國防工業基金會辦理，並自同年8月1日起開始受理廠商申請級別認證。
[15] 國防產業發展條例第21條規定：「本條例施行日期，由行政院以命令定之。」惟該條例第11條前已由行政院先發布命令定自109年2月28日施行。
(二)截至112年7月24日，國防部公告列管軍品清單逾8成均尚未有廠商提出申請
國防部自110年8月1日開始受理廠商申請級別認證，截至112年7月24日止，公告各等級列管軍品總計717項(詳表1)，其中僅有105項軍品經廠商提出申請認證，已核發合格證10家13案67張，審查中9家10案49項；而尚未有廠商提出申請級別認證之軍品項數多達612項(占公告件數比率達85.36%)，顯示民間廠商參與情況並不踴躍，且其中一等及二等列管軍品清單逾8成均尚未有廠商提出申請。
表1 截至112年7月24日國防部公告列管軍品清單項數及廠商提出級別認證之申請情形表 單位：項；%
項目 / 類別	國防部公告項數	經廠商提出申請 / 級別認證項數	尚未有廠商提出申請級別認證之軍品
			項數	比率
一等軍品	118	3	115	97.46
二等軍品	540	73	467	86.48
三等軍品	59	29	30	50.85
合 計	717	105	612	85.36

說 明：1.一等、二等及三等列管軍品之區分，於國防產業發展條例第3條第1項第4款至第6款各有其定義，又其認定基準、程序及其他相關事項之辦法，依同條第2項規定，「由主管機關會商其他主辦機關定之」。
2.「經廠商提出申請級別認證項數」欄內僅指曾有廠商提出申請之項數，尚非通過級別認證之項數。
資料來源：國防部資源規劃司。
(三)「資金、技術投資或授權」既係國防產業發展條例第12條明訂獎勵措施之一，國防部仍宜儘速完備相關授權子法之訂頒
國防產業發展條例第20條規定：「主管機關、其他主辦機關及相關機關應於本條例公布後2年內[16]完成相關計畫及配套措施。」揆該條例第12條規定略以，政府得依政策、國防產業專長領域項別及需求，獎勵合格廠商；獎勵方式包括「捐（補）助」、「資金、技術投資或授權」、「優先採購軍品」及「提供融資及優惠利率」等4項。上開獎勵時機、對象、條件、基準及其他相關事項之辦法，授權主管機關會商相關機關定之。
[16] 即應於111年6月19日前完成相關計畫及配套措施。
國防部雖業就上開4項獎勵措施訂定「列管軍品合格廠商獎勵辦法」等多項行政規則[17]，然仍有「辦理列管軍品合格廠商資金、技術投資或授權作業要點」乙項規定尚未訂頒[18]，據國防部說明略以：「考量本要點涉及主辦機關(經濟部、國科會)業務權管範疇，刻正會商研擬中，將依原規劃於113年完成訂定及公告。」惟「資金、技術投資或授權」既係國防產業發展條例明定得獎勵措施之一，該授權子法若能儘早完備，當有助於提高廠商申請級別認證意願，國防部似宜評估儘早訂頒之可行性。
[17] 依國防部說明，業已訂有「列管軍品合格廠商獎勵辦法」、「國防部辦理列管軍品合格廠商捐補助作業要點」、「國防部辦理列管軍品合格廠商融資及優惠利率作業要點」及「列管軍品合格廠商獎勵審查會設置要點」。
[18] 審計部於111年度中央政府總決算審核報告亦指陳：「國防部…規劃於該條例公布後2年內完成訂定8項子法及18項行政規則，惟自產發條例公布已逾 3 年，仍有…『辦理列管軍品合格廠商資金、技術投資或授權作業要點』行政規則尚未訂定…。」
綜上，國防產業發展條例於108年6月19日制定公布，歷經2年時間準備，業自110年6月18日施行。揆該條例施行迄今，民間申請列管軍品廠商資格級別認證情形仍未臻理想，亦有部分獎勵措施之授權子法尚未訂頒，均有待國防部研議改善以達促進民間廠商加入國防產業供應鏈之目標。

一０、賡續編列捐助財團法人國防安全研究院經費1.69億元，允宜督導該院適度提升自籌經費比率，俾減輕政府財政負擔
113年度國防部(本部)單位預算案於「國防政策規劃與督導」業務計畫之「獎補助費」科目，續編列捐助財團法人國防安全研究院(以下簡稱國防安全院)1億6,900萬元，較112年度之1億4,250萬元增加2,650萬元增幅18.60%。按「受託研究、提供服務」為國防安全院捐助章程明訂經費來源之一，惟揆該院108至111年度受託研究或提供服務等自籌收入占比仍相當有限，113年度由國防部循預算程序捐助經費1億6,900萬元，占該院預計收入[19]比率達96.41%，仍高度仰賴政府捐助經費。經查：
[19] 國防安全研究院113年度預計收入1億7,530萬元。
(一)「受託研究、提供服務」為該國防安全院捐助章程明訂經費來源之一
國防安全研究院捐助章程第3條規定：「本院之業務範圍如下：一、國防、安全、軍事發展之研究及分析。二、國防政策與戰略諮詢及建議。…六、與國家安全、國防安全有關研究及受託事項。」第7條第2項則規定：「本院年度經費之來源如下：一、由主管機關每年循預算程序捐助之。二、受託研究、提供服務之收入。三、創立基金之孳息及運用收入。四、國內外公私立機構團體及個人之捐贈。五、其他收入。」是以，除國防部每年循預算程序捐助之經費外，「受託研究、提供服務」收入亦為該院經費來源之一。
(二)國防安全院定位為國家級研究智庫，然近各年度受託研究或提供服務之自籌收入占比仍屬有限
113年度中央及地方政府預算籌編原則第四、(十七)點規定：「中央及地方政府各機關應積極檢討捐助財團法人…之合理性及必要性，以減輕政府財政負擔。」按國防安全院定位為國家級研究智庫，該院為推動研究業務設有國家安全研究所等多個研究單位，107年度因初創立而無任何「受託研究、提供服務」收入，108至111年度雖有承接外交部、大陸委員會及國家中山科學研究院等單位委託辦理之研討會及科研案，然「受託研究、提供服務」收入各為1,018萬2千元、1,384萬1千元、976萬3千元及1,513萬元(詳表1)，占各年度收入總額之比率分別僅11.27%、12.07%、6.73%及9.64%，自籌收入金額及占比仍相當有限；113年度該院預計「受託研究、提供服務」僅600萬元，占當年度收入總額占比3.42%，為近6年次低。
(三)國防安全院績效評估會於110及111年度績效評鑑報告中，均建議該院應設法提高自籌財源
依國防部辦理財團法人國防安全研究院績效評估要點第2點第1項及第7點規定：「本部為辦理國防院之績效評估，應設績效評估會[20]。」、「評估會實施績效評估時，應著重國防院整體業務運作成效，其項目如下：…(三)自本部以外機關（構）、學校、民間團體爭取委辦計畫、補助計畫之收入。…。」揆該院績效評估會於國防安全院110及111年度績效評鑑報告中，分別提出「國防院應將定期合作案或擴大爭取合作對象等自籌財源收入情形，納列該院未來院務發展策進項目，俾撙節政府補助預算額度。」、「對外積極爭取挹注資源，提高自籌財源情形及委辦事項收入成長等績效測量指標，俾撙節政府補助預算額度。」等重要策進建議。
[20] 依國防部辦理財團法人國防安全研究院績效評估要點第2點第2項及第3項規定：「評估會置委員9人至13人，業管常務次長為召集人，其餘委員由主計局、戰略規劃司、法律事務司、整合評估司、總督察長室、人事室、主計室等單位代表、學者專家及社會公正人士擔任。」、「前項學者專家及社會公正人士之評估會委員1至3人。」
綜上，國防安全院為國家級安全智庫並設有多個研究單位，「受託研究、提供服務」則為該院捐助章程明訂經費來源之一，惟110年起該院自籌收入占比均低於1成，國防部允宜督導該院積極拓展自籌收入來源，俾降低對政府捐助經費之依賴。
表1 國防安全院108至113年度收入來源明細表 單位：新臺幣千元；%
年度	項目	政府補助基本營運	受託研究、提供服務之收入	創立基金之孳息及運用收入	其他	合計
108	金額	79,820	10,182	329		90,330
	占比	88.37	11.27	0.36		100.0
109	金額	100,525	13,841	306	1	114,673
	占比	87.66	12.07	0.27		100.0
110	金額	134,918	9,763	332	69	145,082
	占比	92.99	6.73	0.23	0.05	100.0
111	金額	141,446	15,130	375		156,951
	占比	90.12	9.64	0.24		100.0
112	金額	150,000	4,000	300		154,300
	占比	97.21	2.59	0.2		100.0
113	金額	169,000	6,000	300		175,300
	占比	96.41	3.42	0.17		100.0

說 明：1.108年度至111年度為決算數，112及113年度為預算案數。
        2.國防安全研究院112年度預算案中「政府補助基本營運」編列1億5,000萬元，惟該年度國防部(本部)法定預算中，對該院之獎補助經費為1億4,250萬元。
資料來源：國防部及國防安全院。

參、國防部所屬
一一、部分對外軍購案有延長辦理期程情事，且部分建案分年籌獲項量亦存往後修調疑慮，允宜加強與供售方協商，俾如期如質取得所需軍品
面對中共軍力快速增加且不放棄武力犯臺之企圖，近年三軍陸續提出多項對外軍(商)購案，113年度國防部所屬公開預算案「一般裝備」業務計畫中，對外軍(商)購計畫共計18案，分年預算340億7,476萬7千元。揆前述各案計畫以前年度執行進度，部分計畫有延長辦理期程之情事、部分建案分年籌獲項量亦有往後修調疑慮，國防部允宜加強與供售方協商，俾利如期取得所需軍品。經查：
(一)海軍及陸軍司令部均有部分軍購計畫執行屆期多年，惟迄112年8月底仍有部分籌購品項尚未交付
海軍司令部自104年度納編「AAV7兩棲突擊車缺裝補充」計畫預算，總經費58億1,260萬4千元，執行期程104-110年度，按本案辦理期程已於110年底屆滿，惟112年8月底仍有在途物資待沖銷金額折合新臺幣約3.44億餘元，依海軍司令部說明交裝進度略以：「尚有熱顯像瞄準具等次要品項尚未解繳，美方預於113年3月交運。」另陸軍司令部「新型攻擊直昇機[21]」計畫期程為97-106年度，截至112年8月底仍有在途物資待沖銷金額折合新臺幣約69.87億餘元，經洽陸軍司令部說明結案進度略以：「尚有其他工項美方持續交運中」、「最後交期為112年11月」。
[21] AH-64E直昇機採購案(天鷹專案)。
(二)海軍及陸軍司令部「人攜式短程防空飛彈」恐需至114年度始能籌獲
海軍司令部自106年度納編「人攜式短程防空飛彈」計畫預算，總經費61億998萬3千元，原規劃辦理期程為106-109年度，惟海軍於106年12月與美方簽署發價書並將辦理期程修訂為106-111年度，嗣因配合陸軍司令部對同款飛彈需求，依國防部政策指導由海軍統籌辦理，爰107年8月再次修訂整體獲得規劃書，將期程再延長為106-114年度[22]。
[22] 陸軍司令部「人攜式短程防空飛彈」，總經費72億6,528萬7千元，辦理期程為108-114年度。
海軍及陸軍雖均於109年度與美方重新簽署發價書，惟據海軍司令部說明本案後續協商進度略以：「於109年11月與美方召開啟始會議後，定期稽催美方儘速與合約商完成合約簽署，自110年起歷經11次稽催，且正式向美方提送2次抗議信函，因遇疫情、全球供應鏈重整、物料短缺及俄烏戰爭彈藥巨額消耗等因素，美方迄111年9月15日方與供應商完成合約簽署，…。」次依國防部111年10月24日於本院外交及國防委員會所提「國軍軍事投資建案專案執行概況專案報告」之書面資料略以：「…『人攜式刺針飛彈』亦於111年9月由美專案辦公室與廠商完成簽約，並規劃…於114年全數、甚至提前交運…。」爰「人攜式短程防空飛彈」恐需延長至計畫期程末(114)年始能籌獲。
(三)空軍司令部「F16 A/B戰機性能提升」計畫因部分武器裝備籌獲進度未如預期，辦理期程亦延後至115年度
空軍司令部於100年提出「F-16A/B型戰機性能提升」案，將執行142架次戰機之航電、機體結構與次系統、武器、彈藥、飛操軟體及模訓等6大系統性能提升作業，辦理期程101-112年度，總經費1,100億元；嗣因105年度增購「DFRM電戰莢艙」等8項武器設備(詳表1)及108年度再採購「自動防撞系統」裝備與調增「聯合距外武器」預算金額，爰分別修訂投資綱要暨總工作計畫，並將總經費調高至1,402億404萬5千元，辦理期程仍維持101-112年度。
空軍司令部於111年7月15日再次修訂整體獲得規劃書，將辦理期程延長至115年度，經洽該軍說明係無法於112年底籌獲「DFRM電戰莢艙」、「MTC任務訓練中心」、「BUR-57複式炸彈架」、「AGM-154C JSOW(聯合距外武器)」及「自動防撞系統(AUTOGCAS)」等5項武器裝備[23] 所致(同表1)，其辦理進度說明略以：「DFRM電戰莢艙：原規劃採購具數位射頻記憶功能（DRFM)之電戰莢艙，囿於美軍立場、電戰莢艙發展歷程及專案期程等尚未明確，同步管制該工項額度俟結案前完成建案程序。[24]」、「MTC任務訓練中心：因109年增購自動防撞地系統，為整合該系統及新式飛彈軟體需求，須延長研發期程至113年，已納入每月專案管制會綿密監管。」、「BUR-57複式炸彈架：美方刻正生產中，預估交運我方時間為114年第4季。」、「聯合拒外武器(AGM-154C):美方110年2月5日信函通知，該型彈須整合至新構機系統，原廠合約須由美方研議簽署。」、「自動防撞地系統：美方刻正執行整合飛測，管制於113年執行軟體驗證及安裝。」
[23] 依空軍司令部說明「AGM-88B HARM(高速反輻射飛彈)」預計可於112年底前籌獲。
[24] 國防部112年3月13日就「F-16A/B型戰機性能提升」預算凍結案所提書面報告亦略以：「美軍於108年正式函告終止ALQ-131A電戰莢艙發展，並提供替代建議方案，本軍刻針對美方所提供方案研處最適選項，並依美方新式電戰系統發展現況，妥適規劃後續籌獲決策，…。」
表1 空軍司令部「F-16A/B型戰機性能提升」案於105及108年度修訂計畫增購品項及其截至112年8月底籌獲現況
計畫修訂日期	增購品項	截至112年8月底是否全部交貨
105.9.14	1.DFRM電戰莢艙	否
	2.MTC任務訓練中心	否
	3.SNIPER目標標定莢艙	是
	4.BUR-57複式炸彈價	否
	5.NVG夜視鏡	是
	6.ARC-210跳頻無線電	是
	7.AGM-154C JSOW(聯合距外武器)	否
	8.AGM-88B HARM(高速反輻射飛彈)	否(詳說明)
108.5.27	1.增購自動防撞系統(AUTOGCAS)	否
	2.AGM-154C JSOW(報價調整)

 說 明：依空軍司令部說明「AGM-88B HARM(高速反輻射飛彈)」預計可於112年底前籌獲。
 資料來源：空軍司令部。
(四)陸軍司令部「高效能反裝甲飛彈」及「中程反裝甲飛彈」計畫原規劃應於111年度籌獲之分年項量，亦有往後修調之疑慮
1.高效能反裝甲飛彈：陸軍司令部於106年5月4日經國防部核定辦理「高效能反裝甲飛彈」計畫，以軍購方式向美方政府籌購改良式目標系統100套、TOW-2B RF飛彈1,700枚、悍馬車100輛及附屬裝備等，總經費118億1,516萬4千元，辦理期程107-114年度。依113年度國防部所屬單位預算書資料，本案111年度應籌獲改良式目標系統46套、TOW-2B RF飛彈460枚及悍馬車46輛，惟依陸軍司令部說明截至112年8月底進度略以：「拖式飛彈發射系統首6套於112年8月空運抵台，並預劃於同年10月及12月分批交運14套及26套…。」、「TOW-2B RF飛彈…受疫情影響、原料短缺及供應商產製期程衝突，美方規劃於112年12月(460枚)及113年6月(1,240枚)分批交運。」(詳表2)
表2 陸軍司令部「高效能反裝甲飛彈」截至112年8月底交運狀況
品項及數量	截至112年8 / 月底運交數量	如有尚未運交者，請說明原因及預計籌獲期程
改良式目標獲得系統100套	6套	拖式飛彈發射系統首6套已於112年8月14日空運抵臺，餘94套預於10月（14套）、12月（26套）及113年（54套）分批交運。
TOW‒2B RF飛彈1,700枚	無	受疫情影響、原料短缺及供應商產製期程衝突，美方規劃於112年12月（460枚）及113年6月（1,240枚）分批交運。
悍馬車100輛	100輛	均已運交。

資料來源：陸軍司令部。
2.中程反裝甲飛彈：陸軍司令部於107年8月20日奉國防部核定辦理「中程反裝甲飛彈」計畫，以軍購方式向美方政府籌購新型標槍飛彈系統42套、飛彈400枚，總經費34億2,726萬9千元，辦理期程108-113年度。依國防部109年2月17日及110年3月9日函報本院「中程反裝甲飛彈」預算解凍書面報告分別說明略以：「…陸軍於108年11月7日獲得美軍發價書…12月13日由駐美軍事代表團完成發價書簽署…陸軍…每半年與美軍召開專管理會議及履約督導等作業，俾如期、如質、如預算於111年獲裝。」、「本案…發價書於108年12月13日與美軍完成簽署…並規劃於111年交裝。…」[25]經洽陸軍司令部說明截至111年底籌獲進度，標槍飛彈系統42套已於111年12月全數交運抵臺，然標槍飛彈則依美方議約進度及產製能量規劃，將分於112年度及113年度各交裝200枚，凸顯與上開預算解凍書面報告內容有所差異。
[25] 另查110年度國防部所屬單位預算書中，陸軍司令部「中程反裝甲飛彈」計畫之分年預算編列說明仍揭示：「111年度：計畫籌購新型標槍飛彈系統42套、飛彈400枚及辦理後勤支援等作業，預算846,619千元，…。」
綜上，面對中共軍力快速增加且不放棄武力犯臺之企圖，三軍近年陸續提出多項對外軍購案，該等軍購武器裝備如能依原訂計畫如期如質籌獲，當有助於強化國軍防衛能力，爰國防部允宜就部分未能依規劃期程籌獲之武器裝備，加強與供售方協商，俾利如期如質取得所需軍品。

一二、陸軍司令部新型戰車預計自113年度起陸續交運，惟部分訓練場整建已有減項及延宕期程情事，恐不利後續訓練任務之遂行
陸軍司令部113年度於「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」工作計畫中，續就「裝訓部長安營區訓練場整建工程案」(以下簡稱長安營區訓場工程)及「裝訓部坑子口訓練場整建工程案」(以下簡稱坑子口訓場工程)編列1億1,266萬7千元及1億7,641萬3千元。按陸軍司令部規劃向美國政府採購M1A2T新型戰車108輛及各項附屬裝備，並於108年12月與美方簽署發價書，其中M1A2T戰車預計將自113年度起分年陸續交裝，然陸軍配合新型戰車接裝而規劃原應於112年度完成之長安營區訓場工程及坑子口訓場工程，均因計畫經費不足而採減項辦理，完工期程亦將分別延後至114及115年度，恐不利戰車接裝後訓練任務之遂行。經查：
(一)陸軍司令部自108年度起分年編列預算向美方採購新型戰車108輛，並預計自103年度起陸續交裝
鑑於我現役主力戰車仍為美軍上一世代之科技水平，戰力恐無法與共軍主力坦克相抗衡[26]，陸軍司令部爰於107年8月22日奉國防部核定向美方採購M1A2T新型戰車108輛及各項附屬裝備，辦理期程108-116年度，總經費405億2,415萬9千元，並於108年12月與美方完成發價書簽署作業。112年度累計已編列預算數227億1,152萬6千元，截至112年8月底執行數151億1,608萬5千元，執行率66.56%[27]。依據陸軍司令部說明，M1A2T新型戰車108輛預計於103-115年度間，分別交裝38輛、42輛及28輛。
[26] 112年度國防部所屬單位預算案「新型戰車」計畫必要性說明。
[27] 依陸軍司令部提供資料，本案111年度累計已編列預算151億902萬7千元，截至112年8月底已全數執行完畢。
(二)長安營區及坑子口訓場整建工程均因原計畫經費不足，除需暫緩部分工程整建項目外，完工期程亦將延至114及115年度
陸軍司令部配合新型戰車接裝及因應後續訓練任務，自110年度開始辦理「裝訓部長安營區訓練場整建工程」及「裝訓部坑子口訓練場整建工程」等建案。揆該2項訓練場整建工程執行進度，均因「專管廠商評估統包工程款與原核定預算金額不符」而將整建工程項目拆分2階段辦理[28]，第1階段完工期程亦由原規劃之112年度，分別延後至114及115年度，分述如次：
[28] 依陸軍司令部提供資料，第2階段均將於115年度以後再行規劃辦理
1.裝訓部長安營區訓練場整建工程：原計畫總經費為4億5,079萬8千元，辦理期程110-112年度，施工項目包括戰車次口徑射擊靶場(含監控大樓及專業大樓)及戰車駕駛訓練場等工項，112年度累計已編列預算2,704萬6千元，截至112年8月底執行數1,167萬2千元，執行率43.16%。該案因招標工程經費不足而於111年6月15日經國防部核定辦理可行性評估報告修正，將原預劃工程項目拆分2階段辦理，第1階段將於4億5,072萬7千元之預算額度內辦理戰車次口徑射擊靶場(含監控大樓)等工項，辦理期程修訂為110-114年度(詳表1)；至於戰車駕駛訓練場及專業大樓等工項，則俟115年度以後之第二階段再規劃辦理。
表1 陸軍司令部「裝訓部長安營區訓場整建工程」可行性評估報告修訂前、後差異項目比較表 單位：新臺幣千元
計畫內容	原規劃	修訂後計畫
		第一階段	第二階段
計畫經費	450,798	450,727	-
辦理期程	110-112	110-114	115年度以後
施工項目	戰車次口徑射擊靶場(含監控大樓及專業大樓) / 戰車駕駛訓練場	戰車次口徑射擊靶場 / 監控大樓	戰車駕駛訓練場 / 專業大樓

   資料來源：國防部112年2月24日就陸軍司令部「訓練綜合業務」預算凍結所提書面報告，本中心整理。
2.裝訓部坑子口訓練場整建工程：原計畫總經費11億9,084萬6千元，辦理期程110-112年度，施工項目包括第一、二射擊台擴建等10個工項(詳表2)，112年度累計已編列預算4,680萬6千元，截至112年8月底執行數984萬5千元，執行率21.03%。該案亦因原規劃招標工程經費不足而於111年7月15日經行政院核定辦理可行性評估報告修正，將原預劃工程項目拆分2階段辦理，第1階段將於11億9,079萬5千元之預算額度內，先行辦理第一、二射擊台擴建等5個項目，辦理期程修訂為110-115年度；至於固定式靶台等5個工項，則俟115年度以後之第二階段再規劃辦理。
表2 陸軍司令部「裝訓部坑子口訓場整建工程」可行性評估報告修訂前、後差異項目比較表 單位：新臺幣千元
計畫內容	原規劃	修訂後計畫
		第一階段	第二階段
計畫經費	1,190,846	1,190,795	-
辦理期程	110-112	110-115	115年度以後
施工項目	第一二射擊台擴建 / 緩坡車道 / 活動靶台 / 人員避彈屋 / 機槍備彈牆 / 固定式靶台 / 機槍射擊陣地 / 訓練道路整建 / 靶控台及野沙教室 / 電力、電信、管道線路地下化工程	第一二射擊台擴建 / 緩坡車道 / 活動靶台 / 人員避彈屋 / 機槍備彈牆	固定式靶台 / 機槍射擊陣地 / 訓練道路整建 / 靶控台及野沙教室 / 電力、電信、管道線路地下化工程

  資料來源：國防部112年2月24日就陸軍司令部「訓練綜合業務」預算凍結所提書面報告，本中心整理。
(三)新型戰車預計自113年度起陸續交裝，然部分訓場整建工程卻未能依原計畫內容及期程完工，恐不利後續訓練任務之遂行
依國防部111年3月14日就陸軍「裝訓部長安營區訓場整建工程」預算凍結300萬元而檢送本院書面報告略以：「新式戰車射擊靶場完工後…戰車射擊人員，於新式武器接裝後，立即投入戰備訓練任務…。戰車駕駛訓練場完工後，可提供符合新式裝備訓練之各種地形駕駛課程…。」並就陸軍「裝訓部坑子口訓場整建工程」預算凍結300萬元而檢送本院書面報告則略以：「…坑子口訓練場以建構具備戰車連排級實彈射擊優質訓場為目標，聚焦戰車連、排整體射擊訓練項目…。」均顯該2座訓場整建工程如能依原計畫如期如質完工，當有助於新型戰車接裝後人員及部隊訓、測等任務之遂行。惟查M1A2T新型戰車已將自113年度起陸續交裝，然攸關戰車交裝後人員及部隊訓測任務之長安營區及坑子口訓場整建工程，辦理期程卻需延至114及115年度，且2座訓場整建計畫之部分工程項目均因預算經費不足而規劃延緩辦理，恐不利戰車交裝後訓練任務之遂行。
綜上，陸軍司令部預計自113年度起陸續交裝M1A2T新型戰車，然其原規劃應於112年度完成之「裝訓部長安營區訓練場整建工程案」及「裝訓部坑子口訓練場整建工程案」，除辦理期程均有延後狀況外，部分工程整建項目亦因經費不足而暫緩辦理，恐不利新型戰車接裝後人員及部隊訓練任務之遂行，陸軍司令部允宜儘早妥思因應對策。

一三、陸軍司令部統籌提出委託中科院辦理之國軍「重要防護營區智慧警監系統建置案」，國防部已連續4年於中科院績效評鑑報告中將其列為未達標案件，111年度建置進度仍有延宕，允宜加強督導
113年度國防部所屬單位預算案中，陸軍、海軍及空軍司令部及憲兵指揮部就國軍「重要防護營區智慧型警監系統建置案(第二階段)」分別編列12億201萬1千元、7億5,923萬8千元、7億5,551萬4千元及343萬2千元。國防部係自108年度起分2階段委託國家中山科學研究院(以下簡稱中科院)辦理重要防護營區智慧警監系統建置，然揆於中科院108至111年度績效評鑑報告中，該案建置執行情形，年年被國防部列為未達標案件；且截至112年8月底，111年度應完工營區仍有12處施作中，112年度應完工營區亦有19處尚未進場施作。經查：
(一)國防部各軍種自108年度起分2階段辦理國軍「重要防護營區智慧警監系統建置」工作
鑑於近年屢有不明人士對國軍營區實施情資刺探及偽冒，企圖闖入重要機敏處所，另為因應國軍組織精簡，營區衛哨勤務之執行密度不復以往，國防部爰於108年度就資通電軍指揮部及電訊發展室重要防護營區提出「重要防護營區智慧警監系統(第一階段)」建置計畫並編列預算5億9,956萬8千元；復於109年度為陸軍、海軍、空軍、後備、憲兵及國防大學等單位之重要營區警監系統建置，提出國軍「重要防護營區智慧警監系統(第二階段)」，辦理期程109-114年度，計畫總經費126億7,387萬5千元[29]。110年度至114年度應完成營區數分別為62處、61處、61處、64處及35處(詳表1)。
[29] 原計畫總經費128億202萬5千元，111年1月17日辦理整體規劃書修訂，總經費調降為126億7,387萬5千元。
表1 國防部各軍種「重要防護營區智慧警監系統(第二階段)」規劃建置營區數量及期程 單位：處
軍種	營區處數	規劃完成營區處數
		109	110	111	112	113	114
陸軍	180	0	62	32	38	23	25
海軍	46	0	0	13	17	11	5
空軍	52	0	0	12	5	30	5
憲兵	2	0	0	2	0	0	0
全動署(含後備)	2	0	0	2	0	0	0
國防大學	1	0	0	0	1	0	0
合計	283	0	62	61	61	64	35

資料來源：陸軍司令部。
(二)中科院受託辦理重要防護營區智慧警監系統建置，然該院108至111年度績效評鑑報告中，該案辦理情形年年被國防部列為未達標案件
依國家中山科學研究院設置條例第21條第1項規定：「國防部應邀集有關機關代表、學者專家及社會公正人士，辦理本院之績效評鑑。」揆重要防護營區智慧警監系統第一階段及第二階段均係委由中科院統籌辦理，而於中科院108至111年度績效評鑑報告中，國防部就重要防護營區智慧警監系統計畫執行情形，年年均將其列為未達年度目標之案件(詳表2)。
表2 108至111年度中科院辦理「重要防護營區智慧警監系統」未達標原因情形表
績效評鑑年度	建置單位	未達標原因
108	資通電軍	系統規格暨設計文件等5項內容完整性欠佳。
109	陸軍	未依軍種需求完成設計文件撰擬，且相關缺失無法於期限內完成改進。
	空軍	專案管理計畫等9項文件品質不佳，雖有完成缺失改正，仍造成審查階段公文往返期程冗長。
110	陸軍	因購案招標作業延宕缺工缺料，致本年度62處營區建置進度落後。
111	陸軍、海軍、空軍、全動署、憲兵	因廠商招工量不足及設備交貨緩慢，致營區建置進度未如期完成。

資料來源：國防部軍備局。
(三)截至112年8月底，111年度應完成61處營區仍有12處施作中，112年度應完成61處營區亦有19處尚未進場施作
建置智慧型警監系統係以「入侵告警、感應偵測及智慧分析」為目標，提供系統整合，以有效管理營區安全，發揮預警與應變效能，當有其完成之迫切性。揆依國軍「重要防護營區智慧警監系統(第二階段)」規劃進度，110-112年度應完成營區數分為62處、61處及61處。依陸軍司令部提供截至112年8月底進度，110年度應完成之62處營區已全數驗收合格；111年度應完成61處營區中，仍有2處完工尚待驗收、12處施作中(詳表3)，進度顯仍有落後情事；另112年度應完成61處營區中，雖已有42處施作中，惟仍有19處尚未進場施作，能否依計畫於該年底完工報驗，恐不無疑慮。
表3 111至112年度國軍「重要防護營區智慧警監系統」應完工營區數及截至112年8月底實際完工狀況表 單位：處
類型 / 年度	完工驗收營區數	完工尚待驗收營區數	開工尚未完工營區數	尚未進場施作營區數	合計
111	47	2	12	0	61
112	0	0	42	19	61

資料來源：陸軍司令部。
綜上，為使國軍所屬營區具先期預警、迅速反應及拒止人員突入等目的，國防部自108年度起分2階段委託中科院辦理國軍「重要防護營區智慧警監系統」建置，然揆中科院108至111年度績效評鑑報告中，該案執行情形連年被國防部列為未達標案件；截至112年8月底，111年度應完工營區仍有12處施作中，112年度應完工營區亦有19處尚未進場施作。鑑於113年度仍有陸軍、海軍、空軍司令部及憲兵指揮部就該項建置案編列分年預算，國防部允宜加強對中科院之督導工作，並要求其依約定期程、如期如質完成各軍種營區智慧警監系統建置工作。

一四、部分軍用商規無人機及無人機反制系統整體獲得規劃書未於預算編製節點前核定，迄112年9月仍有部分品項尚未通過驗測(證)；另部分計畫未於預算書揭露全部軍種需求內容，不利本院預算審議
陸軍、海軍及空軍司令部113年度於「一般裝備」業務計畫中，分就「微型無人機」、「目獲型無人機」、「監偵型無人機」、「艦載型監偵無人機」及「陸用監偵型無人機」等5款軍用商規無人機合計編列預算13億9,691萬3千元；另陸軍及海軍司令部亦就「無人機反制系統」合計編列預算4億9,497萬6千元(詳表1)。揆上開5款軍用商規無人機原型機合約廠商雖均已於112年7月31日前依合約解繳，案經國防部測試驗證後，截至112年9月23日仍有部分機型之部分合約廠商需「依約改進，並於10月底前辦理複驗作業」；「無人機反制系統」則預計112年11月28日始能完成研發，驗證是否符合需求尚未可知；另陸軍及空軍司令部「微型無人機」之單架籌獲成本已有差距，尚未納編預算之全民防衛動員署需求數850架更占全軍需求之57.23%，國防部未於預算書中適度揭露該署採購數量及計畫經費，不利本院就其預算合理性進行審議。經查：
表1 113年度國防部所屬預算案各軍種就5款軍用商規無人機及無人機反制系統編列之預算彙總表 單位：新臺幣千元
類型		113年度納編預算單位
		軍種	113年度分年預算
軍用商規無人機	微型無人機	陸軍	273,784
		空軍	284,963
	目獲型無人機	陸軍	330,487
	監偵型無人機	海軍	99,708
	陸用監偵型無人機	海軍	301,802
	艦載型監偵無人機	海軍	106,169
	小計		1,396,913
無人機反制系統	無人機反制系統	陸軍	456,976
		海軍	38,000
	小計		494,976

說 明：表列僅為113年度預算案資料，不包括114年度以後納編預算之軍種及經費。
資料來源：國防部，本中心彙整。
(一)經濟部於111年度遴選5款軍用商規無人機主導廠商，於112年3月8日公告無人機防禦系統整合主導廠商遴選結果
為建立符合我國軍事戰略需求之無人機技術與產品，期透過開發「監偵型無人機」、「目獲無人機」、「微型無人機」等3款5類無人機機型，以強化國內無人機產業系統整合能力，提升無人機國防自主能量，經濟部除於111年12月21日公告「軍用商規無人機系統整合主導廠商」之3類5款主導廠商外，112年3月8日再公告無人機防禦系統整合主導廠商遴選結果。揆國防部已於112年度陸續與各型無人機主導廠商完成原型機小批量採購簽約，5款原型機均需於7月底前交付國防部辦理測試驗證，原型機採購所需經費係向國科會申請國家科學技術發展基金1.7億元支應。「無人機反制系統」則於112年7月31日與廠商簽約，2套原型系統所需經費6,000萬元則由國防工業發展基金會補助。
(二)國防部規劃於113至117年度間，就上開5款軍用商規無人機採購3,221架，無人機反制系統採購26套
為增加整體指管韌性、戰場監控及敵情偵搜能力，國防部業規劃自113年度起分年籌獲「監偵型無人機」、「微型無人機」、「目獲型無人機」、「陸用監偵型無人機」及「艦載型監偵無人機」等5款軍用商規無人機，需求總架數為3,221架，總經費56億8,798萬6千元，除「陸用監偵型無人機」規劃於113至117年度間籌獲外，其餘4款無人機之辦理期程均為113至114年度(詳表2)。「無人機反制系統」需求數量則為26套，總經費9億8,963萬8千元，辦理期程亦為113至114年度。
表2 國防部所屬各軍種就5款軍用商規無人機及無人機反制系統之需求數量及經費彙總表 單位：架；套；新臺幣千元
類別 / 計畫名稱		總經費	計畫 / 期程	總需求數量	各軍種需求預算及數量
					需求軍種	需求經費	需求數量
軍用商規無人機	監偵型無人機	998,374	113-114	1,552	海軍	617,554	960
					陸軍	136,375	212
					空軍	90,702	141
					憲兵	76,550	119
					資通電軍	77,193	120
					小計	998,374	1,552
	微型無人機	1,283,918	113-114	1,485	陸軍	274,784	320
					空軍	284,963	315
					全動署	724,171	850
					小計	1,283,918	1,485
	目獲型無人機	566,599	113-114	72	陸軍	566,599	72
	陸用監偵型無人機	2,414,419	113-117	96	海軍	2,414,419	96
	艦載型監偵無人機	424,676	113-114	16	海軍	424,676	16
	小計	5,687,986	-	3,221	-	-	-
無人機反制系統		989,638	113-114	26	陸軍	913,638	24
					海軍	38,000	1
					憲兵	38,000	1

 說 明：1.「艦載型監偵無人機」籌購品項包括無人機飛行載具16架、導控系統8套、飛行模擬套件4套。
        2.陸軍、空軍、憲兵及資通電軍所需「監偵型無人機」，全動署所需「微型無人機」，憲兵所需「無人機反制系統」，均將納編114年度預算。
 資料來源：國防部，本中心彙整。
(三)部分軍用商規無人機及無人機反制系統整體獲得規劃書未能管制於預算編製節點前核定
國軍年度施政工作計畫與預算編制作業手冊第伍、三點就軍事投資建案計畫納編年度預算規定：「國防部各機關…，應本『計畫等預算』之精神，遵循五年施政計畫作為，其中有關軍事投資建案，應依國防部…『國軍軍事投資建案作業規定』辦理，於完成建案程序後，始得納編目標年度預算：…。」「國軍軍事投資建案作業規定」第三節建案作業流程節點則明訂：「專案整體獲得規劃書…未於D-1[30]年5月31日核定個案，不納入年度預算編製。」揆上開「微型無人機」、「陸用監偵型無人機」、「監偵型無人機」及「無人機反制系統」等4項計畫之整體獲得規劃書均未能於112年5月31日前核定(詳表3)，仍納編113年度國防部所屬單位預算案中，除與「計畫等預算」之精神不符外，亦難謂符合「國軍軍事投資建案作業規定」，嗣後宜檢討改進。
[30] D年係指預算編列目標年度，D-1年為預算編列之前一年度。
表3 五款軍用商規無人機及無人機反制系統整體獲得規劃書核定日期
建案名稱	整體獲得規劃書核定
	日期	文號
目獲型無人際	112.05.31	國略建軍11200148087號
艦載型偵監無人機	112.05.31	國略建軍11200147368號
微型無人機	112.08.04	國略建軍1120208306號
陸用監偵型無人機	112.07.31	國略建軍1120206507號
監偵型無人機	112.06.21	國略建軍1120170001號
無人機反制系統	112.08.16	國略建軍1120226101號

資料來源：國防部，本中心彙整。
(四)截至112年9月23日仍有部分無人機原型機尚未通過驗測；無人機反制系統則預計112年11月28日完成原型系統研發
依國防部提供上開各款軍用商規無人機主導廠商所提供原型機截至112年9月23日測試驗證結果，「微型無人機」及「目獲型無人機」遴選廠商交付之原型機均已通過測試驗證；「監偵型無人機」、「艦載型監偵無人機」及「陸用監偵型無人機」則仍有部分廠商原型機尚待「依約改進並於10月底前辦理複驗作業」。另無人機反制系統則於112年7月31日始與廠商完成原型系統開發簽約，預計112年11月28日前完成研發。
(五)陸軍及空軍司令部「微型無人機」籌獲單架成本不一；全民防衛動員署114年度經費需求宜適度完整揭露，俾利預算審議
查陸軍司令部計畫籌購「微型無人機」320架，不含採購作業費之籌購成本為2億7,288萬4千元[31]，平均單架成本約85萬3千元；空軍司令部籌獲315架之成本為2億8,476萬3千元[32]，平均單架成本約90萬4千元，兩軍籌獲單架成本已有所差異[33]；而全民防衛動員署計畫需求數量850架(預計納編114年度預算)，占全軍需求數之57.23%，更為該型無人機最主要需求單位，為利本院就本計畫預算合理性進行審議，國防部宜於預算書中適度揭露該署採購數量及計畫經費。
[31] 不包含113及114年度採購作業費90萬元及100萬元。
[32] 不包含113年度採購作業費20萬元。
[33] 經電洽陸軍司令部說明，係因兩軍種需求功能不同。
綜上，國軍規劃自113年度起分年籌購「監偵型無人機」、「微型無人機」、「目獲型無人機」、「陸用監偵型無人機」及「艦載型監偵無人機」等5款軍用商規無人機，然揆截至112年9月23日仍有部分無人機原型機尚未通過驗測，國防部允宜依約要求廠商儘速改進，俾利後續籌購作業之順遂；「無人機反制系統」則預計112年11月28日始能完成研發，驗證是否符合需求尚未可知；另查陸軍及空軍司令部「微型無人機」之單架籌獲成本不一，且全民防衛動員署為該型機最主要需求單位，其114年度經費需求未於預算書中適度揭露，除致外界難揆計畫全貌外，亦不利本院預算審議，允宜研議改善。

一五、空軍「清泉崗基地防護機庫構建」因經費不足縮減為24座，與該軍原規劃作戰需求之36座已有相當差距，允宜慎謀對策
空軍司令部113年度於「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」工作計畫編列「清泉崗基地防護機庫構建」預算1億4,447萬8千元。空軍為配合「一機一庫」政策，自109年度預算納編「清泉崗基地36座防護機庫構建」計畫經費，期建構高抗炸係數防護機庫。揆該計畫執行迄112年8月底進度，統包工程已因無商投標，故於111年度重新修訂可行性評估報告，在不增加預算前提下，將機堡庫數量調降為24座，惟此建構數量與該軍原規劃作戰需求之36座已有相當差距，空軍允宜妥思對策。經查：
(一)為積極籌建高抗炸防護力之飛機掩體設施，空軍司令部前於109年度提出「清泉崗基地36座防護機庫構建」計畫
空軍司令部鑑其新一代戰機如遭敵地面摧毀，將無法發揮戰力於空中，爰配合「一機一庫」政策，規劃於空軍第三聯隊(清泉崗基地)建構高抗炸係數防護機庫，以確保應急作戰階段及平時遭敵猝然攻擊時，仍能保有對敵聯合制壓、截擊及國土防衛作戰兵力，爰自109年度預算納編「清泉崗基地36座防護機庫構建」計畫，辦理期程109-115年度[34]，總經費43億9,255萬2千元。
[34] 業於111年11月22日修定可行性評估報告，辦理期程延長為109-116年度。
(二)統包工程因多次無商投標而規劃在不增加預算下，將原有9座4聯機庫堡修訂為6座4聯機庫堡
本案「專案管記暨監造技術服務案」已於109年6月22日完成決標，統包工程標案於110年8月11日移國防採購室辦理招標，惟同年10月19日及11月25日等2次招標均因無廠商投標而流標。空軍爰依國防部指導，在不增加預算下，於111年11月22日辦理可行性評估報告修訂，將原規劃9座4聯機庫堡修訂為6座4聯機庫堡，計畫期程調整為109-116年度，總經費維持43億9,225萬2千元。揆本案截至112年度已編列預算7,796萬6千元，截至112年6月底實支數1,329萬元，另2,804萬7千元則因111年度統包工程無法決標而於該年度辦理繳庫(詳表1)。次查修訂計畫後統包工程標案雖於112年7月20日移送國防採購室，惟截至同年8月底仍尚未決標[35]。
[35] 經洽詢空軍司令部表示，112年9月14日辦理第3次開標仍流標。
表1 109-112年度空軍「清泉崗基地36座防護機庫構建」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	實支數	報繳數
109	3,527	3,527
110	21,213	7,795
111	16,597	1,968	28,047
112	36,629	-
小計	77,966	13,290

說 明：依空軍司令部說明，統包工程無法於111年度內決標，雖規劃辦理預算保留，惟遭行政院全數刪減。
資料來源：空軍司令部。
(三)機庫堡構建數量調降12座，減幅為原規劃數量之1/3，是否仍能滿足空軍原規劃作戰需求，恐不無疑慮
依空軍軍官雙月刊第218期「國軍機場建構機(堡) 庫抗炸重要性之探討」[36]就強化機場機庫(堡)抗炸能力所提建議略以：「國軍重要軍事目標，如機場、跑道、機庫等，在戰爭發生時必是中共首波攻擊的目標，可予以癱瘓及破壞其存活性，對於空軍戰機的保存戰力相當不利，現空軍機場之機堡，均以傳統型機堡型態方式興建，面對中共的導彈、巡弋飛彈和長射程火箭炮的火力攻擊，難以維持戰機的安全。…。」爰空軍司令部規劃於第三聯隊(清泉崗基地)建構高抗炸機庫堡有其必要性，惟原規劃興建之36座機庫堡已因經費不足而修訂為24座，減少機庫堡數量多達12座，減幅為原規劃數量之1/3，是否仍能滿足空軍原規劃作戰需求，恐不無疑慮。
[36] 方玉龍等3人，國軍機場建構機(堡) 庫抗炸重要性之探討，空軍軍官雙月刊，第218期，2021-06 ，P51-60。
綜上，空軍司令部配合「一機一庫」而規劃於清泉崗基地構建高抗炸係數之防護機庫，然機庫構建數目已因經費不足而由原規劃36座修訂為24座，且統包工程截至112年8月底仍尚未決標，空軍除應加速辦理招標作業外，亦宜就調降機庫堡構建數量妥思因應對策，俾符作戰需求。

一六、國軍各級心理衛生輔導中心輔導人力中，取具專業證照之人數及比率有限，允宜持續強化相關人員之專業能力
為鏈結民間輔導機構支援國軍人員心理輔導協處，國防部政治作戰局113年度於「軍事行政」業務計畫之「政戰綜合作業」分支計畫，編列委辦費170萬元以辦理國軍鏈結民間輔導資源實施計畫。國軍心理衛生輔導工作重點，在於協助官兵適應部隊生活，防範自我傷害等案件之發生[37]，揆現行三級輔導體系中，基層單位心輔工作係由領導幹部兼任，而第二級「各級心理衛生中心」及第三級「地區心衛中心」之心輔人員中，取具相關專業證照之人數及比率均有限，雖國防部已編列預算鏈結民間輔導機構支援國軍人員心理輔導協處，然仍宜持續強化心輔人員專業能力之培訓。經查：
[37] 資料來源：國防部政治作戰局網頁之心理衛生中心簡介。
(一)國軍心理衛生（輔導）體系係以三級防處為主軸，並於旅級以上心理衛生中心設置心輔人員
國軍心理輔導體系依有效輔導分工原則，並與國軍精神醫療體系結合，建立「初級發掘預防」、「二級專業輔導」、「三級醫療處遇」之三級防處架構。在初級預防方面，係由營連排班等各級基層領導幹部負責第一線防處工作，並於旅級以上單位設置「心理衛生中心」，擔任第二級之專業輔導工作；第三級則為轉介醫療並於桃園、臺中等多處國軍總醫院[38]編設「地區心衛中心」，受理經二級輔導無顯著改善個案之心理諮商（輔導）及轉介醫療診治前後之輔導工作。
[38] 由國軍桃園、臺中、高雄、花蓮等總醫院編設「地區心衛中心」擔任心理諮商晤談工作，金門、馬祖、澎湖等外(離)島地區，由陸軍防衛指揮部「心衛中心」兼任，主要受理二級輔導無顯著改善個案之心理諮商（輔導）工作，以及轉介醫療診治前、後輔導作為。
(二)營級以下單位心輔工作係由基層領導幹部兼任，然基層幹部多不具心輔專業
106年度至112年6月底，國軍軍士官兵因故自殘人數約在9人至22人之間(詳表1)。在上揭三級防處體系架構下，各單位對心緒不穩或具自我傷害傾向之官兵，係由營連排班等各級基層領導幹部負責第一線防處工作，再透過轉介第二級及第三級心輔單位進行輔導，然基層單位幹部通常職司多項戰備管理業務且不具心輔專業，監察院前於106年6月22日就海軍陸戰隊相繼發生自殺案件所提調查報告即指陳：「…國軍基層單位心輔人員多由輔導長擔任，然輔導長職司軍紀、保防等工作及代理主官業務，造成官兵在心理輔導及部隊管理間之混淆與矛盾，難敞開心胸接受輔導；且非輔導相關科系畢業之輔導長，輔導職能略顯不足；又基層單位平時任務繁多，在未編設專門心輔人員負責下，常導致心輔流於形式…。」
表1 106至112年6月底國軍官兵因故自殘人數統計表 單位：人
年度	106	107	108	109	110	111	112
已遂人數	16	8	22	15	20	16	9
未遂人數	3	2	0	0	1	0	0
合計	19	10	22	15	21	16	9

 資料來源:國防部。
(三)雖於「心理衛生中心」及「地區心衛中心」設置心輔人力，然目前取具專業證照之人數及比率有限
國軍心輔人員僅設置於各級心理衛生中心(二級專業輔導)及地區心衛中心(三級專業輔導)。依國防部提供資料，截至112年6月底，各級心理衛生中心及地區心衛中心之編制人數為460人，實際人數390人，取具諮商心理師或社會工作師等專業證照人數僅66人(詳表2)，占比16.92%，取具專業證照之人數及比率均不高；復從心輔人力身分別觀之，以約聘雇人員取得證照比率66.67%最高、軍官18.46%次之，而士官103人則均未取得專業證照(詳表3)。
表2 112年6月底國軍各級單位心輔人員人數及取得專業證照人數比例統計表 單位：人；%
單位別	編制人數	實際人數	取具專業證照人數	專業證照人數占比
基層單位	0	0	0	0
各級心理衛生中心	446	277	60	21.66
地區心衛中心	14	13	6	46.15
合計	460	390	66	16.92

說 明：國軍基層單位心輔工作，由營連級輔導長協處。
資料來源:國防部政治作戰局。

表3 112年6月底國軍各級單位心輔人員取得專業證照人數之身分別占比情形 單位：人、%
身分別	編制人數	實際人數	取具專業證照人數	具專業證照人數占比
軍官	300	260	48	18.46
士官	129	103	0	0
約聘雇人員	31	27	18	66.67
合計	460	390	66	16.92

資料來源:國防部政治作戰局。
綜上，國軍心理衛生輔導工作重點，在於協助官兵適應部隊生活，防範自我傷害等案件之發生，然現行輔導體系下，基層單位心輔工作係由領導幹部兼任，各級心理衛生中心及地區心衛中心心輔人員取具專業證照之人數及比率亦屬有限，國防部雖已編列預算鏈結民間輔導機構支援國軍人員心理輔導協處，仍宜持續強化基層幹部及各級心輔人員專業能力之培訓工作。

一七、國防部為推動多元人力招募管道而與多所高中職及大專院校合作開設各類招募班隊，然招募成效仍有檢討改進空間
為建立校園永續招募機制，國防部近年除與多所高中職學校合作辦理「國防培育班」外，亦與各大專院校開辦「大學儲備軍官訓練團(ROTC)」及「國防學士班」。參謀本部113年度於「教育訓練業務」業務計畫之「教育行政」分支計畫中，就委託國內民間高中(職)合作開設國防培育專班及委託民間大學辦理大學儲備軍官訓練團，分別編列委辦費4,623萬1千元及6,207萬3千元[39]，另於同業務計畫之「對學生之獎助」科目中編列對大學儲備軍官團學生之獎助費用4億6,580萬元[40]。經查：
[39] 資料來源：113年度國防部所屬單位預算案書下冊第875-876頁「委辦經費分析表」。
[40] 資料來源：113年度國防部所屬單位預算案書下冊第811頁「捐助經費明細表」。
(一)國防培育班參與學校校數雖逐年增加，然該班隊畢業學生錄取國軍各班隊之人數並未相對成長
國防部自107學年度開始，陸續與有意願合作之高級中等學校簽約開辦國防培育班，透過教育紮根方式，吸引有志投身軍旅青年學子參加該培育班，俾穩定軍中各類班隊人力來源。各簽約學校可依「高級中等學校辦理國防培育班實施要點」規定向國防部申請招生作業費[41]，截至111年底簽約校數已達410所，招生作業委辦費決算數亦由108年度之1,443萬元逐年增至111年度之3,989萬元(詳表1)，然國防培育班學生畢業錄取國軍各班隊或大學儲備軍官訓練團之人數卻有逐漸降低之狀況，109年度尚有9,616人，110及111年度僅錄取8,293人及7,409人。
[41] 每校每學期核發3萬元，入學(營)人數達25人以上，每增加25人加發招生作業費10萬元。
表1 近年國防培育班簽約校數、經費決算數及畢業生投入國軍人數統計 單位：校；人；新臺幣千元
年度	年底簽約校數	應屆畢業生錄取國軍各班隊或參加ROTC人數	招生作業費
			預算數	決算數
108	355	8,752	37,000	14,430
109	380	9,616	50,800	32,120
110	403	8,293	50,800	33,290
111	410	7,409	50,800	39,800

資料來源：國防部參謀本部人事次長室。
(二)大學儲備軍官訓練團近年高達9成以上之錄取率，除影響招獲人力素質外，亦衍生3成以上之高退訓率
為拓展國軍基層軍官來源，國防部自106年2月起，委託國內民間大專院校辦理ROTC之徵選及訓練事宜，國防部除對錄取學生補助學雜費及生活費外，並依各大學招募人數支付其委辦費用。查107年度至112年度ROTC計畫招募人數合計為3,557人(詳表1)，報名人數4,839人，錄取人數4,362人，錄取率高達90.14%，在此高錄取率下，學生是否經嚴格篩選恐不無疑慮。復查該6年間，ROTC招獲學生退訓人數合計達1,516人，占同期間報到人數3,910人之比率達38.77%，退訓學生應賠償金額合計更達2億8,093萬4千元。按國防部委託民間大學辦理ROTC選訓作業固然可廣拓初級軍官人力來源，然其高錄取率除招獲學生素質堪慮外，亦衍生高退訓率問題，致國防部需耗費相當人力處理後續賠償款收繳及追償等問題，ROTC徵選機制恐有待通盤檢討。
表1 107至112年度大學儲備軍官訓練團招生成效統計表
單位：人;% ;新臺幣千元
年度	107	108	109	110	111	112	小計
計畫人數	600	700	552	477	747	481	3,557
報名人數	702	1,087	963	791	635	661	4,839
錄取人數	654	1,018	870	713	543	564	4,362
錄取率	93.16	93.65	90.34	90.14	85.51	85.33	90.14
報到人數	560	902	801	664	491	492	3,910
獲得率	93.33	128.86	145.11	139.20	65.73	87.23	89.64
退訓人數	158	265	302	272	344	175	1,516
應賠人數	119	246	300	259	340	105	1,369
應賠款金額	7,442	23,623	51,050	63,481	108,965	26,373	280,934

說 明：1.錄取率為錄取人數/報名人數，獲得率為報到人數/計畫人數。
        2.112年度退訓人數為截至8月底資料。
資料來源：國防部參謀本部人事次長室。
(三)國防部為爭取高素質人力另亦推動國防學士班，惟110至112年度招獲人數有限，招獲率亦有逐年降低之狀況
為因應募兵制推動肇致義務役軍官逐年減少，國防部除於106年度推動ROTC甄選外，另為爭取高素質人力來源亦與多所國立大學合作辦理「國防學士班」，學生在學4年期間，比照ROTC學生發給學雜費、書籍文具費及生活費，畢業後以少尉任官，服役期間為5年。108年度至112年度計有清華大學等多所學校陸續開辦，各年度招募名額介於10人至80人間，實際報到學生人數介於9至20人間，其中110至112年度招獲率各僅32.5%、22.5%及16.98% (詳表2)，除招獲學生人數有限外，招獲率亦有逐年降低之狀況，國防部似宜通盤檢討其成因，俾提出改善對策。
表2 108年度至112年度各校國防學士班計畫招募狀況統計表
單位：人；%
招募狀況 / 校名	108年度		109年度		110年度		111年度		112年度
	目標數	招獲數	目標數	招獲數	目標數	招獲數	目標數	招獲數	目標數	招獲數
清華大學	10	9	10	10	10	3	10	6	10	2
政治大學	-	-	10	10	10	6	10	4	10	1
臺灣大學	-	-	-	-	10	1	10	1	4	1
成功大學	-	-	-	-	10	3	10	1	7	3
中央大學	-	-	-	-	-	-	10	1	4	0
中興大學	-	-	-	-	-	-	10	3	10	2
中山大學	-	-	-	-	-	-	10	2	8	0
臺北大學	-	-	-	-	-	-	10	0	停招
合計	10	9	20	20	40	13	80	18	53	9
招獲率	90.0		100.0		32.5		22.5		16.98

說 明：招獲數＝錄取人數-未報到人數。
資料來源：國防部參謀本部人事次長室。
綜上，募兵制為近年國家重要施政推動項目之一，國防部雖持續透過多元管道招募所需各類人力，惟大學儲備軍官訓練團約3成招獲學生因故申請退訓、國防學士班迄招獲且仍就讀之學生人數亦極為有限，國防部允宜加強相關班隊及人員輔訓工作，降低招獲學生離退率，俾利人力之穩定增補。
（分機：1924 曾文煌）