中央研究院113年度單位預算評估報告目錄 頁次
中央研究院113年度單位預算評估報告
中央研究院(簡稱中研院)113年度單位預算案歲入編列1億4,770萬5千元，較112年度1億4,967萬1千元減少196萬6千元(減幅1.31%)；歲出編列136億5,498萬7千元，較112年度132億3,803萬2千元增加4億1,695萬5千元(增幅3.15%)，謹就中研院113年度預算案評估如下：
一、創服育成中心原規劃育成空間中有23個單元係租賃予食藥署暫作辦公廳舍使用，致長達4年無法供廠商進駐，恐影響國家生技研究園區之發展
中研院113年度預算案於「科學研究基金」計畫項下「國家生技研究園區」編列2億2,133萬元，較112年度預算2億8,518萬9千元減少6,385萬9千元(減幅22.39%)。經查：
(一)國家生技研究園區以推動生技產業之發展，並帶動周邊產業與就業為目標
為推動我國生技產業之發展，國家生技研究園區以轉譯醫學及生技製藥為發展主力，建立學術研究發展及產業研發走廊。該園區引進與生技產業發展相關之政府機關或單位進駐園區，包含中研院之生醫轉譯研究中心、衛生福利部食品藥物管理署（簡稱食藥署）、財團法人國家實驗研究院之國家實驗動物中心及經濟部之財團法人生物技術開發中心等。中研院主要任務係提供以新藥開發及智慧醫學相關產業創新研究，協助孕育國內生技醫藥新創團隊及企業，其中創服育成中心規劃115個育成空間出租單元，包含A棟1至3樓40個及C棟75個出租單元，並以該園區於啟動10 年後，生技園區與聚落逐漸成型，帶動周邊產業與就業為目標。
(二)創服育成中心A棟中有23個單元育成空間長達4年無法供廠商進駐，恐影響國家生技研究園區之發展
截至112年度8月止創服育成中心可供進駐空間79個單元，已進駐空間73個單元，進駐率92.41%(詳表1)，惟據審計部111年度總決算審核報告指出，截至111年8月底止中研院育成中心之育成空間整體廠商進駐率達8成，較110年度之未及6成大幅增加，主要係A棟可供進駐育成空間，由110年9月底之34個單元(共1,679.21坪)修正減為7個單元，其餘27個單元中，4個單元改為供院內使用，23個單元預留供食藥署進駐作為暫時辦公廳舍使用。
按創服育成中心係利於進駐廠商育成早期研發成果，透過輔導新創公司將研發成果之技術移轉方式，協助產業升級，促進我國生技製藥產業之深耕與發展，惟食藥署規劃租賃生技園區A棟23個單元作為安置業務單位之處所，租期預計自112至115年度，已獲中研院同意，致原規劃育成空間中有23個單元長達4年無法供廠商進駐，且可能續約延長租期。而A棟扣除供該院內部使用及租賃予食藥署後可供進駐空間僅餘8個單元403.43坪，將排擠後續廠商進駐，恐影響國家生技研究園區開發目標之達成。
表1 截至112年8月底創服育成中心進駐情形一覽表
單位：個；坪
地點	可供進駐空間		已進駐空間
	單元	坪數	單元	坪數
創服育成中心	79	4,019.78	73	3,713.61
A棟	8	403.43	6	303.60
C棟	71	3,616.35	67	3,410.01

資料來源：中研院。
綜上，中研院113年度預算案編列國家生技研究園區營運及分攤公共事務維護等相關經費2億2,133萬元，以扶植國內生技醫藥新創團隊及企業，惟創服育成中心A棟有23個單元之育成空間因租賃予食藥署辦公用，將長達4年未能供廠商進駐，恐影響國家生技研究園區之發展，允宜研謀強化創服育成空間之運用效能，俾提升育成廠商及園區整體發展之效益。

二、新增「中研學者計畫」係補助具有原創性之研究計畫，允宜選定適當績效衡量指標，俾作計畫執行之參據；另宜按所執行之經費性質，妥適歸類相稱之用途別科目
中研院113年度預算案「學術研究與人才培育」項下「學研合作」之「中研學者計畫」編列5,000萬元，係獎勵該院及國內大學副研究員或副教授以上專任人員執行具有原創性之研究計畫。經查：
(一)本計畫係113年度新增計畫，預計核定5至6名中研學者
為落實中研院組織法任務之指導、聯絡及獎勵學術研究，並提升我國整體學術研究水準，加強與大學之合作與互動，中研院於112年8月通過「中央研究院中研學者計畫」，以該院及國內大學副研究員或副教授以上專任人員為申請人，獎勵其執行具有原創性之研究計畫，獲選者於執行計畫期間稱為中研學者，而院外獲選者另須合聘至中研院。據中研院表示，該計畫係屬對個人之補助，爰編列於「其他補助及捐助」之用途別項下，每件計畫每年研究經費以800萬元為上限，另額外核給執行單位研究經費之10%作為計畫管理費，113年預計核定5至6名中研學者。
 (二)為增進「中研學者計畫」之執行成效，允宜選定適當績效衡量指標
「中研學者計畫」係屬個人型研究計畫，含數理科學、生命科學及人文社會科學領域，以5年為期，得再申請延續1次，並排除現已執行各種大型研究計畫者。據中研院提供資料，計畫預期目標及效益為強化與大學互動合作，培植更多學者執行具有原創性及願景之研究計畫，藉由合聘方式，使獲選者享有該院研究環境與設施並參與相關學術事務，以提升臺灣整體研究能量。然中研院補助該院及國內大學之學者執行「中研學者計畫」與其他競爭型學術研究計畫類似，如「深耕計畫」與「前瞻計畫」等亦屬激勵原創性研究之資深研究人員與具發展潛力之新世代研究人員，且「中研學者計畫」未呈現具體成果與量化目標，僅期提升我國學術研究水準等，預期成效未有明確標準。為增進中研學者計畫之成效，允宜妥訂連結各領域之具體量化績效目標，俾發揮績效目標之督促與激勵功能。
(三)允宜按所執行之經費性質，妥適歸類用途別科目
參中研院中研學者計畫問答集[1]指出，中研院之院外中研學者執行本計畫經費，核銷收據或發票抬頭為各校名稱及統一編號，其所購置之研究設備之相關經費將直接匯入學校專戶，且該設備係屬學校財產，均應依行政院財物標準分類規定列入執行機構之財產目錄。復依歲出第1級至第3級用途別科目分類定義，「對特種基金之補助」係對除信託基金、債務基金以外之特種基金有關收入、費用之補助屬之；「對私校之獎助」係對私立學校之獎勵、捐助、捐贈或贈與屬之；而「其他補助及捐助」係非屬各專項之補助及捐助屬之，惟中研院113年度預算案編列本計畫經費於「其他補助及捐助」下，恐無法適當表達預算執行情形，允宜按所執行之經費性質，妥適歸類預算科目。
[1] 中研院中研學者計畫網站。
綜上，中研院113年度新增「中研學者計畫」係補助該院及國內大學之學者研究計畫，惟該計畫預期成效未有明確標準，允宜妥為訂定績效衡量指標，作為計畫執行成果評估之參據，並加強計畫執行成效之管考，以增進計畫執行成效。另對各學校之財產購置及研究經費之補助，允宜按所執行之經費性質，妥適歸類相稱之用途別科目。

三、「人才培育及延攬計畫」部分子計畫之執行成果未達預期目標，且113年度預算大幅增加，允宜參考過往實績妥列預算，並加強延攬及招生工作，俾提升計畫績效
中研院113年度預算案「學術研究與人才培育」計畫項下「人才培育及延攬計畫」編列6億3,942萬4千元，較112年度預算5億1,081萬8千元增加1億2,860萬6千元(增幅25.18%)。經查：
(一)「人才培育及延攬計畫」包含延攬資深學人開辦費等6項子計畫
「人才培育及延攬計畫」包含延攬資深學人開辦費、與國內大學培育國際研究生計畫、與國內外學術研究機構合辦學程及研究進修計畫、人文社會科學博士候選人培育計畫、人文講座及博士後研究學者培育計畫等6項子計畫。113年度預計延攬傑出學者10名、國際研究生學程博士班120名、與國內大學合辦博士班學程招收65名、人文社會科學博士候選人培育30名、人文講座參與學生250名及錄取博士後研究學者100名(詳表1)，期養成科研領導人才，促進學術交流，並提升學程國際競爭力。
(二)「人才培育及延攬計畫」部分子計畫之執行成果均未達預期目標，允宜加強延攬及招生工作
參中研院提供之資料，延攬資深學人子計畫主要用於學者至中研院任職時，協助其建立研究所需之設備與團隊，111年度預計延攬學者10名，實際僅9名；與國內外學術研究機構合辦學程及進修之子計畫係與國內大學合作辦理碩、博士學程，並補助學程舉辦研討會，111年度預計學程總招生人數62名，實際僅43名；人文社會科學博士候選人培育子計畫主要係培育人文社會科學之研究人才，協助博士候選人完成其博士論文，111年度預計培育36名博士候選人，實際核定27名；博士後研究學者培育子計畫係錄取博士後學者參與各項研究工作，111年度預計培育博士候選人100名，實際僅92名(詳表1)，顯示中研院111年度人才培育及延攬計畫之6項子計畫中有4項執行成果未達預期目標。
中研院「人才培育及延攬計畫」111年度預算5億3,340萬8千元，決算4億6,610萬9千元，執行率87.38%。又該計畫113年度預算案編列6億3,942萬4千元較112年度之5億1,081萬8千元大幅增加1億2,860萬6千元，主要係「與國內大學培育國際研究生」子計畫編列2億2,304萬2千元，較112年度增加8,276萬5千元(增幅59.00%)；「與國內外學術研究機構合辦學程及進修」子計畫編列8,538萬2千元，較112年度增加4,555萬4千元(增幅114.38%)，觀各項子計畫之預期目標僅有「與國內大學合辦博士班學程總招生人數」之目標增加3人，而該計畫113年度預算較112年度大幅增加已逾2成。鑑於各年度預期目標均差異不大，且多數子計畫未達目標，允宜參考實際目標有效控管預算支出，並加強人才延攬及招生工作。
表1　111至113年度「人才培育及延攬計畫」之預期目標與實際成果表 單位：人
子計畫	績效指標	111年度		112年度		113年度
		目標值	實際值	目標值	實際值	目標值
延攬資深學人	延攬傑出學者至本院任職人數	10	9	10	3	10
與國內大學培育國際研究生計畫	國際研究生學程博士班報到人數	120	121	120	93	120
與國內外學術研究機構合辦學程及進修計畫	與國內大學合辦博士班學程總招生人數	62	43	62	55	65
人文社會科學博士候選人培育計畫	培育人數	36	27	30	28	30
人文講座	每學期課程參與人數	250	295	250	221	250
博士後研究學者培育計畫	每年辦理2梯次之錄取總人數	100	92	100	93	100

說　　明：1.112年度實際值係統計至8月底。
2.截至112年8月止人文講座因秋季班尚在選課，僅含春季班之人數。
資料來源：中研院。
綜上，「人才培育及延攬計畫」包含延攬資深學人開辦費等6項子計畫，惟111年度多數子計畫之執行成果未達預期目標，且111至113年度之預期目標差異不大，而113年度預算案卻較112年度增逾2成，允宜參考過往實績妥列預算，並加強人才延攬及招生工作，俾提升計畫績效。

四、發展量子科技及興建實驗大樓計畫幾近不具自償能力，允宜加強營運規劃，俾增計畫效益，並參酌審查意見，預為籌謀延攬優秀人才之策
中研院113年度預算案於「南部院區」項下「中央研究院南部院區發展量子科技及興建實驗大樓規劃」計畫(下簡稱「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」)編列2億7,121萬3千元，辦理南部院區興建量子實驗大樓之工程與購置量子科技之相關儀器設備。經查：
(一)發展量子科技及興建實驗大樓計畫因通貨膨脹及相關需求增加，112年3月核定第1次修正計畫，調增經費2.73億元並延長期程1年
為打造量子科技發展場域，形成周邊群聚效應，俾加速發展量子科技，中研院於南部院區規劃興建量子實驗大樓，行政院於110年7月核定「發展量子科技及興建實驗大樓規劃」，計畫總經費17億8,813萬3千元，包含工程經費9億3,813萬3千元及量子科技儀器設備費8億5,000萬元[2]，計畫期程自111至115年。嗣因通貨膨脹及配合量子科技需求增加部分硬體設備，行政院於112年3月核定第1次修正計畫，計畫總經費調增2億7,278萬元至20億6,091萬3千元，計畫期程延後1年至116年。
[2] 工程經費為公共建設經費，量子科技儀器設備費為科技發展經費。
(二)經財務效益分析結果，淨現值為負值，且幾近不具自償能力，允宜預為加強營運規劃，俾增計畫效益
參「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」第1次修正計畫書，該計畫財務評估年期總計36年，其中財務收益包含智財技轉及儀器設施使用收入，然經評估整體計畫自償率僅0.10%，較原核定計畫之0.18%減少，且財務淨現值為負26億383萬5千元，已逾該計畫預計投入之總經費，未來另需編列公務預算以支應不足部分。又該計畫將提供研究所需之高精密製程及量測核心設備，建立一流研究設施與環境，並將額外編列預算延攬國內外量子科技人才，整合我國半導體及資通訊科技等相關領域。鑑於量子科技涉及醫療保健與醫療技術、製藥與生物技術、能源、金融、國防與安全、航太與汽車等多項領域，並投入大量發展經費，惟該計畫評估之財務自償率偏低，允宜研謀精進各項財務收益措施，以提升計畫執行效益。
(三)允宜參酌審查委員建議，研謀招募熟稔量子科技操作設備之專業人才策略，俾發揮人才培育之目標
中研院設置量子電腦、量子材料及量子光電專題中心，將配置研究人員15 位及研究技術人員等支援人力135 位，供量子科技發展研究之用(詳表1)，各專題中心預計可培育高階量子科技人才，有效帶動學術及區域產業發展，促進量子科技人才投入科學研究。參「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」第1次修正計畫書委員審查意見，委員建議可同步考量各量子專題中心人力之專業需求，評估如何招募熟稔量子科技操作設備之專業人才，發揮培育人才之實質目標。為利我國量子科技發展，允宜參酌委員審查建議，研謀籌劃延攬優秀人才之策略。
綜上，中研院「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」因通貨膨脹及配合量子科技需求，於112年3月辦理第1次修正計畫，增加經費2.73億元，延長期程1年，惟該計畫財務效益分析顯示，其淨現值為負值，且自償率下降，允宜研謀提升財務效益之策。另為發揮培育人才之實質目標，允宜預為籌劃延攬優秀人才，俾利我國量子科技發展。
表1 中研院發展量子科技預計人力需求統計表 單位：人
專題中心	研究人員	支援人員					合計
		研究技術人員	博士後研究人員	研究助理人員	研究生	行政技術人員
量子電腦	15	15	45	25	45	5	150
量子材料
量子光電

資料來源：中研院。

五、提供特定對象使用設施、設備及場所產生之收入，允宜按所執行之收入性質，妥適歸類預算科目
中研院113年度預算案「其他雜項收入」編列1億3,596萬7千元，較112年度1億3,743萬7千元減少147萬元(減幅1.07%)，其中包含全院性核心設施及新創儀器使用收入2,700萬元及販賣機場地使用收入等5萬5千元等。經查：
(一)為特定對象提供設施、設備及場所產生之收入為規費徵收範圍，或依國有財產法規定收取租金均應編列歲入預算
1.規費法第2條第1項規定，各機關學校對於規費之徵收，依該法之規定，未規定者，適用其他法律之規定。復依同法第8條第1款及第10條第1項第2款規定，各機關學校交付特定對象或提供其使用設施、設備及場所應徵收使用規費，並依興建、購置、營運、維護、改良、管理及其他相關成本，考量市場因素訂定收費標準。
2.國有財產法第42條及第45條規定，非公用財產類不動產及動產得辦理出租，以增裕國庫收入。
3.預算法第13條規定[3]，政府歲入均應編入預算，另同法第24條規定[4]，規費收入應經預算程序編列。爰為特定對象提供設施、設備及場所產生之收入為規費徵收範圍，或依國有財產法規定收取租金，均應編列歲入預算。
[3] 預算法第13條：「政府歲入與歲出、債務之舉借與以前年度歲計賸餘之移用及債務之償還，均應編入其預算。並得編列會計年度內可能支付之現金及所需未來承諾之授權。」
[4] 預算法第24條：「政府徵收賦稅、規費及因實施管制所發生之收入，或其他有強制性之收入，應先經本法所定預算程序。但法律另有規定者，不在此限。」
(二)允宜按其收入性質，歸屬適當歲入來源別預算科目
依113年度總預算編製作業手冊「歲入來源別預算科目設置依據與範圍」，歲入來源別預算科目劃分規費收入、租金收入及其他收入等11項科目，下設子目及細目，由各機關於預算籌編或執行時，確認其收入性質，歸屬適當歲入來源別預算科目。中研院113年度預算案編列「其他雜項收入」包含全院性核心設施及新創儀器使用收入等2,700萬元及販賣機場地使用收入5萬5千元等，無論係依規費法規定收取之規費或國有財產法規定收取之租金，允宜按其收入性質，妥適歸類預算科目。
綜上，中研院113年度預算案其他雜項收入包含全院性核心設施及新創儀器使用收入等，惟對於特定對象提供設施、設備及場地所產生之收入，無論係依規費法規定徵收或據國有財產法規定收取租金，允宜按其收入性質，妥適歸類預算科目。

六、科技研發為我國達成2050淨零排放政策之關鍵，允宜儘速推動研發策略，俾利達成淨零碳排之目標
中研院113年度預算案「南部院區」項下編列淨零永續計畫3,551萬8千元、「科學研院基金」項下編列「淨零排放」基於2050淨零減碳之前瞻性科技開發與實踐規劃計畫3億5,460萬5千元及「學術研院與人才培育」項下編列創新性研究計畫6,600萬元，其中包含淨零科技之研發，共計編列4億5,612萬3千元，以促進淨零科技研發之推動。經查：
(一)行政院及相關部會提出2050淨零排放路徑及策略及關鍵戰略行動計畫，並修訂氣候變遷因應法
行政院於111年3月及12月分別公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「12項關鍵戰略行動計畫」，並於112年1月核定「淨零排放路徑112-115年綱要計畫」，針對淨零碳排目標進行各面向之減緩與調適。另112年2月15日修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」，納入2050年淨零排放目標、提升氣候治理層級、徵收碳費專款專用、增訂氣候變遷調適專章、納入碳足跡及產品標示管理機制。為達成2050淨零排放目標，規劃發展五大淨零科技領域，包括永續能源、低碳、循環、負碳、社會科學等，未來將推動國家級淨零科技方案，著重於目標導向，並依據轉型過程所需減碳潛力技術開發，採跨部會合作並適予納入產業及民間意見，以連接上、中、下游之技術發展與產業應用。
 (二)科技研發為淨零碳排之關鍵，允宜儘速推動研發策略，俾利協助達成淨零政策目標
中研院於108年6月提出臺灣深度減碳政策建議書，就願景與長期藍圖、能源轉型、產業轉型、低碳科技研發與商業化及治理面等，提出未來深度減碳所需之關鍵議題，其中邁向深度減碳願景4項關鍵低碳技術議題[5]包含進行全面性科技需求評估，盤點為達深度減碳所需各項技術之發展現況、研發需求與技術產業化之可行性及進行具有發展潛力之負CO2排放技術之研究等。另該院於111年11月公布臺灣淨零科技研發政策建議書表示，科技研發為淨零碳排之關鍵，以客觀角度分析技術優勢及既存限制與未來挑戰，將可能作為分為儘速推動、擴大推動、持續推動、密切追蹤4個層次，區分零碳電力科技研發選項(詳表1)，並強調於研發階段即須與業界結盟，透過提供研究資金、交流實驗成果或尋找成立新創公司之機會等方式，於研發早期階段導入業界觀點建立夥伴關係以促使前瞻技術研發之商業化。鑑於科技創新突破為我國達到2050淨零排放目標之關鍵，中研院113年度預算案編列4億5,612萬3千元辦理淨零排放等相關研究計畫，允宜儘速規劃辦理，俾協助我國達政策目標。
[5] 中研院108年6月臺灣深度減碳政策建議書第32頁：「…從整體低碳技術研發來看，臺灣邁向深度減碳願景之4項關鍵議題包括：1.進行全面性科技需求評估，盤點為達深度減碳所需各項技術之發展現況、研發需求及技術產業化之可行性，通盤配置所需對研發經費。2.進行具有發展潛力之負CO2排放技術之研究。3.修改建築法規以加速「近零耗能建築」大規模商業化。4.強化智慧電網及儲能設備之佈建與既有輸配電網開發計畫整合，加速分散式能源系統之建構，並對分散型能源普及化後可能導致之風險，及早規劃因應對策。」

表1 推展零碳電力暨減碳技術之整體架構
策略建議	科技領域
儘速推動（高風險高效益，若成功淨零效益顯著，但技術尚未成熟且未廣泛推動）	去碳燃氫、地熱、海洋能、生質碳匯、高效太陽光電
擴大推動（目前已有初步作為，可再增加投入加大力道）	風力發電、新興生質能、電力系統配套(電網、儲能)、社會與經濟措施
持續推動（方向正確，可依既有規劃持續推動）	傳統生質能、水力發電、傳統CCUS、自然碳匯(農林)
密切追蹤（技術在起步階段，但須關注未來發展）	未來核技術、新興CCUS

說 明：CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage，簡稱CCUS)，指碳捕捉、再利用與封存。
資料來源：中研院臺灣淨零科技研發政策建議書，本中心整理。
綜上，我國於112年2月修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」，以納入2050年淨零排放目標，提高氣候治理水平，建立碳費專款專用，加強氣候變遷調適等，惟科技研發係實現淨零碳排放目標之關鍵，中研院允宜儘速推動相關研發策略，並與產業界建立夥伴關係，促進前瞻技術商業化，俾利達成淨零碳排之目標。

七、「南部院區綜合規劃」計畫業經4次修正，為避免工程進度落後且影響後續設備之建置，允宜審慎控管工程進度，俾利如期如質完工
為發展農業生技、量子科技、淨零永續及人文社會科學等研究專題，並提升我國研究動能與促進產業升級，中研院113年度預算案「南部院區」項下「南部院區綜合規劃」編列1億1,381萬元，係興建研究大樓等建築工程相關費用。經查：
(一)因工程流標、缺工缺料及物價上漲等因素影響，「南部院區綜合規劃」計畫經4次修正，總經費增至58.3億餘元
行政院於106年7月核定中研院「南部院區綜合規劃」，總經費55.45億元，包含用地取得15.45億元、先期規劃階段作業費1.12億元及建造工程費38.88億元，計畫期程自105至110年度。嗣因工程標案多次流標、缺工缺料等因素，行政院於109年9月核定第1次修正計畫，計畫期程展延至111年度。又因於研究大樓增設量子實驗室，行政院於110年7月核定第2次修正計畫，總經費修正為56.68億元，期程延至113年。後因物價上漲及工程必要項目變更等，行政院於111年5月核定第3次修正計畫，總經費調增為57.91億元。復因施工期間營建工程物價指數上漲，致物價指數調整費編列不足，行政院於112年8月核定第4次修正計畫，總經費調增至58.3億元，已較原計畫增加2.85億元。
(二)部分儀器及設備等因南部院區尚未完工致辦理預算保留，允宜審慎控管工程執行進度
「南部院區綜合規劃」計畫之工程預計於113年度完工，且計畫總經費均已全數編列，截至111年度止可支用預算數13億9,255萬4千元，惟該年度保留數6億9,147萬2千元，預算保留比率49.65%(詳表1)。另據中研院111年度決算歲出預算保留情形顯示，因院受南部院區工程進度影響，致部分儀器及設備等相關預算執行延遲，合共保留6億8,211萬4千元(詳表2)，顯示工程進度落後，嚴重影響其他計畫採購之進行，允宜審慎控管工程執行進度，避免工期延長致增加計畫經費及影響後續計畫之執行。
表1 105至113年度中研院南部院區綜合規劃計畫預、決算統計表
單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數			決算數
	以前年度	本年度	合計	實現數	保留數	賸餘數	合計
105	0	88,000	88,000	88,000	0	0	88,000
106	0	1,487,000	1,487,000	1,461,831	25,169	0	1,487,000
107	25,169	246,014	271,183	69,938	201,245	0	271,183
108	201,245	1,090,450	1,291,695	368,338	923,356	0	1,291,695
109	923,356	986,961	1,910,317	1,353,285	557,032	0	1,910,317
110	557,032	685,636	1,242,668	574,315	668,354	0	1,242,668
111	668,354	724,200	1,392,554	701,066	691,472	15	1,392,554
112	691,472	407,615	1,099,087	-	-	-	-
113	-	113,810	-	-	-	-	-
合計	-	5,829,686	-	4,616,774	691,472	15	5,308,261

說 明：1.113年度為預算案數。
2.保留數含以前年度預算保留。
資料來源：中研院。
表2 111年度中研院受南部院區工程進度影響之預算保留一覽表
單位：新臺幣千元
工作計畫	項目	類型	保留金額	保留原因摘述
學術研究與人才培育	旋轉蝕刻機	受規劃或發包作業時程影響	17,000	須配合南部院區量子電腦實驗室裝修工程，於南部院區研究大樓II無塵室交貨，履約期限至113年4月30日
	八吋晶圓塗布顯影設備		46,500
南部院區	南部院區綜合規劃	主體工程未完成，相關設備無法辦理採購	595,257	工程進度須達成給付要件後辦理估驗計價
	南部院區網路設備擴充		1,574	南部院區二期工程尚未竣工，採購之設備無法於建物內安裝
	南部院區綜合大樓機房配電機櫃		4,050
	南部院區資訊機房空調建置		4,027
	南部院區網路設備擴充		8,706
	南部院區綜合大樓住宿空間裝修統包工程	受規劃或發包作業時程影響	5,000	受發包作業時程影響
合計			682,114

資料來源：中研院決算書，本中心整理。
綜上，中研院南部院區綜合規劃因工程採購流標、缺工缺料、營建工程物價指數上漲，致計畫經4次修正，惟111年度可支用預算保留比率達49.65%，主要係南部院區工程進度不如預期，致計畫執行落後，且部分儀器和設備等相關預算執行受到該工程進度落後影響後續採購期程，允宜審慎加強管控工程進度。

八、部分場地租金收入預計將大幅減少，且近3年租金收入達成率偏低，場地活化利用容有精進空間，允宜積極提升場地運用效益
中研院113年度預算案編列「租金收入」403萬8千元，係租予員工消費合作社、郵局及銀行等單位之出租收入，較112年度預算423萬4千元減少19萬6千元(減幅4.63%)，主要係減少超商、餐廳及托嬰中心之租金。經查：
(一)受新冠肺炎疫情影響，近3年租金收入達成率均未達8成
參據中研院提供資料(詳表1)，近3年(109至111年，以下同)租金收入預算數介於為323萬元至380萬3千元間，決算數介於198萬5千元至264萬4千元間，近3年預算達成率均未及8成，據該院表示，係受新冠肺炎疫情影響，員工消費合作社、超商及餐廳、托嬰中心之租金減收所致。
表1 109至113年度中研院租金收入預算編列及執行情形概況表
單位：新臺幣千元；%
項目	109年度		110年度		111年度		112年度		113年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數		預算案數
員工消費合作社	179	184	183	100	183	95	190		190
郵局及銀行	305	316	316	316	316	343	400		400
電信基地台	252	624	372	372	372	386	372		1,116
院友會	-	21	-	21	-	26	25		25
超商及餐廳	2,494	653	2,462	1,572	2,462	1,641	2,462		1,700
托嬰中心	-	-	-	79	470	118	470		291
Ubike場地	-	-	-	-	-	7	7		8
太陽能光電發電設備使用回饋金	-	-	-	-	-	-	308		308
自動販賣機場地	-	187	-	27	-	28	-		-
合計	3,230	1,985	3,333	2,487	3,803	2,644	4,234		4,038
當年度達成率(%)	61.46		74.62		69.52		-	-

資料來源：中研院。
(二)部分場地活化利用尚有精進空間，允宜積極推展不動產出租或利用，以增加收入並提升場地運用效益
中研院113年度預算案編列租金收入403萬8千元，較112年度423萬4千元減少19萬6千元，惟細究租金收入預算編列及執行情形概況表(詳表1)，主要係超商、餐廳及托嬰中心之租金減少94萬1千元(減幅32.09%)，及電信基地台之租金增加74萬4千元(增幅200%)所致，且112及113年度預算未編列自動販賣機場地之租金收入。據中研院說明，自動販賣機場地之租借廠商因收入不符預期，尚未確定續約，爰未編列收入。另中研院預計超商及餐廳之租金收入大幅減少，雖實際租金收入受疫情、政府減租政策影響略為下滑，惟仍宜視疫情變化，積極掌握該等不動產周邊租金市場行情變化及稅費支出等因素，作為適時調整租金水準之參考，在活化國有資產同時，亦能兼顧充裕國庫收入。
綜上，受新冠肺炎疫情影響，中研院近3年租金收入達成率均未及8成，且113年度預算案編列超商、餐廳及托嬰中心之租金收入較112年度減少逾3成，場地活化利用尚有精進空間，允宜積極推展不動產出租或利用，以增加收入並提升場地運用效益。

九、近年獎學金補助預算執行未如預期，惟113年度「對學生之獎助」預算大幅增加，允宜參酌實際執行量能，覈實編列預算
中研院為鼓勵年輕學子參與研究工作，以培養研究人才，厚植國家研究實力，113年度預算案編列「對學生之獎助」5億4,366萬7千元，辦理獎助學金計畫，提供大專校院或研究所學生參與該院研究人員研究。經查：
(一)中研院113年度對學生之獎助預算大幅增加
中研院113年度預算案編列「對學生之獎助」5億4,366萬7千元，預計獎助大專生178名、碩士生651名及博士生1,537名，共計2,366名(詳表1)，較112年度預算3億9,399萬3千元大幅增加1億4,967萬4千元(增幅37.99%)。據該院表示，主要係規劃於113年執行「中央研究院博士生獎助金提升方案」，以提升國內學生就讀博士班意願，避免高教人才斷層危機，期吸引優秀青年投入學術研究。
表1 中研院113年度預算案對學生之獎助費用及人數統計表
單位：新臺幣千元；人
補助計畫	補助金額	補助人數
		大專生	碩士生	博士生	合計
學術研究與人才培育	406,687	47	209	1,206	1,462
數理科學研究	47,578	88	153	112	353
生命科學研究	62,860	39	157	143	339
人文及社會科學研究	22,542	4	117	61	182
南部院區	4,000	0	15	15	30
合計	543,667	178	651	1,537	2,366

資料來源：中研院提供。
(二)獎學金補助預算編列及執行存有相當之落差，允宜參酌實際執行量能，覈實編列預算
觀近5年(107至111年，以下同)中研院獎學金之預、決算數統計表(詳表2)，近5年決算數介於3億2,455萬1千元至3億3,845萬2千元間，預算執行率介於82.6%至86.6%之間，預算編列及執行存有落差。據中研院表示，獎學金補助對象包含大專、碩、博士班學生，依「中央研究院獎助學金支給要點」訂有不同獎助標準，爰各年度預算編列及執行之增減及獎助員額與實際人數無法以等比例推算。鑒於近5年預算執行率介於82.6%至86.6%之間，且決算數均在3.3億餘元之譜，多有賸餘。113年度預算案編列5億4,366萬7千元已較近5年決算平均數3億3,368萬7千元增逾6成，雖預計增加博士生獎助金提升方案，惟仍宜參酌以前年度實際執行量能，覈實編列預算。

表2 107至111年度中研院獎學金補助預、決算數統計表
單位：人；新臺幣千元；%
年度	預算數		決算數
	人數	金額 / (A)	人數	金額 / (B)	執行率 (C=B/A×100%)
107	2,253	409,502	1,236	338,055	82.6
108	2,141	398,363	1,264	332,295	83.4
109	2,155	403,324	1,295	335,080	83.1
110	2,161	392,582	1,284	324,551	82.7
111	2,006	391,010	1,346	338,452	86.6

說 明：該院各項獎助期間不一，獎助人數為動態數據，決算數之人數均以各該年度12月31日統計，不含年度間獎助期滿之人數。
資料來源：中研院提供，本中心整理。
綜上，中研院113年度編列「對學生之獎助」5.44億元，惟近5年該院獎學金補助預算執行結果存有相當之賸餘，且113年度預算增列幅度為近5年決算平均數之6成餘，允宜參酌以前年度實際執行量能，覈實編列預算。

一０、為加強我國對新興傳染病之防治及促進新藥產業發展，允宜研謀加速學術成果技轉商品化
中研院113年度預算案「科學研究基金-研發能量提升」編列「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」1億9,400萬元，較112年度2億6,530萬8千元減少7,130萬8千元(減幅26.88%)。經查：
(一)計畫概述
「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」係針對新興、重大傳染病及重大難解疾病提出關鍵新穎之預防、診斷及治療方法，計畫期程111至114年度，計畫總經費10億4,157萬8千元，其中包含6大項目，分別說明如下：
1.利用mRNA疫苗技術平台應用於傳染病疫苗開發。
2.研發特定呼吸道感染症之抗原快篩試劑。
3.建置生物安全第三等級實驗室自動化系統與設施。
4.開發神經疾病藥物。
5.建置多體學醫療大數據智慧導航系統。
6.強化次世代轉譯醫學研究計畫並化研為用。
(二)為加強我國對新興傳染病之防治，允宜積極辦理並加速學術成果技轉商品化
該計畫113年度預計達成以下目標：1.建立第2條mRNA-LNP小型試量產產線，因應平行製造需求以及研發安全有效之登革病毒第1型和第3型mRNA疫苗。2.建立偵測呼吸道融合病毒與流行性感冒病毒之快速篩檢試劑。3.進行BSL-3實驗室模組化/自動化設備之試營運及產品優化。4.發展新穎神經疾病藥物。5.建置極惡性癌症腫瘤微環境之多體學圖譜。6.藥物化學加值創新研發。詢據中研院表示，mRNA團隊已開發出mRNA-LNP生產製程及建置品質分析實驗室，目前有3家業界廠商尋求相關mRNA-LNP之製程開發及生產委託及合作；研發COVID-19病毒株之治療性抗體及登革熱中和性抗體部分已完成1件相關技術轉移；發展新穎神經疾病藥物部分，已完成臨床試驗批次J4原料藥生產，將進行劑型試製，以評估臨床藥品劑型選擇等。
參衛生福利部書面報告指出，mRNA疫苗在國際臨床實驗效果及全世界大規模施打之真實數據顯示其安全性、有效性，且處理病毒株之快速變異性等均為上選；該部認為，建立國內核酸疫苗(DNA及RNA)之自主生產技術刻不容緩，而DNA疫苗技術正是mRNA疫苗技術之準備，須及時建立以為未來各式病毒突變預作準備[6]。鑑於疫苗及新藥研發對國內疫情防治及國人防護係迫切且必要事項，為加強我國COVID-19與登革熱等新興傳染病之防治，允宜積極辦理並研謀加速學術成果技轉商品化。
[6] 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案編列情形-衛生福利部書面報告，第13頁，110年6月10日。
綜上，「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」針對新興、重大傳染病及重大難解疾病提出關鍵新穎之預防、診斷及治療方法，為加強我國對新興傳染病之防治並促進新藥產業發展，允宜積極辦理並研謀加速學術成果技轉商品化。
(分機：8659 黃鈞毅)