海洋委員會及所屬113年度單位預算評估報告目錄
        頁次
海洋委員會及所屬113年度單位預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管113年度預算案編列歲入9,887萬4千元，較112年度預算數9,776萬7千元增加110萬7千元(增幅1.13%）；歲出286億5,209萬1千元，較112年度預算數287億7,768萬9千元減少1億2,559萬8千元(減幅0.44%），主要係海巡署及所屬(以下簡稱海巡署)113年度籌建巡防(護)艦船艇計畫經費較112年度減列所致。海委會及所屬113年度歲出預算配合施政計畫之編列重點，包括推動海洋業務、執行海巡業務、落實海洋保育業務及發展海洋研究業務等，謹就113年度預算案評估如下：
壹、綜合
一、近年海域救生案件概呈增加，又未獲救比率未能有效降低，允宜強化海域遊憩活動風險揭露與安全宣導，並妥適規劃籌補現代化救援裝備
海委會113年度預算案「海洋業務-海域安全作業」項下編列「結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫」第3年經費2,015萬元，係補助地方政府推動有關加強維護海域遊憩活動安全等工作；又海巡署113度預算案「海巡工作」項下合計編列「救生救難裝備籌補計畫」第1年經費126萬3千元[1]，係辦理各分署救生救難裝備籌補。經查：
[1] 包括「海巡工作-艦隊勤務」項下編列24萬元，預計籌補潛水側掛浮力背心組(含氣瓶吊掛組)；「海巡工作-北部海巡勤務」項下編列18萬6千元，預計籌補照明燈箱2具；「海巡工作-中部海巡勤務」項下編列9萬3千元，預計籌補照明燈箱1具；「海巡工作-南部海巡勤務」項下編列55萬8千元，預計籌補照明燈箱6具；「海巡工作-東部海巡勤務」項下編列9萬3千元，預計籌補照明燈箱1具；「海巡工作金馬澎海巡勤務」項下編列9萬3千元，預計籌補照明燈箱1具；以上合計126萬3千元。
(一)相關計畫內容概述
1.考量地方政府財源有限，多未將健全海域遊憩安全環境列為優先推動重點項目，海委會爰延續109年至110年「結合縣市政府推動強化海域、海岸救生救難能量計畫」，自111年至114年推動「結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫」，總經費6,260萬元[2]，補助辦理完善海域遊憩活動場地、補強地方救生救難裝備等工作。
[2] 行政院110年4月核定總經費4,260萬元，嗣經行政院112年7月同意修正總經費6,260萬元，計畫期間為111年至114年。
2.為持續精進與汰補救援裝備，善用科技輔勤以節省救援時效，海巡署辦理「救生救難裝備籌補計畫」總經費1億2,029萬4千元，期程自113年至117年，113年原規劃經費1,666萬4千元，實際編列126萬3千元。
(二)近年海域救生案件概呈增加，又未獲救比率未能有效降低，尚待進一步公開並分析其類型與成因
1.綜觀近5年海域救生救難案件執行情形[3] (詳表1)，海域救難案件自107年之125件減為111年之87件，減少38件(減幅30.4%)，海域遭難人數自107年之509人減為111年之423人，減少86人(減幅16.9%)，概呈減少趨勢；惟海域救生案件自107年之207件增為111年之291件，增加84件(增幅40.58%)，海域救生人數亦自107年之264人增為111年之389人，增加125人(增幅47.35%)，概呈大幅增加。
[3] 救難係指海難，依交通部所訂「海難災害防救業務計畫」之海難定義，係船舶發生故障、沉沒、擱淺、碰撞、失火、爆炸或其他有關船舶、貨載、船員或旅客之非常事故者。非救難案件即屬救生案件。
2.復檢視近5年海域救生救難案件救助結果(詳表2)，海域救難事件獲救比率介於93.7%至97.6%間，均高於9成，然海域救生事件獲救比率介於67.05%至75.95%間，至111年為68.89%，未能有效提升，致海域救生事件之未獲救比率居高不降。依海巡統計年報揭示之救難統計，包括船舶種類、事故地點、事故原因及救助結果，如屬海域地區遭難船舶另有風力、浪高、船舶種類、噸位及國籍等詳細統計；惟檢視海巡統計年報揭示之救生統計則僅有救生人員之國籍、性別及救助結果，其他資料付之闕如。準此，尚待海巡署進一步公開並分析救生案件之類型(如游泳、潛水等)與成因(如海域、海象等)，及加以重視與宣導。
表1 107年至111年海巡署海域救生救難案件執行情形表單位：件；人
年度	救難				救生
	案件數	遭難人數			案件數	救生人數
		獲救	未獲救	合計		獲救	未獲救	合計
107	125	494	15	509	207	177	87	264
108	110	398	20	418	242	281	89	370
109	121	325	8	333	261	268	89	357
110	121	342	23	365	223	223	83	306
111	87	397	26	423	291	268	121	389

說 明：未獲救係死亡或失蹤。
資料來源：各年海巡統計年報。
表2 107年至111年海巡署海域救生救難案件救助結果比率表單位：%
年度	救難			救生
	獲救	未獲救	合計	獲救	未獲救	合計
107	97.05	2.95	100.00	67.05	32.95	100.00
108	95.22	4.78	100.00	75.95	24.05	100.00
109	97.60	2.40	100.00	75.07	24.93	100.00
110	93.70	6.30	100.00	72.88	27.12	100.00
111	93.85	6.15	100.00	68.89	31.11	100.00

說 明：未獲救係死亡或失蹤。
資料來源：各年海巡統計年報。
(三)為提升救援能量，嗣後年度宜妥適規劃籌補現代化救援裝備
海巡署前次籌補救生救難裝備係為110年至111年前瞻基礎建設計畫特別預算(以下簡稱前瞻預算)編列經費3億5,000萬元辦理「救生救難裝備精進與智慧化」計畫，採購遙控式動力救生圈等現代化救援裝備。有鑑於前瞻預算採購之現代化救援裝備數量可能有所不足，為提升救援能量，113年續規劃補充通訊救援頭盔、手持式熱顯像儀(此2項前瞻預算曾採購)、整合式吊掛救生背心等計1,666萬4千元，惟囿於預算規模，編列採購照明燈箱等計126萬3千元(占7.58%)，嗣後年度允宜妥適規畫籌補現代化救援裝備。
綜上，近年我國積極推動開放海洋政策，鼓勵民眾親近海洋，惟綜觀近5年海域救生案件概呈增加，又未獲救比率未能有效降低，尚待海巡署進一步公開並分析其類型與成因，強化海域遊憩活動風險揭露與安全宣導，並妥適規劃籌補現代化救援裝備，提升救援能量，以保障民眾海域遊憩安全。

貳、海洋委員會
二、海域管理法、海洋保育法之法制作業，及已公布尚未定施行日之海洋產業發展條例有關產業內容與範圍界定，亟待賡續精進完成
海委會113年度預算案「海洋業務-綜合規劃管理」編列1,682萬4千元，較112年度預算數953萬元增加729萬4千元(增幅76.54%)，係辦理海洋法令研審及法制推動等業務。經查：
(一)迄112月8月底，海洋3法僅完成海洋產業發展條例之立法
1.海委會為符合海洋基本法第4條第2項、第9條及第13條等對於海洋發展、利用、維護等永續管理之規範要求，自108年底分別進行海域管理法草案、海洋產業發展條例草案及海洋保育法草案等海洋3法之立法工作；歷3年餘，迄112月8月底僅完成海洋產業發展條例之立法，至海域管理法草案、海洋保育法草案等2法仍於行政院討論中(詳表1)。
2.海委會表示有關海域使用空間需納入規範制定之海域管理法草案，刻評估朝「國土一體，海陸分治」方向規劃，原則上陸地與海洋分由內政部與海委會管理，及地方政府分權執行，惟所涉層面廣大尚於研議中；又海洋保育法已提出條文修正建議經行政院112年6月26日召會審議完竣，規劃提行政院院會討論；另112年6月21日甫經總統公布之海洋產業發展條例，目前由海委會研擬海洋產業之定義等基礎作業，待行政院正式發布施行日期。
表 1 迄112年8月底海洋3法之法制作業情形表
法案	海域管理法草案	海洋產業發展條例草案	海洋保育法草案
緣起	因應再生能源及遊憩等海域使用興起，與漁業、航運等既有使用，衍生空間重疊使用情形。	海洋產業具有複合性特色，且相關規範散見於多部法律，有必要制定具有整合規範效力之專法，以收政策統合及事務協調之效。	為擴大保育海洋生物，強化規範及整合海洋保護區之相關作為，並有效執行海洋生物復育。
依據	海洋基本法第4條第2項	海洋基本法第9條	海洋基本法第13條
辦理情形	行政院於109.8.18審查並請海委會釐清海域管理架構及確認海域空間規劃採取之策略，海委會爰重新擬具草案並於111.1.28函送行政院審議，同年度行政院召開3次審查會議，決定朝「國土一體，海陸分治」方向規劃。 / 嗣經海委會續行跨部會、中央與地方意見整合、專家學者及產業界(離岸風電)意見諮詢，刻修正研析報告，並預定於9月提送行政院。	1.行政院112.2.2函請立法院審議。 / 2.立法院院會112.5.26三讀通過。 / 3.總統112.6.21令公布。	1.行政院政委111.5.26召會審查完竣。 / 2.海委會112.2.16、5.24邀集環保團體召開海洋保育相關議題座談會。 / 3.海委會112.5.11邀集離岸風電業者召開「海洋保育法相關議題交流座談會」及「海洋保育法草案學者諮詢會」。 / 4.離岸風電業者及學者專家座談後，提出條文修正建議於112.6.19函報行政院審議，經行政院112.6.26召會(第4次會議)審議完竣，嗣依審查結論完成修正及整理於112.6.30陳報行政院。

資料來源：海委會。
(二)已公布尚未定施行日之海洋產業發展條例有關產業內容與範圍界定，亟待完成
1.依海洋產業發展條例第4條規定略以，本條例所稱海洋產業，指利用海洋資源與空間進行各項生產及服務活動之產業，包含海洋能源、海洋生物科技、海洋非生物資源及海洋礦資源等16項產業，各款產業內容及範圍，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關定之。據此，前揭海洋產業範疇及目的事業主管機關確定後，權責機關始能據以推動相關產業輔導、協助、獎勵或補助措施。
2.有鑑海洋產業龐雜多元，業務涵蓋航運、漁業、海洋觀光及工程等面向，所涉業務主管機關眾多，海委會初步盤整16項海洋產業內容、範圍及中央目的事業主管機關詳表2，迄112年8月底止，刻正整合內部意見，擬邀集有關機關召開跨部會協商會議，確認相關內容是否妥適，取得各部會共識後，再報請行政院擇日發布施行。
表2 海洋產業發展條例第4條第2項所訂16項海洋產業內容及範圍之初步盤整表
產業	內容及範圍	目的事業主管機關(初盤)	目的事業主管相關法規(初盤)
1.海洋能源	從事海洋溫差能、波浪能、海流能、潮汐能、鹽差能及離岸風電等海洋能源開發之行業。	經濟部	再生能源發展條例
2.海洋生物科技	以生命科學知識與技術為基礎，利用海洋生物資源進行製造或提升產品品質之行業。 / 從事利用海洋生物科技研發之成果，於食藥品應用之行業。	1.經濟部 / 2.衛生福利部	生技醫藥產業發展條例、產業創新條例
3.海洋非生物資源	從事海洋深層水、土石及其他非礦資源開發之行業。	經濟部	土石採取法
4.海洋礦資源	從事海洋礦物資源之探礦、採礦及其附屬選礦、煉礦之行業。	經濟部	礦業法
5.海洋漁業	從事採捕海洋水產動植物及其海洋水產品加工、運銷、漁具生產之行業。 / 提供漁船，供以娛樂為目的，在海上或載客登島嶼、礁岩採捕水產動植物或觀光之行業。	農業部	漁業法
6.海洋文化	指文化創意產業發展法第3條所定16項文化創意產業涉及海洋部分。	文化部、經濟部、內政部、海洋委員會	文化創意產業發展法
7.海洋運動	指運動產業發展條例第4條所定13項運動產業涉及海洋部分。	教育部、文化部、交通部、內政部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會	運動產業發展條例
8.海洋觀光及遊憩	從事海洋觀光設施經營、提供從事海洋遊憩活動服務之行業。	交通部	發展觀光條例
9.海洋遊艇及其他船舶、載具	從事各類船舶、浮具、水下載具之設計、建造、維修之行業。	經濟部	產業創新條例
10.海洋運輸及輔助	從事船舶運送、船務代理、海運承攬運送、貨櫃集散站經營、船舶理貨、船舶貨物裝卸承攬、港埠管理、港區內工作船及拖駁船經營、引水等之行業。	交通部	航業法
11.海洋養殖	從事海洋水產動植物養殖及其海洋水產品加工、運銷、漁具生產之行業。	農業部	漁業法
12.海洋監測	從事海洋環境品質之物理性、化學性及生物性採樣、測定、監測及檢驗之行業。	環境部	海洋污染防治法、環境檢驗測定機構管理辦法
13.海洋測繪	從事海洋地形測量及製圖之行業。	內政部	國土測繪法
14.海洋資訊服務	從事海洋產業發展所需之軟體開發、資料庫建置、資料處理分析、系統整合等服務之行業。	數位發展部	產業創新條例
15.海洋工程	從事海洋工程技術顧問之行業。 / 指在海洋從事相關營繕工程之行業。 / 有關從事海洋空間開發利用之相關行業	公共工程委員會 / 內政部 / 相關目的事業主管機關	工程技術顧問公司管理條例、營造業法
16.海洋環境保護	從事提供海洋污染防治、海洋環境保護、海洋生態維護等相關服務之行業。	海洋委員會	海洋污染防治法
備註：相關產業及內容係海委會初步盤整結果，仍需會商各目的事業主管確認。

資料來源：海委會。
綜上，為打造生態、安全、繁榮之優質海洋國家，維護國家海洋權益等，海洋基本法108年11月20日公布實施，該法第16條第1項明定2年內各級單位應修訂相關法規[4]；惟迄112年8月底，海洋3法僅完成海洋產業發展條例之立法，又已公布未定施行日之海洋產業發展條例尚待界定有關產業之內容與範圍，允宜賡續精進完成，以利海洋業務之推展。
[4] 海洋基本法第16條第1項：「各級政府應於本法施行後2年內依本法規定檢討所主管之法規，有不符本法規定者，應制（訂）定、修正或廢止之。」

三、新增「籌組海洋廢棄物治理國家隊布建印太區域海廢治理平臺發展計畫」，允宜研謀介接國家海洋研究院已建立之「國家海洋資料庫及共享平臺」，以達資源共享效益
海委會113年度預算案「海洋業務-國際發展作業」項下新增「籌組海洋廢棄物治理國家隊布建印太區域海廢治理平臺發展計畫」第1年經費2,100萬元，計畫總經費為1億2,000萬元，期程為113年至116年，辦理協助我國海洋廢棄物產業鏈建置，並構築印太區域海廢治理平臺等業務。經查：
(一)計畫內容概述
1.臺灣因地理位置因素，成為東亞及南亞海漂垃圾攔截區，需透過國際交流與區域合作方式，共同解決海洋塑膠物及污染問題。有鑑海洋廢棄物治理上，我國具優異技術量能，爰擬藉由國際合作交流方式，將我國貢獻及影響力推展與發揮，並與先進國家合作持續精進。
2.本計畫目標策略有二，一為組建「海洋廢棄物治理國家隊」發展印太區域平臺，主要工作係籌組「海洋廢棄物治理國家隊」等5項；二為推動臺美海洋科研交流精進臺灣海廢治理等跨域系統整合能力-海洋廢棄物治理「科技化」，主要工作為推動智慧海洋系統建置。
(二)推動智慧海洋系統建置，允宜研謀介接國家海洋研究院已建立之「國家海洋資料庫及共享平臺」
1.行政院112年7月核定計畫書載示，有關推動智慧海洋系統建置部分，依112年3月我方與美國於國際場域(第8屆我們的海洋大會Our Ocean Conference)場邊高層對話交流共識，推動簽署臺美合作協定；合作架構內容研擬有關海洋監測系統之技術合作案，包含離岸流監測系統合作、海廢微塑膠監測研究、海洋污染物偵測系統合作、研究船船測技術交流、海洋資料管理交換程序對接及人工智慧輔助系統建置等合作活動。
2.海洋基本法第12條規定[5]，政府應進行長期性、應用性、基礎性之調查研究，建立國家海洋資訊系統及共享平臺；爰海委會責成國家海洋研究院建置全國海洋資料庫並於111年5月30日正式啟用「國家海洋資料庫及共享平臺」(National Ocean Database And Sharing System,簡稱NODASS)，共蒐整國內外109項海洋資料集，以充分發揮科研資源整合效益[6]。
[5] 海洋基本法第12條規定：「政府應促成公私部門與學術機構合作，建立海洋研究資源運用、發展之協調整合機制，提升海洋科學之研究、法律與政策研訂、文化專業能力，進行長期性、應用性、基礎性之調查研究，並建立國家海洋資訊系統及共享平臺。」
[6] 依NODASS官網所示，NODASS整合國內外相關之海洋資料庫與各種觀測技術，資料來源包含中央研究院、經濟部水利署、交通部中央氣象署、農業部林業及自然保育署、科技部海洋學門等國內機構，及美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)、美國太空總署(NASA)、歐洲太空總署(ESA)等國際組織。
3.承上，有鑑該計畫書未提及我國現有海洋資料庫NODASS，爰有關推動智慧海洋系統建置部分，可比對前揭臺美合作架構有關海洋監測系統之技術合作內容，研謀介接國家海洋研究院已建立NODASS，俾利資源分享。洽據海委會表示，目前尚未確定建置智慧海洋系統之細目與範疇，日後將評估介接NODASS之可行性。
綜上，我國對於海洋廢棄物治理具優異技術量能，擬透過國際合作交流方式，將我國貢獻及影響力推展與發揮，爰海委會113年新增「籌組海洋廢棄物治理國家隊布建印太區域海廢治理平臺發展計畫」，其中推動智慧海洋系統建置部分，允宜研謀介接國家海洋研究院已建立之「國家海洋資料庫及共享平臺」，以達資源共享效益。

四、112年6月聯合國通過「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育與永續利用協定」（BBNJ協定），允宜審慎盤點我國涉海部會相關法規及作業機制，預擬應處對策
海委會113年度預算案「海洋業務-國際發展作業」項下編列推動海洋國際公約內國法化(含BBNJ協定)等經費223萬5千元。經查：
(一)BBNJ協定內容概述
1.近年有關「國家管轄外區域」（Areas Beyond National Jurisdiction，ABNJ）海洋生物多樣性之保育和永續利用成為海洋治理新興議題，主要原因包括人類傳統活動對海洋環境及其資源所造成之破壞（如海運、資源與能源開採等）產生污染行為，全球暖化造成海洋酸化而威脅海洋生物多樣性，暨近年各國及生物科技產業發現「海洋基因資源」（Marine Genetic Resources，MGRs）有極大應用潛力，亟對海洋基因資源進行探採與開發等[7]。
[7] 胡念祖，《建制複合概念在公海治理上之應用：以聯合國「國家管轄區域外海洋生物多樣性之保育與永續利用具法律約束力國際文件」之發展為例》，科技部補助專題研究計畫報告，110年01月29日，1-2頁。
2.「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育與永續利用協定」[8]（BBNJ協定）係聯合國為有效處理「國家管轄外區域–公海」於海洋生物多樣性永續利用之治理缺口(條約制定前，各國皆有公海捕魚與航行自由等權利)，自2018年起陸續召開多次政府間大會進行條約文字談判，並於2023年6月19日正式通過，該協定涉及4大議題包括：1.包含惠益分享在內之「海洋基因資源」養護及永續利用。2.「海洋保護區」(Marine Protected Areas,MPAs)等以區域為基礎之管理工具。3.海洋環境影響評估。4.能力建構及海洋技術移轉。
[8] Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction，簡稱BBNJ協定。
(二)研議BBNJ協定之相關成果
1.海委會表示，該會於107年4月28日成立，應外交部邀請參與BBNJ協定磋商，嗣因疫情影響，延至111年3月、8月始正式參與聯合國第4次、第5次政府間會議磋商。又為適時掌握BBNJ協定之訂約動態，自109年起與國立中山大學合作，並召開相關因應研商會議(詳表1)。
2.依112年8月15日最近1次會議重要結論如下：(1)為避免造成我國單方面宣稱遵約，僅有義務而無權益之情況，我方可透過國家海洋白皮書方式，表達我方對於BBNJ協定之肯認(recognize)立場。(2)評估建立BBNJ應處指引：針對締約方提案劃設公海保護區之「個案」時，區分對外回應機制，及對內統合協調機制之回應時點、主政單位、分工等細部程序性規範，引導相關部會啟動應處措施。(3)各部會主管之作用法是否須配合調修：建議先觀察締約國之內國法化實踐後再評估我國是否跟進。
表1 迄112年8月底海委會研議BBNJ協定之相關成果
時間	會議主題
110.10.20	召開「BBNJ協定（草案）與環境影響評估議題」研究團隊工作小組會議
111.10.28	召開「推動我國海洋環境影響評估制度之探討」專家學者座談會
112.4.25	召開「聯合國BBNJ協定草案之影響與因應」專家學者諮詢座談會
112.5.30	召開「聯合國BBNJ協定草案-海洋環境影響評估專章內國法化」行政機關諮商會議
112.7.4	召開「聯合國BBNJ協定草案-海洋保護區等以區域為基礎之管理工具」專家學者座談會
112.8.15	召開「聯合國BBNJ協定草案-海洋保護區等以區域為基礎之管理工具」行政機關諮商會議

資料來源：海委會。
(三)BBNJ協定對我國海洋事務之可能影響不小，所涉部會眾多，宜預擬具體應處對策
1.BBNJ協定對我國海洋事務之可能影響，包括我國未來海洋科學研究與醫藥生技產業鏈之發展、我國公海商業漁捕利益、倘進行海洋環境評估影響之成本、海洋外交政策與作為等；又海委會經召開跨部會會議初步盤點，BBNJ協定4大議題涉及部會業務包括國科會、經濟部、衛生福利部、農業部、內政部、海洋委員會、交通部、外交部及原住民族委員會等機關，影響層面不小(詳表2)。
2.有鑑目前BBNJ協定尚未生效[9]，允宜審慎盤點我國涉海部會可能受影響之相關法規，並檢視相關作業流程，如劃設公海海洋保護區、進行海洋環境影響評估等可能對既有活動、行為或機制等產生之衝擊，預擬具體應處對策[10]。
[9] BBNJ協定之生效日，係收到第60份國家同意書後之120天。
[10] 海委會表示有關BBNJ協定之影響與因應，該會尚於邀請學者專家、可能涉及部會等進行初步討論中。
表2 BBNJ協定對我國海洋事務之可能影響暨涉及部會業務一覽表
議題	對我國海洋事務之可能影響	涉及部會
海洋基因資源	海洋遺傳資源之取得與惠益分享（access and benefit-sharing, ABS）機制有可能影響我國未來海洋科學研究與醫藥生技產業鏈之發展。	海洋科學研究（國科會主管）、智慧財產（經濟部智慧財產局主管）、生物科技與製藥(衛生福利部主管) 等各目的事業主管機關主管之作用法。
海洋保護區等	公海海洋保護區之劃設風潮一旦出現，我國所參與或加入之區域漁業管理組織，以及我國公海商業漁捕利益亦有可能受到影響。	漁業捕撈活動(農業部主管)、海底電纜舖設(內政部主管)、海洋科學研究活動(國科會主管)、我國海洋保護區與國際接軌(內政部、農業部、海洋委員會等主管) 等各目的事業主管機關主管之作用法。
海洋環境影響評估	在「海洋環境影響評估」中，強調「累積衝擊」對於海洋環境之影響，一旦公海環評成為各國義務時，相關用海活動或行為是否需要進行海洋環評，會對我國公私部門構成相當大之條約遵守成本。	深海採礦活動、海洋能源開發(經濟部主管)、鋪設海底電纜(內政部主管)、航運活動(交通部主管)、海洋科學研究(國科會主管)、海洋污染防制及海洋環境 (海洋委員會主管)等各目的事業主管機關主管之作用法。
能力建構及海洋技術移轉	「能力建構及海洋技術移轉」涉及海洋外交之政策與作為，如何能在我國艱困之外交現況下達成，將有賴外交部與各涉海部會合作，方能展現我國在海洋治理之成效。	國家科學發展（國科會主管）、小島嶼發展中國家（外交部主管）、原住民族(原住民族委員會)、技術移轉（經濟部主管）等各目的事業主管機關主管之作用法。

資料來源：海委會。
綜上，聯合國193個成員國於112年6月19日通過「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育與永續利用協定」（BBNJ協定），具有國際法律約束力，恐對我國現行海洋治理產生影響，允宜審慎盤點我國涉海部會相關法規及作業機制，預擬應處對策。

五、海委會等3機關合署辦公廳舍新建工程計畫於110年底修正經費遽增4成，又迄112年7月底預算執行率偏低，允宜強化工程進度控管
海委會113年度預算案「海洋業務-辦公廳舍新建工程」編列3億1,095萬元，較112年度預算數1億8,829萬7千元增加1億2,265萬3千元(增幅65.14%)。經查：
(一)因施工人力及材料上漲等，109年核定計畫總經費於110年底調增3億餘元，增幅達4成
海委會為強化該會與所屬機關縱向溝通與聯繫，辦理「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」(以下簡稱合署辦公廳舍新建工程)於109年2月14日經行政院核定，計畫總經費7億8,950萬元，受疫情及國際情勢等因素影響致人力及材料上漲，於110年12月30日經行政院核定修正計畫總經費為11億3,362萬2千元，期程不變仍為110年至115年，總經費增加3億4,412萬2千元，增幅達43.59%。
(二)迄112年7月底預算執行率較迄111年底為低
依合署辦公廳舍新建工程預算執行情形，迄111年底及迄112年7月底預算執行率分別為56.06%及38.92%，均屬偏低(詳表1)，且迄112年7月底執行率較迄111年底為低，詢據該會說明如下：
1.迄111年底執行率為56.06%，主要因該計畫工程委託內政部國土管理署專業代辦，依該署之專業代辦協議書，工程完成發包後應撥付代辦費之70%，該費用係供代辦期間按季核銷使用，屬預付款性質，無法一次性核銷；復本計畫依公共藝術設置辦法第6條[11]，工程應於決標後6個月內預繳公共藝術設置經費至文化部基金專戶，屬預付款性質，需俟工程完工後完成公共藝術設置，始得全部核銷。
[11] 公共藝術設置辦法第6條：「公有建築物、重大公共工程屬中央部會及其業管單位興辦者，應以決標金額內工程造價為計算基準，於決標後六個月內預繳公共藝術設置經費至本條例所稱中央主管機關設立之基金或專戶後，再按工程及公共藝術設置進度，於預繳經費限度內，向前開基金或專戶辦理公共藝術設置經費請款、撥付等相關事宜。」
2.迄112年7月底執行率僅38.92%，主要因施工廠商估驗計價之申請延後，及高雄市工務局於112年2月底召開本計畫工程施工計畫諮詢會議提出增加地質改良等假設工程之審查意見，因涉施工安全之開挖工項及施工要徑，經研討相關工作項目推延約5個月所致。
3.海委會表示將賡續管制專業代辦機關按季核銷代辦費用，並應於工程進度達50%前應將已預撥之70%代辦費核銷完成，暨已於112年5月核定國土管理署南工處、設計監造廠商及施工廠商所提出變更設計最適方案並據以先行施作，目前工程刻正趲趕工進。
表1 海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元；%
計畫總經費	迄111年底累計預算數A	迄111年底累計決算數B	迄111年底預算執行率B/A	112年度預算編列及執行情形
				迄112年底累計預算編列數	迄112年7月累計分配數(1)	迄112年7月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
1,133,622	30,660	17,188	56.06	218,957	58,075	22,600	38.92

資料來源：海委會。
綜上，有鑑該計畫期程長達6年，受疫情及國際情勢等因素影響致人力及材料上漲，110年度修正後總經費增加3億餘元，增幅達43.59%，惟迄112年7月底預算執行率偏低，允宜強化計畫預算控管並掌握工程進度與品質，以確保如期如質完成。
參、海洋保育署
六、海洋污染防治法於112年5月修正通過，相關子法及行政規則等達38項，亟待如期如質完成；又預計113年發布國家海洋污染防治白皮書及114年設置海洋污染防治基金，允宜賡續推動辦理
海洋保育署(以下簡稱海保署)113年度預算案「海洋保育業務-海洋環境管理作業」編列1,747萬1千元，主要辦理海洋污染防治政策之規劃整合、法規制(訂)定、修正、廢止及解釋之研擬等。經查：
(一)海洋污染防治法於112年5月修正通過，相關子法及行政規則等達38項
1.為加強陸源廢棄物、船舶、海域工程及海洋設施等污染源管理，並擴大海洋污染費之徵收，海洋污染防治法 (以下簡稱海污法)於112年5月31日修正公布。海污法完成修正後，接續須於公布施行半年內公告其施行細則、各項子法及行政規則[12]。海保署表示已持續與相關行政部門與產業就涉及子法與行政規則草案進行協商，期與各界達成共識後，於期限內依法制作業程序公布施行。
[12] 中央行政機關法制作業應注意事項第16點：「草擬法律制定、修正或廢止案時，對於應訂定、修正或廢止之法規命令，應一併規劃並先期作業，於法律公布施行後6個月內完成發布；其未能於6個月內完成發布者，應說明理由並自行評估完成期限陳報行政院，其延後發布期限不得逾6個月。」
2.海保署盤點所涉子法及行政規則達38項(詳表1)，截至112年8月底僅完成3項(占7.89%)；有鑑涉交通部、國防部、金融監督管理委員會、經濟部、漁業署、環境部及地方政府等眾多部會職掌業務，尚待賡續辦理。
表1 迄112年8月底海洋污染防治法之各項子法及行政規則修正概況表
序號	海污法授權條次(或其他法律)	法規名稱	目前進度	預計完成時程
1	行政程序法	海洋污染防治法修正公布施行後過渡期間執行原則	112/7/3公告	112/7/3完成
2	預算法第21條	海洋污染防治基金收支管理辦法	請相關部會/事業確認草案中	112/11/30
3	第3條第4項	海洋污染防治法直轄市、縣（市）主管機關管轄範圍，於內政部未劃定海域行政轄區前，以距岸三浬以內為其管轄範圍，並以海岸垂線法配合等距中線法劃定各直轄市、縣（市）間之管轄界線(需更名)	簽辦預告程序	112/11/30
4	第4條第6款	海洋污染防治法第三條第六款規定之排洩物質及其管理規定(需更名)	簽辦預告程序	112/11/30
5	第6條第3項	海洋污染涉及軍事事務檢查鑑定辦法	112/7/25預告60日	112/11/30
6	第8條第1項	海域環境分類及海洋環境品質標準	簽辦部會/事業研商會議中	112/11/30
7	第9條第5項	海域環境監測及監測站設置辦法	簽辦部會/事業研商會議中	112/11/30
8	第9條第5項	各類港口之港區水質與底泥檢測及其他相關事項辦法	簽辦部會/事業研商會議中	112/11/30
9	第9條第5項	含高濃度鹵離子海水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法（OCA W501.50C）	112/8/17預告7日	112/10/31
10	第9條第5項	海水中有機磷農藥檢測方法－固相萃取／氣相層析儀／火焰光度偵測器或氮磷偵測器法（OCA W601.50C）	112/8/17預告7日	112/10/31
11	第9條第5項	海水中油脂檢測方法－液相萃取重量法（OCA W502.50C）	112/8/17預告7日	112/10/31
12	第9條第5項	海水中硒檢測方法－批次式氫化物原子吸收光譜法（OCA W402.50C）	112/8/17預告7日	112/10/31
13	第9條第5項	海水中溶氧檢測方法－碘定量法（OCA W401.50C）	112/8/17預告7日	112/10/31
14	第9條第5項	海水之氫離子濃度指數（pH 值）測定方法－電極法（OCA W403.50C）	112/8/17預告7日	112/10/31
15	第11條第2項	海洋棄置費收費辦法(更名為海洋污染防治費收費辦法)	請相關部會/事業確認修正後草案，再簽辦預告程序	112/11/30
16	第15條第1項	指定取得經濟部核發風力發電離岸系統設置同意函者為海洋污染防治法第13條第1項之公私場所(需更名)	112/6/28預告60日	112/11/30
17	第15條第1項	指定從事油輸送行為之公私場所(需更名)	請相關部會/事業確認修正後草案，再簽辦預告程序	112/11/30
18	第15條第1項等5條	海洋污染防治法申請案件審查作業原則(行政規則)	與施行細則條文連動，俟細則確定後辦理	112/11/30
19	第15條第3項	公私場所從事油輸送賠償污染損害財務保證書或責任保險單之賠償責任限額(需更名)	112/8/17預告	112/10/31
20	第15條第3項	公私場所從事離岸風力發電賠償污染損害財務保證書或責任保險單之賠償責任限額(需更名)	112/8/17預告	112/10/31
21	第16條第3項	海洋環境污染清除處理辦法	8/25召開專家諮詢會議	112/11/30
22	第18條第2項	陸上污染源廢（污）水排放於特定海域許可辦法	簽辦事業研商會議中	112/11/30
23	第20條第1項	利用海洋設施從事輸送油或化學品之應經許可規模	蒐集資料中	112/11/30
24	第21條第3項	海域工程排放油廢（污）水許可辦法	與施行細則條文連動，俟細則確定後辦理	112/11/30
25	第23條第2項	海洋棄置許可管理辦法	簽辦預告程序中	112/11/30
26	第24條第1項	海洋棄置物質之分類	112/7/19預告60日	112/11/30
27	第25條第2項	海洋棄置指定海域	112/7/19預告60日	112/11/30
28	第27條第2項	投設人工魚礁或其他漁業設施許可管理辦法	簽辦預告程序中	112/11/30
29	第36條第3項	船舶污染損害賠償責任保險或擔保之額度(需更名)	112/8/17預告7日	112/10/31
30	第62條第2項	違反海洋污染防治法罰鍰額度裁罰準則	簽辦預告程序	112/11/30
31	第63條第4項	違反海洋污染防治法義務所得利益核算及推估辦法	簽辦預告程序	112/11/30
32	第64條第4項	檢舉違反海洋污染防治法案件獎勵辦法	112/8/23預告	112/11/30
33	第65條	海洋污染防治各項許可申請收費辦法	請相關部會/事業確認修正後草案，再簽辦預告程序	112/11/30
34	第68條	海洋污染防治法施行細則	第6條與「海域環境監測及監測站設置辦法」有關，待港區目的事業主管機關研商會議後，再簽辦預告程序	112/11/30
35		海洋污染防治法第三條第四款解釋令(行政規則)	112/7/13廢止	112/7/13完成
36		環境部海洋污染事件處理工作小組設置要點(行政規則)	112/7/14廢止	112/7/14完成
37		核釋有關公私場所重新申請廢（污）水排放於特定海域許可，其審理補充規定	俟陸上污染源廢(污)水排放於特定海域許可辦法發布後廢止	112/11/30
38		海洋污染防治法公民訴訟書面告知格式(行政規則)	海污法已刪除授權條文，簽辦廢止程序中	112/10/31

資料來源：海保署。
(二)預計113年發布國家海洋污染防治白皮書，及114年設置海洋污染防治基金
1.海污法第7條第2項規定：「中央主管機關應發布國家海洋污染防治白皮書，並依國內外情勢發展定期檢討修正之。」海保署表示刻正蒐整國內外相關最新文獻及撰擬內文，近期將召開專家諮詢會議及跨部會研商會議，預計113年上半年發布國家海洋污染防治白皮書。
2.復依海污法第12條規定：「中央主管機關得設置海洋污染防治基金；其基金來源如下：一、海洋污染防治費。二、各有關機關依本法求償採取應變措施、清除及處理所生費用歸墊之收入。三、基金孳息收入。四、其他有關收入。」海保署刻研訂海污法第11條第2項[13]授權之海洋污染防治費收費辦法，據以設置海洋污染防治基金，預計於114年起徵收。
[13] 海洋污染防治法第11條第2項：「前項海洋污染防治費之徵收時間、徵收項目、徵收費率、徵收對象、徵收方式、繳納期限、減免及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關會商有關機關定之。」
綜上，為賦予海委會對海洋環境之管理效能，並透過跨部會合作，取得海洋產業發展與海洋環境保護間之平衡，以符合國際趨勢，海洋污染防治法於112年5月修正通過，相關子法及行政規則等達38項，所涉主管機關眾多，亟待如期如質完成；又預計113年發布國家海洋污染防治白皮書及114年設置海洋污染防治基金，允宜賡續推動辦理。

七、因應2050淨零碳排之國家目標，允宜積極建立海洋碳匯量測方法與本土係數，以健全國家溫室氣體排放清冊
海保署113年度預算案「海洋保育業務-海洋生物保育作業」項下編列委託辦理海域棲地生物多樣性及沿海碳匯生態系統監測調查所需經費700萬元。經查：
(一)海洋碳匯之介紹
1.為呼應全球淨零趨勢，國家發展委員會111年 3 月公布我國「2050 淨零排放路徑」，「自然碳匯」為 12 項關鍵戰略中之第 9 項。目前我國國家溫室氣體清冊報告僅盤點收納森林碳匯資料，因尚未依我國環境條件建立相符MRV機制[14]，爰我國土壤、海洋、濕地等重要碳匯量資料尚未收納入國家溫室氣體排放清冊報告。為瞭解國家整體實際碳匯變動量與可抵減之排放量，農業部報經行政院112年4月核定「臺灣 2050 淨零轉型『自然碳匯』關鍵戰略行動計畫」，期健全我國自然碳匯清冊資料。
[14] measurement,reporting, verification，量測、報告與驗證機制。
2.前揭戰略行動計畫分為森林、土壤及海洋三大路徑下進行分工，其中強化海洋及濕地碳匯管理部分，係由海保署、漁業署、水產試驗所等負責海洋碳匯生態系(海草床、紅樹林及鹽沼等)調查及復育工作，海保署自108年起即投入盤點與規劃海洋碳匯之相關作業。
(二)海保署盤點與規劃海洋碳匯之概況
檢視海保署盤點與規劃海洋碳匯概況(詳表1)，已進行包括辦理藍碳生態系先期盤點(108年至111年)、健全國家溫室氣體排放清冊(112年至114年)、建立藍碳溫室氣體減量方法學(111年至112年)等事項，及擬進行近岸藍碳溫室氣體減量專案示範案例實地操作(113年至114年)、開發其他具潛力之海洋碳匯生態系(長期推動)等事項。海保署表示112年度已委外辦理建立藍碳溫室氣體減量方法學，預計113年度提出成果，爰此，現階段允宜積極建立海洋碳匯量測方法與本土係數，健全國家溫室氣體排放清冊，以協助我國達成2050年淨零排放目標。
表1 海保署盤點與規劃海洋碳匯概況表
時間	工作事項	內容說明
108年-111年	辦理藍碳生態系先期盤點	自108年起陸續執行「紅樹林、海草床、鹽沼」等三大海洋碳匯生態系之分布、面積、碳吸收與儲存量之調查計畫，初步估計每年約可達34萬公噸CO2e之碳匯量等。
112年-114年	健全國家溫室氣體排放清冊	依我國國家溫室氣體排放清冊報告中與海洋碳匯有關部分應屬「土地利用、土地利用變化及林業部門」中之「濕地」次部門分類，惟目前因缺乏海洋碳匯相關基礎資料爰尚未納入清冊報告。我國濕地管理權責機關涉及內政部、農業部及經濟部等，爰後續尚需與相關機關分工協調，完善海洋碳匯基礎資料。
111年-112年	建立藍碳溫室氣體減量方法學	為利藍碳管理機制建立，112年規劃盤點及彙整國際藍碳盤查、溫室氣體減量方法學及國內外藍碳碳匯量計算方法，並以適用我國為前提規劃適用於本土之盤查以及溫室氣體減量方法學。
113年-114年	近岸藍碳溫室氣體減量專案示範案例實地操作	規劃以前揭調查為基礎，未來擇定數處藍碳生態系，實際用以執行盤查及操作藍碳溫室氣體減量專案，據此提供我國第三方查驗機構執行藍碳確證及查證機會、輔導查驗機構獲得藍碳範疇之查驗資格等。
長期推動	開發其他具潛力之海洋碳匯生態系	現階段除盤點我國沿岸現有藍碳生態系外，後續亦規劃積極開發及研究其他可能具潛力之海洋碳匯生態系，期待未來能以更多元之海洋碳匯量能，協助我國達成2050年淨零排放目標。

資料來源：海保署提供，本中心整理。
綜上，我國為四面環海之海洋國家，惟我國土壤、海洋、濕地等重要碳匯量資料尚未收納入國家溫室氣體排放清冊報告；因應2050淨零碳排之國家目標，允宜積極建立海洋碳匯量測方法與本土係數，以健全國家溫室氣體排放清冊。

八、我國海洋保護區計47處，惟總體檢45處海洋保護區中20處屬中低度保護，允宜積極提升海洋保護區管理效能，以營造健康棲地
海保署113年度預算案「海洋保育業務-臺灣海域生態環境守護計畫」編列經費2億6,337萬5千元[15]，主要辦理復育海洋生態、強化棲地保護及深耕民力參與。經查：
[15] 計畫總經費10億2,219萬元，執行期間110年至113年；110年至112年累計編列預算數7億5,881萬5千元，迄112年6月底累計執行數5億6,801萬9千元，迄112年6月底累計分配預算執行率88.22%，海保署表示主要因部分計畫執行廠商未完備請款資料，致延誤請撥作業，已補正辦理。
(一)迄112年8月底我國計有47處海洋保護區
1.我國依漁業法、國家公園法、都市計畫法、野生動物保育法、文化資產保存法等法令及保護目的劃設各類「海洋保護區」，海保署係海洋保護區整合機關，自108年度起建立整合溝通平臺及評估各海洋保護區成效，據以挹注資源，提升海洋保護區在地管理量能。
2.依海保署官網載示，過去海洋保護區主管機關農業部漁業署，曾於2010年參考國際自然保護聯盟(IUCN)將海洋保護區(Marine Protected Area，MPAs)定義為：「平均高潮線往海洋延伸之一定範圍內，具有特殊自然景觀、重要文化遺產及永續利用之生態資源等，須由法律或其他有效方式進行保護管理之區域。」迄112年8月底，我國計有47處海洋保護區，面積約5,264.27平方公里，占臺灣領海外界線以內水域面積+金馬太平島禁限制水域計6萬4,473平方公里面積之8.17%，其中以4處國家公園面積比率83.49%最大(詳表1)。
表1 國內已有法令依據之海洋保護區資料彙整表 單位：處；平方公里；%
海洋保護區類型		數量	權責機關	法令依據	面積	占現有海洋保護區面積比率	占12浬海域面積比率
漁業資源保育區		30	農業部漁業署	漁業法	51.32	0.7	0.08
國家公園(海域)	東沙環礁國家公園	1	內政部國家公園署（海洋國家公園管理處）	國家公園法	3,534.89	67.15	5.48
	澎湖南方四島國家公園	1			354.73	6.74	0.55
	臺江國家公園	1	內政部國家公園署（臺江國家公園管理處）		356.41	6.77	0.55
	墾丁國家公園	1	內政部國家公園署（墾丁國家公園管理處）		148.91	2.83	0.23
國家風景特定區(海域資源保育區)		2	交通部觀光署(風景區管理處)	發展觀光條例/都市計畫法	46.90	0.89	0.07
野生動物保護區/野生動物重要棲息環境		6	海委會海保署	野生動物保育法	769.92	14.63	1.19
自然保留區/自然紀念物		5	農業部林業及自然保育署	文化資產保存法	1.18	0.02	0.00
總計		47			5,264.27	100.00	8.17

說 明：1.臺灣距岸12浬內水域面積為6萬4,473平方公里。
2.統計至112年8月底。
資料來源：海保署。

(二)總體檢45處海洋保護區管理成效，其中20處屬中低度保護
1.海保署公布111年首度全面性評估臺灣45處海洋保護區管理成效[16]，總體檢結果7處為「完全保護」、18處為「高度保護」、9處為「中度保護」及11處為「低度保護」，即有20處僅屬「中低度保護」(占比44.44%)。檢視7處「完全保護」海洋保護區分別為野生動物保育法劃設之中華白海豚野生動物重要棲息環境，國家公園法劃設之墾丁國家公園、東沙環礁國家公園、澎湖南方四島國家公園，漁業法劃設之基隆望海巷潮境海灣資源保育區、富山漁業資源保育區，及文化資產保存法劃設之澎湖南海玄武岩自然保留區，多為具管理計畫、定期生態調查監測及有完全禁漁區之海洋保護區 (詳表2)。
[16] 111年底計有47處海洋保護區，其中澎湖番仔石自然紀念物係保存地質特色，無生態調查資料，及澎湖西衛里熔岩池及火山頸為111年12月8日公告，未及納入評估亦屬保存地質特色，爰該2處不適用本次評估架構。請參https://www.oca.gov.tw/ch/home.jsp?id=394&parentpath=0,299&mcustomize=research_view.jsp&dataserno=202301030001。
2.復檢視11處低度保護區，多屬人力經費短缺或在地關懷海洋資源程度較低之處，舉如花蓮縣水璉、高山、豐濱與石梯坪保育區，保育物種為龍蝦與九孔，劃設面積廣泛，惟缺乏管理人力與經費，未有實質管理；又如屏東縣除墾丁國家公園外，尚有3處非完全保護海洋保護區，分別為琉球漁業資源保育區、車城漁業資源保育區及海生館資源培育區，然目前管理上僅能以琉球漁業資源保育區為主，致訪談車城、海生館等附近當地居民表示不知為保護區。海保署表示擬採強化法治規章與執法、完善生態調查與監測計畫、強化在地守護意願及充實地方機關管理能量等措施改善。
表2 我國45處海洋保護區之評比、現況與建議概況表
評比	保護區	現況	建議
完全保護	富山漁業資源保育區、澎湖南方四島國家公園、中華白海豚野生動物重要棲息環境、澎湖南海玄武岩自然保留區、基隆望海巷潮境海灣資源保育區、墾丁國家公園、東沙環礁國家公園等7處。	1.管制強度最高，且絕大多數區域為完全禁漁區或有條件之禁止進入區。 / 2.管理人力與經費較為充裕，地方參與度高。 / 3多數區域有管理計畫書、工作目標與期程及管理成效評估制度。 / 4.有較完善、長期之生態監測資料。	1.規劃海洋保護區對周邊社區之經濟社會影響評估。 / 2.規劃擴大海洋保護區範圍保護完整之棲地環境。
高度保護	澎湖玄武岩自然保留區、野柳水產動植物繁殖保育區、臺江國家公園、澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區、東澳水產動植物繁殖保育區、七美漁業資源保育區、伸港螻蛄蝦繁殖保育區、伸港（二）螻蛄蝦繁殖保育區、王功螻蛄蝦繁殖保育區、澎湖縣貓嶼海鳥保護區、琉球漁業資源保育區、棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區、東北角暨宜蘭海岸國家風景區（海域資源保護區）、旭海觀音鼻自然保留區、馬祖列島燕鷗保護區、觀新藻礁生態系野生動物保護區、貢寮水產動植物繁殖保育區、小門漁業資源保育區等18處。	1.管制強度高，部分區域為禁止進入或完全禁漁區。 / 2.管理單位挹注經費與人力較多，或地方參與程高。 / 3.多數區域有較完善、長期之生態監測資料。	1.協助在地建立科學調查人力，提升生態監測量能。 / 2.提高漁業活動之管制強度或完全禁漁區範圍。 / 3.加強取締違法行為之執法效能。
中度保護	小湖保育區、瑞芳保育區、萬里水產動植 物繁殖保育區、東部海岸國家風景區（綠 島）、綠島漁業資源保育區、金門古寧頭西 北海域潮間帶鱟保育區、蘇澳漁業資源保 育區、頭城漁業資源保育區、鹽寮保育區等9處。	1.有少量人力與相關經費。 / 2.無管理計畫書、工作目標與期程也無管理成效評估制度。 / 3.多數區域僅針對特定物種保育，非棲地型保育。 / 4.多數區域傳統漁業活動頻繁，較難提升保護等級。	1.持續執行生態資源調查，定期監測資源變化趨勢。 / 2.與社區居民建立共同管理模式，鼓勵社區自主管理，減少管理人力需求。 / 3.評估分區管理並劃設完全禁漁區，建立漁業管制措施。
低度保護	灣瓦海瓜子繁殖保育區、車城漁業資源保 育區、小馬漁業資源保育區、基隆市水產 動植物保育區、宜灣漁業資源保育區、小 港漁業資源保育區、水璉保育區、高山保 育區、石梯坪保育區、豐濱保育區、海生館資源培育等11處。	1.缺乏管理人力與經營管理經費。 / 2.無管理計畫書、工作目標與期程也無管理成效評估制度。 / 3.當地居民關心程度低。 / 4.生態資源下降或非保育物種合適棲地（灣瓦、車城）。	1.生態資源尚可之區域挹注經費及人力，協助完善生態監測及管理計畫。 / 2.生態資源下降或非物種保育合適棲地的保護區，應擬定退場制度或重新公告範圍。

資料來源：海保署111年度委託研究「海洋保護區經營管理成效評估及輔導計畫」。
(三)為達聯合國30x30，尚待提升海洋保護區管理效能
1.依112 年 3 月 23 日農業部林業及自然保育署「出席生物多樣性公約第十五屆締約方大會會議報告」出國報告，2021-2022年聯合國生物多樣性公約第15次締約國大會，制定「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」（Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF），作為2050年前各國推動生物多樣性保育之依據；框架訂有4個願景、23個具體目標，其中具體目標3「各國應致力於2030年前透過劃設保護區或指定其他有效保育區域（Other Effective Conservation Measures, OECMs）等有效方式保育至少30%土地、內陸水域、海岸及海洋，並注重原住民、當地社區權益以及傳統利用」，此即聯合國30x30。
2.為達聯合國30x30，海保署表示已擬具「30x30海洋保護區行動方案」，規劃以提升既有保護區效能、增加海域受保護面積等2大執行策略與10項實質行動[17]，作為2030年前推動海洋保護區域整合業務之依據。惟迄112年8月底，我國計47處海洋保護區面積約占8.17%，尚不及目標值30%之3成，其中20處保護區僅屬中低度保護，又海保署表示成立30x30聯盟與建置聯合國30x30官網等相關工作處籌劃中，擬於112年底前完成。
[17] 海保署於提升既有保護區效能方面，具體作法包括持續辦理海域生態調查、完成保護區評鑑制度之研擬、籌備30x30聯盟與會議等；於增加海域受保護面積方面，則包括持續進行領海內之重要生態海域評估、推動海保法與相關子法制定、OECMs指認標準與程序之整理、制定與試辦等。
綜上，海洋保護區被公認係恢復漁業資源與保護海洋生物多樣性最簡單且有效之方法，為能積極推動全球海洋保護區之劃設，聯合國生物多樣性公約等重要國際會議訂定目標及要求有效管理；迄112年8月底我國計有47處海洋保護區面積約占8.17%，又依111年度總體檢45處海洋保護區管理成效，其中20處僅屬中低度保護，允宜積極推動聯合國30x30相關措施，提升海洋保護區管理效能，以營造健康棲地。

九、漁業廢棄物回收與再利用分由漁業署及海保署辦理，然漁港廢棄物回收與再利用作業未臻周全，尚待提升海廢治理效能
海保署113年度預算案「海洋保育業務-污染防治潔淨海洋計畫」編列第1年經費2億9,437萬2千元，主要辦理精進海域環境品質、提升海污應變量能及強化海廢治理，總經費20億1,947萬元，執行期間113年至116年。經查：
(一)污染防治潔淨海洋計畫內容概要
1.海保署「109至112年海洋污染監測與應處計畫」及「109至112年向海致敬-海岸清潔維護計畫」均於112年屆期，為延續相關工作，爰 112年研提「113至116年污染防治潔淨海洋計畫」，經行政院112年5月核定。計畫內容包括精進海域環境監測、提升海污應處量能及強化海廢治理等3大面向，以達成永續發展指標SDG14永續海洋、維護海洋環境及我國2050淨零碳排目標。
2.113年「污染防治潔淨海洋計畫」預算數2億9,437萬2千元，較112年「海洋污染監測與應處計畫」、「向海致敬-海岸清潔維護計畫」預算數合計2億6,937萬2千元[18]增加2,500萬元，係因應海污法修法明訂新增港區底泥監測，增加補助地方政府執行海域監測及強化離島海廢清除量能、淨零排放等工項。
[18] 「海洋污染監測與應處計畫」(109-112)、「向海致敬-海岸清潔維護計畫」(109-112)迄112年累計編列預算數各為1億7,100萬元、6億2,347萬9千元，均同計畫總金額，迄112年6月底累計分配預算執行率分別為79.94%及95.02%。
(二)漁業廢棄物回收與再利用，分由漁業署及海保署辦理
1.漁業署以源頭減量及去化回收為目標，推動行政院109年5月核定之「向海致敬－海岸清潔維護計畫」（109年至112年，由環境部統籌），辦理刺網實名制、補助市縣辦理包括回收廢漁網具、清除漂流木、設置漁港廢棄物暫置區、設置養殖廢棄物暫置區、養殖漁業廢棄物清理及督導禁用保麗龍浮具法制作業等工作，相關經費與執行概況彙整詳表1。
表1 109至112年度漁業署「向海致敬－海岸清潔維護計畫」經費與執行概況表
單位：艘；公噸；新臺幣千元；處
項目	項目	109年度	110年度	111年度	112年度	109-111年度 / 累計執行數	111年底涵蓋率(累計執行數/預估全國總數)
1.推動刺網實名制(協助漁民標示漁具)	年度目標值	3,832	6,000	1,000	1,000	10,832	實際出港作業刺網漁船皆已完成標示
	實際執行值	782	7,559	2,485	─	10,826
	經費	5,144	19,824	23,735	21,211	48,703
2.補助市縣回收廢漁網具	年度目標值	25	200	78	95	303	全國廢棄漁網總數會依漁民作業習性而變動
	實際執行值	29	160	87	─	276
	經費	併入刺網實名制計畫決算數
3.補助市縣清除漂流木	年度目標值	主要依當年度天然災害致漂流木情形而定					依各年天然災害致漂流木情形而定
	實際執行值	2.97	227.8	45.4	─	276
	經費	併入下列補助市縣設置漁港廢棄物暫置區計畫決算數
4.補助市縣設置漁港廢棄物暫置區	年度目標值	51	20	11	7	82	83/95=87.37 %
	實際執行值	52	20	11	─	83
	經費	9,751	8,618	7,685	7,738	26,054
5.補助市縣設置養殖廢棄物暫置區	年度目標值	5	2	0	0	7	23/23=100% / （詳說明2）
	實際執行值	19	4	0	0	23
	經費	56,805	100,696	101,836	37,992	259,336
6.補助養殖漁業廢棄物清理	年度目標值	10,000	10,000	10,000	9,000	30,000	93,821/ 117,000=80.19%
	實際執行值	46,516	23,992	23,313	─	93,821
	經費	併入補助市縣設置養殖廢棄物暫置區計畫決算數
7.督導市縣禁用保麗龍浮具法制作業	109年使用保麗龍浮具縣市為嘉義縣、臺南市、澎湖縣、金門縣及連江縣，經109-111年透過地方政府補助海上牡蠣養殖漁民以改良性浮具替代保麗龍浮具，並修正牡蠣養殖管理自治條例或以區劃漁業權等方式納管，目前嘉義縣、澎湖縣、金門縣、連江縣政府已完成推動禁用保麗龍作業，臺南市尚在與漁民溝通，預訂112年底完成相關自治條例修正。						4/5= 80%
	經費	併入補助市縣設置養殖廢棄物暫置區計畫決算數

說 明：1.109年度至111年度經費為決算數，112年度經費為預算數。
2.111年度經臺南市評估後裁撤2處養殖廢棄物暫置區，112年度起為21處。
3.113年度相關預算係編列於「漁業發展-漁業永續經營基建設計畫」項下之補助市縣辦理所轄第2類漁港基本設施及相關公共設施(含公共休憩設施)改善、建設及港區淤砂疏浚等6億5,390萬元、補助推動各市縣辦理刺網網具標示工作等2,700萬元，暨「漁業發展-養殖漁業振興計畫」項下之補助市縣辦理推動廢棄物回收再利用及補助改良性浮具等3,800萬元。
資料來源：漁業署。
2.復海保署為推動海廢治理，透過海洋廢棄物監測及調查、海洋廢棄物清除、海廢回收再利用、教育宣導及公私協力等5大重點工作進行；其中就海洋廢棄物清除及海廢回收再利用部分，補助市縣辦理包括海洋廢棄物清理計畫、漁港暫置區廢棄物清除去化(海保署編列經費、漁業署統籌辦理)、委託試辦廢漁網(蚵繩)、離島海廢保麗龍(浮具)回收再利用計畫等工作，相關經費與執行概況彙整詳表2。
表2 109至112年度海保署補助市縣辦理海洋廢棄物清除、海廢回收再利用計畫經費與執行概況表 單位：新臺幣千元；個
計畫名稱	項目	109年度	110年度	111年度	112年度
補助地方政府海洋廢棄物治理計畫	決算數	24,854	61,329	62,940	(預算數) 68,341
	參與市縣數	15	19	19	19
漁港暫置區廢棄物清除去化	決算數	29,155	40,409	50,186	(預算數) 54,606
	參與市縣數	18	19	17	17
委託地方政府試辦廢漁網(蚵繩)、離島海廢保麗龍(浮具)回收再利用計畫	決算數	7,849	10,103	11,174	(預算數) 13,000
	參與市縣數及名稱	新北市漁業及漁港事業管理處、桃園市海岸管理工程處、嘉義縣環境保護局、基隆市產業發展處、澎湖縣環境保護局、金門縣環境保護局(6個)	基隆市、新北市漁業及漁港事業管理處、桃園市海岸管理工程處、嘉義縣環境保護局、高雄市海洋局、苗栗縣、澎湖縣環境保護局、金門縣環境保護局、連江縣環境資源局(9個)	基隆市、新北市漁業及漁港事業管理處、桃園市海岸管理工程處、臺中市環境保護局、嘉義縣環境保護局、臺南市漁港及近海管理所、高雄市海洋局、屏東縣海洋及漁業事務管理所、宜蘭縣海洋及漁業發展所、澎湖縣環境保護局、金門縣環境保護局、連江縣環境資源局(12個)	基隆市、新北市漁業及漁港事業管理處、桃園市海岸管理工程處、臺中市環境保護局、嘉義縣環境保護局、臺南市漁港及近海管理所、高雄市海洋局、屏東縣海洋及漁業事務管理所、宜蘭縣海洋及漁業發展所、澎湖縣環境保護局、金門縣環境保護局、連江縣環境資源局(12個)

說 明：1.111至112年度桃園市、新竹縣未申請漁港暫置區廢棄物清除去化經費，係自編預算辦理。
2.113年度相關預算係編列於「海洋保育業務-污染防治潔淨海洋計畫」項下之補助各地方政府進行海洋污染防治及海洋廢棄物清理1億1,624萬7千元。
資料來源：海保署。
3.洽據海保署表示，漁業署之補助市縣回收廢漁網具，係配合輔導漁民完成刺網實名制標示及流失後通報作業，自源頭避免廢棄漁網進入海洋環境，回收後以焚化為主要去化管道；海保署辦理委託各市縣試辦廢漁網、廢蚵繩、廢保麗龍回收再利用計畫，則係透過妥善回收再利用，以達循環經濟及高值化等附加價值為目標，針對試辦之各縣市均訂定回收及再利用比例，未再利用者才進入焚化體系[19]。
[19] 依海保署2022年海洋廢棄物管理工作成果年報揭示，2022年12市縣參與試辦，回收處理將近25萬4,900公斤廢漁網（蚵繩）及廢保麗龍（浮球），其中廢漁網（含蚵繩）再利用9萬6,300公斤，廢保麗龍（浮球）再利用11萬6,350公斤，再利用率達83%。
(三)近年漁港及海洋廢棄物再利用情形
1.綜觀近年19個臨海市縣漁港廢棄物再利用比率自109年度之14.84%降為111年度之12.5%，減少2.34個百分點，相較養殖漁業廢棄物[20]再利用比率自109年度之5%增為111年度之27%，增加22個百分點(詳表3)，漁港廢棄物再利用情形容有精進空間。
[20] 包括彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等7市縣。
表3 109至111年度漁港廢棄物、養殖漁業廢棄物之再利用情形表
        單位：公噸；%
類別	項目	109年度	110年度	111年度
漁港廢棄物	資源回收總重A	455	960	695
	清理總重B	3,067	6,149	5,558
	再利用比率A/B	14.84	15.61	12.50
養殖漁業廢棄物	資源回收總重C	2,326	5,998	6,295
	清理總重D	46,516	23,992	23,313
	再利用比率C/D	5.00	25.00	27.00

資料來源：漁港廢棄物為海保署提供，養殖漁業廢棄物為漁業署提供。
2.又為達成海岸清潔維護計畫之海洋廢棄物回收再利用及認證工作項目，海保署建立海洋廢棄物回收及再利用業者名單供地方參考；檢視廢漁網回收業者自109年底之14家減為111年底之9家，減少5家(減幅35.71%)，又廢漁網再利用業者自109年底之9家減為111年底之7家，減少2家(減幅22.22%)，概呈減少(詳表4)。海保署表示因廢漁網回收及再利用業者未於期限內取得環保單位核發許可，或無相關廢漁網專案致家數減少，爰佐以「海洋廢棄物回收再利用資訊交流平臺」進行媒合作業。
表4 109至111年底海洋廢棄物回收再利用業者統計表 單位：家
種類	項目	109年底	110年底	111年底
回收業者	廢漁網	14	10	9
	廢保麗龍	5	4	5
再利用業者	廢漁網	9	8	7
	廢保麗龍	4	3	7

資料來源：海保署。
3.承上，海洋廢棄物之減量，有賴漁業署、環境部及海保署建立統一回收與再利用機制，擴大交易量規模，集結各市縣共同進行廢棄漁網回收與再利用，以提高回收再生廠商意願，俾利達成顯著減量效益。
綜上，臺灣四面環海，多元之自然環境及資源孕育許多生態，然受大陸沿岸流、黑潮和季風影響，臺灣成為東亞與南亞海漂物質之攔截區域，海洋廢棄物持續危害海域生態環境；檢視近年漁港廢棄物再利用情形成效未顯著，尚有賴漁業署、環境部及海保署建立統一回收與再利用機制等擴大交易量規模，以提升海廢治理效能。

肆、國家海洋研究院
一０、「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」於112年大幅修正，經費調增13.42億元及展延期程18個月，允宜精進事前規劃與評估作業，並研議提升自償率與財務效益
國家海洋研究院(以下簡稱國海院)113年度預算案於「海洋研究業務-國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」編列第3年經費5,000萬元，預計辦理船模實驗室籌建委託專業服務案、實驗室興建工程施作、設計與監造及裝備與實驗儀器採購。經查：
(一)計畫內容概述
為提升國內海洋造船產業競爭力，培植我國船艦自製率，推動我國國防船艦產業政策，並達成「船艦建造與維護成本低、造船能量自主在地化」為目標，國海院辦理「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」，經行政院110年8月核定總經費31億3,740萬2千元，計畫期程111至114年，預計完成包含耐海性能方形水槽1座、迴旋臂水槽1座、國家船模實驗室建築1座(含軟硬體)及相關重要裝備與儀器採購，將可提供包含耐海性能試驗等各項試驗服務，以補足我國船艦運動性能試驗能量。迄112年7月底該計畫預算執行情形詳表1。
表1 國海院「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫總經費 / (修正前)	計畫總經費 / (修正後)	預算編列及執行情形				迄112年7月底辦理情形
		迄112年底累計預算編列數	迄112年7月累計分配數(1)	迄112年7月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
3,137,402	4,479,625	365,352	102,536	102,832	100.29	「國家船模實驗室新建工程」於112年7月送公共工程委員會及高雄市政府辦理設計審議。

資料來源：國海院。

(二)因需加強基礎工程及疫情影響等，112年大幅修正計畫調增13.42億元與展延期程18個月
111年經設計監造單位辦理詳細地質鑽探並進行基本設計後，提出需增加基樁之直徑、深度和數量，以加強支撐力並限制沉陷；另實驗室經結構分析而增加型鋼使用量，且受疫情與烏俄戰爭影響，國際原物料價格大幅上漲等因素，爰據以調整工程費用及期程，是以計畫經費調整為44億7,962萬5千元，調增經費13億4,222萬3千元(增幅42.78%)；又因應中長程計畫變更時程與執行工項，計畫期程由原規劃114 年底展延至116 年中旬，期程延長18個月；行政院於112年6月核定修正計畫。
(三)事前規劃與評估作業恐未落實，另宜研議提升本案自償率
因111年進行詳細地質鑽探與結構分析，及受疫情與烏俄戰爭影響，112年大幅修正計畫調增13億餘元與展延18個月，顯示國海院110年辦理可行性研究與規劃工作，恐未能充分瞭解現場實地情形，允宜精進事前規劃與評估作業；另本計畫允宜依行政院110年8月3日函核復事項[21]，規劃後續維運方式，積極研議提升本案自償率及財務效益之可行作法，俾利國家船模實驗室自負盈虧、永續經營。
[21] 本案評估主要收入來源為提供造船相關產業之船模試驗服務，應妥為規劃後續維運方式，並積極研議提升本案自償率及財務效益之可行作法（如考量本實驗室未來應可擴及遊艇等民間產業相關需求等）；後續如成立相關基金，本案自償性經費部分應改由基金支應，以符實需。
綜上，目前國內現有4 座船模實驗水槽皆無法提供完整之船模實驗項目[22]，為推動我國國防船艦產業政策，國海院於111年起辦理「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」，因需加強基礎工程及疫情影響等，112年大幅修正計畫調增13.42億元與展延期程18個月，允宜精進事前規劃與評估作業，並研議提升自償率與財務效益。
[22] 包括臺灣大學拖航水槽、臺灣海洋大學大型空蝕水槽、成功大學拖航水槽及國防大學環流水槽。

一一、為完善海洋基礎資料，刻興建海洋調查船，允宜妥適規劃大型調查船泊靠碼頭，並強化整合國內相關研究船量能
國海院113年度預算案「海洋研究業務-海洋基礎資料調查船興建計畫」編列第2年經費5億7,550萬元，預計辦理海洋基礎資料調查船興建計畫專案管理含監造小型調查船(100噸及300噸)統包案設計、模型試驗及開工與安放船舶龍骨作業，及4,000噸級大型調查船統包案設計、船舶模型試驗及申報開工等。經查：
(一)為完善海洋基礎資料，國海院刻興建海洋調查船
1.基於國內研究調查船舶量能不足，國海院爰依海洋基本法與國家海洋政策白皮書，規劃建置具有足夠能量之專有任務型海洋調查船舶，提供政府相關部門執行常態性、週期性之海洋基礎資料調查，刻正執行行政院111年3月核定之「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫(112-115)」，預定於115年完成3艘調查船建造，總經費31億元，分4年辦理。
2.國海院「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫」預算編列及執行情形詳表1。迄112年7月底累計分配預算執行率僅28.17%，國海院表示原規劃支付聘用5名計畫人員薪資費等，因造船相關專業人力徵聘不易，僅聘得1名計畫人員。
表1 國海院「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	預算編列及執行情形				迄112年7月底辦理情形
		迄112年底累計預算編列數	迄112年7月累計分配數(1)	迄112年7月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
100 噸級調查船興建 / (112-115)	285,000	4,630	148	42	28.38	完成100、300噸級調查船統包採購招標文件，8月份辦理公開閱覽。又辦理4,000噸級調查船功能規劃與需求規範審查。
300 噸級調查船興建 / (112-115)	415,000	6,470	206	58	28.16
4,000 噸級調查船興建 / (112-115)	2,400,000	39,050	1,247	351	28.14
合計	3,100,000	50,150	1,601	451	28.17

資料來源：國海院。
(二)妥適規劃大型調查船泊靠碼頭，並強化整合國內相關研究船量能
1.有鑑國海院4,000噸級調查船係目前國內調查船最大型，泊靠碼頭水深需求為9公尺以上、碼頭長度需達150公尺，國海院評估按國內港灣資源條件，係以泊靠商港較具可行性，刻正與高雄港務分公司進行協商中，允宜妥適規劃安排。
2.依國海院盤點國內現有及規劃中多功能調查研究船(詳表2)，除達觀艦以軍事用途為主外，隸屬國科會轄下 4 艘研究船著重於海洋科學之基礎與應用研究，又水試所營運之1,500 噸級調查船係以漁業資源調查為標的，而國海院規劃營運之4,000噸級調查船則以海洋基礎資料調查為標的(詳表3)。國海院表示鑑於先進國家整合發展海洋調查研究船隊之趨勢，未來該等調查船舶將規劃以船隊模式維運，將參考美國研究船管理委員會(UNOLS)等船隊管理平臺架構，研擬與相關部會建立合作平臺與支援機制，爰此，國海院允宜強化整合國內相關研究船資源，為未來雙方船隊運作之接軌預先籌劃，以建構國家科學研究船隊。
表2 我國800噸級以上調查研究船之規格與功能概述表
單位：米；節；日；人；新臺幣億元
研究船規格	勵進	新海研一號	新海研二號	新海研三號	達觀艦	1,500噸級	4,000 噸級
所有者	國科會	國科會	國科會	國科會	國防部	農業部 / 水試所	海委會 / 國海院
維運單位	國研院 / 海洋中心	國立臺灣 / 大學	國立海洋 / 大學	國立中山 / 大學	海軍	農業部 / 水試所	海委會 / 國海院
交船時間	107.01	109.04	108.11	108.11	84.09	113(預定)	115(預定)
總噸位	2,629	2,155	811	811	3,200	1,500	4,000
最大吃水深	6.5	5	3.2	3.5	5	5	9
航速	12 / (max.14)	12 / (max.14)	12 / (max.14)	12 / (max.14)	12 (max.15.5)	12 / (max.14)	12 / (max.17)
續航力	30	30	12	12	42	12	30
船員	19	19	13	13	─	10	24
研究人員	24	20	12	12	─	15	35
造價	8.9	8.0	4.1	4.1	12.4	15.3	24
功能定位	支援學術研究	基礎與應用 / 科學研究	基礎與應用 / 科學研究	基礎與應用 / 科學研究	軍事用途及國內航安	漁業資源調查	海洋基礎資料調查
作業天數	230	250	220	220	-	120-180	230

資料來源：節錄自國海院經行政院111年3月核定「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫(112-115)」，本中心整理。

表3 我國各類調查研究船之特性對照表
船別 / 項目	國海院調查船	國科會研究船	水試所漁業試驗船
任務定位	配合國家政策與任務需要，執行海洋環境長期調查之公務船舶。	為服務自由探索之學術型海洋科學研究船舶。	執行漁業調查與試驗工作之漁業試驗船。
船舶特性	具備常態性、普查性調查作業需要而設計建造之船舶。	以科學研究為目的所設計配備之研究船舶。	以調查漁業資源及漁場環境為設計之漁業試驗船舶。
服務對象	服務政府部門，辦理涉海業務與任務。	服務大學院校與研究單位為主要。	配合執行機關內之漁業研究計畫，以及應國內外相關單位及社會的需求或委託執行相關任務。

資料來源：國海院。
綜上，為落實我國各海域之水文、地形及生態調查，國海院刻興建3艘海洋調查船，包括4,000噸、300噸及100噸各1艘，允宜考量大型調查船泊靠水深及船席之限制，妥適規劃泊靠碼頭，並參考先進國家整合發展海洋調查研究船隊之趨勢，強化整合國內相關研究船量能。

伍、海巡署及所屬
一二、近年海巡署及所屬實際員額概呈減少，其中以岸巡人員缺額最為明顯，又111年執行5年軍職人力計畫未達標，允宜研擬有效人力增長策略
海巡署及所屬(以下簡稱海巡署)113年度預算案「一般行政-人員維持」編列人事費131億7,830萬8千元[23]。經查：
[23] 行政院人事總處109年函以，海巡署及所屬軍職人員不列計總員額法員額編列方式調整，爰113年預算案所列預算員額3,937人，不含軍職人員。
(一)近年海巡署預算員額概呈增加，然實際員額概呈減少，又退離人力遠高於預期，人力缺額情形未獲適當管控
1.綜觀近年海巡署人力概況(詳表1)，整體預算員額自108年之1萬1,726人增為112年7月底之1萬2,300人，增加574人(增幅4.90%)，又實際員額自108年之1萬1,647人減為112年7月底之1萬1,195人，減少452人(減幅3.88%)，致缺額自108年之79人遽增為112年7月底之1,105人，缺額逾千人，占預算員額比率為8.98%。
2.檢視近年海巡署人力晉用退離概況(詳表2)，除108年晉用人數大於退離人數，自109年至112年7月底晉用人數均低於退離人數，致各年分別減少18人、76人、103人及256人，且幾近倍數成長，顯示海巡署每年持續晉用人力，然退離人力遠高於預期，人力缺額情形未獲適當管控。
表1 近年海巡署人力缺額情形表 單位：人
年度	預算員額A	預算員額較上年增減	實際員額B	實際員額較上年增減	缺額A-B
108	11,726	─	11,647	─	79
109	11,726	0	11,629	(18)	97
110	11,840	114	11,553	(76)	287
111	12,021	181	11,450	(103)	571
112.7	12,300	279	11,195	(255)	1,105
累計增減		574		(452)

說 明：上表預算員額包括軍職人力。
資料來源：海巡署。
表2 近年海巡署人力晉用退離情形表 單位：人
項目	108年	109年	110年	111年	112.7
晉用	1,199	711	739	891	312
退離	840	729	815	994	568
增減情形	增359	減18	減76	減103	減256

資料來源：海巡署。
(二)近年岸巡人員缺額最為明顯，約占總數7成
進一步檢視海巡署人力缺額情形以岸巡人員最為明顯，111年岸巡人員缺額396人占總缺額571人之69.35%，約占7成，又岸巡人員缺額人力自109年之87人增為112年7月之598人，增加511人(增幅5.87倍)，概呈惡化趨勢(詳表3)。海巡署表示因岸巡隊屬24小時部隊型態，人力運用以軍職人員為主，軍職退離原因包含不適服(未服滿年限)退伍、現役年限退伍、死亡及內部職務調動等，屬正常人力輪替更換。
表3 近年海巡署岸巡人員缺額情形表 單位：人
年度	預算員額A	預算員額較上年增減	實際員額B	實際員額較上年增減	缺額A-B
108	6,081	─	6,081	─	0
109	6,081	0	5,994	(87)	87
110	6,081	0	5,868	(126)	213
111	6,081	0	5,685	(183)	396
112.7	6,081	0	5,483	(202)	598
累計增減		0		(598)

資料來源：海巡署。
(三)111年執行5年軍職人力計畫未達標，112年持續強化招募
因應海巡勤業日益吃重，海巡署計算人力需求，經行政院111年6月核定「海洋委員會海巡署111年至115年軍職人力計畫」，規劃分5年逐年調增方式達成人力目標1萬3,091人；檢視111年執行情形(詳表4)，實際員額1萬1,450人未達目標值1萬2,021人(占95.25%)，另迄112年7月實際員額1萬1,195人仍未達112年目標值1萬2,300人(占91.02%)，海巡署表示軍士官及警察特考等人力晉用來源，主要係下半年獲得，已持續強化進行各項招募工作。
表4 海巡署111年至115年軍職人力計畫執行概況表 單位：人
區別	111年		112年		113年	114年	115年
	目標數	執行數	目標數	112.7 / 執行數	目標數	目標數	目標數
警文職	3,293	3,247	3,401	3,191	3,535	3,665	3,701
軍職	8,728	8,203	8,899	8,004	9,070	9,230	9,390
合計	12,021	11,450	12,300	11,195	12,605	12,895	13,091

資料來源：海巡署。
綜上，近年海巡署預算員額概呈增加，然實際員額概呈減少，112年7月底缺額1,105人，占預算員額比率達8.98%；又退離人力遠高於預期，其中以岸巡人員缺額約占7成最明顯，復111年執行5年軍職人力計畫未達目標值，允宜研擬有效人力增長策略。

一三、近年查獲私運農林漁畜產品數量概呈增加，該署除宜賡續加強查緝外，允宜強化橫向食安相關通報管理機制，以維護國人食安權益
海巡署113年度預算案「海巡工作-偵防查緝勤務」編列2億8,943萬4千元，係偵防分署辦理海域與海岸犯罪、反恐、救難、安全情報蒐整、調查及鑑識等事項。經查：
(一)近年海巡署查獲私運農林漁畜產品之數量概呈增加，主要以高經濟漁產品為最大宗，該署已加強規範
1.綜觀近年海巡署查獲私運農林漁畜產品統計(詳表1)，查獲總量自108年之4萬5,368公斤增為111年之48萬832公斤，增加43萬5,464公斤(增幅約9.6倍)，其中以漁產品增加30萬9,555公斤居首(占71.09%)；又112年截至7月底止查獲私運漁產品29萬6,591公斤，占同期間查獲私運農林漁畜產品總量34萬6,598公斤之85.57%，概呈增加趨勢。
2.海巡署表示主要以查獲高經濟漁產品為最大宗，多數漁民及業者假藉以魚餌或放生等名義利用漁船載運龍蝦、龍魚、白帶魚等高經濟水產品走私至大陸地區，該署已於112年2月函頒「船舶疑似私運高經濟價值水產品之處置要點」，明確規範類案船舶出港前蒐證程序與應注意事項等，加強相關勤務作為。
表1 近年海巡署查獲私運農林漁畜產品統計表 單位：公斤
年度	合計	農產品	林產品	漁產品	畜產品
108年	45,368	22,322	-	23,044	2
109年	38,364	15,063	-	23,290	11
110年	109,222	27,651	-	25,314	56,257
111年	480,832	1,893	-	332,599	146,340
112年1-7月	346,598	5,531	1	296,591	44,475

資料來源：海巡統計月報。

(二)112年5月起查獲螺螄粉走私輸臺案件不斷，允宜強化橫向食安相關通報管理機制
1.海巡署統計自112年5月起至8月19日止，查獲螺螄粉走私輸臺案件共計27案，總重為毛重3,293.92公斤(詳表2)，走私模式主要係利用小三通自大陸地區先以人力輸入金門地區後[24]，由業者收買集中後，再利用金門高雄國內貨輪航班運回臺灣本島(貨櫃或包裹)；該署於查獲後即針對寄貨人實施調查，並依違反試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法第25條第2項規定[25]，函送關務署高雄關裁處。
[24] 入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第4條第2項附表規定，入境旅客攜帶自用之農畜水產品，每人可帶回6公斤。
[25] 試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法第25條第1項：「金門、馬祖或澎湖與大陸地區運輸工具之往來及貨物輸出入、攜帶或寄送，以進出口論；其運輸工具、人員及貨物之通關、檢驗、檢疫、管理及處理等，依有關法令規定辦理。」第2項：「前項進口物品未經許可，不得轉運金門、馬祖或澎湖以外之臺灣地區；金門、馬祖或澎湖以外之臺灣地區物品，未經許可，不得經由金門、馬祖或澎湖轉運大陸地區。違者，依海關緝私條例第36條至第39條規定處罰。」
2.海巡署表示查獲小三通走私輸臺案件，主要係移請關務署依海關緝私條例查處，又112年5月起查獲螺螄粉走私輸臺案件不斷，允宜強化橫向食安相關通報管理機制，俾維護國人食安健康。
表2 海巡署112年5月至8月間查獲螺螄粉走私輸臺案件統計表
        單位：公斤
項目	單位	時間	地點	數量
1	第五岸巡隊	5月30日	高雄商港	190.3
2		5月31日	高雄商港	283.6
3		6月6日	高雄商港	11.2
4		6月9日	高雄商港	97.2
5		6月20日	高雄商港	147.1
6		6月22日	高雄商港	71.4
7		7月12日	高雄商港	69.2
8		7月22日	高雄商港	24.9
9		8月6日	高雄商港	20
10		8月8日	高雄商港	518.5
11	第九岸巡隊	5月29日	料羅商港	497
12		5月30日	料羅商港	398.12
13		6月1日	料羅商港	101.26
14		6月2日	料羅商港	186.33
15		6月3日	料羅商港	160.96
16		6月5日	料羅商港	170.8
17		6月6日	料羅商港	25.71
18		6月12日	料羅商港	12.32
19		6月15日	料羅商港	3.67
20		7月18日	料羅商港	11.27
21		7月20日	料羅商港	102
22		8月9日	料羅商港	49.41
23		8月14日	料羅商港	35.41
24		8月15日	料羅商港	39.88
25		8月17日	料羅商港	37.38
26		8月18日	料羅商港	17.24
27		8月19日	料羅商港	11.76

說 明：上表統計自112年5月起至8月19日止
資料來源：海巡署。
綜上，近年海巡署查獲私運農林漁畜產品之數量概呈增加，主要以漁民等走私至大陸地區之高經濟漁產品為最大宗，該署已加強規範，又高雄商港及料羅商港自112年5月起查獲螺螄粉走私輸臺案件不斷，允宜強化橫向食安相關通報管理機制，以維護國人食安權益。

一四、近年海巡署進行3案籌建巡防(護)艦船艇計畫，允宜控管巡防(護)艦船艇之汰建時程，並完備碼頭船席及水深等基本需求
海巡署113年度預算案「海巡工作-艦隊勤務」項下編列籌建海巡艦艇發展計畫第7年經費52億9,968萬元、籌建海巡遠洋巡護船發展計畫第3年經費5億7,458萬7千元，海巡艦艇碼頭強化計畫第3年經費1億7,783萬8千元及新增海巡碼頭113-116年整體發展計畫第1年經費7,700萬1千元。經查：
(一)近年海巡署進行3案籌建巡防(護)艦船艇計畫
1.海巡署為落實政府「維護主權、捍衛漁權」政策，行政院前於98年 4 月核定「強化海巡編裝發展方案」(99-112)，其中28艘100噸級巡防艇建造案因承商財務困難，經行政院107年2月核定修正「100噸級巡防救難艇28艘汰建計畫」(102-112)，總經費54億145萬6千元；續為提升海巡艦艇能量，持續計畫性汰建編裝，行政院107年6月核定「籌建海巡艦艇發展計畫」(107-116)，建造巡防艦艇141 艘，總經費426億512萬3千元；又針對公海遠洋巡護及遠距救援任務需求，行政院110年7月核定「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」(111-120)，新造2,000 噸級 6 艘具高端科技之新型遠洋巡護船，總經費129億3,409萬4千元。
2.迄112年7月底，前揭3計畫分別交船27艘(占比96.43%)、65艘(占比46.1%)及0艘，總計175艘中已交船92艘(占比52.57%)，已超逾半數。相關造艦計畫工程預算編列及執行概況詳表1，惟「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」迄112年7月底累計分配預算執行率僅1.78%，洽據海巡署表示遠洋巡護船採購案原於4月辦理公開招標，因適用軍用品免稅重新調整於7月上網公告招標，致預算執行進度落後。
表1 近年海巡署造艦計畫工程預算編列及執行表 單位：新臺幣千元；%；艘
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	迄111年底累計決算數	預算編列及執行情形				迄112年7月底量化執行成效(交船情形)
			迄112年底累計預算編列數	迄112年7月累計分配數(1)	迄112年7月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
100噸級巡防救難艇28艘計畫(102-112)	5,401,456	4,606,206	5,401,456	4,716,711	4,804,050	101.85	28艘中已交船27艘(112年度2艘)
籌建海巡艦艇發展計畫小計(107-116)	42,605,123	19,472,536	25,841,302	23,184,052	23,518,072	101.44	總計141艘已交船65艘(112年度11艘)
4,000噸級巡防艦4 艘籌建計畫(107-114)	11,747,885	6,739,415	9,147,034	8,211,215	8,149,933	99.25	已交船2艘(112年度0艘)
1,000噸級巡防艦6 艘籌建計畫(108-116)	7,042,720	1,991,555	3,051,845	2,733,990	2,688,882	98.35	已交船1艘(112年度0艘)
600噸級巡防艦12 艘籌建計畫(107-115)	14,447,785	7,144,526	9,064,381	8,233,345	8,201,844	99.62	已交船6艘(112年度1艘)
100噸級巡防艇 17 艘籌建計畫(107-116)	4,234,748	1,256,478	1,905,347	1,584,078	1,795,438	113.34	已交船5艘(112年度1艘)
35噸級巡防艇 52 艘籌建計畫(107-116)	4,851,175	2,197,699	2,471,234	2,241,719	2,506,417	111.81	已交船25艘(112年度4艘)
沿岸多功能艇 50 艘籌建計畫(108-115)	280,810	142,863	201,461	179,705	175,558	97.69	已交船26艘(112年度5艘)
籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(111-120)	12,934,094	12,577	1,206,370	709,187	12,657	1.78	6艘中已交船0艘
合 計	60,940,673	24,091,319	32,449,128	28,609,950	28,334,779	99.04	175艘中已交船92艘(112年度13艘)

資料來源：海巡署。
(二)海巡署現有艦船艇，不少使用逾20年甚至達30年，允宜控管相關汰建時程
海巡署表示考量維修金額隨船齡大幅增加，一般船艦約使用30年汰換，小型巡防艇則使用20年汰換。截至112年8月底止海巡署艦船艇數量計164艘(詳表2)，包括籌建海巡艦艇發展計畫自108年起取得艦艇計65艘、強化海巡編裝發展方案自99年起取得船艦計36艘，及63艘舊型艦船艇係於80年起取得，不少艦船艇使用逾20年甚至達30年；爰此，允宜審酌維修費用情形及控管巡防(護)艦船艇籌建時程。
表2 迄112年8月底海巡署艦船艇概況表(依計畫別)
計畫與船型	取得時間	每艘取得成本
籌建海巡艦艇發展計畫 / 4,000噸級 (2艘) / 1,000噸級(1艘) / 600噸級(6艘) / 100噸級(5艘) / 35噸級(25艘) / 沿岸多功能艇(26艘)	110.04起 / 111.10起 / 109.11起 / 110.06起 / 108.11起 / 108.11起	26億925萬元 / 10億4,000萬元 / 10億5,388萬元 / 2億3,247萬元 / 8,849萬元 / 661萬元
強化海巡編裝發展方案 / 3,000噸級(2艘) 宜蘭艦.高雄艦 / 2,000噸級(1艘) 新北艦 / 1,000噸級(4艘) 苗栗艦.桃園艦.臺東艦.屏東艦 / 100噸級(27艘) / 巡護船八、九號	104.01 / 101.12 / 101~105 / 102~112 / 102	14億9,795萬元 / 11億2,000萬元 / 8億9,480萬元 / 1.3億~1.8億元 / 7億7,288萬元
籌建海巡遠洋巡護船發展計畫 / 2,000噸級	尚未開工	約20億元
舊型艦船艇 / 2,000噸級(1艘)偉星艦 / 2,000噸級(1艘)臺南艦 / 500噸級(2艘)金門、連江艦 / 800噸級巡護船(1艘)巡護一號 / 1,000噸級巡護船(1艘)巡護七號 / 500噸級(3艘) 南投艦、花蓮艦、澎湖艦 / 100噸級以下(54艘)	80.12 / 100.05 / 97.02 / 81.08 / 99.11 / 90~94 / 89~111	7億6,450萬元 / 13億9,864萬元 / 5億元 / 2億3,247萬元 / 9億5,000萬元 / 4.7億~4.9億元 / 486萬~1.8億元

資料來源：海巡署。

(三)允宜完備碼頭船席及水深等基本需求
1.海巡署為達成艦船艇數量擴建後，於母港可提供充裕靠泊船席及滿足用電用水需求之目標，投入辦理海巡碼頭之整建與新建計畫，分別為行政院110年8月核定「海巡艦艇碼頭強化計畫」(111-115)，總經費9億7,950萬5千元，包括高雄港碼頭整建工程、花蓮港及馬公港(岸)水電更新及新建工程，暨112年7月核定「海巡碼頭113-116年整體發展計畫」[26]，總經費19億3,399萬8千元，包括臺北港南1碼頭新建工程、龍門尖山港11號碼頭新建工程。海巡艦艇碼頭強化計畫(111-115)工程預算編列及執行詳表3。
[26] 本案尚考量於臺灣周遭任務海域勤務規劃原則須持續依國際局勢發展及兩岸情勢演變靈活調整，另近年中國大陸試圖透過機艦於海空等領域侵犯我國基於國際海洋法所主張之海洋權利，頻度持續增加，且近期頻傳大陸漁船越界捕魚、陸船盜採臺灣灘砂石等情事。
2.復依110年度審計部審核意見，海巡署籌建6艘2,000 噸級遠洋巡護船，均配置直屬船隊高雄興達港基地，預計於115年起交船，惟規劃停泊之碼頭水深、泊靠船席數量及人力配置等不足；112年8月洽據海巡署表示興達港碼頭水深已委託工程顧問公司辦理碼頭重建或浚深之可行性評估中，餘尚無不足問題(詳表4)，允宜持續追蹤。
表3 海巡署海巡艦艇碼頭強化計畫工程預算編列及執行表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 (期程/年)	計畫總 / 經費	迄111年底累計決算數	預算編列及執行情形				迄112年7月底辦理情形
			迄112年底累計預算編列數	迄112年7月累計分配數(1)	迄112年7月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
海巡艦艇碼頭強化計畫(111-115)	979,505	2,100	58,319	10,875	11,004	101.19	高雄港細部設計核定；花蓮港預定進度23.66%，實際進度36.98%
高雄港碼頭(111-115)	932,544	2,100	20,200	10,200	10,217	100.17
花蓮港碼頭(111-112)	38,119	0	38,119	675	787	116.59
馬公港碼頭(113)	8,842	─	─	─	─	─

資料來源：海巡署。
表4 海巡署就110年度審計部審核意見有關遠洋巡護船泊靠興達港碼頭部分之說明
項目	說明	研擬改善措施
碼頭水深	1.艦隊分署經管興達港之機六及機七碼頭設計水深為負7及負5公尺，目前水深為負6公尺及負4.5公尺。 / 2.依據籌建6艘2000噸級巡護船設計水深為4.2至4.6米,安全水深需委商進行細設及測試後方能得知具體數據。	經濟部能源局已委託高雄市政府辦理浚深工程於111年3月31日完成全區航道浚深(水深約6米)。 / 為配合後續新造巡護船泊靠需求，艦隊分署刻委託臺灣世曦工程顧問公司辦理興達港碼頭重建或浚深之可行性評估(預計112年9月底完成)，後續再依評估報告提案重建或浚深工程計畫。
泊靠船席	籌建6艘2,000 噸漁業巡護船，每艘船長約110公尺及船寬約15公尺條件下，目前興達港碼頭長度共計約716公尺，並採雙船併靠使用且不影響航道安全，足供泊靠。	無
人力配置	艦隊分署為執行勤務所需，現行各隊艦艇人力配置目前均逾該分署「艦船艇人力運用規劃及裝備攜行基準要點」所訂各類巡防艦（船、艇）標準配置最低值勤人數。	無

資料來源：海巡署112年8月提供。
綜上，為維護我國海洋權益，確保漁民作業安全，保障民眾生命財產，海巡署正進行大規模籌建近海與遠洋巡防(護)艦船艇計畫，又因應新造艦艇進駐服勤，投入建置碼頭設施設備等，允宜控管巡防(護)艦船艇之汰建時程，並完備碼頭船席及水深等基本需求，俾提升整體執勤能量，強化海洋治理。

一五、新增「113-117年度海域巡護整備計畫」，允宜妥為排定各項作業時程及相關人力需求，以確保船艦適航性
海巡署113年度預算案「海巡工作-艦隊勤務」項下編列「113-117年度海域巡護整備計畫」第1年經費15億5,880萬元，預計辦理臺東艦等艦艇W5及W6級保養與主機採購作業，計畫總經費88億5,600萬元，行政院於112年8月核定。經查：
(一)計畫內容概要
1.為維護我國海洋漁業權益、執行海上救險救難與查緝非法走私等任務，因任務之特殊性及危險性致各型艦船艇易造成機件磨損；為確保船艦適航性、航行安全、主輔機正常運轉，並符合現行法定航政機關及驗船機構檢查時限，海巡署規劃113-117年排定114艘次艦船艇計畫整備並分年採購4部3,000噸級備用主機等需求，以提供安全性與妥善率，預期可保障漁船海域作業安全及確保我國海洋權益。
2.復海巡艦船艇需依據各型主機原廠維護手冊及航政法規，規劃施作W5或W6級艦艇整備及深度保養[27]，提升海巡艦船主輔機性能壽命，藉以通過未來船級檢驗，延續使用年限至15年以上(原最低使用年限為10年)。
[27] W5級與W6級保養差異在於，W5級係主輔機等重要裝備上蓋辦理維修保養，W6級保養則須將全部主機拆解後進行量測（即拆開保養，又稱大修）。
(二)妥為排定各項作業時程及相關人力需求
1.為配合「國艦國造」政策，該署持續辦理「強化海巡編裝發展方案」(99-112)及「籌建海巡艦艇發展計畫」(107-116)，持續密集建造艦船，以投入海上勤務運作；衡量新船將陸續保固期滿，爰配合目前造艦政策，擬定後續大修保養對策，有其必要。
2.考量大型艦船因整備所需工項及工序較為繁複，因此工期較長，平均需2年始能完工並據以驗收付款，海巡署允宜妥為依照各艦船艇主機規定保養時數，排定維修期程，及確保相關維修人力需求充足，並就採購主機後交機驗收、庫存及後續換裝運用等排程妥予規劃。
綜上，配合108年起船舶檢驗新制施行[28]，及「國艦國造」政策取得新船陸續保固期屆滿，為確保船艦適航性，海巡署辦理「113-117年度海域巡護整備計畫」，允宜妥為排定各項作業時程及相關人力需求，以提升整體妥善率。
[28] 原每5年進行大修，改為視艦船主機運轉達保養時數時即應立即施作，否則將遭強制停航。

一六、新增「海巡任務用車汰換(增購)計畫」，113年僅編列汰換既有車輛而未增購籌補，致配現率恐為近年最低，允宜妥為因應
海巡署113年度預算案「交通及運輸設備」編列9,036萬元，係「海巡任務用車汰換(增購)計畫」第1年預計辦理汰換海巡任務用車234輛之經費，計畫總經費3億4,888萬元，分3年辦理，行政院於112年7月核定。經查：
(一)計畫內容概要
1.海巡署111年度各式「海巡任務用車」配賦數1,830輛，現有數計1,116輛，配現率[29]60.98%。海巡署雖每年度辦理海巡任務用車籌補計畫，惟配現率自107年之76.27%減為111年之60.98%，呈逐年下降(詳表1)。
[29] 依「海巡任務用車汰換(增購)計畫」載示，配現率為現有數除以配賦數。
2.本計畫規劃於113至115年充實各式海巡任務用車汽車312輛、機車652輛，合計964輛。全案優先採購綠能環保標章之車輛，且於未來辦理採購時，將先行評估採取「共同供應契約」或「自行招標」方式辧理。
表1 近年海巡任務用車配賦現有統計表 單位：輛；%
項目	107年	108年	109年	110年	111年	112年8月底
配賦數A	1,791	1,822	1,822	1,822	1,830	1,830
現有數B	1,366	1,231	1,202	1,147	1,116	1,079
配現率B/A	76.27	67.56	65.97	62.95	60.98	58.96

資料來源：海巡署。
(二)113年僅編列汰換既有車輛而未增購籌補，致配現率恐為近年最低
1.近年海巡任務用車現有數自107年之1,366輛減為111年之1,116輛，減少250輛(減幅18.3%)，概呈減少(詳表1)；又依「海巡任務用車汰換(增購)計畫」載示，111年底汽車使用年限逾10年者計159輛，機車使用年限逾6年者計223輛，即111年底海巡任務用車逾法定使用年限者計382輛，占比達34.23%，比率不低。
2.洽據海巡署表示，113年原計畫汰換及新購海巡任務用車計401輛，惟受限年度預算規模，僅得汰換既有車輛234輛，尚無法增購籌補；爰此，112年8月底現有車輛1,079輛，配賦數1,830輛計，配現率僅58.96%，如113年僅得以1對1汰換既有車輛加上非預期耗損車輛，113年配現率恐低於58.96%，為近年最低。
綜上，為維持海巡勤務正常運作及適時汰換已達最低使用年限且不符成本效益之各式海巡任務用車，海巡署新增辦理「海巡任務用車汰換(增購)計畫」；惟113年僅編列汰換既有車輛而未增購籌補，致配現率恐為近年最低，允宜妥為因應。
（分機：1932 陳如慧）