國家發展委員會及所屬113年度單位預算評估報告
八、前瞻基礎建設計畫第4期特別預算截至112年第2季止部分機關執行情形容有改善空間，允宜確實追蹤及檢討，並協助推動
國發會113年度預算案「健全國土規劃及經營管理-國土、區域、離島發展政策與公共建設計畫之審議及協調」計畫項下編列733萬4千元，辦理業務包含推動前瞻基礎建設計畫之審議及執行進度之彙整控管等。經查：
(一)國發會統籌專案列管及考核前瞻基礎建設計畫之執行
1.前瞻基礎建設特別條例第2條第1項規定：「本條例之主管機關為國家發展委員會。」、第10條第1項規定：「主管機關專案列管及考核本條例所列計畫之執行。」
2.前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則「二、前瞻基礎建設計畫績效管考」(三)按月追蹤推動情形：「…，國發會則於每月20日前彙整最新執行進度及管考機關列管情形，適時提供各級長官核閱，以確實掌握經費與計畫執行情形。」（六）預警與協調：「國發會將發揮風險預警功能，並協同各管考機關透過專案會議或公共建設督導會報，確實掌握計畫實況及協助解決問題；…。」
(二)迄112年第2季前瞻基礎建設計畫第4期特別預算計11個主管機關實現數占累計分配數比率未達8成
前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲出預算數2,098.32億元，分別由總統府、國發會及內政部等19個主管機關執行，共辦理141項業務計畫、192項工作計畫，截至112年第2季止，累計實現數218.75億元，占累計分配預算數348.10億元之62.84%(詳表1)，實現數占累計分配數比率未及7成，另客家委員會及所屬、國發會、財政部、衛生福利部、教育部、環境部、交通部、農業部、文化部、原住民族委員會及經濟部等11個主管機關已實現比率[1]未達8成，及各項工作計畫已實現比率未達8成者計90項[2]，占全部工作計畫之46.88%，執行進度尚待強化，國發會允宜積極協調各主管機關推動並協助解決問題，俾利第4期前瞻基礎建設計畫如期如質完成。
[1] 已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數之比率。
[2] 詳參審計部「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形」。
表1 截至112年第2季止前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲出執行情形表 單位：新臺幣百萬元、%
主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數		預付數
			金額	占累計分配預算數	金額	占累計分配預算數
客家委員會及所屬	866	495	4	0.84	448	90.51
國發會	2,821	374	109	29.24	139	37.17
財政部	333	1	0.5	30.99	-	-
衛生福利部	4,484	648	208	32.13	109	16.82
教育部	12,312	2,913	1,150	39.49	73	2.51
環境部	1,152	134	65	49.04	59	44.03
交通部	69,978	8,705	4,320	49.63	1,831	21.03
農業部	6,598	1,148	635	55.31	71	6.18
文化部	5,512	1,078	642	59.59	119	11.04
原住民族委員會	1,738	372	238	64.14	23	6.18
經濟部	58,810	12,540	9,069	72.32	2,072	16.52
數位發展部	15,867	1,605	1,303	81.16	123	7.66
內政部	23,267	3,821	3,203	83.82	242	6.33
國立故宮博物院	59	3	2	85.27	-	-
原子能委員會	377	48	41	86.69	0.01	0.02
總統府	194	29	27	92.77	0.1	0.34
國家科學及技術委員會	5,400	887	850	95.87	36	4.06
公共工程委員會	42	-	-	-	-	-
勞動部	14	-	-	－	-	－
合計	209,832	34,810	21,875	62.84	5,352	15.38

說 明：累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出；預付數指暫付或依法墊付而尚未完成結報工程款、薪津等費用。
資料來源：審計部「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形」。
綜上，國發會負責統籌專案列管前瞻基礎建設計畫特別預算之執行，第4期特別預算截至112年第2季止執行情形，實現數占累計分配數比率未及7成，客家委員會及所屬等11個機關各項工作計畫已實現比率未達8成，執行進度容有改善空間，允宜加強追蹤控管，俾利前瞻基礎建設計畫如期如質完成。