交通作業基金之民航事業作業基金113年度預算評估報告

交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)113年度預算案編列業務收入130億1,108萬7千元，業務成本與費用139億3,880萬元，業務外收入3億6,270萬1千元，收支相抵後短絀5億6,501萬2千元，較112年度預算本期短絀減少10億9,805萬5千元(減幅66.03%)，主要係預期受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響程度趨緩，航空運量增加，致相關服務收入及權利金收入隨同增加所致。謹就民航基金113年度預算案評估如下：

二、新增辦理「桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫」，允宜加強工程規劃及執行進度之控管，以利推動

民航基金113年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫-新興計畫項下，編列「桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫」(以下簡稱本計畫)經費3億5,272萬3千元。經查：

(一)本計畫概要

為配合桃園國際機場第三航廈興建計畫，依照最新國際標準規範及標竿智慧機場，辦理安檢儀器設備採購，以因應新航廈旅客、員工及貨物等相關安全檢查作業，確保飛航安全。本計畫經行政院111年5月20日核定，期程自113年至115年，總經費18億2,180萬1千元，全數由民航基金支應，經費需求如表1。

表1  「桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫」經費需求表                   單位：新臺幣千元

| 項目 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提行李及旅客人身安檢設備 | 109,559 | 245,294 | 248,782 | 603,635 |
| 託運行李安檢設備 | 226,592 | 424,297 | 484,107 | 1,134,996 |
| 貨車安檢設備 | 16,572 | 33,268 | 33,330 | 83,170 |
| 合計 | 352,723 | 702,859 | 766,219 | 1,821,801 |

資料來源：航警局112.9.19提供資料；本中心製表。

(二)允宜督導相關單位積極辦理，並強化工程控管，俾利如期如質完工

本計畫因涉及桃園國際機場第三航廈主體工程及介面整合，為使工程順利介接，內政部警政署航空警察局（以下稱航警局）於112年2月10日與桃園國際機場股份有限公司（以下稱桃機公司）簽訂代辦協議書，將委託桃機公司代辦，期間將隨第三航廈主體工程進度，滾動式調整相關安檢儀器採購期程，民航局允宜督導桃機公司配合航警局積極辦理，持續控管進度與工程品質，俾利如期如質完工。

(三)安檢品質與飛航安全密切攸關，允宜精進安檢人員執行能力，以提升飛航安全

鑑於安檢作業品質與飛航安全密切攸關，桃機公司已於招標文件中要求未來得標廠商需完成儀器操作、影像分析及作業流程等訓練事宜；另航警局於平日亦會利用定期辦理之航空保安、危險（安）物品初訓及複訓等教育訓練，使安檢人員熟稔各式安檢儀器設備，強化進出機場旅客之人身、手提及託運行李安全檢查，以確保飛航安全。本計畫將配合第三航廈主體工程採購新設備，允宜加強安檢人員對於新設備之操作介面、影像分析及作業流程等熟稔程度，以精進安檢人員執行檢查能力，提升飛航安全。

綜上，民航基金113年度新增編列「桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫」經費3億5,272萬3千元，允宜督導協調相關單位積極辦理，以利工進；另有鑑於安檢品質與飛航安全密切相關，允宜精進安檢人員執行檢查能力，提升飛航安全。