交通部、觀光局及所屬、鐵道局及所屬111年度單位決算評估報告目錄 頁次
交通部、觀光局及所屬、鐵道局及所屬111年度單位決算評估報告
一、我國交通事故死亡率未達111年改善目標，近年與歐亞等國相較偏高，且呈增加趨勢亦與多數國家相悖，有待積極檢討改善
交通部111年度「道路交通安全」預算數3億874萬3千元，實現數2億8,578萬元，保留數1,136萬8千元，合計決算數2億9,714萬8千元，占預算數96.24%，賸餘1,159萬5千元。經查：
(一)近年交通事故改善目標
行政院自71年9月起實施交通改善方案，每3至4年為1期，108年起實施第13期「道路交通秩序與交通安全改進方案」(以下簡稱改進方案)，期程自108年至111年，設定交通事故短期(4年期)死亡目標以每10萬人30日內死亡人數(以下簡稱每10萬人死亡率)「脫10」，即每10萬人死亡人數應低於10人，換算後死亡人數目標由108年2,500人降至111年2,300人以下，而交通部經滾動調整，108至110年以降至2,500人為目標，111年以110年實際死亡人數2,962人下降5%訂為2,813人(詳表1)。
表1道路交通秩序與交通安全改進方案近年目標設定情形 單位：人數
項目		107年	108年	109年	110年	111年
道路交通事故30日死亡人數目標	行政院頒方案	2,650	108年2,500，至111年降為2,300以下
	滾動調整	2,650	2,500	2,500	2,500	2,813

資料來源：交通部。
(二)交通事故至111年未達改善目標
107至111年間，我國道路交通事故由每年32萬件增至37萬6千件(增加5萬6千件、17.34%)，死亡人數由2,780人增至3,064人(增加284人、10.22%)，受傷人數由42萬7千人增至49萬9千人(增加7萬2千人、16.96%)，均呈增加趨勢；而每10萬人死亡率107年為11.79人，逐年增加至111年之13.14人，未達第13期改進方案之「脫10」目標，111年實際死亡人數3,064人(詳表2)，亦高於交通部滾動調整之2,813人目標(詳表1)。
表2 我國107至111年道路交通事故傷亡統計情形
年度	事故件數(件)	死亡人數(人)	受傷人數(人)	每10萬人事故率(件/10萬人)	每10萬人死亡率(人/10萬人)	每10萬人受傷率(人/10萬人)
107	320,315	2,780	426,799	1,358.41	11.79	1,810.00
108	341,972	2,865	455,400	1,449.28	12.14	1,929.99
109	362,393	2,972	482,333	1,536.72	12.60	2,045.33
110	358,221	2,962	476,304	1,526.41	12.62	2,029.57
111	375,844	3,064	499,179	1,611.68	13.14	2,140.56
111較107增減數	55,529	284	72,380	253.27	1.35	330.56
111較107增減率	17.34%	10.22%	16.96%

說 明：死亡人數，係指交通事故造成人員當場或30日內死亡之人數。
資料來源：交通統計查詢網(查詢日期：112年9月20日)。
(三)近年我國交通事故每10萬人死亡率較歐亞等國偏高，且呈增加趨勢亦與多數國家相悖
我國110年[1]每10萬人死亡率為12.62人，與美國12.93人相近，分別為挪威1.48人之8.53倍、瑞典2.02人之6.25倍、英國2.39人之5.28倍及荷蘭3.32人之3.8倍，日本2.55人之4.95倍及南韓5.64人之2.24倍，與各國相較偏高；另以110年與107年相較，除美國與我國分別增加1.74人及0.83人外，前揭國家道路交通事故每10萬人死亡率概呈減少趨勢(詳表3)。
[1] 截至112年9月2日，OECD網站關於道路交通事故每10萬人死亡率之最新統計年度為110年，爰以110年與各國比較。

表3 我國與主要國家107至110年道路交通事故每10萬人30日內死亡人數表 單位：人/10萬人
年度	臺灣	日本	南韓	挪威	瑞典	英國	荷蘭	美國
107	11.79	3.29	7.33	2.03	3.18	2.77	3.93	11.19
108	12.14	3.10	6.47	2.02	2.15	2.71	3.81	10.99
109	12.60	2.71	5.94	1.73	1.97	2.26	3.50	11.67
110	12.62	2.55	5.64	1.48	2.02	2.39	3.32	12.93
110較107增減	0.83	-0.74	-1.69	-0.55	-1.16	-0.38	-0.61	1.74

說 明：表列主要國家係篩選我國鄰近國家及對改善道路交通安全提出重要政策之歐美等國。
資料來源：OECD網站https://data.oecd.org/transport/road-accidents.htm(查詢日期：112年9月2日)、交通統計查詢網(查詢日期：112年9月20日)；本中心整理。
綜上，我國第13期(108-111年)道路交通改進方案設定目標為交通事故每10萬人死亡率「脫10」，惟至111年並未達成改善目標；近年我國交通事故每10萬人死亡率與歐亞等國相較偏高，且呈增加趨勢亦與多數歐亞國家相悖，允宜持續檢討改善，以提升道路交通安全。

二、交通部111年度公務預算捷運建設之預算實現率未及5成，允宜積極檢討辦理，以提升預算執行效率
交通部111年度「都市大眾捷運系統建設計畫」(以下簡稱捷運建設)預算數37億930萬元，實現數16億2,502萬3千元，保留數20億8,427萬7千元，合計決算數37億930萬元，占預算數100%。經查：
(一)交通部近5年捷運建設之預算執行情形
自107年起，交通部捷運建設可立即加速執行之計畫原則由前瞻基礎建設計畫特別預算編列，且公務預算以前年度保留數陸續執行，爰公務預算之可支用預算數(當年度預算數加計以前年度保留轉入數，以下同)由107年度之120.96億元，逐年遞減至111年度之53.02億元；107年度之預算實現率(實現數占可支用預算數之比率，以下同)為59.66%，至111年度降為47.53%，為近5年來之次低，僅高於108年度之36.55%(詳表1)。
表1 107至111年度交通部捷運建設公務預算執行概況表
單位：新臺幣億元
年度	可支用 / 預算數	可支用預算執行概況
		實現數	預算 / 實現率	歲出 / 保留數	保留比率	賸餘數(或減免註銷數)
107	120.96	72.16	59.66%	48.80	40.34%	0.00
108	98.10	35.85	36.55%	62.25	63.45%	0.00
109	86.35	45.40	52.58%	39.77	46.06%	1.18
110	69.79	37.02	53.05%	22.37	32.05%	10.40
111	53.02	25.20	47.53%	27.82	52.47%	0.00

說 明：1.可支用預算數=當年度預算數+以前年度保留轉入數；預算實現率=實現數/可支用預算數；歲出保留數包括保留數及應付數，保留比率=歲出保留數/可支用預算數。
2.預算實現率等比率係以原始資料單位千元計算而得。
3.鐵道局於107年6月成立並自108年起編列預算，為各年度數據基礎之一致性，本表107年度資料未列計交通部移由鐵道局辦理之捷運建設計畫。
資料來源：交通部。
(二)截至111年度交通部各捷運建設計畫之執行情形
截至111年度交通部公務預算尚在執行之捷運建設計畫，開辦年度介於79年至99年間，均為執行多年尚未完工之計畫，預算執行如下(詳表2)：
1.新蘆線、環狀線一階已通車，截至111年度之累計預算實現率均達97%以上。惟新蘆線因部分工程進行細部設計作業或流標等因素，致111年度之預算實現率僅12.63%；環狀線一階則因履約爭議案件刻正調解及訴訟，111年度之可支用預算並未執行。
2.信義東延線、萬大線及高雄環狀輕軌分別自92至99年間開辦，迄111年均逾10年，累計預算實現率均達86%以上，其中高雄環狀輕軌已部分通車；惟前揭計畫執行期間因機具噪音震動遭居民抗議、岩盤障礙影響施工、民眾陳情抗爭等致計畫展期，後續工程雖持續進行，然111年度之預算實現率均未達8成。
表2 截至111年度交通部公務預算之各捷運建設計畫執行情形
單位：新臺幣億元
編號	計畫名稱	111年度			累計至111年度			開辦 / 年度
		可支用預算數	實現數	預算 / 實現率	累計 / 預算數	累計 / 實現數	累計預算實現率
1	臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊線及蘆洲支線建設計畫/新蘆線	18.13	2.29	12.63%	1,083.85	1,058.00	97.61%	87
2	臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫/信義東延線	2.66	1.67	62.77%	7.44	6.45	86.72%	99
3	臺北捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫/萬大線	26.04	20.38	78.28%	107.72	102.07	94.75%	99
4	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫/高雄環狀輕軌	5.48	0.86	15.72%	53.49	48.87	91.36%	92
5	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)/環狀線一階	0.72	0.00	0.00%	214.59	213.87	99.67%	93

說 明：1.可支用預算數=當年度預算數+以前年度保留轉入數。預算實現率=實現數/可支用預算數；累計預算實現率=累計實現數/累計預算數。
2.預算實現率等比率係以原始資料單位千元計算而得。
資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，交通部111年度公務預算捷運建設之預算實現率未及5成，為自107年以來之次低；部分計畫因部分工程流標、履約爭議、機具噪音震動遭居民抗議、岩盤障礙影響施工、民眾陳情抗爭等致計畫展期，預算執行未如預期，允宜積極檢討辦理，以提升預算執行效率。

三、大型車輛事故傷亡人數未明顯降低，交通部允宜積極辦理裝設主動預警輔助系統，俾期藉由科技輔助減少傷亡
交通部111年度「交通科技研究發展」項下「大型車輛裝設主動預警輔助系統」預算數1億1,000萬元，實現數0元，保留數1億710萬元，合計決算數1億710萬元，占預算數97.36%，賸餘290萬元。經查：
(一)近年大型車輛事故統計情形
據交通部統計，我國107至111年每年大型車輛涉入案件事故介於8,823件至1萬174件間，死亡人數介於382至405人間，受傷人數介於1萬459人至1萬2,116人間，且111年與107年相較，大型車輛涉入事故之件數、死亡及受傷人數均增加(詳表1)；另大型車輛因視線死角、內輪差等因素左右轉造成之事故，107至111年每年介於1,979至2,175件，傷亡人數均逾2,000人(詳表2)。
表1 107至111年全國大型車輛涉入案件事故統計情形
年度	事故件數	死亡人數	受傷人數	傷亡人數
107	8,823	382	10,459	10,841
108	9,508	384	11,359	11,743
109	10,103	405	12,116	12,521
110	10,158	387	12,040	12,427
111	10,174	390	12,090	12,480

資料來源：交通部。
表2 107至111年全國大型車輛左右轉事故統計情形
年度	事故件數	死亡人數	受傷人數	傷亡人數
107	1,979	86	2,130	2,216
108	2,052	78	2,242	2,320
109	2,151	63	2,307	2,370
110	2,175	80	2,394	2,474
111	2,133	81	2,258	2,339

資料來源：交通部。
(二)「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫內容及執行情形
為降低大型車輛事故，交通部於110年提出「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，以110至113年4年為期，計畫總經費3億3,000萬元，由交通部負擔3億元，行政院國家科學技術發展基金(以下簡稱科發基金)負擔3,000萬元，規劃完成8項主被動預警輔助系統之個別功能、3項整合系統[2]之認驗證標準，協助國內業者整合為1套完整系統，原預期於2,400輛高風險大型車輛裝設試運行，並評估成效，以帶動ADAS(先進駕駛輔助系統)產業發展。
[2] 8項個別功能包括具駕駛人身份識別之數位式行車紀錄、環景(全週)顯示系統(行車視野輔助系統)、車前防撞警示輔助系統、車道偏離警示輔助系統、盲點警示系統、胎壓偵測系統、酒精鎖、疲勞偵測系統(防瞌睡系統)，3項整合系統包括完整系統、駕駛人狀態偵測次系統及車輛狀態偵測次系統。
該計畫110年度經科發基金管理會核定補助3,000萬元，執行至111年底實現數為819萬2千元，未執行數繳回科發基金；111年度交通部預算編列1億1,000萬元，因執行合約期程跨年度及研發團隊之徵求尚在辦理等因素[3]，預算並未執行，保留1億710萬元至以後年度辦理(詳表3)。
[3] 資料來源，交通部111年度單位決算。
表3 「大型車輛裝設主動預警輔助系統」之預算執行情形
單位:新臺幣千元
項目		科技研發	認驗證標準制定及維護	成效評估	合計
110年度	科發基金核定數	21,900	6,400	1,700	30,000
	實現數(執行至 / 111年底)	2,800	3,840	1,552	8,192
111年度	預算數	101,600	4,900	3,500	110,000
	保留數	101,600	2,500	3,000	107,100
	賸餘數	0	2,400	500	2,900
執行單位		經評選之合格申請人	財團法人車輛安全審驗中心	運輸研究所、公路總局

資料來源：交通部；本中心整理。
(三)參與「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫之研發團隊組數未如預期
據審計部111年度對交通部出具之審核意見[4]略以，該部推動大型車輛裝設主動預警輔助系統計畫，惟參與計畫研發團隊組數未如預期，整合系統取得認驗證進度落後，又公路總局協助篩選高風險大型車輛及協調業者裝設試運行事宜，優先裝設車輛迄未全數擇定，且尚未研議自用大貨車納入試運行之可行性，允宜研謀改善，以提升行車安全及產業競爭力。
[4] 審計部111年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)，丙-405至407頁。
詢據交通部表示，該計畫僅1家合格廠商執行計畫研發並裝設800輛大型車輛，且將各8項主被動安全設備單品進行整合為1套系統，實務推行後發現確有門檻，爰於112年7月經國科會同意修正計畫，將裝設系統車輛數由2,400輛調降至800輛，預計於113年底完成計畫。
綜上，我國111年大型車輛事故逾1萬件、傷亡人數逾1萬2千人，大型車輛因視線死角、內輪差等因素左右轉造成之事故，111年逾2千件、傷亡人數亦逾2千人，且與107年相較，傷亡情形並未改善。交通部為降低大型車輛事故之發生，自110年起開辦大型車輛裝設主動預警輔助系統，惟因研發團隊之徵選未如預期，111年度預算並未執行，允宜積極辦理，俾期藉由科技輔助減少傷亡。 （分機：1916 黃怡娟）
四、國家風景區允宜擬具策略吸引觀光客，俾回復至疫情前遊客人次；另臺灣好行搭乘人次仍低，允宜研謀改善
交通部觀光局及所屬(以下簡稱觀光局)111年度歲出決算數44億5,621萬7千元，包括辦理觀光業務5億8,219萬6千元及國家風景區開發與管理30億4,471萬8千元等業務，以推動臺灣觀光永續發展，辦理國民旅遊事業管理與推廣，以及國家風景區觀光景點之建設與管理等。經查：
(一)111年度國人國內旅遊次數及旅遊總支出已回升並趨近108年度疫情前水準
我國國人國內旅遊次數自106至110年間逐年衰退，基此，觀光局[5]於111年7月15日至同年12月15日推動「悠遊國旅補助計畫」[6]，藉由鼓勵國內民眾於疫情平穩後出遊以活絡經濟，受惠於上開計畫之振興效果，111年第3季及第4季平均旅次分別較110年同期增加56.25%及14.52%；且111全年國人國內旅遊次數上升至16萬8,558千人次，較110年增加33.75%，旅遊總支出達3,904億元，較110年增加50.33%，已趨近108年度疫情前水準(詳表1)。
[5] 112年6月7日制定公布之交通部觀光署組織法第8條規定：「本法施行日期，由行政院以命令定之。」行政院定於112年9月15日施行。
[6] 「悠遊國旅補助計畫」111年度決算數52億元，係由中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算撥入觀光發展基金執行之數。
表1　國人國內旅遊人次及支出情形表
年度	國人國內旅遊次數(千人次)	國人國內旅遊總支出(新臺幣億元)
104	178,524	3,601
105	190,376	3,971
106	183,449	4,021
107	171,090	3,769
108	169,279	3,927
109	142,970	3,478
110	126,027	2,597
111	168,558	3,904

資料來源：歷年臺灣旅遊狀況調查及政府資料開放平臺。
(二)國家風景區允宜於疫後擬具策略吸引觀光客，俾回復至疫情前人次
揆諸觀光局國家風景區104至111年度之遊客人次趨勢，疫情前觀光人次大致呈上升情形，惟109及110年度因疫情影響致封鎖國境並公布各項警戒措施，爰降低來臺旅客到訪人次及國人出遊意願，進而影響國家風景區觀光人次(詳表2)。因應111年10月後疫情影響趨緩，上開風景區允宜依疫後旅遊市場變化，加強遊憩體驗並整合食宿遊購交通等觀光資源，以逐步恢復至疫情前人次。
表2 104至111年度國家風景區遊客人次
年度	104	105	106	107	108	109	110	111
遊客人次(萬人次)	4,572	4,841	4,899	4,850	6,652	4,664	3,523	4,599

資料來源：依觀光局提供資料整理。
(三)臺灣好行搭乘人次尚待提升
為鼓勵自由行旅客搭乘大眾運輸旅遊，觀光局推動臺灣好行計畫，營運路線自108年度之49條成長至111年度之67條，109及110年度受疫情影響，搭乘人次減少，111年度因疫情逐漸趨緩，搭乘人次回升至321萬人次，惟較108年度479萬人次及109年度372萬人次尚有差距(詳表3)，允宜研謀改善，俾達拓展國內旅遊成效。
表3 108-111年度臺灣好行經費及執行成效
單位：新臺幣千元；條；萬人次
項 目	108年度	109年度	110年度	111年度
經費(決算數)	215,384	210,553	149,878	208,393
路線數量	49	60	65	67
搭乘人次	479	372	266	321

資料來源：觀光局。
綜上，111年度國人國內旅遊次數及旅遊總支出已近108年度疫情前水準，且國家風景區因疫情趨緩，觀光人次增加，可因應疫後旅遊盛行趨勢吸引觀光客；而臺灣好行之111年度搭乘人次雖有成長，惟與108及109年度相較仍偏低，允宜研謀改善。

五、鐵道局陸續代辦多項臺鐵新建工程，允宜加強安全控管以減少行車異常事故(事件)
交通部鐵道局及所屬(以下簡稱鐵道局)111年度歲出決算數64億6,606萬4千元，依交通部鐵道局組織法第2條規定，該局主要職掌包括鐵道系統之工程建設及監督管理等[7]。經查：
[7] 交通部鐵道局組織法第2條規定：「本局掌理下列事項：…二、各鐵道系統之土木、結構、軌道、建築、景觀、水土保持與氣候變遷調適等工程之規劃、設計、施作及監督。三、各鐵道系統電力、號誌、電訊、車輛、基地維修設備、水電環控、數位應用與鐵道產業之規劃、設計、施作及監督。…八、上級機關交辦或其他機關委託辦理之工程。九、其他有關鐵道系統之工程建設及監督管理。」
(一)因鐵道局施工疏失而發生之鐵路行車異常件數漸有改善，惟尚須持續檢討避免事故發生
據鐵道局提供資料，自107年6月11日成立至111年度，因鐵道局施工肇致之鐵路行車事故，包括：鐵路重大行車事故1件、一般行車事故1件、行車異常事件64件，合計66件(詳表1)，而111年度件數減為10件，已漸有改善，惟其中一般行車事故新增1件，係鐵道局外包商電力維修車於嘉義站，由3股道經南拖上線調車轉側線時，於第7股道南邊318號轉轍器發生之出軌事故，據鐵道局表示，已研擬增訂相關精進作為，包括更新「鐵路沿線施工安全作業標準」ISO標準作業程序等措施，以維護鐵道營運安全。允宜賡續檢討避免事故發生，俾達行車安全零事故之目標。
表1 近年鐵道局施工肇致之鐵路行車事故（事件）件數
單位：件
年 度	107	108	109	110	111	合計
重大行車事故	0	1	0	0	0	1
一般行車事故	0	0	0	0	1	1
行車異常事件	14	17	11	13	9	64
合計	14	18	11	13	10	66

說 明：107年度係以6月11日成立日起算。
資料來源：鐵道局。
(二)陸續代辦多項臺鐵新建工程，允宜賡續加強安全控管
依「臺鐵局安全改革報告書」(112年7月)，臺鐵重大新建工程由鐵道局辦理(邊坡、橋梁、隧道、車站)，使臺鐵局專注提升軌道運輸及養護維修。行政院於110年4月25日召開研商臺鐵改革專案會議決議，由鐵道局代辦之臺鐵計畫項目計24案(詳表2)；至於鐵道局代辦臺鐵工程之分工原則，係由鐵道局負責設計、監造及施工前後管理、善盡協調及監督廠商工作之責任，後續工程完竣後之驗收及維護權責，將依「鐵路工程各類財產點交移交標準作業程序」規定辦理。基此，考量鐵道局依上開會議結論及分工原則，陸續接辦多項代辦工程，允宜深入檢討分析歷年辦理工程疏失肇致鐵路行車事故或異常事件之原因，加強相關施工品質與風險管理，以維鐵道營運安全。
表2 鐵道局代辦臺鐵局計畫項目表 單位：新臺幣億元
項目	計畫名稱	計畫經費	備註
1	龜山-外澳間路線彎道改善計畫	19.65
2	猴硐-雙溪間路線彎道改善計畫	95.55
3	邊坡分級精進計畫(A、B級邊坡改善工程)	30.00
4	深澳橋改建工程(宜蘭線)	0.80
5	2號橋改建工程(深澳線)	0.40
6	宜蘭線七堵~猴硐間線型改善可行性研究(含工程)	(規劃中)
7	新馬彎道改善工程	1.99	優先辦理
8	新馬彎道改善工程-車站新建工程	(規劃中)
9	深澳線海科館八斗子K4+450~K4+520邊坡改善工程	0.77	優先辦理
10	宜蘭線K9+815~885邊坡改善工程		優先辦理
	宜蘭線K13+660~790邊坡改善工程
11	富岡軍用月臺新建工程及勞務委託設計監造	4.20	優先辦理
12	石榴班鐵路橋改建工程(縱貫線)	2.50
13	海豐崙溪鐵路橋改建工程(縱貫線)	2.60
14	八掌溪橋鐵路橋梁改建工程(縱貫線)	6.90
15	下三叉河橋鐵路橋梁改建工程(縱貫線)	5.90
16	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	27.33
17	集集線隧道及邊坡改善統包工程	9.35	臺鐵收回自辦
18	縱貫線新豐竹北間K97+600~K98+760邊坡整治工程	1.20	優先辦理
19	田鶴溪鐵路橋改建工程(縱貫線)	5.10
20	高屏溪鐵路橋下部結構更換改善工程(屏東線)	9.90
21	新三爺溪橋改建工程(縱貫線)	5.70
22	南迴線K11防坍架延長工程	1.30	優先辦理
	南迴線K15+500箱涵改建工程
23	南迴線K12+080~210邊坡工程		優先辦理
	南迴線K14+300邊坡工程
	南迴線K17+035~130)邊坡工程
24	隧道安全檢測評估及補強工程(臺北地下段隧道K16+000~K37+240)	16.00

說 明：本表係行政院於110年4月25日召開研商臺鐵改革專案會議決議由鐵道局代辦之24項臺鐵計畫項目，計畫經費均為概估。
資料來源：鐵道局。
綜上，鐵道局近年辦理多項鐵道工程，因鐵道施工疏失發生之鐵路行車事故(事件)雖漸有改善，惟仍宜以行車安全零事故為目標，賡續強化工程管理及督導工作，俾完善鐵道工程之施作並增進公共安全。
（分機：1911 劉雲霞）