國立故宮博物院111年度單位決算評估報告目錄
頁次
國立故宮博物院111年度單位決算評估報告
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)111年度歲入決算數2億3,682萬元，較預算數6億8,168萬6千元，減少4億4,486萬6千元(預算達成率34.74%)；歲出決算數15億8,590萬1千元，較預算數16億3,303萬5千元，減少4,713萬4千元(預算執行率97.11%)。
故宮文物藝術發展基金111年度決算短絀3,567萬8千元，較預算數賸餘5,112萬7千元，減少8,680萬5千元(約減169.78%)。謹就故宮及故宮文物藝術發展基金111年度決算評估如下：
壹、國立故宮博物院
一、111年度故宮門票收入隨疫情趨緩略有回升，惟達成率仍未及2成，允宜研謀對策以有效提升門票收入
國立故宮博物院(以下簡稱故宮) 111年度「門票收入」預算數4億7,855萬5千元，決算數6,980萬3千元，達成率僅14.59%。經查：
(一)108至110年度門票收入呈逐年下降現象
揆近年故宮門票收入變化情形，由108年度決算數8億5,294萬1千元(詳表1)、達成率77.59%，大幅下降至109年度決算數1億160萬8千元、達成率僅9.68%，再持續下滑至110年度決算數3,667萬2千元、達成率僅6.75%，主要係因自109年起受COVID-19疫情影響，實施邊境管制等防疫措施，我國觀光旅遊人次大幅降低，且故宮北部院區以外國旅客為主；又110年5月至7月配合疫情三級警戒閉館[1]，致原已大幅降低之參觀人次及門票收入更難以提高。
[1] 故宮北部院區110年5月15日至7月12日閉館；南部院區110年5月15日下午1時至7月12日閉館、110年7月31日至8月6日閉館。
(二)111年度門票收入略有回升，增長幅度仍屬有限
隨著COVID-19疫情趨緩，故宮於111年度除與縣市政府合作國旅振興方案或與其他景點推出合作聯票外，持續透過多元管道推廣各式展覽及活動，如「華麗魔法屋-故宮的洛可可珍藏」以親子共學為方向，採互動式繪本、沉浸式多媒體、親子戲劇導覽等生活化或多元議題方式策展，亦藉由元旦、春節、重陽節等辦理節慶行銷與跨域展演活動，並以創新行銷方式製播故宮「宮說宮有理」Podcast節目等。
又我國邊境自111年10月起逐步解封，並於同年12月10日零時(航班表定抵臺時間)起，取消入境人數限制[2]。是以，故宮111年度門票收入決算數6,980萬3千元，相較於110年度決算數3,667萬2千元，略有回升，仍遠低於109年度決算數1億160萬8千元，亦尚未回復至COVID-19疫情發生前(108年)之水準。允宜研謀改善，以利提升門票收入。
[2] 參據臺灣嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫關鍵決策網/COVID-19防疫關鍵決策時間軸「邊境穩健開放，自10月13日起入境人員免除居家檢疫，改須7天自主防疫」、「自12月10日零時起，取消入境人數限制」。
表1 108至111年度故宮門票收入預決算情形表 單位：新臺幣千元
院區	108年度		109年度		110年度		111年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
北院	1,011,716	837,724	997,016	77,339	501,570	18,851	436,555	41,514
南院	87,600	15,217	52,300	24,269	42,000	17,821	42,000	28,289
合計	1,099,316	852,941	1,049,316	101,608	543,570	36,672	478,555	69,803

說 明：1.北院資料含正館及至善園門票收入。
2.故宮北部院區110年5月15日至7月12日閉館；南部院區110年5月15日下午1時至7月12日閉館、110年7月31日至8月6日閉館。
資料來源：故宮提供，本中心整理。
綜上，受COVID-19疫情影響，故宮自109年度起實際門票收入均較以往年度大幅減少，111年度隨著疫情減緩，相較於110年度，門票收入略有回升，惟增長幅度仍屬有限，允宜研謀改善，期有效提升門票收入。
二、111年度新故宮計畫保留數占可支用預算數比率偏高，允宜確實控管執行進度，以利工程如期如質完成
故宮111年度預算編列「新故宮計畫」4億9,254萬1千元，實現數3億1,176萬5千元(含執行以前年度保留數)。經查：
(一)計畫目標
行政院111年12月核定「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」(以下簡稱新故宮計畫) 第3次修正，修正後計畫期程為107至116年，總經費107.47億元，包含故宮北部院區整(擴)建計畫、故宮國寶文物修復展示館建設計畫、博物館群國際觀光網絡系統建置計畫等3項分計畫，主要係從景觀優化、展覽創新、活動整合、交通串聯、行銷國際等五大面向提升故宮公共性，創造友善參觀環境，並創造故宮文物與國內外民眾新連結，另推動故宮與博物館群合作，促進臺灣博物館觀光資源整合。
(二)111年度保留數比率偏高，執行進度容待加強
新故宮計畫111年度可支用預算數6億1,005萬6千元(詳表1)，決算數6億873萬5千元，其中保留數2億9,206萬4千元，占可支用預算之比率為47.87%，保留比率偏高，尤以故宮北部院區整(擴)計畫保留比率62.78%居首，故宮國寶文物修復展示館建設計畫保留比率45.40%次之，執行進度容待加強。詢據故宮表示主要保留原因分述如下：
1.故宮北部院區整(擴)建計畫：主要係因疫情及俄烏戰爭等國際情勢影響，造成工料上漲及設備到貨時間無法預期，工程多次流標後始決標致進度落後，爰辦理保留。
2.故宮國寶文物修復展示館建設計畫：展示館建置計畫工程委請內政部營建署辦理，因受國際情勢與工料上漲等因素造成決標時間及工程進度未如預期。又南部院區景觀橋及園區動線整合工程因設計規畫辦理2次契約變更，且工程施作期間受疫情及天候因素影響，致機電工程及照明設備管線等尚未完工，爰辦理保留。
3.博物館群國際觀光網絡系統建置計畫：因配合新故宮整擴建案建築空間配置，影響故宮獨立展櫃設計製作案調整細部設計，致預定計畫期程延後，爰辦理保留。
表1 111年度新故宮計畫預決算情形表 單位:新臺幣千元；%
分項計畫	可支用 / 預算數	決算數				保留數占可支用預算數之比率
		實現數	應付數	保留數	合計
故宮北部院區整(擴)建計畫	286,702	105,381	-	180,000	285,381	62.78
故宮國寶文物修復展示館建設計畫	215,781	112,919	4,906	97,956	215,781	45.40
博物館群國際觀光網絡系統建置計畫	107,573	93,465	-	14,108	107,573	13.11
合計	610,056	311,765	4,906	292,064	608,735	47.87

資料來源：故宮提供，本中心整理。
綜上，新故宮計畫111年度保留數占可支用預算之比率幾近半數，尤以故宮北部院區整(擴)建計畫保留逾6成，允宜確實控管執行進度，以利工程如期如質完成。

貳、故宮文物藝術發展基金
三、近年來文物仿製品銷售成效欠佳，允宜串聯文化創意衍生商品共同行銷推廣，以提高整體銷貨收入
故宮文物藝術發展基金(以下簡稱故宮文物基金)111年度預算編列文物仿製品銷貨收入173萬3千元、決算數68萬1千元(預算達成率39.30%)。經查：
(一)近年文物仿製品銷售收入皆未達預期目標
故宮文物基金文物仿製品銷貨收入預算數由107年度375萬元(詳表1)，降至111年度173萬3千元，決算數亦由107年度218萬元，降至111年度68萬1千元，執行率介於24.32%至65.07%之間，皆未達預期營運目標。
表1 107至111年度故宮文物基金文物仿製品銷貨收入情形表
單位：新臺幣千元；%
	預算數	決算數	達成率
107年度	3,750	2,180	58.13
108年度	3,750	1,698	45.28
109年度	2,645	1,721	65.07
110年度	1,723	419	24.32
111年度	1,733	681	39.30

資料來源：故宮文物基金提供，本中心整理。
(二)近年參觀人次因COVID-19疫情而減少，影響文物仿製品銷售績效，允宜與文化創意衍生商品共同行銷推廣，俾提升整體銷貨收入
故宮文物基金111年度銷貨收入包含出版品、文物仿製品、文化創意衍生商品等，其中文物仿製品近年銷售成果未達預計目標，且達成率概呈下降現象，主要係因自109年度起受COVID-19疫情影響，遊客鉅減，實際參觀人次由108年度488萬1千人次(詳表2)，下降至111年度159萬3千人次所致，其中109年度文物仿製品銷貨收入達成率逾6成，主要係因當年度故宮為降低COVID-19疫情所造成之影響，辦理夏日藝術節商品特賣促銷優惠活動等。允宜串聯文物仿製品與文化創意衍生商品共同行銷推廣，以提升故宮文物基金整體銷貨收入。

表2 107至111年度故宮實際參觀人次一覽表 單位：千人次
院區	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
北部院區	3,861	3,832	642	417	553
南部院區	763	1,049	1,055	736	1,040
合計	4,624	4,881	1,697	1,153	1,593

說 明：本表參觀人次含購票與非購票人次。
資料來源：故宮提供。
綜上，近年來因受COVID-19疫情影響致故宮參觀人次減少，故宮文物基金之文物仿製品銷售收入未達預期目標，允宜串聯文物仿製品與文化創意衍生商品，共同行銷推廣，俾提升故宮文物基金整體銷貨收入。
 (分機：1941 方淑玄)