國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金113年度預算評估報告
國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱台大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）113年度預算案共編列業務收入698億5,435萬元，業務成本與費用703億2,467萬3千元，業務外收入31億2,609萬1千元，業務外費用6億7,620萬1千元，收支相抵後賸餘19億7,956萬7千元，較112年度預算賸餘25億7,038萬5千元減少5億9,081萬8千元（減幅22.99%）。謹就台大醫院、成大醫院及陽大醫院113年度預算案評估如下：
三、新竹台大分院改制後財務狀況欠佳，「新竹生醫園區分院新建工程」亦因多次流標致期程延後，允宜賡續檢討以提升合併經營成效
國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金（以下稱新竹台大分院）於110年度合併改制，該分院113年度預算案編列短絀5,995萬7千元，較112年度預算賸餘7,003萬6千元轉餘為絀；另固定資產建設改良擴充共編列6億2,400萬元，其中專案計畫編列3億1,627萬2千元，用以辧理「新竹生醫園區分院新建工程」。茲說明如下：
(一)新竹台大分院改制後住院醫療成本率上升，111年度本業發生短絀，112年8月則短絀3千餘萬元，允宜賡續檢討以提升合併經營成效
1.新竹台大分院於110年度合併改制，其中新竹醫院係新竹地區重度級急救責任醫院，生醫醫院竹北院區主要任務係臨床轉譯研究及提供新竹縣民急重症醫療服務，而生醫醫院竹東院區主要提供社區及偏鄉之醫療服務。111年度新冠肺炎疫情趨緩，門診及住院服務量雖略較110年度增加，惟因生醫醫院竹北院區仍為營運初期，整體營運量仍較預算數分別減少9.34%及22.38%，且由於該院區逐步投入發展多項重點領域研究及培育研發人才，相關教學成本增加，致出現業務短絀0.58億元，計入受贈收入及收回以前年度溢提備抵醫療折讓等雜項收入後始有賸餘3.13億元(詳表1)。
2.迄112年8月新竹台大分院實際短絀0.32億元且業務短絀擴大為2.36億元，據台大醫院分析，主要係生醫醫院竹北院區健保總額3年成長寬限期於111年度屆期，致健保折讓大幅增加所致；至113年度預算案編列短絀5,995萬7千元，較112年度預算賸餘7,003萬6千元轉餘為絀，主要係正式及契僱人員將於113年度調薪，用人費用、一般服務費及專業服務費增加4.75億元所致。鑒於該分院合併改制後住院醫療成本率逐年上升已將近100%，且113年度人員調薪後醫療成本恐又將增加，允宜研謀善策合理管控，俾提升合併經營成效。
表1 新竹台大分院110至113年度醫療業務及餘絀概況表
單位：新臺幣千元；人次(日)；%
項目			110年度	111年度	112年度	113年度
門診	人次	預計	1,218,233	1,284,383	1,394,806	1,399,130
		實際	1,055,835	1,164,421	787,538	-
	醫療成本率		97.79	84.72	80.68	-
住院	人日	預計	352,300	372,375	382,235	412,050
		實際	274,955	289,053	212,601	-
	醫療成本率		84.25	97.63	99.97	-
餘絀	業務餘絀		43,959	-57,768	-235,537	-230,662
	業務外餘絀		178,777	371,238	203,311	170,705
	本期餘絀		219,736	313,470	-32,226	-59,957

說 明：112年度實際數迄8月底，113年度為預算案數。
資料來源：台大醫院提供。
(二)新竹生醫園區分院新建工程多次流標導致期程延後，允宜強化後續履約管理，俾如期如質完工
1.新竹生醫園區分院新建工程係配合政府五加二產業創新計畫，預計設置急性一般病床475床、急性精神病床25床、特殊病床228床，共728床，第1期先開設380床。該工程分2期施工，第1期係興建地下2層、地上8層總樓地板面積逾7.6萬平方公尺之醫療大樓，工程期間102至109年度[1]，已於109年1月1日正式營運；第2期係興建地下2層、地上9層總樓地板面積逾3.7萬平方公尺之研究大樓(含宿舍及國際醫療中心)，預計115年底完工驗收。
[1] 原工程期間為102年11月至107年4月。
2.該工程總經費原列54.98億餘元，經108及111年度修正後增為81.34億元，其中衛生福利部及教育部分別補助14億元及28.55億元，其餘經費由總院及新竹台大分院分別支應19.95億元及18.84億元，而第2期經費亦由26.65億元增為41.03億元，均係增加工程經費。自102年度辦理新竹生醫園區分院新建工程以來，已多次調增經費及展延計畫期程，其中第1期工程原預計於107年4月啟用，惟實際營運延至109年1月，而第2期工程原預計112年完工驗收，受新冠肺炎疫情及原物料、工資上漲影響而多次流標，期程延至115年度。
3.鑒於該工程涉及新竹地區急重症照護能量之提升，本院審議台大醫院112年度附屬單位預算案提出決議，要求該院宜妥適規劃並確實管控工程進度，如期完工啟用；據台大醫院回復辦理情形，該工程於112年7月決標，預計同年10月開工。上述新竹生醫園區分院新建工程雖已決標，然依契約所訂施工期1,250日曆天計算，預計於116年3月完工，較目前期限115年度延後，允宜強化後續履約管理。
綜上，新竹台大分院合併旨在整合醫療資源及人力調度，惟改制後住院醫療成本率上升，且111年度起短絀情形愈趨擴大，允宜研謀善策合理管控，俾提升合併經營成效；另新竹生醫園區分院新建工程雖已於112年7月決標，惟按契約完工期限已較目前規劃期限(115年度)延後，鑒於其涉及新竹地區急重症照護能量之提升，允宜強化履約管理，俾如期如質完工。