國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金113年度預算評估報告
國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱台大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）113年度預算案共編列業務收入698億5,435萬元，業務成本與費用703億2,467萬3千元，業務外收入31億2,609萬1千元，業務外費用6億7,620萬1千元，收支相抵後賸餘19億7,956萬7千元，較112年度預算賸餘25億7,038萬5千元減少5億9,081萬8千元（減幅22.99%）。謹就台大醫院、成大醫院及陽大醫院113年度預算案評估如下：
六、成大醫院新增辦理「沙崙醫療服務與創新園區」自籌經費預計逾50億元，允宜妥慎評估相關財務規劃並如期如質辦理
成大醫院113年度預算案固定資產建設、改良、擴充編列7億9,143萬7千元，其中專案計畫新增編列2,710萬8千元，用以辦理「沙崙醫療服務與創新園區」(以下稱沙崙園區)第1階段(F區第1期)；另編列減少長期負債5,000萬元，用以繳交沙崙園區土地價款。
沙崙園區F區之開發旨在興建我國南部戰略型與兒童醫療中心，用以布建沙崙智慧綠能科學城之醫療產業；而成大醫院為建置沙崙園區，111年度經行政院核准以補辦預算方式有償撥用台南市歸仁區武東段228地號國有土地(約7萬7,775平方公尺)，撥用價款共14億7,772萬6千元，由成大醫院取得土地並認列長期負債，自111年度起分12年12期繳交，111至113年度每年均編列5,000萬元繳交土地價款。
據沙崙園區第1階段(F區第1期)籌設計畫書顯示，F區開發分為2期，第1期辦理沙崙醫院、兒童醫療中心等醫院建設，第2期辦理健康大數據中心、停車場等建設。復據成大醫院113年度預算案說明，F區第1期計畫基地面積3萬6,700平方公尺，預計興建沙崙醫院第一醫療大樓(地下2層、地上12層)及兒童醫療中心(地下2層、地上4層)，總樓地板面積9萬2,160平方尺，計畫期程自111年12月至122年12月，總經費92億8,739萬5千元，包括工程經費81億9,009萬5千元、土地經費6億9,730萬元[1]及儀器設備經費4億元，其中工程經費38億662萬2千元由成大醫院自籌辦理，至儀器設備經費4億元若工程如期完成，則由國庫全額補助。
[1] 本項經費已涵括於111年度補辦預算數14億7,772萬6千元內。
綜上，成大醫院辦理沙崙園區自籌款包括工程經費38億662萬2千元及土地價款14億7,772萬6千元，扣除111及112年度已繳交之土地價款1億元後，爰113年度起將再自籌51億8,434萬8千元；鑒於該計畫涉及沙崙智慧綠能科學城醫療產業之布建，且自籌款數額甚鉅，允宜審慎辦理相關財務規劃，並加強推動以如期完工啟用。
（分機：8655 歐婉如）