內政部所屬（警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、空中勤務總隊）及財團法人台灣建築中心113年度預算評估報告
一四、近年「國際測試認證試驗合作計畫」之執行績效容有改善空間，尚待研謀對策加強宣導
建築中心113年度預算案於「服務業務計畫」項下編列185萬3千元辦理「國際測試認證試驗合作計畫」。經查：
(一)「國際測試認證試驗合作計畫」近年度預算執行情形
據建築中心說明，為增進該中心收入及鍊結東南亞地區測試需求，開發建材外銷市場，且增進該中心防火測試及驗證業務項目，該中心推動「國際測試認證試驗合作計畫」，辦理美國優力國際安全認證有限公司(UL)之空氣處理分離產品及其附件熱量及可見煙霧釋放之防火測試標準(UL 3043)在臺受理窗口，與內政部建築研究所合作辦理UL 2043國際測試認證；及與新加坡標準與生產力創新委員會(TüV SüD PSB)之防火實驗室進行驗證合作。「國際測試認證試驗合作計畫」111年度預算數219萬元，決算數10萬3千元，執行率僅4.70%；112年度預算數295萬9千元，截至7月底實支數52萬9千元，占全年預算之比率17.88%(詳表1)。
(二)「國際測試認證試驗合作計畫」推廣成效有待加強
「國際測試認證試驗合作計畫」111至112年預計辦理34件，惟截至112年7月受理件數僅27件、測試件數26件（詳表2），主要係建築中心於111年2月向美國UL提出稽核申請文件及完成儀器校正，原擬同年8月辦理稽核，期間美國UL要求該中心提供3次補充說明文件，並於111年10月增列儀器校正項目，致受理案件數不如預期，推廣成效容有提升空間。
綜上，建築中心113年度編列185萬3千元辦理「國際測試認證試驗合作計畫」，惟推廣成效容有改善空間，允宜加強宣導。
表1 建築中心111-113年度「國際測試認證試驗合作計畫」預、
     決算數明細表 單位：新臺幣千元：%
年度	預算(案)數（A）	決算數（B）	差異數（A-B）	執行率(B/A)
111	2,190	103	1,381	4.70
112	2,959	529	4,119	17.88
113	1,853	-	-	-

說 明：1.112年決算數數據係截至7月底止。
 2.建築中心表示年度預算無分配數。
資料來源：建築中心提供，本中心彙整。
表2 建築中心111及112年度「國際測試認證試驗合作計畫」明細
     表 單位：件
年度	預計件數	受理件數	測試件數
111	14	8	8
112	20	19	18
合計	34	27	26

說 明：112年受理、測試件數係截至7月底止。
資料來源：建築中心提供，本中心彙整。