內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院113年度預算評估報告目錄　　　　 頁次
內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬[1]、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院113年度預算評估報告
[1] 內政部組織法、內政部國土管理署組織法、內政部國家公園署組織法已於112年6月9日修正或制定公布，並經行政院定於同年9月20日施行，修正後營建署改制成立國土管理署及國家公園署，爰本報告中均使用改制後之組織名稱。
壹、國土管理署及所屬
內政部國土管理署組織法業經總統於112年6月9日公布，並經行政院定於112年9月20日施行，內政部營建署改制成立國土管理署及國家公園署。其中國土管理署為辦理國土之規劃、利用、管理、建築管理與住宅、都市更新、都市基礎及下水道工程等業務之中央主管機關。
國土管理署及所屬113年度預算案編列歲入4億1,194萬元，較112年度預算數減少7,980萬3千元(減幅16.23%)；歲出602億2,014萬2千元，較112年度預算數減少114億7,022萬2千元(減幅16%)，主要係國土管理業務撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼等經費，較112年度減列157億7,070萬元，另都市基礎工程業務、下水道管理業務較112年度各增列26億2,326萬8千元及15億371萬2千元所致。謹就國土管理署及所屬113年度預算案評估如下：
一、113年度撥補住宅基金200億元，惟近年該基金推動之重大住宅計畫成效未如預期，且多為虧損，財務負擔日益沈重，允宜督促該基金研謀改善並籌謀穩定財源
國土管理署及所屬113年度預算案「國土管理業務-住宅政策及住宅計畫之推動」編列撥補住宅基金200億元。經查：
(一)近年撥補住宅基金概況
住宅基金係依住宅法第7條規定「主管機關為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，得設置住宅基金」所設置，肩負辦理前開法定住宅政策之任務。為此，國土管理署每年編列預算撥補住宅基金，辦理住宅補貼及社會住宅等業務，106至111年度撥補額度介於10億餘元至50億元之間，112及113年度因推動多項重大住宅政策，爰提高撥補額度預計各為357億7千萬元及200億元(詳表1）。
表1　國土管理署106-113年度撥補住宅基金情形表 單位：新臺幣千元
年度	撥補金額
106	1,028,439
107	2,028,439
108	2,028,439
109	－
110	5,000,000
111	5,000,000
112	35,770,000
113	20,000,000

說 明：106-111年度為決算數、112年度為預算數、113年度為預算案數。
資料來源：國土管理署。
(二)近年推動之重大住宅計畫未達預期目標，仍待積極研謀改善
國土管理署歷年撥補住宅基金推動各項重大住宅政策，惟該基金近年辦理之「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」、「旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」實際成效未如預期，「社會住宅興辦計畫」尚未達預計興辦戶數(詳表2)，容待研謀改善積極推動。
表2　住宅基金近年推動重大住宅政策執行成效表
計畫別	執行成效概況表
「社會住宅興辦計畫」	1.預計成效：預計106-113年度8年間以直接興建12萬戶、包租代管8萬戶方式推動20萬戶社會住宅計畫。 / 2.實際成效：截至112年9月底直接興辦戶數8萬9,375戶、包租代管6萬1,355戶，各有3萬625戶及1萬8,645戶待辦理。
「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」	1.預計成效：預計達成每年50萬戶之租金補貼。 / 2.實際成效：111年度核定27萬8,369戶，僅占預計50萬戶之55.67%。112-113年度之期別截至112年9月底通過24萬9,578件，占50萬戶之49.92%。
「旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」	1.預計成效：預估111-112年辦理2萬戶旅館及公私有房舍轉型為社會住宅 / 2.實際成效：112年9月底核定2,070戶既有旅館及房舍轉型社宅，僅達預估2萬戶之10.35%，平均出租率僅16.91%。

資料來源：國土管理署及住宅基金。
(三)住宅基金近年多為虧損，財務負擔沈重，允宜參酌審計部意見妥籌穩定財源
住宅基金主要任務為辦理各項住宅補貼及執行社會住宅興辦計畫，政府撥補為其主要收入來源，近年因撥補金額不足，導致109-111年度各短絀51.85億元、11億元及56.37億元，112年度預計轉為賸餘2.63億元後，113年度復又轉為預計短絀，且金額擴大至152.05億元(詳表3)，財務負擔日益沈重，因而113年底預計現金餘額僅5.94億元；雖財政部於112年4月21日修正「房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法」第3條[2]規定，房地合一稅扣除由中央統籌分配予地方之餘額，用於住宅政策或長期照顧服務之獲配金額，各不得低於餘額10%，並自113年1月1日施行[3]，惟該財源欠缺穩定性，允宜參酌審計部意見妥籌穩定財源[4]。
[2] 房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法第3條：「房地合一課徵所得稅稅課收入扣除由中央統籌分配予地方之餘額，用於住宅政策及長期照顧服務支出之分配，由行政院視各該用途業務需求及財務狀況統籌調配；任一用途之獲配金額，不得低於餘額10%。」、「房地合一課徵所得稅稅課收入用於住宅政策及長期照顧服務支出之受配機關，分別為內政部及衛生福利部。」
[3] 房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法第6條第2項規定：「本辦法修正條文自發布日施行。但中華民國112年4月21日修正發布之條文，自113年1月1日施行。」
[4] 審計部111年度中央政府總決算審核報告第1冊第乙-223至225頁：「住宅基金辦理各項住宅政策，長期仰賴國庫撥補，雖將部分房地合一課徵所得稅稅課收入納入基金財源，惟仍不足以支應所需；又該稅課收入欠缺長期穩定性，難以支應住宅政策所需經費，允宜妥籌穩定財源，以達成財務永續目標。」
表3 住宅基金109-113年度收支情形表 單位：新臺幣千元
項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
業務收入	223,138	5,164,760	5,335,537	35,937,763	24,805,254
業務外收入	584,208	399,009	411,790	6,080	151,101
收入合計	807,346	5,563,769	5,747,327	35,943,843	24,956,355
業務成本與費用	5,965,313	6,663,901	11,383,886	35,681,233	40,160,926
業務外費用	27,070	326	936	-	-
支出合計	5,992,383	6,664,227	11,384,822	35,681,233	40,160,926
本期短絀	-5,185,037	-1,100,458	-5,637,495	262,610	-15,204,571

說 明：109-111年度為決算數、112年度為預算數、113年度為預算案數。
資料來源：摘錄自住宅基金113年度預算案。
綜上，國土管理署歷年撥補住宅基金推動各項重大住宅政策，惟該基金近年推動之「社會住宅興辦計畫」、「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」及「旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」等重大住宅計畫成效未如預期，且住宅基金近年多為短絀，財務負擔日益沈重，致113年底預計現金餘額僅5.94億元，雖113年起部分房地合一稅將成為其財源，惟穩定性恐仍不足，允宜督促該基金研謀改善，並參酌審計部意見妥籌穩定財源，俾健全基金財務。

二、允宜促請各地方政府積極辦理「校園周邊道路改善計畫」，並完善「永續提升人行安全計畫」補助辦法及配套措施，以加速提升民眾安全之人行環境
道路安全攸關國民生命安全，為建構永續、安全之行人友善道路，內政部國土管理署及交通部公路局[5]陸續推動總經費50億元之「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」（111-112年，以下簡稱「校園周邊道路改善計畫」）及總經費400億元之「永續提升人行安全計畫」(113-116年)，國土管理署及所屬113年度預算案新增「都市基礎工程業務-永續提升人行安全計畫」15億元。經查：
[5] 交通部組織法、交通部公路局組織法已於112年6月7日修正公布，並經行政院定於同年9月15日施行，修正後公路總局更名為公路局，爰本報告中均使用改制後之組織名稱。
(一)推動「校園周邊道路改善計畫」及「永續提升人行安全計畫」，以加速提升安全之人行交通環境
為保障人行道路交通安全，由內政部國土管理署及交通部等相關部會辦理以下計畫：
1.「校園周邊道路改善計畫」：為強化校園周邊道路安全，降低易肇事路口、校園周邊及校內道路事故發生機率，減緩事故傷亡之嚴重程度，行政院於111年10月間核定由國土管理署及公路局推動「校園周邊道路改善計畫」，主要辦理項目包括：1.檢討路口路型與標誌、標線、號誌之設置；2.提供行人及自行車安全通行空間；3.檢討校園通學路徑及接駁所需停車空間改善；4.設置智慧交通設施等事項，計畫總金額50億元、計畫期程111-112年，國土管理署主責市區道路46.5億元、公路局主責公路系統3.5億元，相關經費由中央特別統籌分配款支應。
2.「永續提升人行安全計畫」：為朝向交通事故零死亡之願景邁進，由交通部統合中央相關部會，於112年5月25日提出「行人優先交通安全行動綱領」，就工程、教育、監理、執法4面向，提出19項行動方案[6]。其中為落實工程面向相關措施，內政部及交通部提出「永續提升人行安全計畫」，期程113-116年，總經費400億元，主要辦理：1.路口行人安全設施改善；2.改善人行道；3.校園周邊暨行車安全道路改善計畫；4.行人及高齡友善示範區；5.減少路側障礙物」；6.提升非號誌化路口安全等6項，為此，國土管理署於113年度單位預算編列15億元支應上述所需經費。
[6] 摘自交通部新聞稿「院集縣市與部會之力 推行人優先行動綱領」，112年5月25日。
(二)截至112年8月底止國土管理署尚有32.89%之「校園周邊道路改善計畫」案件未提報，亟待督促各地方政府儘速提案並積極推動
國土管理署辦理之「校園周邊道路改善計畫」區分為：1.校園周邊及校內危險道路案件（以下簡稱校園周邊案件）；2.易肇事路口案件等2種類型進行盤點，後續地方政府依實際需求增加或減列，並送件申請後，再由國土管理署召開審議會審查，經核定後補助各地方政府辦理改善作業。該計畫實施以來，雖經國土管理署函請各地方政府加速提報，然截至112年8月底止，經該署統計2類型案件各地方政府應提報760件，扣除已提報510件（其中已核定364件、中央補助經費41.5億元），尚有待提報案件250件、占應提報件數之32.89%，其中新北市、桃園市、彰化縣、臺東縣及花蓮縣仍有逾5成案件尚未提報(詳表1)。
表1 截至112年8月底止國土管理署「校園周邊道路改善計畫」辦理情形表 單位：新臺幣千元
市縣別	總案 / 件數	核定解列件數	應提報件數 / (A)	已提報件數 / (B)	待提報		已核定
					件數 / (A-B)	占比(A-B)/A*100%	件數	中央補助經費
基隆市	20	5	15	12	3	20.00	11	88,415
臺北市	48	43	5	5	0	0.00	4	19,624
新北市	96	45	51	23	28	54.90	14	161,405
桃園市	65	21	44	18	26	59.09	17	97,016
新竹市	53	17	36	31	5	13.89	24	466,510
新竹縣	55	30	25	20	5	20.00	19	344,422
苗栗縣	31	13	18	18	0	0.00	12	143,110
臺中市	104	56	48	38	10	20.83	22	353,043
南投縣	16	4	12	11	1	8.33	8	80,961
彰化縣	74	29	45	21	24	53.33	19	226,104
雲林縣	47	11	36	29	7	19.44	20	347,376
嘉義縣	23	8	15	15	0	0.00	11	284,143
嘉義市	31	4	27	18	9	33.33	8	36,680
臺南市	61	26	35	35	0	0.00	23	275,443
高雄市	193	49	144	94	50	34.72	63	425,067
屏東縣	60	17	43	40	3	6.98	37	575,708
臺東縣	33	12	21	7	14	66.67	7	47,228
澎湖縣	7	1	6	6	0	0.00	0	0
金門縣	37	2	35	29	6	17.14	22	45,168
連江縣	1	1	0	0	0	0.00	0	0
宜蘭縣	43	10	33	21	12	36.36	12	73,971
花蓮縣	74	8	66	19	47	71.21	11	58,606
合計	1172	412	760	510	250	32.89	364	4,150,000

說　　明：「總案件數」欄位係原經行政院核定案件數＋與地方政府召開協商會議增列需求之件數。
資料來源：國土管理署；本中心整理。
(三)允宜儘速訂定「永續提升人行安全計畫」之補助辦法，並循序完備相關配套措施
「永續提升人行安全計畫」甫於112年8月22日經行政院核定，尚待依補助計畫受理與審查評估原則[7]儘速訂定補助辦法，俾後續據以辦理。另該計畫尚須辦理建構完善人行道設計法規、落實行人環境項目考評及建立道路交通安全檢核機制等配套措施，以提升計畫成效，均待研議建置推動。
[7] 「永續提升人行安全計畫核定本」第15頁。
綜上，為落實行人優先交通安全，爰由內政部國土管理署及交通部等單位共同推動「校園周邊道路改善計畫」及「永續提升人行安全計畫」，其中國土管理署111年度起辦理「校園周邊道路改善計畫」，截至112年8月底止仍有32.89%應提報案件待提案，允宜促請各地方政府儘速提案並積極辦理。另行政院甫於112年8月22日核定「永續提升人行安全計畫」，允宜儘速完備相關補助辦法及配套措施，始得據以循序推動，俾整合中央及地方政府力量，加速改善行人交通環境。
三、持續辦理「生活圈道路計畫(市區道路)」案件，惟人行道普及率率未及5成，另部分市縣普及率偏低或近年未有增進，或尚未建立道路盤查及永續運輸評估平臺，允宜督促地方政府積極辦理
國土管理署及所屬113年度「都市基礎工程業務-生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」編列72億5,400萬元，用於辦理18個生活圈道路系統建設計畫。經查：
(一)生活圈道路計畫(市區道路)概述
為協助地方建構完善路網，國土管理署擬透過「系統管理、斷鏈補缺」及「打通瓶頸路段」等方式，提升系統性交通改善功能及友善環境，爰於110年5月間經行政院核定「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」(以下簡稱「生活圈道路計畫(市區道路)」)，計畫期程為111至116年度，總經費420億元，優先辦理：1.配合相關部會之重大建設計畫；2.危險瓶頸路口/路段改善計畫；3.配合國土管理署盤查優先建議計畫；4.屬都市計畫已公告防災計畫中所指認之防災動線之道路建設計畫；5.供通勤通學之自行車專用道路(非供汽車使用者)」；6.配合鐵路立體化後所增設之景觀道路及共同管道工程等道路建設。
(二)截至111年底市區人行道普及率未及5成，另部分市縣普及率偏低或近年未有增進，容待深究改善
據國土管理署都市人本交通道路規劃設計手冊，「人本交通」乃目前市區道路規劃管理之主要原則，有別於以往強調車流順暢「以車為本」之道路規劃，尊重弱勢、保護行人、讓人與車皆能公平合理使用道路之觀念，已成為現代市區道路規劃重點[8]。惟國土管理署及公路局自辦理前期「生活圈道路計畫」(104-110年)以來，市區道路人行道總長度由103年底6,209公里，逐年增加至110年底9,807公里，111年度略降為9,630公里，市區道路人行道普及率(以下簡稱普及率)由103年底29.42%，漸次提升至111年底44.01%，然仍未及5成，且109-111年期間，每年度增額普及率僅各為0.28、1.09及0.15個百分點(詳表1)，增加速度緩慢。
[8] 摘自國土管理署都市人本交通道路規劃設計手冊(第2版)序言，110年1月。
再以111年底各地方政府之普及率可悉，部分市縣普及率偏低，如屏東縣未及1成；苗栗縣、花蓮縣、臺東縣未及2成；另新北市、臺中市、臺南市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、金門縣等10個市縣近3年普及率未增反減(詳表2)，據國土管理署表示，部分市縣普及率大幅降低，係因部分人行道圖資不全或異常情形，針對未繪設人行道空間位置之路段，不計入人行道普及率計算所致，仍待釐清圖資正確性並深究原因積極改善。
表1 103-111年度全國市區道路人行道普及率情形表
年底	普及率(A/B)	該年度普及率增額百分點	市區人行道長度 / (公里)(A)	市區道路總長度 / (公里)(B)
103	29.42%	-	6,209	21,102
104	34.45%	5.03	7,270	21,102
105	37.04%	2.59	7,722	20,851
106	38.09%	1.05	8,478	22,258
107	39.42%	1.33	8,669	21,991
108	42.49%	3.07	9,461	22,268
109	42.77%	0.28	9,523	22,268
110	43.86%	1.09	9,807	22,358
111	44.01%	0.15	9,630	21,882

說 明：104、109年底市區道路總長度未及統計，故沿用上一年度資料。
資料來源：國土管理署；本中心整理。

表2 各地方政府108-111年度市區道路人行道普及率情形表
市縣別	108年	109年	110年	111年	近3年增減百分點
全國	42.49%	42.77%	43.86%	44.01%	1.52
新北市	65.50%	65.99%	65.82%	62.73%	-2.77
臺北市	65.12%	66.19%	66.76%	67.21%	2.09
桃園市	36.37%	39.26%	47.92%	47.99%	11.62
臺中市	54.83%	51.55%	51.72%	48.07%	-6.76
臺南市	37.57%	39.17%	39.05%	35.09%	-2.48
高雄市	38.17%	38.39%	43.47%	55.23%	17.06
基隆市	24.68%	24.67%	24.58%	33.59%	8.91
宜蘭縣	31.49%	30.97%	31.52%	28.28%	-3.21
新竹市	43.46%	63.13%	54.00%	61.65%	18.19
新竹縣	85.86%	74.19%	77.35%	80.27%	-5.59
苗栗縣	22.27%	23.06%	23.27%	16.58%	-5.69
彰化縣	32.70%	35.54%	29.91%	21.30%	-11.40
南投縣	26.44%	26.42%	26.52%	26.56%	0.12
雲林縣	35.04%	36.00%	35.80%	27.16%	-7.88
嘉義縣	46.84%	46.57%	46.60%	47.54%	0.70
嘉義市	34.10%	33.96%	34.31%	35.53%	1.43
屏東縣	15.05%	13.65%	14.02%	8.86%	-6.19
臺東縣	16.94%	16.16%	16.17%	18.02%	1.08
花蓮縣	14.28%	14.88%	15.50%	17.48%	3.20
澎湖縣	58.75%	59.30%	59.30%	59.39%	0.64
金門縣	71.31%	58.39%	43.10%	43.12%	-28.19
連江縣	56.59%	57.79%	58.51%	62.73%	6.14

說 明：市區道路及人行道長度由各地方政府統計提供，其長度或因都市計畫變更或因道路新闢刨除而增減。
資料來源：國土管理署；本中心整理。
(三)部分地方政府尚未建置生活圈永續運輸評估平臺
為利道路建設整體性規劃，國土管理署「生活圈道路計畫(市區道路)」自106年起補助各市縣生活圈永續運輸評估平臺，推動市區道路盤查作業，藉由建置可反映分析多面向目標之科學化工具，支援相關建設評估機制及管理作業，截至112年8月底止已有12個市縣政府已完成並營運，2個縣政府辦理中，8個市縣政府尚未開始建置(詳表3)，仍待持續鼓勵推動。
表3 截至112年8月底止各地方政府生活圈永續運輸評估平臺建置情形表
市縣別	已完成並營運年度	辦理中	尚未開始
新北市	110
臺北市			
桃園市	107
臺中市	107
臺南市	109
高雄市	109
基隆市			
宜蘭縣	112
新竹市			
新竹縣	112
苗栗縣	112
彰化縣		
南投縣	112
雲林縣		
嘉義縣	108
嘉義市	109
屏東縣	107
臺東縣			
花蓮縣			
澎湖縣			
金門縣			
連江縣			

資料來源：國土管理署；本中心整理。
綜上，市區道路規劃管理之主要原則已由「以車為本」轉為「以人為本」之理念，惟國土管理署及公路總局持續推動「生活圈道路計畫」，然111年底市區人行道普及率仍未及5成，且近年增加速度甚為緩慢，另部分地方政府之普及率偏低，容待檢討改善。此外，截至112年8月底尚有8個市縣政府尚未開始建置生活圈永續運輸評估平臺，允宜鼓勵推動，以利提高都市道路建設整體綜效。
四、推動「污水下水道第6期建設計畫」，惟111年度部分市縣政府接管戶數未達目標值，且臨海水資源回收中心廚餘共消化示範案尚未與高雄市政府取得處理共識，允宜持續研謀改善
國土管理署及所屬113年度預算案「下水道管理業務-污水下水道建設計畫」編列150億元，辦理污水下水道第6期建設計畫。經查：
(一)「污水下水道第6期建設計畫」將用戶接管戶數列為績效指標，惟111年度部分市縣政府未達成目標值
我國81年起辦理污水下水道各期建設計畫，目前已完成第1-5期計畫，其中國土管理署辦理「第5期污水下水道建設計畫」(104-109年)係設定每年增加1.5%公共污水下水道用戶接管普及率為績效指標，並均已達目標值。110年度起辦理「污水下水道第6期建設計畫」(110至115年)，第6期計畫改以增加公共污水下水道用戶接管戶數(以下簡稱接管戶數)為績效指標，預計每年增加13萬戶，並據以訂定各地方政府目標值，110及111年度全國新增接管戶數各為19萬1,341戶及17萬2,905戶，已達預期目標（詳表1），惟111年度部分市縣政府因設計作業延遲、路證發放保守或施工遭遇卵礫石層等因素，導致臺中市、雲林縣、嘉義縣及臺東縣等4個市縣政府實際接管戶數未達目標值（詳表2），容待國土管理署督促各地方政府研謀改善。
表1 公共污水下水道用戶接管普及率達成情形表 單位：%
年度	104	105	106	107	108	109	110	111年
實際值	28.35	29.95	31.96	33.72	36.17	37.93	增加19萬1,341戶	增加17萬2,905戶
目標值	27.60	29.10	30.60	32.10	33.60	35.10	每年增加13萬戶

資料來源：國土管理署。

表2 111年度公共污水下水道接管戶數未達目標值市縣辦理情形表
市縣別	接管戶數 / 目標值	實際接管 / 戶數	達成率	與目標值差異原因
臺中市	19,000	13,985	73.61%	因臺中市政府建設局路證發放保守，影響接管戶數。
雲林縣	200	113	56.50%	雲林縣府因用戶接管標案設計作業延遲，故未能招標，該年度之實際接管皆為民眾自行申請接管者。
嘉義縣	500	215	43.00%	因部分施工遭遇卵礫石層，以致工程進度不如預期。
臺東縣	850	581	68.35%	管網及用戶接管相關作業期程延宕，致預定接管戶數未如預期。

資料來源：國土管理署；本中心整理。
(二)截至112年9月底臨海水資源回收中心廚餘共消化示範案尚未與高雄市政府取得共識
據國土管理署統計全國營運中之污水處理廠，共有11座具有污泥厭氧消化設施，包括高雄市3座(鳳山、臨海、楠梓)、臺南市3座（永康、安平、仁德）、臺中市3座(豐原、福田、水湳)、桃園市1座(桃北)及新竹縣1座(竹北)等污水處理廠，可處理廚餘廢液後回收沼氣發電，具發展成為廚餘共消化示範廠之條件，「污水下水道第6期建設計畫」擇定高雄市臨海水資源回收中心辦理廚餘共消化示範案，截至112年9月底雖經與高雄市政府之水利局、環境保護局等單位多次研商，惟就興辦方式、權責分工、經費分攤等未獲共識，預計近期將再邀集相關單位召開協商會議。
綜上，國土管理署持續推動「污水下水道第6期建設計畫」(110至115年)，預計每年增加接管戶數13萬戶，並據以訂定各地方政府目標值，雖111年度全國增加接管戶數17萬2,905戶已達預期目標，惟臺中市、雲林縣、嘉義縣及臺東縣等4個市縣政府實際接管戶數未達目標值，允宜督促各地方政府積極辦理。另擇定高雄市臨海水資源回收中心辦理廚餘共消化示範案，然截至112年9月底仍未與高雄市政府取得處理共識，允宜持續溝通協調，俾案件順利推動。

五、配合耗水費已開徵及開發單位使用再生水辦法將於113年2月1日施行，允宜藉促使開發單位提高使用再生水之契機，積極進行供需媒合，俾再生水廠如期供水
國土管理署及所屬113年度預算案「下水道管理業務-公共污水處理廠再生水推動計畫」(以下簡稱「再生水推動計畫」)編列40億元。經查：
(一)112年9月間修正「再生水推動計畫」，再生水廠新增5案後計16案
為推動公共污水處理廠放流水回收再利用，國土管理署原於「污水下水道第5期建設計畫」內推動，後獲行政院109年間核定辦理「再生水推動計畫」（110-115年度），現為因應氣候變遷及國際永續發展趨勢，預期產業再生水用水需求將增加，爰於112年9月1日經行政院核定第1次修正計畫，計畫期程不變，計畫總經費由152.73億元（中央140億元、地方12.73億元）提高為251億元（中央223.54億元、地方27.46億元），除增加既有再生水廠產水規模外，再生水廠由11案增至16案，修正後115年底每日增加再生水量由15萬噸提高為24萬噸(詳表1)。
表1　「再生水推動計畫」第1次修正摘要表
項目	原計畫	第一次修正計畫
計畫 / 期程	110年至115年	110年至115年
經費	總經費152.73億元 / 中央140億元、地方12.73億元	總經費251億元 / 中央223.54億元、地方27.46億元
辦理再生水廠案數	原計畫之11案：高雄鳳山案、高雄臨海案、臺南永康案、臺南安平案、臺中福田案、臺中豐原案、臺中水湳案、臺南仁德案、桃園北區案、新竹竹北案及高雄楠梓案。	新增5案與併案1案：新增高雄橋頭案、桃園文青案、中壢案、臺中聯合供應案（福田廠、文山廠、烏日廠、豐原廠）、嘉義擴大縣治案等5案，另新竹客雅案及竹東案併新竹竹北案辦理
計畫目標	115年底每日再生水量增加15萬噸	115年底每日再生水量增加24萬噸

資料來源：國土管理署。
(二)受限於用水端契約之協商議定，致部分再生水廠之供水日期調整延後
據截至112年8月底再生水廠辦理情形顯示，「再生水推動計畫」第1次修正前擬辦理之11個再生水廠，僅鳳山溪、安平、永康及臨海等4個水資源回收中心開始供水，然已較原定供水時間延後；尚未供水之7個再生水廠中，福田、豐原、水湳及仁德等4個水資源回收中心亦將供水日期延後（詳表2）。整體而言，再生水廠之建置及供水時程，端賴與用水端需求媒合順利與否而，受限於配合用水端用水期程及用水契約簽訂情況，導致各再生水廠隨之調整延後供水時間。
表2　截至112年8月底再生水廠(水資源回收中心)辦理情形表
處理廠	辦理規劃設計		施工建設		開始供水		原定供水時間	供給 / 對象
	預定期程	辦理 / 現況	預定期程	辦理 / 現況	預定期程	辦理現況
1.鳳山水資源回收中心	103	已完成	106	已完成	107	107年8月23日開始供水	105	臨海工業區
2.安平水資源回收中心	107	個案計畫奉行政院核定	109	已完成	111 / 113 / 115	112年3月20日開始供水	108	南科臺南園區
3.福田水資源回收中心	103	個案計畫已由內政部核定	111	施工中	115	－	109	臺中港工業專區
4.豐原水資源回收中心	114	辦理可行性評估完成	115	用水媒合中	117	－	109	中科后里園區
5.永康水資源回收中心	105	個案計畫奉行政院核定	108	已完成	111 / 113 / 115	111年7月16日開始供水	108	南科臺南園區
6.臨海水資源回收中心	105	個案計畫已由內政部核定	108	已完成	110	110年12月8日開始供水	109	臨海工業區
7.水湳水資源回收中心	107	個案計畫已由內政部核定	111	施工中	113	－	110	中科臺中園區
8.仁德水資源回收中心	110	個案計畫已由內政部核定	111	施工中	113	－	113	南科臺南園區
9.桃園北區水資源回收中心	110	個案計畫已由內政部核定	111	施工中	113 / 114 / 118	－	114	觀音工業區/桃園煉油廠/桃園航空城
10.新竹聯合供應 / (竹北+竹東+客雅水資源回收中心)	110	辦理可行性評估完成	116	用水媒合中	116 / 119	－	118	媒合中
11.楠梓水資源回收中心	110	辦理可行性評估完成	113	用水契約簽訂中	116 / 117	－	116	楠梓產業園區
12.岡山橋頭水資源回收中心	111	個案計畫已由內政部核定	112	施工中	115	－	115	楠梓產業園區
13.文青水園水資源回收中心	112	個案計畫已由內政部核定	113	用水契約簽訂中	114	－	114	華亞科技園區
14.中壢水資源回收中心	113	可行性評估辦理中	115	用水媒合中	117	－	117	中壢工業區/大園航空城
15.臺中聯合供應 / (福田+文山+豐原+烏日水資源回收中心)	112	辦理可行性評估完成	114	用水媒合中	116	－	116	中科臺中園區
16.嘉義擴大水資源回收中心縣治	114	辦理可行性評估中	116	用水媒合中	118	－	118	南科嘉義園區

說　　明：1.第1-11項為「再生水推動計畫」修正前擬建置之再生水廠，第12-16案項為修正後新增之再生水廠。
2.「原訂供水時間」係指污水下水道第5期、前瞻特別計畫各期計畫書、「再生水推動計畫」所載之預定供水時間。
資料來源：國土管理署。
(三)耗水費已開徵及開發單位使用再生水辦法已公告於113年2月1日施行，尚待積極媒合
近來政府為促進產業節水並落實水資源循環運用，已採行下列措施，將提高用水端使用再生水之動機及可能性，尚待國土管理署等相關部會積極媒合再生水之供需端，以提高再生水之使用。採行之措施如下：
1.耗水費已於112年2月開徵，使用再生水達一定標準者得減徵：經濟部於112年1月6日發布耗水費徵收辦法，自112年2月1日起，對枯水期單月用水量超過9,000度用水戶開徵耗水費，並公告「水費減徵及抵減項目認定作業要點」及「用水回收率行業基準區間(含用水回收率查驗作業指引)」2項開徵所需之行政規則[9]。另依耗水費徵收辦法第6條規定，使用再生水達一定標準者，得申請減徵[10]，故將提高用水端使用再生水之動機。
[9] 水利署新聞稿「2月1日開徵大用水戶耗水費，促進產業節水並落實用水正義」，112年1月6日。
[10] 耗水費徵收辦法第6條規定：「用水人符合下列條件之一，耗水費得予減徵或抵減：一、再生水及海淡水於前1年7月1日至當年6月30日合計使用量達6千立方公尺以上，並取得證明者，減徵費額之百分比如附表。但未達用水計畫書當年度承諾再生水或海淡水使用量80%者不適用。…。」、「前項之減徵及抵減總額不得逾費額之60%。」、「第1項第1款規定之再生水不包含廠內回收利用之水。」
2.開發單位使用再生水辦法已公告於113年2月1日施行，相關用水端須使用一定比例之再生水：再生水資源發展條例已於111年5月18日修正，規範興辦或變更開發行為達一定規模需使用一定比例再生水[11]。另於112年8月8日將原「水源供應短缺之虞地區使用再生水辦法」修正為「開發單位使用再生水辦法」，規範使用再生水之適用範圍、一定比率、一定規模、替代方式及其他應遵循事項，並於113年2月1日施行，將趨使廠商須尋覓再生水源，以符合前開規定。
[11] 依再生水資源發展條例第4條之規定。
綜上，112年9月間修正「再生水推動計畫」將建置再生水廠由11案增加至16案，並將提高115年底每日再生水供應量，惟目前推動中之再生水廠屢受限於用水端契約議定狀況，致預定供水日期調整延後。鑑於耗水費已於112年2月開徵及「開發單位使用再生水辦法」已公告於113年2月1日施行，將促使廠商提高使用再生水之動機，國土管理署等相關部會允宜利用前開契機，積極進行用水媒合，俾再生水廠得以如期供水，以促進再生水產業發展及水資源永續利用。

六、允宜督促各地方政府將雨水下水道圖資完整數位化，並適時檢討修正防洪再現期標準，與相關機關研謀解決都市總合治水等事項，以因應極端氣候之衝擊
國土管理署及所屬113年度預算案「下水道管理業務-都市總合治水建設計畫」編列3億5,000萬元。經查：
(一)「都市總合治水建設計畫」概要
國土管理署為我國下水道主管機關，為使整體都市防洪能力得與時俱進，爰擬定「都市總合治水建設計畫」，以都市總合治水建設、都市跨域防洪、重要設施保全及科技防災運用等方式，逐年改善提升各都市防洪保護標準。該計畫期程111至115年度、計畫總經費20億元，擬辦理：1.總合治水創新防災管理規劃檢討；2.智慧警戒系統精進及都市水情監測；3.政策法規調適及非工程措施等；4.淡水河流域抽水站維護管理等總合治水相關工程。
(二)尚有部分地方政府雨水下水道圖資數位化未臻完整，容待督促積極辦理
該計畫主要透過各類科技防災科技之運用，規劃辦理進行都市總合治水建設，而雨水下水道為都市防洪基礎建設，其完整圖資數位化為規劃都市防洪藍圖之重要參考資料。惟全國雨水下水道圖資數位化比率由107年度93.89%提高至112年7月底之95.37%，仍未能完整數位化，主要係因尚有連江縣、金門縣、花蓮縣、基隆市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、苗栗縣及南投縣之雨水下水道未能100%完成數位化所致（詳表1），容待督促各地方政府參酌審計部意見[12]儘速辦理。
[12] 審計部111年度中央政府總決算審核報告第2冊第丙-174至175頁意見：「營建署協助地方政府辦理雨水下水道普查與資料庫建置，惟部分地方政府雨水下水道圖資數化比率偏低，且有資料庫內容缺漏情形，亟待加強協助地方政府辦理雨水下水道普查與資料庫建置工作，並進行資料庫之全面清整及加強系統資料檢核作業，以確保全國雨水下水道圖資正確性，發揮資料加值應用功效。」
表1　截至112年7月底雨水下水道圖資未100%數位化之縣市政府
年底	107	108	109	110	111	112 / 7月底
全國	93.89%	94.02%	94.25%	94.29%	94.35%	95.37%
連江縣	0%	0%	0%	0%	0%	0%
金門縣	5%	4%	4%	5%	5%	5%
花蓮縣	35%	35%	35%	35%	35%	35%
基隆市	64%	58%	59%	58%	58%	58%
嘉義市	72%	72%	74%	74%	73%	73%
嘉義縣	43%	43%	43%	82%	82%	82%
屏東縣	83%	90%	90%	89%	86%	86%
苗栗縣	87%	86%	87%	87%	87%	87%
南投縣	64%	65%	66%	67%	80%	94%

資料來源：國土管理署；本中心整理。
(三)為因應極端氣候衝擊，亟待適時檢討雨水下水道降雨再現期標準，並與相關機關研謀解決都市總合治水相關事項
據國土管理署說明，依109年2月修訂之「雨水下水道系統規劃原則檢討」第3.5節中有關雨水下水道降雨再現期[13]擇定原則如下:(1)鄉級地區：採用1至2年一次再現期；(2)縣轄市及鎮地區：採用2至3年一次再現期；(3)直轄市級地區：採用5年1次再現期，惟該標準依各都市計畫區雨水下水道規劃或檢討而有不同，現況多係以5年以上再現期進行分析改善[14]，鑑於短延時強降雨之極端氣候衝擊，前開降雨再現期之原則容宜適時修訂。另都市總合治水除雨水下道道建設外尚包括都市逕流之治理等諸多事項，涉及區域排水、坡地及農業排水、道路側溝設計等範疇，亦待與農業部、水利署、公路局等相關部會及各地方政府共同協調研謀解決。
[13] 發生大於或等於該降雨量所需要之平均年數。
[14] 據營建署112年9月間回復資料。
綜上，國土管理署辦理「都市總合治水建設計畫」，以強化都市整體防洪保護能力，雨水下水道之建設圖資為規劃都市總合治水之重要基礎，惟截至112年7月底尚有9個縣市政府未將雨水下水道圖資完整數位化，容待督促其積極辦理，以建構完整之全國雨水下水道數位化圖資資料。另為因應短延時強降雨之極端氣候衝擊，允宜適時檢討雨水下水道降雨再現期標準，並與相關部會及各地方政府研謀解決都市總合治水相關事項。

七、尚有逾4成之「8層以上未達16層且高度未達50公尺之H2(住宿類)」建築物未於期限內辦理消防安檢申報，且對未申報者之裁罰比率僅23.14%，允宜督促各建築主管機關落實控管改善
國土管理署及所屬113年度預算案「國土管理業務-辦理建築許可、建築師輔導及公寓大廈等工作管理業務」項下編列推動公寓大廈及社區管理維護工作經費95萬元。經查：
(一)112年度起「8層以上未達16層且高度未達50公尺之H2(住宿類)」建築物應於第1季前進行建築物消防安檢申報
1.依建築法第77條第3項規定：「供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。非供公眾使用之建築物，經內政部認有必要時亦同。」同法第5項規定：「第3項之檢查簽證事項、檢查期間、申報方式及施行日期，由內政部定之。」內政部國土管理署爰據以訂定建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，以利符合規定之建築物依時限向當地主管建築機關申報。
2.依該辦法第5條規定：「防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期，如附表1」（以下簡稱消防安檢申報），前開規定之附表1將建築物分類為A-H類，各訂有申報頻率、期間及施行日期，僅H2(住宿類)組別其中6層以上未達8層、「8層以上未達16層且高度未達50公尺之H2(住宿類)」建築物，其申報頻率各為每3年1次及每4年1次、申報期間為第1季止，惟其施行日期由當地主管建築機關依實際需求公告之。
3.國土管理署為強化公寓大樓之公共安全，爰於110年12月6日召開會議決議：「8層以上未達16層且高度未達50公尺之H2(住宿類)」建築物之消防安檢申報施行日期，請各地方政府於112年1月1日前完成公告並實施[15]。是以，各地方政府業依前開決議辦理公告施行日期，符合條件之建築物所有權人應於112年第1季止向當地主管建築機關申報，未依規定申報者，當地主管建築機關依建築法第91條第1項予以罰緩、限期改善或補辦手續等措施[16]。
[15] 依110年12月16日研商「『未達16層且高度未達50公尺之H-2(住宿類)組別建築物』建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報施行期程及共用部分之安全梯(含防火門)、管道間垂直防火區劃等之公共安全檢查及管理」會議案由1之決議。
[16] 建築法第91條第1項規定：「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除：…四、未依第77條第3、第4規定辦理建築物公共安全檢查簽證或申報者。」
(二)截至112年度第1季止仍有46.73%未於期限內完成申報，且對未申報者之裁罰比率僅23.14%，容待督促當地主管建築機關強化控管
據國土管理署統計112年度第1季止當地主管建築機關受理「8層以上未達16層且高度未達50公尺之H2(住宿類)」建築物消防安檢申報情形可悉，符合條件之建築物共1萬7,700件，已受理申報9,428件、整體申報比率53.27%，尚有8,272件、46.73%未於期限內完成申報，其中苗栗縣及澎湖縣均未申報，新竹市、嘉義市、新竹縣、彰化縣及屏東縣逾9成未申報；另對未申報者之整體裁罰比率僅23.14%(詳表1)，仍待督促當地主管建築機關依法落實。
綜上，為強化公寓大樓之公共安全，國土管理署已於110年12月6日召開會議決議「8層以上未達16層且高度未達50公尺之H2(住宿類)」建築物須於112年第1季止向當地主管建築機關辦理消防安檢申報，惟經統計仍有46.73%未於期限內完成申報，且對未申報者之裁罰比率僅23.14%，允宜督促當地主管建築機關依法落實，俾提升國內公寓大廈公共安全及確保居住品質。
表1 112年度第1季止「8層以上未達16層且高度未達50公尺之H2(住宿類)」建築物消防安檢申報情形表
當地主管建築機關	應申報件數(A)	已申報件數(B)	未申報案件數(C)	未申報比率(C/A) / %	裁罰件數 / (D)	裁罰比率 / (D/C) / %
臺北市	4,610	2,028	2,582	56.01	0	0.00
新北市	4,100	2,817	1,283	31.29	0	0.00
桃園市	1,142	532	610	53.42	0	0.00
臺中市	2,590	1,422	1,168	45.10	1,168	100.00
臺南市	198	167	31	15.66	0	0.00
高雄市	2,629	2,168	461	17.54	0	0.00
基隆市	307	110	197	64.17	197	100.00
新竹市	716	4	712	99.44	0	0.00
嘉義市	261	3	258	98.85	0	0.00
宜蘭縣	161	100	61	37.89	9	14.75
新竹縣	347	8	339	97.69	339	100.00
苗栗縣	124	0	124	100.00	124	100.00
彰化縣	238	1	237	99.58	0	0.00
南投縣	0	0	0	-	0	-
雲林縣	141	45	96	68.09	0	0.00
嘉義縣	22	7	15	68.18	0	0.00
屏東縣	82	5	77	93.90	77	100.00
花蓮縣	0	0	0	-	0	-
臺東縣	0	0	0	-	0	-
澎湖縣	9	0	9	100.00	0	0.00
金門縣	15	4	11	73.33	0	0.00
連江縣	0	0	0	-	0	-
陽明山國家 / 公園管理處	2	2	0	0.00	0	-
經濟部水利署臺北水源特定區管理局	6	5	1	16.67	0	0.00
合計	17,700	9,428	8,272	46.73	1,914	23.14

資料來源：國土管理署於112年4月底統計；本中心整理。

八、113年度新增辦理「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」，允宜持續注意與所涉中央及地方機關調處，並掌握土地與財務資源籌謀進度，以利計畫之推動
國土管理署及所屬113年度預算案新增「區域及都市規劃業務-白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」（以下簡稱「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」）2,000萬元，用於辦理該計畫協調、查核及相關調查研究等行政業務費所需經費。經查：
(一)「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」概述
行政院為推動社會住宅政策並為新北市汐止區白匏湖周邊地區的整體發展，爰邀集內政部、教育部、交通部等單位，研商運用汐止區白匏段原法務部臺北女子看守所預定地，並由國土管理署陳報「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」先導計畫，前經行政院於111年10月間原則同意辦理。後國土管理署續於112年5月間向行政院提出「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」草案，後於112年7月間並參酌國發會研商會議[17]修正草案。
[17] 該草案配合國發會112年6月28日「研商院交議、內政部函報『白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫(113年至117年)』案事宜」會議決議修正，截至112年9月23日尚未獲行政院核定。
該草案擬定計畫期程113-117年度，辦理重點包括：1.規劃興辦結合日照、托嬰、托幼等社福設施之全齡友善優質社會住宅；2.打造多功能運動園區；3.規劃聯外道路串聯汐止、南港市區及國道3號，以及TOD低碳運輸拓寬高速公路陸橋；4.建置休閒生態園區、規劃設置全區步道系統，串聯整體生態休閒文創園區，總經費40.20億元，其中國土管理署22.4億元、教育部體育署9.8億元、交通部公路局3.4億元、鐵道局4.6億元(詳表1)。
表1 「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」分年經費表 單位：新臺幣億元
年度	教育部體育署	交通部公路局	交通部鐵道局	內政部國土管理署	合計
113	0.16	0	0	0.76	0.92
114	0.51	2.16	0	3.44	6.11
115	4.03	1.24	0	7.42	12.69
116	4.97	0	4.60	6.86	16.43
117	0.13	0	0	3.92	4.05
合計	9.8	3.40	4.60	22.40	40.20

資料來源：國土管理署提供；本中心整理。
(二)該計畫甚多項目涉及中央及地方機關之協調整合，另有土地與財務資源尚待籌謀，亟待掌握各項作業之進度
該計畫擬興建社會住宅並搭配多功能運動園區、戶外運動設施及白匏湖生態園區、休閒生態園區步道系統，因而須配套進行基盤建設、第1及第2聯外道路及捷運TOD連通(高速公路陸橋拓寬)等必要設施，涉及中央、地方相關機關甚廣(詳表2)，國土管理署主責計畫整合及管考，容待注意與相關機關之協調及進度控管。另據該草案所載，除「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」總經費40.2億元外，尚需籌謀公有土地之撥用、私有土地之價購或徵收等土地資源；另由住都中心或衛福部挹注財務資源後整體經費約127.58億元(詳表3)，容待國土管理署掌握資源到位進度，方可如期推動。
綜上，國土管理署113年度起新增辦理「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」並主責計畫整合及管考，鑑於該計畫包括社會住宅興建、運動休閒設施、白匏湖生態園區及園區基盤設施、道路建設等方面，涉及中央及地方機關甚多，另有土地與財務資源尚待籌謀，允宜持續注意與相關機關調處並掌握各項作業及資源籌謀進度，以利計畫之推動。

表2 「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」執行分工表
工作項目			主、協辦機關(構)	執行、代辦機關(構)
多功能運動園區		戶外運動設施	教育部(體育署)	住都中心
		多功能運動中心	教育部(體育署)
白匏湖生態園區、休閒生態園區步道系統			教育部(體育署)	新北市政府
興辦社會住宅		社會住宅興建營運	內政部(國土管理署)	住都中心
		長照、托幼、托嬰等社福設施	衛生福利部	住都中心(興建) / 新北市政府(營運)
			教育部(國教署)
全區必要設施	運動休閒及社宅全區基盤建設	非都市開發許可、基盤建設開發	內政部(國土管理署) / 經濟部	內政部(國土管理署北工處) / 住都中心
	第1聯外道路	市區道路闢建	內政部(國土管理署)	新北市政府
		高速公路下涵洞拓寬	交通部(高速公路局)
		高鐵宜蘭延伸線地下箱涵	交通部(鐵道局)
	第2聯外道路	市區道路用地取得及拓寬(勞研所園區縮減提供道路)	內政部(國土管理署) / 勞動部(勞動及職業安全衛生研究所)	新北市政府
		銜接隧道	內政部(國土管理署)	內政部(國土管理署北工程處) / 住都中心
	捷運TOD連通(高速公路陸橋拓寬)		交通部(高速公路局)

資料來源：「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」草案第49頁之執行分工表。
表3 「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」待投入資源表
項目	主要內容
土地資源	1.公有土地將由各主辦單位辦理撥用。 / 2.社會住宅部分將由國家住宅及都市更新中心依法取得。 / 3.第2聯外道路市區路段及白匏湖生態園區涉及部分私有土地，將由新北市政府依實際工程施作範圍徵收取得。
財務資源	1.除本計畫之40.2億元外，尚須由住都中心自籌社會住宅興建經費86.06億元及負擔基盤設施開發1.32億元，整體經費約127.58億元。 / 2.興建住宿式長照機構經費另計：由衛福部編列預算補助興建。

資料來源：「白匏湖運動園區暨社宅興建計畫」草案第51頁；本中心整理。

貳、國家公園署及所屬
內政部國家公園署組織法業經總統於112年6月9日公布，並經行政院定於112年9月20日施行，國家公園署為辦理國家公園、國家自然公園、濕地及海岸管理業務之中央主管機關。其中原內政部營建署所屬機關墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、海洋、台江等8處國家公園管理處及國家自然公園管理處於112年9月20日改隸國家公園署。
國家公園署及所屬113年度預算案編列歲入1億5,156萬5千元，較112年度預算數減少50萬9千元(減幅0.33%)；歲出31億1,346萬1千元，較112年度預算數增加3億25萬7千元(增幅10.67%)，主要係因各國家公園之經營管理經費增列所致。謹就國家公園署及所屬113年度預算案評估如下：
九、允宜儘速完成各國家公園計畫之通盤檢討作業，俾為各國家公園管理處執行經營管理之重要依據
國家公園署及所屬113年度預算案編列墾丁3億1,692萬5千元、玉山2億2,576萬4千元、陽明山2億4,943萬6千元、太魯閣2億3,717萬元、雪霸1億9,994萬1千元、金門4億1,508萬8千元、海洋1億9,774萬4千元、台江1億7,886萬1千元及國家自然公園1億5,228萬2千元等國家公園經營管理經費共21億7,321萬1千元，係辦理園區內經營管理、解說教育、保育研究及資產設備購置管理等工作所需經費。經查：
(一)國家公園計畫為各國家公園經營管理之重要依據，主管機關應每5年通盤檢討1次，並完成法定程序
1.依國家公園法第8條第1項規定，國家公園計畫係指供國家公園整個區域之保護、利用及發展等經營管理上所需之綜合性計畫[18]，該計畫書內容包括國家公園之概況、分區、保護、利用、建設、經營、管理、經費概算等相關內容[19]，為各國家公園進行經營管理之重要依據。
[18] 國家公園法第8條第1項規定：「本法用詞，定義如下：…。三、國家公園計畫：指供國家公園整個區域之保護、利用及發展等經營管理上所需之綜合性計畫。…。」
[19] 國家公園法施行細則第3條第1項規定：「依本法第7條規定報請設立國家公園，擬具國家公園計畫書及圖，其計畫書應載明左列事項。一、計畫範圍及其現況與特性。二、計畫目標及基本方針。三、計畫內容：包括分區、保護、利用、建設、經營、管理、經費概算、效益分析等項。四、實施日期。五、其他事項。」
2.依據國家公園法施行細則第6條規定，國家公園計畫公告實施後，主管機關應每5年通盤檢討1次，並作必要之變更[20]，依據「國家公園計畫通盤檢討作業要點」規定國家公園署轄下各國家公園管理處須組成通盤檢討作業小組辦理前開作業，於通盤檢討前，須公開徵求意見公告30日，分別通知有關機關、地方政府及鄉鎮區公所，彙集徵求之意見，做為通盤檢討之參考[21]，續依據國家公園法第4條規定，提請內政部國家公園計畫委員會辦理審議，如經審議同意後，報請行政院核定，以完成法定程序。
[20] 國家公園法施行細則第6條第1項規定：「國家公園計畫公告實施後，主管機關應每5年通盤檢討一次，並作必要之變更。但有左列情形之一者，得隨時檢討變更之。一、發生或避免重大災害者。二、內政部國家公園計畫委員會建議變更者。三、變更範圍之土地為公地，變更內容不涉及人民權益者。」
[21] 參考國家公園計畫通盤檢討作業要點第8點及第9點及國土管理署112年9月回覆資料。
(二)尚有部分國家公園計畫通盤檢討作業耗時甚久仍未完成，容待檢討改善
1.依前開規定，各國家公園管理處須依其轄下國家公園計畫或通盤檢討作業公告實施情形，適時辦理下1期通盤檢討作業，惟111年7月間審計部抽查國家公園署公園規劃業務執行情形時，出具審核通知指出：「玉山國家公園計畫公告實施後僅辦理4次通盤檢討，且歷次通盤檢討作業費時冗長，允宜檢討問題癥結並積極辦理[22]」。
[22] 審計部111年7月6日台審部五字第1110060543號函。
2.據國家公園管理署彙整，截至112年9月底包括墾丁國家公園管理處等5個管理處轄下公告實施國家公園計畫通盤檢討作業未滿5年，尚未開始下1期通盤檢討作業(詳表1中第1-5項)；台江國家公園管理處之台江國家公園計畫第1次通盤檢討於107年8月22日公告實施，刻正辦理第2次通盤檢討先期規劃作業(詳表1中第6項)。另尚有金門國家公園等3個管理處轄下4個國家公園計畫或通盤檢討作業(詳表1中第7-9項)係於101至104年間公告實施，惟下1期通盤檢討作業已費時多年，迄112年9月底均尚未完成經行政院核定之法定程序，容待借鏡審計部針對玉山國家公園計畫辦理4次通盤檢討出具之意見，檢討問題癥結並積極辦理。
綜上，國家公園署下設各國家公園管理處，各國家公園計畫為經營管理措施之重要依據，主管機關應每5年通盤檢討1次，然截至112年9月底金門國家公園等3個管理處轄下4個國家公園計畫或通盤檢討作業於101至104年間公告實施，惟辦理下1期通盤作業費時多年迄112年9月底止仍未完成，允宜檢討改善並積極辦理。
表1 截至112年9月底國家公園署之國家公園計畫通盤檢討作業辦理情形表
國家公園管理處別	目前公告實施中 / 通盤檢討計畫	公告實施 / 日期	辦理中通盤檢討作業執行概況
1.墾丁國家公園管理處	墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討	107.11.14	無。
2.雪霸國家公園管理處	雪霸國家公園計畫第3次通盤檢討	109.12.16	規劃於113年辦理第4次通盤檢討，刻進行基礎資料收集分析及規劃。
3.國家自然公園管理處	壽山國家自然公園計畫第1次通盤檢討	110.08.31	無。
4.玉山國家公園管理處	玉山國家公園計畫第4次通盤檢討	111.12.30日	無。
5.陽明山國家公園管理處	陽明山國家公園計畫第4次通盤檢討	111.04.15	無。
6.台江國家公園管理處	台江國家公園計畫第1次通盤檢討	107.08.22	1.刻正辦理第2次通盤檢討先期作業規劃，並已完成地方意見徴詢會議6場，作為113年起辦理第2次通盤檢討之基礎。 / 2.於112年8月15日召開先期作業規劃期中報告書審查會議。
7.金門國家公園管理處	金門國家公園計畫第2次通盤檢討	101.10.18	1.已於112年3月21日將第3次通盤檢討(草案) 提送內政部國家公園計畫委員會審議，已於112年7月7日辦理第1次專案小組審查會議，並於112年8月9、10日辦理專案小組現勘。 / 2.後續俟內政部國家公園計畫委員會召開辦理第2次專案小組審查會議，配合後續法定流程辦理。
8.海洋國家公園管理處	8-1.東沙環礁國家公園計畫第1次通盤檢討	103.02.25	辦理第2次通盤檢討中。112年5月內政部已提請行政院核定，目前刻正由國發會審查中。
	8-2.澎湖南方四島國家公園計畫	103.06.08	1.辦理第1次通盤作業檢討中。現階段已彙整近年相關計畫、研究、經營管理課題及完成公開徵求意見等作業。 / 2.刻正研擬國家公園計畫書、圖草案。
9.太魯閣國家公園管理處	太魯閣國家公園計畫第3次通盤檢討	104.01.19	1.第4次通盤檢討草案提送內政部國家公園計畫委員會審議，專案小組於112年8月28、29日完成辦理現勘。 / 2.後續俟內政部國家公園計畫委員會召開辦理第2次專案小組審查會議，配合後續法定流程辦理。

資料來源：國家公園署；本中心整理。

一０、開放山林後高山型國家公園總違規事件概呈增加，允宜持續完善配套措施並加強宣導教育，以維護生態永續發展
國家公園署及所屬113年度預算案「玉山國家公園經營管理」編列2億2,576萬4千元、「太魯閣國家公園經營管理」編列2億3,717萬元、「雪霸國家公園經營管理」編列1億9,994萬1千元經費辦理園區內經營管理、解說教育、保育研究及資產設備購置管理等工作。經查：
(一)配合開放山林政策，高山型國家公園採行相關管理措施，強化園區管理
108年11月間行政院召開記者會宣示山林開放政策，包括開放、透明、服務、教育與責任等5大主軸，並於109年7月間核定教育部體育署提出之「山林開放暨登山活動管理實施方案」，由國家公園署、消防署、警政署、農業部、教育部、法務部、國家通訊傳播委員會等機關共同分工執行，推動：1.開放山林、簡化管理；2.資訊透明、簡化申請；3.設施服務、便民取向；4.登山教育、落實普及；5.責任承擔，觀念傳播等工作項目。
開放山林政策實施後，除國防安全、環境敏感、生態保育等特殊原因，國家公園生態保護區已全面開放入園申請，並簡化入園申請作業，對於高山型國家公園入園管制影響較大，高山型之玉山、雪霸及太魯閣國家公園爰配合採行相關措施(詳表1)，強化登山教育與宣導，並加強園區巡護與查核，以預防違規行為。
表1 高山型國家公園計畫配合開放山林採行預防違規行為之措施表
國家公園管理處別	配合開放山林採行預防違規行為之措施
玉山國家公園管理處	1.對於園區內違反國家公園法及玉山國家公園區域內禁止事項，持續宣導及落實相關管制事項之執法事宜。 / 2.適時進行實地巡查、取締等，並請警政署保安警察第7總隊第6大隊協助相關事宜，以落實執法效力。
太魯閣國家公園管理處	1.針對常違規區域設置相關告示提醒，亦派員至重點區域進行現場宣導。 / 2.增加執行園區(含生態保護區)巡查，配合園區警察隊加強取締民眾不法行為。
雪霸國家公園管理處	1.為避免炊煮行為損及其他遊客安全及對山林生態環境造成損害或影響，公告修正「雪霸國家公園區域內禁止事項」規定，遊客於雪霸國家公園區域內，應於經申請核准之山屋、營地周邊適當場域及合法露營區方可進行炊煮行為。 / 2.因應山林開放及開放林道「管車不管人」政策，並在兼顧雪霸國家公園生態環境與遊憩品質之原則下，刪除「雪霸國家公園區域內禁止事項」第10點，取消大鹿林道東線進入時間管制規定，藉由責任分明，提升民眾自主管理意識，達到山域適度開放之政策目標。 / 3.持續檢討調整「除腳踏自行車、公務車及緊急救護車輛外，其他車輛未經核准者，禁止進出觀霧大鹿林道東線」草案內容，以求法案周延性。

資料來源：國家公園署提供；本中心整理。
(二)開放山林後高山國家公園園內災難事件事件增加，宜完善配套措施並加強宣導教育
民眾於國家公園內違反國家公園法及各國家公園管理處訂定區域內禁止事項，即屬違規行為，據國家公園署統計，各國家公園違規類型包括園區內任意停車致影響交通、未經核准於指定以外之地區搭設棚帳、露營、進入公告禁止進入之區域、未經許可進入生態保護區、未經核准於指定以外之地區操作遙控機具、汙染水質及燃放煙火等型態，對於園區之生態環境產生不利影響。
觀察高山型國家公園違規事件情形，106-108年度高山型國家公園總違規事件各為217件、156件及181件，自行政院109年7月間核定「山林開放暨登山活動管理實施方案」並執行以來，109-111年度總違規事件概呈增加之勢，至111年度達802件，112年1-7月仍有286件(詳表2)，顯示相關配套措施容有改善空間。
表2　高山型國家公園違規情況統計表 單位：違規件數
年度	玉山國家公園	太魯閣國家公園	雪霸國家公園	合計
106	37	136	44	217
107	34	103	19	156
108	16	132	33	181
109	41	560	33	634
110	19	497	145	661
111	70	594	138	802
112年1-7月	32	180	74	286

資料來源：國家公園署。
綜上，推動開放山林政策，除讓民眾接近山林，亦冀塑造優質登山文化，維護生態環境，惟自行政院109年7月間核定「山林開放暨登山活動管理實施方案」並執行以來，雖高山型之玉山、雪霸及太魯閣國家公園已採行相關措施以預防違規行為，惟109-111年度高山型國家公園總違規事件與106-108年度相較仍有增加之勢，允宜持續完善配套措施並加強宣導，俾於開放山林政策下兼顧生態環境之永續發展。

參、建築研究所
建築研究所113年度預算案編列歲入2,917萬4千元，較112年度預算數增加6萬元(增幅0.21%)；歲出2億9,978萬4千元，較112年度預算數增加1,764萬4千元(增幅6.25%)。謹就建築研究所113年度預算案評估如下：
一一、截至112年8月底僅有1件專利授權外界使用，允宜積極研謀提高運用效益
建築研究所113年度預算案「建築研究業務」2億404萬元，辦理安全防災、工程技術、環境控制等各項建築研究。經查：
(一)建築研究所進行建築相關研究，帶動全國營建技術水準之發展
建築研究所掌理與建築有關之研究發展事項，歷年來進行安全防災、工程技術、環境控制等各項建築研究[23]，近年因應高齡化及少子化之趨勢推動各項研究計畫，研究成果運用於全面提升生活環境與空間品質，提高建築物結構安全及居住環境防災防火安全，開創智慧綠色產業發展新契機，並銜接我國智慧城市推動服務等，藉以推動全國建築研究發展，提高營建技術水準。
[23] 內政部建築研究所組織法第2條規定：「本所掌理下列事項：一、建築政策發展及建築法規之研究、建議。二、建築規劃設計、使用管理及居住環境品質之研究發展。三、建築公共安全及防災之研究發展。四、建築構造及結構工程之研究發展。五、建築生產、營造技術及工程品質之研究發展。六、建築智慧化、環境控制及節約能源之研究發展。七、建築設備、材料與工法之試驗研究、檢測驗證、推廣應用及測試。八、各國建築管理制度及建築技術之引進、研究發展。九、民間成立辦理本條具自償性、技術性及服務性等業務專責機構之推動及輔導。十、其他有關建築研究發展事項。」
(二)專利研發成果甚少授權外界運用
建築研究所進行各項研究計畫時，除公開研究成果提供產官學界參採運用外，可依「內政部建築研究所研發成果技術移轉之授權作業程序」將研發成果技術移轉授權外界使用，另該所持續召開研發成果管理小組會議，就有授權潛力之專利尋求技術移轉可能性。然該所迄112年8月底取得之專利33件，仍有效專利26件，惟自105年度以來僅110至112年間將「RC構件火害聲光複合非破壞檢測技術專利」授權新北市政府進行火害調查應用，獲得授權使用費外，其餘專利尚未授權外界利用（詳表1），容待研謀提升運用效益。
綜上，建築研究所成立目的在於提升國內建築安全及技術，並可依據「內政部建築研究所研發成果技術移轉之授權作業程序」將研發成果技術移轉授權外界加以利用，惟該所自105年度以來，僅110至112年間將「RC構件火害聲光複合非破壞檢測技術專利」1件授權，允宜積極檢視專利之內涵，尋求將研發成果授權外界運用之可能性，以提高研發成果之運用效益。
表1　建築研究所107年至112年8月底專利研發成果運用情形表
單位：新臺幣千元
年度	107	108	109	110	111	112 / (1-8月)
當年度取得專利件數	6	1	1	2	0	1
累計已取得專利總件數	28	29	30	32	32	33
當年仍有效專利總件數	26	26	27	26	26	26
當年度授權專利件數	0	0	0	1	1	1
當年度授權使用費收入	0	0	0	114	114	757

資料來源：建築研究所。

一二、允宜協調促成與綠建築環境科技有關之法規制度修正建議參採落實，俾發揮帶動綠建築科技創新發展及建築部門節能減碳效果
建築研究所113年度預算案為辦理永續健康綠建築環境科技計畫於「建築研究業務-環境控制」編列1,566萬9千元、「一般行政」編列133萬1千元；另辦理智慧綠建築法規研究與人員培訓等業務4,477萬5千元。經查：
(一)賡續辦理永續健康綠建築環境科技計畫，期以研究成果落實法規制度面修正
該所為順應聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)氣候變遷第6次評估報告(IPCC AR6)，指出為控制未來全球暖化程度，應持續抑制累積之二氧化碳排放量[24]，另為創造我國節能、健康、減廢與減排之健康綠建築體系，於辦理「創新循環綠建築環境科技計畫」(108-111年)後，接續進行「永續健康綠建築環境科技計畫」(112-115年)，除積極發展符合我國氣候條件與生態環境之綠建築科技與技術外，同時提出對法規、基準、規範、國家標準等相關法規制度之修正建議。
[24] 摘自IPCC氣候變遷第6次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告。
(二)所提出與綠建築環境科技有關之法規制度修正建議，仍待與相關機關協調參考落實
建築研究所於108-111年執行「創新循環綠建築環境科技計畫」所提出法規、建築相關技術規範之中華民國國家標準(Chinese National Standards，簡稱CNS)及制度修正建議，分屬於建築研究所、國土管理署及經濟部標準檢驗局主責，除108年度建議事項已由國土管理署配合完成建築技術規則建築設計施工編315條-新建建築物中央空調系統(EAC指標)及新建建築物節約能源設計標準增修EAC指標；110年度建議事項已由該所修正「綠建築標章申請審核認可及使用作業要點」及建置「綠建築建築能效評估系統(EEWH-BERS)」外，其餘各年度之修正建議仍處於修正草案階段(詳表1)，仍待持續積極與相關機關協調參採。
表1　建築研究所「創新循環綠建築環境科技計畫(108-111年)」建議法規制度修正之辦理情形表
年度	修正建議	主責 / 機關
108	(尚屬建議修正草案階段) / 1.CNS聲學-建築構件隔音實驗室量測法-量測程序及要求。 / 2.CNS聲學-建築構件隔音實驗室量測法-測試設施及設備之要求。 / 3.CNS 16000-31有機磷化合物之阻燃劑和塑化劑試驗法-磷酸酯。 / 4.建築玻璃隔熱膜光學性能衰減試驗方法。	標準檢驗局
	已修正 / 1.建築技術規則建築設計施工編315條-新建建築物中央空調系統(EAC指標)設計基準。 / 2.建築技術規則建築設計施工編315條-新建建築物節約能源設計標準增修EAC指標條文。	國土管理署
109	(尚屬建議修正草案階段) / 1.CNS聲學-建築物及建築構件之隔音量評定-空氣音隔音。 / 2.CNS聲學-建築物及建築構件之隔音量評定-衝擊音隔音。 / 3.現地型建築物與門窗氣密性檢測標準方法。	標準檢驗局
	(尚屬建議修正草案階段) / 1.建築物含石綿建材診斷評估原則及作業流程。 / 2.建築物給水排水設備設計技術規範。 / 3.建築技術規則設備編同層排水增修訂條文。	國土管理署
110	(尚屬建議修正草案階段) / 1.節能塗料檢測技術開發。 / 2.「建材/家具逸散甲醛及TVOC試驗試驗標準方法」之檢測方法精進修訂。 / 3.ISO532-1 聲音品質量測試驗技術開發。 / 4.窗戶氣密性能現場檢測方法。	標準檢驗局
	已修正 / 1.修正「綠建築標章申請審核認可及使用作業要點」。 / 2.建置「綠建築建築能效評估系統(EEWH-BERS)」。	建築研究所
111	(尚屬建議修正草案階段) / 新建建築物能效設計技術規範。	國土管理署
	(尚屬建議修正草案階段) / 各類型建築物節水標示基準與近零耗水建築量化評估模式。	建築研究所

資料來源：建築研究所；本中心整理。
綜上，建築研究所持續進行綠建築科技創新發展相關研究計畫，並辦理綠建築相關法規研究與人員培訓等業務，惟仍有部分於108至111年度執行「創新循環綠建築環境科技計畫」建議修正之法規制度主責機關未完成修正，允宜持續與相關機關協調參採落實，俾透過建築相關法制之健全，發揮帶動相關綠建築產業創新發展，並強化建築部門節能與二氧化碳減量效果。

一三、截至112年8月底僅有8件建築物申請建築能效分級評估，且公有建築物僅3件，允宜積極宣導，並鼓勵公有建築物申請，俾發揮帶動效果
建築研究所113年度預算案為辦理永續健康綠建築環境科技計畫於「建築研究業務-環境控制」編列1,566萬9千元、「一般行政」編列133萬1千元；另辦理智慧綠建築法規研究與人員培訓等業務4,477萬5千元。經查：
(一)建築能效分級評估制度建立概況
依2050淨零排放路徑及策略，內政部負責淨零建築路徑規劃，為推動淨零建築政策，建築研究所爰參酌國際間推動建築節能趨勢及我國亞熱帶高濕高熱氣候條件與國情，建立建築能效評估制度，提高建築物之節能設計，於110年12月2日發布修正綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點，納入建築能效等級相關規定，依該要點第二、(十)規定[25]，建築能效分級評估係評定建築能效等級，由高至低依序為第1至7級。建築能效分級屬第1級之建築物，且能效評分尺度為前50%者(第1+級)，為近零碳建築；取得近零碳建築，且其剩餘用電量採用再生能源碳中和至零排放者，為淨零建築。
[25] 依該要點第二、（十）規定：「建築能效分級評估：指針對建築物之能源使用效率，依綠建築評估手冊及建築能效評估手冊訂定之建築能效評估方法，評定建築能效等級，由高至低依序為第1級、第2級、第3級、第4級、第5級、第6級、第7級等7級。建築能效分級屬第1級之建築物，且能效評分尺度為前50%者，為近零碳建築，以第1+級標示之。取得近零碳建築，且其剩餘用電量採用再生能源碳中和至零排放者，為淨零建築，以零標示之。」
(二)推動建築能效分級評估，惟申請案件數甚少，容待持續宣導提升申請意願
依該所之規劃，先於111年試辦1年建築能效分級評估，鼓勵於申請綠建築標章評定時，自願併同申請建築能效等級評估；此外於112年5月底新增單獨申請之規定，提供申請者自行選擇適用方式。另於112年7月起將逐年增加綠建築標章須導入建築能效評估之適用建築類組，採分年分階段方式，要求於申請綠建築標章時併同申請建築能效評估及標示，由公有建築帶頭，循序引導民間跟進。
據該所統計111年1月至112年8月，已有8案申請建築能效等級評估，其中申請取得建築能效標示6案、候選建築能效證書2案；5案為民間建築、3案為公有建築，另尚無申請取得淨零建築之案件。整體而言，申請案件甚少，且公有建築僅3件尚難發揮帶動作用，容待宣導周知，並鼓勵公有建築申請。
綜上，建築研究所為推動淨零建築政策，爰建置建築能效分級評估制度，擬由公有建築物帶頭示範，引導民間建築物跟進，惟截至112年8月底共8案申請，其中僅3案為公有建築物，允宜積極宣導，並鼓勵公有建築物申請，俾進而帶動民間建築物參與，逐步達成淨零建築之目標。

肆、財團法人臺灣營建研究院
財團法人臺灣營建研究院(以下簡稱營建研究院或該院)由榮民工程股份有限公司、國立臺灣大學及國立臺灣科技大學(前國立臺灣工業技術學院)於70年5月共同創立。營建研究院113年度預算案編列收入1億6,830萬元，較112年度預算數增加330萬元(增幅2%)；支出編列1億6,802萬2千元，較112年度預算數增加348萬7千元(增幅2.12%)；收支相抵後預計賸餘27萬8千元，較112年度預算數減少18萬7千元(減幅40.22%)。謹就營建研究院113年度預算案評估如下：
一四、近年因服務量能未能提升，加以出版品入不敷出、管理費用尚難降低，導致業務短絀，允宜持續研謀改善
營建研究院113年度預算案編列業務收入1億6,440萬元、業務支出1億6,764萬7千元及業務短絀324萬7千元。經查：
營建研究院主要業務[26]係提供營建產業與經營管理相關研究與服務，惟觀察營建研究院107-113年度業務狀況可悉，該院提供專業服務量能尚無突破性成長，故所創造之勞務毛利大致介於2,000萬元至2,600萬元之間，難有大幅提升，加上各年度皆因出版品入不敷出而產生為數不等之銷貨毛損，且管理費用由107年度2,147萬6千元逐年微幅增加至111年度2,357萬7千元，預計112及113年度提高至2,670萬8千元及2,678萬8千元，導致該院107-111年度業務收支相抵均為短絀，且預計112及113年度仍持續短絀212萬4千元及324萬7千元(相關數據詳表1)。
[26] 財團法人臺灣營建研究院捐助章程第3條規定：「本院為非營利性之組織，以推動營建產業與經營管理相關研究與服務為宗旨，辦理下列工作：(一)營建法規、制度之研究與服務。(二)營建產業與經營管理之分析、研究及諮詢服務。(三)營建技術與材料之研究與服務。(四)營建管理之研究與服務。(五)營建產業電子化、自動化等相關資訊技術之研究與服務。(六)營建資料之收集、分析及傳佈。(七)營建人才培訓、技術推廣與建教合作。(八)營建投資與營運管理之分析、財務規劃、研究與諮詢服務。(九)都市更新、都市計畫及土地開發之規劃研究。(十)綠建築、綠營建及生態工程等相關之研究與服務。(十一)其他與營建工程或營建開發有關問題之研究、檢驗、審查、鑑定及證明。」
表1　營建研究院107-113年度業務狀況表　　　　　單位：新臺幣千元
科目別	107 / 年度	108 / 年度	109 / 年度	110 / 年度	111 / 年度	112 / 年度	113 / 年度
勞務收入	162,134	163,882	176,567	166,097	166,827	160,500	162,900
勞務成本	141,309	143,116	153,225	141,927	143,327	133,861	137,903
勞務毛利 / (A)	20,825	20,766	23,342	24,170	23,500	26,639	24,997
銷貨收入	3,097	2,252	1,256	1,114	1,310	1,500	1,500
銷貨成本	4,854	3,766	3,274	3,251	2,961	3,555	2,956
銷貨毛損(B)	-1,757	-1,514	-2,018	-2,137	-1,651	-2,055	-1,456
管理費用 / (C)	21,476	21,710	22,346	22,928	23,577	26,708	26,788
業務餘絀 / (A+B-C)	-2,408	-2,458	-1,022	-895	-1,728	-2,124	-3,247

說　　明：107-111年度為決算數；112年度為預算數、113度為預算案數。
資料來源：營建研究院。
綜上，營建研究院以營建產業及經營管理相關研究與服務為主要業務，然近年來因服務量能停滯、出版品入不敷出、管理費用尚難降低等情況，導致該院107-111年度業務收支相抵均為短絀，且預計112及113年度仍持續短絀212萬4千元及324萬7千元，允宜持續研謀拓展服務量能、改善出版品入不敷出之情況並採取各項開源節流等撙節管理費用之措施，以改善業務短絀情形。

一五、允宜持續宣導推動營建材料循環等級認證制度，俾促進國內營建產業導入循環經濟理念，並開發拓展驗證服務項目，以增益驗證勞務收入
營建研究院113年度預算案「品質驗證及資源再利用專業服務」編列勞務收入4,060萬元及勞務成本3,330萬4千元，辦理各項驗證及資源再利用專業服務。經查：
(一)近年驗證業務範圍待開發拓展
營建研究院為提昇國內工程品質，致力於營建業材料及品質系統驗證，期以輔導國內營建廠商建立完善之品質管理制度，惟該院106年度尚有5個驗證項目[27]，107年結束代施營建類 ISO 9001品質驗證及相關管理系統驗證、自充填混凝土驗證制度(SCC)2項檢證服務後，僅剩3個驗證項目；108年與礦務局及砂石公會合作共同推動台灣優質砂石粒料標章(FAC)後，增為4個驗證項目，其後於109年11月間建置營建材料循環等級認證制度並受理廠商申請驗證，復又增為5個驗證項目，近年驗證業務範圍難謂有重大進展。
[27] 106年度之驗證項目包括中華民國預拌混凝土廠驗證（GRMC）、新材料新工法驗證(CETES)-中華民國營建科技審查制度、中華民國瀝青混凝土廠驗證(GAC)、代施營建類 ISO 9001品質驗證及相關管理系統驗證及自充填混凝土驗證制度(SCC)等5個驗證項目。
(二)109年11月間完成營建材料循環等級認證制度，截至112年9月底止僅1家廠商申請認證
該院為配合行政院推出提出「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等「5＋2」產業創新政策，擬協助營建業跨入其中之「循環經濟」領域。然營建產業具資源消耗多且循環率低之特性，為使營建業於營建生命週期導入循環經濟概念，該院參採國外經驗並配合國內環境酌予調整，於109年7月間初步建置營建材料循環等級認證制度，並於109年11月間將循環等級分為銅、銀、金與白金四等級、完備申請手冊及審查程序[28]後，始受理廠商申請。惟截至112年9月20日止僅興磊資源回收股份有限公司於110年3月間申請，並於110年9月間取得銅級認證標章。
[28] 參考營建知訊459期「營建營建材料循環等級認證制度介紹」，110年4月及營建材料循環等級認證制度申請作業手冊。
綜上，營建研究院為提昇國內工程品質，透過提供各項營建業材料及品質系統驗證服務，輔導國內營建廠商建立完善營建產業品質與經營管理，惟驗證項目自108年度起僅維持4個，雖109年11月間完成營建材料循環等級認證制度，惟截至112年9月底止僅1家廠商申請認證，允宜積極宣導推廣，以協助帶動國內營建產業導入循環經濟理念，並持續開發驗證服務項目，以增益驗證勞務收入。

一六、近年工程鑑識服務相關專案業務略顯停滯，允宜積極跨域整合專業擴大業務，俾發揮工程法務與鑑識專業
營建研究院113年度預算案「工程鑑識服務相關專案」編列勞務收入1,800萬元及勞務成本1,357萬7千元。經查：
(一)該院設有工程法務與鑑識中心，提供工程爭議之法務與鑑識相關專業業服務
營建研究院為協助專案工程爭議發生時，以專業公正第3方角色參與鑑識，協助釐清案件事實及事故原因、爭議解決，並提供工程法務專業服務爰成立工程法務與鑑識中心，辦理相關專案，提供法院、營建業者、工程單位等各項服務(詳表1)。
表1　營建研究院工程鑑識服務項目表
類別	項目
鑑識工程服務	1.施工損害鄰房鑑定 / 2.建物結構安全評估、監測/監控鑑定 / 3.建物瑕疵修補及估價鑑定 / 4.給付訴訟之價格及數量鑑定 / 5.大地工程或特殊地質鑑定 / 6.建材規範衍生之爭議鑑定 / 7.跨領域之事故鑑定（土建工程事故涉及機電、化工或其他特殊領域）
工程法務服務	1工程履約爭議處理相關之分析及建議 / 2.展延工期事由評估、衍生費用評估

資料來源：營建研究院網站有關工程法務與鑑識中心之介紹，112年9月23日查閱；本中心整理。
(二)該院工程鑑識服務相關專案之勞務收入自109年度後均未達2,000萬元，容待跨領域整合，擴大業務承接範圍
該院工程鑑識服務相關專案之勞務收入於108及109年度決算數逾2,000萬元後，其後110及111年度該項勞務收入決算數均未突破該規模，112及113年度預計為1,800萬元(詳表1)。詢據該院表示，該院部分鑑定案件為法院囑托，案件數量事涉法院工程爭議事件多寡及第三方對於專業服務之需求，故近年勞務收入未能持續成長，惟該院是項業務尚包含其他案件類型，容待藉由不同專業整合擴大案件承接範圍，以突破該項業務面臨停滯之瓶頸。
表1　108-113年度營建研究院工程鑑識服務相關專案勞務收支表
單位：新臺幣千元
項目	108 / 年度	109 / 年度	110 / 年度	111 / 年度	112 / 年度	112年(1-8月)	113 / 年度
勞務收入	21,518	20,759	17,185	19,993	18,000	9,930	18,000
勞務成本	18,266	17,058	12,829	14,613	14,400	8,341	13,577

說 明：108-111年度為決算數、112年度為預算數、113年度為預算案數，112年1-8月為實際執行數。
資料來源：營建研究院。
綜上，營建研究院設有工程法務與鑑識中心，提供相關專案服務，惟該項業務部分受限於法院委託案件多寡尚難預估，致該院工程鑑識服務相關專案之勞務收入自108及109年度逾2,000萬元後，112及113年度預計仍僅為1,800萬元，難有突破，允宜藉由不同專業整合以擴大案件類型及承接範圍，持續研謀改善業務停滯之情況。
（分機：8667楊慧敏）