農業部所屬113年度單位預算評估報告
農業部所屬113年度預算案編列歲出總計497億3,855萬8千元，較112年度預算數446億4,637萬5千元增加50億9,218萬3千元(增幅11.41%，詳表1)。謹就農業部所屬113年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數	機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數
林業及自然保育署及所屬	8,529,847	7,352,682	臺中區農業改良場	276,783	264,518
農村發展及水土保持署及所屬	5,773,008	5,051,384	臺南區農業改良場	296,443	276,012
農業試驗所及所屬	1,162,949	1,256,114	高雄區農業改良場	252,675	231,699
林業試驗所	813,107	654,665	花蓮區農業改良場	254,241	256,653
水產試驗所	1,368,765	1,644,781	臺東區農業改良場	185,770	183,588
畜產試驗所及所屬	881,967	817,149	漁業署及所屬	9,972,152	9,140,965
獸醫研究所	724,967	587,194	動植物防疫檢疫署及所屬	2,697,782	2,666,105
農業藥物試驗所	617,236	315,434	農業金融局	653,199	549,696
生物多樣性研究所	262,941	251,726	農糧署及所屬	5,256,629	4,356,412
茶及飲料作物改良場	243,610	236,103	農田水利署	7,921,863	7,392,681
種苗改良繁殖場	318,456	254,204	農業科技園區管理中心	859,228	496,492
桃園區農業改良場	255,786	255,199	合計	49,738,558	44,646,375
苗栗區農業改良場	159,154	154,919

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農水署、農科中心。
資料來源：113年度中央政府總預算案。

二、辦理國有林出租造林地補償之收回與計畫目標差距頗大，重大工作計畫之評估規劃未臻周延妥適，允宜檢討改善
林業署113年度於「林業發展-森林保護與林地管理」賡續編列辦理「國有林出租造林地補償收回計畫(110-113年)」最後1年經費4億7,106萬5千元。經查：
(一)計畫執行概況
「國有林出租造林地補償收回計畫(110-113年)」規劃分4年加速收回106年暫停受理申請前，承租人已提出申請租地補償收回排序中之案件(待收回面積為7,326.59公頃)，納入整體國家森林經營計畫妥善管理，所需總經費預估25億6,000萬元(每年度約收回1,831.6公頃、所需補償金6億4,000萬元)。詢洽該署計畫執行情形，雖該計畫112年1至8月底累計執行數2億1,360萬2千元占累計分配預算數2億3,142萬8千元之92.30%，惟自110及111年度各實際收回813.5公頃及731.1公頃，112年迄8月底實際收回679.6公頃，均未達預計目標之5成(詳表1)。
(二)實際執行與計畫規劃目標差距頗大
該計畫110至112年度累計法定預算數7億8,456萬8千元，僅占原計畫預估3年經費共19億2,000萬元之40.86%，故迄112年8月底實際買回面積2,224.2公頃為所訂目標(110至112年合計)5,494.8公頃之40.48%。
按92至108年國有林出租造林地補償收回已收回面積1萬1,701.16公頃(平均每年688.3公頃)，而該計畫預計110至113年每年收回面積1,831.6公頃約為過去17年平均收回面積之2.66倍，按租地造林地補償收回政策本意，係在環境敏感區之租地不砍伐擾動下，收回由林業署管理，除維護既有林相外，另透過自然復育或施以人工造林等方式，以達恢復林地生態完整性之目標，發揮穩定地質、增益國土保安等功能。爰此，農業部未審酌過去執行實況、政府財政及該部預算執行能量等，妥善規劃計畫內容，致執行結果與計畫內容差距過大。
綜上，林業署113年度預算案於「林業發展-森林保護與林地管理」項下編列4億7,106萬5千元，辦理「國有林出租造林地補償收回計畫(110-113年)」，鑒於近年實際執行與計畫規劃目標差距頗大，該署於重大工作計畫之評估規劃作業未盡周延詳實，允宜檢討改進，並賡續精進相關收回規劃作業，以達恢復林地生態完整性之目標。
表1 國有林出租造林地補償收回計畫(110-113年)近年收回面積概況
單位：公頃
項目	110年	111年	112年	113年	合計
預計值	1,831.6	1,831.6	1,831.6	1,831.6	7,326.6
實際值	813.5	731.1	679.6 / (迄8月底)	-	2,224.2 / (迄112年8月底)

資料來源：林業署(112年10月5日)。