農業部所屬113年度單位預算評估報告
農業部所屬113年度預算案編列歲出總計497億3,855萬8千元，較112年度預算數446億4,637萬5千元增加50億9,218萬3千元(增幅11.41%，詳表1)。謹就農業部所屬113年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數	機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數
林業及自然保育署及所屬	8,529,847	7,352,682	臺中區農業改良場	276,783	264,518
農村發展及水土保持署及所屬	5,773,008	5,051,384	臺南區農業改良場	296,443	276,012
農業試驗所及所屬	1,162,949	1,256,114	高雄區農業改良場	252,675	231,699
林業試驗所	813,107	654,665	花蓮區農業改良場	254,241	256,653
水產試驗所	1,368,765	1,644,781	臺東區農業改良場	185,770	183,588
畜產試驗所及所屬	881,967	817,149	漁業署及所屬	9,972,152	9,140,965
獸醫研究所	724,967	587,194	動植物防疫檢疫署及所屬	2,697,782	2,666,105
農業藥物試驗所	617,236	315,434	農業金融局	653,199	549,696
生物多樣性研究所	262,941	251,726	農糧署及所屬	5,256,629	4,356,412
茶及飲料作物改良場	243,610	236,103	農田水利署	7,921,863	7,392,681
種苗改良繁殖場	318,456	254,204	農業科技園區管理中心	859,228	496,492
桃園區農業改良場	255,786	255,199	合計	49,738,558	44,646,375
苗栗區農業改良場	159,154	154,919

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農水署、農科中心。
資料來源：113年度中央政府總預算案。

三、外來入侵種埃及聖鹮及恆春半島銀合歡移除等執行進度未如預期，允宜加強執行，以降低外來物種對臺灣生態之危害衝擊
林業署113年度預算案於「林業發展」工作計畫項下編列「外來入侵種埃及聖鹮、綠鬣蜥與恆春半島銀合歡移除及復育計畫(112-113年)」最後1年經費1億3,303萬6千元(包含「厚植森林資源」1億933萬6千元及「國家自然保育」2,370萬元)。經查：
(一)計畫內容概述
「外來入侵種埃及聖鹮、綠鬣蜥與恆春半島銀合歡移除及復育計畫(112-113年)」總經費為2億5,160萬9千元，主要目標係遏止外來入侵種在國內大量生長、繁殖及傳播，造成國內地景嚴重危害或消滅本土物種及原生生態環境。規劃全面移除埃及聖鹮800隻、綠鬣蜥4萬隻，以進一步控制其數量，並達幾近殲滅成效，保護臺灣生態環境；另辦理恆春半島銀合歡移除及復育造林1,670.2公頃，恢復當地多層次之植物多樣性；並進行恆春半島私有(租用)土地銀合歡移除收購1萬1,417公噸，以串連國土生態保育綠色網絡，達成國內生物多樣性、水土保持、碳吸存、國土保安及發展農林資材綠色經濟產業等效益。
(二)部分工作項目之執行未達預期
林業署該計畫112年度法定預算數1億1,857萬3千元，1至8月累計執行數809萬7千元占分配預算數2,929萬6千元僅27.64%，比較各工作項目執行情形，其中埃及聖鹮移除77隻占目標值(500隻)僅15.40%，恆春半島銀合歡移除及復育造林28.08公頃占目標值(80公頃)之35.10%，恆春半島私有(租用)土地銀合歡移除36.42公噸占目標值(1,500公噸)之2.43%（詳表1），上開項目實際執行與年度目標值尚有較大差距，且預算執行率偏低，允宜檢討強化執行能力。
綜上，林業署113年「林業發展」工作計畫項下賡續編列1億3,303萬6千元辦理「外來入侵種埃及聖鹮、綠鬣蜥與恆春半島銀合歡移除及復育計畫(112-113年)」，112年截至8月底預算執行率偏低，且部分工作項目之實際移除及收購數量與年度目標尚存較大差距，允宜檢討加強執行，以降低外來物種對臺灣生態之危害衝擊程度。
表1 林業署辦理「外來入侵種埃及聖鹮、綠鬣蜥與恆春半島銀合歡移除及復育計畫(112-113年)」主要工作項目績效目標與執行情形
項目	112年度目標值	112年1至8月實際值	113年度目標值
埃及聖鹮移除(隻)	500	77	300
綠鬣蜥移除(隻)	25,000	36,450	15,000
恆春半島銀合歡移除及復育造林(公頃)	80.00	28.08	77.60
恆春半島私有(租用)土地銀合歡移除收購(公噸)	1,500	36.42	1,412

說 明：本表之恆春半島銀合歡移除及復育造林、恆春半島私有(租用)土地銀合歡移除收購僅列示林業署之目標值與實際值。
資料來源：林業署提供(112年9月27日)。